UMOWA nr ……………………..

w dniu ………………2026 r. w Żorach pomiędzy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Dzieciątka Jezus, NIP: 6511738307, adres: ul. Garncarska 16a, 44-240 Żory – zwanym dalej „Zamawiającym", w imieniu której działa Dyrektor Niepublicznego Żłobka i Niepublicznego Przedszkola CARITAS w Żorach, Pani Marzena Dziedzic

a

firmą ……………………………………, NIP ………………………… z siedzibą: ul. …………………………- zwanym dalej „Wykonawcą" została zawarta umowa o następującej treści:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą: „Zaprojektowanie i modernizacja placu zabaw przy Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach, ul. Garncarska 16a, 44-240 Żory”

- Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez Wykonawcę w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej „PFU”), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z pozostałymi wymaganiami Zapytania Ofertowego.

- Przedmiot niniejszej umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,

- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności, poprzez wizyty na budowie, spotkania i narady, konsultacje, uzgodnienia, opinie lub prace projektowe.

- Szczegółowy zakres projektowych oraz robót budowlanych określa PFU stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej i robót budowlanych określonym w PFU, uzyskał od Zamawiającego niezbędne informacje potrzebne do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Zamawiającego, Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, a w tym: planu zagospodarowania na mapie zasadniczej skali 1:500, STWIOR, informacji BIOZ, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.

- Wszystkie opracowania zostaną wykonane w ilości egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie z zapisami PFU.

- Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu w języku polskim.

- Dokumentacja projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty, winny odpowiadać PFU.

- Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. Na spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego Wykonawca informować będzie o postępie prac projektowych i każdorazowo przedkładać zakres wykonanych prac projektowych, uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe, informować o napotkanych problemach, bądź przewidywanych zagrożeniach terminowego wykonania umowy, a także każdorazowo na żądanie Zamawiającego udzielać informacji w terminie 7 dni od daty wezwania. Protokoły z w/w spotkań przygotuje Wykonawca, a akceptacji dokona Zamawiający. O terminie spotkania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Dokonane przez Zamawiającego na podstawie umowy zatwierdzenia, uzgodnienia, przeglądy, kontrole lub odbiory nie zwalniają Wykonawcy z żadnego jego zobowiązania wynikającego z umowy czy przepisów prawa, lub z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1) w terminie określonym w §8 ust. 2 pkt 1 umowy.

- Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami wymaganymi zgodnie z umową, będzie siedziba Niepublicznego Żłobka i Niepublicznego Przedszkola CARITAS w Żorach, adres: ul. Garncarska 16a, 
44-240 Żory.

- Dokumentacja projektowa będzie podlegała odbiorowi przez Zamawiającego w terminie 5 dni od jej przedłożenia, chyba, że w tym czasie Zamawiający poinformuje, że z przyczyn technicznie uzasadnionych i wynikających z przedłożonej dokumentacji projektowej wymagane jest więcej czasu na jej odbiór, podając jednocześnie nowy termin.

- Potwierdzenie należytego wykonania dokumentacji stanowić będzie protokół odbioru niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot umowy odebrany następnie protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego przedmiotu umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający pisemnie wskaże zastrzeżenia do przedmiotu umowy przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności z umową i ponownego przekazania przedmiotu umowy do odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu odbioru z umową.

- Do ponownego dostarczenia do odbioru przedmiotu umowy, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia przedmiotu odbioru zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowić będzie podstawę wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 5 dni od dnia pisemnego wezwania do jego przekazania doręczonego Zamawiającemu. Przekazanie wezwania nastąpi nie wcześniej niż w dniu odbioru dokumentacji projektowej. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych – nie później niż 5 dni od daty przekazania placu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od momentu jego przejęcia.

- Po przejęciu terenu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- zorganizować miejsca składowania materiałów, ich oznakowania i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na koszt własny w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- zapewnić wytyczenie obiektu oraz zorganizować i kierować budową w sposób zgodny z projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, w tym wygrodzić odpowiednio do obszaru i technologii prowadzonych prac oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy, w tym podejmować niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,

- utrzymywać przekazany teren budowy oraz użytkowane ciągi komunikacyjne w należytej czystości oraz porządku.

- Wykonawca zabezpieczy odpowiednio miejsca prowadzonych robót budowlanych, które podlegają ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru, zalania, itp.

- Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy, którą po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym i przekazywana będzie Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

- Dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów lub urządzeń lub innych wyrobów i wykonanych robót, świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz na życzenie inspektora nadzoru kopie kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu wykonywania robót, nie dalej jak do dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, uprzątnąć teren budowy, w tym dokonać demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odtworzyć z przywróceniem do stanu pierwotnego teren budowy i teren okoliczny.

- Po zakończeniu robót, a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zaplecze winno być zlikwidowane, a teren zaplecza przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.

- Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną na podstawie niniejszej umowy i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zgodnie 
z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

- Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z PFU i wynikające z umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania ze wszystkich robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

- Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w szczególności do:

- sporządzenia i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym w szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a także protokołów odbiorów robót branżowych,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w wersji PDF podpisanej elektronicznie podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

- sporządzenia wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy,

- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych – o ile zajdzie konieczność. Protokoły z w/w narad przygotuje Wykonawca, a akceptacji dokona Zamawiający. O terminie narady koordynacyjnej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów i urządzeń własnych.

- Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich i odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową – w terminie  …………………….. dni od podpisania umowy, tj. do ………… 2026 r.

- Terminy określone w umowie w dniach, odnoszą się do dni kalendarzowych i liczone są zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, chyba, że strony wyraźnie zastrzegły inaczej. Przez dni robocze rozumie się kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W ramach wykonywania umowy w zakresie robót budowlanych strony przewidują następujące odbiory:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie lub elektronicznie przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §15 ust. 1 umowy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest w terminie 3 dni liczonych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wykonawca może kontynuować roboty.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających.

- deklaracje zgodności dla elementów małej architektury i materiałów użytych do budowy, oraz certyfikaty zgodności z normą, wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla urządzeń zabawowych.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego, który to termin odbioru częściowego przypadać będzie nie dalej jak na 7 dzień roboczy od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego.

- Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca na piśmie zawiadamia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu kolaudacyjnego zbiór dokumentów do odbioru zgodnie z STWiORB, w tym:

- oświadczenie wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,

- dokumentację powykonawczą, tj.:

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybranych materiałów

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących – o ile dotyczy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego braku wykonania umowy, w szczególności gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub stwierdzone wady są na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania lub stwierdzone wady wyłączają normalne wykorzystanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i celem umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie – Zamawiający może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień przysługujących mu na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad nieistotnych – Zamawiający dokonując odbioru wskaże w protokole odbioru końcowego zastrzeżenia co do wykonania przedmiotu zamówienia i zawrze w protokole odbioru końcowego wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

- Dokonanie odbioru końcowego pomimo stwierdzenia wad nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub nienależytego wykonania umowy.

- Z czynności odbioru  końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Jeżeli w wyniku zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, odbiór końcowy zostanie dokonany - Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności projektantów oraz kierownika budowy.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie dokumentacji projektowej (dalej „dokumentacja”), z chwilą przekazania dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej.

- Prawa nabyte zgodnie z ustępem 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

- zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

- wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

- wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

- wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;

- wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

- wykorzystania dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

- przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja;

- przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w ofercie w kwocie: …………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………), w tym VAT: …………………….. zł (….%).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami umowy. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za gwarancję jakości a także wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia np. związane z urządzeniem terenu budowy i jego likwidacją po zakończeniu robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz koszt ich dostawy, zapewnieniem warunków bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, koszty czynności gwarancyjnych, o których mowa w § 14 ust. 7 umowy, wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

- Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie części przedmiotu umowy:

- za wykonanie dokumentacji projektowej – …………………………. zł brutto (słownie złotych: …………………………………………................), w tym: …….. zł VAT (….%)

- za wykonanie robót budowlanych – ……………………………….  zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………………….), w tym: …….zł VAT (…..%).

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi jednorazowo w pełnej wysokości określonej w ust. 3 pkt 1.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi fakturą końcową.

- Rozliczenie końcowe za wykonane roboty, nastąpi na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednio protokół odbioru końcowego, który stanowi podstawę do wystawienia faktur.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na numer konta Wykonawcy, dołączony do faktury.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum wniosek o  zgodę na cesję oraz cesja muszą zostać dokonane przez wszystkich członków Konsorcjum (wspólników spółki cywilnej).

- Faktury płatne będą przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego: Niepubliczne Przedszkole CARITAS w Żorach, ul. Garncarska 16a, 44-240.
Dopuszcza się przekazanie faktury elektronicznie – na adres mailowy Zamawiającego: biuro@caritaszory.pl.

- Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego chyba, że strony umówią się inaczej.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w terminie 7 dni Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- W związku z wykonywaniem czynności gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami np.: z tytułu zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym oraz serwisowym. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i koszty wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- W okresie gwarancji mogą być przeprowadzone przeglądy gwarancyjne mające na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamówienia. O terminie przeglądów Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych. W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) uprawnia to Zamawiającego do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu gwarancyjnego oraz sporządzenia stosownego protokołu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania umowy o 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

- Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i okolicznościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w §7 ust. 2 w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust.1.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1000,00 zł  - za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust.1

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust.1

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Pani Marzena Dziedzic – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ………………………………………..

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

- W przypadku powstania sporów wynikających z niniejszej umowy, strony poddają je rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

ZAMAWIAJĄCY:								  WYKONAWCA: