Umowa CRU ____

zawarta w dniu ____ pomiędzy:

„Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wodnej 2, 30-556 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000500799, NIP: 677 23 79 445, REGON 123034972, o kapitale zakładowym w wysokości 96 978 000,00 zł, reprezentowaną przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS,

zwaną dalej: „Zamawiającym”,

a

W PRZYPADKU SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO*

____ z siedzibą w ____ ul. ____, ____-____ ____, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ____ w ____, ____  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ____ NIP: ____, REGON: ____, kapitał zakładowy w wysokości ____  złotych, opłacony w całości/do kwoty ____  złotych, reprezentowaną przez:

____________

____________

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ*

____ zamieszkałym/ą w ____, ____-____ ____, ul. ____, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: ____  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności ____-____ ____, ul. ____, NIP: ____, REGON: ____, PESEL: ____,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

Niniejsza Umowa, zwana dalej „Umową” zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji  pn. „Przygotowanie terenu inwestycji pod bazę autobusową (zaplecze kontenerowe socjalne i magazynowe z pięcioma dwustanowiskowymi stacjami ładowania pojazdów (autobusów) elektrycznych)” znak sprawy: DZ.26.111.2026, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. wyłączonych spod stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający informuje, że będzie współfinansował Przedmiot Umowy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, które wymaga spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” środowisku tj. do not significant harm (DNSH). Szczegółowe zasady wprowadzenia DNSH, można znaleźć pod adresem: https://www.funduszeunijne.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/kpo/dnsh

Spis treści

§ 1 Przedmiot Umowy	4

§ 2 Oświadczenia Wykonawcy	6

§ 3 Sposób realizacji Umowy	6

§ 4  Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy	7

§ 41 Dokumentacja powykonawcza i Dokumentacja odbiorowa	10

§ 5 Termin realizacji Umowy	12

§ 6 Harmonogram rzeczowo-terminowy	13

§ 7 Teren Inwestycji – teren budowy - współużytkowanie -	13

§ 71 Kierownik budowy	15

§ 8 Odbiór Przedmiotu Umowy	15

§ 81 Usuwanie nieprawidłowości w toku realizacji Umowy	16

§ 9  Wynagrodzenie	16

§ 91  KSEF	19

§ 10 Kary umowne	20

§ 11 Warunki gwarancji	22

§ 12  Podwykonawcy	25

§ 13 Ubezpieczenie	28

§ 131 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	29

§ 14 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Gospodarowanie Odpadami	29

§ 15 Zmiany Umowy	30

§ 16 Rozwiązanie Umowy	33

§ 17 Licencje na Oprogramowania	33

§ 18 Siła wyższa	35

§ 19 Klauzula sankcyjna	36

§ 20 Poufność informacji	37

§ 21 Dane osobowe	38

§ 22 Przedstawiciele Stron	39

§ 23 Postanowienia końcowe	40

Opis przedmiotu zamówienia	42

Oferta Wykonawcy	50

Protokół odbioru częściowego  -wzór-	51

Protokół odbioru końcowego  -wzór-	53

Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym	56

Załącznik wykreślony	57

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa	58

Kopia policy OC Wykonawcy	59

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm wykonujących prace na terenie zarządzanym przez Spółkę „Koleje Małopolskie”	60

Zasady kontroli, ustalania stanu trzeźwości oraz obecności  w organizmie środków działających podobnie jak alkohol personelu wykonawcy/podwykonawcy	68

Protokół przekazania Terenu Inwestycji  - teren budowy -	75

Protokół odbioru naprawy gwarancyjnej  - wzór -	77

Dokumentacja projektowa	80

Podwykonawcy	81

W rozumieniu niniejszej Umowy oraz załączników do niej, wskazane poniżej wyrażenia oznaczają:

- Inwestycja - Budowa 10 punktów ładowania o dużej mocy (800 kW) autobusów elektrycznych transportu publicznego wraz z jednostkami mocy, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa obiektu kontenerowego socjalnego i magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu w tym budową miejsc postojowych i placów manewrowych oraz instalacjami elektroenergetycznymi kablowymi SN 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV, teletechniczną, wodociągową, sanitarną, odwodnieniem terenu ze zbiornikiem retencyjnym, zbiornikami mobilnymi na paliwa ciekłe wraz z rozbiórką ogrodzenia i fragmentu instalacji kanalizacji na działce nr 474/1 i 474/2 przy ul. Nad Drwiną w Krakowie w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania”. Inwestycja realizowana będzie poprzez m.in.:

- przygotowanie Terenu Inwestycji – co jest przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z § 1,

- dostawę stacji transformatorowej o parametrach zgodnie z Dokumentacją projektową oraz jej podłączenie,

- dostawę dwóch jednostek mocy o sumarycznej mocy 800 kW oraz ich podłączenie,

- dostawę pięciu satelit po dwa punkty ładowania oraz ich podłączenie,

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń, w tym pozytywnej  opinii o dopuszczeniu stacji ładowania/punktów ładowania do eksploatacji przez Urząd Dozoru  Technicznego („UDT”) po poddaniu stacji ładowania/punktów ładowania badaniom  technicznym przeprowadzanym przez UDT.

- Teren Inwestycji - działki nr ewid. 474/1, 474/2, 474/3 i 474/4  obręb P-105, jednostka ewidencyjna Podgórze. Teren Inwestycji stanowi część Obiektu. Lokalizacja wykonywania Prac.

- Obiekt - „Bussines Park Nad Drwiną”, adres: Kraków ul. Nad Drwiną 10 – kompleks (teren) Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w ramach którego funkcjonuje kilkanaście przedsiębiorstw.

- Prace – ogół czynności, robót i świadczeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności dostawa materiałów i urządzeń, ich montaż, instalacja oraz wykonanie robót budowlanych, wyszczególnionych w OPZ, Dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz pozostałej dokumentacji, a także wynikających z charakteru i celu Przedmiotu Umowy, nawet jeżeli nie zostały w niej wyraźnie wskazane. Prace obejmują również roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, chyba że z postanowień Umowy wynika co innego.

- Elementy - urządzenia, osprzęt i materiały, produkty wykonane/dostarczane oraz/lub zamontowane w ramach Przedmiotu Umowy, w tym używane do wykonywania Prac.

- Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego obejmujący wszystkie niezbędne elementy do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w szczególności:

- projekt instalacji dla Inwestycji (sposoby i miejsca prowadzenia okablowania oraz jego specyfikacja, rozmieszczenia montowanych urządzeń),

- specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych dla Inwestycji.

- Dokumentacja powykonawcza – oznacza dokumentację odzwierciedlającą rzeczywisty sposób wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, sporządzoną po wykonaniu każdego z etapów Prac, obejmującą w szczególności rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami, dokumentację geodezyjną, zestawienie wprowadzonych zmian, protokoły badań, prób i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania Prac oraz umożliwiające ich prawidłową eksploatację. Dokumentacja powykonawcza stanowi część Dokumentacji odbiorowej.

- Dokumentacja odbiorowa– oznacza komplet dokumentów wymaganych do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części oraz dopuszczenia go do użytkowania przez organ (jeśli wymagane) oraz Zamawiającego, obejmujący w szczególności Dokumentację powykonawczą dla danego etapu, protokoły badań i prób, oświadczenia wymagane przepisami prawa, dokumenty gwarancyjne, dziennik budowy, decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wymagane Umową lub przepisami prawa.

- Wada– jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Przedmiocie Umowy, w tym w Elementach lub Pracach tj. w szczególności dostarczonych urządzeniach, utworach powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek ich części, powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za Wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

- Nieistotne wady lub usterki – oznaczają wady lub usterki, które nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; nie zmniejszają znacznie wartości Przedmiotu Umowy lub jego ogólnej jakości.

- Usługa gwarancyjna – usługa wykonywana przez Wykonawcę przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru danego etapu polegająca na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usługi w usuwaniu problemów/usterek (nieprawidłowości) związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przedmiotu Umowy, w tym  jego Elementów. Usługa jest szczegółowo opisana w OPZ.

- Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Godziny Robocze – godziny od 08:00 do 16:00 w Dni Robocze.

- Godziny dot. usług gwarancyjnych – godziny od 08:00 do 16:00 w Dni Robocze, a w przypadku problemów krytycznych – bez ograniczenia czasowego (24h/7) także w soboty, niedziele i święta.

§ 1
Przedmiot Umowy

    - Przedmiotem Umowy jest przygotowanie Terenu Inwestycji w celu realizacji Inwestycji, w szczególności poprzez budowę pięciu dwustanowiskowych stacji ładowania autobusowych pojazdów elektrycznych. Przedmiot Umowy będzie wykonywany w dwóch etapach.

    - Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności zagospodarowanie terenu, w tym:

- budowę miejsc postojowych oraz placów manewrowych,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej i kablowej SN 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV, instalacji teletechnicznej zgodnie z projektem technicznym,

- wykonanie podłączenia dostarczonej przez Zamawiającego (dostawa planowana do dnia 30.06.2026 r.) stacji transformatorowej do wykonanej przez Wykonawcę instalacji SN/NN wraz z posadowieniem i montażem oraz wykonaniem pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej i zainstalowanych sieci średniego i niskiego napięcia,

- wykonanie instalacji wodociągowej i sanitarnej,

- wykonanie odwodnienia terenu wraz z posadowieniem zbiornika retencyjnego,

- wykonanie ogrodzenia terenu od strony wschodniej,

- w tym dostawę materiałów i wykonanie niezbędnych Prac.

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy lub OPZ a treścią Dokumentacji projektowej, rozstrzygające znaczenie ma Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 12 do Umowy. Szczegółowy zakres Prac oraz dane techniczne określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

    - Strony ustalają, że realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w etapach:

- Etap I – obejmujący wykonanie zakresu Prac określonych w Dokumentacji projektowej oraz OPZ dla Etapu I oraz uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I;

- Etap II – obejmujący wykonanie pozostałego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, w tym uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania całości Przedmiotu Umowy.

    - Zamawiający wskazuje, a Wykonawca zobowiązuje się brać poniższe pod uwagę w celu należytego wykonania Umowy, że:

- Prace w Etapie I zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia powiązane są z:

  - dostawą elementów infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w ramach innego, rozstrzygniętego postępowania zakupowego. Wybrany wykonawca dostarczy i zamontuje satelity (5 sztuk) oraz jednostki mocy (2 sztuki)

oraz

  - dostawą stacji transformatorowej. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej oraz wykonanej instalacji średniego i niskiego napięcia jest częścią Przedmiotu niniejszej Umowy (ppkt. 3.1 lit.c OPZ)

- zakończenie Etapu I jest niezbędne do montażu i uruchomienia kompletnej infrastruktury ładowania wraz z uzyskaniem do dnia 16.08.2026 r. pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego przez odrębnego ww. wykonawcę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit a) powyżej.

    - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Etap I w taki sposób, aby po dokonaniu jego odbioru możliwe było samodzielne, bezpieczne oraz zgodne z przeznaczeniem i przepisami prawa użytkowanie zrealizowanej części Inwestycji, niezależnie od dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w ramach Etapu II. Prace w Etapie II nie mogą uniemożliwiać korzystania z infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na stanowiskach ładowania pojazdów. Wszelkie ewentualne ograniczenia muszą być uzgadniane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

    - Roboty dodatkowe wynikające z odstępstw od uzgodnień lub konieczności wykonania dodatkowych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, a mające wpływ na zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy wymagają pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. Strony na okoliczność wykonania robót dodatkowych sporządzają protokół konieczności, do którego Wykonawca sporządza kosztorys takich prac. Kosztorys winien być sporządzony w oparciu ilość roboczogodzin niezbędnych do wykonania prac i udokumentowanych cen materiałów użytych do wykonania prac.

    - W toku realizacji Przedmiotu Umowy każda ze Stron zobowiązana jest na bieżąco informować drugą Stronę o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania Prac. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, leżących po jej stronie, a zgłoszonych przez drugą Stronę. Brak pisemnej informacji od Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy wyłącza możliwość odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu niesygnalizowanej zwłoki bądź braku współdziałania Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przekazaną Dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz innymi wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a także obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest ponadto, na własny koszt i ryzyko, uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz dokonać wszelkich zgłoszeń, które są wymagane dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności związane z organizacją robót, w tym zajęciem pasa drogowego, prowadzeniem robót w pasie drogowym lub na terenach osób trzecich.

§ 2
Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że:

- dostarczone i zamontowane Elementy będą wyłącznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i nie noszą żadnych śladów użytkowania;

- przekazane mu przez Zamawiającego informacje są wystarczające do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy i realizowania go z należytą starannością, w tym w szczególności z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności;

- zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego Dokumentacją projektową, a także oświadcza, że dokumentacja ta jest kompletna i wystarczająca dla zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy;

- przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Terenem Inwestycji, infrastrukturą tego Terenu i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją również na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy;

- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz know-how zapewniające należyte, w tym terminowe wykonanie wszystkich czynności stanowiących Przedmiot Umowy. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami, przepisami technicznymi i prawnymi.

§ 3
Sposób realizacji Umowy

- Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Terenu Inwestycji zgłoszone po zawarciu Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.

- Dokumenty przekazane przez Zamawiającego należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich dostrzeżonych rozbieżności, niejasności lub braków w dokumentach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki zaniechania takiego zgłoszenia. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym, podstawą do ostatecznego ustalenia Przedmiotu Umowy oraz sposobu jego wykonania jest zawsze Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego.

- Prace wykonywane będą na Terenie Inwestycji, będącym częścią Obiektu. Prace uciążliwe i hałaśliwe powinny być wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, również popołudniami, wieczorami, w nocy, w dni wolne od pracy. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący następstwem koniecznych zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych Prac. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację Prac.

- Ewentualne utrudnienia w funkcjonowaniu Obiektu muszą być ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowym.

- W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do czasowego zaprzestania Prac lub do wykonywania konkretnych Prac w innym terminie popołudniami lub w nocy, jeśli powodują one zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu Obiektu.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie udziału swoich pracowników do współpracy z personelem Wykonawcy w okresie realizacji Umowy, w stopniu umożliwiającym realizację Umowy, przy czym brak takiego udziału nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowej i prawidłowej realizacji Umowy,

- dokonanie odbiorów wskazanych w Umowie po należytym wykonaniu przez Wykonawcę zleconych czynności,

- współpraca z Wykonawcą, w szczególności niezwłoczne udzielanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień, informacji i dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego,

- przekazanie niezbędnej Dokumentacji projektowej,

- przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dziennika budowy.

- W przypadku konieczności ingerencji w stałe elementy infrastruktury zagospodarowania Terenu Inwestycji, w tym również elementy nawierzchni (podbudowa, podłoże, nawierzchnia), Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odtworzyć dane elementy do stanu pierwotnego, nie wpływając na pogorszenie ich parametrów technicznych i wizualnych.

- Zamawiający udzieli przedstawicielowi Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przez właściwymi organami lub podmiotami, jeżeli będzie to konieczne do realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór częściowy oraz odbiór końcowy dokonywane będą przy jego udziale. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział osób uprawnionych w odbiorach oraz współdziałać z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w szczególności poprzez udzielanie wyjaśnień, udostępnianie dokumentów oraz umożliwienie dokonania kontroli Prac.

- Dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego w ramach postępowania jest przeznaczona wyłącznie do celów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy – do celów realizacji Przedmiotu Umowy. Udostępnienie dokumentacji nie oznacza przeniesienia na Wykonawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych ani udzielenia zgody na wykorzystanie dokumentacji do innych celów, w szczególności do jej rozpowszechniania lub użycia przy innych inwestycjach. Dopuszcza się zwielokrotnianie dokumentacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wskazanych celów.

§ 4 
Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy w istniejących warunkach technicznych zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy,

- do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego kontroli wykonywania Przedmiotu Umowy,

- do bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji Przedmiotu Umowy. Opiniowanie i konsultacje z Zamawiającym będą odbywać się w formie rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 22 ust.1. Wszelkie ustalenia mogące prowadzić do zmian Przedmiotu Umowy wymagają potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ustalenia, które nie stanowią istotnej zmiany Umowy, są wiążące dla Stron z chwilą ich potwierdzenia. Ustalenia prowadzące do istotnej zmiany Umowy wymagają zmiany Umowy zgodnie z § 15,

- do zapewnienia na własny koszt niezbędnych materiałów oraz urządzeń pozwalających na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

- do stosowania Elementów o odpowiedniej jakości pozwalającej na należyte wykonanie Umowy. Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy Elementy winny spełniać obowiązujące normy oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje własności użytkowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przekaże te dokumenty Zamawiającemu,

- że Elementy będą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,

- do zabezpieczenia Terenu Inwestycji podczas wykonywania zleconych Prac, jak też zabezpieczenia wszelkich Elementów używanych do wykonywania Prac,

- do wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych dla zabezpieczenia mediów na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia ciągłości eksploatacji Obiektu,

- do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków Zamawiającego, pracowników i innych osób, którymi Wykonawca się posługuje oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi Pracami lub innymi działaniami Wykonawcy,

- do niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Prac lub termin zakończenia realizacji Umowy,

- do stworzenia i przekazania, po realizacji poszczególnych etapów, Dokumentacji powykonawczej oraz Dokumentacji odbiorowej w wymaganej formie i ilości egzemplarzy,

- do przekazania na poszczególnych etapach Prac wraz z Dokumentacją odbiorową wszelkich instrukcji, kart materiałowych, kart gwarancyjnych (jeśli występują),

- do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz przygotowania, sporządzenia i złożenia wszelkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I, jak również całego Przedmiotu Umowy po jego zakończeniu, w tym w szczególności do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – o ile będzie to wymagane przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania braków, składania wyjaśnień oraz podejmowania innych działań wymaganych przez właściwe organy aż do uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania. W zakresie, w jakim dla realizacji powyższych obowiązków wymagane jest działanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.

- do bezwzględnego przestrzegania obowiązku zachowania porządku na Terenie Inwestycji, Obiektu, usuwania sprzętu i pozostałości materiałów po zakończeniu Prac. Na Terenie Inwestycji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających i podobnie działających. Wykonawca akceptuje Zasady kontroli, ustalania stanu trzeźwości oraz obecności w organizmie środków działających podobnie jak alkohol personelu wykonawcy/podwykonawcy stanowiące Załącznik nr 9 do Umowy,

- do prowadzenia Prac, w sposób nieprowadzący do zbędnego uruchomienia systemów alarmowych i innych systemów zainstalowanych na Obiekcie. W przypadku spowodowania zbędnego alarmu, w szczególności pożarowego, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i kar związanych z takim alarmem (np. kosztów przybycia straży pożarnej, służb ratunkowych, służby ochrony, przybycia pracowników Zamawiającego),

- na własny koszt i ryzyko, do zorganizowania, utrzymania oraz likwidacji zaplecza budowy niezbędnego do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zaplecza socjalnego, magazynowego, biurowego oraz technicznego,

- do utrzymywania należytego porządku na terenie budowy oraz na terenach przyległych, w szczególności drogach dojazdowych i terenach wykorzystywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, oraz do niezwłocznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z jego działalnością lub działalnością osób, którymi się posługuje. W przypadku powstania wątpliwości co do źródła zanieczyszczeń, przyjmuje się, że Wykonawca odpowiada za zanieczyszczenia powstałe w związku z wykonywanym przez niego zakresem Prac,

- do zapewnienia kierownika robót elektrycznych oraz kierownika robót sanitarnych, posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane oraz doświadczenie odpowiednie do zakresu powierzonych im Prac. Kierownicy robót branżowych odpowiadają za realizację Prac w danej branży zgodnie z przepisami prawa, Dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, a także są zobowiązani do współdziałania z kierownikiem budowy i stosowania się do jego poleceń w zakresie organizacji i koordynacji Prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za:

      - ustanowienie kierownika budowy,

      - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeśli wymagany zgodnie z przepisami prawa,

      - nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków proces budowlany nie może być kontynuowany do momentu uzupełnienia braków.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów w którym wyodrębnione zostaną koszty poszczególnych Prac dla każdego z Etapów, które są wyszczególnione w OPZ. Dokument służyć będzie Zamawiającemu do wykazania wysokości wydatków związanych z kosztami kwalifikowalnymi w ramach projektu. Szczegółowa kalkulacja kosztów powinna być aktualizowana w wyniku zmian zachodzących wobec  poszczególnych pozycji w nim ujętych – to w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w związku z  współfinansowaniem Przedmiotu Umowy ze środków zewnętrznych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego przedstawiania wszelkich wyjaśnień, informacji, dokumentów i innych materiałów dotyczących realizacji Umowy, jeżeli jest to wymagane dla celów rozliczenia, kontroli, audytu, weryfikacji lub wyjaśnień prowadzonych przez instytucję finansującą, współfinansującą, kontrolującą, audytującą lub inną uprawnioną instytucję, a także do współdziałania z Zamawiającym w toku takich czynności.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane Prace mają nieprawidłowości albo zostały wykonane niezgodnie z Umową.

- Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na nieprawidłowości spowodowane błędami w Dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca mógł je z łatwością zauważyć, przy dochowaniu należytej staranności profesjonalisty, w toku analizy dokumentacji, bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń specjalistycznych, odkrywek lub badań; a o błędach tych niezwłocznie nie zawiadomił w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającego lub pomimo zawiadomienia Zamawiającego o takich błędach kontynuował wykonywanie Prac, chyba że przed przystąpieniem do wykonywania Prac wskazał na te nieprawidłowości oraz ryzyko, że będą miały wpływ na jakość Prac, a także wskazał środki zaradcze, a Zamawiający mimo to nakazał Wykonawcy kontynuowanie Prac bez podejmowania środków zaradczych.

- Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej na skutek wystąpienia nieprawidłowości w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Odpowiedzialność ta rozciąga się na wszelkie skutki nieprawidłowości.

- W ramach żądania naprawienia szkody Zamawiający uprawniony jest według swojego wyboru do naprawienia szkody w naturze albo do żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty pokrywającej wysokość powstałej po stronie Zamawiającego szkody, niezależnie od tego, czy Wykonawca jest w stanie naprawić szkodę w naturze.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym za szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, także na Terenie Inwestycji, terenie sąsiadującym i innych terenach zajętych przez Wykonawcę na potrzeby wykonywania Prac, a także za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym osobom korzystającym z infrastruktury Zamawiającego. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

- Jeżeli Umowa została zawarta z Konsorcjum, odpowiedzialność wszystkich uczestników Konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy jest solidarna. Wszelkie zawiadomienia, wezwania Zamawiający kierować będzie do Lidera Konsorcjum wskazanego w ofercie, wykorzystując dane adresowe wskazane w komparycji Umowy. Skierowanie wezwania lub zawiadomienia do Lidera Konsorcjum odnosi skutek wobec pozostałych członków Konsorcjum.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za nieprawidłowości.

- Uczestnicy Konsorcjum na wezwanie Zamawiającego są solidarnie zobowiązani do przekazania kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym także informacji za wykonanie jakich Prac w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem czasu trwania Umowy lub upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za nieprawidłowości Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części Prac wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub Podwykonawcę wobec Zamawiającego z roszczeniami pozostającymi w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności w związku z wykonywaniem Prac, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.

- W przypadku postępowania sądowego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania.

- W razie zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 14 i 15 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów i wszelkich wydatków związanych z wystąpieniem z roszczeniami wobec Zamawiającego.

§ 41
Dokumentacja powykonawcza i Dokumentacja odbiorowa

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w języku polskim oraz przekazania Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej oraz Dokumentacji odbiorowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- W ramach odbioru częściowego dotyczącego Etapu I Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Dokumentacji powykonawczej oraz Dokumentacji odbiorowej w zakresie dotyczącym Etapu I, w stopniu umożliwiającym dokonanie odbioru częściowego oraz korzystanie z tej części Przedmiotu Umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i obowiązującym prawem.

- W ramach odbioru obejmującego Etap II, stanowiącego jednocześnie odbiór całości Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletną, jednolitą i skonsolidowaną Dokumentację powykonawczą oraz kompletną Dokumentację odbiorową obejmującą całość Przedmiotu Umowy, w tym zakres objęty Etapem I, przy czym obowiązek ten (w zakresie dot. Etapu I) obejmuje uporządkowanie, ujednolicenie, aktualizację i scalenie dokumentacji przekazywanej uprzednio w toku realizacji Umowy i nie stanowi podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Ww. dokumentacje, o których mowa powyżej powinny być sporządzone w sposób kompletny i kompleksowy, z uwzględnieniem celu, któremu mają służyć, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą – Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi i normami) oraz zasadami wiedzy technicznej, a następnie przedłożone Zamawiającemu w stanie gotowym, kompletnym i zdatnym do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Dokumentacje przekazywane będą w formie papierowej oraz elektronicznej- każda w ilości: 1 komplet drukowany i 1 komplet w wersji elektronicznej na nośniku (pendrive, dysk zewnętrzny).

- Przekazanie Dokumentacji powykonawczej oraz Dokumentacji odbiorowej następuje najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru danego Etapu, przy czym brak przekazania kompletnej Dokumentacji odbiorowej w zakresie istotnym dla danego odbioru uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia braków lub usunięcia wad Dokumentacji powykonawczej lub Dokumentacji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość Dokumentacji powykonawczej oraz Dokumentacji odbiorowej, w tym za ich zgodność z rzeczywistym stanem wykonania Przedmiotu Umowy, za jej kompletność, spójność oraz przydatność do eksploatacji, utrzymania, serwisowania i rozbudowy Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian w Przedmiocie Umowy, w tym w związku z usuwaniem nieprawidłowości lub wykonywaniem obowiązków wynikających z gwarancji.

- Wraz z Dokumentacją odbiorową Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne w języku polskim dotyczące zakresu objętego danym Etapem. W ramach odbioru końcowego Wykonawca przekaże komplet dokumentów gwarancyjnych obejmujących całość Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty dotyczące Etapu I, uprzednio przekazane Zamawiającemu, podlegające odpowiedniemu uzupełnieniu, aktualizacji, uporządkowaniu i scaleniu w jednolity zbiór, co nie stanowi podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Dokumenty gwarancyjne przekazane w ramach odbioru końcowego nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego wynikających z dokumentów gwarancyjnych przekazanych przy odbiorach częściowych.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Dokumentacji powykonawczej oraz Dokumentacji odbiorowej dla celów związanych z eksploatacją, utrzymaniem, przebudową oraz rozbudową Przedmiotu Umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego ww. dokumentacji (lub przyjmowanej przez niego części tych dokumentacji) oraz innych dokumentów utworzonych w wyniku wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia określonego w § 9 Umowy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów utworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszelkich znanych, w chwili zawarcia Umowy, polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. poniżej. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz praw do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.

- Przeniesienie praw autorskich rozciąga się na wszystkie znane w dniu zawarcia Umowy pola eksploatacji, w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręczne, opracowania realizacji projektu technicznego wraz  z przedmiarami i kosztorysami celem wykonania  remontu lub odbudowy inwestycji zrealizowanej z wykorzystaniem utworu, sporządzanie makiety inwestycji, wprowadzanie do pamięci komputera; wykorzystanie do materiałów promocyjnych, edukacyjnych, na znakach, folderach, wydawnictwach stronie internetowej Zamawiającego; rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, publikowanie części lub całości w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; dokonywanie opracowań, zmian lub modyfikacji, korzystanie z utworu w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą, w szczególności, w przypadku odstąpienia od Umowy, dokończenia Inwestycji.

- Strony ustalają, iż korzystanie z dokumentacji oraz ich rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

- Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian wprowadzonych przez Wykonawcę w utworach wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, z tym że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia ww. dokumentacji przez Zamawiającego, w tym również ich części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w § 9 niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie.

- Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Prac nie narusza praw autorskich osób trzecich ani praw własności przemysłowej.

- Postanowienia Umowy dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy stosuje się odpowiednio do ochrony praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.

- Dokonane przeniesienie praw autorskich pozostaje w mocy pomimo odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, chyba że strony ustalą inaczej.

§ 5
Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy:

    - dla Etapu I, w zakresie:

      - wykonania Prac objętych Etapem I do dnia 06 lipca 2026 roku, w tym wykonanie i przekazanie Dokumentacji powykonawczej w zakresie branży elektroenergetycznej dot. Etapu I,

      - uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I do dnia 17 sierpnia 2026 roku;

    - dla Etapu II: do dnia 30 października 2026 roku.

- Odbiór Etapu I nastąpi dopiero po wykonaniu Prac objętych Etapem I oraz uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I, zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a) i b).

- Terminy realizacji Etapu I, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), obowiązują przy założeniu terminowego dostarczenia przez Zamawiającego stacji transformatorowej, tj. dostarczenia nie później niż do dnia  30 czerwca 2026 roku.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia wpływu opóźnienia na realizację, w tym do odpowiedniego przeorganizowania Prac, o ile jest to możliwe technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

- Opóźnienie w dostarczeniu stacji transformatorowej nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu stacji transformatorowej przez Zamawiającego, termin realizacji Etapu I ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres opóźnienia, jednakże bez wpływu na termin zakończenia całości Przedmiotu Umowy.

- Za datę wykonania danego Etapu uznaje się datę dokonania odbioru tego Etapu.

- Za datę zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Rozpoczęcie wykonywania Prac nastąpi po przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego Terenu Inwestycji.

- Strony uznają, że:

- terminowa realizacja Etapu I ma kluczowe znaczenie dla organizacji i koordynacji realizacji Inwestycji,

- możliwość rozpoczęcia realizacji Prac w ramach Etapu II nie jest uzależniona od ukończenia Etapu I.

§ 6
Harmonogram rzeczowo-terminowy

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–terminowy (zwany dalej również „harmonogramem”) realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie uwzględniał podział realizacji Przedmiotu Umowy na Etapy określone w Umowie, w tym wskazywał zakres rzeczowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz wartości wynagrodzenia przypisane do każdego z Etapów. Harmonogram powinien zapewniać możliwość weryfikacji postępu realizacji Prac odrębnie dla każdego Etapu oraz stanowić podstawę do dokonywania odbiorów częściowych i rozliczeń.

- Harmonogram ma charakter organizacyjny i koordynacyjny oraz służy planowaniu i monitorowaniu realizacji Umowy.

- Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminową realizację Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu, w szczególności w przypadku zmian w realizacji Prac lub konieczności dostosowania do działań innych wykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji harmonogramu Prac w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na jego realizację. Aktualizacja harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy czym nie stanowi zmiany Umowy ani terminu jej realizacji, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać w harmonogramie konieczność współpracy i koordynacji z innymi wykonawcami działającymi na Terenie Inwestycji.

§ 7
Teren Inwestycji – teren budowy
- współużytkowanie -

      - Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Terenu Inwestycji (terenu budowy) w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

      - O terminie przekazania Zamawiający poinformuje Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem. Niezgłoszenie się Wykonawcy na przekazanie Terenu Inwestycji w wyznaczonym terminie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa w § 5 ust.1.

      - Wzór protokołu przekazania Terenu Inwestycji przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 10 do Umowy.

      - W uwagi na złożoność Inwestycji oraz okoliczności wskazane w § 1 ust, 4-6, przekazanie Wykonawcy Terenu Inwestycji nie nadaje Wykonawcy wyłącznego prawa do korzystania z całego terenu.

      - Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie, także po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, do:

- wstępu na teren budowy przez osoby działające w jego imieniu,

- wprowadzenia na teren budowy innych wykonawców, dostawców, usługodawców lub serwisantów realizujących roboty, dostawy lub usługi związane z Inwestycją,

- wyznaczania i zmiany zasad korzystania z poszczególnych części terenu budowy, w tym wydzielania stref przeznaczonych do wyłącznego albo wspólnego korzystania przez poszczególnych wykonawców.

      - W przypadku zamiaru wprowadzenia innego wykonawcy na teren budowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, wskazując w szczególności:

- podmiot wprowadzany na teren budowy,

- zakres powierzonych mu działań,

- planowany termin rozpoczęcia i zakończenia działań,

- obszar terenu budowy przeznaczony do korzystania,

- zasady dostępu, transportu, składowania oraz korzystania z mediów i zaplecza.

      - Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z innymi wykonawcami w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Inwestycji, w szczególności do:

- umożliwienia dostępu do uzgodnionych części terenu budowy,

- udziału w uzgodnieniach i naradach koordynacyjnych,

- przekazywania informacji o zagrożeniach, kolizjach i wymaganiach organizacyjnych,

- współdziałania przy uzgadnianiu harmonogramu oraz kolejności wykonywania działań.

      - Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że teren budowy może być w okresie realizacji Umowy współużytkowany przez więcej niż jeden podmiot, a okoliczność ta sama w sobie nie stanowi nienależytego wykonania obowiązków przez Zamawiającego.

      - Zamawiający wskazuje, że pozostali wykonawcy dostaw/montażu/uruchomienia nie przejmują terenu budowy, lecz korzystają z niego na zasadach określonych w umowach i poleceniach koordynacyjnych. Udostępnienie terenu budowy pozostałym wykonawcom nie stanowi przekazania im terenu budowy ani przejęcia przez nich odpowiedzialności za całość terenu budowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanym wprowadzeniu innego wykonawcy albo od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałej kolizji, zgłosić Zamawiającemu na piśmie wszelkie przewidywane kolizje organizacyjne, technologiczne lub bezpieczeństwa wraz z uzasadnieniem i propozycją działań minimalizujących ich skutki. Brak zgłoszenia w tym terminie oznacza potwierdzenie, że wprowadzenie innego wykonawcy nie wpływa na możliwość realizacji Prac przez Wykonawcę zgodnie z Umową.

      - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w sposób umożliwiający prowadzenie działań również przez inne podmioty na terenie budowy, o ile nie narusza to przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, technologii wykonywania robót ani uzasadnionych wymagań dotyczących jakości realizacji Przedmiotu Umowy.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Prace, czynności, personel, sprzęt i materiały pozostające w zakresie jego realizacji. Wykonawca nie odpowiada za działania innych wykonawców wprowadzonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem obowiązków współpracy i współdziałania określonych w Umowie oraz przepisach prawa.

      - Każdy z wykonawców realizujących prace na terenie budowy ponosi samodzielną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska w zakresie wykonywanych przez siebie robót oraz za osoby, którymi się posługuje.

      - Kierownik Budowy ustanowiony przez Wykonawcę koordynuje realizację działań na terenie budowy, w tym określa zasady współdziałania wykonawców w zakresie BHP, organizacji ruchu, dostępu do mediów, składowania materiałów oraz korzystania z zaplecza, zgodnie z § 71 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby działające w jego imieniu stosowały się do tych zasad.

      - Ustalenie zasad koordynacji nie powoduje przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za działania innych wykonawców.

      - W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy Pracami Wykonawcy a działaniami innego wykonawcy, Strony podejmą niezwłocznie działania koordynacyjne w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia działań, przy czym Wykonawca zobowiązany jest kontynuować Prace w zakresie, w jakim jest to możliwe.

      - Zamawiający jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych oraz wydawania wiążących organizacyjnie poleceń dotyczących kolejności, czasu i sposobu dostępu do poszczególnych części terenu budowy, z zastrzeżeniem że polecenia te nie mogą prowadzić do wykonywania działań niezgodnie z przepisami prawa, Dokumentacją Projektową ani zasadami wiedzy technicznej.

      - Jeżeli dla potrzeb wprowadzenia innego wykonawcy konieczne będzie czasowe ograniczenie sposobu korzystania przez Wykonawcę z części terenu budowy, Zamawiający może wydać odpowiednie polecenia organizacyjne, określając zakres, czas trwania i zasady takiego ograniczenia.

      - Sam fakt wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy nie stanowi podstawy do:

      - odmowy wykonywania Prac przez Wykonawcę,

      - wstrzymania Prac,

      - żądania zmiany terminu realizacji,

      - żądania zwiększenia wynagrodzenia.

      - Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu działań innych wykonawców, chyba że szkoda lub opóźnienie powstały wyłącznie wskutek zawinionego działania lub zaniechania Zamawiającego i pozostają w adekwatnym związku przyczynowym z tym działaniem lub zaniechaniem.

      - Korzystanie przez innych wykonawców z mediów, zaplecza, dróg wewnętrznych, urządzeń pomocniczych lub infrastruktury tymczasowej zapewnionej przez Wykonawcę wymaga uprzednich ustaleń z Zamawiającym i Wykonawcą co do zasad, zakresu oraz ewentualnego rozliczenia kosztów.

§ 71
Kierownik budowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika budowy posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane oraz doświadczenie odpowiednie do zakresu Przedmiotu Umowy.

- Kierownik budowy działa w imieniu Wykonawcy i odpowiada za prowadzenie budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą – Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

- Do obowiązków kierownika budowy należy w szczególności:

  - organizacja terenu budowy oraz nadzór nad jego zagospodarowaniem,

  - prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

  - koordynacja działań prowadzonych na terenie budowy, w tym działań wykonywanych przez innych wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego,

  - zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad wynikających z planu BIOZ (jeśli funkcjonuje),

  - zapobieganie kolizjom działań oraz ich rozwiązywanie z uwzględnieniem § 7 ust. 16, współdziałanie z innymi wykonawcami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Inwestycji,

  - udział w odbiorze częściowych i odbiorze końcowym,

  - zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na termin, jakość lub bezpieczeństwo realizacji Przedmiotu Umowy.

- Kierownik budowy jest uprawniony do wydawania poleceń organizacyjnych i koordynacyjnych na terenie budowy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, organizacji robót oraz zapobiegania kolizjom, przy czym polecenia te są wiążące dla Wykonawcy oraz innych wykonawców działających na terenie budowy w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz zasad organizacji budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy na terenie budowy w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego.

- Zmiana kierownika budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowy kierownik budowy powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż osoba zastępowana.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy jak za działania i zaniechania własne.

§ 8
Odbiór Przedmiotu Umowy

- Odbiór Przedmiotu Umowy dokonywany będzie w dwóch etapach:

  - odbiór częściowy – dotyczący I etapu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. po uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I;

  - odbiór końcowy – dotyczący II etapu, stanowiący jednocześnie odbiór całości Przedmiotu Umowy, w tym po uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania całości Przedmiotu Umowy.

- Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy. Odbiór danego Etapu następuje na podstawie protokołu odbioru, w którym Zamawiający potwierdzi dokonanie odbioru danego Etapu. Wzory protokołów odbioru stanowią Załącznik nr 3 do Umowy

- W protokole odbioru mogą zostać wskazane nieistotne wady lub usterki, tj. nieuniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Stwierdzenie nieistotnych wad lub usterek nie wstrzymuje dokonania odbioru, przy czym Zamawiający wyznacza w protokole odbioru termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieistotnych wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kary umownej.

- Jeżeli w toku odbioru Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy dotknięty jest Wadami (tj. powodującymi niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem), Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeśli Wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy termin nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych od dnia wezwania;

  - jeśli Wady nie nadają się do usunięcia lub w dalszym ciągu uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem, Zamawiający według swojego wyboru:

  - może odmówić odbioru i odstąpić od Umowy w całości lub w części lub

  - może odmówić odbioru i  żądać wykonania danej części Przedmiotu Umowy wolnej od Wad (nowej części Przedmiotu Umowy) w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podpisanie protokołu odbioru danego Etapu następuje po terminowym usunięciu Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Usunięcie nieistotnych wad lub usterek / Wad oraz wykonanie danej części Przedmiotu Umowy wolnej od Wad następuje na koszt Wykonawcy i podlega potwierdzeniu w protokole odbioru sporządzonym przez Strony.

- Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za  nieistotne wady lub usterki oraz Wady Przedmiotu Umowy.

- Dokonanie odbioru częściowego Etapu I nie oznacza potwierdzenia braku nieistotnych wad lub usterek / Wad tej części Przedmiotu Umowy ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania ich usunięcia do dnia dokonania odbioru końcowego.

§ 81
Usuwanie nieprawidłowości w toku realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania wszelkich nieistotnych wad lub usterek / Wad ujawnionych w toku realizacji Umowy, w tym dotyczących Etapu I, także po dokonaniu odbioru częściowego, a przed odbiorem końcowym.

- Do dnia odbioru końcowego obowiązek usuwania nieistotnych wad lub usterek / Wad Przedmiotu Umowy realizowany jest przez Wykonawcę przede wszystkim w ramach obowiązku należytego wykonania Umowy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi przed odbiorem końcowym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

§ 9 
Wynagrodzenie

- Wykonawca, za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy otrzyma maksymalne łączne wynagrodzenie w wysokości ____ PLN brutto w tym    ____  PLN netto oraz  ____  PLN podatek VAT, w dwóch częściach, odpowiadających poszczególnym Etapom realizacji w ten sposób, że za realizację:

- Etapu I Przedmiotu Umowy, otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości ____ PLN brutto w tym ____  PLN netto oraz ____   PLN podatek VAT,

- Etapu II Przedmiotu Umowy, otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości ____                     PLN brutto w tym____ PLN netto oraz ____ PLN podatek ____ VAT,

zgodnie z wartościami wskazanymi w Załączniku nr 2 do Umowy, tj. Ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie należne jest wyłącznie za faktycznie i prawidłowo wykonane czynności będące Przedmiotem Umowy, w sposób zgodny z jej postanowieniami.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy jednorazowej zaliczki w wysokości do 20  % maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1), na podstawie wniosku Wykonawcy złożonego w terminie do 21 dni od  dnia zawarcia Umowy.

- Wypłata zaliczki może nastąpić wyłącznie po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia jej zwrotu w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, przewidującej bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do zapłaty.

- Zabezpieczenie zwrotu zaliczki powinno obejmować kwotę odpowiadającą pełnej wysokości zaliczki oraz obowiązywać co najmniej do czasu jej pełnego rozliczenia.

- Zaliczka podlega rozliczeniu z wynagrodzenia należnego za Etap I. Należności zapłacone tytułem Zaliczki będą zarachowane przez Zamawiającego na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany i odebrany przez Zamawiającego Etap I (zapłacona zaliczka pomniejszać będzie kwotę nominalną należnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 pkt 1).

- Zaliczka będzie płatna na podstawie faktury zaliczkowej, która zostanie wystawiona  w formie faktury ustrukturyzowanej poprzez Krajowy System e-Faktur (dalej: „KSeF”) odpowiednio na zasadach opisanych w §91 Umowy. Zapłata zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego wystawienia. Zaliczka zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wskazany w Załączniku nr 4 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w przypadku rozwiązania Umowy, odstąpienia od Umowy lub innej formy jej zakończenia przed realizacją Przedmiotu Umowy na poczet wykonania którego została uiszczona zaliczka, w całości lub części, w zależności czy i w jakiej części Zamawiający dokonał zarachowania zaliczki. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki także w przypadku niewykorzystania zaliczki na poczet celu jej udzielenia lub wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku ziszczenia się obowiązku zwrotu zaliczki przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty zaliczki podlegającej zwrotowi z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Nieudzielenie zaliczki, jak również termin jej wypłaty, nie wpływają na obowiązek terminowej realizacji Etapu I ani Etapu II i nie stanowią podstawy do zmiany terminów realizacji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

- Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr Umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia:

  - faktury częściowej – po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru częściowego - Etapu I;

  - faktury końcowej – po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy stanowi podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego lub końcowego, w którym Zamawiający potwierdza dokonanie odbioru danego Etapu, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy (wzory protokołów znajdują się w Załączniku nr 3).

- Faktura VAT zostanie wystawiona w formie faktury ustrukturyzowanej poprzez KSeF na zasadach opisanych w §91 Umowy, a w przypadku braku ustawowego obowiązku wprowadzania faktury w KSeF w formie:

- papierowej, na adres korespondencyjny Zamawiającego: „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., ul. Wodna 2, 30-556 Kraków,

- elektronicznej, z zastrzeżeniem § 91 niniejszej Umowy dot. obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych poprzez KSeF.

- Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w „Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym”, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia wskazującego nowy numer rachunku, zapłata przez Zamawiającego na dotychczasowy numer rachunku uznawana będzie za skuteczne wykonanie obowiązku płatniczego Zamawiającego. W sytuacji, kiedy Wykonawca wskazał w powyższy sposób więcej niż jeden numer rachunku bankowego, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zapłat z niniejszej Umowy na dowolny z wskazanych przez Wykonawcę rachunków.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapłatę w ten sposób uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 27.

- Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm ten nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kary umownej).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 15, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i wskazywania na fakturze VAT rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej Umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym „białą listą podatników VAT”.

- Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 20, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z fakturą (umową), a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego.

- Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 20.

- Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca oświadcza, że z tytułu wykonania Umowy, wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności), przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. Cesja, przelew lub inna czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

- Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych poprzez Krajowy System e-Faktur (dalej KSeF) od daty jej prawidłowego wystawienia.

- Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek od towarów i usług, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT).

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto nie ulega zmianie, a jedynie kwota VAT i wynagrodzenie brutto.

- Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje i stanowi ekwiwalent wszystkich świadczeń Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie oraz kosztów jakie Wykonawca musi ponieść celem należytego wykonania Umowy.

§ 91
 KSEF

- Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy po stronie Wykonawcy zachodzi - na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) - obowiązek wystawienia na rzecz Zamawiającego faktury ustrukturyzowanej poprzez KSeF, w tym także faktury zaliczkowej, faktury korygującej, faktury rozliczeniowej itd. Postanowienia te będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu (każdorazowo) fakturę ustrukturyzowaną (dalej także jako: faktura) z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania; w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT oraz niniejszym paragrafie. Przy czym, za:

- datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania jej przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF, datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze;

- za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (tzw. numer KSeF);

- Z zastrzeżeniem ust. 6 lit. b) i c) niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej w sposób inny niż przy użyciu KSeF taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na następujący adres e-mail Zamawiającego: faktury@kolejemalopolskie.com.pl; za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami QR zgodnie z ustawą o VAT bądź data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF, w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

- W przypadku, gdy ustawa o VAT dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury elektronicznej niebędącej fakturą ustrukturyzowaną zostanie ona doręczona Zamawiającemu na następujący adres e-mail Zamawiającego: faktury@kolejemalopolskie.com.pl, za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę.

- Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT; w razie stwierdzenia błędu, pomyłki lub zaistnienia innej przyczyny dla korekty danych ujętych w fakturze ustrukturyzowanej Wykonawca wystawi fakturę korygującą ustrukturyzowaną przy użyciu KSeF - w takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę korygującą w terminie 3 dni od dnia otrzymania (w jakiejkolwiek formie) od Zamawiającego żądania wystawienia faktury korygującej. Do czasu spełnienia tego żądania Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy. Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio w przypadku zaistnienia przyczyny dla korekty danych ujętych w fakturze wystawionej przez Wykonawcę poza KSeF (tj. innej niż faktura ustrukturyzowana), o ile taką możliwość (wyjątek) przewidują przepisy ustawy o VAT

- Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie uznają, że:

- w przypadku obowiązku Wykonawcy wystawienia faktury ustrukturyzowanej poprzez KSeF faktura ta będzie dostarczana wyłącznie w postaci ustrukturyzowanej (zgodnej z aktualną wersją schemy pliku faktury ustrukturyzowanej) w formacie XML za pośrednictwem KSeF;

- Wykonawca nie będzie dostarczać wizualizacji faktur ustrukturyzowanych wystawionych na rzecz Zamawiającego poprzez KSeF, z wyłączeniem przypadków awarii KSeF;

- w przypadku wystąpienia niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT) faktura ustrukturyzowana zostanie przesłana przez Wykonawcę do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu ww. niedostępności KSeF i zostanie udostępniona Zamawiającemu wyłącznie w KSeF;

- w przypadku wystąpienia awarii KSeF (art. 106ne ust. 1 w zw. z art. 106nf ustawy o VAT) faktura ustrukturyzowana zostanie opatrzona przez Wykonawcę wymaganymi kodami QR oraz udostępniona Zamawiającemu poprzez przesłanie na następujący adres e-mail Zleceniodawcy: faktury@kolejemalopolskie.com.pl;

- w przypadku wystąpienia całkowitej awarii KSeF (art. 106ne ust. 3 w zw. z art. 106ng ustawy o VAT) Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego w sposób uzgodniony w Umowie oraz przesłać fakturę inną niż ustrukturyzowana na adres e-mail Zamawiającego wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu, który to ustęp stosuje się wówczas odpowiednio.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

§ 10
Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne wskazane w dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu oraz pozostałych postanowieniach Umowy.

- Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane notą obciążeniową Zamawiającego doręczoną Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

    - za odstąpienie od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;

    - w wykonaniu Prac objętych Etapem I – w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a), do dnia wykonania tej części;

    - w uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I – w wysokości w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), do dnia uzyskania tej możliwości;

    - za zwłokę w wykonaniu Etapu II Przedmiotu Umowy– w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu wykonania Etapu II określonego w Umowie, do dnia wykonania Etapu II;

    - za zwłokę w usunięciu nieistotnych wad lub usterek (nieuniemożliwiających użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) stwierdzonych przy odbiorze (zarówno częściowym jak i końcowym) - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

    - za zwłokę w usunięciu Wad (powodujących niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem) stwierdzonych przy odbiorze (zarówno częściowym jak i końcowym) - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

    - za zwłokę w wykonaniu danej części Przedmiotu Umowy wolnej od Wad (nowej części Przedmiotu Umowy) - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 lit. b Umowy;

    - zwłoki w reakcji na zgłoszenie w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 1) Umowy;

    - zwłoki w reakcji na zgłoszenie w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 2) Umowy;

    - za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi w przypadku wystąpienia problemu krytycznego – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)  za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 6 pkt 1) Umowy; stosuje się odpowiednio za zwłokę w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 7 Umowy;

    - za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi w przypadku wystąpienia problemu niekrytycznego – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 6 pkt 2) Umowy; stosuje się odpowiednio za zwłokę w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 7 Umowy;

    - w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 20 Umowy – karę umowną w wysokości 50.000,00 zł, za każde stwierdzone naruszenie;

    - w przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na gruncie niniejszej Umowy - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde stwierdzone naruszenie;

    - 10 000,00 zł za każdorazowy przypadek:

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w tym braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,

    - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

    - dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową,

    - braku uwzględnienia uwag Zamawiającego w umowie o podwykonawstwo, w tym brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

    - wykonywania za pomocą Podwykonawców innych Prac niż wskazane w umowie 
o podwykonawstwo, bez zgody Zamawiającego,

    - 3 000,00 zł za każdorazowy przypadek:

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo;

    - za każdy przypadek naruszenia obowiązków umownych innych niż wskazane powyżej 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewywiązania się z zobowiązania, pod warunkiem wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wywiązania się ze zobowiązania umownego i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji tego wezwania, nie krótszego niż 7 dni;

    - w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu lub szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa w § 4 ust. 3 w terminie określonym w Umowie - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia jego przedłożenia.

- Naliczanie kary umownej za zwłokę w wykonaniu Prac objętych Etapem I lub za zwłokę w uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczania kary umownej za zwłokę w wykonaniu Etapu II. Jeżeli jednak zwłoka w wykonaniu Etapu II wynika wyłącznie ze zwłoki w realizacji Etapu I (w tym w wykonaniu Prac lub w uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania), za ten sam okres nie nalicza się kary umownej za oba Etapy. Wówczas naliczana jest kara dot. Etapu I. Kary umowne należą się Zamawiającemu niezależnie od poniesienia szkody ani od jej wysokości. Jeżeli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej lub nie jest objęta karą umowną, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

- Kary umowne naliczone z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki mogą być sumowane do maksymalnej wysokości.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu naruszeń dotyczących Etapu I, w tym w szczególności za zwłokę określoną w ust. 4 pkt 2) i 3), nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto należnego za Etap I.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu naruszeń dotyczących Etapu II, w tym w szczególności za zwłokę w wykonaniu Etapu II, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto należnego za Etap II.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu wykonania całego Przedmiotu Umowy.

- Każda kara umowna wlicza się zarówno do limitu przewidzianego dla danego Etapu, jak i do łącznego limitu kar umownych. Limit kar nie dotyczy kary wskazanej w ust. 4 pkt 12).

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zastrzeżenie i zapłata kar umownych nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy wolnego od nieprawidłowości ani uprawnień Zamawiającego związanych z obowiązkami Wykonawcy dotyczącymi nieprawidłowości Przedmiotu Umowy.

§ 11
Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, w tym wszystkie Elementy oraz Prace (dalej razem również jako „Przedmiot Gwarancji”).

- Okres gwarancji jakości wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, z tym, że:

  - jeżeli gwarancja producenta/sprzedawcy Przedmiotu Gwarancji przewiduje dłuższy okres, obowiązuje okres tej gwarancji, a w przypadku gdy przewiduje okres krótszy – obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

  - okres obowiązywania gwarancji jakości dla Etapu I rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru Etapu I, a dla Etapu II – z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym okres gwarancji jakości dla Etapu I nie może upłynąć wcześniej niż okres gwarancji jakości przewidziany dla elementów Przedmiotu Umowy objętych Etapem II.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia gotowość do usuwania nieistotnych wad lub usterek / Wad (razem zwanymi: „nieprawidłowościami”) w Przedmiocie Gwarancji, w tym przyjmuje następujące maksymalne czasy reakcji na zgłoszenie:

- do 24 godzin w przypadku zgłoszenia problemu krytycznego, tj. uniemożliwiającego pracę infrastruktury ładowania autobusów;

- do 7 dni w przypadku wystąpienia problemu niekrytycznego, tj. nieuniemożliwiającego korzystanie z infrastruktury ładowania autobusów.

- Przez czas reakcji rozumie się czas, jaki upłynie od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego (pracownika Zmawiającego) do nawiązania kontaktu przez pracownika Wykonawcy ze zgłaszającym problem pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i przekazania zaleceń. Usługa gwarancyjna winna być świadczona przez Wykonawcę całodobowo w każdy dzień tygodnia.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte nieprawidłowości Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia tj.:

- naprawy bądź wymiany na własny koszt wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną od nieprawidłowości, jeżeli nieprawidłowości te powstały z przyczyn tkwiących w danej części Przedmiotu Umowy,

- doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodności z Umową, jeżeli ujawni się nieprawidłowość związana z usługą/Pracą realizowaną w ramach Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia:

- problemu krytycznego - w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (pracownika), a jeżeli usunięcie problemu w tym terminie nie jest możliwe z przyczyn technicznych – do zapewnienia rozwiązania tymczasowego umożliwiającego korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

- problemu niekrytycznego - w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia.

- Zamawiający może wyznaczyć, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, inny termin usunięcia nieprawidłowości w Przedmiocie Gwarancji – zgodnie z ust. 12 poniżej.

- O kwalifikacji zgłoszenia jako problemu krytycznego lub niekrytycznego decyduje Zamawiający, z uwzględnieniem rzeczywistego wpływu na pracę infrastruktury ładowania autobusów.

- W przypadku braku usunięcia nieprawidłowości w Przedmiocie Gwarancji w terminach określonych powyżej, Zamawiający ma prawo:

- po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości pod rygorem skorzystania z wykonania zastępczego - może zlecić usunięcie tych nieprawidłowości osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami z zastrzeżeniem, że ryzyko usunięcia nieprawidłowości przez osobę trzecią ponosi Wykonawca;

- naliczyć karę umowną zgodnie z § 10  pkt 10) i 11);

- skorzystać z innych uprawnień wynikających z Umowy, gwarancji lub przepisów prawa.

- Zgłoszenie nieprawidłowości Przedmiotu Gwarancji w okresie gwarancji następować będzie za pośrednictwem zgłoszeń przesłanych przez Zamawiającego na adres e-mail, o którym mowa w § 22 ust. 2. albo – za zgodą Zamawiającego – za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłoszeń Wykonawcy. Przesłanie zgłoszenia na adres e-mail, o którym mowa powyżej, albo jego zarejestrowanie w systemie zgłoszeń Wykonawcy uznaje się za moment powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o nieprawidłowości Przedmiotu Gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości w Przedmiocie Gwarancji, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, w terminach określonych w ust. 6 albo w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7 oraz ust. 12.

- Przedłużenie terminu na usunięcie nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7, następuje na wniosek Wykonawcy wysłany na adres e-mail, o którym mowa w § 22 ust. 2, który będzie należycie uzasadniony, w szczególności poprzez wskazanie na możliwości technologiczne uzasadniające wydłużenie terminu. Zamawiający może wyznaczyć nowy termin, uwzględniając okoliczności wskazane przez Wykonawcę w zakresie, w jakim uzna je za usprawiedliwiające wniosek o przedłużenie terminu. Zamawiający weźmie pod uwagę charakter nieprawidłowości i technologię ich usunięcia.

- Usunięcie nieprawidłowości przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej. Wzór protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 11 do Umowy. Za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się możliwość skorzystania ze wzoru protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej przedstawionego przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji oraz rękojmi, w tym również koszty reklamacji, odbioru wadliwych części Przedmiotu Gwarancji od Zamawiającego i ponownego zrealizowania części Przedmiotu Gwarancji wolnych od wad.

- W okresie gwarancji jakości wszystkie naprawy gwarancyjne będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części Przedmiotu Gwarancji, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi pisemną zgodę pod rygorem nieważności.

- Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, ta sama część Przedmiotu Gwarancji ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany tej części na nową i wolną od nieprawidłowości lub do doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany części lub doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie na nowo dla tej części.

- W przypadku, gdy gwarancja udzielona Wykonawcy przez producenta/sprzedawcę Przedmiotu Gwarancji (jego części) nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji jakości dokonać nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej w gwarancji producenta/sprzedawcę. Przeglądy gwarancyjne, obejmują również nieodpłatną wymianę materiałów, elementów zużywalnych w zakresie i ilości wskazanej w gwarancji przez producenta/sprzedawcę lub przez inny podmiot.

- W przypadku gdy czas usuwania nieprawidłowości przekroczy termin wyznaczony zgodnie z ust. 6 lub 7, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia na czas usuwania nieprawidłowości Przedmiotu Gwarancji (części), zastępczego Przedmiotu Gwarancji (elementu) i o parametrach odpowiadających parametrom Przedmiotu Gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu obowiązywania gwarancji, jeżeli zgłoszenie nieprawidłowości nastąpiło przed upływem tego okresu.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi. Wówczas stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie może być krótszy niż okres gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany wraz z odbiorem częściowym przekazać dokumenty gwarancyjne w języku polskim dotyczące zakresu objętego danym Etapem. Dokumenty gwarancyjne, stanowią podstawę wykonywania uprawnień z gwarancji od dnia odbioru danego Etapu.

- Wraz z odbiorem końcowym Wykonawca przekaże komplet dokumentów gwarancyjnych obejmujących całość Przedmiotu Umowy.

- Dokumenty gwarancyjne przekazane przy odbiorze końcowym nie mogą ograniczać zakresu uprawnień Zamawiającego wynikających z dokumentów przekazanych przy odbiorach częściowych.

- Na poszczególnych etapach wraz z Dokumentacją odbiorową Wykonawca przekaże wszelkie instrukcję, karty materiałowe, karty gwarancyjne (jeśli występują), dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych materiałów i urządzeń najpóźniej w momencie podpisania odpowiednio protokołu.

- Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 12 
Podwykonawcy

- Przedmiot Umowy może zostać wykonany przy udziale Podwykonawców. Wykonując Umowę przy udziale podwykonawców, Wykonawca jest obowiązany zawrzeć umowę o podwykonawstwo.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i określać szczegółowy zakres Prac do wykonania przez oznaczonego Podwykonawcę.

- Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Prac. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do podwykonawców.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych Prac niż wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.

- Zakres Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom określa Załącznik nr 13 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie Umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Umowy – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od zaistnienia zmian. Zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonych Prac nie stanowi zmiany Umowy, z zastrzeżeniem obowiązku uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie Prac zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Aby uniknąć wątpliwości za roboty budowlane w rozumieniu niniejszej Umowy uznaje się również wszelkie prace o charakterze budowlanym, montażowym lub instalacyjnym, niezależnie od ich nazwy przyjętej przez strony lub Podwykonawcę.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia dostarczenia projektu umowy, może zgłosić pisemne pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy nie zawierają wymaganych elementów wskazanych poniżej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Projekty umów (umowy) o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą zawierać w szczególności:

- oznaczenie stron umowy,

- oznaczenie zakresu robót objętych umową i termin ich realizacji,

- wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tym z zastrzeżeniem, że wysokość tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za dany zakres robót nie może być wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robot,

- termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty,

- postanowienie, że do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem miałyby być roboty budowalne wymagana jest pisemna pod rygorem nieważności zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz, że do akceptacji treści umów z dalszymi Podwykonawcami postanowienia niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio,

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności wynikającej z umowy o podwykonawstwo bez zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego,

- postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie praw wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji jakości i rękojmi (w tym żądania usunięcia Wad oraz nieistotnych wad lub usterek),

- wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Wykonawca musi zapewnić w umowie z Podwykonawcą lub Podwykonawca w umowie 
z dalszym Podwykonawcą, że Podwykonawca i dalszy Podwykonawca będą przedstawiać Zamawiającemu dowody zapłaty ich wymagalnego wynagrodzenia,

- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy postanowienia będą uwzględniały realizację robót z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w wytycznych Wykonawcy oraz obowiązujących przepisach prawa, w sposób zapewniający, że personel nie będzie pracował w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w każdej umowie o podwykonawstwo  postanowień dotyczących  bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających i podobnie działających – na Terenie Inwestycji, wraz z zobowiązaniem podwykonawcy do przestrzegania Zasad kontroli, ustalania stanu trzeźwości oraz obecności w organizmie środków działających podobnie jak alkohol personelu wykonawcy/podwykonawcy ustalonych przez Zamawiającego, a których treść stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, o której mowa w ustępie powyżej, może zgłosić pisemny pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymogów, o których mowa w niniejszej Umowie bądź jest niezgodna z wcześniej przedłożonym projektem. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym nie dotyczy to umów o podwykonawstwo o wartości 20 000 zł netto lub niższej. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi jest dłuższy niż wskazany w ust. 7 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostosowaniu umowy do wymagań określonych w ust. 5, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. Procedura dotycząca obowiązku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Inwestycji.

- Ww. procedury zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą oraz w przypadku każdorazowej zmiany tych umów.

- Wykonawca będzie zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją Umowy poprzez koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak, aby realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Prac lub dotrzymania terminów realizacji tych Prac. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu Inwestycji, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada w pełni za działania i zaniechania osób, za pomocą których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w tym każdego z Podwykonawców/dalszych Podwykonawców tak, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.

- Realizacja Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Nie narusza to uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy 
o Podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Prac wykonanych przez danego Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku działań Podwykonawcy, zaniechania przez niego wykonywania Przedmiotu Umowy lub innego rodzaju opóźnień, będzie traktowana jako przerwa (opóźnienie) powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Przedmiotu Umowy.

- W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił powyższe żądanie, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak, by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

- W przypadku, gdy zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku, gdy zabezpieczenie nie pokryje całości należności, przysługuje mu prawo żądania zapłaty pozostałej części przez Wykonawcę.

- Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Umowy jest odpowiedzialny za uszkodzenia, zniszczenie lub zaginięcie mienia Zamawiającego powstałe z jego winy. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa, zastosowania niewłaściwych środków pracy lub ich nieprawidłowego zabezpieczenia oraz za działania niezgodne z przepisami BHP i ppoż., a także za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie osób i mienia, w tym za szkody wynikłe wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków i szkody pracowników Zamawiającego oraz osób trzecich powstałych w obrębie wykonywania Umowy, oraz za szkody wynikłe z niezachowania ostrożności.

- Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa powyżej, rozciąga się również na działania i zaniechania jego pracowników oraz innych osób i Podwykonawców którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji czynności objętych Umową. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy w szczególności szkód w mieniu zaistniałych w związku z realizacją czynności objętych Umową. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia zaistniałej szkody, o której mowa w zdaniu drugim. Naprawienie zaistniałej szkody nastąpi w sposób i terminie wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikającej z polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Wykonawcę. W przypadku szkody, której wartość będzie przewyższała kwotę, do której odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia powstałej różnicy.

- Postanowienia ust. 25 oraz ust. 26 stosuje się z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 Umowy.

§ 13
Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że przez okres obowiązywania Umowy będzie posiadał polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i będzie ją utrzymywał w tej wysokości przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy, jednocześnie nie dokonując zmian zakresu polisy powodujących obniżenie  sumy ubezpieczenia.

- W przypadku gdy Wykonawcą będzie konsorcjum polisa, o której mowa w ust. 1 musi obejmować wszystkich członków konsorcjum. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez każdego członka konsorcjum własnej polisy OC, przy czym każda przedstawiona, indywidualna polisa członka konsorcjum musi spełniać wymogi opisane w niniejszym paragrafie Umowy, w szczególności jej suma ubezpieczeniowa nie będzie niższa niż wskazana w ust. 1.

- Kopia polisy OC wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej dostarczona przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca w terminie 14 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej polisy przedłoży Zamawiającemu kopię nowej polisy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży polisy lub dowodu kontynuacji ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, wówczas niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na mocy niniejszej Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do:

- zawarcia odpowiedniej polisy na koszt Wykonawcy, a następnie koszty wynikające z zawarcia ww. polisy potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

- odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30  dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

- Szkody niepokrywane przez zakład ubezpieczeń (m.in. franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny czy też szkody co do których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania) oraz wyrządzone szkody przekraczające wartość pokrywaną w ramach ubezpieczenia ponoszone będą przez Wykonawcę ze środków własnych.

§ 131
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości  5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz pokryciu kar umownych naliczonych na podstawie Umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Wniesione zabezpieczenie jest nieodwoływalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

- Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.

- W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w wysokości:

    - 70% kwoty (wartości) zabezpieczenia - w terminie do  30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Protokołu końcowego, w którym Zamawiający potwierdzi dokonanie odbioru całego Przedmiotu Umowy,

    - 30% kwoty (wartości) zabezpieczenia - w terminie do 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w dokumencie gwarancji lub poręczenia zapisów redukujących wartość zabezpieczenia z zastrzeżeniem, że zapisy te będą odwzorowywały warunki, o którym mowa w ustępie 5.

§ 14
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Gospodarowanie Odpadami

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy obowiązany jest do zapoznania wszystkich pracowników wykonujących Prace w jego imieniu z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi BHP, ppoż. obowiązującymi na Terenie Inwestycji, w tym do zapoznania wszystkich pracowników i inne osoby realizujące prace w jego imieniu na terenie Spółki „Koleje Małopolskie” z Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie zarządzanym przez Spółkę Koleje Małopolskie stanowiącą Załącznik nr 8 niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników i osób, o których mowa w zd. 1, oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przepisami przeciwpożarowymi, oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania.

- Wykonawca zapewni, iż wszyscy pracownicy wykonujący Przedmiot Umowy w jego imieniu, w tym pracownicy Podwykonawców będą posiadali przeszkolenie BHP, badania lekarskie oraz uprawnienia wymagane do wykonywania danych czynności wynikające z przepisów prawa, w tym uprawnienia do pracy na wysokości lub innych wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników/współpracowników.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i utrzymanie dla pracowników wykonujących w jego imieniu działania w ramach Umowy środków ochrony osobistej oraz sprzętu zabezpieczającego niezbędnego do bezpiecznego wykonywania podejmowanych działań.

- Narzędzia i wyposażenie techniczne używane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy powinny posiadać wymagane dopuszczenia do użytkowania i/lub certyfikaty oraz być regularnie badane pod kątem bezpieczeństwa ich stosowania. Wyposażenie z przekroczonym terminem badań nie może być używane.

- Wykonawca, realizując Przedmiot Umowy, odpowiada bezpośrednio za wszelkie naruszenia porządku i bezpieczeństwa pracy oraz zobowiązuje się do pokrycia roszczeń w przypadku, gdy doprowadziły one do powstania szkody - z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy realizowanej na podstawie Umowy.

- Wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. z dnia 7 lipca 2023 r. oraz zobowiązany jest do zagospodarowania na własny koszt i własnym staraniem odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w sposób przewidziany przepisami prawa. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca oświadcza, że podejmie wszelkie działania w celu zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, jak również pokryje szkodę, jaką poniesie Zamawiający z tego tytułu.

§ 15
Zmiany Umowy

- Strony dopuszczają zmianę Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w innych przypadkach dopuszczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz właściwe Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, stosowane zgodnie z zasadami ich obowiązywania, w szczególności przepisami przejściowymi, jeżeli potrzeba zmiany pozostaje w bezpośrednim związku z okolicznościami ją uzasadniającymi, zakres zmiany jest proporcjonalny do tych okoliczności, a zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy ani do obejścia zasady konkurencyjności.

- Z uwagi na to, że Przedmiot Umowy jest realizowany w formule wybuduj, przy czym Zamawiający przekazuje Wykonawcy Dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę, Strony dopuszczają zmianę Umowy w przypadku ujawnienia wad, błędów, braków, rozbieżności lub innych nieprawidłowości (dalej: łącznie „uchybienia”) Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, jeżeli:

- uchybienia te mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie Prac, ich zgodność z prawem, wiedzą techniczną, bezpieczeństwem, terminem wykonania, kolejnością Prac, zakresem świadczenia albo kosztami realizacji;

- Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o tych uchybieniach w formie pisemnej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich ujawnienia;

- w odniesieniu do uchybień, które Wykonawca przy dochowaniu należytej staranności profesjonalisty, w toku analizy Dokumentacji projektowej, bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń specjalistycznych, odkrywek lub badań, mógł zauważyć, Wykonawca niezwłocznie wstrzymał wykonywanie Prac w zakresie, które one dotyczą, o ile ich kontynuowanie groziłoby wykonaniem Prac wadliwie, niezgodnie z prawem lub sztuką budowlaną.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dopuszczalna jest zmiana:

- terminu wykonania Umowy lub terminu wykonania poszczególnych Etapów;

- harmonogramu rzeczowo-terminowego lub kolejności wykonywania Prac;

- technologii wykonania, materiałów, urządzeń lub rozwiązań zamiennych, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż wymagane w Dokumentacji projektowej, chyba że zmiana jest niezbędna dla zgodności z prawem, decyzją administracyjną, normą albo warunkami technicznymi;

- zakresu Prac niezbędnych do usunięcia skutków uchybień Dokumentacji projektowej;

- wynagrodzenia Wykonawcy — wyłącznie do wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, niezbędnych, racjonalnych i należycie udokumentowanych, bez prawa dochodzenia utraconych korzyści, o ile konieczność zmiany wynagrodzenia pozostaje w bezpośrednim związku z uchybieniami lub zmianą Dokumentacji projektowej i nie dotyczy okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Jeżeli wada, błąd lub brak  w Dokumentacji projektowej dotyczy okoliczności, które Wykonawca mógł zauważyć przy dochowaniu należytej staranności profesjonalisty, w toku analizy Dokumentacji projektowej, bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń specjalistycznych, odkrywek lub badań, a mimo to nie zawiadomił o nich Zamawiającego w sposób określony w ust. 2 pkt 2), Wykonawca nie może powoływać się na te okoliczności jako samodzielną podstawę:

- przedłużenia terminu wykonania Umowy lub Etapu,

- zwiększenia wynagrodzenia,

- zwolnienia z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Prac
— w zakresie, w jakim skutki te pozostają następstwem zaniechania obowiązku zawiadomienia.

- Strony dopuszczają zmianę Umowy w przypadku konieczności dostosowania Prac do warunków wynikających z:

- decyzji administracyjnych,

- uzgodnień, opinii, zaleceń lub warunków wydanych przez właściwe organy, gestorów sieci, operatorów systemów lub inne uprawnione podmioty,

- ujawnionych w toku realizacji Prac kolizji z istniejącą infrastrukturą, warunków gruntowo-wodnych, przeszkód terenowych albo innych okoliczności faktycznych, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania.

- W przypadkach wskazanych w ust. 5 dopuszczalna jest zmiana terminu, sposobu wykonania Prac, zakresu Prac, materiałów, urządzeń, technologii oraz wynagrodzenia, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym ewentualne zwiększenie wynagrodzenia następuje wyłącznie do wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, niezbędnych, racjonalnych i należycie udokumentowanych, bez prawa dochodzenia utraconych korzyści.

- Strony dopuszczają zmianę Umowy w razie opóźnienia lub zmiany warunków realizacji dostaw albo robót wykonywanych przez podmioty trzecie, od których zależy prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących:

- dostawy i montażu elementów infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, w tym satelitów (5 szt.) oraz jednostek mocy (2 szt.), realizowanych w ramach odrębnego postępowania zakupowego;

- dostawy stacji transformatorowej przez innego dostawcę, planowanej na dzień 30.06.2026 r.;

- gotowości do włączenia lub odbioru Prac przez gestorów sieci lub operatorów infrastruktury,
jeżeli okoliczności te mają rzeczywisty wpływ na możliwość wykonania przez Wykonawcę robót objętych Umową, w tym wykonania podłączenia stacji transformatorowej do wykonanych instalacji SN/NN, jej posadowienia, montażu oraz wykonania pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej i zainstalowanych sieci średniego i niskiego napięcia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, dopuszczalna jest zmiana:

- terminu wykonania Etapu I i/lub Etapu II,

- harmonogramu rzeczowo-terminowego,

- wynagrodzenia — wyłącznie do wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, niezbędnych, racjonalnych i należycie udokumentowanych, których Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł uniknąć, bez prawa dochodzenia utraconych korzyści.

- Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania Etapów w przypadku:

- wstrzymania Prac przez Zamawiającego albo właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia Siły wyższej rozumianej w brzmieniu nadanym mu niniejszą Umową,

- opóźnienia w przekazaniu Terenu Inwestycji, dokumentów, uzgodnień, decyzji lub innych informacji niezbędnych do realizacji Prac, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- konieczności usunięcia błędów Dokumentacji projektowej zgłoszonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2.

- Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 9, może nastąpić wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi danej okoliczności na możliwość wykonywania Prac, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wznowienie Prac i przywrócenie normalnego toku realizacji.

- Strony dopuszczają zmianę osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy, w tym kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownika robót sanitarnych, wyłącznie w przypadku choroby, wypadku, ustania stosunku prawnego, zdarzenia losowego albo innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej udział danej osoby w realizacji Umowy, pod warunkiem zapewnienia osoby posiadającej kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż wymagane w postępowaniu dla osoby zastępowanej.

- Strony dopuszczają zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych przewidzianych do zastosowania przy realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli:

- zostały wycofane z produkcji lub obrotu,

- ich zastosowanie stało się niemożliwe lub niecelowe z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych niezależnych od Stron,

- rozwiązanie zamienne zapewni parametry użytkowe, techniczne i jakościowe nie gorsze niż wymagane,

- zmiana jest korzystna dla Zamawiającego albo niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy.

- W razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT odnoszącej się do świadczeń objętych Umową, wynagrodzenie brutto ulega odpowiedniej zmianie od dnia wejścia w życie przepisów, przy czym zmianie nie ulega wynagrodzenie netto Wykonawcy.

- Każda zmiana Umowy wymaga aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie wskazanych w Umowie, które w sposób odmienny wskazują formę.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

- wskazanie podstawy zmiany,

- opis okoliczności uzasadniających zmianę,

- wykazanie wpływu tych okoliczności na termin, zakres, sposób realizacji lub wynagrodzenie,

- dokumenty potwierdzające zaistnienie tych okoliczności,

- propozycję zakresu zmiany.

- Zmiana Umowy nie jest dopuszczalna, jeżeli prowadziłaby do istotnej zmiany charakteru zamówienia, w szczególności do zastąpienia Przedmiotu Umowy świadczeniem innego rodzaju niż objęte postępowaniem, naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, przejrzystości lub konkurencyjności albo do obejścia warunków dopuszczalności zmian wynikających z właściwych Wytycznych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 16
Rozwiązanie Umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności w przypadku:

- przekroczenia terminów realizacji Przedmiotu Umowy o więcej niż 7 dni,

- gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął realizacji Umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją Umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu któregokolwiek z Etapów.

- nieusunięcia Wad przez Wykonawcę stwierdzonych w trakcie odbioru, w terminie o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy

- nieusunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę stwierdzonych w ramach gwarancji bądź rękojmi, w terminach, o których mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

- niewykonywania przez Wykonawcę Prac zgodnie z Umową lub uporczywie albo w sposób rażący zaniedbywania zobowiązań umownych,

- wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy lub gdy Zamawiający poweźmie poważne obawy co do powstania podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- dokonania cesji wierzytelności z Umowy przez Wykonawcę bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego (przelewu lub innej czynności wywołującej podobne skutki),

- utraty przez Wykonawcę prawa wykonywania działalności gospodarczej na podstawie koncesji lub wszczęcia postępowania administracyjnego w celu cofnięcia koncesji,

- niezawiadomienia Zamawiającego o wszczętym przeciwko Wykonawcy postępowaniu administracyjnemu w sprawie cofnięcia koncesji lub o wydanej decyzji cofającej koncesję.

- zgłoszenia przez Wykonawcę zaprzestania działalności gospodarczej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

- Prawo odstąpienia od Umowy może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17
Licencje na Oprogramowania

  - Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji na Oprogramowania wymagane do prawidłowej eksploatacji, obsługi wszelkich urządzeń, instalacji, sprzętu zainstalowanego w ramach Przedmiotu Umowy.

  - Odpowiednio z chwilą podpisania protokołu odbioru częściowego lub/oraz końcowego, w ramach wynagrodzenia, o który mowa w § 9 ust. 1 Umowy, bez konieczności dokonywania dalszych czynności, Wykonawca udziela Zamawiającemu, nieograniczonych stanowiskowo i czasowo, niewyłącznych licencji do korzystania z najnowszych wersji Oprogramowań wymaganych do obsługi wszelkich urządzeń, instalacji, sprzętu zainstalowanego w ramach Przedmiotu Umowy, z prawem udzielania sublicencji w przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonania obsługi, zbycia Przedmiotu Umowy lub oddania go do korzystania podmiotowi trzeciemu przez Zamawiającego. Jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowań mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie patchy lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z dostarczonych Oprogramowań lub uprawniać producenta danego Oprogramowania do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

  - Jeżeli Wykonawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z poszczególnych elementów danego Oprogramowania jako podmiot autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca uprawniony do udzielania sublicencji, zawarcie niniejszej Umowy jest równoznaczne z udzieleniem licencji lub sublicencji na warunkach jak określone w niniejszej Umowie. Jeżeli Wykonawca działa jako agent lub przedstawiciel w imieniu i na rzecz producenta danego Oprogramowania, zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego umowy licencyjnej z producentem danego Oprogramowania na warunkach z uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy nie później, niż w terminie niezbędnym do prawidłowego wykonania zobowiązań Stron wynikających z Umowy.

  - Licencje na Oprogramowania, o których mowa w ust. 1, obejmować będą prawo do korzystania z danego Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzania do pamięci komputerów,

- uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu do danych zapisanych w urządzeniach zabudowanych w Przedmiocie Umowy,

- wprowadzanie danych, aktualizacja, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych,

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie danych, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

  - W zakresie danego Oprogramowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane protokoły komunikacyjne lub udostępni inne rozwiązanie techniczne (np. odrębny interfejs) oraz przekaże inne niezbędne informacje/dokumentacje (w zależności od budowy danego systemu).

  - Licencje na Oprogramowania, o których mowa w ust. 1, obejmuje również wszelkie poprawki i aktualizacje, jak również modyfikacje Oprogramowań, przez okres rękojmi i gwarancji.

  - Licencje na Oprogramowania, o których mowa w ust. 1, nie są ograniczone terytorialnie. Dana Licencja udzielona jest na okres pięciu lat, po upływie których przekształca się w Licencję na czas nieokreślony. Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać żadnej z Licencji, a w przypadku niezgodnego z postanowieniami Umowy ich wypowiedzenia zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie, jednak nie większej niż w kwocie równej cenie brutto wypowiedzianej licencji.

  - Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do dostarczonych licencji zarówno producent Oprogramowań, jak i Wykonawca (jeżeli przysługują mu prawa do oprogramowania) zobowiązali się do niekorzystania z prawa do wypowiedzenia danej licencji po upływie określonego czasu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość powyższego oświadczenia oraz za wypowiedzenie licencji przez producenta któregokolwiek Oprogramowania albo Wykonawcę. W przypadku, gdy producent któregokolwiek Oprogramowania albo Wykonawca wypowiedzą Zamawiającemu albo jego następcom prawnym licencję po upływie określonego czasu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego albo jego następcy prawnego kary umownej w kwocie równej cenie brutto wypowiedzianej licencji. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od daty wysłania listem poleconym wezwania do zapłaty na ostatni znany adres Wykonawcy. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Z chwilą udzielenia Licencji na Oprogramowania, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostały utrwalone Oprogramowania oraz ich dokumentacja.

  - W razie dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich w związku z korzystaniem z któregokolwiek Oprogramowania zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do sprawy po stronie Zamawiającego, zwolnić go z wszelkich roszczeń oraz zaspokoić wszelkie świadczenia należne od Zamawiającego z tego tytułu wraz z ewentualnymi kosztami stosownych postępowań.

  - Wykonawca oświadcza, że Licencje przekazane w ramach Umowy będą wystarczająca do zgodnego z prawem korzystania z każdego Oprogramowania, zgodnie z celem Umowy, który jest znany Wykonawcy i nie będzie naruszało praw osób trzecich.

  - Niedopuszczalne jest instalowanie przez Wykonawcę jakichkolwiek aplikacji monitorujących, diagnozujących urządzenia, zbierających informację o Zamawiającym lub rejestrowanie urządzeń na stronach zbierających wszelkie informacje o użytkowaniu urządzeń.

  - W razie utraty odpowiedniego prawa własności intelektualnej przez Wykonawcę lub bezpośrednio Zamawiającego, w szczególności na skutek przeniesienia tych praw przez licencjodawców Wykonawcy, ogłoszenia ich upadłości lub upadłości osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy z podmiotem, który nabędzie te prawa, umożliwiającej dalsze utrzymywanie Licencji oraz praw w pełnym zakresie lub doprowadzenia do tego, by podmiot ten w sposób ważny i skuteczny udzielił bezpośrednio Zamawiającemu stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw na zasadach przewidzianych dla Licencji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie mógł doprowadzić do zawarcia właściwej umowy, o której mowa powyżej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu alternatywne rozwiązanie, które w pełni będzie umożliwiać Zamawiającemu korzystanie z Przedmiotu Umowy na dotychczasowych zasadach, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

§ 18
Siła wyższa

- Siła wyższa w rozumieniu Umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych Umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania Stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W rozumieniu Umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.

- Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania siły wyższej oraz czasu jej trwania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem siły wyższej. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub odstąpienia od Umowy.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

- W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego zakończenia negocjacji.

§ 19
Klauzula sankcyjna

- Wykonawca oświadcza, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności:

- Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006”;

- Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”;

- wobec Wykonawcy nie została wydana decyzja w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z zastosowaniem środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

- w stosunku do Wykonawcy beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

- w stosunku do Wykonawcy jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

- Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, licząc od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie.

- W każdym przypadku zaistnienia przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w ust. 1, wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie dłuższy niż 30 dni. Oświadczenie Zamawiającego w tym zakresie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłane przy użyciu kuriera, listu poleconego lub poczty elektronicznej na adresy i do wiadomości osób wskazanych przez Wykonawcę w Umowie do kontaktu w zakresie realizacji Umowy. Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zawieszeniu Umowy jest odpowiednio: dzień doręczenia pisma przez kuriera, dzień otrzymania listu poleconego lub dzień wysłania wiadomości pocztą elektroniczną przez Zamawiającego.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego, że zachodzi chociażby jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o danej okoliczności.

§ 20
Poufność informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności materiałów, dokumentów oraz informacji dotyczących działalności Zamawiającego bądź związanych z Umową, uzyskanych w trakcie lub w związku z jej realizacją, w tym na etapie negocjacji związanych z zawarciem Umowy, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Informacje Poufne”).

- Przez Informacje Poufne należy rozumieć w szczególności: informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie, z wyłączeniem informacji albo danych:

- które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy;

- które zostaną ujawnione przez Wykonawcę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności;

- co do których Wykonawca będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tej jednak sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

- W razie wątpliwości, czy określony materiał, dokument lub informacja stanowi Informację Poufną, Wykonawca ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie do Zamawiającego. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na zapytanie w terminie 5 dni, przyjmuje się że materiał, dokument lub informacja stanowi Informację Poufną.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie środki niezbędne do zachowania w Informacji Poufnych, a w szczególności zobowiązuje się:

- nie ujawniać Informacji Poufnych pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, jakimkolwiek podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wykonaniu Zamówienia, jak również jakimkolwiek osobom trzecim, oraz

- podjąć wszelkie niezbędne działania, w szczególności poprzez udzielanie stosownych instrukcji odnośnie do postępowania z Informacjami Poufnymi pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym; za działania lub zaniechania tych osób Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne;

- nie wykorzystywać Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, w szczególności w prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej,

- nie kopiować, nie utrwalać oraz nie powielać w jakikolwiek sposób pozyskanych przez Wykonawcę Informacji Poufnych w celach innych niż związane z wykonaniem Umowy.

- w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

- Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Wykonawcy ich przekazania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji Poufnej. Powyższe powiadomienie Zamawiającego powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji Poufnej osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.

- Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 21
Dane osobowe

Dopełniając wymogów art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, str. 1, z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje co następuje.

Oznaczenie Administratora danych osobowych.

- Administratorem danych osobowych osób wskazanych w Umowie jest spółka: „Koleje Małopolskie” 
sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, KRS 0000500799 (Administrator).

- Z Administratorem danych można kontaktować się na wyżej podany adres korespondencyjny lub na adres mailowy: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych.

- Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@kolejemalopolskie.com.pl lub na wyżej podany adres korespondencyjny.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe strony Umowy, a także jej przedstawicieli oraz innych osób wykonujących Umowę np. pracowników lub współpracowników, będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania Umowy przez Administratora, a także w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora związanym z realizacją Umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO /strona Umowy/ oraz art. 6 ust. 1 f RODO /osoby wskazane w Umowie do kontaktu/).

- Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO -      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  w związku z przepisami podatkowymi).

- Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

- W związku z możliwością przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu pracowników/współpracowników Wykonawcy/podwykonawcy, na zasadach określonych w Załączniku nr 9 do Umowy (Zasady kontroli, ustalania stanu trzeźwości oraz obecności  w organizmie środków działających podobnie jak alkohol personelu wykonawcy/podwykonawcy), Administrator może przetwarzać także dane dotyczące stanu fizjologicznego członków personelu Wykonawcy/podwykonawców. Przetwarzanie takich danych osobowych odbywa się ze względu na ochronę życia, zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Wykonawcy/podwykonawcy, pracowników/współpracowników Zamawiającego, osób trzecich i mienia Zamawiającego, przed zagrożeniami ze strony personelu Wykonawcy/podwykonawcy naruszającego zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania Umowy.

Odbiorcy danych osobowych.

- Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy na świadczenie usług (serwisowych, informatycznych, doradczych, księgowych, ubezpieczeniowych, kurierskich, pocztowych), podmioty przeprowadzające kontrole lub audyty u Administratora oraz podmioty, które uprawnione są do otrzymania danych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych.

- Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją Umowy, zobowiązań publicznoprawnych lub krócej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw.

Prawa osób, których dane dotyczą.

- Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:

- dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO),

do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO),

do usunięcia danych (art. 17 RODO – w przypadkach tam wskazanych),

do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO - przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

do zgłoszenia sprzeciwu (art. 21 RODO - gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO - w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO),

do przenoszenia danych (art. 20 RODO - przysługuje ono w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Wymóg podania danych.

- Podanie danych jest dobrowolne – ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim zostają zebrane (podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy).

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

- Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Obowiązek informacyjny z art. 14 RODO.

- Zważywszy, że dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa powyżej, Administrator może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych samej strony Umowy, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników strony Umowy, strona Umowy (Wykonawca) zobowiązuje się niezwłocznie wykonać obowiązki informacyjne poprzez udostępnienie niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane przekazuje Administratorowi w oparciu o postanowienia Umowy, a także zobowiązuje się wskazać tym osobom informacje o kategorii danych, jakie są przetwarzane  (dane osobowe, które będą przetwarzane obejmują dane zwykłe, w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, ewentualnie stanowisko służbowe lub inne niezbędne do wykonania Umowy)  i źródle pochodzenia danych (Administrator pozyskał dane od strony Umowy).

§ 22
Przedstawiciele Stron

- Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji Umowy będzie:

  - Patryk Jaskólski  tel. 509 176 435

e-mail: patryk.jaskolski@kolejemalopolskie.com.pl

  - Michał Olejek tel. 453 690 570

e-mail: michal.olejek@kolejemalopolskie.com.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji Umowy będzie:

  - ____,  tel. ____

e-mail: ____

  - ____ , tel.  ____

e-mail: ____ .

- Strona może w każdym czasie zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 - 2 powyżej, jak również wskazane powyżej dane kontaktowe ww. osób, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez druga Stronę pisemnego oświadczenia o zmianie. Zmiana ww. osób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- O ile inaczej nie zastrzeżono w treści Umowy, wzajemna korespondencja Stron dokonywana będzie w formie pisemnej na adresy wskazane w komparycji Umowy lub dokumentowej (e-mail), w szczególności poprzez przesłanie skanu dokumentu na następujące adresy e-mail:

  - dla Zamawiającego:

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

  - dla Wykonawcy:

e-mail:

- Osoby wymienione w ust. 1-2 są upoważnione do podpisania protokołów odbioru, protokołów konieczności lub innych analogicznych dokumentów– zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje umocowania do zmian Umowy, w tym zaciągania zobowiązań finansowych.

- Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego i adresu e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o braku możliwości doręczenia, traktuje się jak doręczone.

- Dane osób wskazanych w ust. 1 - 2 są przekazywane przez Strony tylko i wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. Strony wzajemnie zobowiązują się do poinformowania swoich Przedstawicieli, że ich kontaktowe dane służbowe (imię nazwisko, służbowy numer telefonu służbowy adres poczty elektronicznej) zostały przekazane drugiej Stronie w celu realizacji Umowy oraz przekazać informację o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z § 21.

§ 23
Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie wskazanych w Umowie, które w sposób odmienny wskazują formę.

- W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W sytuacji, o której mowa w zd. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.

- Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnego upoważnienia, do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 3 – Wzór protokołów odbioru.

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym.

- Załącznik nr 5 – wykreślony

- Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

- Załącznik nr 7 – Kopia polisy OC Wykonawcy.

- Załącznik nr 8 - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie zarządzanym przez Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o.o.

- Załącznik nr 9 - Zasady kontroli, ustalania stanu trzeźwości oraz obecności w organizmie środków działających podobnie jak alkohol personelu wykonawcy/podwykonawcy.

- Załącznik nr 10 – Protokół przekazania Terenu Inwestycji.

- Załącznik nr 11 - Protokół odbioru naprawy gwarancyjnej.

- Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa.

- Załącznik nr 13 – Podwykonawcy.

Wykonawca	Zamawiający

|  | Załącznik nr 1 | Umowa nr ……………… z dnia …….2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  |

- Przedmiot Umowy:

Przedmiotem Umowy jest przygotowanie Terenu Inwestycji w celu realizacji Inwestycji, w szczególności poprzez budowę pięciu dwustanowiskowych stacji ładowania autobusowych pojazdów elektrycznych. Przedmiot Umowy będzie wykonywany w dwóch etapach.

Inwestycją jest Budowa 10 punktów ładowania o dużej mocy (800 kW) autobusów elektrycznych transportu publicznego wraz z jednostkami mocy, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa obiektu kontenerowego socjalnego i magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu w tym budową miejsc postojowych i placów manewrowych oraz instalacjami elektroenergetycznymi kablowymi SN 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV, teletechniczną, wodociągową, sanitarną, odwodnieniem terenu ze zbiornikiem retencyjnym, zbiornikami mobilnymi na paliwa ciekłe wraz z rozbiórką ogrodzenia i fragmentu instalacji kanalizacji na działce nr 474/1 i 474/2 przy ul. Nad Drwiną w Krakowie w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania”, dalej: „Inwestycja”.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności zagospodarowanie terenu, w tym:

- budowę miejsc postojowych oraz placów manewrowych,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej i kablowej SN 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV, instalacji teletechnicznej zgodnie z projektem technicznym,

- wykonanie podłączenia dostarczonej przez Zamawiającego (dostawa planowana do dnia 30.06.2026 r.) stacji transformatorowej do wykonanej przez Wykonawcę instalacji SN/NN wraz z posadowieniem i montażem oraz wykonaniem pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej i zainstalowanych sieci średniego i niskiego napięcia,

- wykonanie instalacji wodociągowej i sanitarnej,

- wykonanie odwodnienia terenu wraz z posadowieniem zbiornika retencyjnego,

- wykonanie ogrodzenia terenu od strony wschodniej,

- w tym dostawę materiałów i wykonanie niezbędnych Prac.

Wykonanie Przedmiotu Umowy podzielone jest na dwa etapy.

- Lokalizacja i czas realizacji Przedmiotu Umowy:

Lokalizacja: 	Kraków ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie, działki nr ewid. 474/1 i 474/2, obręb P-

105, jednostka ewidencyjna Podgórze. – teren Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR), dalej „Teren Inwestycji”).

Termin realizacji poszczególnego zakresu prac:

    - dla Etapu I, w zakresie:

      - wykonania Prac objętych Etapem I do dnia 06 lipca 2026 roku, w tym wykonanie i przekazanie Dokumentacji powykonawczej w zakresie branży elektroenergetycznej dot. Etapu I,

      - uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I do dnia 17 sierpnia 2026 roku;

    - dla Etapu II: do dnia 30 października 2026 roku.

  - Odbiór Etapu I nastąpi dopiero po wykonaniu Prac objętych Etapem I oraz uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I, zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a) i b).

  - Terminy realizacji Etapu I, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), obowiązują przy założeniu terminowego dostarczenia przez Zamawiającego stacji transformatorowej, tj. dostarczenia nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 roku.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia wpływu opóźnienia na realizację, w tym do odpowiedniego przeorganizowania Prac, o ile jest to możliwe technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

  - Opóźnienie w dostarczeniu stacji transformatorowej nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

  - W przypadku opóźnienia w dostarczeniu stacji transformatorowej przez Zamawiającego, termin realizacji Etapu I ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres opóźnienia, jednakże bez wpływu na termin zakończenia całości Przedmiotu Umowy.

  - Za datę wykonania danego Etapu uznaje się datę dokonania odbioru tego Etapu.

  - Za datę zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Rozpoczęcie wykonywania Prac nastąpi po przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego Terenu Inwestycji.

  - Strony uznają, że:

    - terminowa realizacja Etapu I ma kluczowe znaczenie dla organizacji i koordynacji realizacji Inwestycji,

    - możliwość rozpoczęcia realizacji Prac w ramach Etapu II nie jest uzależniona od ukończenia Etapu I.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia Etap I:

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy będącego częścią realizacji Inwestycji, obejmującej infrastrukturę ładowania pojazdów (Autobusów), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót i dostaw w Etapie I przedmiotu zamówienia który zapewni możliwość realizacji funkcji ładowania autobusów elektrycznych na 10 stanowiskach z wykorzystaniem infrastruktury ładowania.

  - Branża elektroenergetyczna:

#### wykonanie wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia (nN 0,4 kV) od stacji transformatorowej do pozostałych punktów, wymagających zasilania na Terenie Inwestycji:

#### Instalacje kablowe niskiego napięcia prądu przemiennego 0,4 kV dla projektowanych jednostek mocy (od stacji transformatorowej Zamawiającego do jednostek mocy – materiał w postaci kabla przyłączeniowego dostarcza Zamawiający),

#### Instalacje kablowe niskiego napięcia prądu stałego 0,4 kV od jednostek mocy (2 sztuki)  do satelit (5 sztuk).

#### dostawa kompletu materiałów oraz wykonanie trasy kablowej średniego napięcia od stacji transformatorowej MARR zlokalizowanej na działce 474/1 do nowo powstałej stacji transformatorowej Zamawiającego na działce 474/2

#### wykonanie podłączenia, posadowienie i montaż dostarczonej przez Zamawiającego stacji transformatorowej (planowane dostarczenie nastąpi do dnia 30.06.2026) na wykonanym przez Wykonawcę fundamencie;

#### wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej oraz wykonanej instalacji średniego i niskiego napięcia .

  - Zagospodarowanie terenu i roboty drogowe:

#### przygotowanie Terenu Inwestycji, w tym roboty ziemne i niwelacyjne, w tym utwardzenie powierzchni działki zgodnie z Załącznikiem nr 2 (Wycinek z PZT) umożliwiający dojazd do stanowisk ładowania autobusów elektrycznych w ilości 10 szt.

#### przyjęto następujące kategorie ruchu:

#### KR 3 – jezdnie układu dróg wewnętrznych oraz miejsca postojowe do ładowania autobusów z kostki betonowej,

#### wykonanie fundamentów pod jednostki mocy (2 szt.), satelity (5 szt.), stację transformatorową (1 szt.).

#### wymiary satelit (szer. x wys. x głęb.): 300 x 1738 x 300 mm,

#### wymiary jednostek mocy (szer. x wys. x głęb.): 1250 x 2195 x 871 mm,

#### wymiary stacji transformatorowej – zgodnie z PZT,

#### wykonanie odbojnic metalowych parkingowych zabezpieczających satelity przed najechaniem (5 szt.) (zgodnie z wymaganiami UDT dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych)

#### wykonanie odbojnic gumowych parkingowych dla każdego miejsca  postojowego do ładowania autobusów przytwierdzonych do podłoża (10 szt.)

#### wykonanie wraz z oznaczeniem (poprzez kostkę betonową innego koloru) 10 miejsc postojowych do ładowania dla autobusów,

#### wykonanie odwodnienia terenu wraz z kanalizacją deszczową na odcinku zgodnie z Załącznikiem nr 2.

  - Instalacje sanitarne:

#### zlikwidowanie istniejących odpływów z wpustu wodno-ściekowego –  usunięcie   przewodów i studni nieczynnej instalacji biegnącej w terenie inwestycji.

W zakresie Etapu I znajduje się również obowiązek podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz przygotowania, sporządzenia i złożenia wszelkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I, w tym w szczególności do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy w tym zakresie albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w tym zakresie – o ile będzie to wymagane przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania braków, składania wyjaśnień oraz podejmowania innych działań wymaganych przez właściwe organy aż do uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania. W zakresie, w jakim dla realizacji powyższych obowiązków wymagane jest działanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.

W ramach odbioru częściowego dotyczącego Etapu I Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Dokumentacji powykonawczej oraz Dokumentacji odbiorowej w zakresie dotyczącym Etapu I, w stopniu umożliwiającym dokonanie odbioru częściowego oraz korzystanie z tej części Przedmiotu Umowy zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia Etap II:

W ramach realizacji inwestycji, obejmującej infrastrukturę ładowania pojazdów (Autobusów), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót i dostaw:

  - Branża elektroenergetyczna:

#### Montaż 10 szt. lamp (reflektorów) na masztach teletechnicznych. W celu zasilania i sterowania projektowanym oświetleniem terenu placu manewrowego oraz miejsc postojowych - należy wykonać zabudowę szafy SON. Szafę SON zlokalizować przy zewnętrznej ścianie stacji transformatorowej.

  - Zagospodarowanie terenu i roboty drogowe (w zakresie nie ujętym w Etapie 1).

#### dalsze przygotowanie terenu Inwestycji, w tym roboty ziemne i niwelacyjne

#### utwardzenie powierzchni działki zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu (załącznik nr 1 do OPZ), z przeznaczeniem dla pojazdów ciężkich (autobusów) o dopuszczalnej masie całkowitej do 30 ton, przy zastosowaniu konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obciążeń kategorii ruchu właściwej dla pojazdów ciężkich.

#### przyjęto następujące kategorie ruchu:

#### KR 3 – jezdnie układu dróg wewnętrznych oraz stanowiska postojowe dla autobusów z kostki betonowej,

#### KR 2 – parking dla samochodów osobowych z kostki betonowej,

#### KR 0 – dojścia dla pieszych,

#### wykonanie fundamentów wskazanych w PZT w tym m.in. pod słupy oświetleniowe, zbiorniki paliwowe, szlaban itd. Przygotowanie terenu pod kontener socjalny oraz magazynowy. Planuje się posadowienie obiektów w postaci fundamentów wierconych średnicy ⌀30 bezpośrednio w gruncie zalanych betonem klasy C20/25.

#### wykonanie placu manewrowego, placu do zawracania, dojazdu do stanowisk ładowania, chodników.

#### wykonanie odwodnienia terenu wraz z kanalizacją deszczową.

#### dostawa oraz posadowienie zbiornika retencyjnego składającego się z baterii 6 zbiorników retencyjnych o pojemności 13,5 m³ każdy (łącznie 81 m³) wraz z pełną infrastrukturą technologiczną i przyłączeniową.

#### wykonanie ogrodzenia panelowego lub mobilnego po wschodniej części Terenu Inwestycji.

  - Instalacje sanitarne:

#### Wykonanie oraz podłączenie instalacji wodociągowej i sanitarnej – w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego.

#### Woda na cele socjalne dostarczona zostanie z istniejącej studni wodomierzowej 
i instalacji wodociągowej zlokalizowanej na Terenie Inwestycji. Ze studni wodomierzowej woda powinna zostać doprowadzona do kontenera socjalnego.

#### Ścieki sanitarne z kontenera socjalnego odprowadzone powinny zostać grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez studnię znajdującą się na Terenie Inwestycji.

#### Ścieki opadowe z terenów utwardzonych Inwestycji odprowadzone zostaną w systemie pompowym do istniejącej instalacji kanalizacji opadowej poprzez studnię zlokalizowaną na Terenie Inwestycji. Nadmiar wód deszczowych zostanie zretencjonowany w baterii 6 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 81 m³.

#### Zlikwidowanie istniejących odpływów z wpustu wodno-ściekowego – usunięcie przewodów i studni nieczynnej instalacji biegnącej w terenie inwestycji.

  - Branża teletechniczna:

#### wykonanie wewnętrznej kanalizacji teletechnicznej wraz z instalacjami do kontenerów socjalnych i magazynowych oraz budowa projektowanych rurociągów teletechnicznych dla zasilania projektowanych słupów kamerowych instalacji CCTV, urządzeń sanitarnych i energetycznych wymagających sterowania. W ramach zadania należy wykonać:

##### budowę jednootworowej kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE 110/6,3mm wraz z zabudową 14 sztuk studni teletechnicznych typu SKR-1,

- budowę jednootworowego rurociągu teletechnicznego z rur HDPE 40/3,7mm stanowiącego przyłącza od studni teletechnicznych do poszczególnych budynków oraz słupów kamerowych i innych instalacji wymagających przyłącza teletechnicznego.

#### przygotowanie infrastruktury pod montaż szlabanu wjazdowego.

#### dostawa oraz montaż szlabanu dwuramiennego na wjeździe na Teren Inwestycji.

#### dostawa oraz montaż systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR/LPR).

#### dostawa oraz montaż systemu odczytu tagów RFID (UHF).

#### dostawa oraz montaż systemu bezpieczeństwa i detekcji.

#### dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego (CCTV), obejmującego 16 szt. kamer instalowanych na słupach/masztach teletechnicznych wraz z niezbędnymi podzespołami pozwalającymi do prawidłowej pracy systemu.

#### dostawa i uruchomienie oprogramowania do zarządzania systemem CCTV

W zakresie Etapu II znajduje się również obowiązek podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz przygotowania, sporządzenia i złożenia wszelkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenia możliwości użytkowania całego Przedmiotu Umowy po jego zakończeniu, w tym w szczególności do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – o ile będzie to wymagane przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania braków, składania wyjaśnień oraz podejmowania innych działań wymaganych przez właściwe organy aż do uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwości użytkowania. W zakresie, w jakim dla realizacji powyższych obowiązków wymagane jest działanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.

W ramach odbioru końcowego obejmującego Etap II, stanowiącego jednocześnie odbiór całości Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej, jednolitej i skonsolidowanej Dokumentacji powykonawczej oraz kompletnej Dokumentacji odbiorowej obejmującej całość Przedmiotu Umowy, w tym zakres objęty Etapem I.

- Specyfikacja techniczna poszczególnych elementów:

  - Minimalne parametry techniczne dla kamer zewnętrznych typu ,,tuba”:

#### Rozdzielczość kamery: 5MP,

#### Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS

#### Prędkość migawki:	1/3 - 1/100 000s

#### Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5mm

#### Funkcja motozoom w kamerze: TAK

#### Wbudowany oświetlacz: TAK

#### Typ oświetlacza: IR

#### Zasięg oświetlacza: 80m

#### Zakres dynamiki: WDR

#### Wartość WDR: 120dB

#### Wbudowany mikrofon: TAK

#### Wybrane funkcje kamery:	AGC, AWB, BLC, 3D DNR, Defog, zoom optyczny, maski prywatności,

#### Sygnał wyjściowy kamery:	AHD; CVI; TVI; CVBS

#### Zasilanie kamery:	12V DC, IEEE 802.3at PoE klasa 0

#### Pobór mocy: 13.0W

#### Klasa Szczelności:	IP67

#### Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C

#### kolor – biały lub czarny (do ustalenia z Zamawiającym);

  - System Rozpoznawania Tablic (ANPR/LPR)

#### Kamera tubowa (typu bullet) z dedykowanym oprogramowaniem do analizy tablic rejestracyjnych bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera,

#### Przetwornik: 1/2.8” Progressive CMOS lub lepszy, min. 2MP (Full HD),

#### Optyka: Zmiennoogniskowa (Moto-zoom), np. 2.8-12mm, dla precyzyjnego ustawienia pola widzenia na tablicę,

#### Funkcje obrazu: Sprzętowy WDR (min. 120dB) oraz filtr IR do pracy w nocy,

#### Analityka LPR: Wbudowana baza danych „White List” (min. 1000 wpisów). Logowanie zdjęć pojazdów oraz metadanych (numer, data, godzina) na kartę microSD (min. 64GB),

#### Interfejsy: 1 x Digital Output (styk bezpotencjałowy) do bezpośredniego sterowania szlabanem,

#### Zarządzanie: możliwość zarządzania online,

  - Szlaban:

#### Szlaban dwuramienny, długość jednego ramienia 3,5m, pracujący synchronicznie, aby zminimalizować naprężenia mechaniczne i wpływ wiatru na ramiona,

#### Napęd: elektromechaniczny 24V DC do pracy bardzo intensywnej,

#### Moment obrotowy: minimum 250 Nm na jednostkę,

#### Ramiona: 2 sztuki o długości 3,5m każde, profil eliptyczny lub okrągły, wyposażone w gumowe listwy ochronne i zintegrowane oświetlenie LED,

#### Enkoder: wbudowany, zapewniający precyzyjne wykrywanie przeszkód i elektroniczną regulacją położeń krańcowych,

#### Komunikacja: magistrala cyfrowa umożliwiająca połączenie dwóch central sterujących w trybie pełnej synchronizacji (jedno polecenie otwiera oba ramiona),

#### Zarządzanie: możliwość zarządzania online/zdalnie.

  - System Odczytu Tagów RFID (UHF):

#### System dalekiego zasięgu zapewniający płynny wjazd bez konieczności zatrzymywania pojazdu,

#### Częstotliwość: 865-868 MHz (Standard UHF RFID),

#### Zasięg odczytu: regulowany, od 3 do 10 metrów,

#### Interfejs komunikacyjny: RS485 do połączenia z kontrolerem,

#### Kąt odczytu: polaryzacja kołowa (odczyt tagów niezależnie od ich orientacji na szybie,

#### Zarządzanie: możliwość zarządzania online.

  - System Bezpieczeństwa i Detekcji :

#### Pętle indukcyjne: dwie pętle (pod wjazdem i za wyjazdem) do detekcji obecności metalu (funkcja bezpieczeństwa i automatycznego zamykania),

#### Fotokomórki: Bariera podczerwieni montowana na kolumnach szlabanów,

#### Sygnalizacja: Lampa ostrzegawcze LED zintegrowana z obudową lub montowana na szczycie kolumny.

- W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje (w tym sublicencje) dla oprogramowania systemu CCTV:

  - Dla wszystkich zainstalowanych kamer na obiekcie (16 szt.) (w tym niezbędnych do ich obsługi urządzeń).

  - Licencje i sublicencje dla oprogramowania nie mogą posiadać ograniczeń czasowych i powinny być licencjami wieczystymi.

  - Wszelkie aktualizacje powinny być zawarte w cenie oprogramowania.

  - Oprogramowanie może być przeniesione na inny serwer/urządzenie, a licencja/sublicencja nie może wymagać dodatkowych licencji/sublicencji bazowych dla nowego serwera/urządzenia, stacji operatora czy licencji/sublicencji na rozszerzenie liczby użytkowników.

  - Licencja/sublicencja  musi umożliwiać instalację oprogramowania na dowolnej liczbie urządzeń bez ograniczeń.

- Wymagania Wykonawcy:

  - dostarczone elementy wskazane wyżej, winny posiadać wszelkie oznaczenia z obowiązującymi normami i przepisami, a także inne wymagane dokumenty.

  - dostawa i montaż elementów, które stanowią przedmiot zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

  - wykonanie przedmiotu Zamówienia przy użyciu własnych narzędzi oraz innych urządzeń technicznych.

  - Wykonawca winien uwzględnić zastosowanie wszelkich elementów montażowych (akcesoria montażowe, uchwyty, złączki, dyble, kable itp.), a także inne istotne elementy umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia (przeprowadzenie pomiarów itp.).

  - przygotowanie w dwóch wersjach (papierowej i elektronicznej) dokumentacji powykonawczej w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dokumenty w tym m.in. instrukcje obsługi, książki gwarancyjne, dokumentację p.poż oraz wszelkie konieczne pomiary.

  - Wykonawca będzie prowadzić prace z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych dotyczących przedmiotu Zamówienia oraz w sposób gwarantujący niezawodność zamontowanych urządzeń, a w szczególności bezpieczne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

  - Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie ze sztuką, w tym montaż elementów, nie wpłynie w sposób powodujący albo w sposób mogący spowodować w przyszłości obniżenie poziomów lub utratę właściwości użytkowych powierzchni/elementów deklarowanych przez producentów wykonujących poszczególne powierzchnie/elementy w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, w tym wszystkie Elementy oraz Prace (dalej razem również jako „Przedmiot Gwarancji”).

Okres gwarancji jakości wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy (60 (sześćdziesiąt) miesięcy, z tym, że:

    - jeżeli gwarancja producenta/sprzedawcy Przedmiotu Gwarancji przewiduje dłuższy okres, obowiązuje okres tej gwarancji, a w przypadku gdy przewiduje okres krótszy – obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

    - okres obowiązywania gwarancji jakości dla Etapu I rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru Etapu I, a dla Etapu II – z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym okres gwarancji jakości dla Etapu I nie może upłynąć wcześniej niż okres gwarancji jakości przewidziany dla elementów Przedmiotu Umowy objętych protokołem odbioru Etapu II.

  - w przypadku konieczności ingerencji w stałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenu, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć dane elementy do stanu pierwotnego, nie wpływając na pogorszenie ich parametrów technicznych i wizualnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, z tytułu nieprawidłowych czynności powodujących szkody.

  - w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych realizacją zamówienia, Wykonawca przywróci uszkodzone elementy do stanu pierwotnego we własnym zakresie, na swój koszt i w terminie określonym przez Strony.

  - Wykonawca zapewni wykonywanie niezbędnych przeglądów technicznych wraz z dostarczeniem raportów i dokumentacji z przeglądów na okres nie krótszy niż okres gwarancji od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji.

  - do Wykonawcy należy obowiązek wystąpienia o stosowne zgłoszenia, pozwolenia, zgody itp. (o ile są one wymagane).

- Wykonawca:

  - powinien dysponować odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte i terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia,

  - ponosi odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego zaniechania,

  - dostarczy i zamontuje elementy wyłącznie nowe i nienoszące żadnych śladów użytkowania,

  - przed podpisaniem Umowy zapozna się z Terenem Inwestycji, infrastrukturą Obiektu i jego specyfikacją oraz dostępną dokumentacją oraz oświadczy, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Terenu i Obiektu zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia prac.

- Załączniki

  - Załącznik nr 1. PZT – Plan zagospodarowania terenu

  - Załącznik nr 2. Wycinek z PZT

|  | Załącznik nr 2 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Oferta Wykonawcy |  |  |

|  | Załącznik nr 3 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Protokół odbioru częściowego -wzór- |  |  |

W dniu ……/……./2026 r.

- Zamawiający

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500799, Regon: 123034972, NIP: 6772379445; kapitał zakładowy w pełni wpłacony w wysokości: 96 978 000,00 zł, reprezentowany przez:

- …………………………………….

- …………………………………….

przy udziale:

- Wykonawcy

…..

- dokonał

- nie dokonał

odbioru zakresu czynności realizowanych w ramach Etapu I Umowy nr CRU/DI/…./…z dnia ……/……./2026 r.

Zamawiający stwierdza:

- że Przedmiot Umowy w zakresie objętym niniejszym protokołem został wykonany i zgłoszony do odbioru.

- jakość  wykonania ocenia się jako ……

- następujące nieistotne wady lub usterki:

    - ……

    - …..

w związku z czym Zamawiający wyznacza termin usunięcia stwierdzonych nieistotnych wad lub usterek na dzień: ………..

- następujące Wady (powodujące niemożność korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem):

    - ….

    - …..

    - ……

w związku z tym Zamawiający:

- odmawia odbioru do czasu ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy termin ________ (jeśli Wady nadają się do usunięcia | termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia wezwania),

- odmawia odbioru i żąda wykonania Przedmiotu Umowy wolnego od Wad (nowego Przedmiotu Umowy) w terminie ______ (jeśli Wady nie nadają się do usunięcia lub w dalszym ciągu uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem | termin nie dłuższy niż 10 dni roboczych),

- odmawia odbioru zgodnie z § 4 lit. b. lit. a Umowy (jeśli Wady nie nadają się do usunięcia lub w dalszym ciągu uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem).

Uwagi/ustalenia:

...................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................

Zamawiający:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

Wykonawca:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

|  | Załącznik nr 3 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Protokół odbioru końcowego -wzór- |  |  |

W dniu ……/……./2026 r.

- Zamawiający

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500799, Regon: 123034972, NIP: 6772379445; kapitał zakładowy w pełni wpłacony w wysokości: 96 978 000,00 zł, reprezentowany przez:

- …………………………………….

- …………………………………….

przy udziale:

- Wykonawcy

…..

- dokonał

- nie dokonał

odbioru zakresu czynności realizowanych w ramach Etapu II Umowy nr CRU/DI/…./…z dnia ……/……./2026 r.,

Zamawiający stwierdza:

- że Przedmiot Umowy w zakresie objętym niniejszym protokołem został wykonany i zgłoszony do odbioru.

- jakość  wykonania ocenia się jako dobrą/………….. ..

- następujące nieistotne wady lub usterki:

    - ……

    - …..

w związku z czym, Zamawiający wyznacza termin usunięcia stwierdzonych nieistotnych wad lub usterek na dzień: ………..

- następujące Wady (powodujące niemożność korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem):

    - ….

    - …..

    - ……

W związku z tym Zamawiający:

- odmawia odbioru do czasu ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy termin ________ (jeśli Wady nadają się do usunięcia | termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia wezwania),

- odmawia odbioru i żąda wykonania Przedmiotu Umowy wolnego od Wad (nowego Przedmiotu Umowy) w terminie ______ (jeśli Wady nie nadają się do usunięcia lub w dalszym ciągu uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem | termin nie dłuższy niż 10 dni roboczych),

- odmawia odbioru zgodnie z § 4 lit. b. lit. a Umowy (jeśli Wady nie nadają się do usunięcia lub w dalszym ciągu uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem).

- W ramach Protokołu odbioru częściowego z dnia _____:

- Zamawiający nie wyznaczył terminów na usunięcie nieistotnych wad lub usterek/Wad,

- Zamawiający wyznaczył terminy na usunięcie nieistotnych wad lub usterek lub Wad, oraz

- terminy te zostały przez Wykonawcę dotrzymane,

- terminy te nie zostały przez Wykonawcę dotrzymane, tj.

- ….

- …..

- Zamawiający uznaje całość Przedmiotu Umowy za:

- odebrany

- nieodebrany.

Uwagi/ustalenia:

...................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................

Zamawiający:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

Wykonawca:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

|  | Załącznik nr 4 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym |  |  |

Niniejszym oświadczam, że wskazany rachunek bankowy o nr:

…………………………………………………………………………………………………  jest właściwym w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

W przypadku jego zmiany zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. i wskazać nowy nr rachunku w formie pisemnego oświadczenia.

……........................... dn. .......................……………………………………………….

podpis Wykonawcy

|  | Załącznik nr 5 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Załącznik wykreślony |  |  |

|  | Załącznik nr 6 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa |  |  |

- Zobowiązuję się, do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., do której konieczność dostępu jest uzasadniona w związku z zawarciem Umowy: 
CRU/DR/……………./……….. z dnia ………………………. ………… r.

- Zobowiązuję się, do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności poprzez:

- ochronę przekazanych informacji, dokumentów i materiałów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- korzystanie z przekazanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie w celach związanych z wykonaniem Umowy;

- nierozpowszechnianie, nierozprowadzanie, niepowielanie, nieujawnianie w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.  osobom trzecim;

- przechowywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. w warunkach zapewniających niemożność dostępu do nich osób nieupoważnionych zarówno w postaci materialnej jak i nośników i systemów teleinformatycznych;

- przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.  utrwalonych w formie materialnej i elektronicznej wyłącznie w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie.

- Po zrealizowaniu Umowy, strona Umowy zwróci „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.  (właścicielowi informacji) wszystkie pobrane dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

- Strona Umowy zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (właściciela informacji) o jakichkolwiek przypadkach usiłowania lub naruszenia wymagań i procedur bezpieczeństwa informacji, niezależnie od tego czy będą to działania celowe czy przypadkowe.

........................................................

czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji

|  | Załącznik nr 7 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Kopia policy OC Wykonawcy |  |  |

|  | Załącznik nr 8 | Umowa nr ……………………. z dnia ………… |
| --- | --- | --- |
|  | Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm wykonujących prace na terenie zarządzanym przez Spółkę „Koleje Małopolskie” |  |

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA FIRM WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE ZARZĄDZANYM

PRZEZ SPÓŁKĘ „KOLEJE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.

Cel instrukcji:

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania oraz odpowiedzialności w zakresie rozwiązań organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, przestrzeganie przepisów PPOŻ oraz ochrony środowiska przez pracowników firm zewnętrznych realizujących prace zlecone na rzecz Spółki „Koleje Małopolskie”.

Zakres instrukcji:

Instrukcja obowiązuje wszystkie firmy zewnętrzne (wykonawców, dostawców towarów i usług oraz ich podwykonawców) realizujące umowy lub prace zlecone na terenie Spółki Koleje Małopolskie.

Definicje, użyte skróty:

Spółka „Koleje Małopolskie” – „Koleje Małopolskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma zewnętrzna – wykonawca, dostawca towarów i usług oraz ich podwykonawcy i realizujące prace zlecone zgodnie z zawartymi umowami.

Koordynator prac – wyznaczona osoba z Departamentu zawierającego umowę lub osoba poinstruowana o zakresie wykonywanych prac na rzecz Spółki Koleje Małopolskie.

Opis postępowania:

Spółka „Koleje Małopolskie”, jako zamawiający wykonanie prac wymaga od wykonawców organizowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo PPOŻ. oraz ochronę środowiska.

Firmy zewnętrzne wykonujące prace dla Spółki „Koleje Małopolskie” są zobowiązane organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom,

- chorobom zawodowym,

- sytuacjom awaryjnym (szczególnie pożarom),

- degradacji środowiska

- zniszczeniu lub uszkodzeniu własności Spółki Koleje Małopolskie.

Pracownicy Departamentów Spółki Koleje Małopolskie przygotowujący umowy z firmami zewnętrznymi zobowiązani są:

- w zawieranych umowach zawrzeć klauzulę, że pracownicy wykonujący prace na rzecz Spółki posiadają aktualne badania lekarskie i szkolenia okresowe w zakresie BHP  oraz dołączyć niniejszą instrukcję wraz ze stosownymi załącznikami do każdej podpisanej umowy,

- zweryfikowania kompletności potwierdzenia zapoznania się wszystkich pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Spółki „Koleje Małopolskie” – Załącznik nr 1.

Każda firma zewnętrzna zobowiązana jest do zapoznania wszystkich swoich pracowników z niniejszymi zasadami działalności firm zewnętrznych na terenie Spółki „Koleje Małopolskie”.

Pracownicy Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, mają prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony PPOŻ. oraz ochrony środowiska przez pracowników firm zewnętrznych realizujących prace na terenie Spółki Koleje Małopolskie.

Firmy zewnętrzne realizujące umowy/zlecenia na terenie Spółki Koleje Małopolskie są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem oraz ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność.

Kierujący pojazdami, które są własnością firmy zewnętrznej i które uzyskały zezwolenie od Spółki Koleje Małopolskie na wjazd na teren muszą stosować się do ograniczeń prędkości określonych na terenie Spółki Koleje Małopolskie. Na całym terenie Spółki Koleje Małopolskie obowiązują zasady ruchu zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym. Po wykonaniu pracy, pojazdy firm zewnętrznych powinny niezwłocznie opuścić teren Spółki Koleje Małopolskie.

Firmy zewnętrzne realizujące umowy/zlecenia na terenie Spółki Koleje Małopolskie nieprzestrzegające przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony PPOŻ., ochrony środowiska oraz zasad niniejszej instrukcji w wyniku, którego powstała jakakolwiek szkoda, zobowiązane są do jej pokrycia w pełnej wysokości.

Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez firmy zewnętrzne realizujące umowy/zlecenia na terenie Spółki Koleje Małopolskie.

Przy konserwacji, przeglądzie, remoncie oraz montażu urządzeń i instalacji obowiązują postanowienia wszelkich instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach w Spółki Koleje Małopolskie (tj. instrukcjach stanowiskowych i DTR) co jest warunkiem koniecznym podjęcia pracy w danym obszarze.

Firmy zewnętrzne kierując pracowników do prac na terenie Spółki Koleje Małopolskie zobowiązane są delegować pracowników posiadających stosowne uprawnienia do charakteru wykonywanych czynności.

Do obowiązków Spółki Koleje Małopolskie należą:

- wydanie polecenia na przeprowadzenie prac,

- przygotowanie miejsca pracy,

- dopuszczenie do pracy,

- wyznaczenie koordynatora prac,

- sprawdzenie wykonania pracy po jej zakończeniu.

W przypadku używania przez pracowników firm zewnętrznych urządzeń wymagających specjalnych uprawnień każdorazowo winni uzyskać pisemną zgodę KMŁ oraz okazać uprawnienia zezwalające na prace przy takim urządzeniu.

Pojazdy będące własnością firmy, które uzyskały zezwolenie na wjazd mogą poruszać się po terenie Spółki Koleje Małopolskie maksymalną prędkością wynoszącą 20 km/godz., a w halach oraz w strefach rozładunku i załadunku 5 km/godz. Na terenie Spółki Koleje Małopolskie obowiązują zasady ruchu zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Przy dopuszczeniu do pracy pracownik zlecający prace ze strony Spółki Koleje Małopolskie zapewnia poinformowanie pracowników firm zewnętrznych o:

- bezpiecznej obsłudze urządzeń i stosowanej technologii pracy,

- miejscu i rodzaju wykonywanych prac,

- zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, z którymi mogą się zetknąć podczas wykonywania prac na jej terenie oraz zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

- działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,

- obowiązujących sygnałach świetlnych i ręcznych,

- wyznaczonych drogach ewakuacyjnych,

- wyznaczonych miejscach rozmieszczenia apteczek, gaśnic,

- wyznaczonego miejsca zbiórki,

- zastosowania monitoringu wewnętrznego, rejestrującego poszczególne obszary terenu Spółki Koleje Małopolskie,

- konieczności stosowania właściwej odzieży, obuwia oraz środków ochrony osobistych stosownych
do wykonywanych prac,

- konieczności noszenia kamizelek odblaskowych oraz identyfikatorów imiennych,

- właściwej segregacji i miejscach gromadzenia odpadów,

- pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedzialnych za organizowanie ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń,

- pracownikach wyznaczonych do koordynowania prac realizowanych na terenie Spółki Koleje Małopolskie,

- zapoznanie z wykazem prace niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych oraz takich winny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby – Załącznik nr 2,

- sposobie kontaktowania się z koordynatorem prac,

Instruktażowi podlegają osoby podejmujące prace na terenie Spółki Koleje Małopolskie po raz pierwszy. W przypadku co najmniej rocznej nieobecności pracownika firmy zewnętrznej na terenie Spółki Koleje Małopolskie, instruktaż należy powtórzyć. Uzyskanie informacji
o zagrożeniach (instruktaż) pracownik firmy zewnętrznej potwierdza podpisem na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Dokumenty z podpisami pracowników firm zewnętrznych przechowują osoby przeprowadzające instruktaż (zlecające prace).

W razie jednoczesnego wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracowników różnych firm zewnętrznych, koordynatorzy mają obowiązek współpracować ze sobą oraz ustalić sposób wykonywania i nadzorowania prac w sposób zapewniających bezpieczną i higieniczną pracę wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. W przypadku pojawienia się problemów organizacyjnych lub technicznych koordynatorzy zobowiązani są do skontaktowania się z pracownikiem służby BHP celem wypracowania i ustalenia bezpiecznego sposobu wykonywania prac.

Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do:

- przestrzegania zapisów niniejszej instrukcji,

- współdziałania z koordynatorami lub pracownikami Działu BHP w trakcie dokonywania kontroli w zakresie zagadnień określonych niniejszą instrukcją,

- współdziałania z koordynatorami lub pracownikami Działu BHP w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub innego zagrożenia

- niezwłocznego informowania koordynatora prac/pracownika Działu BHP o każdym zauważonym wypadku przy pracy lub sytuacji potencjalnie wypadkowej,

- niezwłocznemu poinformowania pracowników o zagrożeniach w przypadku wystąpienia wypadku, pożaru lub innej sytuacji niebezpiecznej celem ostrzeżenia przed zagrożeniem,

Spółka Koleje Małopolskie deklaruje udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadkach, udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

Zasady dotyczące przestrzegania przepisów przeciw pożarowych przez firmy obce realizujące umowy/zlecenia na terenie Spółki Koleje Małopolskie

Wszystkie firmy prowadzące działalność na terenie Spółki Koleje Małopolskie zobowiązane są do użytkowania budynków i urządzeń w sposób zabezpieczający przed powstaniem pożaru.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

- używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon:

- użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych,

- korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,

- włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,

- pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

- zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,

- przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków więcej niż 2 butli napełnionych gazem płynnym o wadze ładunku ponad 11kg każda,

- dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej i gazowej.

Pomieszczenia, w których użytkuje się i składuje butle z gazami palnymi należy chronić przed ogrzewaniem do temperatury przekraczającej 35°C.

Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Spółki Koleje Małopolskie może odbywać się tylko za zgodą zarządzającego obiektem.

Firmy zewnętrzne mają obowiązek zapoznać się  z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego  w obiektach gdzie jest wymagana.

Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez firmy zewnętrzne realizujące umowy/zlecenia na terenie Spółki Koleje Małopolskie.

Pracownicy firm zewnętrznych działających na terenie Spółki Koleje Małopolskie oraz wykonawcy prac zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów zgodnie z zapisami w zawartych umowach.

Niedopuszczalne jest:

- wyrzucanie odpadów powstających podczas działań firmy zewnętrznej do odpadów należących do Spółki Koleje Małopolskie chyba, że umowa stanowi inaczej,

- zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,

- wycinanie drzew i krzewów na terenie Spółki Koleje Małopolskie,

- działanie powodujące niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby (obwałowania składowiska),

- stosowanie urządzeń powodujących niedopuszczalny hałas lub wibrację względnie emitujących szkodliwe promieniowanie,

- prowadzenie działań ingerujących w środowisko, a nieprzewidzianych przez Spółkę Koleje Małopolskie,

- składowania odpadów powstających w wyniku działalności firmy obcej bezpośrednio na ziemi lub w miejscach innych niż te, które zostały na ten cel specjalnie wyznaczone,

- wwożenia jakichkolwiek odpadów na teren zakładów Spółki Koleje Małopolskie oraz ich wyrzucania do pojemników znajdujących się na terenie zakładów Spółki Koleje Małopolskie,

- składowania substancji, które nie służą do wykonania przedmiotu podpisanej umowy,

- spalania odpadów i innych substancji,

- mycia urządzeń, maszyn i pojazdów oraz składowania paliwa i oleju napędowego na terenie zakładów Spółki Koleje Małopolskie.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1	– Oświadczenie o zapoznaniu z instrukcją

- Załącznik Nr 2 – Wykaz prace niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych oraz takich które winny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zapoznaniu z Instrukcją Bezpieczeństwa i higieny pracy
dla firm wykonujących prace na terenie zarządzanym przez 
Spółkę „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.

Oświadczenie

Oświadczenie

| Imię i Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Firma: |  |

Oświadczam, że:

- Zostałem zapoznany z Instrukcją Bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm wykonujących prace na terenie zarządzanym przez Spółkę „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.

- Zostałem zapoznany z warunkami, ograniczeniami, wymaganiami i zabezpieczeniami podczas wykonywania pracy na trenie Spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.

- Posiadam wymagane uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy.

- Posiadam aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na zajmowanym stanowisku.

- Posiadam aktualne szkolenie w dziedzinie BHP.

- Jestem wyposażony w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

- Jestem zapoznany z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą.

Jednocześnie zobowiązuje się do realizacji wymagań powyższego oświadczenia na każdym etapie prowadzonych prac w szczególności w przypadkach jakichkolwiek zmian.

| …………………………………………….. |  |  | …………………………………………….. |
| --- | --- | --- | --- |
| podpis osoby przeprowadzającej |  |  | data i podpis szkolonego |

Załącznik nr 2  do Instrukcji Bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm wykonujących prace
na terenie zarządzanym przez Spółkę „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.

Wykaz prac niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych oraz prac, które ze względu

na szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego winny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby.

- Prace niebezpieczne:

Wykonywanie szczegółowej próby hamulca na torach czynnych - na międzytorzu o szerokości mniejszej niż 5 metrów, licząc od osi do osi toru.

Prace, które winny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

- Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby:

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek).

Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.

Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Prace w kanałach naprawczych o głębokości większej niż 2 m.

Prace maszynistów kolejowych na: 1) pojazdach trakcyjnych, poruszających się z prędkością powyżej 130 km/h, 2) wszelkie prace na dachu taboru w pobliżu sieci trakcyjnej.

Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym ogniem w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

Prace naprawcze taboru niewyłączonego z ruchu.

Wymiana wkładek hamulcowych w torach czynnych i sąsiedztwie torów czynnych.

Naprawa elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie zimowym.

Prace spawalnicze przy pojazdach trakcyjnych.

Czyszczenie podwozia pojazdu sprężonym powietrzem.

Prace wymagające otwarcia szaf WN na pojazdach.

Prace przy odśnieżaniu pojazdów.

Prace związane z porządkowaniem, odchwaszczaniem oraz wykaszaniem w obrębie torów kolejowych przy pomocy ręcznego sprzętu koszącego.

Łączenie pojazdów.

Prace manewrowe podczas wpychania i wyciągania pojazdów trakcyjnych do hal naprawczych.

Prowadzenie pojazdów kolejowych z napędem z prędkością powyżej 130 km/h.

Prowadzenie pojazdów kolejowych z napędem z lokomotywą jednokabinową o mocy powyżej 700 KM podczas pracy pociągowej, w przypadku braku zainstalowania urządzeń technicznych między innymi kamer umożliwiających widoczność z obu stron lokomotywy.

Wszelkie inne prace obowiązujące w przepisach i instrukcjach stanowiskowych.

- Prace szczególnie niebezpieczne

Prace na wysokości ponad metr nad poziomem podłoża jeżeli:

- nie ma możliwości osłonięcia miejsca pracy pełnymi ścianami o wysokości co najmniej 1,5 m,

- miejsce pracy nie jest wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Za takie parce uważa się:

- prace na dachu pojazdu trakcyjnego,

- na drabinach,

- podczas wymiany wycieraczek na pojazdach,

- przy ręcznym myciu okien.

|  | Załącznik nr 9 | Umowa nr ………………………. z dnia ………………… |
| --- | --- | --- |
|  | Zasady kontroli, ustalania stanu trzeźwości oraz obecności w organizmie środków działających podobnie jak alkohol personelu wykonawcy/podwykonawcy |  |

- Zamawiający ma prawo posługiwać się środkami zapobiegawczymi ze względu na ochronę życia, zdrowia, bezpieczeństwa zleceniobiorców, pracowników Zamawiającego, osób trzecich i mienia Zamawiającego przed zagrożeniami ze strony personelu Wykonawcy naruszających zasady przebywania na terenie Zamawiającego lub w miejscu świadczenia usług poprzez przeprowadzenie kontroli osobistej członków personelu Wykonawcy za ich zgodą przed rozpoczęciem i zakończeniem świadczenia usług, w miejscu świadczenia usług w celu przeciwdziałania naruszeniom przez personel Wykonawcy obowiązującego porządku. Jednym z w/w środków zapobiegawczych jest kontrola trzeźwości członków personelu Wykonawcy, jak również kontrola członków personelu Wykonawcy na obecność w ich organizmach środków działających podobnie jak alkohol.

- Zamawiający ma uprawnienie do niedopuszczenia członka personelu Wykonawcy do świadczenia usług, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że stawił się do świadczenia usług po użyciu alkoholu/środków działających podobnie do alkoholu lub  albo spożywał alkohol/środki działające podobnie do alkoholu w czasie wykonywania usług.

- Personel Wykonawcy ma obowiązek wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami higieny usług. Musi być w stanie fizycznym i psychicznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie jego obowiązków. Oznacza to, że nie może on być pod wpływem alkoholu, czy też środków działających podobnie do alkoholu np. narkotyków.

- Personel Wykonawcy nie może:

- przychodzić z zamiarem świadczenia usług, jeśli jest w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, ani wykonywać swoich obowiązków w takim stanie, jak również przebywać na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywać alkoholu lub zażywać środki działające podobnie do alkoholu w czasie świadczenia usług,

- wnosić alkoholu na teren Zamawiającego i w miejscach świadczenia usług,

- spożywać alkoholu na terenie Zamawiającego i w miejscach świadczenia usług,

- posiadać i używać środków działających podobnie jak alkohol.

- W miejscu świadczenia usług przez personel Wykonawcy dopuszcza się dokonywanie kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że personel Wykonawcy znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, spożywał alkohol w czasie świadczenia usług albo posiada na terenie Zamawiającego alkohol, znajduje się po użyciu środków działających podobnie jak alkohol np. narkotyków.

- W celu realizacji zadań określonych w pkt. 5 Zamawiający może posługiwać się następującymi środkami kontroli członków personelu Wykonawcy:

- w kontroli może dodatkowo uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy - na prawach obserwatora, za zgodą kontrolowanego członka personelu Wykonawcy,

- upoważniona przez Zamawiającego osoba - z przeprowadzanej kontroli sporządza dokumentację w postaci protokołu (notatki), która zawiera: okoliczności jej przeprowadzenia, opis stanu w jakim znajduje się członek personelu Wykonawcy. Wzór Protokołu badania trzeźwości, został określony w punkcie 32 niniejszego dokumentu. Wzór Protokołu badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu, został określony w punkcie 33 niniejszego dokumentu.

- kopia w/w protokołu (notatki) przekazywana jest członkowi personelu Wykonawcy niezwłocznie po jego sporządzeniu,

- w przypadku odmowy złożenia podpisu pod protokołem przez członka personelu Wykonawcy poddanego badaniu, przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzający badanie sporządza oświadczenie o odmowie podpisania protokołu zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 34 niniejszego dokumentu.

- w razie odmowy poddania się badaniu przez członka personelu Wykonawcy zobowiązany jest on do podpisania oświadczenia o odmowie poddania się badaniu zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 35 niniejszego dokumentu.

- w przypadku odmowy poddaniu się badaniu przez członka personelu Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego Pracownik sporządza notatkę służbową opisującą przebieg zdarzenia zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 36 niniejszego dokumentu.

- w przypadku sprzeciwu lub braku zgody członka personelu Wykonawcy na dokonanie czynności przez Zamawiającego o których mowa w pkt. 5 Zamawiający jest uprawniony do niedopuszczenia członka personelu Wykonawcy do wykonywania usług do momentu przyjazdu organu powołanego do ochrony porządku publicznego celem przeprowadzenia badań, o których mowa w punkcie 5.

- razie samowolnego oraz nieuzasadnionego opuszczenia przez członka personelu Wykonawcy miejsca wykonywania usług bez wiedzy i zgody kontrolującego – przedstawiciela Zamawiającego, a po otrzymaniu informacji od kontrolującego o zamiarze przeprowadzenia badania stanu trzeźwości lub badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu:

kontrolujący sporządza notatkę służbową na tę okoliczność wg. wzoru z punktu 36,

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym zdarzeniu, który jest zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo nieobecnego członka personelu.

- kontrola odbywać się będzie z poszanowaniem godności i dóbr osobistych członka personelu Wykonawcy i dokonywana będzie przez osobę tej samej płci.

- Kontrola trzeźwości członków personelu Wykonawcy obejmuje badanie przy użyciu metod nie wymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu z użyciem ustnika metodą spektometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

- Kontrola członków personelu Wykonawcy na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, o której mowa w pkt. 1 zd. drugie, obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Za środki działające podobnie do alkoholu uznaje się środki ujęte w wykazie określonym stosownym rozporządzeniem przez Ministra właściwego ds. zdrowia.

- Kontrole, o których mowa w pkt. 7 i 8 mogą się odbywać wobec wszystkich członków personelu Wykonawcy skierowanych przez Wykonawcę do Zamawiającego do wykonywana zawartej umowy (tzw. kontrola prewencyjna). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że którykolwiek z członków personelu Wykonawcy świadczących usługi u Zamawiającego, stawił się do świadczenia  usług w stanie po użyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwym albo spożywał alkohol w czasie usług, jak również uzasadnionego podejrzenia, że członek personelu Wykonawcy stawił się do usług w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywał taki środek w czasie wykonywania usług Zamawiający lub umocowani przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli doraźnej na zasadach określonych w niniejszym dokumencie (tzw. kontrola doraźna).

- Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przewozu pasażerów Zamawiający może dokonywać kontroli, o których mowa w pkt. 7 i 8 codziennie, zarówno przed rozpoczęciem świadczenia usług jak i w trakcie oraz po zakończeniu świadczenia usług. O liczbie osób oraz konkretnych osobach poddanych w danym dniu kontroli decyduje Zamawiający lub osoba upoważniona przez niego do przeprowadzania kontroli.

- Kontrole o których mowa w pkt. 7 i 8 mogą być przeprowadzane jednokrotnie lub wielokrotnie w ciągu dnia w zależności od okoliczności.

- Kontroli dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Kontrolę przeprowadza się z zachowaniem godności, dóbr osobistych członków personelu Wykonawcy oraz  zapewnieniem ochrony jego danych osobowych.

- Badanie, o którym mowa w pkt. 7, polega na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie członka personelu Wykonawcy albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 pkt. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165). Za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie członka personelu Wykonawcy uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu.

- Badanie, o którym mowa w pkt. 8, polega na stwierdzeniu braku obecności w organizmie członka personelu Wykonawcy środka działającego podobnie do alkoholu.

- Zamawiający przetwarza informacje o dacie, godzinie i minucie badania, o którym mowa w pkt. 14 i  pkt. 15, oraz jego wyniku wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości jak również stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony dóbr, o których mowa w pkt. 1, i przechowuje te informacje przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania, z zastrzeżeniem pkt. 17 i 18.

- Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie naruszenia przez, któregokolwiek z członków personelu Wykonawcy obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu.

- W przypadku, w którym informacje, o których mowa w pkt. 16, mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, a Zamawiający jest stroną tego postępowania lub powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, okres, o którym mowa w pkt. 16, ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

- Po upływie okresów, o których mowa w pkt. 16 - 18, informacje, o których mowa w pkt. 16, podlegają usunięciu.

- Zamawiający przekazuje, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

- Zamawiający jest uprawniony do niedopuszczenia członka personelu Wykonawcy do świadczenia usług, jeżeli:

  - kontrola, o której mowa w pkt. 7 wykaże obecność alkoholu w organizmie członka personelu Wykonawcy wskazująca na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 pkt. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  - zachodzi uzasadnione podejrzenie, że członek personelu Wykonawcy stawił się do świadczenia usług w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie świadczenia usług

  - kontrola, o której mowa w pkt. 8, wykaże obecność w organizmie członka personelu Wykonawcy środka działającego podobnie do alkoholu

  - zachodzi uzasadnione podejrzenie, że członek personelu Wykonawcy stawił się do świadczenia usług w stanie po użyciu takiego środka lub zażywał taki środek w czasie usług.

- Informację dotyczącą podstawy niedopuszczenia członka personelu Wykonawcy do świadczenia usług przekazuje się temu członkowi oraz Wykonawcy do wiadomości.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawcy lub członka personelu Wykonawcy niedopuszczonego do świadczenia usług, badań o których mowa w punkcie 7 i 8  przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

- Badania, o których mowa w pkt. 23 przeprowadzane są zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Do przetwarzania informacji zebranych podczas badań, o których mowa w pkt. 23 stosuje się odpowiednio zasady określone w 16 – 19.

- Sankcje grożące członkowi personelu Wykonawcy świadczącemu usługi pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wynikają w szczególności z:

- ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń;

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

- ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy usług i chorób zawodowych

- ustawy z dnia 23 czerwca 2021 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Zamawiający w każdym ujawnionym przypadku, może powiadomić organ powołany do ścigania o narażenie innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niedopełnienia obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną świadczenia usług, jak również podjęcia się wykonywania usług w stanie  nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości oraz obowiązkowi zachowania organizmu bez środków działających podobnie do alkoholu.

- Wykonawca zobowiązany jest, przed skierowaniem członków swojego personelu do wykonywania Umowy zawartej z Zamawiającym, zaznajomić te osoby z niniejszym dokumentem oraz wynikającymi z niego obowiązkami członków personelu Wykonawcy.

- Postanowienia niniejszego dokumentu mają zastosowanie do wszystkich osób stanowiących personel Wykonawcy tj. wszystkich osób fizycznych realizujących w imieniu Wykonawcy umowę zawartą miedzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez względu na podstawę współpracy między Wykonawcą a członkiem personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostosować umowy zawarte z członkami personelu Wykonawcy, celem uwzględnienia obowiązków tych osób wynikających z niniejszego dokumentu.

- Postanowienia niniejszego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie do członków personelu Podwykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

- Wzór Protokołu badania trzeźwości

PROTOKÓŁ Z BADANIA STANU TRZEŹWOŚCI CZŁONKA PERSONELU WYKONAWCY

Protokół sporządzono w dniu .................w ....................................................

Badanie przeprowadzono przy pomocy urządzenia:

nazwa/model i numer fabryczny...........................................................................

urządzenie wzorcowane w dniu ..........................................................................

Dane personalne pracownika:

Imię i nazwisko...............................................................................................................

PESEL/Nr dowodu osobistego……………………………………………………….

Stanowisko ...........................................................................................................

Miejsce przeprowadzeni badania……………………………………………………………

Urządzenie wykazało stopień stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu:

Pierwsze badanie: ……………….…..   …….……………..   ……….………….. mg/dm3

godzina	                      minuta                               wynik

Drugie badanie:   ……………….…..   …….……………..   ……….……………. mg/dm3

godzina	                      minuta                               wynik

Trzecie badanie*: ……………….…..   …….……………..   ……….……...…….. mg/dm3

godzina	                      minuta                               wynik

Badanie zostało przeprowadzone w obecności:

- …………………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko, własnoręczny podpis

- …………………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko, własnoręczny podpis

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Osoba kontrolowana wyraziła zgodę na przeprowadzenie badania/odmówiła poddania się badaniu (niewłaściwe skreślić)

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Badanie przeprowadził ........................................................................................................

- Wzór Protokołu badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu:

PROTOKÓŁ Z BADANIA NA OBECNOŚĆ ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU W ORGANIZMIE CZŁONKA PERSONELU WYKONAWCY

Protokół sporządzono w dniu .................w ...........................................................................................

Badanie wykonano przy pomocy testu  ……………………………………………………………………….

Dane personalne pracownika:

Imię i nazwisko ...............................................................................................................

PESEL/Nr dowodu osobistego……………………………………………………….

Stanowisko ...........................................................................................................

Miejsce przeprowadzenia badania: ……………………………………………………………

Data badania: _______________ Godzina i minuta badania: _____________________

Test wykazał:  …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Badanie zostało przeprowadzone w obecności:

- ……………………………………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko, własnoręczny podpis

- ……………………………………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko, własnoręczny podpis

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Osoba kontrolowana wyraziła zgodę na przeprowadzenie badania/odmówiła poddania się badaniu (niewłaściwe skreślić)

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Badanie przeprowadził ....................................................

- Wzór oświadczenia o odmowie podpisania protokołu z badania:

OŚWIADCZENIE O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU Z BADANIA STANU TRZEŹWOŚCI LUB NA OBECNOŚĆ ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU W ORGANIZMIE CZŁONKA PERSONELU WYKONAWCY

Pracownik………………………..odmówił podpisania Protokołu z badania stanu trzeźwości/z badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (niepotrzebne skreślić) przeprowadzonego w dniu …………………… o godzinie ..................w miejscu…………

Pracownik został zapoznany z wynikami badań.

Badanie zostało przeprowadzone w obecności:

- ……………………………………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko, własnoręczny podpis

- ……………………………………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko, własnoręczny podpis

Badanie przeprowadził .......................................................................................................

- Wzór oświadczenia członka personelu Wykonawcy o braku zgody na poddanie się badaniu stanu trzeźwości lub badaniu na obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie o odmowie podpisania protokołu z badania:

OŚWIADCZENIE CZŁONKA PERSONELU WYKONAWCY

O BRAKU ZGODY NA PODDANIE SIĘ BADANIU STANU TRZEŹWOŚCI LUB BADANIU NA OBECNOŚĆ ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU W ORGANIZMIE

oświadczenie członka personelu wykonawcy o braku zgody na poddanie się badaniu stanu trzeźwości lub badaniu na obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie

Ja niżej podpisany/a nie wyrażam zgody na poddanie się badaniu stanu trzeźwości/badaniu na obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie (niepotrzebne skreślić).

………………………………….

(data i własnoręczny podpis)

- Wzór notatki służbowej:

NOTATKA SŁUŻBOWA

| Data: |  |
| --- | --- |
| Godzina: |  |
| Miejsce: |  |
| Dane członka personelu Wykonawcy: |  |
| Przebieg zdarzenia: |  |
| Relacja świadka: |  |

Podpis Kontrolującego oraz Świadka:

……………………………………………….. ………………………………………………

|  | Załącznik nr 10 | Umowa nr | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dnia | ……………………… |
|  | Protokół przekazania Terenu Inwestycji - teren budowy - |  |  |

W dniu ……/……./…… r. w ramach realizacji Umowy CRU ___ z dnia ___

Strona przekazująca – Zamawiający - „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500799, Regon: 123034972, NIP: 6772379445; kapitał zakładowy: 96 978 000,00 zł reprezentowany przez:

  - …………………………………….

  - …………………………………….

Strona przyjmująca – Wykonawca - ……………………….

…...................................................................., reprezentowany przez:

- …………………………………….

- …………………………………….

W celu realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przejmuje Teren Inwestycji, tj. działki nr ewid. 474/1, 474/2, 474/3 i 474/4  obręb P-105, jednostka ewidencyjna Podgórze, Kraków.

- Zamawiający przekazuje Teren Inwestycji w całości, przy czym przekazanie nie ma charakteru wyłącznego i nie ogranicza prawa Zamawiającego do korzystania z terenu budowy ani do wprowadzania na teren budowy innych wykonawców.

- Teren Inwestycji może być współużytkowany przez innych wykonawców realizujących roboty, dostawy lub usługi związane z Inwestycją.

- Wykonawca przyjmuje obowiązki organizacyjne w zakresie zagospodarowania i zabezpieczenia Terenu Inwestycji, w tym obowiązek współdziałania przy koordynacji prac prowadzonych przez innych wykonawców, w zakresie określonym przez Zamawiającego – zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Umowy.

Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się ze stanem terenu,

- nie zgłasza zastrzeżeń,

- występują odpowiednie warunki do rozpoczęcia Prac.

Szczegółowy stan Terenu Inwestycji na dzień przekazania przedstawia dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| …………………………………………….. podpis Wykonawcy |  | …………………………………………….. podpis Zamawiającego |
| --- | --- | --- |

|  | Załącznik nr 11 | Umowa nr ______ z dnia _______ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Protokół odbioru naprawy gwarancyjnej - wzór - |  |  |

W dniu ……/……./2026 r.

- Zamawiający

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500799, Regon: 123034972, NIP: 6772379445; kapitał zakładowy w pełni wpłacony w wysokości: 96 978 000,00 zł, reprezentowany przez:

- …………………………………….

- …………………………………….

przy udziale:

- Wykonawcy

…..

w związku z realizacją obowiązków gwarancyjnych wynikających z Umowy nr _____________ z dnia _____________

Protokół dotyczy odbioru naprawy gwarancyjnej nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego w dniu _____________ (dalej: „Zgłoszenie”), uznanych w rozumieniu Umowy za:

- problem krytyczny

- problem niekrytyczny

dotyczących:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Przebieg realizacji

Czas reakcji na zgłoszenie: ___________________

Termin zakończenia naprawy: _________________

W odniesieniu do Zgłoszenia nastąpiło przedłużenie terminu na usunięcie nieprawidłowości, o którym mowa w § 8 ust. 8 w Umowie:

- tak

- nie

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca:

- dotrzymał terminów wskazanych w Umowie,

- nie dotrzymał terminów, tj.

  - __________

  - ___________

- Oświadczenia wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- naprawa gwarancyjna w zakresie Zgłoszenia została wykonana w:

- całości

- części;

- naprawa została wykonana zgodnie z Umową, warunkami gwarancji, zasadami wiedzy technicznej oraz z użyciem materiałów odpowiednich do celu naprawy;

- zakres wykonanych prac obejmował:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Ustalenia Zamawiającego

Po dokonaniu sprawdzeń Zamawiający stwierdza, że:

- naprawa gwarancyjna została wykonana prawidłowo i bez zastrzeżeń;

- naprawa gwarancyjna została wykonana, jednak stwierdzono następujące zastrzeżenia:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- naprawa gwarancyjna nie została wykonana prawidłowo ponieważ:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Rozstrzygnięcie odbioru

Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie usunięcia wszystkich nieprawidłowości objętych Zgłoszeniem.

- tak

- nie

W związku z powyższym:

- Zamawiający dokonuje odbioru naprawy gwarancyjnej bez zastrzeżeń,

- Zamawiający dokonuje odbioru naprawy gwarancyjnej z zastrzeżeniami wskazanymi powyżej, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do dnia _____________ .

- Zamawiający odmawia odbioru naprawy gwarancyjnej.

- Klauzule końcowe

- Podpisanie niniejszego protokołu nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, gwarancji, rękojmi ani przepisów prawa.

- W przypadku ujawnienia się skutków nienależycie wykonanej naprawy gwarancyjnej Zamawiający zachowuje prawo do zgłaszania dalszych roszczeń zgodnie z Umową i warunkami gwarancji.

| …………………………………………….. podpis Wykonawcy |  | …………………………………………….. podpis Zamawiającego |
| --- | --- | --- |

|  | Załącznik nr 12 | Umowa nr ______ z dnia _______ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja projektowa |  |  |

|  | Załącznik nr 13 | Umowa nr ______ z dnia _______ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podwykonawcy |  |  |

Zakres Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom:

Wybrać właściwe.