Załącznik nr 3 do zapytania

PROJEKT

UMOWA nr …………….

zawarta w dniu …………………………. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie pomiędzy:

Gminą Sulejów

z siedzibą 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42

NIP: 7711768348,

adres e-mail um@sulejow.pl

zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Dorota Jankowska – Burmistrz Sulejowa

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………….

którą reprezentuje:

………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

łącznie zwanych „Stronami”

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Sulejowa nr 1/2026 z dnia 2 stycznia 2026 r., zawarto umowę o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie” na działkach nr ewid. 199/1, 199/3, 199/4 i 199/6 obręb 4 miasto Sulejów, w ramach dofinansowania FELD.05.02-IZ.00-0019/25-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Założenia projektowe zostały zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, Programem Funkcjonalno Użytkowym  oraz na podstawie załączonej koncepcji  architektonicznej. Dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej w stosunku do zapisów zawartych w PFU i wniosku aplikacyjnym, pod warunkiem koniecznym uzgodnienia ich z Zamawiającym oraz uzyskaniem przez niego zgody Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
lub Zamawiającemu wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa oraz zawierać w szczególności:

- Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno Budowlany  - 4 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. + wersja elektroniczna dla Zamawiającego (PDF + DWG).

- Projekty Techniczne - 4 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. + wersja elektroniczna dla Zamawiającego (PDF + DWG).

- STWIORB – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna dla Zamawiającego.

- Kosztorysy inwestorskie – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna dla Zamawiającego. Kosztorysy inwestorskie musza być podzielone na koszty robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych  zgodnie z regulaminem dofinansowania FELD.05.02-IZ.00-0019/25-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- Przedmiary robót – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna dla Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny potencjał techniczny oraz wykwalifikowany personel umożliwiający terminowe wykonanie Umowy z najwyższą starannością, zarówno co do rzetelności, jak i estetyki wykonanych prac.

§2

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ODBIORU

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie:

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (PZT,PAB,PT, STWiORB, przedmiary i kosztorysy) – do 18.11.2026 r.,

- uzyskanie pozwolenia na budowę – do 18.12.2026r.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór dostarczonego opracowania odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego / końcowego, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty fizycznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji. Przy ostatecznym odbiorze wymagane jest dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Miejscem przekazania przedmiotu umowy  jest siedziba Zamawiającego, a osobami upoważnionymi do jej  odbioru będą osoby wskazane przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia, wad ilościowych 
lub jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany wadliwej dokumentacji na wolną od wad – w terminie 7 dni od daty stwierdzenia tego faktu.

§3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące przeniesienie autorskich praw majątkowych, w łącznej wysokości ……………………………….(słownie: ………………………………….).

- Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 1, zawiera wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, wartość faktury częściowej lub końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w umowie. W przypadku, gdy wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, przekroczy wartość faktury częściowej, zamawiający ma prawo potrącić pozostałą część kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z dalszych faktur częściowych lub faktury końcowej, na co Wykonawca bezwarunkowo wyraża zgodę.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej. Faktura częściowa płatna po wykonaniu zakresu określonego w par. 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, w wysokości 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Faktura końcowa płatna po wykonaniu zakresu określonego w par. 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w dokumencie księgowym. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego faktur częściowych i na podstawie wystawionej faktury końcowej w terminie 21 dni od daty doręczenia (otrzymania) prawidłowo wystawionej faktury.

- Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia nie może być przedmiotem cesji bez zgody w formie pisemnej Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego i końcowego, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

§4

PŁATNOŚCI

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Przez „fakturę ustrukturyzowaną” Strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

- W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 (w szczególności powstania po stronie Wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF albo rozpoczęcia korzystania z KSeF), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym obowiązek ten powstał.

- Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy: (należy wybrać jedną opcję poprzez wykreślenie pozostałych)

- wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

- będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia …………

- nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie następowała na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze/rachunku.

- Faktury za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy należy odpowiednio oznaczyć:

Nabywca: Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, NIP: 771-17-68-348

Odbiorca: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów NIP 771-26-64-697 (NIP należy zastosować w przypadku wystawienia faktury w KSeF).

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia przydzielenia numeru KSeF, przesłać na adres e-mail: d.wozniak@sulejow.pl  informację identyfikującą fakturę w KSeF, obejmującą co najmniej numer KSeF, numer umowy/ zamówienia, kwotę brutto oraz datę wystawienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter wyłącznie organizacyjny i służy zapewnieniu sprawnego obiegu dokumentów po stronie Zamawiającego. Za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. W przypadku awarii KSeF za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień wysłania faktury na prawidłowy adres e-mail Zamawiającego (pod warunkiem że wiadomość nie została zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu) albo datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury wcześniej, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. Przez awarię KSeF strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzącego system. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostępność strony rozumieją sytuację, o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za którą strony uznają fakturę wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym, a także zawierającą w swojej treści nr umowy. Jeżeli faktura nie zawiera danych niezbędnych do jej przyporządkowania do umowy (w szczególności numeru umowy/zamówienia) albo zawiera błędy rachunkowe lub formalne uniemożliwiające dokonanie płatności, termin płatności biegnie od dnia otrzymania faktury korygującej lub faktury wystawionej prawidłowo.

- Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: d.wozniak@sulejow.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia faktury.  Postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie sposobu przekazania załączników do faktury.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy w szczególności:

- Wykonanie mapy do celów projektowych.

- Uzyskanie w przypadku konieczności wypisów z ewidencji gruntów na działki objęte przedmiotem zamówienia.

- W przypadku potrzeby uzyskania dla tego zadania decyzji środowiskowej i/lub wodnoprawnej.

- Uzyskanie decyzji ULICP.

- Wykonanie badań geologicznych.

- Wykonanie projektu rozbiórki istniejących garaży OSP oraz uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na rozbiórkę , o ile będzie wymagane.

- Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych 
w szczególności uzgodnień np.: branżowych, ZUDP, rzeczoznawców, BHP, ds. ppoż.  jeśli są wymagane.

- Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- Udzielanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.

- Wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Dwukrotna bezpłatna aktualizacja kosztorysów.

- Przedstawiania do akceptacji Zamawiającego proponowanych urządzeń i technologii.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do dokonywania na każde żądanie Zamawiającego poprawek i modyfikacji przedmiotu umowy, które wynikają z błędów projektowych Wykonawcy.

- Usunięcia (projektowo) wszystkich kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym
zagospodarowaniem.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępie prac podczas wykonywania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

- Organizacja minimum czterech spotkań koordynacyjnych dotyczących etapów projektowania oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.

- Wszystkie decyzje, uzgodnienia Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia i pełnomocnictwa.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego, o poczynionych postępach dotyczących procedury administracyjno-prawnej w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. Informacje te mogą być przekazane drogą elektroniczną.

- Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy wykonany zostanie w sposób zgodny 
z zasadami dostępnej współczesnej wiedzy, przepisami prawa i normami oraz przy zastosowaniu najwyższej staranności, a także z uwzględnieniem najlepszych dostępnych na rynku i racjonalnych z punktu widzenia ekonomicznego rozwiązań technicznych znanych Zamawiającemu i Wykonawcy, a aktualnych w trakcie jego realizacji.

- Dokumentacja projektowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzenie na jej podstawie zamówienia w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną ustawą Pzp), a w szczególności:

1) Rozwiązania opisane w opracowywanej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, w tym poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

2) Jeżeli opisując rozwiązania projektowe wskazano na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, lub nastąpiło wskazanie norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, to musi to być uzasadnione specyfiką rozwiązań i brakiem możliwości opisania tego w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób - a wskazaniu takiemu towarzyszyć muszą  wyrazy  „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest rozwinąć opis poprzez wskazanie cech równoważności oraz podanie ich granicznych wartości, jakie muszą być bezwzględnie spełnione. W przypadku bezzasadnego posługiwania się w dokumentacji projektowej nazwami własnymi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionych szkód przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania postanowień Umowy o dofinansowanie nr FELD.05.02-IZ.00-0019/25-00 z dnia 18 września 2025 roku, w zakresie:

- przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FEŁ2027 dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego). Beneficjent informuje o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa wyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany;

- Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Zmawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą;

- obowiązek, o którym mowa wyżej dotyczy w szczególności: umów zawartych z Zamawiającym, podwykonawców, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego. Dokumentacja ta przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych;

- w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w pkt pierwszym i drugim, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca;

- obowiązku dostarczania i udostępniania Zamawiającemu i podmiotowi uprawnionemu posiadanych informacji i dokumentów, w tym  dokumentów finansowych  związanych 
z realizowanym dofinansowaniem, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i podmiotu uprawnionego;

- Zobowiązania określone w pkt 1 - 5 dotyczą również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Wykonawca w umowach z Podwykonawcą i Dalszymi Podwykonawcami zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich zapisów w tym zakresie.

§6.

GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. Niniejsza umowa stanowi również kartę gwarancyjną w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Okres rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy i kończy się z upływem 3 lat, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całej inwestycji, zrealizowanej na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, może on zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez odrębnego zawiadomienia.

- W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego wszelkie koszty związane 
z wyrównaniem ewentualnych szkód ponosi Wykonawca.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

§7.

PRAWA AUTORSKIE

- Przejście autorskich praw majątkowych, w tym zależnych praw autorskich, następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy na jakimkolwiek nośniku (złożenie dokumentacji projektowej).

- W ramach przejścia własności autorskich praw majątkowych Zamawiającemu przysługuje prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wykonywanie kserokopii i kopii na nośnikach CD i DVD, w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy oraz wykonania robót budowlanych objętych przedmiotowa dokumentacją;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a, w tym  publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Od chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży i darowania praw autorskich do utworu.

- Strony zgodnie oświadczają, że celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego 
do utworów, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzielił zgody na używanie utworów, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego prawach autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli okaże się, że dokumentacja projektowa stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Wykonawca będzie odpowiedzialny także za istnienie praw, które przeniósł na Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie poprawek w projekcie przez innego projektanta na wypadek, gdyby sam tych poprawek nie mógł lub nie chciał wykonać. Za niemożność wykonania uznane będzie bezskuteczne skierowanie prośby do Wykonawcy o dokonanie tych poprawek. Poprawki, za wyjątkiem wykonywanych w ramach rękojmi lub nadzoru autorskiego, będą wykonane przez innego wykonawcę odpłatnie na podstawie odrębnej umowy.

§8.

NADZÓR AUTORSKI

- W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje taka konieczność, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 do pełnienia na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

- W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonywania podstawowych obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z należytą starannością, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, dotyczące Przedmiotu niniejszej umowy uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

  - kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową,

  - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu wątpliwości powstałych w toku realizacji,

  - czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi,

  - uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym według potrzeb Zamawiającego,

  - bezpłatny udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a ponadto 
w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim związku z projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego,

  - pobyty Wykonawcy na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych.

- W czasie pobytu na budowie Wykonawca winien zwracać szczególną uwagę na jakość wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane w Dzienniku budowy. Wykonawca obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Wykonawcy na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania.

- W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności:

  - zagrażających życiu lub zdrowiu,

  - istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Wykonawcy,

Wykonawca ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowiązujących przepisów i warunków niniejszej umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując wezwania na nadzór autorski, winien podać Wykonawcy, jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz określić termin wykonania czynności nadzoru autorskiego.

§9.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku gdy:

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,

- wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

- wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca  nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 5 dni.

§10

ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

- zmiana umowy nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców – w przypadku zmiany Podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę 
z nowym Podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR (średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych) i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§11

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, 
w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad - za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.

- W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w kwocie wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych -  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych 
i odszkodowania.

- Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, określa się na poziomie 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.

§12

PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy. Dla zawarcia umowy o podwykonawstwo wymagana jest zgoda Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada za ich działania jak za swoje własne.

§13

PRZEDSTAWICIELE

- Przedstawicielami przewidzianymi niniejszą umową do nadzorowania wykonania przedmiotu umowy będą:

ze strony Zamawiającego Dominika Woźniak i Piotr Łaszek,  e-mail: d.wozniak@sulejow.pl, p.laszek@sulejow.pltel. 44 61 02 526

ze strony Wykonawcy ……………………., e-mail: ………………………………………….., tel. ………………………………..

- Sprawdzenie jakości wykonanego przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

§14

RODO

      - Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz w wydanych na jego podstawie krajowych przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

      - Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

      - Wykonawca zapewnia wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji umowy.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, a w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, podobnie jak żaden z podwykonawców lub podmiot podległy Wykonawcy a biorących udział w realizacji umowy.

- Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z tych adresów. W razie zaniedbania tego obowiązku przesyłkę w postaci papierowej, przesłaną na adres ujawniony w komparycji Umowy, w przypadku próby doręczenia i jej dwukrotnego awizowania, będzie się uważać za doręczoną, a korespondencja elektroniczna, kierowana na adres wskazany w komparycji, będzie uznana za wysłaną prawidłowo.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: