Załącznik nr 2 – projekt umowy

UMOWA Nr ………….

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu …………… roku w Lasowicach Wielkich pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, NIP: 751-16-83-021 reprezentowaną przez:

Daniela Gagat  - Wójta Gminy Lasowice Wielkie

zwaną dalej "Zamawiającym"

a

…………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………….. - …………………

zwanym dalej "Inspektorem Nadzoru"

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie – Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce”.

- Inspektor Nadzoru oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 2

Do obowiązków Inspektora nadzoru należy:

- Zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524),

- Zapoznanie się z umową jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy i stosowanie się do jej zapisów,

- Zapoznanie się z programem funkcjonalno-użytkowym dotyczącym zadania „Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie – Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce”,

- Współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Nadzór i kontrola w zakresie opracowywanej dokumentacji.

- Udział w naradach w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej

- Udział w przekazywaniu placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

- Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym,

- Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji (minimum 1 raz w każdym tygodniu) oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, podpisaną umową z Wykonawcą,  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej,

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wyrobów budowlanych, a w szczególności:

  - zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  - sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed ich zastosowaniem,

  - uczestniczenie w wykonywaniu pomiarów lub badań, ocena  wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

  - zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

  - żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia,

  - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów budowlanych na terenie budowy,

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

- Dokonywanie odbiorów częściowych inwestycji określonych w umowie z Wykonawcą oraz udział w odbiorze końcowym w szczególności:

  - stwierdzenie gotowości do odbioru,

  - kontrolowanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, wykonanym zakresem rzeczowym,

  - sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów wymaganych do odbioru.

  - przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów,

- Rozliczanie umowy o wykonawstwo w przypadku jej wypowiedzenia,

- Sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania  wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych.

- Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań: Inspektor nadzoru wprowadza w trakcie realizacji robót zalecenia Zamawiającego pod warunkiem, ze nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami i że mają pokrycie finansowe.

- Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót, wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa.

- Uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych oraz w odbiorach wad i usterek po zakończeniu zadania.

- Bieżące i terminowe dokonywanie odbioru prac zgłoszonych przez Wykonawcę, Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią:

  - Zapytanie ofertowe,

  - Oferta Wykonawcy.

§ 3

Nadzór inwestorski sprawowany będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru końcowego budowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 kwietnia 2027 r.

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe Inspektora nadzoru za wykonanie umowy dla zadania wynosi:

Łączna wartość netto: ………………….. złotych

(słownie: ……………………………………..)

Łączna wartość brutto: …………………. złotych

(słownie: ……………………………………..).

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w razie wydłużenia cyklu wykonywania nadzorowanych  robót, a także w razie zmiany zakresu nadzorowanych robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie jednej faktury VAT częściowej i faktury VAT końcowej. W przypadku płatności częściowej wysokość wynagrodzenia proporcjonalna będzie do wykonanych i odebranych robót budowlanych.

- Faktura VAT częściowa zostanie wystawiona w październiku 2026 r.

- Faktura VAT końcowa zostanie wystawiona za całkowicie zakończone roboty. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), przez pojęcie faktury rozumie się faktury ustrukturyzowane i dodatkowo stosuje się postanowienia ust. 7, 8, 9 oraz 10 niniejszego paragrafu.

- Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane zamawiającego w strukturze logicznej wymaganej przepisami prawa na dzień jej wystawienia:

Podmiot 2 - NABYWCA:

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A

NIP 751-16-83-021

oraz wskazanie w polu „JST” wartości „1”,

Podmiot 3 - ODBIORCA:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A

NIP 751-10-11-379

oraz wskazanie w polu „Rola” wartości „8”.

Wykonawca jest zobowiązany do takiego skonfigurowania swojego oprogramowania finansowo-księgowego, aby powyższe dane zostały poprawnie odwzorowane w pliku XML przesyłanym do KSeF (odpowiednio w polach dotyczących Nabywcy oraz Podmiotu Trzeciego/Odbiorcy).

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF.

- W przypadku tzw. awarii zwykłej KSeF (art. 106 ne ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej Wykonawca przygotuje i prześle fakturę opatrzoną kodami QR OFFLINE i CERTYFIKAT w formacie pdf drogą elektroniczną na adres: ug@lasowicewielkie.pl. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ustania tej awarii faktura zostanie przesłana przez wykonawcę do Krajowego Systemu e-Faktur.

- W przypadku tzw. awarii całkowitej KSeF (art. 106 ne ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług) faktury będą przesyłane elektronicznie na adres: ug@lasowicewielkie.pl.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony umowy uznają taką, która jest zgodna z warunkami niniejszej Umowy oraz przepisami obowiązującego prawa.

- Zapłata zostanie dokonana w ciągu 30 dni przelewem bankowym na konto Wykonawcy: ……………… potwierdzone na fakturze. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem  rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

§ 5

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Udostępniania dokumentów określonych w § 2 niniejszej umowy.

- Organizowania narad na budowie na wniosek wykonawcy, Inspektora nadzoru.

- Bieżącego prowadzenia dokumentacji budowy.

- Finansowania wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, regulowania faktur Wykonawcy po merytorycznym sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Odbioru inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji i zapłacenia Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

§ 6

- W przypadku całkowitego wstrzymania przez Zamawiającego finansowania inwestycji inspektor nadzoru ma prawo odstąpić od umowy.

- W takim przypadku Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu realizacji i wartości wykonanych robót.

§ 7

- Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- W takim przypadku Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu realizacji i wartości wykonanych robót.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Inspektorowi za zwłokę w wykonywaniu czynności określonych w § 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony umowy.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 dla Zamawiającego a 1 dla Inspektora nadzoru / Umowę będzie uważało się za zawartą w dniu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron.

| Inspektor Nadzoru | Zamawiający |
| --- | --- |