Załącznik 7 – Raport z postępu Prac- wymagania

- Raport z postępu Prac w szczególności powinien zawierać:

- Schemat organizacyjny Projektu;

- Listę podwykonawców;

- Wykaz prac rozpoczętych i zakończonych w danym miesiącu;

- Analizę zgodności postępu Usług  Harmonogramem rzeczowo-finansowym z opisem ewentualnych pojawiających się trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych;

- Krótki i rzeczowy opis problemów powstałych w trakcie wykonywania Prac wraz z propozycją działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania;

- Proponowany schemat Raportu:

- Podsumowanie realizacji Umowy;

- Opis stanu zaawansowania Prac w podziale na etapy realizacji Prac

- Postęp realizacji Prac w podziale na etapy realizacji Prac;

- Opóźnienia lub ryzyko powstania opóźnienia w realizacji Prac:

  - Opóźnienia lub ryzyko powstania opóźnienia w stosunku i ich przyczyny

  - Propozycja planu naprawczego

- Zmiany w realizacji Prac:

  - Opis zmian w stosunku do zakresu objętego Umową i podstawa formalna tych zmian;

  - Wpływ zmian na realizację Umowy.

- BHP.

- Inne.