# Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A.

do sporządzania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

- Do sporządzania kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane zlecane przez PGE Dystrybucja S.A. przyjmuje się ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Obowiązuje kosztorys inwestorski szczegółowy, sporządzony w oparciu o ww. Rozporządzeniem oraz przedmiar robót szczegółowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim.

- Do kosztorysowania należy przyjąć następujące stawki, ceny i narzuty dla kwartału sporządzania kosztorysu:

  - roboczogodzina	R = aktualna dla województwo podkarpackie zł/r-g 
(średnia wg wydawnictwa Sekocenbud),

  - koszty pośrednie	Kp = jako % (od R+S) aktualne dla województwo podkarpackie 
( wg wydawnictwa Sekocenbud),

  - zysk	Z = jako % od R+S+Kp) aktualna dla województwo podkarpackie 
( wg wydawnictwa Sekocenbud),

  - koszty zakupu     Kz= jako % (od R+S+Kp) aktualne dla województwo podkarpackie 
( wg wydawnictwa Sekocenbud),

- Dla materiałów należy przyjmować ceny średnie z kosztami zakupu dla kwartału sporządzania kosztorysu wydawnictwo SEKOCENBUD. W przypadku braku cen materiałów w ww. publikacji należy przyjmować ceny producentów lub hurtowni z doliczonymi kosztami zakupu.

- Ceny sprzętu, środków transportu należy przyjąć zgodnie ze średnimi cenami pracy aktualnymi dla kwartału sporządzania kosztorysu wydawnictwo SEKOCENBUD.

- Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych czynników produkcji R, M, S należy stosować kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach należy stosować analizy i kalkulacje indywidualne.

- W kwocie kosztorysowej nie należy uwzględniać podatku od towaru i usług (VAT).

- W kosztorysie ofertowym, po każdym dziale musi znajdować się podsumowanie. W podsumowaniu należy wykazać ceny składników R, M i S przed naliczeniem narzutów oraz po naliczeniu każdego z wykazanych narzutów oraz zsumowanych cen tych składników.

- Kosztorys powinien zawierać zestawienia:

- materiałów,

- sprzętu,

- robocizny

- Kosztorys powinien zawierać tabelę elementów scalonych.

- Poniżej przedstawiona tabelka pokazuje pozycję kosztorysową w oparciu o którą należy wykonać kosztorys inwestorski szczegółowy.