# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

# 

1. Terminy realizacji:

* dla części 1 - do 15.01.2026r.
* dla części 2 - do 15.02.2026r.
* dla części 3 - do 15.11.2025r.
* dla części 4 - do 15.03.2026r.
* dla części 5 - do 15.12.2025r.
* dla części 6 - do 15.02.2026r.
* dla części 7 - do 30.11.2025r.
* dla części 8 - do 30.11.2025r.

1. Miejsce realizacji: obszar działalności RE Mielec.
2. Termin i warunki płatności.

- dla części od 1 do 8 - płatności częściowe za poszczególne przyłącza (wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego)

Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

1. Formalności, które musi spełnić wyłoniony wykonawca w celu zawarcia umowy.
   1. Wykonawca będzie zobowiązany podpisać umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni od daty zawiadomienia o wyniku postępowania.
   2. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez Obie Strony, tj. Zamawiającego i Wykonawcę.
   3. Na każdą z części zostanie podpisana oddzielna umowa.
2. Wymagane warunki gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego.