UMOWA NR (…)

zawarta w (…) w dniu (…) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer POST/GEK/CSS/FZR/06338/2025, pomiędzy:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy:            6 450 307 050,00 zł w całości wpłacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, nr BDO 000017092,

zwaną dalej Zamawiającym,  reprezentowaną przez:

- (…)

- (…)

a

(…)

z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), Kapitał Zakładowy Spółki: (…)PLN*[, opłacony w całości] [dot. spółek akcyjnych],

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- (…)

- (…)

dalej zwana „Umową”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.

Spis treści:

PREAMBUŁA	3

§1	DEFINICJE I INTERPRETACJE	3

§2	PRZEDMIOT UMOWY	9

§3	OKRES REALIZACJI UMOWY	10

§4	WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI	11

§5	PRAWA I OBOWIĄZKI STRON	13

§6	ODBIÓR	17

§7	GWARANCJA I RĘKOJMIA	18

§8	WARUNKI UBEZPIECZENIA	 19

§9	ZABEZPIECZENIA.	20

§10	PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - Nie dotyczy	22

§11	POUFNOŚĆ	22

§12	CESJE PRAW	23

§13	ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE	23

§14	SIŁA WYŻSZA	24

§15	ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY	25

§16	ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY	26

§17	ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI	27

§18	OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI	28

§19	KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW	28

§20	ZMIANY UMOWY	29

§21	WŁASNOŚĆ - nie dotyczy	30

§22	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	30

§23	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	32

# PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Dostawa olejów i smarów na okres 12 miesięcy dla kopalni odkrywkowych w PGE GiEK S.A. . [realizacja dostaw 04 2026 - 03 2027], nr POST/GEK/CSS/FZR/06338/2025, a złożona przez Wykonawcę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu technologicznego i innych urządzeń zakładu przez podmiot dysponujący odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem.

Strony postanawiają, jak następuje:

# DEFINICJE I INTERPRETACJE

## Definicje

## Na potrzeby Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej 
w pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje:

## „Dalszy Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy.

## „Data Wejścia w Życie” oznacza datę zawarcia Umowy przez Strony.

## „Data Zakończenia Dostaw” oznacza datę wskazaną w Umowie w §3 ust. 3.2.

## „Dokumentacja Wykonawcy” oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Dostaw, ich uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy.

## „Dokumentacja Zamawiającego” oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentację dotyczącą Dostaw udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.

## „Dostawa” oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu zgodnie z Umową w wykonaniu Zamówienia, w tym Dokumentację Wykonawcy, 
a „Dostawy” oznacza łącznie wszystkie te rzeczy i prawa oraz usługi związane z ich realizacją.

## „Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

## „Dzień roboczy” – oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie 
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz soboty, Barbórka (04 grudnia).

## „Grupa Kapitałowa PGE”, „GK” lub „GK PGE” oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki, względem których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

## „Mikroprzedsiębiorca”, „Mały przedsiębiorca”, „Średni przedsiębiorca” oznacza odpowiednio Mikroprzedsiębiorcę, Małego przedsiębiorcę i Średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

## „Duży przedsiębiorca” oznacza przedsiębiorcę niebędącego Mikroprzedsiębiorcą, Małym przedsiębiorcą ani Średnim przedsiębiorcą.

## „Oferta” oznacza ofertę (najkorzystniejszą ofertę) złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na podstawie której została zawarta Umowa.

## „Ograniczenie Odpowiedzialności” oznacza łączną kwotę stanowiącą limit odpowiedzialności Strony na mocy lub w związku z Umową, zgodnie z zasadami określonymi w §18 Umowy.

## „Okres Gwarancji i Rękojmi” oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy.

## „Opis Przedmiotu Zamówienia” oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do Umowy

## „Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy.

## „Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:

## podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, (iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej;

## podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006;

## podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014;

## podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu;

## podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;

## podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;

## inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy;

## „Prawa Własności Intelektualnej” oznacza prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10. [Do zastosowania wyłącznie w wypadku, gdy usługi, Dostawy obejmują utwory w rozumieniu Prawa autorskiego albo prawa patentowe i podobne]

## „Protokół Odbioru” oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie 
z wymaganiami i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia poświadczający należyte wykonanie części lub całości Dostaw.

## „Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot wskazany
w §5 ust. 5.4 Umowy.

## „Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot wskazany w §5 ust. 5.4 Umowy.

## „Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.).

## „Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.).

## „Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).

## „Ustawa o przeciwdziałaniu” oznacza ustawę z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

## „Siła Wyższa” oznacza każde działanie lub zdarzenie określone jako takie w §14 Umowy.

## „Strona” / „Strony” oznacza odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego 
i Wykonawcę.

## „Umowa” oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz
z jej Załącznikami.

## „Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą.

## „VAT” oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## „Wada” oznacza niespełnienie przez Dostawy lub ich część wymagań Umowy.

## „Wynagrodzenie Umowne” oznacza cenę za Dostawy określoną w §4 należną Wykonawcy, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową.

## „Zabezpieczenia” oznacza  „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”.].

## „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” oznacza zabezpieczenie, jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z §9.

## „Załącznik” oznacza załącznik do Umowy.

## Akty prawne:

## „Ustawa PZP” ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych.

„Ustawa VAT” ustawa  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .

## „Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa .

## „Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

„Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym” ustawa z dnia 9 listopada 2018 r..

## „Ustawa o ochronie danych osobowych” ustawa z dnia 10 maja 2018r.

## „Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

## „Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi .

## „Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

## „Prawo własności przemysłowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej.

## „Kodeks Karny” lub „KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

## „Kodeks cywilny” lub „KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

## „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę .

## „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych” – ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

## „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych .

## „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

## o ochronie danych).

## Interpretacje

## W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy:

## Umowa,

## Opis Przedmiotu Zamówienia,

## inne Załączniki do Umowy

## W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

## Zasady, o których mowa w ust. 1.2.1. i 1.2.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską.

## Wiążącym językiem Umowy jest język polski.

## Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść.

## Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania zgodności Dostaw z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską.

## Układ Umowy

## Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

## Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, 
w zależności od kontekstu.

## Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

## Oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

## po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego;

## posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy;

## przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia;

## zapoznał się z zasadami korzystania z dróg transportowych na terenie Zamawiającego 
i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy;

## starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, 
w tym pokrycia wszelkich kosztów, łącznie z wypłatą wszelkich odszkodowań lub wynagrodzeń związanych z nabyciem urządzeń i materiałów oraz zapewnieniem sprzętu, usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, robocizną, podatkami, ubezpieczeniami, ustanowieniem Zabezpieczeń, wydatkami ogólnymi i wszelkimi innymi niewskazanymi powyżej kosztami, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy;

## skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;

## podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Dostaw z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy i dokumentacją techniczną;

## w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

## w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami;

## w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego Podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego Podwykonawców,

## zawiadomi Zamawiającego, o każdej zmianie stanu rzeczy, co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.4.9 lub 1.4.10 niniejszego paragrafu, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego Podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

## Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nastąpi w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

## W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 1.4.9 – 1.4.11:

## 1.5.1. wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 Dni;

## 1.5.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:

## oświadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 1.4.9 lub 1.4.10 niniejszego paragrafu lub oświadczenia jego Podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,

## Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z pkt 1.4.10 niniejszego paragrafu, lub

## Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1.4.11 niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) Dni robocze.

## Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie dwóch miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do daty zakończenia Umowy.

## 1.5.3. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## 1.5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy.

## 1.5.5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w pkt 1.4.9 – 1.4.11 oraz w ust. 1.5 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz Podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów Umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama Umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych).

## Zdolność finansowa Wykonawcy

## W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:

## zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,

## wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji,

## podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium 
w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

## w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem

## Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku 
o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji.

## Oświadczenia Zamawiającego.

## W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy 
o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

# PRZEDMIOT UMOWY

## Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na Zamawiającego własności oraz dostarczenie przez Wykonawcę do magazynu Zamawiającego (Oddział) olejów lub smarów: za cenę określoną w Formularzu Cenowym – Oferta oraz o parametrach technicznych i jakościowych określonych w niniejszej Umowie oraz Formularzu Technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1 lub/i 2 lub/i 3 lub/i 4 do niniejszej Umowy.

## Oleje i smary są zwane w treści umowy łącznie również „Produktami”. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu Produkty nowe tj. pochodzące z bieżącej produkcji, których baza olejowa produktów rafinacji ropy naftowej jest z olejów nieregenerowanych  oraz spełniające również wymogi techniczno-jakościowe określone przez normy dla (dotyczy olejów)  danego Produktu.

## Dostarczane w ramach realizacji Umowy Produkty muszą posiadać karty charakterystyki substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie. Substancja lub mieszania stwarzająca zagrożenie musi spełniać wymagania zawarte w karcie charakterystyki substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie, w której olej smarowy i smar stały nie mogą być identyfikowane jako:

- substancja lub mieszanina toksyczna (toksyczność ostra klasa i kategorie zagrożeń 1, 2),

- substancja lub mieszanina o działaniu mutagennym, rakotwórczym, działająca szkodliwie na rozrodczość - kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2).  Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie nie może zawierać oznakowania:

- piktogramem GHS06 wraz ze zwrotami H300, H301, H310, H311, H330, H331;

- piktogramem GHS08 wraz ze zwrotami H350, H351, H340, H341, H360, H361.

## Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy jest uprawniony do zakupu ze zwolnieniem z podatku akcyzowego następujących wyrobów akcyzowych: oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Zamawiający jest zarejestrowany jako podmiot zużywający i zużywający podmiot gospodarczy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

## Miejsce realizacji Dostaw: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. …………

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanego produktu o nie więcej niż 30%, 
w zależności od potrzeb, bez konieczności podpisywania przez strony aneksu do Umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego powyżej w zakresie zmniejszenia  ilości przedmiotu Umowy, nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowany zakres przedmiotu Umowy i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na kwotę stanowiącą równowartość niezrealizowanego zakresu przedmiotu Umowy.

## Dostawy będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu złożenia zamówienia cząstkowego.

## Strony postanawiają, że w okresie obowiązywania Umowy ilości zamawianego asortymentu będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i mogą ulec zmianie w stosunku do określonych w Załączniku nr 1, 2, 3, 4 z zastrzeżeniem, że całkowita wartość Dostaw nie przekroczy łącznego maksymalnego Wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 4 ust. 1. oraz z zastrzeżeniem ust. 2.6. Umowy. Zmiana ilości dostaw poszczególnego asortymentu, o której mowa wyżej, nie stanowi zmiany treści Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja przekazana Wykonawcy.

# OKRES REALIZACJI UMOWY

## Data rozpoczęcia Dostaw:  od dnia podpisania Umowy.

## Data Zakończenia Dostaw: Sukcesywne dostawy, na podstawie zamówień cząstkowych, od dnia zawarcia Umowy przez okres 12 miesięcy.

## W przypadku, gdy uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w sytuacji nie zrealizowania zakresu wartościowego określonego w § 4 ust. 4.1  w terminie wskazanym w ust. 3.2 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia  okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 3.2, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia, po uzgodnieniu przez Strony.

## Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Produkty do magazynu wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach ……………………, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

## Dostawy będą realizowane w sposób opisany w Formularzu Technicznym na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## Nie dotyczy.

## W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Dostaw względem terminów określonych w Umowie, 
w szczególności  Daty zakończenia Dostaw, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę opóźnienia.

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

## Łączne maksymalne wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w §2 nie będzie wyższe niż  (…)  PLN netto (słownie: (…) . złotych 00/100 netto).

## Rzeczywiste wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy zostanie określone jako suma wynagrodzeń wynikająca ze zrealizowanych i odebranych dostaw, wynikających z realizacji zamówień cząstkowych.

## Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

## Faktury będą wystawiana za zrealizowaną Dostawę, potwierdzoną w Protokole Odbioru, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.21. Postanowienie §15 ust. 15.4 zdanie drugie Umowy stosuje się odpowiednio.

## Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów Ustawy VAT, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienależny  podatek VAT, to  Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia  o kwotę podatku VAT, którą  obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy na podstawie przepisów Ustawy VAT.

## Wynagrodzenie określone w ust. 4.1 powiększone o należny podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.4  stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu, itp. oraz związane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportów itp.

## Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT.

## Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli określonej w ust. 4.8. odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

## W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym w ustępie poniżej.

## W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępie powyżej, Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.

## Wykonawca oświadcza, że zweryfikował leżące po jego stronie obowiązki wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i względem niego nie zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

## lub  (wariant drugi)

## Wykonawca oświadcza, że zweryfikował leżące po jego stronie obowiązki wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i względem niego zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

## Płatności będą dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fakturze.

## Płatność z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.17, 4.22, 4.23 i 4.24 będzie dokonana w 30 dniu od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury liczonych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy VAT oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania KSeF. Oznacza to, że datą decydującą, od której obliczany będzie termin płatności będzie data nadania fakturze numeru KSeF ID, z zastrzeżeniem dat uzgodnionych zgodnie z ust. 4.40 i 4.41.

## lub

## Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4.40 i 4.41.

## Faktura zostanie wystawiona na:

## NIP Zamawiającego (nabywcy) : 7690502495

## Nazwa Zamawiającego  (nabywcy): PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Adres Zamawiającego (nabywcy): , 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5

## W przypadku faktur ustrukturyzowanych Wykonawca winien wskazać w elemencie Podmiot3:

## DaneIdentyfikacyjne: IDWew 7690502495 - …..  (identyfikator wewnętrzny Oddziału)

## Rola: „2” Odbiorca

## W przypadku faktur innych niż ustrukturyzowane Wykonawca winien wskazać w fakturze nazwę i adres Oddziału.

## Wykonawca wskazuje w fakturze  datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go o takiej zmianie.

## Zamawiający ma prawo do wstrzymania uregulowania płatności wynikającej z faktury w każdym przypadku, gdy faktura została wystawiona i przesłana w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami. Wstrzymanie uregulowania płatności następuje do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/faktury korygującej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

## Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer NIP: 769-050-24-95.

## Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer NIP: ……….

## Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

## Podstawą wystawienia faktury będzie dokonanie Dostawy potwierdzone w podpisanym przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokole Odbioru Dostawy.  Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru.

## Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

## Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 4.14., przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w umowie i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie.

## Wykonawca oświadcza, że na wystawionych przez niego fakturach, jako rachunek do dokonania płatności, będzie wskazany rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy VAT, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w zapłacie.

## Wynagrodzenie zostanie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy VAT .

## W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów z załącznika nr 15 do Ustawy VAT faktura zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji załącznika nr 15 oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

## W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze, ustalonego zgodnie z ust. 4.24., na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze. Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca.

## Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność, zaś zgodnie z Umową przewidywana będzie kolejna płatność, wartość faktury korygującej pomniejszy płatność najbliższej wymagalnej faktury.

## W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim terminie płatności, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia.

## W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego z konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). Wszyscy konsorcjanci działając łącznie upoważnią w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności jednego z nich do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy określony zgodnie z zasadami określonymi w ust.4.24. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego w formie pisemnej lub elektronicznej  pod rygorem nieważności wszystkich konsorcjantów, którzy udzielili pełnomocnictwa.

## Zapłata Wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich konsorcjantów. Zwolnienie z długu względem wszystkich konsorcjantów będzie miało miejsce także, gdy zgodnie z Umową zapłata zostanie dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek.

## Nie dotyczy.

## Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową.

## Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 4.1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie przez Wykonawcę wykonana i odebrana którykolwiek z Dostaw, wynagrodzenie za tę Dostawę nie przysługuje Wykonawcy. Określone w ust. 4 .1. Wynagrodzenie netto nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

## W przypadku płatności wynikających z Umowy Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

## .

## Faktura zostanie przesłana na adres: efaktura.giek@archidoc.pl. Wykonawca będzie wysyłał faktury z adresu e-mail: ………………………… gwarantującego autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. Zmiana adresów e-mail nie stanowi zmiany Umowy i jest dokonywana w formie dokumentowej.

## Nie dotyczy.

## Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do wystawiania, przesyłania i odbierania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

## Datą otrzymania faktury będzie data nadania fakturze ustrukturyzowanej unikalnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (tzw. numer KSeF ID) zgodnie z przepisami Ustawy VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.40 i 4.41.

## W przypadku trybu awaryjnego KSeF, o którym mowa w art. 106nf Ustawy VAT, Strony uzgadniają, że faktury w postaci elektronicznej zgodnej ze strukturą logiczną FA będą doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl . W takim przypadku datą otrzymania faktury będzie data jej wpływu na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl albo data przydzielenia numeru KSeF ID, w zależności co nastąpi wcześniej. Wykonawca będzie wysyłał faktury z adresu e-mail: …………………………… gwarantującego autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność zgodnie z art. 106m Ustawy VAT. Faktury zaopatrzone będą w dwa kody QR, o których mowa w Ustawie VAT,  umożliwiające dostęp do tej faktury w KSeF oraz weryfikację danych na nich zawartych i przesłanych przez Wykonawcę do KSeF.

## W przypadku awarii całkowitej KSeF, o której mowa w art. 106ng Ustawy VAT, Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie wystawiał i przesyłał, a Zamawiający odbierał faktury elektroniczne wyłącznie poprzez ich doręczenie na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl. W takim przypadku datą otrzymania faktury będzie data jej wpływu na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl. Wykonawca będzie wysyłał faktury z adresu e-mail: ……………………… gwarantującego autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność zgodnie z art. 106m Ustawy VAT. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego – nie później niż w dniu wystawienia takiej faktury – poinformowania Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i przyczynach dokumentowania transakcji z pominięciem KSeF. Informacja ta może mieć postać adnotacji umieszczonej bezpośrednio na fakturze wystawianej z pominięciem KSeF.

## Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania załączników związanych z transakcją, innych niż stanowiących integralną część faktury ustrukturyzowanej, np. protokołów odbioru, na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl i …………...

## W przypadku, o którym mowa w ust. 4.42., Wykonawca zobowiązuje się do ujmowania w treści załączników danych umożliwiających jasne i czytelne powiązanie danego załącznika z konkretną fakturą, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ujmowania w treści danego załącznika numeru KSeF ID.

## Zmiana adresów e-mail czy sposobu dostarczania faktur poza KSeF i załączników, o których mowa w ust. 4.40., 4.41., 4.42. nie stanowi zmiany Umowy i jest dokonywana w formie dokumentowej.

## Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa powyżej ulegnie zmianie na mocy pisemnego aneksu zawartego pomiędzy Stronami, z uwzględnieniem zapisów ust. 4.46 w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy PZP, tj. w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

## - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

## Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu wykonania której, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości.

## Zasady wprowadzania zmian stawek lub cen będą następujące:

    - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie określona w pisemnym zawiadomieniu z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego zmianie ulegnie stawka lub cena netto, która zostanie określona w pisemnym aneksie. Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu.

    - W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w zakresie wartości o jaką zmienią się koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie. Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. Zmiana stawek lub cen zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzględnieniem procentowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wyłącznie w zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa rzeczywiście wpłynie na koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę.

## Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowi wynagrodzenie za pracę wypłacane pracownikom. Zmiana wysokości stawek lub cen określonych w Umowie nastąpi wyłącznie w zakresie tej kwoty podanej przez Wykonawcę. Kwota ta zmieni się proporcjonalnie w stosunku do procentowej zmiany wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pozostała część wysokości stawek lub cen określonych w Umowie nie ulegnie zmianie.

## Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych zgodnych z treścią zawartych przez niego umów o pracę z osobami realizującymi przedmiot Umowy. Zmiana stawek lub cen nie obejmie prac realizowanych przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile prace takie występują w Umowie.

    - W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w zakresie wartości o jaką zmienią się koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie. Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. Zmiana stawek lub cen zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzględnieniem procentowej zmiany rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

## Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowią koszty ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych lub wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ponoszone przez Wykonawcę. Zmiana wysokości stawek lub cen nastąpi wyłącznie w zakresie tej kwoty podanej przez Wykonawcę. Kwota ta zmieni się proporcjonalnie w stosunku do procentowej zmiany wynikającej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Pozostała część wysokości stawek lub cen określonych w Umowie nie ulegnie zmianie.

## Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych zgodnych z treścią zawartych przez niego umów o pracę z osobami realizującymi przedmiot Umowy. Zmiana stawek lub cen określonych w Umowie nie obejmie prac realizowanych przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile prace takie występują w Umowie.

## Zmiany, o których mowa powyżej będą dokonywane zarówno w przypadku konieczności podwyższenia, jak i obniżenia jednostkowych stawek ryczałtowych określonych w Umowie, w wyniku zmian określonych w ust. 4.45 powyżej.

## W przypadkach określonych powyżej Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę kosztów, wynikającą ze zmiany w/w przepisów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.47 powyżej. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, będzie to równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

# PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

## Wykonawca zobowiązuje się do:

## realizacji Dostaw zgodnie z Umową, w tym z Formularzem technicznym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, oraz obowiązującym prawem;

## wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem
w obrocie międzynarodowym towarów;

## wykonywania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za terminowość wykonania Umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony towar w miejsce wskazane

## przez Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich

## zdarzeniach faktycznych i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego,, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

## Dostawa Produktów następować będzie sukcesywnie, w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, na podstawie Zamówienia cząstkowego przesyłanego przez Zamawiającego do Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

## Strony zgodnie ustalają, że okres dostarczenia Produktu Zamawiającemu nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia cząstkowego (chyba, że Zamawiający określi inny dłuższy/krótszy termin, pod warunkiem uzyskania akceptacji Wykonawcy) w ilościach każdorazowo podanych w zamówieniu cząstkowym, a w przypadku awarii (niekontrolowany wyciek medium z urządzenia eksploatującego olej lub smar), które wystąpiły u Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia. W zamówieniu takim nie muszą wystąpić wszystkie rodzaje olejów i smarów określone w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Koszty dostarczenia Produktów, odbioru opakowań zwrotnych i ubezpieczenia na czas przewozu obciążają Wykonawcę.

## Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy następujące dokumenty w języku polskim:

1) Karty charakterystyki Produktu, w tym parametry techniczno-jakościowe,

2) Kartę techniczną substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie, zawierającą parametry techniczno-jakościowe oraz Kartę charakterystyki substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie zgodnej z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykuł 31, załącznik II., o których mowa w § 2 ust. 2.3.,

3) świadectwa jakości lub atesty producenta potwierdzające wykonanie zgodnie z normą,

4) Inne dokumenty potwierdzające realizację Dostaw, w szczególności karty techniczne - każdorazowo na wniosek Zamawiającego - w przypadku, gdy informacje zawarte w dostarczonych dokumentach, o których mowa w powyżej są niewystarczające do identyfikacji Produktu zgodnie ze specyfikacją parametrów technicznych,

5) z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, obsługa przemieszczania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i opodatkowanych stawką 0 zł odbywa się w tzw. Systemie zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Elektroniczny dokument dostawy, tzw. e-DD, będzie generowany w Systemie przez Wykonawcę. Potwierdzanie przez Zamawiającego odbioru Produktów bądź odmowa przyjęcia całości lub części Produktów nastąpi dokumentem generowanym w Systemie, określanym jako Raport odbioru.

## Wykonawca dostarczał będzie Produkty w opakowaniach zwrotnych producenta typu mauzery, drumsy lub beczki o pojemności 180-210 litrów - jeżeli dotyczy danego Produktu. Odbiór opakowań zwrotnych leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj opakowania Zamawiający każdorazowo szczegółowo określi w Zamówieniu cząstkowym, o którym mowa w ust.5.1.6., z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.1.11 lub 5.1.12.

## Zamawiający zastrzega, że Oleje Wykonawca dostarczyć może w opakowaniach określonych w Formularzu Technicznym (Załącznik nr 2 do Umowy).

## Zamawiający zastrzega, że Smary Wykonawca dostarczyć może w opakowaniach określonych w Formularzu Technicznym (Załącznik nr 2 do Umowy).

## Dostawa, która nie będzie spełniała warunków określonych w § 3 ust. 3.5 i § 5 ust. 5.1.7-5.1.11, może zostać uznana przez Zamawiającego za niezrealizowaną i zastosowanie mogą mieć odpowiednie postanowienia § 13 lub § 16.

## Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia i wpływ możliwych odchyleń wymiarowych na ilość wyrażoną w jednostce miary, dopuszcza się dostawy odchylone od ilości zamówionej max +/- 10% i dostawę taką traktuje się jako zgodną z zamówieniem, a różnicę rozlicza się wg cen jednostkowych odpowiednich do przedmiotu zamówienia.

## W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części dostaw Podwykonawcom, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 10 dni od daty zawarcia Umowy 
o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację dostaw wraz ze wskazaniem części dostaw powierzanych poszczególnym Podwykonawcom.

## Nie dotyczy

## Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Spółek Grupy Kapitałowej PGE przy realizacji przedmiotu Umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. Wykonawca zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania pracowników Spółek Grupy Kapitałowej PGE, o którym mowa powyżej, zostanie wprowadzone również do umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami lub innymi osobami trzecimi.

## Zamawiający zobowiązuje się do:

## odbioru Dostaw zgodnie z Umową;

## terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

## kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających;

## usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ze swojego terenu 
i rozwiązania Umowy albo odstąpienia od niej, wedle wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego;

## usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw objętych zakresem Umowy;

## zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Dostaw na podstawie pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 godzin od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania Dostaw zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. Prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Dostaw przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków wstrzymania Dostaw 
w wyniku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

## Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

  - W sprawach dotyczących przedmiotu umowy:

…….., tel.: ……………………..; e-mail: ……, (Przedstawiciel realizatora umowy)

  - W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień cząstkowych:

…….., tel.: …………………..; e-mail: ……, (Kupiec Operacyjny),

Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień cząstkowych są jednoosobowo Dyrektor Departamentu Zakupów, Kierownik Biura Realizacji Zakupów, oraz jego zastępcy, Kierownik Sekcji Zakupów Operacyjnych.

## Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym całościowo za realizację Umowy (w tym: bieżącą koordynację, dokonywanie odbiorów……..) jest:

## (…), tel. (…), e-mail (…).

## Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową będą adresowane co najmniej do wiadomości Przedstawiciela odpowiedniej Strony.

## W przypadku przesyłania przez Strony dokumentów na adresy poczty elektronicznej Stron, ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby stosować kryptograficzne metody ochrony danych w postaci szyfrowania lub spakowania za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, *.bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasło należy przekazać kanałem komunikacji innym niż poczta elektroniczna. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków, a przy konstruowaniu haseł należy stosować kombinacje znaków: małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli @, #, & itp.).

## Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do wykonywania określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym drugiej Stronie, które wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego doręczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

## Przedstawiciel Zamawiającego nie ma umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy.

OBOWIĄZKI PODATKOWE

## Wykonawca oświadcza, że towar  który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu Umowy pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego,  poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT.

## Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

## W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie 
z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej.

## W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej, Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) Dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE

## Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć dostawy na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Dobrymi Praktykami Zakupowymi, dostępnymi na stronie:  https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu,  w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzega określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć dostawy na rzecz GK PGE przestrzegali tych standardów.

## W razie zgłoszenia przez  Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców  lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć dostawy zasad określonych w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

## Szczególne obowiązki

## W terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki badań próbek technicznych smarów, stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych przez akredytowane laboratorium Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. W przypadku nie dostarczenia tego dokumentu, lub kiedy wynik badań potwierdzi, że nie spełniają wymagań Zamawiającego, określonych w Formularzu Technicznym stanowiącym Załącznik Nr 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

## Na mocy pisemnego porozumienia stron, Zamawiający może odstąpić od Wykonawcy o przeprowadzeniu badań próbek technicznych smarów przez akredytowane laboratorium.

# ODBIÓR

## Odbioru Dostaw dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Formularzu Technicznym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisów prawa 
i normach.

## Zamawiający dokonywał będzie odbioru osobno dla każdej Dostawy.

## Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy do czasu podpisania Protokołu Odbioru/dowodu WZ.

## Każda Dostawa Produktów w cysternach potwierdzana jest przez Strony Protokołem Odbioru/dowodem WZ (wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej Umowy). Po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru/dowód Wz Wykonawca wystawia fakturę.

## Każdy Protokół Odbioru dostawy/dowód WZ będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego, po stwierdzeniu, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymogom Umowy, a następnie niezwłocznie (najpóźniej w następnym dniu roboczym liczonym od daty podpisania Protokołu Odbioru/ dowodu WZ przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Wykonawcy w formie skanu pdf.

## W przypadku odmowy akceptacji Protokołu Odbioru/dowodu WZ Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie lub drogą mailową na adres wskazany w § 5 pkt. 5.4. lit. a  zastrzeżenia lub wskaże Wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień - z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze.

## Po usunięciu Wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Dostawy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania Wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA, reklamacja

## Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania jakościowe określone w  Umowie oraz Formularzu Technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1 i  2 do Umowy oraz, że będzie on wraz z opakowaniem wolny od Wad, w szczególności  fizycznych i prawnych.

## Wykonawca udziela rękojmi na dostarczone w ramach Dostawy Produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktów.

## Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone w ramach Dostawy Produkty i opakowania na okres 24 miesięcy licząc od dnia:

## 7.3.1. Podpisania Protokołu Odbioru/dowodu Wz, o którym mowa w § 6. – w przypadku dostarczania Produktów w cysternach,

## 7.3.2. Dostarczenia Produktów do magazynu Zamawiającego – w przypadku Produktów dostarczanych w inny sposób niż określono w pkt. 7.3.1 powyżej.

Wykonawca zapewnia utrzymywanie przez okres udzielonej rękojmi i gwarancji właściwości dostarczanych produktów. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.2. powyżej, to w stosunku do takich materiałów Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji lub rękojmi udzielonego przez producenta materiałów.

## Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi  także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

## W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym Wad dostarczonego Produktu, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną poprzez zgłoszenie reklamacji. Za datę doręczenia zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem.

## Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji - w przypadku konieczności przeprowadzenia badań w laboratorium termin może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych na podstawie pisemnej opinii laboratorium, w którym badania są przeprowadzane, potwierdzającej dłuższy termin wykonania zleconych przez Wykonawcę badań (pisemna opinia laboratorium powinna być przesłana w okresie biegu podstawowego 7-dniowego terminu by zachować uprawnienie do przedłużenia terminu rozpoznania reklamacji do maksymalnie 30 dni roboczych), przedkładając w tych terminach pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną propozycję uwzględnienia reklamacji, bądź uzasadnienie jej odrzucenia. Brak odpowiedzi Wykonawcy w powyższych terminach będzie traktowany, jako uwzględnienie reklamacji.

## Uwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem odebrania na własny koszt przez Wykonawcę zareklamowanego Produktu oraz dostarczenie na własny koszt w to miejsce Produktu w takiej samej ilości, lecz wolnego od Wad, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia uwzględnienia reklamacji, a w przypadku zamówień awaryjnych, w ciągu 24 godzin od uwzględnienia reklamacji. Inne zaproponowane przez Wykonawcę sposoby uwzględnienia reklamacji wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

## W przypadku odrzucenia przez Wykonawcę zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 7.6., Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia specjalistycznych badań zareklamowanego Produktu w certyfikowanym laboratorium Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.  Wyniki badań niniejszego laboratorium są ostateczne i wiążące dla Stron. Decydować będą o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji. W takim przypadku odpowiednie  zastosowanie mają zasady i terminy określone w ust. 7.5., 7.6.2 oraz 7.7. W przypadku, gdy badanie potwierdzi istnienie Wad koszty przeprowadzenia badania w akredytowanym laboratorium pokrywa w całości Wykonawca bezpośrednio lub na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego na Wykonawcę.

## Zamawiający ma ponadto  prawo weryfikować jakość każdego z dostarczonych Produktów poprzez pobranie w dowolnym momencie,  próbek dowolnych olejów/smarów dostarczonych przez Wykonawcę i skierowania ich na badania w certyfikowanym laboratorium Instytutu Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Próbki mogą być pobierane w dowolnym momencie  na terenie obiektów należących do Zamawiającego.

## W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzenia badania okaże się, że dostarczone Produkty posiadają Wady, to jest w szczególności nie odpowiadają warunkom i nie posiadają właściwości wymaganych na podstawie niniejszej Umowy, koszty przeprowadzenia badania w akredytowanym laboratorium pokrywa w całości Wykonawca bezpośrednio lub na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego na Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na wzajemną kompensatę zobowiązań i należności.

## jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć któregokolwiek z olejów/smarów stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z ust. 7.7. powyżej, Wykonawca  jest zobligowany  do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych na zakup produktu zastępczego, który nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie ograniczona do kwoty wynikającej z iloczynu ceny niedostarczonego produktu Wykonawcy i ilości produktu zastępczego wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwot z wynagrodzenia należnego za zrealizowane Dostawy.

## Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają bez wpływu na obowiązek zachowania ciągłości, terminowości i należytego wykonania innych dostaw.

## Dwukrotne uznanie zasadności reklamacji lub  dwukrotna bezpodstawna odmowa uznania zasadności reklamacji przez Wykonawcę, lub niewykonanie zobowiązań określonych w ust. 7.7. może stanowić podstawę do od odstąpienia od  Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tym wypadku stosuje się postanowienia § 13 ust. 1 pkt. 1.1.

# WARUNKI UBEZPIECZENIA

## Wykonawca, przystępując do realizacji Umowy, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:

## Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za Szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów (OC za produkt) na standardach rynkowych dla tego rodzaju ubezpieczeń, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 	zł/10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz podlimitem odpowiedzialności dla OC za produkt w wysokości nie niższej niż 50% sumy gwarancyjnej / do wysokości sumy gwarancyjnej,

## w przypadku wykonywania Umowy za pomocą innych podmiotów, ubezpieczenie powinno obejmować także podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę,

## ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

## innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych podczas realizacji niniejszej Umowy).

## Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o której mowa w pkt. 8.1.1. powyżej wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy, z terminem ważności nie krótszym niż termin obowiązywania niniejszej umowy. Odnowienie polisy musi być na warunkach nie gorszych niż zaakceptowane przez Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczeń przewidzianych Umową oraz, na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie tych ubezpieczeń i opłacenie składki ubezpieczeniowej.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do przedmiotu Umowy oraz zgłaszania uwag, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić.

## W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia umów ubezpieczenia lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przewidzianych Umową lub nie przedstawi wymaganych dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową w dacie rozpoczęcia Prac lub - na żądanie Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 powyżej - w okresie wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo do:

## zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach określonych niniejszą Umową, na koszt Wykonawcy; lub

## niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, niezależnie od prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie.

# ZABEZPIECZENIA.

## Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż w chwili zawarcia Umowy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej lub w kilku następujących formach:

## pieniądzu;

## gwarancji bankowej;

## gwarancji ubezpieczeniowej;

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## W przypadku gwarancji lub poręczeń określonych w ust. 9.1.2. – 9.1.5. winny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, a treść gwarancji lub poręczenia przed ich wystawieniem musi być zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną.

## W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których wyżej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostaje wniesione na okres od Daty wejścia w życie Umowy do dnia określonego zgodnie z postanowieniem ust. 9.10.

## Wykonawca zapewni ważność i ciągłość wymaganego zabezpieczenia. W przypadku przedłużenia okresu wykonania Umowy lub okresu gwarancji lub rękojmi za wady na przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 30 Dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na ten przedłużony okres powiększony odpowiednio o 30 Dni lub 15 Dni. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu prawo do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

## Wypłata, o której mowa w ust. 9.4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

## W razie skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia zabezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości w terminie 14 Dni od dnia wezwania Wykonawcy do uzupełnienia zabezpieczenia. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu prawo do skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez dodatkowego informowania Wykonawcy.

## W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie przewidzianym w ust. 9.4-9.5. lub w wymaganej wysokości, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wystawianych przez Wykonawcę faktur kwoty Zabezpieczenia w należnej wysokości wynikającej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytułem Zabezpieczenia pieniężnego albo prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, wedle wyboru Zamawiającego.

## Niezależnie od innych postanowień Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego §9 jest warunkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania zapłaty Wynagrodzenia Umownego.

## Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje 
w szczególności prawo do pokrycia:

## kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego, zgodnie z §13 Umowy;

## kosztów napraw dokonanych w ramach rękojmi lub gwarancji, jeżeli Wykonawca nie dokonał napraw na zasadach określonych w Umowie.

## Wykonawca utrzymywał będzie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości:

## 100% wartości kwoty wskazanej w ust. 9.1. od Daty Wejścia w Życie do 30 dnia licząc od daty podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Dostawy – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy;

## 30% wartości kwoty wskazanej w ust. 9.1. do 15 dnia licząc od daty upływu Okresu Gwarancji lub Rękojmi – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

## Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9.3., przekracza 5 lat, to zabezpieczenie w pieniądzu jest wnoszone na cały ten okres. W przypadku  formy niepieniężnej Zabezpieczenie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy z uwzględnieniem postanowień ust. 9.10. i 9.11.

## Wykonawca każdorazowo doręczy Zamawiającemu dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jeżeli zostanie ono udzielone w formie niepieniężnej, nie później niż 30 Dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

## W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie określonym w ust. 9.12., Zamawiający zmieni formę na Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

## Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum firm, a członkowie konsorcjum będą wnosili Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia, gwarancje te albo poręczenia muszą być dostarczone w taki sposób, aby łączna ich kwota równa była wartości wymaganej Umową, zaś z treści każdej gwarancji albo poręczenia musi wynikać, że została wniesiona w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

# PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - NIE DOTYCZY

# POUFNOŚĆ

## Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsza Umowa jak również wszelkie przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą Umową stanowią informacje poufne i nie będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego  celu niż należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości publicznej.

## Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczególności:

## do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, 
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

## do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy;

## na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich kopiami.

## Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które:

## staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy;

## zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;

## ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub organu administracji publicznej,

## będą przekazywane na potrzeby zawarcia lub wykonywania umów ubezpieczenia zakładom ubezpieczenia lub reasekuracji oraz brokerom ubezpieczeniowym, pośredniczącym w zawarciu umów ubezpieczenia Zamawiającego lub Wykonawcy.

## Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności.

## Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów oraz Podwykonawców.

## Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

## W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10 000 PLN. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

# CESJE PRAW

## Zamawiający jest uprawniony do przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających
z Umowy na inny podmiot, będący członkiem grupy kapitałowej Zamawiającego lub PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., na co Wykonawca wyraża zgodę.

## Za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca może przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku:

## zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy;

## nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy;

## – o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; oraz 
w wypadkach

## określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c) Ustawy PZP.

## Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

## Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona 
z zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od wnioskowanego.

# ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE

## Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:

    - W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 15 %  Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1.

    - Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji Dostawy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną, w wysokości po 0,2 % wartości niezrealizowanej w terminie części/etapu/partii Dostawy za pierwszy i trzy kolejne rozpoczęte dni zwłoki, a począwszy od piątego dnia zwłoki w wysokości po 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części/etapu / partii Dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - W przypadku zwłoki  Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze i wskazanych 
w Protokole Odbioru lub usunięcia Wad w Okresie Gwarancji lub Rękojmi, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości po 0,2% wartości netto Dostawy, w ramach której stwierdzono Wady za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w usunięciu Wad.

    - Nie dotyczy.

## Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może wynosić więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1 nie wliczając kary za rozwiązanie / odstąpienie od Umowy. Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw nie może wynosić więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w §4 ust. 4.1. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw i rozwiązania / odstąpienia od Umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości wynagrodzenia umownego  netto o którym mowa w §4 ust. 4.1. Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu zwłoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji nie może wynosić więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego  netto o którym mowa w §4 ust. 4.1.

## W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.

## W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, o których mowa w Ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony.

## Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów.

## Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 21 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy 
z bieżących należności drugiej Strony.

## Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy w przypadku wykonywania jego obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej.

# SIŁA WYŻSZA

## Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej:

## klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej;

## wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub embargo;

## rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową;

## skażenie radioaktywne;

## bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy.

## W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio 
na realizację Dostaw, planowane terminy wykonywania Dostaw zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej.

## Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie.

## Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia.

## Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu Umowy 
o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy.

## Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Dostawy odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do dnia rozwiązania albo odstąpienia od Umowy.

## Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej.

## Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest obowiązany zgodnie z Umową.

# ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

## Każdej ze Stron przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczającej się naruszenia do wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym, niż 14 Dni od daty doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy się z datą usunięcia przez Stronę dopuszczającą się naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej wynikającej z tego naruszenia szkody, 
i począwszy od tej daty Strony podejmą dalsze wykonywanie Umowy.

## Niezależnie od postanowień ust. 15.1. powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzód. W okresie zawieszenia Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania na rzecz Wykonawcy płatności innych, niż Wynagrodzenie Umowne za Dostawy odebrane przez Zamawiającego przed zawieszeniem. Zawieszenie kończy się w dacie uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż [30 Dni] od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia wykonywania Umowy przez Strony.

## W przypadkach określonych w ust. 15.1. i 15.2. powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie ustalą ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy spowodowane zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Wykonawcę.

## W przypadku określonym w ust. 15.2. powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie współpracę z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego rozliczenia się Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub zawieszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 15.2., Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Dostawy wykonane zgodnie z Umową w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Dostaw, jak również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów.

# ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY

## Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności:

## wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;

## Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1. powyżej;

## opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Zamówienia cząstkowego przekracza [30 Dni] lub Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Dostawy lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym;

## wystąpiły przesłanki określone w ust.  7.12

## wykonawca wycofa jakikolwiek produkt wymieniony w Formularzu Technicznym, bez wskazania produktu zastępczego ze swojej oferty, spełniającego wymagania określone w Formularzu Technicznym

## zwłoki lub zaniechania w rozpatrzeniu reklamacji, określonej w § 7.

## Wykonawca naruszył postanowienia ust. 5.12, 5.13.

## Wykonawca nie złożył Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z § 9 Umowy.

## wykonawca nie złożył polisy OC, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 przed podpisaniem Umowy

## Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od towarów i usług.

## powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a)-g) ustawy PZP, urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popełnione zarówno na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy.

## W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach przewidzianych w art. 456 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP.

## Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu albo o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później jednak niż w ciągu trzydziestu (30) Dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien:

## zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym ust. 16.4.;

## w przypadku rozwiązania Umowy dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową.

## Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków dotyczących Dostaw odebranych przed wygaśnięciem Umowy.

## Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli:

## wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne; lub

## upłynie 30 Dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie
ust. 15.2. powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.2.; lub

## Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.;

## W przypadku rozwiązania albo odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości Dostaw odebranych przez Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru.

## Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone 
w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu cywilnego.

# ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą powstać u Zamawiającego, a także osób lub podmiotów trzecich, wskutek dostarczenia wadliwych olejów/smarów

## Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi  z realizacji Dostaw powstałymi w wyniku:

## straty lub uszkodzenia mienia; lub

## szkody na osobie; lub

## szkody w środowisku naturalnym;

## czystej straty finansowej (szkodzie innej niż w mieniu lub na osobie)

## chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

## Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia.

## Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie.

## Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia.

## Ponadto członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek 
z konsorcjantów.

## Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca.

# OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

## Bez względu na inne postanowienia Umowy:

## Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto, niemniej jednak niż do wartości sumy gwarancyjnej, o której mowa w  § 8 Umowy.

## Ograniczenie Odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku:

## odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ;

## odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie;

## odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym.

## odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy, z tytułu szkód, 
o których mowa w ust. 17.5 i 17.6.

# KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

  - Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek wskazać zakres umowy, który zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcy.

  - W przypadku zastąpienia dotychczasowego Podwykonawcy, na którego doświadczenie lub zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazać, że wobec nowego Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia. Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki należącej do GK PGE, a w szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie Zamawiającego lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z Zamawiającym.

  - Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

  - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

  - W każdym wypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

# ZMIANY UMOWY

## Dokonanie zmian postanowień Umowy lub Załączników do Umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie stanowią istotnej zmiany zawartej Umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 Ustawy PZP. Dokonanie zmiany postanowień Umowy lub Załączników do Umowy jest możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym zwłaszcza może nastąpić 
w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 Ustawy PZP.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku 
z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:

## możliwości przedłużenia okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust. 3.2, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jej zakończenia w przypadku nie zrealizowania zakresu wartościowego określonego w § 4 ust. 4.1  w terminie wskazanym w § 3 ust. 3.2

## zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ 
na sposób realizacji Umowy lub korzystania z Dostaw przez Zamawiającego;

## wystąpienia Siły Wyższej;

## zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2. lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum;

## zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego,  jeśli zmiana ta wpływa na sposób wykonania Dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne uważa się za zmiany nieistotnych postanowień Umowy);

## Nie dotyczy

## Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić w przypadku:

## zmiany wymogów prawa w okresie obowiązywania umowy, w tym stawki podatku od towarów 
i usług, podatku akcyzowego;

## zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

## zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

20.3.5 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;

## – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
co Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia Umownego następuje na zasadach określonych w niniejszym §20.

## Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest 
do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zwiększenia zakresu Dostaw przez Zamawiającego, zmiany prawa lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami.

## Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do Umowy aneksem podpisanym przez Strony za wyjątkiem sytuacji nie wymagających zawarcia takiego aneksu opisanych w ust. 20.6.1, 20.6.2  poniżej:

## zmiany Przedstawiciela  Zamawiającego lub Wykonawcy,

## zmiana terminu realizacji zamówienia cząstkowego uzgodniona pomiędzy przedstawicielami Umowy wskazanymi w § 5 ust. 5.4.

## Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

## Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy.

## Zmiana cen jednostkowych poszczególnych produktów jest możliwa w przypadku, gdy przekroczony zostanie, liczony narastająco, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu dla produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej w stosunku do miesiąca bazowego (tj. miesiąca, w którym zawarto niniejszą Umowę) o więcej niż (±) 10% oraz zachowane zostaną zasady określone poniżej:

## 20.8.1. w przypadku przekroczenia wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu dla produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (biuletyn miesięczny Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl), ceny jednostkowe wszystkich Produktów przelicza się z wykorzystaniem poniższej formuły, dokonując zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku:

PN = PO * (1 + KM / 100)

gdzie:

PN 	-	cena jednostkowa Produktu po zastosowaniu formuły waloryzacyjnej,

PO	-	cena jednostkowa Produktu zgodnie z obowiązującą Umową,

KM	-	przelicznik zmiany ceny liczony zgodnie z formułą:

KM = (K2-K1) + (K3-K2)+ …+ (Kn-Kn-1)

gdzie:

K1, 2, …, n-1, n - wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu - produkcja koksu 
i produktów rafinacji ropy naftowej w kolejnych miesiącach, przy czym w miesiącu zawarcia umowy K1 = 100,

## 20.8.2. przyjmuje się, że w miesiącu bazowym (miesiącu, w którym zawarto niniejszą Umowę) wskaźnik, o którym mowa powyżej wynosi 100);

## 20.8.3. Strona Umowy, która posiada interes w zmianie Umowy, inicjuje zmianę przekazując drugiej Stronie propozycję aneksu do Umowy wraz z informacją o wartości obliczonego wskaźnika;

## 20.8.4. w przypadku zmiany cen jednostkowych Strony przyjmują zasadę, że o rozliczeniu dostawy konkretnego Produktu decyduje cennik obowiązujący na dzień wywołania dostawy tego Produktu, tj. z daty złożenia zamówienia cząstkowego.

## Strony przyjmują, że nie są możliwe zmiany cen na zasadach określonych w ust. 20.8, w okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania Umowy.

# WŁASNOŚĆ nie dotyczy

# OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

## Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

## Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych 
w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

## Dane osobowe osób, o których mowa w [wskazanie miejsca w umowie], będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

## Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez [wskazanie nazwy podmiotu, z którym spółka PGE zawiera umowę] do wykonywania Umowy znajduje się na stronie: https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE GiEK S.A. do wykonania Umowy znajduje się:  [wskazanie miejsca publikacji klauzuli podmiotu, z którym zawarto umowę]

## Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej.

## Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.

## Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych

## Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.4 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.

## Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu Danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia Danych osobowych 
do przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych.

## Zamawiający zobowiązany jest na wezwanie Wykonawcy przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.4 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.

# zatrudnienie cudzoziemców

## W przypadku zatrudniania cudzoziemców przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich zatrudniania w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalała mu na wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie zezwolenie na pobyt oraz pracę na terytorium Polski, jeżeli jest to wymagane.

## Wykonawca zobowiązuje się, iż wymóg dotyczący legalności zatrudniania cudzoziemców przy realizacji Umowy, o którym mowa w  ust. 23.1 zostanie wprowadzony również do Umów z Podwykonawcami. 
Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany jest pozyskać stosowne oświadczenie od Podwykonawcy.

## W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania okresowych czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemców wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

## Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania jego oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, o ile w Umowie inaczej nie postanowiono.

## Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków prawnych i gospodarczych.

## Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP.

## W przypadku, gdy postanowienia Umowy uprawniają Stronę do skorzystania z umownego prawa odstąpienia, Strona jest uprawniona do skorzystania z umownego prawa odstąpienia na zasadach określonych w Umowie w terminie 30 dni  licząc od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia, jednak nie później niż do upływu 90 dni od Daty Zakończenia Dostaw.

## O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Zamawiającego.

## Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego
i Wykonawcy.

## Integralną częścią Umowy są:

## Formularz Cenowy – Oferta.

## Formularz Techniczny (Uwaga! Załącznik nr 2 będzie tożsamy z Formularzem Cenowym - Ofertą złożonym przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta Umowa).

## Załącznik nr 3 - Zezwolenie na prowadzenie przez Wykonawcę składu podatkowego lub zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

## Protokół Odbioru Produktu dostarczanego w cysternach.

## Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

## Zamawiający								Wykonawca

W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej zapis otrzyma brzmienie: „zawarta w dniu określonym datą ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przez reprezentantów Stron”

W przypadku, gdy umowa będzie podpisywana elektronicznie pole zostanie uzupełnione zapisem: "osoby - zgodnie ze złożonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym"

Zapisy zostaną odpowiednio dostosowane do formy prawnej Wykonawcy

W przypadku, gdy umowa będzie podpisywana elektronicznie pole zostanie uzupełnione zapisem: "osoby - zgodnie ze złożonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym"

Do uzupełnienia w zależności od części zamówienia.

Do uzupełnienia w zależności od części zamówienia.

Do uzupełnienia w zależności od części zamówienia.

Zapis do stosowania w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zapis „powiększone o należny podatek VAT” zostanie usunięty w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zapis „z zastrzeżeniem ust. 4.4” zostanie wykreślony, w przypadku usunięcia ust. 4.4.

Zapis do usunięcia w przypadku: wewnąrzwspólnotowego nabycia towarów, transakcji niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT lub zwolnionej z podatku VAT.

Wykonawca oświadcza jeden z wariantów. Niezastosowane warianty usunąć.

Wariant drugi do stosowania w przypadku umów zawieranych przez PGE GiEK S.A. z Wykonawcą, względem którego zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem z obowiązku wystawiania faktur w KSeF, Jeśli wariant ten nie ma zastosowania – usunąć.

Należy wykreślić, jeśli Wykonawca  względem którego zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem z obowiązku wystawiania faktur w KSeF

Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku Umowy z kontrahentem zagranicznym zapis ust. 4.19 zostanie zastąpiony zapisem o treści: „Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej pod numerem VAT UE: ……………”

Zapis do stosowania, gdy w ust. 4.19 Wykonawca oświadczy, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przeciwnym przypadku należy wskazać „Nie dotyczy”.

Zapis do stosowania w przypadku umów zawieranych przez PGE GiEK S.A. z przedsiębiorcami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. W przeciwnym przypadku wskazać „Nie dotyczy”.

Zapis do stosowania w przypadku umów zawieranych przez PGE GiEK S.A. z przedsiębiorcami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Dotyczy faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Zapis „ustalonego zgodnie z ust. 4.23” zostanie usunięty w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w przypadku, gdy Umowa zawierana jest  z przedsiębiorcami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Zapis „określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.24.” zostanie usunięty w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zastąpiony zapisem „ określony w Umowie lub na fakturze”.

Jeśli Wykonawcą nie jest konsorcjum, należy wskazać „Nie dotyczy”.

Jeśli Wykonawcą nie jest konsorcjum, należy wskazać „Nie dotyczy”.

Zapis do stosowania w przypadku umów zawieranych przez PGE GiEK S.A. z Wykonawcą, względem którego  zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem z obowiązku wystawiania faktur w KSe. W przeciwnym przypadku wskazać „Nie dotyczy”

Zapisy ust. 4.38.-4.44. do stosowania w przypadku umów zawieranych przez PGE GiEK S.A. z Wykonawcą, względem którego  nie zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem z obowiązku wystawiania faktur w KSeF. W przeciwnym przypadku ustępy usunąć.

Należy wprowadzić adres e-mail Realizatora Umowy

Na terenie KWB Oddział Turów obowiązują wewnętrzne przepisy, do których muszą stosować się kierowcy. Zostaną one udostępnione wybranemu Wykonawcy po zawarciu Umowy.

Dotyczy Oddziału KWB, tj. Część nr 2 i 3 zamówienia

Dotyczy Oddziału KWT, tj. Część nr 1 i 4 zamówienia

Załącznik zostanie dostosowany w zależności od Części zamówienia.

Dotyczy Oddziału KWT, tj. Część nr 1 i 4 zamówienia

Dotyczy Oddziału KWB, tj. Część nr 2 i 3 zamówienia

Dotyczy Oddziału KWT, tj. Część nr 1 i 4 zamówienia

Dotyczy Oddziału KWB, tj. Część nr 2 i 3 zamówienia

Dotyczy Oddziału KWB, tj. Część nr 2 i 3 zamówienia

W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej zapis otrzyma brzmienie: „Niniejszą Umowę sporządzono w formie elektronicznej”

W zależności od Części zamówienia