Bogatynia, ………..2026 r.

Zamawiający:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

ul. Węglowa 5, 97–400 Bełchatów

NIP: 769–050–24–95

Oddział Elektrownia Turów

Wykonawca:

………….………………..

ul. ………………………..

……………………………

NIP ………………………

Zamówienie

nr POST/GEK/CSS/FZR-ELT/00205/2026

Zamówienie usługi nr POST/GEK/CSS/FZR-ELT/01003/2026

- Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

- Nr postępowania: POST/GEK/CSS/FZR-ELT/01003/2026

- Przedmiot zamówienia: „Przegląd, konserwacja i pomiary rozdzielnicy 6kV 04BBA wraz z wyłącznikami HVX, w remoncie kapitalnym bloku nr 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” zgodnie 
z zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zamówienia.

- Wartość zamówienia:  ……….. PLN netto (słownie złotych: ………………. 00/100) + VAT.

  - Wartość Zamówienia jest to ryczałtowa wysokość wynagrodzenia za realizację całości zadania zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym: wszystkie czynności wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia, transport itp.

- Termin wykonania:

  - Termin wykonania: od 17.08.2026 do 23.10.2026 r

Termin realizacji prac na obiekcie (rozdzielni) będzie ustalany na bieżąco przez Zamawiającego z Wykonawcą w formie e-mail’a. Prace będą wykonywane w postoju remontowym bloku, którego postój zaplanowano w dniach 01.08.2026 – 15.11.2026 zgodnie z Harmonogramem remontów bloków w 2026 roku (stan na dzień 12.03.2026 r.)

Graniczny termin odbioru końcowego, w zależności od przebiegu remontu to 30.10.2026 r.

  - Z uwagi na konieczność wykonywania prac w trakcie postoju bloku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty terminów wykonania Prac określonych w ust. 5, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w „Harmonogramie remontów bloków w 2026 r.”

  - Korekta terminów, o której mowa w ust. 5.1 nie wymaga zawarcia aneksu a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy niezwłocznie po ujawnieniu się konieczności zmiany. Jeżeli powyższa korekta terminów spowodowałaby przyspieszenie terminu rozpoczęcia Prac lub skrócenie okresu na wykonywanie Prac wymaga to zgody Wykonawcy.

  - Zmiana terminów, o której mowa w ust. 5 nie może być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia oraz jakichkolwiek kar i odszkodowań.

  - W przypadku konieczności przesunięcia terminu wykonania Prac na okres po 30.10.2026 r. Strony uzgodnią dalsze warunki realizacji Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy.

- Miejsce wykonania usługi: dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

- Warunki płatności: zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia.

- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: ……………………………..

- Faktura winna być wystawiona na:

I.  Wykonawca podlega KSeF:

Faktura winna być wystawiona na:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów,

Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12

W przypadku faktur ustrukturyzowanych Wykonawca winien wskazać (w sekcji Podmiot3 dla roli: Płatnik) identyfikator wewnętrzny Oddziału (tzw. IDWew): 7690502495 -…………..

W przypadku trybu awaryjnego/całkowitej awarii KSeF, Strony uzgadniają, że:

- faktura zostanie przesłana na adres: efaktura.giek@archidoc.pl

- Wykonawca będzie wysyłał faktury z adresu e-mail:……………….@.........., gwarantującego autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność zgodnie z art. 106m Ustawy VAT.

II. Wykonawca nie podlega KSeF:

Faktura winna być wystawiona na:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów, Oddział Elektrownia Turów ul. Młodych Energetyków 12

Faktura zostanie przesłana na adres: efaktura.giek@archidoc.pl

Wykonawca będzie wysyłał faktury z adresu e-mail:……………….@.........., gwarantującego autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność.

W momencie wystawienia faktury Wykonawca zastosuje się do właściwych zapisów.

- Integralną część niniejszego Zamówienia stanowi:
Załącznik nr 1  – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe  i  zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia. Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.

Osoba sporządzająca: Jan Wargacki, tel. +48 75 773 4245; e-mail: Jan Wargacki@gkpge.pl

| Zamawiający: …………………………………………… /podpis Zamawiającego/ | Wykonawca: Przyjmuję do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach w nim określonych. …………………………………………… /podpis Wykonawcy/ |
| --- | --- |