OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi – procesu weryfikacji WE podsystemu Energia – układu zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej (‘Proces weryfikacji WE układu zasilania’).

- Proces weryfikacji WE układu zasilania będzie dotyczył łącznie 178 obiektów zasilania. Obiekt zasilania oznacza podstację trakcyjną i/lub kabinę sekcyjną.

- Proces weryfikacji WE układu zasilania będzie realizowany w latach 2025 – 2029.

- Proces weryfikacji WE układu zasilania realizowany w latach 2025-2029 będzie podzielony na części. Dana część procesu weryfikacji WE układu zasilania może obejmować różną liczbę obiektów zasilania. Najmniejsza liczba obiektów zasilania podlegających procesowi weryfikacji WE układu zasilania w danej części może obejmować jeden obiekt zasilania.

- Zamawiający zastrzega, że liczba 178 obiektów zasilania stanowi liczbę maksymalną obiektów zasilania podlegających procesowi weryfikacji WE układu zasilania w latach 2025-2029. Zamawiający zastrzega, że ostatecznemu zleceniu może podlegać mniej niż 178 obiektów zasilania (np. z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji).

- Zamawiający gwarantuje, że zleceniu do realizacji Wykonawcy zostanie przekazanych minimum 20 % z 178 obiektów zasilania – tj. minimalna liczba obiektów zasilania podlegających zleceniu wyniesie 36.

- Proces weryfikacji WE układu zasilania zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (krajowego i europejskiego), w tym w szczególności:

- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności (Dz.U 2021 poz. 1042 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U.2014 poz. 720 ze zm.);

- rozporządzenia Komisji nr 1301/2014/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (‘TSI ENE’);

- rozporządzenia Komisji (UE) 2018/868 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1301/2014 oraz rozporządzenie (UE) nr 1302/2014 
w odniesieniu do przepisów dotyczących systemu pomiaru energii i systemu gromadzenia danych;

- rozporządzenia Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474;

- rozporządzania Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, 
nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777;

- rozporządzenia Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011;

- decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych 
w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE;

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 
2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

- Każda część procesu weryfikacji WE układu zasilania zostanie przeprowadzona zgodnie 
z modułem SG decyzji Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

- Każda część procesu weryfikacji WE układu zasilania zostanie przeprowadzona dla fazy projektowania i rozwoju oraz fazy produkcji, zgodnie z TSI ENE. Faza projektowania (przegląd projektu) zostanie udokumentowana poprzez wydanie pośredniego potwierdzenia weryfikacji WE.

- Każda część procesu weryfikacji WE układu zasilania zostanie udokumentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym dokumentami wymienionymi w pkt 6) oraz wytycznymi obowiązujący dla jednostek notyfikowanych oraz wytycznymi Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (‘UTK’) obowiązującymi w procesie weryfikacji WE.

- Każda część procesu weryfikacji WE układu zasilania obejmuje wizję lokalna wraz 
z przygotowaniem sprawozdania z wizji lokalnej.

- Żadna z części procesu weryfikacji WE układu zasilania nie obejmuje prowadzenia pomiarów.

- Zmiana przepisów prawa w okresie realizacji procesu weryfikacji WE układu zasilania nie wpływa na możliwość podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy (w szczególności gdy zmianom będzie podlegał zakres weryfikacji dokumentacji). Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy może dotyczyć jedynie sytuacji prowadzenia dodatkowych badań lub sprawdzeń, wizji lokalnych które nie wynikają z obecnie obowiązujących przepisów obowiązujących w zakresie procesu weryfikacji WE układu zasilania.

- Kwalifikacje Wykonawcy

- Wykonawcą może być jednostka notyfikowana posiadająca uprawnienia do prowadzenia procesu weryfikacji WE układu zasilania (podsystem Energia). Status jednostki notyfikowanej jest weryfikowany zgodnie z przepisami prawa określonymi w pkt I.

- Wykonawca obowiązany jest potwierdzić status jednostki notyfikowanej w obszarze podsystemu Energia – układu zasilania, w tym przedstawić wyciąg z bazy NANDO, decyzję autoryzacyjną UTK oraz dokumentację akredytacyjną Polskiego Centrum Akredytacji. Wykonawca który nie potwierdzi statusu i nie przedstawi dokumentów na potwierdzenie statusu jednostki notyfikowanej dla podsystemu Energia nie może wziąć udziału 
w postępowaniu.

- Wykonawca obowiązany jest zachować status jednostki notyfikowanej i legitymować się ważnymi dokumentami wymieniony w pkt powyższym przez cały okres prowadzenia procesu weryfikacji WE układu zasilania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu weryfikacji WE układu zasilania, w tym za wszelkie szkody mogące powstać przy prowadzeniu procesu weryfikacji WE układu zasilania.

- Wykonawca jest obowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do prowadzenia procesu weryfikacji WE układu zasilania. Personel ma spełniać kryteria określone dla personelu jednostek notyfikowanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpośredniego działania. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców oraz działania w ramach konsorcjum.

- Terminy

- Proces weryfikacji WE układu zasilania będzie realizowany w latach 2025 – 2029.

- Dla każdej części procesu weryfikacji WE układu zasilania termin realizacji jest ustalany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Termin realizacji dla każdej części jest ustalany w odniesieniu do konkretnej liczby obiektów zasilania. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że w tym samym terminie może być realizowana więcej niż jedna część procesu weryfikacji WE układu zasilania. Z uwagi na ilość obiektów (178) objętych procesem weryfikacji, mogą wystąpić okresy spiętrzeń prac związanych z weryfikacją zwłaszcza w końcowym okresie obowiązywania umowy ramowej.

Poniżej zobrazowany jest zakres terminów (materiał poglądowy).

| Proces weryfikacji WE układu zasilania lata 2025 - 2029 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część X1 | Część X2 | Część X3 | Część X4 | Część XN |
| Liczba obiektów zasilania: 3 | Liczba obiektów zasilania: 4 | Liczba obiektów zasilania: 2 | Liczba obiektów zasilania: 12 | Liczba obiektów zasilania: 7 |
| Termin: 12.2025 – 04.2026 | Termin: 02.2026 – 08.2026 | Termin: 02.2026 – 08.2026 | Termin: 07.2026 – 02.2027 | Termin: 04.2029 – 12.2029 |

- Umowa sukcesywna

- Intencją Zamawiającego jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji procesu weryfikacji WE układu zasilania.

- Z Wykonawcą zostanie podpisana tzw. umowa sukcesywna na okres 2025 - 2029. Wzór umowy w załączeniu.

- Na podstawie umowy sukcesywnej będą przekazywane Wykonawcy zlecenia dla poszczególnych części procesu weryfikacji WE układu zasilania, zgodnie z cenami ustalonymi na etapie zawierania umowy sukcesywnej.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne jest w częściach, po realizacji poszczególnych części procesu weryfikacji WE układu zasilania.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy w ramach danej części może być podzielone na: 40 % płatności za projekt i 60 % za fazę końcową.

Poniżej zobrazowany jest zakres funkcjonowania umowy sukcesywnej i płatności wynagrodzenia (materiał poglądowy).

| Proces weryfikacji WE układu zasilania lata 2025 – 2029 Wartość umowy sukcesywnej: X XXX XXX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część X1 | Część X2 | Część X3 | Część X4 | Część XN |
| Liczba obiektów zasilania: 3 | Liczba obiektów zasilania: 4 | Liczba obiektów zasilania: 2 | Liczba obiektów zasilania: 12 | Liczba obiektów zasilania: 7 |
| Wynagrodzenie X3 | Wynagrodzenie X4 | Wynagrodzenie X2 | Wynagrodzenie X12 | Wynagrodzenie X7 |
| Płatność 100 % | Płatność: 40 i 60 % | Płatność 100 % | Płatność: 40 i 60 % | Płatność: 40 i 60 % |

- Kryteria wyboru wykonawcy

- Wybrany zostanie Wykonawca na podstawie kryterium: 100 % cena (kwota netto).

|  | Cena |
| --- | --- |
| Proces weryfikacji WE układu zasilania (całość – 178 obiektów zasilania) |  |
| Proces weryfikacji WE układu zasilania (jeden obiekt zasilania) |  |

Wybrany zostanie Wykonawca którego cena będzie najniższa.

- Cena obejmuje wszystkie koszty po stronie Wykonawcy przeprowadzania procesu weryfikacji WE układu zasilania, w tym koszty personelu, organizacyjne, wystawienia dokumentacji.

- Cena procesu weryfikacji WE układu zasilania podlega waloryzacji. Waloryzacja przyznawana jest względem poszczególnych części i naliczana dla danej części 
(w odniesieniu do daty zakończenia procesu weryfikacji WE układu zasilania). Pierwszym rokiem obowiązywania waloryzacji jest rok 2027. Waloryzacja jest określana zgodnie 
z średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

- Warunki realizacji zamówienia

- Wykonawca wraz ze złożeniem oferty dokumenty określone w pkt II.