Warszawa, data: 12.01.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy zadania pod nazwą: Termomodernizacja PT Jarocin

- Informacje ogólne:

PGE Energetyka Kolejowa Operator Sp. z o.o poszukuje Wykonawcy prac zgodnie z opisem poniżej:

| a) | Inwestor: | PGE Energetyka Kolejowa Operator Sp. z o.o |
| --- | --- | --- |
| b) | Generalny Wykonawca: | ----------- |
| c) | Podmiot prowadzący postępowanie zakupowe: | PGE Energetyka Kolejowa Holding Sp. z o.o. |
| d) | Strona umowy (Zamawiający): | PGE Energetyka Kolejowa Operator Sp. z o.o |
| e) | Przedmiot zamówienia: | Termomodernizacja PT Jarocin |
| f) | Zadania Wykonawcy | Termomodernizacja PT Jarocin. Zakres prac zgodny z załącznikiem nr 1,2 do OPZ |
| g) | Strona odpowiedzialna za zapewnienie materiałów i urządzeń: | Wykonawca |
| h) | Lokalizacja zadania: | N: 51.9806227590001 E: 17.4931493920001 |
| i) | Oczekiwany termin rozpoczęcia umowy: | Nie później niż 01.07.2026 |
| k) | Czas trwania umowy | 3 miesiące od dnia przekazania nieruchomości w celu wykonania prac |
| l) | Wymagany czas obowiązywania gwarancji ma wykonane prace: | 60 miesięcy |
| m) | Wymagana wartość i zakres polisy OC: | 1 000 000 zł |
| n) | Referencje/potwierdzenie wykonania prac o tożsamym charakterze: | TAK |
| n) | Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty: | NIE |

- Zakres usługi i odpowiedzialność Wykonawcy:

  - Termomodernizacja PT Jarocin. Zakres prac zgodny z Załącznikiem nr 1,2 do niniejszego OPZ

  - Protokół odbioru prac podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem.

- Obowiązki Wykonawcy:

    - Zapewnienie niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy dla swoich pracowników.

    - Zatrudnienie odpowiedniej liczby osób w celu zagwarantowania świadczenia Usługi w wymaganym czasie.

    - Podpisanie z Zamawiającym Regulaminu wykonywania prac w budynku energetycznym.

    - Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z ofertą skanu Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz skanu opłaconej składki. Suma ubezpieczenia min 1 000 000 zł.

    - Wszystkie materiały potrzebne do wykonania zamówienia zakupi Wykonawca.

  - Obowiązki Zamawiającego.

    - Przekazanie miejsca pracy umożliwiającego zorganizowanie prac przez Wykonawcę, 
w sposób zapewniający osobom realizującym usługę bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

    - Podpisanie z Wykonawcą Regulaminu wykonywania prac w budynku energetycznym.

    - Terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne:

  - Z uwagi na fakt, że prace muszą być wykonywane pod nadzorem pracownika Rejonu Serwisowego, godziny wykonania prac mogą trwać od 6.30 do 14.30.

  - Z przyczyn niezależnych od Inwestora, może dojść do czasowego niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania prac, w szczególności w sytuacjach, gdy konieczne jest usunięcie pilnych awarii na sieci energetycznej.

- Obowiązkowa dokumentacja:

- 5.1. Kosztorys ofertowy w formie pliku AHT na podstawie kosztorysu ślepego przygotowanego przez Zamawiającego

- 5.2. Kosztorys ofertowy w formie pliku PDF na podstawie kosztorysu ślepego przygotowanego przez Zamawiającego

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – zakres prac dla Termomodernizacja PT Jarocin

Załącznik nr 2 – kosztorys ślepy Termomodernizacja PT Jarocin