OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego

- Informacje ogólne:

|  | Inwestor: | PGE Energetyka Kolejowa Operator sp. z o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Podmiot prowadzący postępowanie zakupowe: | PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. o.o. |
|  | Strona umowy (Zamawiający): | PGE Energetyka Kolejowa Operator sp. z o.o. |
|  | Przedmiot zamówienia: | Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego |
|  | Zakres wymaganych specjalności inspektorów branżowych: | - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
|  | Lokalizacja zadań | Teren całej Polski |

- Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi weryfikacji przedłożonej dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlano-montażowych związanych z budową / modernizacją podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, linii energetycznych (zasilających, kabli zasilaczy), w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Cel zamówienia:

Świadczenie usługi polega na weryfikacji dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu kontroli 
i nadzorze inwestorskim, między innymi zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, nad robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania inwestycyjnego, a także współpracy z Zamawiającym w celu skutecznego wyegzekwowania wymagań określonych w Umowach z Wykonawcami Robót, w związku z zaangażowaniem PGE Energetyka Kolejowa Operator sp. z o.o. w projekt modernizacji linii kolejowych MUZa.

W ramach usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją robót budowlano-montażowych, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów i urządzeń, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją zadania, aż po rozliczenie zadania.

- Charakterystyka zadań, nad którym sprawowany będzie nadzór:

Zamawiający będzie realizował inwestycje, które dotyczą budowy lub modernizacji podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym liniową.

Opis wymagań technicznych dotyczących planowanych inwestycji będzie określony każdorazowo w wydanych warunkach o przyłączenie i umowach przyłączeniowych. Jakość prac, technologie wykonania i stosowane rozwiązania techniczne mają być zgodne ze Standardami Technicznymi Sieci Dystrybucyjnej w PGE Energetyka Kolejowa Operator sp. z o.o.:

- Zeszyt I – Konfiguracja podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych. Wytyczne do zasilania i układu elektroenergetycznego;

- Zeszyt II – Zasady oznaczania obiektów i urządzeń elektroenergetycznych;

- Zeszyt III – Wymagania architektoniczno-budowlane;

- Zeszyt IV –Wymagania i parametry - Rozdzielnia WN 110 kV AC;

- Zeszyt V – Rozdzielnica SN AC;

- Zeszyt VI – Zespoły prostownikowe - wymagania i parametry;

- Zeszyt VII – Rozdzielnica prądu stałego 3kV DC dla podstacji trakcyjnych – wymagania;

- Zeszyt VIII – Pozostałe wyposażenie – wymagania i parametry;

- Zeszyt IX – Instalacje nn;

- Zeszyt X – Instalacja odgromowa i uziemiająca;

- Zeszyt XI – Rozdzielnice rozdziału wtórnego, stacje transformatorowe – wymaga i parametry;

- Zeszyt XII – Transformatory rozdzielcze olejowe SN/nn;

- Zeszyt XIII – Uziemienie punktu neutralnego sieci SN;

- Zeszyt XIV – Kabina sekcyjna – wymagania architektoniczno-budowlane, wyposażenie, parametry armatury;

- Zeszyt XV – Kable i przewody;

- Zeszyt XVI – Automatyka lokalna zabezpieczenia sterowanie sygnalizacja;

- Zeszyt XVII* – Instalacje Teletechniczne Na Potrzeby Nadzoru Obiektów Elektroenergetycznych PKP Energetyka;

- Zeszyt XVIII – Sterowanie zdalne;

- Zeszyt XIX – Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej;

- Zeszyt XX* – Zabezpieczenie podstacji trakcyjnej;

- Zeszyt XXI – Kable oraz osprzęt do linii 110kV;

- Zeszyt XXII – Słupy, fundamenty i konstrukcje wsporcze do linii napowietrznych SN i nn – wymagania i parametry;

- Zeszyt XXIII – Słupy pełnościenne – wymagania i parametry;

- Zeszyt XXIV Wymagania ochrony przeciwpożarowej;

- Zeszyt XXV Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy;

- Zeszyt XXVI Wymagania w zakresie ochrony środowiska;

- Zeszyt XXVII – Wymagania i parametry – transformator dwuuzwojeniowy 110/15 kV AC;

- Zeszyt XXVIII – Wytyczne budowy i eksploatacji podstacji mobilnych jako czasowe źródło zasilania sieci trakcyjnej;

- Zeszyt XXIX – Program pierwszego uruchomienia podstacji trakcyjnej;

- Zeszyt XXX – Złącza kablowe niskiego napięcia;

- Wytyczne w zakresie przeprowadzania odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej.

- Wytyczne w zakresie włączenia do ruchu sieci nowych lub zmodernizowanych obiektów, urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Zeszyty oznaczone symbolem (*) udostępnione zostaną po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności.

- Wymagania dotyczące osób pełniących funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

Sprawowanie funkcji Prowadzącego Inspektora Nadzoru powierzone osobie wyznaczonej przez Zamawiającego spośród Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże inaczej, funkcję tę pełni Przedstawiciel Wykonawcy. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję Prowadzącego Inspektora Nadzoru należy:

  - sprawowanie funkcji Koordynatora nad czynnościami wykonywanymi przez wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;

  - cykliczne (cotygodniowe) prowadzenie Rad Budowy i sporządzanie notatek z Rad Budowy oraz przekazywanie ich po akceptacji Zamawiającego do uczestników spotkań w terminie do 2 dni roboczych każdorazowo po odbytej Radzie Budowy.

Do obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy należy:

  - pełnienie roli osoby odpowiedzialnej za kwestie formalne i finansowe związane z obsługą Umowy jednostkowej;

  - zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja działalności Zespołu Nadzoru Inwestorskiego z wymogami Zamawiającego, tak aby zagwarantować należyty przebieg realizacji Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie usług objętych OPZ przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i budowlane odpowiadające przedmiotowi Zamówienia, które:

- są członkami Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają ważne przez cały okres realizacji Zamówienia zaświadczenie wydane przez odpowiednią Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa potwierdzającą wpis na listę Jej członków,

- posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową stwierdzone odpowiednią decyzją, uprawniające do nadzoru w odpowiedniej, wymaganej OPZ specjalności,

- posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Obowiązki Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz w porozumieniu i we współpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego obejmującego roboty budowlane w ramach, a także zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

- weryfikowanie i uzgadnianie Dokumentacji Projektowej – branże: konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i  kanalizacyjnych, drogowa – w terminie do 5 dni roboczych dla koncepcji technicznych, projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych;

- uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiającego Komisjach Opiniowania Dokumentacji Technicznej;

- uzgadnianie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania robót;

- koordynacja, kierowanie realizacją umowy zawartą pomiędzy Wykonawcą Robót budowlanych a Zamawiającym, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji z tym związanej, jej archiwizacja oraz przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu Umowy, z zastrzeżeniem udostępniania dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego;

- czuwanie nad zgodnością wykonywanych robót budowlanych z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą/Wykonawcami Robót budowlanych a Zamawiającym oraz przyjętymi harmonogramami realizacji prac, w tym sprawowanie kontroli ilości, jakości i terminowości wykonywania robót oraz kontrolowanie robót pod względem zgodności z dokumentacjami technicznymi oraz wymogami technicznymi Zamawiającego;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnych z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

- w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, odbiór prac Wykonawcy robót budowlanych poprzez sporządzenie i podpisanie protokołów odbioru dla poszczególnych części prac zgodnie z umową na roboty budowlane;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

- zgłaszanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją robót budowlanych;

- kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót budowlanych przepisów BHP i przeciwpożarowych – i wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa;

- kontrola zgodności realizowanych Robót ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) i Dokumentacją Projektową, będących załącznikami do umowy zawartej pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym;

- kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy oraz prawidłowego gromadzenia certyfikatów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót, kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich trudnościach i opóźnieniach związanych z realizacją robót  budowlanych;

- reagowanie z wyprzedzeniem tzn. przed lub w toku robót na niedociągnięcia i niejasności projektowe w zakresie materiałowym i koordynacyjnym, które mógłby narazić Zamawiającego na zbędne i nieuzasadnione koszty;

- stawianie się na terenie budowy bez uprzedniego wezwania, tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru w okresie wykonywania robót budowlanych w każdej świadczonej  specjalności;

- dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji Budowy;

- dbałość o bieżący postęp robót budowlanych poprzez wypełnianie powierzonych obowiązków w sposób pilny, niegenerujący przestojów czy opóźnień;

- sprawdzenie obmiarów powykonawczych wykonanych robót;

- prowadzenie dokumentacji do rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy z Wykonawcą robót budowlanych - dla Zamawiającego;

- przygotowanie dokumentów odbiorowych zakończenia budowy;

- rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych;

- reprezentowanie Zamawiającego w kwestii robót dodatkowych, przedstawianie opinii do kosztorysów, zasadności i kwalifikacji robót dodatkowych czy zamiennych;

- wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i współpraca w tym zakresie z Zamawiającym;

- udział w sporządzaniu dokumentacji powykonawczej stosowny do pełnionej funkcji;

- weryfikacja Kolaudatu (dokumentacji jakościowej) według  „Wytycznych w zakresie przeprowadzania odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej” i nadzór do momentu przekazania jego finalnej wersji przez Wykonawcę robót budowalnych;

- weryfikacja poprawności naniesionych przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich zmian  poczynionych w toku budowy w stosunku do projektu budowalnego i wykonawczego w celu sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnej ze stanem faktycznym;

- dla obiektów modernizowanych w przypadku takiej konieczności uzupełnienie Książki Obiektu Budowlanego od momentu przekazania placu budowy do pozyskania pozwolenia na użytkowanie;

- udział w przeglądach wynikających z wad i usterek ujętych w Protokole Odbioru Końcowego / Częściowego organizowanych przez Zamawiającego;

- dokonanie inspekcji i nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad i usterek ujętych w Protokole Odbioru Końcowego / Częściowego;

- poświadczenie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę Robót i odbiór wykonanych robót w związku z usunięciem wad;

- udział w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

- zajęcie stanowiska w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie;

- udział w spisaniu protokołu pogwarancyjnego z użytkownikiem obiektu;

- dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych oraz wymagań Zamawiającego tak, aby uczestniczyć w telekonferencjach dotyczących doboru odpowiednich rozwiązań projektowych, w Radach Budowy, Odbiorach Częściowych i Końcowych;

- dostosowanie się do zaleceń Prowadzącego Inspektora Nadzoru w zakresie pełnienia obowiązków przez pozostałych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;

- udzielanie wszelkich wyjaśnień na żądanie Inwestora w terminie do 2 dni roboczych;

- wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących przedmiotowej Inwestycji oraz dodatkowe obowiązki wynikające z treści załączników do Umowy, w tym SWZ;

- zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową;

- udział w przygotowywanej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej poprzez sporządzanie opisu zakresu prac niezbędnego do wykonania na istniejących obiektach energetycznych podlegających modernizacji.

- Kontrola jakości usług nadzoru:

Inwestor będzie kontrolował jakość prac Nadzoru na bieżąco w oparciu o:

- sprawdzanie rzetelności i fachowości prowadzenia rad budowy, częstotliwości i jakości wpisów w dzienniku budowy,

- ocenę terminowości, systematyczności i rzeczowości prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdań, raportów, itd.),

- weryfikację prowadzonych przez Nadzór Inwestorski kontroli zgodności wykonywanych robót ze STWIORB, przepisami prawa, projektem i z wykonywanymi robotami,

- kontrolę obecności branżowych Inspektorów Nadzoru na budowie w terminach zgodnych z terminami robót branżowych określonymi w harmonogramie robót,

- zdjęcia wykonane przez Inspektora na etapie weryfikacji robót zanikowych i zanikających oraz z etapów wykonania robót pod protokoły (według procedury odbiorowej Zamawiającego) do rozliczeń częściowych Inwestora z Wykonawcą robót budowlanych.

- Termin realizacji:

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany pełnić niezbędne czynności związane z nadzorem inwestorskim od rozpoczęcia fazy projektowania a następnie w trakcie realizacji robót budowlanych do odbioru końcowego robót i przekazania przedmiotu robót do użytkowania, łącznie z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych odbiorów, w terminach zawartych w Umowie Ramowej. Termin realizacji poszczególnego Zamówienia określony będzie w Umowie jednostkowej.

- Oferta

W ofercie należy zamieścić dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe osób, które będą pełnić obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymogami niniejszego OPZ:

- Przedmiot oferty powinien spełniać wszystkie normy wymagane dla realizacji przedmiotu zapytania;

- Cena ofertowa powinna uwzględniać koszt przygotowania oferty, uzyskania wszelkich zgód i formalności niezbędnych do wyceny, realizacji prac i dostaw;

- Przedmiot oferty powinien spełniać wszystkie normy wymagane dla realizacji przedmiotu zapytania;

- Podmiot otrzymujący zapytanie jest zobowiązany do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufnych.

- Wszystkie koszty przygotowania oferty i jej złożenia obciążają Oferenta.

Załączniki do OPZ:

- Zeszyt I – Konfiguracja podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych. Wytyczne do zasilania i układu elektroenergetycznego

- Zeszyt II – Zasady oznaczania obiektów i urządzeń elektroenergetycznych;

- Zeszyt III – Wymagania architektoniczno-budowlane;

- Zeszyt IV –Wymagania i parametry - Rozdzielnia WN 110 kV AC;

- Zeszyt V – Rozdzielnica SN AC;

- Zeszyt VI – Zespoły prostownikowe - wymagania i parametry;

- Zeszyt VII – Rozdzielnica prądu stałego 3kV DC dla podstacji trakcyjnych – wymagania;

- Zeszyt VIII – Pozostałe wyposażenie – wymagania i parametry;

- Zeszyt IX – Instalacje nn;

- Zeszyt X – Instalacja odgromowa i uziemiająca

- Zeszyt XI – Rozdzielnice rozdziału wtórnego, stacje transformatorowe – wymaga i parametry

- Zeszyt XII – Transformatory rozdzielcze olejowe SN/nn;

- Zeszyt XIII – Uziemienie punktu neutralnego sieci SN

- Zeszyt XIV – Kabina sekcyjna – wymagania architektoniczno-budowlane, wyposażenie, parametry armatury

- Zeszyt XV – Kable i przewody

- Zeszyt XVI –  Automatyka lokalna  zabezpieczenia sterowanie sygnalizacja

- Zeszyt XVII* – Instalacje teletechniczne na potrzeby nadzoru obiektów elektroenergetycznych PKP Energetyka;

- Zeszyt XVIII – Sterowanie zdalne;

- Zeszyt XIX – Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

- Zeszyt XX* – Zabezpieczenie podstacji trakcyjnej;

- Zeszyt XXI – Kable oraz osprzęt do linii 110kV

- Zeszyt XXII – Słupy, fundamenty i konstrukcje wsporcze do linii napowietrznych SN i nn – wymagania i parametry

- Zeszyt XXIII – Słupy pełnościenne – wymagania i parametry

- Zeszyt XXIV Wymagania ochrony przeciwpożarowej

- Zeszyt XXV Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy

- Zeszyt XXVI Wymagania w zakresie ochrony środowiska

- Zeszyt XXVII – Wymagania i parametry – transformator dwuuzwojeniowy 110/15 kV AC;

- Zeszyt XXVIII – Wytyczne budowy i eksploatacji podstacji mobilnych jako czasowe źródło zasilania sieci trakcyjnej;

- Zeszyt XXIX – Program pierwszego uruchomienia podstacji trakcyjnej;

- Zeszyt XXX – Złącza kablowe niskiego napięcia;

- Wytyczne w zakresie przeprowadzania odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej;

- Wytyczne w zakresie włączenia do ruchu sieci nowych lub zmodernizowanych obiektów, urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Zeszyty oznaczone symbolem (*) udostępnione zostaną po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności.