Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji korytarzy w budynku Centrali PGE Obrót S.A. w Rzeszowie.

- Wizja lokalna. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania wizji lokalnej zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

- Zakres prac:

Prace modernizacyjne należy wykonywać w oparciu o dokumentacje projektową oraz przedmiar prac stanowiącą załącznik 7 do SWZ (załącznik nr 6 do umowy).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, z należytą starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Modernizacja obejmuje korytarze na pięciu kondygnacjach budynku w związku z czym powinna być prowadzona etapami tj. stopniowo wybranymi kondygnacjami (lub wyznaczonymi strefami), aby zapewnić ciągłość funkcjonowania biur.

Wykonawca musi zagwarantować, że korytarze (drogi ewakuacyjne) pozostaną drożne lub zostaną wyznaczone tymczasowe, bezpieczne trasy zgodne z przepisami PPOŻ.

- Harmonogram prac:

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu prac

Prace mogą być prowadzone:

- Poniedziałek – piątek, a w przypadku prac głośnych w godzinach do uzgodnienia na bieżąco z Zamawiającym

- Sobota – niedziela oraz pozostałe dni wolne od pracy: bez ograniczeń, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Ze względu na charakter wykonywanych prac na czynnym obiekcie, pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się jedynie po wskazanym terenie, tj. modernizowane pomieszczenia jako przedmiot umowy.

- Utylizacja odpadów:

Wszelkie odpadki, śmieci i resztki materiałów powstałe w trakcie realizacji prac wykonawca utylizował będzie we własnym zakresie. Niedozwolone będzie wyrzucanie ich do pojemników na śmieci Zamawiającego oraz wprowadzanie ich do kanalizacji obiektów.

Wykonawca zobowiązany będzie do terminowego wywożenia gruzu i odpadów z rozbiórki, niedopuszczalne będzie ich składowanie na korytarzach.

- Utrzymanie czystości:

Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego sprzątania korytarzy, w tym wind i klatek schodowych, użytkowanych przez wykonawcę.

Załącznik nr 2 do Umowy

…………………………...

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC PRZEDMIOTU UMOWY

Odbioru przedmiotu zamówienia w dniu ………………………….. dokonano przez:

- Przedstawiciel Zamawiającego:

………………………………………………………………

- Przedstawiciel Wykonawcy:

……………………………………………………………..

- Na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą nr …………………………………………….z dnia ……………………… r. zadanie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (przedmiary robót, opisy/specyfikacje techniczne – załącznik nr 6 do umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy)

- Uwagi/zastrzeżenia dotyczące przedmiotu odbioru.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisano:

…………………………………………………………			……………………………………………

Zamawiający							Wykonawca

Miejscowość, data …………………

Załącznik nr 3 do Umowy

…………………………...

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA POMIESZCZENIA

JAKO TERENU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Protokół do umowy nr …………………………………………… „Modernizacja korytarzy w budynku Centrali PGE Obrót S.A. w Rzeszowie.”

- Data protokolarnego przejęcia pomieszczenia jako terenu robót przez Wykonawcę: …………………………...

- Osoby uczestniczące:

Przedstawiciele Zamawiającego: …………………………...

Przedstawiciele Wykonawcy: …………………...

- Wykonawca oświadcza, że przejmuje od Zamawiającego pomieszczenia objęte zakresem prac modernizacyjnych w budynku Centrali PGE Obrót S.A. jako teren robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy.

- Obecność stron w trakcie przekazania pomieszczenia potwierdzają niżej podpisani.

- Strony niniejszym oświadczają, że protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: 						Zamawiający:

Załącznik nr 4 do Umowy

Wystawca/Sprzedawca

Odbiorca/Nabywca

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

NIP 813-02-68-082

OŚWIADCZENIE – AKCEPTACJA

Na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług oświadczamy, że jako Odbiorca/Nabywca wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur VAT, korekt faktur VAT, duplikatów faktur VAT oraz not korygujących (dalej osobno lub razem nazywanych: „fakturami VAT”) wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przez …………………………………………………………  począwszy od dnia …………………….

Adres konta e-mail, gwarantującego autentyczność pochodzenia faktur, z którego Wystawca będzie wysyłał faktury VAT to: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konta e-mail Odbiorcy, na które Wystawca będzie wysyłał faktury VAT to: efaktura.pge-obrot@archidoc.pl  	 Zmiana adresu konta e-mail Odbiorcy do obsługi faktur VAT wymaga powiadomienia Wystawcy w formie pisemnej. W przypadku braku powiadomienia Wystawcy o zmianie adresu konta e-mail Odbiorcy, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail Odbiorcy będzie uznawana za prawidłowo doręczoną.

Faktury VAT będą przesyłane przez Wystawcę w formacie pliku PDF gwarantującym integralność jej treści.

Odbiorca oraz Wystawca zobowiązują się do przechowywania wysyłanych drogą elektroniczną faktur VAT w sposób określony w art. 112a ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku przesyłania faktur VAT będących dokumentami korygującymi, Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie zwrotnie potwierdzić, na adres konta e-mail Wystawcy, datę ich otrzymania.

Wycofanie akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej następuje na podstawie oświadczenia Odbiorcy złożonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Wystawca faktur VAT traci prawo do przesyłania Odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie od Odbiorcy o cofnięciu akceptacji.

……………………………….		                    …………..…………………………………………………………………

Miejscowość, data		      Podpisy osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji