**SPIS DOKUMENTÓW ZAGADNIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak zagadnienia:  ................................... | | Tytuł teczki:  Budowa przyłącza cieplnego do budynków przy ul............................... | Numer teczki:  ...…............…. | |
| Kolejny numer dokumentu w seg. | Oznaczenie dokumentu  (adresat, numer dokumentu, określenie, czego dotyczy)  lub numer z Rejestru dokumentacji w KO | | | Uwagi |
| 1 | S0 Protokół przekazania miejsca wykonywania robót + zał. 1 szt.  S1 Protokół odbioru częściowego – odbiór materiałów + zał. 2 szt.  S2 Protokół odbioru częściowego – układanie w wykopie + zał. 1 szt. 29.05.2019  S2 Protokół odbioru częściowego – układanie w wykopie + zał. 1 szt.10.06.2019  S2 Protokół odbioru częściowego – układanie w wykopie + zał. 1 szt. 20.06.2019  S2 Protokół odbioru częściowego – układanie w wykopie + zał. 1 szt.16.06.2019  S2 Protokół odbioru częściowego – układanie w wykopie + zał. 1 szt. 20.09.2019  S2 Protokół odbioru częściowego – układanie w wykopie + zał. 1 szt. 08.10.2019  S2 Protokół odbioru częściowego – układanie w wykopie + zał. 1 szt. 10.10.2019  S3 Protokół odbioru częściowego–odbiór połączeń spawanych + zał. 3 szt. 05.06.2019  S3 Protokół odbioru częściowego–odbiór połączeń spawanych + zał. 3 szt. 12.06.2019  S3 Protokół odbioru częściowego–odbiór połączeń spawanych + zał. 3 szt. 02.07.2019  S3 Protokół odbioru częściowego–odbiór połączeń spawanych + zał. 3 szt. 06.08.2019  S3 Protokół odbioru częściowego–odbiór połączeń spawanych + zał. 3 szt. 10.10.2019  S3 Protokół odbioru częściowego–odbiór połączeń spawanych + zał. 3 szt. 15.10.2019  S4 Protokół odbioru częściowego – próba ciśnieniowa + zał. 1 szt. 05.06.2019  S4 Protokół odbioru częściowego – próba ciśnieniowa + zał. 1 szt. 12.08.2019  S4 Protokół odbioru częściowego – próba ciśnieniowa + zał. 1 szt. 02.09.2019  S4 Protokół odbioru częściowego – próba ciśnieniowa + zał. 1 szt. 04.08.2019  S4 Protokół odbioru częściowego – próba ciśnieniowa + zał. 1 szt. 26.09.2019  S4 Protokół odbioru częściowego – próba ciśnieniowa + zał. 1 szt.  15.10.2019  S5 Protokół odbioru częściowego – dopuszczenie do izolowania + zał 1 szt. 05.06.2019  S5 Protokół odbioru częściowego – dopuszczenie do izolowania + zał 1 szt. 12.08.2019  S5 Protokół odbioru częściowego – dopuszczenie do izolowania + zał 1 szt. 02.09.2019  S5 Protokół odbioru częściowego – dopuszczenie do izolowania + zał 1 szt. 04.08.2019  S5 Protokół odbioru częściowego – dopuszczenie do izolowania + zał 1 szt. 26.09.2019  S5 Protokół odbioru częściowego – dopuszczenie do izolowania + zał 1 szt. 15.10.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 10.06.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 07.08.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 03.07.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 04.07.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 05.07.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 08.08.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 30.09.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 10.10.2019  S6 Protokół odbioru częściowego – mufy + zał 1 szt 17.10.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 5 szt. 10.06.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 3 szt. 17.06.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 2 szt. 08.08.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 2 szt. 08.08.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 2 szt. 05.07.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 2 szt. 23.08.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 2 szt. 13.08.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 1 szt. 30.08.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 1 szt. 10.10.2019  S7 Protokół odbioru częściowego –instalacja alarmowa + zał. 3 szt. 17.10.2019  S8 Protokół odbioru częściowego –kwalifikacja do zasypania + zał 3 szt. 10.06.2019  S8 Protokół odbioru częściowego –kwalifikacja do zasypania + zał 1 szt.25.06.2019  S8 Protokół odbioru częściowego –kwalifikacja do zasypania + zał 1 szt. 06.08.2019  S8 Protokół odbioru częściowego –kwalifikacja do zasypania + zał 1 szt. 14.08.2019  S8 Protokół odbioru częściowego –kwalifikacja do zasypania + zał 1 szt. 30.09.2019  S8 Protokół odbioru częściowego –kwalifikacja do zasypania + zał 1 szt. 16.10.2019  S8 Protokół odbioru częściowego –kwalifikacja do zasypania + zał 4 szt. 18.10.2019  S9 Protokół odbioru częściowego + zał. 1 szt.08.08.2019  S9 Protokół odbioru częściowego + zał. 1 szt.20.08.2019  S9 Protokół odbioru częściowego + zał. 1 szt. 08.08.2019  S9 Protokół odbioru częściowego + zał. 1 szt.10.10.2019  S9 Protokół odbioru częściowego + zał. 1 szt. 10.10.2019  S10 Protokół odbioru częściowego – końcowy odbiór odcinka 25.06.2019  S10 Protokół odbioru częściowego – końcowy odbiór odcinka 09.09.2018  S10 Protokół odbioru częściowego – końcowy odbiór odcinka 29.09.2019  S10 Protokół odbioru częściowego – końcowy odbiór odcinka 18.10.2019  S10 Protokół odbioru częściowego – końcowy odbiór odcinka 18.10.2019  S11 Protokół odbioru końcowego 3  S11 Protokół odbioru końcowego 2  S11 Protokół odbioru końcowego 1  Wykaz protokołów odbiorowych | | |  |
| 2 | Dziennik montażu | | |  |
| 3 | Oświadczenie kierownika budowy | | |  |
| 4 | Dokumentacja powykonawcza – projekt budowlany powykonawczy | | |  |
| 5 | Protokół przekazania dokumentacji | | |  |
| 6 | Protokół przekazanie urządzenia / inwestycji do ruchu próbnego | | |  |
| 7 | Charakterystyka obiektu | | |  |
| 8 | Protokół odbioru ruchu próbnego przekazania do eksploatacji | | |  |
| 9 | Płyta CD – 1 szt. Pendrive – szt. 1 | | |  |