|  | PGE Energia Jądrowa S.A. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł | Wymagania Zapewnienia Jakości dla Wykonawców (Produkty kat. E) |  |  |  |  |
| Kod dokumentu |  |  |  |  |  |
| Nr dokumentu ZSZ | Z0840-03 |  |  |  | Rew. |
|  |  |  |  |  | 02 |
| Typ dokumentu | Procedura |  |  |  | Język |
|  |  |  |  |  | PL |
| OPRACOWAŁ: Data / Podpis |  | SPRAWDZIŁ: Data / Podpis |  | ZATWIERDZIŁ: Data / Podpis |  |
| Historia zmian |  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: |  |  | Lista dystrybucyjna: |  |  |
| Dokumentacja zewnętrzna PGE EJ S.A. |  |  | Zamawiający i Wykonawcy |  |  |
| Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje stanowią własność wyłączną PGE Energia Jądrowa S.A. i są objęte ochroną prawną. Zabrania się bez zgody Spółki: kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania, modyfikowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób niniejszego dokumentu lub jego zawartości. Naruszenie powyższego zakazu może skutkować odpowiedzialnością prawną. |  |  |  |  |  |

Zatwierdzenie

Podpisy złożone powyżej potwierdzają, że niniejsza procedura systemu zarządzania została sprawdzona i zatwierdzona, a także potwierdzają, że osoby składające podpis są świadome wszystkich wymagań zawartych w niniejszym dokumencie i zobowiązują się do ich przestrzegania.

Informacje PGE EJ S.A.

Wersja elektroniczna niniejszej procedury jest najnowszą rewizją. Obowiązkiem osoby, która ją stosuje, jest upewnienie się, że wszelkie materiały w wersji papierowej są aktualne. Wersja drukowana niniejszego dokumentu nie jest nadzorowana.

Historia zmian

Niniejsza procedura jest aktualizowana w celu zapewnienia jej ciągłej adekwatności do opisywanych systemów i procesów. Poniżej znajduje się lista zmian:

| Rewizja | Opis zmian | Strona nr | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Pierwsze wydanie | wszystkie | 2024.10.16 |
| 01 | Dokument uzgodniony wewnętrznie. Uwzględnienie propozycji zmian i komentarzy. Usunięcie komentarzy, sierot i wdów. | wszystkie | 2024.11.15 |
| 02 | Zmiana nazwy spółki na PGE Energia Jądrowa S.A. | wszystkie | 2026.03.31 |

- Spis treści

1.	Definicje i skróty	4

2.	Właściciel dokumentu	4

3.	Cel i zakres stosowania	4

4.	Podstawa normatywna	5

5.	Wymagania ogólne	6

6.	Interpretacja wymagań ISO 9001:2015	6

6.1.	Kontekst organizacji (pkt 4 ISO 9001)	6

6.2.	Przywództwo (pkt 5 ISO 9001)	7

6.3.	Planowanie (pkt 6 ISO 9001)	7

6.4.	Wsparcie (pkt 7 ISO 9001)	8

6.5.	Realizacja działań (pkt 8 ISO 9001)	9

6.6.	Ocena wyników (pkt 9 ISO 9001)	9

6.7.	Doskonalenie (pkt 10 ISO 9001)	10

7.	Udokumentowane informacje wymagane przez Zamawiającego	11

7.1.	Plan kontroli i badań	12

7.1.1.	Informacje ogólne	12

7.1.2.	Zawartość PKiB	12

7.1.3.	Wypełnianie PKiB	13

7.1.4.	Inspekcje w odniesieniu do PKiB	18

7.2.	Inspekcje	19

8.	Nadzór ze strony Zamawiającego	21

9.	Postanowienia końcowe	22

10.	Załączniki	22

# Definicje i skróty

Produkt, oznacza wyrób lub usługę,

Przedsięwzięcie, oznacza budowę elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 3000MW składającej się z dwóch reaktorów w technologii APR1400  wraz z przechowalnikami wypalonego paliwa jądrowego i obiektami do przechowywania odpadów promieniotwórczych,

SCAR, z ang. Supplier Corrective Action Request – jest to żądanie podjęcia działań korygujących od Dostawcy / Wykonawcy

Wykonawca, oznacza podmiot realizujący Umowę podpisaną z Zamawiającym,

Zamawiający, oznacza PGE  EJ.

Zapis, oznacza udokumentowaną informację.

ZSZ – Zintegrowany System Zarządzania.

# Właściciel dokumentu

Właścicielem niniejszego dokumentu jest osoba odpowiedzialna za zarządzanie jakością w PGE EJ S.A.

# Cel i zakres stosowania

Niniejszy dokument nie ogranicza, ani nie zmniejsza wymagań przywołanych poniżej norm, a jego celem jest ich uszczegółowienie i wskazanie kluczowych obszarów w kontekście współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. Wymagania Zamawiającego zawarte w tym dokumencie te odnoszą się do wszystkich Produktów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do kategorii E.

Niniejszy dokument określa wymagania Zamawiającego wobec ZSZ Wykonawców, który powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

W umowach z Zamawiającym rozróżnia się dwa kluczowe rodzaje wymagań jakościowych:

- Wymagania zapewnienia jakości (Quality Assurance – QA): Odnoszą się do organizacji, procesów i skuteczności systemu zarządzania jakością Wykonawcy.

- Wymagania kontroli jakości (Quality Control – QC): Dotyczą Produktui  obejmują szczegółowe kryteria akceptacji, metody i zakresy kontroli, tolerancje, wymagania dotyczące zapisów oraz inne parametry techniczne. Wymagania te są zawsze precyzowane w umowie, lub w odrębnych załącznikach (np. Plan Kontroli i Badań)..

Wymagania niniejszego dokumentu koncentrują się na zapewnieniu jakości, stanowią integralną część umowy, i mają zapewnić, że dostarczane wyroby i usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający stosuje podejście „graded approach” zapewnić spójne i stopniowane podejście do wymagań jakościowych. W związku z tym zastosowano klasyfikację Produktów według kategorii A–F. Kategoria przypisana Wykonawcy określa zakres wymagań dotyczących jego systemu zarządzania jakością.

Poniżej przedstawiono uproszczony przegląd systemu klasyfikacji:

Tabela 1. Gradacja wymagań zapewnienia jakości względem poszczególnych standardów

| QA |  |  |  |  | Wym. QA dla Wykon. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001 | ISO 14/45 | ISO 19443 | NQA-1 | ASME Sec. III |  |
|  |  | ITNS |  |  | A |
|  |  | ITNS |  |  | B |
|  |  | ITNS |  |  | C |
|  |  | NIE ITNS |  |  | D |
|  |  | NIE ITNS |  |  | E |
|  |  | NIE ITNS |  |  | F |

# Podstawa normatywna

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest norma:

- PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Wszystkie wymagania zawarte w tym dokumencie wynikają bezpośrednio z postanowień normy ISO 9001:2015 i stanowią ich interpretację w kontekście realizacji Umów zawieranych przez PGE  Energia Jądrowa S.A. z Wykonawcami zakwalifikowanymi do kategorii E.

Szczegółowe wymagania kontroli jakości (QC) będą każdorazowo określane w treści Umowy, dokumentacji projektowej lub w odrębnych załącznikach.

# Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. System ten powinien obejmować wszystkie procesy organizacji mające wpływ na realizację Umowy, w tym procesy podwykonawców i dostawców zewnętrznych, jeżeli są zaangażowani w jej wykonanie.

Spełnienie tego wymagania powinno być potwierdzone aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną.

# Interpretacja wymagań ISO 9001:2015

# Kontekst organizacji (pkt 4 ISO 9001)

Wykonawca powinien określić i rozumieć czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mają wpływ na zdolność jego organizacji do realizacji dostaw i usług zgodnie z wymaganiami Umowy. Dotyczy to m.in. otoczenia prawnego, technicznego i organizacyjnego, a także relacji z innymi stronami zainteresowanymi.

Wykonawca powinien identyfikować i uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania stron zainteresowanych (w szczególności Zamawiającego) w zakresie jakości, a także ustalić zakres swojego systemu zarządzania jakością, obejmujący procesy mające znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy.

System zarządzania jakością Wykonawcy powinien być opisany w sposób udokumentowany, tak aby było możliwe wykazanie jego stosowania i skuteczności w praktyce.

# Przywództwo (pkt 5 ISO 9001)

Kierownictwo Wykonawcy powinno wykazywać zaangażowanie w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i brać odpowiedzialność za jego skuteczność. Oznacza to w szczególności:

- zapewnienie, że polityka jakości i cele jakościowe zostały ustanowione oraz są zgodne z kierunkiem strategicznym organizacji i wymaganiami Umowy,

- włączenie wymagań systemu zarządzania jakością do procesów biznesowych organizacji,

- promowanie podejścia procesowego i podejścia opartego na ryzyku,

- zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy,

- komunikowanie znaczenia spełniania wymagań Zamawiającego oraz przestrzegania ustaleń Umowy,

- nadzorowanie i wspieranie pracowników w działaniach mających wpływ na jakość dostaw i usług.

Kierownictwo powinno także przypisać odpowiedzialności i uprawnienia w taki sposób, aby system zarządzania jakością funkcjonował skutecznie, a osoby realizujące przedmiot Umowy znały swoje role i obowiązki w tym zakresie.

# Planowanie (pkt 6 ISO 9001)

Wykonawca powinien planować działania w taki sposób, aby system zarządzania jakością umożliwiał skuteczną realizację przedmiotu Umowy. Planowanie to powinno obejmować:

- identyfikację ryzyk i szans mogących mieć wpływ na jakość dostarczanych wyrobów lub usług,

- określenie sposobów postępowania z ryzykiem (np. ograniczanie, monitorowanie) oraz wykorzystania szans (np. poprawa efektywności procesów),

- ustanawianie celów jakościowych odpowiednich dla zakresu Umowy oraz sposobów monitorowania postępów w ich osiąganiu,

- planowanie zmian w systemie zarządzania jakością w sposób uporządkowany i kontrolowany, aby nie naruszały one zdolności organizacji do spełnienia wymagań Zamawiającego.

Cele jakościowe powinny być spójne z polityką jakości, mierzalne, monitorowane oraz znane pracownikom zaangażowanym w realizację Umowy.

# Wsparcie (pkt 7 ISO 9001)

Wykonawca powinien zapewnić wszystkie zasoby niezbędne do skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz prawidłowej realizacji Umowy. Dotyczy to w szczególności:

- zasobów ludzkich – zapewnienia, że pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje potrzebne do wykonywania powierzonych zadań;

- infrastruktury i środowiska pracy – utrzymania wyposażenia, pomieszczeń i warunków pracy w stanie umożliwiającym osiąganie wymaganej jakości;

- zasobów do monitorowania i pomiarów – stosowania odpowiedniego sprzętu pomiarowego, jego wzorcowania i utrzymywania w stanie zapewniającym wiarygodność wyników;

- wiedzy organizacyjnej – identyfikowania i utrzymywania wiedzy niezbędnej do realizacji Umowy, w tym wiedzy technicznej i organizacyjnej;

- świadomości pracowników – zapewnienia, aby osoby uczestniczące w realizacji dostaw i usług znały politykę jakości, cele jakościowe oraz swoje role i odpowiedzialności;

- komunikacji – prowadzenia skutecznych procesów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym z Zamawiającym;

- udokumentowanej informacji – ustanowienia, utrzymywania i nadzorowania dokumentów oraz zapisów, które potwierdzają skuteczność systemu zarządzania jakością.

Wszelkie badania i pomiary wymagane w ramach realizacji Umowy, a wykraczające poza możliwości Wykonawcy, muszą być wykonywane przez laboratoria posiadające akredytację krajową lub międzynarodową (np. PCA lub równoważną w ramach porozumienia EA-MLA). W przypadku braku dostępności akredytowanego laboratorium, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zastosowania innego laboratorium, które spełnia wymagania odpowiednich norm (np. ISO/IEC 17025). Wykonawca musi utrzymywać zapisy potwierdzające kompetencje laboratoriów wykorzystywanych w ramach realizacji Umowy.

# Realizacja działań (pkt 8 ISO 9001)

Wykonawca powinien planować, nadzorować i realizować procesy niezbędne do dostarczania wyrobów i usług zgodnie z wymaganiami Umowy oraz normy ISO 9001:2015. Obejmuje to w szczególności:

- planowanie i nadzór operacyjny – zapewnienie, że wszystkie działania są zaplanowane i prowadzone w sposób kontrolowany, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego,

- określanie wymagań dotyczących wyrobów i usług – identyfikację i przegląd wymagań wynikających z Umowy i dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem realizacji,

- nadzór nad projektowaniem i rozwojem (jeżeli dotyczy zakresu Umowy) – stosowanie uporządkowanych zasad przy opracowywaniu nowych rozwiązań, tak aby spełniały wymagania jakościowe,

- zakupy i nadzór nad dostawcami – kontrolę procesów zlecanych na zewnątrz oraz weryfikację jakości dostaw od podwykonawców i dostawców,

- realizację dostaw i usług – prowadzenie działań produkcyjnych i usługowych w warunkach zapewniających zgodność z wymaganiami Umowy,

- identyfikację i identyfikowalność – oznaczanie wyrobów lub partii usług w sposób pozwalający na ich śledzenie,

- własność Zamawiającego – odpowiednie użytkowanie, ochrona i zwrot powierzonych materiałów, dokumentacji czy sprzętu,

- zachowanie wyrobów – zapewnienie właściwego owania, magazynowania, transportu i ochrony wyrobów, aby nie uległy uszkodzeniu ani pogorszeniu jakości,

- działania po dostawie (jeżeli mają zastosowanie) – obsługę wyrobu lub usługi po przekazaniu Zamawiającemu,

- nadzór nad zmianami – kontrolowanie wprowadzanych zmian w procesach, dokumentacji czy wyrobach, tak aby nie naruszały one zgodności z Umową.

# Ocena wyników (pkt 9 ISO 9001)

Wykonawca powinien monitorować, mierzyć i oceniać skuteczność swojego systemu zarządzania jakością, aby mieć pewność, że realizowane dostawy i usługi spełniają wymagania Zamawiającego oraz normy ISO 9001:2015. Obejmuje to w szczególności:

- monitorowanie i pomiary – systematyczne gromadzenie i analizowanie danych dotyczących jakości procesów, wyrobów i usług,

- zadowolenie klienta – ocenę satysfakcji Zamawiającego jako głównego kryterium skuteczności działań jakościowych,

- analizę i ocenę danych – identyfikowanie trendów, ryzyka i obszarów wymagających poprawy,

- audyty wewnętrzne – okresowe sprawdzanie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami ISO 9001:2015 oraz z własnymi procedurami,

- przeglądy zarządzania – cykliczne oceny prowadzone przez kierownictwo Wykonawcy, obejmujące wyniki audytów, skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych, poziom zadowolenia Zamawiającego oraz potrzeby doskonalenia.

Wyniki oceny powinny być udokumentowane i dostępne na żądanie Zamawiającego jako dowód skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

# Doskonalenie (pkt 10 ISO 9001)

Wykonawca powinien systematycznie doskonalić swój system zarządzania jakością, aby zwiększać jego skuteczność i zapewniać zgodność z wymaganiami Zamawiającego. W szczególności oznacza to:

- nadzór nad niezgodnościami – szybkie reagowanie na wykryte niezgodności poprzez ich analizę, podejmowanie działań korygujących i zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu,

- działania korygujące – ustalanie przyczyn niezgodności i wdrażanie środków eliminujących te przyczyny,

- ciągłe doskonalenie – poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które podnoszą skuteczność procesów, zwiększają zadowolenie Zamawiającego i minimalizują ryzyko powstawania błędów,

- wykorzystywanie doświadczeń – analizę wyników audytów, przeglądów zarządzania oraz zgłoszeń od Zamawiającego jako podstawę do działań doskonalących.

Wszystkie działania doskonalące powinny być udokumentowane i stanowić integralny element systemu zarządzania jakością Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich niezgodności mogących mieć wpływ na jakość wyrobu lub usługi w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od ich wykrycia, z wykorzystaniem formularza SCAR udostępnionego przez Zamawiającego. Kontynuacja prac z wyrobami lub usługami niezgodnymi może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

# Udokumentowane informacje wymagane przez Zamawiającego

Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia, utrzymywania i udostępniania na żądanie Zamawiającego udokumentowanych informacji, które zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 są obowiązkowe dla skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz które są niezbędne do realizacji Umowy.

W szczególności Wykonawca powinien posiadać i przedstawić:

- Politykę jakości zatwierdzoną przez najwyższe kierownictwo,

- Cele jakościowe wraz z dowodami monitorowania ich realizacji,

- zapisy z audytów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania,

- zapisy z monitorowania i pomiarów procesów, wyrobów i usług,

- zapisy działań korygujących i doskonalących,

- dokumenty wymagane przez Zamawiającego w Umowie, w tym m.in.:

  - Plan Kontroli i Badań (PKiB) i dokumenty z nim związane,

  - Zgłoszenie gotowości do inspekcji,

  - inne dokumenty jakościowe wymienione w treści Umowy lub dokumentacji projektowej.

Uwaga: Niniejszy punkt określa wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji systemu zapewnienia jakości (QA), jaką Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w swojej organizacji. Są to przede wszystkim udokumentowane informacje wymagane przez normę ISO 9001:2015 (np. polityka jakości, cele jakościowe, raporty z audytów, zapisy działań korygujących). Ponadto Zamawiający w ramach realizacji Umowy wymaga od Wykonawcy przygotowania dodatkowych dokumentów jakościowych odnoszących się do kontroli realizacji prac, takich jak Plan Kontroli i Badań czy Zgłoszenie gotowości do inspekcji. Jednocześnie niniejszy punkt nie obejmuje swym zakresem wszystkich dokumentów jakie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu aby wypełnić zobowiązania wynikające z treści Umowy.

  - Plan kontroli i badań

    - Informacje ogólne

Plan Kontroli i Badań (PKiB) jest kluczowym dokumentem, który zapewnia, że wszystkie produkty, usługi i prace wykonywane przez Wykonawcę spełniają wymagania jakościowe określone w projekcie. PKiB służy jako drogowskaz dla zespołu Wykonawcy, określając jakie działania kontrolne należy przeprowadzić, kiedy i w jaki sposób, aby zweryfikować zgodność z wymaganiami projektu. Dzięki PKiB możliwe jest m.in.:

- Zapobieganie błędom: Wczesne wykrywanie i eliminowanie potencjalnych niezgodności.

- Zwiększenie efektywności: Optymalizacja procesu kontroli, eliminacja zbędnych czynności.

- Poprawa jakości: Systematyczne monitorowanie jakości produktów i usług. Specyfikowanie właściwych kryteriów akceptacji prowadzonych operacji kontrolnych, zarządzanie zakresem prowadzonych operacji kontrolnych.

- Dokumentowanie zgodności / niezgodności: Tworzenie wiarygodnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie lub niespełnienie wymagań.

- Zarządzanie inspekcjami: Specyfikowanie punktów świadka dla wszystkich stron Umowy.

Przed rozpoczęciem realizacji dowolnej fazy projektu, Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym PKiB, zawierający chronologiczną sekwencję planowanych do przeprowadzenia operacji kontrolnych, określający zakres, metody, częstotliwość i kryteria oceny przeprowadzanych operacji kontrolnych. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowego PKiB dla każdej fazy projektu, każdego urządzenia, linii Zamówienia itd. Uzgodnieniu z Zamawiającym podlegają również wszelkie dokumenty do których odnosi się PKiB jak np.: dokumenty zawierające kryteria akceptacji oraz dokumenty jak instrukcje czy procedury opisujące sposób prowadzenia operacji kontrolnych, badań, testów itp.

    - Zawartość PKiB

W zależności od zakresu Umowy, Wykonawca może wydać jeden lub więcej PKiB (Wzór PKiB – Załącznik nr 1). Wykonawca usługi może zdecydować się na wydanie i używanie więcej niż jednego PKiB w przypadku gdy zakres usługi jest relatywnie duży i pragmatyczne jest dokonanie podziału tego zakresu na części tak aby każdej z nich odpowiadał oddzielny PKiB.

    - Wypełnianie PKiB

Wykonawca po wypełnieniu rubryk na pierwszej stronie PKiB przystępuje do wypełniania tabeli na stronie drugiej. Jest to zasadnicze planowanie operacji kontrolnych do przeprowadzenia na całym etapie realizacji Umowy (lub w zakresie przedmiotowego PKiB).

Wszelkie operacje kontrolne jakie Wykonawca zaplanuje w PKiB muszą zostać wylistowane chronologicznie.

Rysunek 2 Wypełnianie PKiB

Kolumna nr 1. W kolumnie nr 1 (numery kolumn przedstawiono na Rysunek 2 Wypełnianie PKiB) należy zastosować numerowanie operacji kontrolnych, do których Wykonawca będzie odwoływał się np. w zgłoszeniach gotowości do inspekcji, raportach czy protokołach a także dokumentacji jakościowej. Należy pamiętać aby przyjąć odpowiedni sposób numerowania. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu numerowania operacji kontrolnych w PKiB, ale w przypadku konieczności dokonania rewizji w PKiB i dodania dodatkowych operacji kontrolnych gdy PKiB jest już wydany i jest w użyciu, wówczas Wykonawca wydaje kolejny PKiB a numery operacji kontrolnych mają wskazywać na rozszerzenie zakresu pierwotnego PKiB (korespondować z nimi).

Kolumna nr 2. Operacje kontrolne należy wylistować chronologicznie w kolumnie nr 2.

Rysunek 3 Dodawanie operacji kontrolnych do PKiB gdy PKiB jest już w użyciu

W przypadku zaistnienia kolejnej potrzeby dodania dodatkowych operacji kontrolnych należy postępować analogicznie.

Kolumna nr 3 zatytułowana jest „Zakres”. W tej kolumnie należy umieścić informację mówiącą o zakresie w jakim należy przeprowadzić przedmiotową operację kontrolną. W przypadku gdy operacja kontrolna odnosi się np. do badań wizualnych spoin i chcemy wyspecyfikować konieczność przeprowadzania tego badania dla wszystkich spoin – wówczas wpisujemy 100% w tę rubrykę. Jeśli natomiast chcemy zastosować inne badania w mniejszym zakresie to podajemy wówczas zakres np. 20%.

Kolumna nr 4. Kryteria akceptacji. W tej kolumnie należy podać te normy, procedury, instrukcje, lub inne dokumenty referencyjne zawierające kryteria akceptacji w odniesieniu do wyspecyfikowanej w kolumnie nr 2 operacji kontrolnej. Dla wygody osób zajmujących się oceną przeprowadzanych operacji kontrolnych właściwe jest podawanie również konkretnych punktów w których przedmiotowe kryterium akceptacji jest zawarte.

Kolumna nr 5. Procedura / Instrukcja. W tej kolumnie podajemy odniesienie do norm, procedur bądź instrukcji, które opisują sposób w jaki należy przeprowadzić daną operację kontrolną. Dokument taki powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym na minimum 20 Dni Roboczych przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia przedmiotowej operacji kontrolnej.

Kolumna nr 6. Zapis. W tej kolumnie osoba opracowująca PKiB specyfikuje dla danej operacji kontrolnej jakiego rodzaju zapis powinien powstać aby udokumentować przeprowadzoną operację kontrolną. Może to być np.: Certyfikat, Deklaracja Zgodności, Świadectwo Jakości, Rysunek Ogólnowymiarowy, Karta Kontroli, Raport, Protokół itp.

Wymagania dotyczące udokumentowanych informacji odnoszących się do przeprowadzonych operacji kontrolnych:

- Zrozumiałość: Zapisy powinny być jasne, czytelne i zrozumiałe dla osób upoważnionych.

- Dokładność: Zapisy powinny być dokładne i obiektywne, odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy.

- Identyfikowalność: Zapisy powinny umożliwiać łatwe odnalezienie informacji o konkretnym produkcie lub procesie.

- Obiektywizm: Udokumentowane informacje powstające w celu udokumentowania przebiegu i wyniku przeprowadzonych operacji kontrolnych muszą obiektywnie podać wynik operacji kontrolnej odnosząc się do jej wyniku, kryteriów akceptacji a także tam gdzie ma to zastosowania do tolerancji pomiarowej, dokładności pomiaru itp.

- Przechowywanie: Zapisy powinny być przechowywane w sposób bezpieczny i uporządkowany, przez okres określony w dokumentacji systemu zarządzania jakością.

- Odpowiedzialność: Na każdym zapisie (Protokole, Raporcie itp.) musi widnieć imię i nazwisko osoby (lub osób), która przeprowadziła daną operację kontrolną i dokonała oceny jej wyniku. Każda z tych osób powinna złożyć swój podpis wraz z datą.

W przypadku gdy w kolumnie „Zapis” nie zostanie określony żaden rodzaj wymaganego zapisu – oznacza to wówczas, że potwierdzeniem wykonania danej operacji kontrolnej z pozytywnym wynikiem jest podpis z datą przedstawiciela Wykonawcy w kolumnie nr 7. W przypadku negatywnego wyniku danej operacji kontrolnej nie należy umieszczać podpisu w kolumnie ale wystawić Raport niezgodności, właściwie zarządzić wyrobem niezgodnym z wymaganiami a po powtórzeniu przedmiotowej operacji kontrolnej z wynikiem pozytywnym potwierdzić tę czynność podpisem z datą w PKiB.

Kolumny nr 7, 8 i 9. Cała ta sekcja, dotyczy potwierdzania wykonania operacji kontrolnych oraz specyfikowania rodzajów punktów świadka. Wykonawca umieszcza swój podpis tylko w sytuacji gdy dana operacja kontrolna została przeprowadzona z wynikiem pozytywnym. Kolumna 7 jest przeznaczona dla Wykonawcy. Kolumna nr 8 przeznaczona jest dla Strony trzeciej np. Autoryzowanego Inspektora, Jednostki Notyfikowanej, PAA itd. Nagłówki wypełnia Wykonawca stosownie do zakresu Umowy. W sytuacji, gdy w realizacji Umowy udział będzie brała więcej niż jedna strona trzecia wówczas należy dodać kolejną kolumnę. Dla czytelności dokumentu, czytelności tabeli, zaleca się wówczas wydruk takiego dokumentu na arkuszu w formacie A3. Zarówno kolumna 7, 8 jak i 9 została podzielona na dwie kolejne kolumny. Pierwsza z nich zatytułowana jest CODE / Symbol. Dotyczy ona symbolu punktu świadka jaki w tej kolumnie dla każdej operacji kontrolnej zostanie wpisany.

Punkt świadka to rodzaj punktu weryfikacyjnego. W zależności od jego rodzaju służy do potwierdzenia w odpowiedni sposób, że dana operacja kontrolna lub proces został wykonany prawidłowo i w zgodzie z wymaganiami. Zarówno Wykonawcy, Zamawiający jak i strony trzecie będą stosować trzy rodzaje punktów świadka:

R – Punkt kontroli "Review" (z ang. przegląd) to szczególny rodzaj punktu kontrolnego dla danej operacji kontrolnej lub procesu, który wymaga oceny zgodności wykonanej pracy z wymaganiami za pomocą weryfikacji odpowiednich Zapisów dokumentujących przebieg i wyniki danej operacji kontrolnej lub procesu.  Strona dla której zdefiniowany został punkt kontroli „R” dokonuje weryfikacji przeprowadzenia danej operacji kontrolnej lub procesu poprzez weryfikację określonego Zapisu. Potwierdzając zgodność przeprowadzenia danej operacji kontrolnej lub procesu strona dokonuje podpisu w PKiB.

W – Punkt kontroli „Witness point” ( z ang. punkt świadka): Termin ten oznacza punkt kontrolny dla danej operacji kontrolnej lub procesu, w którym strona dla której został przypisany punkt kontroli „W”, jest obserwatorem przeprowadzanej przez Wykonawcę operacji kontrolnej i na tej podstawie oraz posiłkując się odnośnymi dokumentami i Zapisami potwierdza jej zgodność z wymaganiami (podpisując się w PKiB) lub stwierdza niezgodność.

W przypadku zrzeczenia się przez Zamawiającego udziału w przeprowadzaniu przez Wykonawcę danej operacji kontrolnej lub procesu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia danej operacji kontrolnej lub procesu i przesłania Zamawiającemu właściwych Zapisów.

H – Punkt kontroli „Hold Point” (z ang. punkt zatrzymania): Oznacza punkt, w którym przeprowadzenie operacji kontrolnej lub procesu zostanie wstrzymane do czasu aż strona dla której został przypisany „Hold Point” będzie obecna w miejscu przeprowadzania danej operacji kontrolnej lub procesu. Wykonawca nie przeprowadzi danej operacji kontrolnej bez obecności przedstawiciela Zamawiającego nawet jeśli będzie konieczne wstrzymanie prac.

Bez względu na to jaki punkt kontroli dla danej operacji kontrolnej lub procesu został przypisany dla Wykonawcy – Wykonawca odpowiada za zgodne z wymaganiami przeprowadzenie danej operacji kontrolnej lub procesu.

W przypadku operacji kontrolnej, dla której Zamawiający przypisał sobie punkt kontroli „W”, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przesyła „Zgłoszenie gotowości do inspekcji”. Po otrzymaniu przez Zamawiającego przedmiotowego zgłoszenia mogą wystąpić dwie sytuacje:

- Zamawiający bierze udział w inspekcji. W takim przypadku Wykonawca przeprowadza operację kontrolną a Zamawiający jest jej świadkiem. Po zakończeniu operacji kontrolnej Wykonawca sporządza odpowiedni Zapis i przekazuje go Zamawiającemu a Zamawiający potwierdza zgodność z wymaganiami przeprowadzonej operacji kontrolnej lub procesu albo stwierdza niezgodność.

- Zamawiający nie bierze udziału w inspekcji. W takim przypadku Wykonawca przeprowadza operację kontrolną samodzielnie a po jej zakończeniu przesyła Zamawiającemu właściwe Zapisy. Zamawiający potwierdza zgodność przeprowadzenia i wyniku danej operacji kontrolnej lub procesu z wymaganiami w oparciu o otrzymane zapisy lub stwierdza niezgodność.

W przypadku operacji kontrolnej, dla której Zamawiający przypisał sobie punkt kontroli „H”, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przesyła „Zgłoszenie gotowości do inspekcji”. Po otrzymaniu w/w zgłoszenia mogą wystąpić dwie sytuacje:

- Zamawiający bierze udział w inspekcji. W takim przypadku Wykonawca przeprowadza operację kontrolną lub proces a Zamawiający jest świadkiem. Zamawiający potwierdza zgodność przeprowadzenia i wyniku danej operacji kontrolnej lub procesu z wymaganiami lub stwierdza niezgodność.

- Zamawiający nie bierze udziału w inspekcji. W takim przypadku Wykonawca oczekuje na przeprowadzenie operacji kontrolnej do czasu aż Zamawiający będzie w stanie być świadkiem w trakcie jej przeprowadzania. Wykonawca do czasu przeprowadzenia tej operacji kontrolnej w obecności Zamawiającego nie będzie wykonywał żadnych kolejnych operacji technologicznych związanych z realizacją Umowy dla danego komponentu, którego dotyczy Umowa.

W kolumnie przeznaczonej dla Wykonawcy, w każdym wierszu musi zostać zdefiniowany przez Wykonawcę rodzaj punktu świadka, który zostanie przez Zamawiającego zweryfikowany w procesie uzgadniania dokumentacji jakiemu PKiB będzie podlegał.  Punkty świadka przypisywane Wykonawcy dotyczą personelu odpowiedzialnego za kontrolę jakości a nie osób wykonujących daną czynność lub bezpośrednio zaangażowanym w proces nadzoru.

W procesie uzgadniania PKiB, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację, dla których operacji kontrolnych lub procesów jakiego rodzaju punkty świadka należy mu przypisać w kolumnie dedykowanej Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku PKiB postąpić dokładnie tak samo z każdą stroną trzecią biorącą udział w realizacji Umowy.

    - Inspekcje w odniesieniu do PKiB

Inspekcją jest udział Zamawiającego lub przedstawicieli strony trzeciej w prowadzonej przez Wykonawcę operacji kontrolnej lub procesie. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiednio wczesnego zgłoszenia Zamawiającemu swojej gotowości do przeprowadzenia danej operacji kontrolnej lub procesu – zgodnie z Tabelą nr 1.  Wykonawca w celu zgłoszenia swojej gotowości do przeprowadzenia operacji kontrolnej użyje Załącznika nr 2 - Zgłoszenie gotowości do inspekcji.

Okres awizacji stron trzecich powinien zostać uzgodniony między Wykonawcą a właściwą stroną trzecią.

Tabela 2. Okres awizowania Zamawiającego o gotowości do inspekcji względem miejsca, w którym zostanie ona przeprowadzona

| L.p. | Kraj w którym przeprowadzona zostanie inspekcja | Okres awizowania o planowanej operacji kontrolnej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polska | 1 miesiąc przed |
| 2 | Unia Europejska (poza Polską) | 2 miesiące przed |
| 3 | Pozostałe regiony | 3 miesiące przed |

Jeśli inaczej nie określono w Umowie, Zamawiający nie wykonuje żadnych czynności pomiarowo badawczych w trakcie swoich inspekcji / operacji kontrolnych / procesów prowadzonych przez Wykonawcę – Zamawiający jest świadkiem przeprowadzanej przez Wykonawcę operacji kontrolnej. Zamawiający ma prawo m.in.:

- Obserwować przebieg operacji kontrolnej lub procesu przeprowadzanego przez Wykonawcę,

- Dokonywać Zapisów przebiegu operacji kontrolnej / procesu przeprowadzanego przez Wykonawcę,

- Do weryfikacji sposobu przeprowadzania operacji kontrolnej / procesu przez Wykonawcę względem wyspecyfikowanych w PKiB dokumentów referencyjnych (kolumna nr 5),

- Do oceny wyników przeprowadzonej operacji kontrolnej / procesu względem kryteriów akceptacji wyspecyfikowanych odpowiednio w PKiB (kolumna nr 4),

- Do weryfikacji kwalifikacji, uprawnień i certyfikacji personelu, który brał udział w przedmiotowej operacji kontrolnej / procesie,

- Do weryfikacji ważności przedmiotowych Certyfikatów i Świadectw potwierdzających aktualne wzorcowania lub kalibrację użytego do przeprowadzenia operacji kontrolnej / procesu przyrządu pomiarowego,

- Stwierdzania Wad związanych z przeprowadzeniem przedmiotowej operacji kontrolnej procesu.

Wykonawca jest zobowiązany m.in.:

- Do przekazania w odpowiednim czasie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia inspekcji uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym dokumentów referencyjnych dotyczących przedmiotowej operacji kontrolnej (wymienionych w PKiB – kolumny nr 4 i 5),

- Do przekazania Zamawiającemu odpowiedniego i kompletnego (zgodnego z uzgodnionym PKiB – kolumna nr 6) Zapisu z przeprowadzonej operacji kontrolnej,

- Do przeprocesowania, w zgodzie z własnym systemem zarządzania lub odpowiednimi procedurami dedykowanymi do realizacji projektu dotyczącego Umowy i samą Umową, raportu niezgodności (z ang. NCR),

- Do uwzględnienia w raporcie z postępu prac zarówno planowanych, jak przeprowadzonych operacji kontrolnych, inspekcji z Klientem i przedstawicielami stron trzecich a także wszelkich istotnych kwestii związanych ze statusem niezgodności (Wad) stwierdzonych zarówno przez Wykonawcę i Zamawiającego przed, w trakcie lub po przeprowadzonej operacji kontrolnej,

- Do przekazania Zamawiającemu wszelkich zapisów wynikających z PKiB i ich uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Inspekcje

Kontrole przeprowadzane w celu weryfikacji jakości i zgodności elementu lub usługi z określonymi wymaganiami powinny być planowane i wykonywane. Kontrole elementów w trakcie budowy, świadczenia usługi lub w trakcie produkcji powinny być przeprowadzane w razie konieczności w celu weryfikacji jakości. Kontrole końcowe powinny obejmować przegląd wyników i rozwiązanie zidentyfikowanych uprzednio niezgodności. Jeśli bezpośrednie kontrole nie są możliwe lub właściwe, należy zastosować kontrolę pośrednią za pomocą metod monitorowania procesu, sprzętu i personelu. Gdy zasadne z punktu widzenia zapewnienia jakości, wówczas należy zastosować obie metody. Elementy podlegające kontroli, zakres [np.: %], punkty świadka, metody kontroli i kryteria akceptacji są identyfikowane podczas procesu planowania kontroli. Wymagania dotyczące kontroli i kryteria akceptacji powinny obejmować szczegółowe wymagania zawarte w projekcie lub innych dokumentach technicznych zatwierdzonych przez odpowiedzialną organizację projektową. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania prowadzonych operacji kontrolnych, inspekcji i ich wyników. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy komplet udokumentowanych informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy operacji kontrolnych i inspekcji.

W przypadku gdy wymagane są obowiązkowe punkty kontrolne, punkty kontrolne muszą być wskazane w odpowiednich dokumentach np. w Planie Kontroli i Badań. Zgoda na zrzeczenie się określonego punktu kontrolnego przez Zamawiającego musi zostać udokumentowana przed kontynuowaniem prac poza wyznaczonym punktem kontrolnym. Zgoda na zrzeczenie się określonego punktu kontrolnego przez Wykonawcę musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i udokumentowana przed kontynuowaniem prac poza wyznaczonym punktem kontrolnym.

Kontrole muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowane osoby inne niż te, które wykonały lub bezpośrednio nadzorowały pracę. Monitorowanie procesu musi być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel niezależny od personelu wykonującego kontrole procesu. Procedury pobierania próbek oparte na metodach statystycznych muszą zostać zatwierdzone przez inżynierów (dział techniczny).

Testy wymagane do zbierania danych, weryfikacji zgodności elementu lub programu komputerowego z określonymi wymaganiami lub wykazania zadowalającej wydajności w celu świadczenia usług są planowane i wykonywane. Wymagania testowe i kryteria akceptacji muszą być dostarczone lub zatwierdzone przez odpowiedzialną organizację projektową na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej/technicznej. Testy muszą być wykonywane zgodnie z procedurami testowymi, które obejmują szczegóły, takie jak:

              - konfiguracja testu,

              - cele testu,

              - warunki wstępne testu,

              - warunki środowiskowe testu i

              - wymagania dotyczące przyrządów w tym przyrządów pomiarowych.

Wyniki testów muszą być dokumentowane i oceniane przez odpowiedzialny personel, aby zapewnić spełnienie wymagań. Należy utworzyć, utrzymywać i przechowywać zapisy z testów / badań. Zapisy powinny zawierać co najmniej następujące informacje:

              - nazwa lub opis testowanego elementu,

              - data testu,

              - zastosowany przyrząd pomiarowy lub

              - rejestrator danych (wraz z informacjami popartymi załączoną dokumentacją dotyczącymi aktualności wzorcowania lub kalibracji urządzenia),

              - rodzaj obserwacji,

              - wyniki i kryteria akceptacji,

              - działania podjęte w związku z jakąkolwiek stwierdzoną niezgodnością,

              - wyniki,

              - imię i nazwisko osoby oceniającej wyniki (podpisane z datą).

Status inspekcji i operacji kontrolnych powinien być wskazany bezpośrednio na elemencie lub w dokumentacji powiązanej z elementem, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić przeprowadzenie wymaganych inspekcji lub testów, tak aby elementy nie zostały przypadkowo zainstalowane, użyte lub uruchomione przed pomyślnym przejściem inspekcji lub testu. Status operacyjny konstrukcji, systemów i komponentów obiektów jądrowych powinien być zidentyfikowany, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Status jest utrzymywany za pomocą środków fizycznych, takich jak oznaczenia, etykiety, stemple lub inne odpowiednie metody, aby zapobiec przypadkowej instalacji, użyciu lub uruchomieniu. Należy określić uprawnienia do stosowania i usuwania wskaźników statusu.

# Nadzór ze strony Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania jakością Wykonawcy w zakresie niezbędnym do oceny jego skuteczności i zgodności z wymaganiami Umowy.

Nadzór ten może obejmować w szczególności:

- wgląd do udokumentowanych informacji systemu zarządzania jakością,

- przeprowadzanie audytów lub inspekcji w siedzibie Wykonawcy bądź w miejscu realizacji prac,

- udział w kluczowych etapach procesu wytwarzania lub świadczenia usług, w tym w punktach kontroli określonych w Planie Kontroli i Badań,

- ocenę skuteczności działań korygujących podejmowanych przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego dostępu do obszarów, dokumentów i informacji związanych z realizacją Umowy, a także do udzielania niezbędnych wyjaśnień i wsparcia podczas prowadzonych czynności nadzorczych.

# Postanowienia końcowe

Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy zawieranej pomiędzy Zamwiającym. a Wykonawcą zakwalifikowanym do kategorii E.

Spełnianie określonych tu wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością jest warunkiem niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z tych wymagań może skutkować działaniami ze strony Zamawiającego przewidzianymi w Umowie, w tym wstrzymaniem realizacji prac, wstrzymaniem odbiorów lub innymi konsekwencjami kontraktowymi.

Wszelkie dodatkowe wymagania jakościowe lub dokumentacyjne, nieujęte w niniejszym dokumencie, a wynikające z treści Umowy lub dokumentacji projektowej, pozostają w mocy i są wiążące dla Wykonawcy.

# Załączniki

| Nr. Zał. | Numer dokumentu | Tytuł dokumentu |
| --- | --- | --- |
| 1 | F0813-05 | Plan Kontroli i Badań |
| 2 | F0813-06 | Zgłoszenie gotowości do inspekcji |
| 3 | F1020-07 | Supplier Corrective Action Request (SCAR) |