ZAŁĄCZNIK 
– WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA INFORMACJI PRZEZ WYKONAWCĘ –

Cel wymagań

Celem wymagań jest określenie jednolitych zasad dotyczących dokumentowania informacji przez Wykonawcę, realizowanych w ramach obowiązującej Umowy lub złożonego zamówienia/zlecenia z Zamawiającym.

Zakres i stosowanie

Niniejszy dokument określa zakres wymagań dotyczących zasad dokumentowania informacji przez Wykonawcę, które odnoszą się do:

- Tworzenia dokumentacji;

- Kodowania (oznaczania) dokumentacji;

- Wymiany dokumentacji z Zamawiającym.

Niniejsze wymagania stosowane powinny być do wszelkich informacji generowanych przez Wykonawcę (w tym dokumentów i zapisów, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej), wynikających z realizacji zadań określonych w ramach Umowy.

Wymagania obejmują proces dokumentowania informacji w następujących obszarach:

- Informacji będących produktami Umowy;

- Informacji związanych z realizacją innych elementów będących przedmiotem Umowy.

Niniejsze wymagania nie obejmują:

- Dokumentowania ewidencji zdarzeń gospodarczych, takich jak faktury, rachunki lub noty obciążeniowe;

- Dokumentowania wewnętrznych informacji Wykonawcy, które strony Umowy nie uznały za konieczne do właściwej realizacji Umowy.

Wszystkie osoby ze strony Wykonawcy zaangażowane w realizację zadań na podstawie Umowy są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w niniejszych Wymaganiach (dotyczy dokumentów przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę).

Definicje i skróty

| Definicja | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| - Proces inwestycyjny | Proces polegający na przygotowaniu, realizacji i użytkowaniu inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej |
| - Przedsięwzięcie/inwestycja | - Budowa i eksploatacja przez PGE Energia Jądrowa elektrowni jądrowej |
| - Zespół DCC | Zespół do zarządzania dokumentacją w organizacji Zamawiającego |
| - Spółka | PGE Energia Jądrowa |

Dokumentowanie informacji

- 4.1   Zasady ogólne

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego dokumentowania:

- Informacji stanowiących produkty Umowy lub wynikające z przedmiotu Umowy;

- Informacji określonych w Umowie, ale niebędące produktami Umowy;

- Informacji sprawozdawczych z realizacji przedmiotu Umowy (np. raporty, harmonogramy, notatki, prezentacje);

- Informacji związanych z przyjętymi założeniami do realizacji Umowy (np. metodyki prowadzenia prac);

- Informacji źródłowych użytych do wytworzenia produktów Umowy;

- Informacji związanych z zarządzaniem przez Wykonawcę aspektami środowiskowymi, jakościowymi, BHP oraz dotyczącymi bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do Umowy.

- 4.2 Zasady dotyczące tworzenia dokumentacji

Termin "tworzenie dokumentu" odnosi się zarówno do procesu tworzenia nowego dokumentu, jak i aktualizacji istniejącego, czyli wydawania jego nowszej rewizji.

Każdy dokument tworzony przez Wykonawcę, który ma być przekazany Zamawiającemu w ramach Umowy, musi być przygotowany i kodowany (oznaczony) zgodnie ze schematem kodowania dokumentacji określonym w niniejszych wymaganiach. Wygenerowany kod powinien służyć jako nazwa (oznaczenie) pliku elektronicznego danego dokumentu, a także jako oznaczenie dokumentu w formie papierowej, o ile taka forma istnieje.

Wszystkie produkty wynikające z Umowy oraz dokumenty techniczne, które prezentują rezultaty przeprowadzonych prac, koncepcje lub rozwiązania zagadnień, muszą posiadać stronę tytułową zawierającą Tabelkę Przedsięwzięcia. Dla dokumentów o charakterze opisowym należy zastosować wzór Tabelki, który został dołączony jako załącznik nr 1 do niniejszych wymagań – Tabelka dla opracowań w Procesie inwestycyjnym. W przypadku przygotowania produktu należy wybrać wzór tabelki w odpowiednim języku, zgodnie z wersją językową tworzonego produktu.

Dokumentacja podlegająca ocenie organowi administracji publicznej (np. Projekt Robót Geologicznych, dokumentacja geologiczna) może nie zawierać strony tytułowej i być tworzona zgodnie z wymaganiami tego organu.

Dokumentacja wytworzona za pomocą specjalnie dedykowanego oprogramowania (na przykład harmonogramy generowane z oprogramowania Primavera) może być zwolniona z obowiązku posiadania strony tytułowej. Taka dokumentacja powinna być tworzona i formatowana zgodnie z możliwościami technicznymi danego oprogramowania.

W przypadku, gdy w tworzonym dokumencie nie zachodzi potrzeba umieszczania Tabelki Przedsięwzięcia, dokument ten musi niezmiennie zawierać poniższe informacje na pierwszej stronie:

- Datę dokumentu w formacie: RRRR-MM-DD i powinna to być data wytworzenia dokumentu lub wprowadzenia go do obiegu;

- Kod (oznaczenie) dokumentu;

- Informację o podmiocie będącym autorem dokumentu, tj. dokument powinien zawierać nazwę lub/i logo PGE EJ;

- Tytuł dokumentu (pełny lub skrócony);

- Oznaczenie (numer) Umowy, w ramach której jest tworzony;

- Numer strony w formacie: 1 z „liczba wszystkich stron” lub 1/„liczba wszystkich stron”.

Każda modyfikacja treści dokumentu musi być sygnalizowana poprzez przyznanie zmienionemu dokumentowi kolejnego numeru rewizji. Szczegółowe zasady dotyczące oznaczania rewizji dokumentów zostały przedstawione w sekcji 4.3.

Załącznik do dokumentu stanowi jego nieodłączną część i powinien być odpowiednio oznaczony kodem specyficznym dla danego dokumentu, a także oznaczeniem załącznika, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4.3. W przypadku wprowadzenia zmian w dokumencie, który posiada załączniki, autor zmiany oznacza zarówno dokument główny, jak i wszystkie jego załączniki, nadając im kolejny numer rewizji. Oznacza to, iż w sytuacji w której zachodzi potrzeba aktualizacji załącznika, pociąga to za sobą konieczność podniesienia numeru rewizji całego dokumentu. Powód podniesienia numeru rewizji jest odpowiednio odnotowany w tabelce historii zmian w dokumencie głównym.

Jeśli dokumentacja nie dysponuje określonym wzorem lub szablonem, który mógłby być wykorzystany do rejestracji zakresu zmian i numeru rewizji, autor dokumentu ma prawo do utworzenia specjalnej karty zmian. Karta ta ma na celu umożliwienie skutecznego monitorowania zmian, co może być przydatne w celach dowodowych.

W przypadku gdy autor przygotowuje załączniki do dokumentu, powinien:

- Odpowiednio oznaczyć załączniki – kod załącznika stanowi jednocześnie oznaczenie pliku elektronicznego danego załącznika i oznaczenie załącznika w formie papierowej;

- Umieścić w dokumencie głównym listę wszystkich załączników wraz z ich oznaczeniami i tytułami;

- Umieścić w dokumencie załącznika jego kodu (oznaczenia), jego tytułu oraz numery stron w formacie: 1 z „liczba wszystkich stron” lub 1/„liczba wszystkich stron”.

W sytuacji występowania Danych Specjalnych, takich jak pliki źródłowe uzyskane z urządzeń pomiarowych lub specjalistycznego oprogramowania, których unikalne oznaczenia nie mogą być modyfikowane ze względu na ryzyko deprecjacji wartości tych danych, autor zobowiązany jest do zgrupowania ich w jednym folderze. Folder ten powinien być zakodowany zgodnie z obowiązującymi zasadami kodowania właściwymi dla danego dokumentu i oznaczony jako „zbiór danych” (skrót: ZX) lub traktowany jako załącznik do konkretnego dokumentu.

Ponadto w przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać Zamawiającemu dokumentację wyprodukowaną przez jego podwykonawcę, wymagane jest, aby do danego dokumentu została trwale dołączona strona tytułowa. Strona tytułowa musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy, adekwatnie do typu dokumentu. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do dokumentów w formie papierowej, jak i elektronicznej.

W przypadku uzgodnienia, że z danego spotkania należy udokumentować informacje w formie zapisu, to Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia dokumentu w formie notatki zgodnie z szablonem i charakterem spotkania. Szablon notatki ze spotkania został dołączony jako załącznik nr 3 do niniejszych wymagań – Notatka ze spotkania bądź szablon notatki ze spotkania wewnętrznego który został dołączony jako załącznik nr 4 do niniejszych wymagań – Notatka ze spotkania wewnętrznego.

4.3 Zasady dotyczące kodowania (oznaczania) dokumentacji

- Niniejsze zasady znajdują zastosowanie w odniesieniu do Wykonawcy działającego na podstawie zawartej Umowy lub złożonego zamówienia/zlecenia.

- Kodowanie dokumentacji polega na nadaniu tworzonemu dokumentowi specyficznego kodu (oznaczenia). Kod ten jest indywidualnym identyfikatorem, co implikuje jego unikatowość i niepowtarzalność. Obowiązek prawidłowego zakodowania dokumentu spoczywa na jego autorze.

- Wszelka dokumentacja wytwarzana przez Wykonawcę i przekazywana Zamawiającemu musi być zakodowana zgodnie ze schematem określonym w Tabeli numer 1. W przypadku załączników należy stosować schemat kodowania z Tabeli numer 2.

| L | L | O | O | O | O | O | L | L | L | C | C | C | C | C | - L | - L | - C | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ dokumentu |  | Obszar kodowania |  |  |  |  | Kod Wykonawcy |  |  | Numer dokumentu |  |  |  |  | Język dok. |  | Rewizja dok. |  |
| 2 LITERY |  | 5 OZNACZEŃ |  |  |  |  | 3 LITERY |  |  | 5 CYFR |  |  |  |  | 2 LITERY |  | 2 CYFRY |  |

Tabela numer 1 – Schemat Kodowania

| L | L | O | O | O | O | O | L | L | L | C | C | C | C | C | L | L | C | C | Z | A | L | C | C | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod dokumentu głównego do którego tworzony jest załącznik (patrz Tabela nr 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element stały dla załączników |  |  | Numer załącznika |  |  |
| 2 LITERY |  | 5 OZNACZEŃ |  |  |  |  | 3 LITERY |  |  | 5 CYFR |  |  |  |  | 2 LITERY |  | 2 CYFRY |  |  |  |  | 3 CYFRY |  |  |

Tabela numer 2 – Schemat Kodowania załączników do dokumentacji

Tworząc kod dokumentu pomiędzy poszczególnymi jego częściami wstawia się znak „_”(podkreślnika): LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC

Analogicznie postępujemy w przypadku kodów załącznika:

LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC_ZAL_001

Kodowanie danego dokumentu odbywa się poprzez dobranie do niego następujących oznaczeń: typu dokumentu, obszaru kodowania dokumentu, kodu Wykonawcy, języka dokumentu oraz odpowiedniej rewizji dokumentu, a także uzyskanie od pracownika Zespołu DCC numeru dla przyjętej kombinacji kodów.

Kod typu dokumentu jest wyznacznikiem jego rodzaju i składa się z kombinacji dwóch wielkich liter (wyłączając polskie znaki). Autor dokumentu jest zobowiązany do przyporządkowania odpowiedniego kodu typu dokumentu, wybierając go z katalogu typów dokumentów, który został zawarty w załączniku numer 2 do niniejszych wymagań – Zestawienie kodów typów dokumentów.

Oznaczenie Obszaru Kodowania jest złożone z pięciu symboli, łączących wielkie litery oraz cyfry. Autor dokumentu wybiera odpowiedni obszar tematyczny dla tworzonego dokumentu, korzystając z katalogu obszarów kodowania. Oznaczenie obszaru kodowania, które autor dokumentu ze strony Wykonawcy ma zastosować, pochodzi od Zespołu DCC lub jest wybierane z listy dokumentów z kodami ustalonymi przez Zamawiającego.

Oznaczenie Kodu Wykonawcy składa się z trzech wielkich liter. Autor dokumentu ze strony Wykonawcy stosuje kod Wykonawcy przydzielony przez Zespół DCC.

Numer dokumentu jest wyrażony za pomocą pięciu cyfr. Dla dokumentu o numerze jeden (1) kod powinien zostać zapisany jako 00001, dla dokumentu o numerze dwadzieścia (20) kod powinien zostać zapisany jako 00020. W przypadku numerów trzycyfrowych, czterocyfrowych i pięciocyfrowych stosuje się analogiczne zasady zapisu. Autor dokumentu po stronie Wykonawcy wykorzystuje numery z zakresu przydzielonego przez Zespół DCC lub wybiera z listy dokumentów z kodami określonymi przez Zamawiającego.

Kod wersji językowej składa się z dwóch wielkich liter (bez polskich znaków), odpowiadających międzynarodowemu standardowi kodowania języków. Autor dokumentu przyporządkowuje kod w zależności od języka, w jakim dokument jest tworzony, zgodnie z obowiązującym dwuliterowym międzynarodowym standardem oznaczania krajów:

| Kod wersji językowej | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| EN | Język angielski |
| PL | Język polski |
| PE | Dokument dwujęzyczny, przygotowany w języku polskim i angielskim |

Kod rewizji dokumentu składa się z dwóch cyfr. Autor dokumentu nadaje kod rewizji 00 dla nowo utworzonego dokumentu, natomiast w przypadku dokumentu zmienianego autor nadaje mu numer kolejny (narastająco) w stosunku do numeru rewizji dokumentu aktualizowanego (01).

Każda rewizja dokumentu podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez osobę wyznaczoną w procesie tworzenia dokumentu. Dokumentacja odrzucona na etapie oceny musi być zastąpiona swoją następną rewizją, oznaczona swoim kolejnym dostępnym symbolem cyfrowym.

W przypadku zaistnienia potrzeby utworzenia wersji pośredniej dokumentu w celu naniesienia jakichkolwiek zmian dopuszcza się stosowanie kodów rewizji pośrednich, począwszy od 0A. Jeżeli dokument nie zostanie zaakceptowany, to Wykonawca przekazuje Spółce kolejną wersję dokumentu (kolejne 0B, 0C itd.). Jeżeli dokument zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, to Wykonawca przedkłada dokument, zmieniając kod na kod ostatniej wersji pośredniej na kod rewizji wyższej, np. z rewizji 0C przejdzie do rewizji 01 do formalnego odbioru. W przypadku dalszych zmian w dokumencie Wykonawca nadaje mu kolejny kod rewizji, narastająco w stosunku do numeru rewizji dokumentu aktualizowanego (02, 03, itd.).

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dokument będzie wymagał „aktualizacji na bieżąco” jednakże taka wprowadzona zmiana nie będzie się kwalifikować jako zmiana formalna, dopuszcza się stosowanie oznaczenia dla takich dokumentów. Kod dokumentu  w wersji roboczej będzie wyglądał następująco:

LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC_DRAFT_0A

(kolejne LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC_DRAFT_0B; LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC_DRAFT_0C)

Takie dokumenty będą traktowane jako dokumenty robocze, które będą podlegały konsultacjom, wprowadzania uwag, porównań etc.. Taka dokumentacja nie będzie podlegała formalnemu sprawdzeniu i zatwierdzeniu ani przekazaniu za pomocą protokołu przekazania.

Kod dokumentu załącznika składa się z trzech elementów:

- Kodu dokumentu, do którego tworzony jest załącznik, określonego na podstawie zasad opisanych powyżej (Tabela numer 1);

- Elementu stałego: „ZAL”;

- Numeru załącznika.

Kod załącznika jest generowany poprzez dodanie do kodu głównego dokumentu stałego elementu „ZAL”, a następnie nadanie numeru konkretnemu załącznikowi. Całość jest oddzielana znakami „_” (podkreślnika). Numer kodu załącznika składa się z trzech cyfr, rozpoczynając od 001, co oznacza, że pierwszy załącznik będzie miał oznaczenie „Kod dokumentu głównego_ZAL_001”. Kolejny załącznik oznacza się numerem 002, a dalsze numery załączników są przydzielane sekwencyjnie w narastającym porządku.

Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma listę dokumentów wraz z przyporządkowanymi do nich kodami. Przedstawiciel Umowy przygotuje listę dokumentów, a pracownik Zespołu DCC przyporządkowuje dla nich kody i numery. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wygenerowane kody dokumentów nie powtarzały się, a numery były wyłącznie z przydzielonego zakresu i/lub z otrzymanej listy dokumentów do wytworzenia.

4.4 Zasady dotyczące wymiany dokumentacji z Zamawiającym

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z postanowieniami Umowy oraz dodatkowymi uzgodnieniami między stronami. Przekazanie dokumentacji (czy to pojedynczego dokumentu, czy zbioru dokumentów) odbywa się poprzez bezpośrednie dostarczenie jej pracownikowi DCC za pomocą wcześniej ustalonego kanału komunikacyjnego lub poprzez bezpośrednie przekazanie lub wysłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wykonawca zobowiązany jest również do poinformowania Przedstawiciela Umowy o fakcie przekazania dokumentacji do Zamawiającego.

W Protokole Przekazania dokumentacji, Wykonawca powinien uwzględnić: kompletną listę przekazywanych dokumentów wraz z ich tytułami i kodami, oznaczeniem Umowy, w ramach której dokumenty zostały wytworzone, oraz cel dla którego dokumenty są przekazywane.

Przekazywana przez Wykonawcę dokumentacja musi być:

- Kompletna i zakodowana, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami;

- Przekazywana w edytowalnej formie elektronicznej (chyba, że jest to skan zapisu i forma edytowalna nie istnieje), bez zabezpieczeń ograniczających jej odczyt lub edycję (chyba, że są to zabezpieczenia nośnika na czas wysyłki);

- Przekazana w formie papierowej, w liczbie egzemplarzy zgodnej z zapisami Umowy, zawierającej wymagane podpisy autora lub osób akceptujących dokument (jeśli istnieje taka forma) oraz w formacie PDF (jako skan);

- Dostarczona wraz z załącznikami wylistowanymi w dokumencie głównym;

- Dostarczona wraz z podpisanym Protokołem przekazania dokumentacji;

- Dostarczona wraz z danymi źródłowymi (jeśli zostały użyte), wyłącznie w przypadku dokumentacji technicznej oraz gdy autor ma prawo do ich użycia lub w innych przypadkach, w których ma to zastosowanie.

Metoda przekazywania dokumentacji od Wykonawcy do Zamawiającego zostanie ustalona po podpisaniu Umowy i będzie dostosowana do objętości oraz rozmiarów przekazywanej dokumentacji, częstości jej przekazywania, jak również specyfiki zawartej Umowy.

Zamawiający akceptuje poniższe sposoby przekazania dokumentacji elektronicznej przez Wykonawcę:

- Sieciowy zasób transferowy;

- Platforma SharePoint lub PWP;

- Dysk zewnętrzny lub pamięć USB;

- Płyta CD/DVD/Blue-ray;

- Poczta e-mail (jedynie w przypadkach specyficznie uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą).

W sytuacji gdy nośniki danych są przekazywane za pośrednictwem kuriera lub poczty, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć je przed wysyłką poprzez ich zaszyfrowanie oraz odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, aby zminimalizować ryzyko utraty zawartych na nich informacji.

Przekazywana przez Wykonawcę dokumentacja powinna być:

- Zgrupowana w folderze oznaczonym kodem dokumentu, zawierającym jego wszystkie przekazywane formy zapisu (np. edytowalna, PDF, graficzna);

- Oznaczona jedynie kodem dokumentu;

- Dostarczona wraz z wszystkimi załącznikami oraz ich formami zapisu (jeśli dotyczy), skatalogowanymi zgodnie ze strukturą umieszczoną na Rysunku numer 1.

Rysunek numer 1 – Struktura katalogowa dla dokumentów wraz z załącznikami

|  | LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC |  |
|  |  | LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC |  |
|  |  | ZAL |  |
|  |  |  | LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC_ZAL_001 |
|  |  |  | LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC_ZAL_001 |
|  |  |  | LL_OOOOO_LLL_CCCCC_LL_CC_ZAL_001 |

- Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba dzielenia załącznika na części, dopuszczalne jest umieszczenie w folderze załącznika plików załącznika w następującej formie: (…)_ZAL_001.1, (...)_ZAL_001.2;

- Jeżeli załącznikiem są dane źródłowe lub dane zgrane z urządzenia pomiarowego, to należy je zgrać bezpośrednio do folderu danego załącznika bez zmiany oznaczeń poszczególnych plików, zakodowanym zgodnie z zasadami właściwymi dla dokumentu.

Zamawiający akceptuje poniższe sposoby przekazania dokumentacji papierowej:

- Bezpośrednio do pracownika Zespołu DCC;

- Bezpośrednio do sekretariatu organizacji Zamawiającego;

- Za pośrednictwem kuriera/poczty.

W przypadku przekazywania dokumentacji papierowej za pośrednictwem kuriera/poczty lub pozostawiania jej w sekretariacie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki zawierającej dokumentację, aby jej zawartość nie była widoczna oraz do oznaczenia etykiety informacją: „Zespół DCC – do rąk własnych”. Dokumentację z sekretariatu może odbierać wyłącznie upoważniony pracownik Zespołu DCC.

W przypadku umieszczenia dokumentacji na uzgodnionym zasobie sieciowym, wysłania jej pocztą/kurierem lub pozostawienia w sekretariacie Spółki Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zespół DCC oraz przesłania informacji na adres e-mail Przedstawiciela Umowy.

W sytuacji gdy Wykonawca zamierza przekazać Spółce dokumentację o rozmiarze przekraczającym 100 GB, musi poinformować o tym zamiarze Zespół DCC, wysyłając e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem, co umożliwi przygotowanie odpowiedniej przestrzeni na dane.

W przypadku gdy dokument wcześniej przekazany przez Wykonawcę zostaje przez niego wycofany z użytkowania (na przykład w związku z przygotowaniem nowej rewizji dokumentu lub decyzją o jego wycofaniu z obiegu), Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie pracownika Zespołu DCC oraz Przedstawiciela Umowy. Odpowiedzialność za zabezpieczenie dokumentacji do momentu jej przekazania Spółce spoczywa na Wykonawcy.

Pracownik DCC wraz z Przedstawicielem Umowy dokonuje weryfikacji kompletności dokumentacji na podstawie Protokołu przekazania dokumentacji oceniając, czy wszystkie wymagane dokumenty zgodnie Załącznikiem A zostały złożone oraz czy dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja w sposób rażący nie odbiega od standardów, jakim powinna odpowiadać dokumentacja przygotowana przez profesjonalny podmiot zawodowo zajmujący się wykonywaniem usług wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do przekazania dokumentacji lub jego brakujących elementów wskazanych w załączniku A do Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym, odpowiednim terminie. Za datę złożenia dokumentacji uznaje się datę przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. Podpisanie protokołu przekazania przez Zamawiającego jest potwierdzeniem iż przekazana dokumentacja jest kompletna.

Jeżeli dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę lub do Wykonawcy jest dokumentacją chronioną, to konieczne jest przed taką wymianą podpisanie Umowy o zachowaniu poufności, uzyskanie oświadczenia o zachowaniu poufności lub wdrożenie w Umowie podstawowej stosowanych zapisów, które obejmują tą szczególną (ponadstandardową) ochronę. Zachować szczególną ostrożność oraz wdrożyć dodatkowe zabezpieczenia związane z transferem i używaniem tej dokumentacji.

Załączniki

| Numer załącznika | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Tabelka dla opracowań w Procesie inwestycyjnym |
| Załącznik nr 1 | Table for Studies in the Investment Project |
| Załącznik nr 2 | Zestawienie kodów typów dokumentów |
| Załącznik nr 3 | Notatka ze spotkania |
| Załącznik nr 4 | Notatka wewnętrzna ze spotkania |