UMOWA NR ...…

zawarta pomiędzy:

**PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie, 00–496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522497, NIP: 7010438799, REGON: 147416293, kapitał zakładowy: 32 364 000,00 zł

zwaną dalej **Zamawiającym** lub **PGE Gryfino 2050**, reprezentowaną przez:

**Agatę Wirth–Ljungquist – Prezesa Zarządu**

a

**………………………….**z siedzibą w …………………….przy ul. ……………………………………………… NIP: ……………………………….

zwanym dalej **Wykonawcą,** reprezentowanym przez:

**………………………..– ……………………………**

dalej zwana **Umową**.

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem **Stronami**, a każdy z osobna **Stroną**.

Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z …………………….stanowią załącznik nr 8 do Umowy.

# PREAMBUŁA

1. Zważywszy, że Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu zakupowym prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie Procedury Ogólnej Zakupów GK PGE, w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zamówienia pod nazwą „Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i terenu PGE Gryfino 2050 Sp. z o .o.” nr POST/PGE/GRY/DZ/00…../2024 („Postępowanie”)
2. a także zważywszy, że Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska przez podmiot dysponujący odpowiednio wykwalifikowanym personelem, odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem,

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:

# DEFINICJE I INTERPRETACJE

## Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje:

„**Cykl rozliczeniowy**” – oznacza okres rozliczeniowy obejmujący jeden miesiąc kalendarzowy.

„**Data Wejścia w Życie**” – oznacza datę zawarcia Umowy przez Strony.

„**Data Zakończenia Prac**” – oznacza wskazaną w §3 ust. 3.2. Umowy datę zakończenia Prac.

„**Dokumentacja Wykonawcy**” – oznacza wszelkie raporty, meldunki, dzienniki, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy.

„**Dokumentacja Zamawiającego**” – oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną Wykonawcy dokumentację stanu istniejącego oraz dokumentację dotyczącą Prac udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.

„**Dzień**” oznacza dzień kalendarzowy.

„**Dzień roboczy**”- oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) oraz inny niż soboty i Dzień Energetyka (14 sierpnia).

**„Elektrownia Gryfino 2050” –** oznacza elektrownię Zamawiającego w Nowym Czarnowie, składająca się z dwóch bloków gazowo-parowych

**„Grupa Kapitałowa PGE ( GK PGE)”** – oznaczaPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie (nr KRS: 0000059307) oraz spółki względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarówno obecnie jak i w przyszłości.

„**Oferta**” – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na podstawie której została zawarta Umowa.

„**Opis Przedmiotu Zamówienia**” – oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do Umowy.

**„Planu Ochrony Obiektu”** – oznacza plan ochrony w rozumieniu art. 7 Ustawy ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, dla obiektów Zamawiającego w Nowym Czarnowie.

„**Prace**” – oznaczają wszelkie czynności, realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy.

„**Protokół Odbioru**” – oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę poświadczający należyte wykonanie części lub całości Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

„**Przedstawiciel Wykonawcy**” / „**Generalny Przedstawiciel Wykonawcy**” – oznacza podmiot  
wskazany w §5 ust. 5.5. Umowy

„**Przedstawiciel Zamawiającego**” / „**Generalny Przedstawiciel Zamawiającego**” – oznacza podmiot wskazany   
w §5 ust. 5.5. Umowy

„**Siła Wyższa**” – oznacza każde działanie lub zdarzenie określone, jako takie w §14 Umowy.

„**Strona / Strony**” – oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego i Wykonawcę.

## „**Teren Prac**”- oznacza cały teren , na którym będą wykonywane Prace przez Wykonawcę, zaznaczony na mapie dołączonej do OPZ (Etap I) lub odpowiednio do Planu Ochrony Obiektu, przekazany protokolarnie Wykonawcy.

„**Umowa**” – oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą   
wraz z jej Załącznikami.

„**VAT**” – oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

„**Wynagrodzenie Umowne**” – oznacza cenę brutto za Prace określoną w §4 ust. 4.1. Umowy należną Wykonawcy, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w Umowie wprost wskazano, że dotyczy wynagrodzenia umownego netto.

„**Zabezpieczenia**” – oznacza „**Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy**”.

„**Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy**” – oznacza zabezpieczenie, jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z §9.

„**Załącznik**” – oznacza załącznik do Umowy.

**Akty prawne:**

## **„Ustawa o ochronie danych osobowych”** – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

**„Ustawa o ochronie osób i mienia”-** ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

**„Kodeks cywilny”** lub „**KC”** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

**„Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji” –** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

**„RODO”** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## Interpretacje.

## W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy:

## Umowa,

## Opis Przedmiotu Zamówienia,

## inne Załączniki do Umowy.

## W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

## Zasady, o których mowa w ust. 1.2.1 i 1.2.2 powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową.

## Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta.

## Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść.

## Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy.

## Układ Umowy

## Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

## Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, w zależności od kontekstu.

## Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## Oświadczenia Wykonawcy.

## Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

## po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego;

## posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy;

## przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy w szczególności dokumentacją wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia,

* + 1. zapoznał się z wymaganiami BHP i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy;

## starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatków, ubezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy;

## skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;

## podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską;

## W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych **Wykonawca** oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy **posiada/nie posiada status dużego** przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, **Wykonawca** zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformować **Zamawiającego** o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

## zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi realizacja przedmiotu Umowy ma związek;

## został poinformowany, że w toku realizacji przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oświadcza także, że znane są mu warunki komunikacyjne oraz treść Dokumentacji Zamawiającego.

## Zdolność finansowa Wykonawcy.

## Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej określonych.

## W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:

## zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy;

## wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji;

## podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby;

## w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem;

## W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1.5.2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji – jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji.

## Oświadczenia Zamawiającego.

## W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych **Zamawiający** oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy **posiada status** dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, **Zamawiający** zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformować **Wykonawcę** o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

# PRZEDMIOT UMOWY

## Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenu i obiektów PGE Gryfino 2050 oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w systemie całodobowym na terenie Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy, realizowana w dwóch etapach:

## - ETAP I – przed uzgodnieniem Planu Ochrony Obiektu

## - ETAP II – po uzgodnieniu Planu Ochrony Obiektu

## Szczegółowy zakres Prac został określony w Załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do Umowy.

## Wskazane w Formularzu Cenowym (stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy) ilości godzin i osób są ilościami przewidywanymi do realizacji w ramach Przedmiotu Umowy. Ilość ta, w szczególności po uzgodnieniu Planu Ochrony Obiektu może ulec zmianie. Zmiana ilości poszczególnych godzin i osób przewidzianych do realizacji Prac nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, pod warunkiem że wynagrodzenie umowne netto za wykonanie przedmiotu Umowy w takim przypadku, nie przekroczy kwoty określonej w § 4 ust. 4.1.

## Miejsce realizacji Prac:

## PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o.

Nowe Czarnowo 76

74–105 Nowe Czarnowo

## Zakres Prac w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno–organizacyjnych Zamawiającego może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie.

## Przedmiot wykonanych Prac musi być zgodny z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia i obowiązującymi przepisami prawa.

## Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, w tym prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego.

## Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru.

## Prace będą spełniały wymagania norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru.

## Prace będą realizowane w ciągu całej doby, w dni robocze, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni świąteczne.

## Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy: wykonania części Prac, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią inne czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy bieżących płatności należnych Wykonawcy.

# OKRES REALIZACJI UMOWY

## Data Rozpoczęcia Prac: Wykonawca będzie wykonywał Prace po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej informacji, określającej Datę Rozpoczęcia Prac przez Wykonawcę. Zamawiający przekaże informacje o Dacie Rozpoczęcia Prac każdego z Etapów z 30-dniowym wyprzedzeniem.

* + 1. Wykonawca rozpocznie Prace Etapu I po przejęciu przez Zamawiającego Elektrowni Gryfino 2050 do pełnej eksploatacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o Dacie Rozpoczęcia Prac do upływu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, jeśli Zamawiający nie przekaże informacji o Dacie Rozpoczęcia Prac w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Strony podejmą negocjacje w celu zawarcia aneksu określającego terminy realizacji Prac. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w przedmiocie aneksu w terminie 30 dni od upływu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, każdej ze Stron będzie przysługiwało uprawnienie do rozwiązania Umowy.

## Wykonawca rozpocznie Prace Etapu II po uzgodnieniu Planu Ochrony Obiektu w trybie Ustawy o ochronie osób i mienia. Planuje się, że uzgodnienie Planu Ochrony Obiektu zakończy się w terminie około 3 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Etapu I.

## Data Zakończenia Prac: 15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Prac Etapu I, określonej zgodnie z pkt. 3.1 lub do wyczerpania maksymalnego Wynagrodzenia Umownego, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

## W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminu określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę opóźnienia.

## Data zakończenia Prac ulegnie zmianie w przypadkach określonych w §20.

## W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy nowe terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

## Maksymalne Wynagrodzenie Umowne za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w §2 wyniesie nie więcej niż (…) PLN netto (słownie: (…) złotych 00/100 netto), tj brutto …………………………………………………………[[1]](#footnote-2)

Ceny/stawki jednostkowe za poszczególne Prace zostały określone w załączniku nr 3 do Umowy. Ostateczna wartość Wynagrodzenia Umownego stanowić będzie sumę wartości wynagrodzeń za faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego Prace w okresie obowiązywania Umowy w oparciu o ceny/stawki jednostkowe zawarte w załączniku nr 3 do Umowy.

## Nie dotyczy.

## Rozliczanie wykonanych Prac w ramach Umowy będzie się odbywało na podstawie kalkulacji powykonawczych sporządzonych w oparciu i z zachowaniem kolejności następujących cen i stawek:

## rzeczywistej, zatwierdzonej przez Zamawiającego ilości przepracowanych godzin, stawek RBG poszczególnych rodzajów Prac określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, z uwzględnieniem faktu zmian w liczebności i składzie brygady/zespołu;

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całkowitej kwoty łącznego Wynagrodzenia Umownego określonej w ust 4.1, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

## Wynagrodzenie Umowne netto nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania Umowy.

## Do wynagrodzenia, powyżej zostanie doliczony podatek VAT należny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## Faktury będą wystawiane po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego na podstawie Protokołu Odbioru i kalkulacji powykonawczej stanowiącej załącznik do Protokołu Odbioru. Protokół Odbioru powinien zostać sporządzony i podpisany przez Strony w terminie umożliwiającym wystawienie faktury w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ustawy o VAT, czyli nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

## Doręczenie Zamawiającemu faktury VAT zawierającej błędy, na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania płatności objętej ww. fakturą VAT do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury korygującej i wynikającego z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury korygującej na adres wskazany w ust. 4.9. poniżej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

## Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego Cyklu rozliczeniowego i dostarczona wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres:

**ArchiDoc S.A.**

**ul. Niedźwiedziniec 10**

**41–506 Chorzów**

## **z dopiskiem: Dot.** **PGE**

lub [efaktura.pge-gryfino2050@archidoc.pl](mailto:efaktura.pge-gryfino2050@archidoc.pl) pod warunkiem podpisania oświadczenia o elektronicznym fakturowaniu. Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie na piśmie pod rygorem nieważności.

## Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Wykonawcy wskazany w fakturze VAT i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w terminie 30 Dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 4. 9.

## Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze VAT posiada rachunek VAT utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzonego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

## Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

## Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur, objętych przedmiotową Umową. Ponadto Wykonawca oświadczy, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.

## W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze VAT zgodnie z ust. 4.10. który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze VAT. Negatywne skutki prawne nie zastosowania się do powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca.

## Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność, zaś zgodnie z Umową przewidywana będzie kolejna płatność, wartość faktury korygującej pomniejszy płatność najbliższej wymagalnej faktury.

## W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim terminie płatności, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez Zamawiającego wartość zmniejszającą wynikającą z faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia.

## Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego.

## Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

## Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku płatności wynikających z Umowy, o których mowa w Ustawie z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

## Podmioty wspólnie realizujące Umowę, tj. członkowie konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca.

## \**Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, w przypadku, gdy Wykonawca działa w formie spółki cywilnej postanowienie ust. 4.20 należy usunąć.*

## W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące Umowę, faktury będą wystawione wyłącznie przez jeden z tych podmiotów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). Wszystkie podmioty wspólnie realizujące Umowę działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jeden z nich do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.10 z odpowiednim zastosowaniem ust. 4.9. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę, którzy udzielili pełnomocnictwa.

## \**Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, w przypadku, gdy Wykonawca działa w formie spółki cywilnej postanowienie ust. 4.21 należy usunąć.*

## Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę. Zwolnienie z długu względem wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę będzie miało miejsce także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek.

## *\*Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, w przypadku, gdy Wykonawca działa w formie spółki cywilnej postanowienie ust. 4.22 należy usunąć*.



# PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY

## Wykonawca zobowiązuje się do:



## wykonania Prac zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz obowiązującym prawem;

## zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia Prac;

## niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników spółek GK PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu Zamawiającego oraz pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami;

## Zamawiający zobowiązuje się do:



## współpracy z Wykonawcą na zasadach zgodnych z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do:



## kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, kontrola ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego wykonania Umowy i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających;

## usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania zakresu Umowy.

## W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

## Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego jest:

## Dariusz Łobacz tel. +48 726 880 040, e–mail [dariusz.lobacz@gkpge.pl](mailto:dariusz.lobacz@gkpge.pl)

## Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy jest:

## (…), tel. (…), e–mail (…)

## Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i oświadczeń zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub zwolnieniem z długu. Generalny Przedstawiciel Zamawiającego ani żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie ma umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy w całości lub w części.

## Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową będą adresowane co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich kompetencji.

## W przypadku przesyłania przez Strony dokumentów na adresy poczty elektronicznej Stron, ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby stosować kryptograficzne metody ochrony danych w postaci szyfrowania lub spakowania za pomocą programu 7–Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: \*.7z, \*.bzip2, \*.gzip, \*.tar, \*.wim, \*.xz, \*.zip, przy czym hasło należy przekazać kanałem komunikacji innym niż poczta elektroniczna. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków, a przy konstruowaniu haseł należy stosować kombinacje znaków: małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli @, #, & itp.).

## Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do wykonywania określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym drugiej Stronie, które wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego doręczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

## W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## **OBOWIĄZKI PODATKOWE**

## Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z faktur, które będą wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT.

## Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

## W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej.

## W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.

## **KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE**

## Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności przestrzega przepisów dotyczących: przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, praw pracowniczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia i ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy na rzecz Spółek GK PGE, również stosowali się do ww. przepisów prawa

## Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności przestrzega przepisów dotyczących: przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, praw pracowniczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia i ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy na rzecz Spółek GK PGE, również stosowali się do ww. przepisów prawa.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (<http://www.gkpge.pl/compliance>) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy przestrzegali tych standardów.

## W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, podwykonawców, lub osób przy pomocy których świadczy on usługi/dostawy, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie / podejmie działania mające na celu ich usunięcie / podejmie rozmowy w celu usunięcia takich wątpliwości.

# ODBIÓR

## Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisach prawa i normach. Wykonawca przedstawi realizację przedmiotu Umowy w Cyklach rozliczeniowych, w Protokole Odbioru.

## Odbiór przedmiotu Umowy odbywać się będzie w formie Odbiorów Częściowych – po zakończeniu Cyklu rozliczeniowego.

## Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru (Częściowego/Końcowego) w obecności Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru są upoważnieni: Przedstawiciel Zamawiającego oraz Przedstawiciel Wykonawcy. W razie niestawienia się Wykonawcy na odbiór Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie.

# GWARANCJA – NIE DOTYCZY

# WARUNKI UBEZPIECZENIA

## Przystępując do realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności (deliktowej – wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy) za wszelką szkodę:

## powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem Umowy;

## powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie – poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw;

## wyrządzoną  przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy;

## Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8.1. na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie niższa niż 2 000 000,00 PLN, a udział własny nie większy niż 10% wartości sumy ubezpieczenia.

## Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczeń obowiązkowych (OC Zawodowe), do których posiadania zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa . O ile okaże się, że Wykonawca nie posiada wymaganych ubezpieczeń, wówczas Zamawiający może zawrzeć takie umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach określonych niniejszą Umową, na koszt i ryzyko Wykonawcy

## Kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wskazanym w ust. 8.1-8.3 obowiązującą w dacie zawarcia niniejszej Umowy stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii kolejnych polis ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wskazanym w ust. 8.1-8.3 w okresie trwania niniejszej Umowy, w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia nowej polisy ubezpieczenia lub odnowienia dotychczasowej.

## Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kopii dowodu opłacenia polisy, o której mowa w ust. 8.1- 8.3 powyżej, potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub pisemnego oświadczenia, że polisa została przez niego opłacona w terminie.

# ZABEZPIECZENIA

1. 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 170.470,00 zł wyłącznie w jednej lub w kilku następujących formach:
      1. pieniądzu;
      2. gwarancji bankowej;
      3. gwarancji ubezpieczeniowej;
      4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;
      5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## Gwarancje lub poręczenia określone w ust. 9.1.2. – 9.1.5. powinny być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy, a treść gwarancji lub poręczenia przed ich wystawieniem musi być zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną.



## W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których wyżej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie przez okres od Daty Wejścia w Życie do dnia określonego zgodnie z postanowieniem ust. 9.6. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż w pieniądzu, to w przypadku wydłużenia terminu zakończenia Prac Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na dalszy okres najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu prawo do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

## Niezależnie od innych postanowień Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego §9 jest warunkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania zapłaty Wynagrodzenia Umownego.

## Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do pokrycia:

## kar umownych oraz odszkodowań;

## kosztów wykonania zastępczego;

## uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową lub prawem zobowiązany był uiścić Wykonawca.

## Wykonawca będzie utrzymywał nieprzerwanie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości:

## 100% wartości kwoty wskazanej w ust. 9.1. od Daty rozpoczęcia Prac, o której mowa w § 3 Umowy, do 30. dnia licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru za ostatni Cykl rozliczeniowy – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

## Nie dotyczy.

## Wykonawca każdorazowo doręczy Zamawiającemu dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jeżeli zostanie ono udzielone w formie niepieniężnej, nie później niż 30 Dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

## Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum firm, a członkowie konsorcjum będą wnosili Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia, gwarancje te albo poręczenia muszą być dostarczone w taki sposób, aby łączna ich kwota równa była wartości wymaganej Umową, zaś z treści każdej gwarancji albo poręczenia musi wynikać, że została wniesiona w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

## Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z jej treścią lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji lub poręczenia na Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy. W treści gwarancji lub poręczenia, instytucja gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.

## Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, będą rozstrzygane w języku polskim przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 9.1.1., udzielonego w pieniądzu następuje na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w formie pisemnej.

# PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – NIE DOTYCZY



# POUFNOŚĆ

## Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7.–11.9. poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą Umową i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego celu niż należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości publicznej.

## Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczególności:



## do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

## do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy;

## na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich kopiami.

## Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które:



## staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy prawa;

## zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;

## ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub organu administracji publicznej;

## Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu.

## Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby oraz konsultantów.

## W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 000 złza każdy przypadek naruszenia. Zamawiający dopuszcza żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

## Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz innym spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

## Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić – w niezbędnym zakresie – informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszego §11.

## Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastępczego Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.

# CESJE PRAW

## Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności.

## Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku:



## nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy.

## O ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.

## Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego

## Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona z zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od wnioskowanego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę określonych obowiązków.

## ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE



## Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% Maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. zdanie pierwsze. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki.

## W przypadku nierozpoczęcia Prac w terminie przewidzianym dla Etapu I, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 150% wartości netto stawki za roboczogodzinę w Etapie I, zgodnie z Załącznikiem 3 do Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w świadczeniu Prac.

## W przypadku nierozpoczęcia Prac w terminie przewidzianym dla ETAPU II, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 200% wartości netto stawki za roboczogodzinę w Etapie II, zgodnie z Załącznikiem 3 do Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia świadczenia Prac.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w pkt III i IV OPZ części szczegółowa, w szczególności: niewykonania zleconego patrolu, niesprawdzania stanu chronionych obiektów, pomieszczeń, terenów pod kątem zamknięcia, stanu kłódek, plomb; wpuszczenia lub wypuszczenia z terenu Zamawiającego transportu bez skontrolowania w zakresie ruchu materiałowego (tj. legalności wynoszenia i wnoszenia z i na tern ochraniany sprzętów, urządzeń lub materiałów), dopuszczenia o obecności na terenie Zamawiającego osób nie posiadających wymaganych przepustek lub kart dostępu na teren Zamawiającego) w wysokości po 1000,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek spania pracownika ochrony w czasie służby w wysokości po 1000,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek używania przez pracowników ochrony prywatnych komputerów, telewizorów w czasie służby w wysokości po 500,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek zakończenia służby przed nominalnym czasem jej zakończenia w wysokości po 1000,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek przekraczania nominalnego czasu służby (12 godzin wciągu doby ) w wysokości po 1000,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek braku uzbrojenia lub wyposażenia pracownika ochrony, opisanego w OPZ lub planie Ochrony Obiektu w wysokości po 1000,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek stawienia się do służby pracownika ochrony w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka w wysokości po 5000,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek prowadzenia dokumentacji ochronnej niezgodnie ze stanem faktycznym w wysokości po 1000,00 zł netto.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy stwierdzony przypadek przekroczenie czasu dojazdu Grupy Interwencyjnej do Elektrowni Gryfino 2050 określonego w OPZ w wysokości po 500,00 zł netto.

## Łączna suma kar, o których mowa powyżej nie może być wyższa niż 40% Maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust4.1. Umowy zdanie pierwsze, nie wliczając kary umownej, o której mowa w ust. 13.1. Umowy.

## W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony.

## Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej.

## Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów.

## Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn.

## Strony uzgadniają, że co do zasady

## dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnej zwłoki w stosunku do terminów wynikających z Umowy.

# SIŁA WYŻSZA

## Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, które powstało po zawarciu Umowy i któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej:



## klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej;

## wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub embargo;

## rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową;

## wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia radioaktywnego;

## bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy.

## W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

## Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie.

## Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia.

## Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy.

## Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5, to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy.

## Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym drugiej Strony zgodnie z ust. 14.3, stanowi okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas trwania Siły Wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej.

## Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest obowiązany zgodnie z Umową.

## Wykonawca zapewnia, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których mowa powyżej, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności.

## Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy.

# ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY – NIE DOTYCZY

# ODSTĄPIENIE OD/ ROZWIĄZANIE UMOWY

## Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności:



## Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;

## Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z tego powodu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie;

## zwłoka Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych Prac przekracza 30 Dni co do terminu określonego zgodnie z Umową lub Wykonawca wykonuje Prace w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od Umowy, a powierzyć zakończenie lub wykonanie części Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonania zastępczego;

## jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Umowy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Umowy, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; zasady wykonawstwa zastępczego mają zastosowanie odpowiednio.

## w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia jego skutków w określonym terminie; istotne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy obejmują w szczególności:

## zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą Umową lub niezłożenia w terminach określonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych;

## przerwanie wykonywania Prac na okres dłuższy niż 1 dzień;

## Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego;

## Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wad lub niekompletności, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął Wady lub niekompletności na zasadach określonych w Umowie;

1. Wykonawca zlecił wykonanie całości lub części Prac osobie trzeciej bez wymaganej Umową zgody Zamawiającego;
2. suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartości Wynagrodzenia Umownego.

## Wykonawca naruszył postanowienia §5 ust. 5.14;

## wystąpiła przesłanka opisana w §5 ust. 5.15 lub z ust. 5.16;

## Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od towarów i usług.

## powzięcie przez Zamawiającego informacji, że Wykonawca będący osobą fizyczną/urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnik spółki w spółce jawnej Wykonawcy/wspólnik spółki partnerskiej Wykonawcy/komplementariusz w spółce komandytowej Wykonawcy/komplementariusz w spółce komandytowo–akcyjnej lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwa, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – g ustawy – Prawo zamówień publicznych na etapie Postępowania zakupowego, w chwili zawarcia Umowy lub zostanie skazany za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy;

## usunięcia Wykonawcy ze swojego terenu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

## Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie Stronie pisemnego oświadczenia. O ile Umowa nie określa inaczej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 90 dnia od Daty Zakończenia Prac.

## W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później jednak niż w ciągu piętnastu (15) dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien:



## zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy

## Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac ukończonych i odebranych przed odstąpieniem od Umowy.

## Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli:



## Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne; lub

## upłynie 60 dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 5.12 powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 5.12; lub

## Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.

## W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, którą Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy Zamawiającym.

## Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu cywilnego.

# ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

## Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi z realizacji Prac powstałymi w wyniku:

## straty lub uszkodzenia mienia;

## szkody na osobie;

## szkody w środowisku naturalnym;

## chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

## Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia.

## Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie.

## Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia.

## Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z konsorcjantów.

## Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca.

# OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

## Bez względu na inne postanowienia Umowy:

## Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca w żadnych okolicznościach nie będzie odpowiadać za utracone korzyści.

## Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku:

## odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

## odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie;

## odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym;

## odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy, z tytułu szkód, o których mowa w ust. 17.5 i 17.6.

# KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

## Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy.

## Wykonawca nie może zlecać Prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.

## Potwierdzenie ze strony Zamawiającego powinno zostać uzyskane w wiadomości e–mail.

## Podwykonawcy mający wykonać pracę na terenie Zamawiającego zobowiązani są zapoznać się z zasadami i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, w szczególności tych wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

## Egzekwowanie przestrzegania tych zasad przez pracowników podwykonawcy leży po stronie Zamawiającego.

## Podwykonawcy mający wykonać pracę na terenie Zamawiającego zobowiązani są posiadać wymagane uprawnienia/koncesje/licencje;

## Weryfikacja zakresu i aktualności posiadanych przez pracowników podwykonawcy uprawnień/koncesji/licencji leży po stronie Zamawiającego;

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji pracowników podwykonawcy. Zobowiązani oni są okazać stosowne dokumenty na żądanie wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

## Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

## Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco zgłaszać podwykonawców zatrudnianych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy, tak aby ich wejście na teren Zamawiającego mogło odbywać się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

## Zamawiający nie ma obowiązku zapewniania podwykonawcom dostępu do mediów energetycznych i wody na potrzeby pomieszczenia socjalnego. Odpowiedzialność ta leży po stronie Wykonawcy.

## Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki należącej do GK PGE.

# ZMIANY UMOWY

## Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności:

## konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy;

* + 1. wystąpienia Siły Wyższej;
    2. konieczności zmiany terminów, w zależności od potrzeb jak i przyczyn techniczno–organizacyjnych Zamawiającego;
    3. zmiany terminu uzgodnienia Planu Ochrony Obiektu;
    4. W przypadku ujawnienia, w szczególności w związku z uzgodnieniem Planu Ochrony Obiektu, konieczności wykonania zwiększonej ilości Prac lub Prac na dodatkowych obiektach. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie, odpowiednio do zakresu zmian Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami.

## Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu:

## zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy;

## zmiany stawki podatku od towarów i usług;

20.4.3. w przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie.

## Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

## Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy.

## Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.2.1 Wykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.2.1 którą będzie związany minimum 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.

## Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 20.2.1 lub w ust. 20.2.2 wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na wykonanie tych prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.

# WŁASNOŚĆ – NIE DOTYCZY

# OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

* 1. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
  2. Zakres danych osobowych, które są udostępniane pomiędzy Stronami obejmuje:

1. w przypadku osób kontaktowych wskazanych jako osoby realizujące Umowę: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e–mail;
2. w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji: imię i nazwisko, stanowisko/funkcja, dane wynikające z pełnomocnictwa;
   1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
   2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.
   3. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
   4. Dane osobowe osób reprezentujących Strony oraz osób o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
   5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy znajduje się w Załączniku nr 5 do Umowy;
   6. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego do wykonywania Umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do Umowy.
   7. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.
   8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
   9. W związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych. Strony zobowiązane są do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy. Strona która otrzyma dane osobowe zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

# KLAUZULA SANKCYJNA

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot Objęty Sankcjami** | oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:   * + 1. podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.:        1. obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji,        2. osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej,        3. osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej;     2. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006;     3. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014;     4. podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu;     5. podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;     6. podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;     7. inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy; |
| **Rozporządzenie 269/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 765/2006** | Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 833/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); |
| **Ustawa  o przeciwdziałaniu** | ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.); |
|  |  |
|  |  |

## Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami.

## Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami.

## Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami.

## Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców.

## Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w ust. 23.6 niniejszego paragrafu, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 23.3 lub ust. 23.4 niniejszego paragrafu, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

## Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 23.5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

## Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:

## Oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 23.2, 23.3 lub 23.4 niniejszego paragrafu lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe;

## Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 23.4 niniejszego paragrafu;

## Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 23.5 niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze;

Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

## Odstępując od Umowy na podstawie ust. 23.7 niniejszego paragrafu Zamawiający może wybrać, czy odstępuje od Umowy ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej Umowy. Zamawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 23.7 powyżej.

## Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy.

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 23.3 – 23.6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów Umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama Umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich).

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, o ile w Umowie inaczej nie postanowiono. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że ilekroć w Umowie wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym dla wywołania określonych skutków, za jej dochowanie uznaje się złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej zgodnie z art. 78 1 § 1 Kodeksu cywilnego.

## Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (*benigna interpretatio*), zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków prawnych i gospodarczych.

## Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy.

## Umowę zawarto w formie elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób reprezentujących Strony. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## Integralną częścią Umowy są:



## Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

## Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru

## Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

## Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej

## Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna PGE Gryfino 2050 dla pracowników i reprezentantów Wykonawcy

## Załącznik nr 6 – Wzór - Klauzula informacyjna Wykonawcy dla pracowników i reprezentantów Zamawiającego

## Załącznik nr 7 – Aktualne odpisy prowadzonej działalności Stron

## Załącznik nr 8 – Oświadczenie o elektronicznym przesyłaniu faktur

## Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania „Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i terenu**

**PGE Gryfino 2050 Sp. z o .o. ” znajduje się w odrębnym Załączniku.**

Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC** | **Nr ref.:** |

**Dotyczy umowy/zamówienia nr:**

**Nazwa, tytuł umowy:**

**Wykonawca:**

**Miejsce realizacji zamówienia (zakład):**

**Obiekt:**

**Data wystawienia protokołu:**

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace i stwierdzono j.n.:

**Imię i nazwisko…** **Imię i nazwisko…**

przedstawiciel Zamawiającego przedstawiciel Wykonawcy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr umowy/zamówienia | Opis prac | Wartość [zł] |
| 1. |  |  |  |
| RAZEM | | |  |

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny\* z umową
2. Jakość i terminowość wykonanych prac:
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: tak/nie\*
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki:

5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n.

oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

………………………………….. ..……………………………

*Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy*

.…………………………………..

*Przedstawiciel Zamawiającego 2*

**Data podpisania:** …

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

**Formularz cenowy dla zadania „Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i terenu PGE Gryfino 2050 Sp. z o .o. ” znajduje się w odrębnym Załączniku.**

Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej

**Kopia polisy ubezpieczeniowej dla zadania „Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i terenu**

**PGE Gryfino 2050 Sp. z o .o. ” znajduje się w odrębnym Załączniku.**

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna PGE Gryfino 2050 dla pracowników i reprezentantów Wykonawcy

**Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.** w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Administrator danych osobowych** | **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt.gryfino2050@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. |
| 1. **Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych** | W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych** pod adresem [iod.gryfino2050@gkpge.pl](mailto:iod.gryfino2050@gkpge.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. |
| 1. **Cele i podstawy przetwarzania** | **Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:**   1. w celu prowadzenia dokumentacji współpracy będącym obowiązkiem PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie m.in.: kodeksu cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa zamówień publicznych, a także przepisów z zakresu rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych, przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy, unijnych regulacji sankcyjnych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 2. w celu prowadzenia dokumentacji współpracy o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3. w celu ochrony żywotnych interesów współpracownika, np. w celu ratowania życia i zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. c RODO); 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6. w celach analitycznych (np. doboru świadczeń do potrzeb naszych współpracowników), optymalizacji procesów w spółce, budowania wiedzy o kompetencjach naszych współpracowników, analizy finansowej naszej spółki itp., będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa współpracowników lub ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. na szkodę, bądź właściwego wykorzystania narzędzi pracy, dane współpracownika wykonującego zlecenie w budynku przy ul. Mysiej 2 w Warszawie lub budynkach i na terenie w Nowym Czarnowie 76 są przetwarzane poprzez monitoring (rejestrację obrazu); 8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa współpracowników lub ochrony mienia dane współpracownika wykonującego zlecenie w budynku przy ul. Mysiej 2 w Warszawie lub budynkach i na terenie w Nowym Czarnowie 76, w postaci zdjęcia na identyfikatorze przetwarzane są w związku realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (względu bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji) w zależności od potrzeb biznesowych spółki. |
| 1. **Okres przechowywania danych** | **Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania**. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat od zakończenia umowy, w związku z którą przekazane zostały dane, o których mowa w niniejszym dokumencie. |
| 1. **Odbiorcy danych** | **Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:**   1. osobom lub podmiotom instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i audytorskie, 2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom oraz kontrahentom PGE Gryfino  2050 sp. z o. o., w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, 3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane (np. PGE Systemy, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). |
| 1. **Przekazywanie danych osobowych poza EOG** | **Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).** Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności i zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza EOG. Więcej na informacji temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w spółce PGE Systemy S.A. |
| 1. **Prawa osób, których dane dotyczą** | **Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:**   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 4. przenoszenia danych; 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. |
| 1. **Prawo do wniesienia sprzeciwu** | **W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora wskazanego powyżej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę [iod.gryfino2050@gkpge.pl](mailto:iod.gryfino2050@gkpge.pl) lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt. I powyżej. |
| 1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie** | Informujemy, **że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany** i Pani/Pana **dane nie są profilowane.** |
| 1. **Kategorie danych osobowych** | **Kategorie mogą zawierać:** imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres e-mail, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach numer dowodu osobistego. W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Strony Umowy: dane wynikające z Pełnomocnictwa (numer PESEL lub numer i seria dowodu osobistego). |
| 1. **Źródło pochodzenia danych** | Dane zostały podane przez Pani/Pana pracodawcę/Zleceniodawcę - kontrahenta PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. **w związku z zawarciem lub realizacją umowy.** |

Załącznik nr 6 – Wzór - Klauzula informacyjna Wykonawcy dla pracowników i reprezentantów Zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Administrator danych osobowych** | **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest ……………. |
| 1. **Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych** | ……….. |
| 1. **Cele i podstawy przetwarzania** |  |
| 1. **Okres przechowywania danych** |  |
| 1. **Odbiorcy danych** |  |
| 1. **Przekazywanie danych osobowych poza EOG** |  |
| 1. **Prawa osób, których dane dotyczą** |  |
| 1. **Prawo do wniesienia sprzeciwu** |  |
| 1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie** |  |
| 1. **Kategorie danych osobowych** |  |
| 1. **Źródło pochodzenia danych** |  |

Załącznik nr 8 do Umowy Oświadczenie o elektronicznym przesyłaniu faktur

Wystawca/Sprzedawca Odbiorca/Nabywca

…………………………………………… PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.

ul. ul. Mysia 2

00-496 Warszawa

NIP: NIP: 7010438799

**OŚWIADCZENIE – AKCEPTACJA**

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oświadczamy, że jako Odbiorca/Nabywca wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących oraz not korygujących (dalej osobno lub razem nazywanych: „Fakturami”) wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przez **…………………………………..** począwszy od dnia **………………**

Adres konta e-mail, gwarantującego autentyczność pochodzenia Faktur, z którego Wystawca/Sprzedawca będzie wysyłał Faktury to: **……………………………………**

Adres konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy, na które Wystawca/Sprzedawca będzie wysyłał Faktury to: [efaktura.pge-gryfino2050@archidoc.pl](mailto:efaktura.pge-gryfino2050@archidoc.pl)

Wystawca/Sprzedawca wyraża zgodę, aby na wskazany przez niego powyżej adres konta e-mail przesyłane były wszelkie istotne informacje, dotyczące obsługi faktur, w szczególności informacje o niedostarczeniu dokumentu, o błędach w procesowaniu lub o zmianie adresu konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy.

Zmiana adresu konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy do obsługi faktur wymaga powiadomienia Wystawcy/Sprzedawcy w formie pisemnej. W przypadku braku powiadomienia Wystawcy/Sprzedawcy o zmianie adresu konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail Odbiorcy/Nabywcy będzie uznawana za prawidłowo doręczoną.

Faktury będą przesyłane przez Wystawcę/Sprzedawcę jako jeden załącznik nieprzekraczający rozmiaru 20 MB w formatach pliku PDF, JPEG, TIFF gwarantujących integralność treści faktury.

Odbiorca/Nabywca oraz Wystawca/Sprzedawca zobowiązują się do przechowywania wysyłanych drogą elektroniczną faktur w sposób określony w art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku przesyłania faktur będących dokumentami korygującymi, Odbiorca/Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie zwrotnie potwierdzić, na adres konta e-mail Wystawcy/Sprzedawcy, datę ich otrzymania.

Wycofanie akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje na podstawie oświadczenia Odbiorcy/Nabywcy złożonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Wystawca faktur traci prawo do przesyłania Odbiorcy/Nabywcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie od Odbiorcy/Nabywcy o cofnięciu akceptacji.

……………………………………………………

Podpisy osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji

Załącznik nr 9 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych osobowych**  
zawarta dnia ................................... w Warszawie pomiędzy

**PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.,** z siedzibą w Warszawie, 00–496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522497, NIP: 7010438799, REGON: 147416293, kapitał zakładowy: 32 364 000,00 zł

zwaną dalej Zamawiającym lub PGE Gryfino 2050, reprezentowaną przez:

Agatę Wirth–Ljungquist – Prezesa Zarządu

(dalej „**Administrator**”)

a

........... z siedzibą w.........................................., ul. ………………………, …-…… …………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy...................................., ......Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ........................., NIP:..................................., REGON: ........................, wysokość kapitału zakładowego: ...................................., kapitał zakładowy wpłacony w ………………., reprezentowaną przez:

…………………………………………………….……,

(dalej„**Przetwarzający**”)

łącznie zwanymi **Stronami**, a każda z osobna także **Stroną**

**Mając na uwadze, że:**

1. Strony zawarły Umowę ochrona terenu i obiektów PGE Gryfino 2050 oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w systemie całodobowym na terenie Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy („Umowa podstawowa”), w związku z wykonywaniem, której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie Danych osobowych w zakresie określonym niniejszą umową („Umowa”);
2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora;
3. Strony zawierając Umowę mają na celu uregulowanie zasad przetwarzania Danych osobowych, aby odpowiadały wszelkim obowiązkom przewidzianym prawem, w tym przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) („**RODO**”).

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

**§ 1** **Opis przetwarzania**

* 1. Na warunkach określonych Umową oraz Umową podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie dalej opisanych Danych osobowych („**Dane**”).
  2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy podstawowej, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy.
  3. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy podstawowej. W szczególności:
     1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego świadczenie usługi na rzecz Administratora w zakresie ochrony terenu i obiektów PGE Gryfino 2050 oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w systemie całodobowym na terenie Zamawiającego
     2. celem przetwarzania jest realizacja na rzecz Administratora jest ochrony terenu i obiektów PGE Gryfino 2050 oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w systemie całodobowym na terenie Zamawiającego
  4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje i kategorie Danych osobowych oraz zakresy czynności i ich rodzaje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria powierzonych Danych** | **TAK** | **NIE** |
| *pracownicy i współpracownicy Administratora* | **X** |  |
| *kontrahenci Administratora* | **X** |  |
| *(inna kategoria Danych: osoby trzecie objęte monitoringiem)* | **X** |  |
| **Rodzaj powierzonych Danych** | **TAK** | **NIE** |
| *Dane zwykłe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość/numer PESEL, nr ewidencyjny, wizerunek utrwalony na monitoringu oraz inne dane pośrednio umożliwiające identyfikację osób (takie jak numery rejestracyjne pojazdów),* | **X** |  |
| *Dane szczególnych kategorii w zakresie: …………………………* |  | **X** |
| *Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w zakresie: ………………………..* |  | **X** |
| *Dane dzieci w zakresie: ………………………..* |  | **X** |
| *Dane nieustrukturyzowane ( materiał wideo)* | **X** |  |
| **Zakres i rodzaj czynności przetwarzania Danych** | **TAK** | **NIE** |
| *Zbieranie Danych* | **X** |  |
| *Utrwalanie Danych (kopiowanie, skanowanie)* | **X** |  |
| *Przechowywanie Danych (w tym organizowanie i porządkowanie)* | **X** |  |
| *Archiwizowanie* |  | **X** |
| *Modyfikowanie Danych (w tym łączenie i ograniczanie)* |  | **X** |
| *Pobieranie* |  | **X** |
| *Przeglądanie Danych (bez możliwości edycji i pobierania)* | **X** |  |
| *Udostępnianie Danych (w tym przesyłanie, rozpowszechnianie)* |  | **X** |
| *Usuwanie lub niszczenie Danych (nie dotyczy usuwania związanego z zakończeniem niniejszej Umowy)* |  | **X** |

**§ 2 Dalsze Przetwarzanie**

* 1. Administrator dopuszcza dalsze powierzenie operacji przetwarzania Danych innym podmiotom („Dalsi Przetwarzający”) po spełnieniu przez Przetwarzającego łącznie następujących przesłanek:
     1. wyrażenie przez Administratora akceptacji (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) na powierzenie operacji przetwarzania Dalszemu Przetwarzającemu;
     2. zawarcie umowy dalszego przetwarzania na warunkach zgodnych z art. 28 RODO i zawierającej obowiązki wynikające z Umowy.
  2. Administrator Danych wyraża uprzednią zgodę na dalsze powierzenie Danych podmiotom wskazanym w poniższej tabeli **(„Zaakceptowani Dalsi Przetwarzający”)**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Dalszego Przetwarzającego i forma prowadzenia działalności** | **Adres siedziby** | **REGON** | **Rola w procesie przetwarzania/ powierzone procesy** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

* 1. Przetwarzający oświadcza, że zaakceptowani Dalsi Przetwarzający spełniają warunki określone w Umowie i w art. 28 RODO.
  2. Przetwarzający zobowiązany jest przedstawić informację w zakresie istotnych warunków umowy podpowierzenia niezwłocznie po zawarciu umowy z Dalszym Przetwarzającym, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy.
  3. Jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Dalszego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
  4. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych Dalszemu Przetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Dalszemu Przetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Dalszego Przetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć korzystanie z usług przetwarzania przez Dalszego Przetwarzającego. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

**§ 3 Obowiązki Przetwarzającego**

Przetwarzający zobowiązany jest do:

* 1. Przetwarzania Danych powierzonych wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora, co rozumiane jest jako przetwarzanie Danych niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji zadań wynikających z Umowy podstawowej, w związku z realizacją, której zawierana jest Umowa. Strony mogą dodatkowo ustalić szczegółowy sposób komunikacji dla celów wykonywania Umowy.
  2. Nieprzekazywania Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) oraz niekorzystania z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG, z zastrzeżeniem podmiotów wskazanych w § 2 ust. 2.2 Umowy.
  3. Uprzedniego informowania Administratora o zamiarze lub obowiązku przekazywania Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
  4. Informowania Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania, o ewentualnych innych czynnościach podejmowanych przez Przetwarzającego, jeśli Przetwarzający ma obowiązek wykonywania takich czynności w związku z obowiązkiem prawnym jaki na nim spoczywa. Informowanie odbywa się wyłącznie w sytuacji, gdy prawo nie zabrania udzielenia takich informacji w uwagi na ważny interes publiczny.
  5. Informowania Administratora, o ile prawo mu tego nie zabrania, przed rozpoczęciem przetwarzania o obowiązku prawnym dotyczącym przetwarzania, jeżeli prawo nakłada na Przetwarzającego obowiązek dotyczący Danych, dla celów realizacji tego obowiązku.
  6. Uzyskania od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w celu realizacji postanowień Umowy, udokumentowanego zobowiązania do zachowania tajemnicy lub potwierdzenia, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
  7. Zapewnienia ochrony Danych i podejmowania środków ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
  8. Przestrzegania warunków korzystania z usług Dalszego Przetwarzającego.
  9. Zapewnienia współpracy przy obsłudze wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO w odniesieniu do powierzonych Danych. Tym samym Przetwarzający zapewnia, iż w ramach świadczenia usługi, o której mowa w Umowie zapewnia na wniosek Administratora realizację następujących praw jednostki:

1. dostęp do Danych,
2. sprostowanie Danych,
3. uzupełnienie Danych,
4. usuwanie Danych,
5. ograniczenie przetwarzania,
6. przenoszenie Danych,
7. sprzeciw wobec Przetwarzania Danych,
8. realizacja praw jednostki na kopiach zapasowych,
9. weryfikacja i możliwość wykorzystania pseudonimizacji lub anonimizacji do ograniczenia dostępu do Danych i zwiększenia ich bezpieczeństwa.
   1. Współpracy z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony Danych, o których mowa w przepisach prawa, w tym w art. 32-36 RODO. W szczególności Administrator i Przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne uwzględniając koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator i Przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
   2. pseudonimizację i szyfrowanie Danych,
   3. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów  
      i usług przetwarzania,
   4. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie incydentu związanego z utratą poufności, dostępności i integralności Danych,
   5. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
   6. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
   7. Natychmiastowego informowania Administratora o powzięciu przez Przetwarzającego informacji dotyczących przyczyn i skutków mogących wpływać na łamanie przepisów prawa wynikających z przedmiotu niniejszej Umowy (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
   8. Zastosowania się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania powierzonych Danych oraz z wyprzedzeniem informowania Administratora o planowanych zmianach i terminach w taki sposób, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, o ile planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
   9. Ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest niezbędny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
   10. Prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora („**Rejestr**”) zgodnie z wymaganiem art. 30 ust. 1 i 2 RODO. Przetwarzający udostępnia w każdym czasie, na żądanie Administratora prowadzony Rejestr.
   11. Informowania Administratora o wykorzystywaniu w celu realizacji Umowy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
   12. Zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych otrzymały odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony Danych.
   13. Przekazanie przez Przetwarzającego odpowiedzi na ankietę znajdującą się pod adresem elektronicznym: https://pge-szppdo.webankieta.pl/, nie później niż w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.

**§ 4 Środowisko przetwarzania**

* 1. Przetwarzający przedkłada wykaz systemów informatycznych, programów komputerowych lub innych narzędzi służących Przetwarzającemu do przetwarzania powierzonych Danych osobowych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych w ramach powierzenia | Proces przetwarzania/ informacja do jakiś czynności jest wykorzystywany |
| 1 | System Kontroli Dostępu | Realizacja umowy głównej |
| 2 | poczta elektroniczna | Realizacja umowy głównej |
| 3 | System Monitoringu Wizyjnego | Realizacja umowy głównej |
| 4 | System Bezpieczeństwa GEMOS | Realizacja umowy głównej |

* 1. Wprzypadku stosowania narzędzi, wobec których wymagana jest ochrona prawna (np. licencja), Przetwarzający zobowiązuje się do posiadania dokumentu potwierdzającego zastosowanie takiej ochrony, wykazującego uprawnienia do korzystania z takiego systemu informatycznego.

**§ 5 Obowiązki i oświadczenie Administratora**

* 1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków, które mogą być określone w Umowie podstawowej lub w innych udokumentowanych ustaleniach Stron.
  2. Administrator oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oraz że jest uprawniony do przetwarzania Danych w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

**§ 6 Bezpieczeństwo Danych**

* 1. Przetwarzający, niezwłocznie po zawarciu Umowy, przeprowadza analizę ryzyka przetwarzania obejmującą powierzone Dane, w szczególności w zakresie organizacyjnych i technicznych środków ochrony Danych. Przetwarzający udostępnia wykonaną analizę ryzyka Administratorowi oraz przedstawia informację o zastosowaniu się do wyników tej analizy, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

**§ 7 Powiadomienie o naruszeniu ochrony Danych**

* 1. Przetwarzający niezwłocznie powiadamia Administratora o podejrzeniu naruszenia ochrony Danych, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego stwierdzenia. Przetwarzający umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
  2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być skutecznie dostarczone wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, zgodną z art. 33 ust. 3 lit. a – d RODO, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego.

**§ 8 Osoby kontaktowe**

* 1. Strony ustalają, że komunikacja Stron odbywać się może w formie elektronicznej, w tym w zakresie informowania w sprawach przetwarzania Danych, w szczególności zgłaszania naruszeń zgodnie z § 7 oraz informowania o Dalszych Przetwarzających, w następujący sposób:

1. ze strony Administratora pod numerem telefonu: pod numerem telefonu: 785 228 739 lub pod adresem e-mail: [Katarzyna.Nowak@gkpge.pl](mailto:Katarzyna.Nowak@gkpge.pl)
2. ze strony Przetwarzającego można skontaktować się pod numerem telefonu: …………….. lub pod adresem e-mail: ……………………………… .
   1. Komunikacja Stron związana z Umową kierowana jest jednocześnie do osób kontaktowych Stron wskazanych w Umowie podstawowej.

**§ 9 Awaryjny tryb informowania**

* 1. W przypadku zdarzenia wyjątkowego, Przetwarzający kontaktuje się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [iod.gryfino2050@gkpge.pl](mailto:iod.gryfino2050@gkpge.pl) nie później niż w ciągu 24 godzin od pierwszego wystąpienia podejrzenia naruszenia ochrony Danych, przekazując pełną informacje dotyczącą naruszenia

**§ 10 Kontrola**

* 1. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator i/lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych oraz udostępnienia Rejestru oraz innych dokumentów, które mają wpływ na przetwarzanie powierzonych Danych.
  2. Przetwarzający współpracuje z organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
  3. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, o których mowa w Umowie oraz umożliwia Administratorowi i/lub upoważnionej przez Administratora osobie przeprowadzenie sprawdzenia .Administrator uprzedzi o planowanym sprawdzeniu Przetwarzającego co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, chyba że potrzeba kontroli wyniknie nagle.
  4. Zasady kontroli określone w pkt. 10.3 powyżej mają zastosowanie także wobec Dalszego Przetwarzającego. Przetwarzający zapewni Administratorowi możliwość przeprowadzenia kontroli podpowierzonych Danych przez Dalszych Przetwarzających na wskazanych w niniejszej Umowie zasadach.

**§ 11 Odpowiedzialność**

* 1. Przetwarzający odpowiada wobec Administratora za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane umyślnym lub nieumyślnym stosowaniem środków bezpieczeństwa.
  2. Jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Dalszego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
  3. Przetwarzający odpowiada wobec osoby, której Dane dotyczą i której prawa zostały naruszone w związku z Umową na zasadach określonych w art. 82 i 83 RODO.
  4. Dalszy Przetwarzający odpowiada wobec osoby, której Dane dotyczą i , której prawa zostały naruszone w związku z Umową na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 RODO.

**§ 12 Okres obowiązywania Umowy**

* 1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości rozwiązanie Umowy podstawowej skutkuje rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem konieczności rozliczenia się przez Przetwarzającego ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

**§ 13 Usunięcie Danych**

* 1. Po zakończeniu Umowy Przetwarzający nie ma prawa przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do usunięcia Danych i usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej.
  2. Przetwarzający dokona usunięcia Danych niezwłocznie po zakończeniu Umowy, nie później niż po upływie 7 dni od dnia zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.
  3. Przetwarzający zobowiązany jest uzgodnić z Administratorem sposób bezpiecznego usunięcia Danych lub w uzasadnionych przypadkach sposób anonimizacji Danych, przed przystąpieniem do usuwania.
  4. Po wykonaniu zobowiązania usunięcia Danych, Przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia usunięcia, złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.
  5. Jeżeli Przetwarzający nie może usunąć Danych w wyznaczonym przez Administratora terminie, niezwłocznie informuje o tym Administratora. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania Danych. Jednocześnie, w takim przypadku Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić ochronę Danych i podejmować środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO.

**§ 14 Zobowiązanie do zachowania poufności**

* 1. Treść Umowy, jak również wszelkie Dane i informacje przekazywane w związku z jej realizacją przez którąkolwiek ze Stron Umowy, jak i osób upoważnionych ze strony Przetwarzającego do przetwarzania Danych, mają charakter poufny i z tego względu Strony zobowiązują się nie ujawniać jej treści osobom trzecim.

**§ 15 Postanowienia końcowe**

* 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony.
  2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy wskazanej w art. 28 ust. 9RODO pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zmiana osób, o których mowa w § 8 lub § 9, nie będzie stanowiła zmiany Umowy i będzie mogła być dokonana poprzez powiadomienie drugiej Strony.
  3. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu polubownie w ciągu 1 (jednego) miesiąca od jego zaistnienia, spór taki będzie poddany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
  4. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
  5. Umowa poczytuje się za zawartą w dacie złożenia przez ostatnią ze Stron kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. W sytuacji, gdy Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony.
  6. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z nim.

**Administrator Przetwarzający**

……………………………………………………………………

1. Jako maksymalne wynagrodzenie zostanie wpisana kwota, jaką Zamawiający będzie dysponował na wykonanie tego zamówienia. [↑](#footnote-ref-2)