**UMOWA nr ……………………**

**na opracowanie założeń technicznych związanych z fazą realizacji przedsięwzięcia**

**elektrowni szczytowo – pompowej „Młoty”**

Zawarta pomiędzy:

**PGE Inwest 12 sp. o.o.** z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520322, NIP: 7010437713, REGON: 14740849000000, kapitał zakładowy: 41.226.000,00 PLN, zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

Marka Kaźmierczaka – Prezesa Zarządu

Mariusza Adamskiego – Wiceprezesa Zarządu

a

………………… z siedzibą w ………………… przy …………………, 00-000 …………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………… NIP: …………………, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości): ………………… zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

………………… – …………………;

………………… – …………………;

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy („**Umowa**”) łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich osobno „**Stroną**”.

**§1. Struktura umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie,   
   której integralną część stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2: Wzór Protokołu Odbioru Zadania.

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.

Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna Wykonawcy o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Zamawiającego.

Załącznik nr 6: Oświadczenie Wykonawcy dot. doręczania faktur drogą elektroniczną.

Załącznik nr 7: Oferta Ostateczna Wykonawcy.

Załącznik nr 8: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wykaz z oferty Wykonawcy).

Załącznik nr 9: Lista podwykonawców i prac powierzonych.

1. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1, postanowienia te będą stosowane i interpretowane według powyższego porządku.
2. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Definicje na potrzeby zastosowanej klauzuli sankcyjnej:

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot Objęty Sankcjami** | oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:   * + 1. podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.:        1. obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ  z siedzibą w Rosji,        2. osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu  lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej,        3. osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y  w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów,  o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej;     2. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych  w Rozporządzeniu 765/2006;     3. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych  w Rozporządzeniu 269/2014;     4. podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy  o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu;     5. podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia  1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;     6. podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 120 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot,  o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej,     7. inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego  w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy; |
| **Rozporządzenie 269/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.  w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 765/2006** | Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 833/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); |
| **Ustawa  o przeciwdziałaniu** | ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514 z późn. zm.) |

**§2. Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie założeń technicznych związanych z fazą realizacji przedsięwzięcia dla planowanej Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Młoty” niezbędnych do przygotowania raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w dalszej części Umowy zwanego zamiennie „Przedmiotem Umowy” lub „Usługą” (lub, w danym kontekście, „Zadaniem” lub „pracą”), na zasadach i w terminach określonych w Umowie, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych   
   lub dostarczonych w wyniku realizacji Umowy na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Przedmiot Umowy wskazany w ust. 1 powyżej dotyczy realizacji w szczególności (ale nie wyłącznie) następujących zadań 1, 2, 3 (dalej: **„Zadania”**) szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy:

**Zadanie 1:** Opracowanie założeń technicznych dla fazy realizacji przedsięwzięcia ESP Młoty.

**Zadanie 2:** Opracowanie danych dla wykonania analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.

**Zadanie 3:** Opracowanie danych dla wykonania analizy akustycznej.

1. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy do zrealizowania przez Wykonawcę został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

**§3. Termin i miejsce wykonywania Umowy**

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie ……………. tygodni od dnia zawarcia umowy. Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w całości i potwierdzenie tego faktu przez Zamawiającego poprzez podpisanie Protokołów Odbioru Zadań 1, 2, 3 bez uwag i zastrzeżeń.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy całkowicie lub w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie poszczególnych prac – niezwłocznie po jej wystąpieniu. W takim przypadku Strony mogą uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania tych przeszkód lub ich bezpośrednich następstw. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia   
   lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie poszczególnych prac niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej   
   z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar umownych.
3. Wykonawca będzie wykonywać Przedmiot Umowy w swojej siedzibie, a także w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym przez niego miejscu na terenie Polski (w szczególności wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy oraz w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia), również poprzez udział w okresowych spotkaniach, odbywających się nie rzadziej niż raz na miesiąc w siedzibie Zamawiającego albo w innym wskazanym miejscu, a także innych spotkaniach w razie zgłoszonej przez Zamawiającego uzasadnionej potrzeby. Spotkania będą miały formę spotkań zdalnych lub formę spotkań poprzez osobistą obecność, stosownie do wytycznych Zamawiającego. Niezależnie od spotkań, o których mowa wyżej, Strony dopuszczają kontakty telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej lub wideokonferencji.
4. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy Zamawiający poinformuje o konieczności przybycia przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem planowanego spotkania.

**§4. Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza niniejszym, że:
2. posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy,
3. posiada odpowiednie i wystarczające środki finansowe, zasoby infrastruktury sprzętowej, możliwości osobowe i techniczne, konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą i metodyką, wymaganą od podmiotów profesjonalnie prowadzących działalność w zakresie objętym postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania Przedmiotu Umowy (**„Personel Wykonawcy”**). Personel przewidziany przy realizacji Umowy Wykonawca zatrudniać będzie w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników spółek Grupy Kapitałowej PGE przy realizacji przedmiotu Umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 000 zł   
   (słownie: piętnaście tysięcy) złotych netto za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania pracowników spółek Grupy Kapitałowej PGE, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie wprowadzony również do umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami lub innymi osobami trzecimi.
8. Wykonawca nie może wykonywać prac za pomocą pracowników spółek Grupy Kapitałowej PGE, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego udzielana będzie przez osobę wskazaną zgodnie z reprezentacją.
9. Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwość zmiany osoby wykonującej umowę, na osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nie niższe niż doświadczenie osoby zastępowanej określone w pkt 5.1.3.1 lit. b SWZ.
10. Zmiana osoby wymaga powiadomienia Zamawiającego za pośrednictwem e-mail, nie później niż w terminie 14 dni roboczych przed datą dokonania zmiany, w którym to powiadomieniu Wykonawca uzasadnia proponowaną zmianę oraz przedstawia kwalifikacje i doświadczenie osoby, która ma zostać dedykowana do realizacji Umowy. Zmiana osoby następuje w chwili akceptacji przez Zamawiającego osoby delegowanej do wykonania Umowy przez Wykonawcę i nie wymaga zmiany Umowy.
11. Zamawiający ze swojej strony ustanawiają Przedstawicieli - osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:

Marek Kaźmierczak, e-mail: [marek\_kazmierczak@gkpge.pl](mailto:marek_kazmierczak@gkpge.pl), tel. +48 887 334 419,

Mariusz Adamski, e-mail: mariusz.adamski@nfosigw.gov.pl, tel. +48 513 310 791.

1. Wykonawca ze swojej strony ustanawia Przedstawiciela - osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:

…………………………………………………

1. Strony postanawiają, iż osobami uprawniony do dokonywania odbioru prac realizowanych na podstawie Umowy przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego, w tym do podpisania Protokołów Odbioru są następujące osoby:

Marek Kaźmierczak, e-mail: [marek\_kazmierczak@gkpge.pl](mailto:marek_kazmierczak@gkpge.pl), tel. +48 887 334 419,

Mariusz Adamski, e-mail: mariusz.adamski@nfosigw.gov.pl, tel. +48 513 310 791.

1. Strony postanawiają, iż osobami uprawniony do dokonywania odbioru prac realizowanych na podstawie Umowy przez Wykonawcę ze strony Wykonawcy, w tym do podpisania Protokołów Odbioru są następujące osoby:

…………………………………………………

1. Zmiany osób pełniących funkcje Przedstawicieli Stron Umowy oraz osób uprawionych do podpisywania protokołów, nie wymagają aneksu do Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.
2. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
3. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy jest zobowiązany uwzględnić wskazówki Zamawiającego, a jeżeli miałoby to wpływ na koszty realizacji Przedmiotu Umowy, Strony zobowiązane są do renegocjacji Umowy.
4. Wykonawca nie może zlecić wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, zgodny z przepisami prawa,   
   w tym w szczególności przestrzega przepisów dotyczących: przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy   
   i finansowania terroryzmu, praw pracowniczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia i ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy   
   lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz spółek   
   GK PGE, również stosowali się do ww. przepisów prawa.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy spółki GK PGE, w rozumieniu tego Kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych oraz dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane, również przestrzegali tych standardów.
7. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego wątpliwości odnośnie przestrzegania zasad określonych   
   w ustępach powyżej przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców   
   lub osób przy pomocy których świadczy on usługi/dostawy/roboty budowlane zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie / podejmie działania mające na celu ich usunięcie / podejmie rozmowy w celu usunięcia takich wątpliwości.
8. Wykonawca, przystępując do realizacji Umowy, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:
9. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, których zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu niewykonania   
   lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia,
10. w przypadku wykonywania Umowy za pomocą innych podmiotów, ubezpieczenie powinno obejmować także podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę,
11. ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
12. innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych podczas realizacji niniejszej Umowy).
13. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczeń przewidzianych Umową oraz, na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie tych ubezpieczeń i opłacenie składki ubezpieczeniowej.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej wg wymagań z §4 pkt 20 do przedmiotu Umowy oraz zgłaszania uwag, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić.
15. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia umów ubezpieczenia lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przewidzianych Umową lub nie przedstawi wymaganych dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową w dacie rozpoczęcia wykonywania Usług lub - na żądanie Zamawiającego zgodnie z ust. 20 powyżej – w okresie wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo do:
16. zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach określonych niniejszą Umową, na koszt Wykonawcy; lub
17. skorzystania z uprawnienia do naliczenia kar umownych wskazanych w § 15 ust. 1.6 Umowy
18. skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy wskazanego w § 16 ust. 1.8 Umowy.

**§5. Prawa autorskie**

1. W ramach niniejszej Umowy i przewidzianego w §11 Umowy wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do prac i dokumentacji będących utworem w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do Opracowań.
2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich, ani też wykonywanie umowy nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek osób trzecich z roszczeniami związanymi   
   z prawidłowym i zgodnym z Umową korzystaniem przez Zamawiającego z praw własności intelektualnej, do korzystania z których Wykonawca wg. jego oświadczenia jest uprawniony na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, tj. zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia. W razie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, skierowanych przez osoby trzecie do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego przejąć obowiązki z tymi roszczeniami związane, zwłaszcza zobowiązuje się, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, wstąpić do sporu w miejsce Zamawiającego   
   lub występować wspólnie z nim w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub ugodowym. Wykonawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego   
   lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego a dotyczącego roszczeń, o których mowa powyżej. W przypadku braku doprowadzenia do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności,   
   o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku świadczenia   
   oraz pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego celem obrony jego praw. Dotyczy to zwłaszcza faktycznie poniesionych kosztów pomocy prawnej oraz opłat i kosztów sądowych.
3. W przypadku wystąpienia naruszenia praw własności intelektualnej, wynikającego z naruszenia przez Wykonawcę praw osób trzecich w związku ze sporządzeniem Opracowań lub innych rezultatów Usług, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt stanu takiej bezprawności, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do:
   1. zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego legalnego korzystania z Opracowań lub innych rezultatów Usług, albo
   2. ich wymiany lub zmodyfikowania w celu uniknięcia naruszenia takich praw,

pod rygorem odmowy przyjęcia Opracowań lub innych rezultatów Usług i prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej wskazanej w § 15 ust. 1.4 Umowy.

1. Zamawiający może bez ograniczeń powoływać się na Wykonawcę w związku z wykonanymi Usługami   
   i będących ich wynikiem Opracowaniami, każdorazowo podając Wykonawcę, jako źródło pochodzenia danych.
2. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów Usług wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na podstawie niniejszego § 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów przez Zamawiającego lub inne podmioty, w tym w szczególności podmioty powiązane z Grupy Kapitałowej PGE, na wskazanych w ust. 8 polach eksploatacji. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający oraz – za jego zgodą – podmioty z Grupy Kapitałowej PGE mają prawo do swobodnej modyfikacji Opracowań i korzystania   
   z Opracowań jak i innych rezultatów Usług.
4. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywanie przez Zamawiającego bez ograniczeń zmian   
   w utworze, które wynikać będą z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich dokonania. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów trzecich w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego Zamawiający.
5. Z chwilą odbioru odpowiedniej części Przedmiotu Umowy, w ramach którego został dostarczony utwór, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego przewidzianego w §11 Umowy, całość majątkowych praw autorskich do utworów nie będących programami komputerowymi, wraz z nośnikami, na których utwór został utrwalony, na następujących polach eksploatacji:
   1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów.
   2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
   3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyższym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu   
      i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet).
   4. W zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji dla celów projektowania, realizacji inwestycji – w tym wyboru Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontów, modernizacji.
6. Przeniesienie praw autorskich następuje ze skutkiem na dzień podpisania danego Protokołu Odbioru, a od dnia dostarczenia danej części Usług Wykonawcy do dnia podpisania Protokołu Odbioru danego Zadania, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej wyłącznej licencji na korzystanie z utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 8 powyżej.
7. Wykonawca zachowa prawa własności intelektualnej w zakresie danych, oprogramowania, projektów, narzędzi, modeli, systemów, szablonów, znaków układu graficznego, układu tabel oraz innych metodologii i know-how, które stanowią własność Wykonawcy lub do których Wykonawca posiada licencje podczas wykonywania Usług, jak również w zakresie dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę   
   w związku z wykonywaną Usługą (z wyłączeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od Zamawiającego). W odniesieniu do ww. elementów Opracowań i innych rezultatów Usług, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 8 Umowy z prawem sublicencji na spółki z Grupy Kapitałowej PGE do korzystania z ww. elementów. Licencja zostaje udzielona na okres 10 lat. Po upływie 5 lat licencja przekształca się w licencję na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia licencji z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia. Licencja obejmuje prawo udzielania sublicencji na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej PGE.
8. Strony niniejszym uzgadniają, że Zamawiający stanie się właścicielem nośnika, na którym Opracowania   
   oraz inne rezultaty Usług został utrwalone, z chwilą dostarczenia tego nośnika Zamawiającemu i w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie.
9. Jeżeli dla skuteczności nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych wynikających   
   w jakikolwiek sposób z zawarcia Umowy konieczne będzie złożenie przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń woli, Wykonawca złoży takie oświadczenia woli bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania.
10. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać własnych osobistych praw autorskich do utworów,   
    do których Wykonawca nabył prawa autorskie na podstawie Umowy w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych, a także licencjobiorców oraz nabywców egzemplarzy poszczególnych utworów, jak również zapewni, że inne osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą ich wykonywać   
    w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych, a także licencjobiorców oraz nabywców egzemplarzy poszczególnych utworów.

**§6. Poufność**

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia (przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania Umowy), udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia spółkom z Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.
2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy   
   PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.
3. Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa na żądanie organów administracji publicznej lub sądów, lub gdy jest to potrzebne do koordynacji realizacji przedmiotu umowy, jego dokończenia, dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępniać odpowiednie informacje swoim doradcom oraz - na potrzeby zawarcia lub wykonywania umów ubezpieczenia - zakładom ubezpieczeń   
   i reasekuracji lub brokerom ubezpieczeniowym, pośredniczącym w zawarciu umów ubezpieczenia Zamawiającego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 1-3, żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celów innych niż realizacja Umowy. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać jakichkolwiek danych dotyczących Zamawiającego dla innych celów niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy. Dotyczy to w szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń, programów i planów remontowych   
   oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo-księgowych i bilansowych Zamawiającego oraz innych informacji, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
5. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do Umowy, a w przypadku zatrudnienia podwykonawcy, zobowiąże również podwykonawcę do uzyskania od jego pracowników ww. oświadczeń. Oświadczenia, o których mowa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

**§7. Zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni niezwłocznie, uzgodnione przez Strony materiały, posiadane przez Zamawiającego, uznane przez Strony za niezbędne do realizacji Umowy.
3. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał niezbędne informacje, o ile Wykonawca wystąpi do niego z takim żądaniem, a Zamawiający będzie posiadał możliwości udzielenia takich wyjaśnień lub przekazania informacji. Zamawiający będzie współdziałał   
   z Wykonawcą w rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych   
   z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Realizacja tych postanowień nie stanowi przesłanki do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i danych przekazywanych Wykonawcy.

**§8. Wymagania związane z bezpieczeństwem informacji**

1. Wykonawca akceptuje i zobowiązuje się stosować obowiązujące u Zamawiającego zasady związane z bezpieczeństwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego mu dostępu do informacji.
2. W zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne uregulowania obowiązujące u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa informacji.
3. Zamawiający z wyprzedzeniem zażąda od pracowników Wykonawcy lub osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu poufności osoby niebędącej pracownikiem Zamawiającego jeśli w związku z realizacją Umowy uzyskają dostęp do aktywów informacyjnych Zamawiającego innych niż ogólnie dostępne.
4. Wykonawca oświadcza, że dokumenty uwierzytelniające związane z realizacją Umowy są adekwatne do wymagań i aktualne, a Zamawiający zastrzega sobie prawo ich weryfikacji.
5. Strony Umowy zobowiązują się do wykorzystywania bezpiecznych kanałów komunikacji, w szczególności do używania zabezpieczeń kryptograficznych przy przesyłaniu wrażliwych informacji biznesowych, pod którymi należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczególności dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę Zamawiającego, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
6. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy problemów, a w szczególności zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych informacji / danych oraz zgodności ich przetwarzania   
   z obowiązującym prawem.
8. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji / danych udostępnionych przez Zamawiającego dla celów innych niż związanych z realizacją umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu monitorowanie i przeprowadzanie audytów realizacji Przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji Umowy z przepisami prawa / politykami i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa.
11. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy nieprawidłowości, a w szczególności zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się, w momencie zakończenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub trwałego usunięcia, zniszczenia wszystkich aktywów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy a także ich kopii, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma prawo pozostawienia sobie jednej kopii dla celów dowodowych w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym,   
    z zastrzeżeniem zachowania co do tej kopii zasad poufności określonych w § 6 niniejszej Umowy.
13. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić w umowach z podwykonawcami wszystkie wymagania niniejszej Umowy odnoszące się do bezpieczeństwa.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną naruszeniem ochrony informacji,   
    w szczególności wynikłą z utracenia danych, nieuprawnionego ujawnienia lub udostępnienia informacji innym nieuprawnionym podmiotom bądź osobom oraz brakiem odpowiedniego zabezpieczenia uzyskanych informacji.

**§9. Klauzula sankcyjna**

1. Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami.
3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami.
4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami oraz że Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji   
   oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi   
   lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską   
   i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane   
   w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym   
   oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców.
5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w ust. 6 niniejszego paragrafu, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa   
   w ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać   
   w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
6. Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:
   1. oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu lub oświadczenia jego podwykonawcy okażą się nieprawdziwe,
   2. Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4 niniejszego paragrafu, lub
   3. Wykonawca nie złoży Zamawiający zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu   
      i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego zawiadomienia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.

Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

1. Odstępując od Umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiający może wybrać, czy odstępuje od Umowy ze skutkiem *ex tunc* czy *ex nunc* oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem *ex nunc*, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej Umowy. Zmawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia,   
   o którym mowa w ust. 7 powyżej.
2. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy.
4. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa   
   w ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości.

**§10. Odbiór Przedmiotu Umowy**

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rezultaty realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1) Opracowanie – w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w formatach .docx i .pdf) w takim terminie, aby odbiór nastąpił w terminie …….. tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca uwzględni, że procedura odbioru Opracowania będzie przebiegała następująco:

a) Przekazane Opracowanie będzie podlegało opiniowaniu i ocenie przez Zamawiającego.

1. W przypadku gdy Zamawiający będzie miał uwagi lub zastrzeżenia, a także w przypadku gdy stwierdzi on wady Przedmiotu Umowy, Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę Opracowania, przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub uwagi, lub zgłosi wady, celem wprowadzenia wymaganych zmian lub uzupełnień. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień (Wykonawca usunie wady lub dokona niezbędnych zmian   
   lub uzupełnień i przedstawi Zamawiającemu poprawione Opracowanie w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego) nastąpi ponowna ocena i weryfikacja zgodnie   
   z procedurą określoną w niniejszym paragrafie;
2. Po zakończeniu procesu opisanego w pkt 1) powyżej i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Opracowania bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Opracowanie   
   w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w terminie [3] dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o pozytywnej weryfikacji Opracowania.
3. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego wad, zastrzeżeń lub uwag w terminie 3 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rezultatu pracy, uznaje się, że Przedmiot Umowy został odebrany, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a stanowi jedynie podstawę do wystawienia faktury.
4. Odbiór prawidłowo zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego części zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Zadania, odpowiednio: 1, 2 i 3.
5. Protokół Odbioru Zadań, sporządzony wg wzoru zawartego w Załączniku 2 do Umowy, będzie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego). Dopuszcza się złożenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych; wówczas Protokół Odbioru sporządzony zostanie w jednym egzemplarzu.
6. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy.
7. Jeżeli wytworzone przez Wykonawcę materiały służyć będą realizacji postępowań administracyjnych, a do treści tych materiałów zgłoszone zostaną uwagi przez właściwe organy administracji lub Strony tych postępowań, pomimo ich odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca dokona stosownych poprawek w wyznaczonych terminach w ramach wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

**§11. Wynagrodzenie umowne**

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie netto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi:

………… zł

(słownie: ………… złotych)

1. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT w stawce  obowiązującej   
   w dniu powstania obowiązku podatkowego.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, koszty transportu, itp.   
   oraz związane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportów itp. oraz wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów oraz własności nośników,   
   na których te utwory zostaną utrwalone. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową.

**§12. Płatności**

* 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne określone w § 11 ust. 1 na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu odbioru Zadania przez Zamawiającego.
  2. Na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres: [faktury.pgeinwest12@gkpge.pl](mailto:faktury.pgeinwest12@gkpge.pl), i w tym zakresie wraz z zawarciem niniejszej Umowy składa oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Wykonawca wraz z fakturą VAT dostarczy dokumenty uprawniające do wystawienia faktury VAT oraz inne dokumenty będące podstawą do płatności.
  3. Zamawiający jest uprawniony na podstawie jednostronnego oświadczenia do zmiany wskazanych powyżej danych.
  4. Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazać jako odbiorcę świadczenia Umowy objętego fakturą VAT:

PGE Inwest 12 sp. z o.o.

ul. Mysia 2

00-496 Warszawa

Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go o takiej zmianie.

* 1. Doręczenie Zamawiającemu faktury VAT zawierającej błędy, doręczonej na niewłaściwy adres   
     lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania płatności objętej ww. fakturą VAT do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury korygującej i wynikającego z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury korygującej na adres wskazany w ust. 4 powyżej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.
  2. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku płatności wynikających z Umowy, o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
  3. Podstawą wystawienia każdej z faktur VAT dla Zamawiającego przez Wykonawcę będzie podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Zadania.
  4. Wykonawca oświadcza, jest podatnikiem VAT czynnym i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia, ponadto oświadcza, że na wystawionych przez niego fakturach, jako rachunek do dokonania płatności, będzie wskazany rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wykonawca zapewni, że wypełni ustawowy obowiązek   
     w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową.
  5. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca   
     2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj.: Dz. U. z 2023 r.   
     poz. 1790).
  6. Wykonawca oświadcza, że posiada status …………… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca   
     2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  7. Wszelkie płatności z tytułu wykonania Umowy będą dokonywane przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres e-mailowy podany w ust. 2.
  8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,   
     z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
  9. Wynagrodzenie z Umowy zostanie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,   
     o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
  10. Wykonawca zapewnia, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową.
  11. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem cesji ani zastawu.
  12. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu wyłudzenie   
      z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej.
  13. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 16 powyżej, Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.

**§13. Gwarancja i rękojmia.**

* 1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuką inżynierską i najnowszą wiedzą techniczną. Na wykonany Przedmiot Umowy, w tym Opracowania, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji za wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, wynikające z braku właściwości, o których zapewniał Wykonawca lub wynikające z wydania Przedmiotu Umowy w stanie niezupełnym, w tym za wady znane w momencie odbioru Przedmiotu Umowy oraz za wady stwierdzone po odbiorze, lecz istniejące w chwili odbioru lub których przyczyna istniała w chwili odbioru. Rękojmia i gwarancja, jest udzielona na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania ostatniego   
     z Protokołów Odbioru Zadań lub zakończenia Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy został wykonany bez wad i należycie, a w przypadku ujawnienia się wady w Przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w Umowie i w przepisach prawa, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż (14) czternaście dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu.
  3. Wady wynikłe w trakcie trwania gwarancji i rękojmi zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.
  4. Zgłoszenie wady lub usterki dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie.
  5. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w celu usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, albo nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego (stosowanie art. 480 kodeksu cywilnego w tym zakresie wyłącza się), co pozostanie bez wpływu na uprawnienia rękojmi i gwarancji Zamawiającego. Strony postanawiają, że w zakresie prac, które nie będą wykonywane na podstawie niniejszej Umowy (będą wykonywane przez podmioty trzecie w ramach wykonawstwa zastępczego), Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w zakresie rękojmi i gwarancji.

**§14. Przeniesienie praw i obowiązków**

1. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot   
   z Grupy Kapitałowej PGE, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§15. Odpowiedzialność**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
   1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego netto, określonego w §11 ust. 1.
   2. Z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości po   
      1 % Wynagrodzenia umownego netto za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni zwłoki, a począwszy od piątego dnia takiej zwłoki w wysokości po 5 % Wynagrodzenia umownego netto określonego   
      w § 11 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień takiej zwłoki.
   3. Z tytułu zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi - po 0,2 % Wynagrodzenia umownego netto określonego w § 11 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad   
      lub usterek.
   4. Z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w zakresie wskazanym w § 5 ust. 3 Umowy   
      w wysokości 25.000,00 zł za każde naruszenie.
   5. Z tytułu naruszenia zobowiązana do zachowania poufności wskazanego w § 6 w wysokości   
      25.000,00 zł za każde naruszenie.
   6. Zaniechania zawarcia umów ubezpieczenia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą Umową, lub nieprzedstawienia we wskazanych przez Zamawiającego terminach dokumentów ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w §11 ust. 1.
   7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Personelu Wykonawcy w sposób nielegalny Zamawiający może naliczyć mu karę umowną w wysokości 15 000 zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego zatrudnienia.
2. Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Umowy (pkt 1.2) nie może wynosić więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego netto, określonego w §11 ust.1.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż do 100 % wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1.
5. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.
6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 7.
7. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust. 6.
8. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:
   1. Zaistnienie i ustanie okoliczności „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu.
   2. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”.
9. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.
10. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie postanowienia §16 ust. 3.
11. Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacjiUmowy.
12. W sytuacji, gdy wystąpi podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na podstawie postanowień Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w całości lub w części w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi okoliczności obiektywnie uzasadniające miarkowanie kary umownej. Przy ocenie wniosku Wykonawcy Zamawiający uwzględni wysokość poniesionej szkody.

**§16. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę na mocy jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
   1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy lub jego części i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy bądź określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy lub jego części nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy lub jej części w umówionym terminie.
   2. Wykonawca przerwał realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
   3. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
   4. Wykonawca rażąco naruszył postanowienia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, o których mowa w §4 ust. 16 Umowy.
   5. Wykonawca został pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestnictwa podmiotu w wyłudzeniach podatku VAT.
   6. Wykonawca nie usunął wad i usterek w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji   
      w terminie wskazanym w §13 ust. 2.
   7. Wykonawca nie uwzględnił uwag Zamawiającego zgłoszonych w ramach procedury odbiorowej opisanej w §10.
   8. Zaniechania zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą Umową lub niezłożenia w terminach określonych w Umowie dokumentów ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia, zgłoszonych na podstawie §4 ust. 20 niniejszej Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy (dzień rozwiązania Umowy).
3. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ustępach poprzedzających, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty rozwiązania, protokół wykonanych a niezapłaconych Usług. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.
4. Jeśli w czasie realizacji Umowy Zamawiający stwierdzi, że jej kontynuacja lub kontynuacja jej określonej części jest niecelowa, lub też mogą powstać podstawy do wypowiedzenia umowy, o których mowa   
   w niniejszym paragrafie powyżej, powiadomi o tym na piśmie Wykonawcę. Z chwilą otrzymania powiadomienia Wykonawca przerwie realizację Umowy lub jej określonej części. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę takiego powiadomienia od Zamawiającego Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków takiego powiadomienia przewidzianych w Umowie, tj. w szczególności w zakresie kar umownych. W przypadku gdy zaistnieje konieczność wznowienia prac w sytuacji gdy powyższe powiadomienie Zamawiającego wpłynie negatywnie na termin realizacji Umowy, Strony zawrą aneks do Umowy regulujący skutki dla Wykonawcy wynikające z powiadomienia np. (terminy, zakres umowy).
5. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że urzędujący członek organu zarządzającego   
   lub nadzorczego Wykonawcy, lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – g ustawy - Prawo zamówień publicznych na etapie Postępowania zakupowego, w chwili zawarcia Umowy lub zostanie skazany za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia powyższej informacji.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 5 powyżej, Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. Wykonawca może przedłożyć dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.
7. W terminie 20 dni od przerwania realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego ustali stopień jej zaawansowania. Stosuje się postanowienia ust. 3 w zakresie ustalenia wykonanych, a niezapłaconych Usług i wynagrodzenia za te Usługi.
8. Należność za prace wykonane do chwili ich przerwania, ustaloną w trybie ust. 3, Zamawiający zapłaci przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto wskazane na fakturze. Żadne odszkodowania, inne wynagrodzenie lub inne koszty nie będą należne Wykonawcy.
9. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub rozwiązaniem Umowy.
10. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część Usługi wykonaną przed rozwiązaniem Umowy.
11. Wszelkie zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie, które ze względu na swój charakter lub skutek Strony zdecydowały przestrzegać i wykonać po ustaniu obowiązywania niniejszej Umowy przetrwają i pozostają w mocy również po odstąpieniu lub innym ustaniu obowiązywania Umowy.

**§17. Porozumiewanie się Stron**

1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy zobowiązujących do przedstawienia określonych dokumentów w formie pisemnej wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Imię i nazwisko: Marek Kaźmierczak

Adres: PGE Inwest 12 sp. z o.o., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Telefon: +48 887 334 419

e-mail: [marek\_kazmierczak@gkpge.pl](mailto:marek_kazmierczak@gkpge.pl)

Dla Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ……………

Adres: ……………

Telefon: ……………

-mail: ……………

1. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja.

**§18. Konflikt Interesów**

1. Wykonawca oświadcza, iż według stanu istniejącego na dzień podpisania Umowy nie świadczy na rzecz jakichkolwiek innych podmiotów usług, które mogłyby powodować Konflikt Interesów w rozumieniu definicji zawartej w ust. 3 poniżej, stanowiący przeszkodę dla wykonywania Umowy i mogący wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców   
   oraz członków jego personelu lub jakość świadczonych przez niego usług. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymywania się od świadczenia takich usług przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. W przypadku ujawnienia się, po podpisaniu Umowy, okoliczności rzutujących na prawdziwość   
   lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca powiadomi niezwłocznie   
   o tym fakcie Zamawiającego. Takie samo zobowiązanie ciąży na Wykonawcy w przypadku, gdyby po wejściu w życie Umowy zamierzał podjąć się świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, które mogłyby naruszać jego zobowiązanie określone w ust. 1 powyżej in fine lub gdyby w tym czasie ujawniły się okoliczności wskazujące na ryzyko naruszenia takiego zobowiązania.
3. Przez „Konflikt Interesów" Wykonawcy z interesem Zamawiającego lub podmiotów Grupy Kapitałowej PGE rozumie się taką sytuację, w której, wedle oceny Zamawiającego dokonanej w oparciu o dokumenty otrzymane od Wykonawcy lub ustalenia z innych źródeł, Wykonawca, członkowie personelu Wykonawcy, inni pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy, choćby niezaangażowani w świadczenie usług dla Zamawiającego, oraz jego podwykonawcy w zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego pozostają w takim stosunku faktycznym lub prawnym (w tym w stosunku zlecenia usług doradczych   
   lub prawnych) z innymi podmiotami, w tym, ale nie tylko z innymi klientami Wykonawcy, że może to budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do bezstronności tego Wykonawcy w związku z zawarciem Umowy oraz świadczeniem powierzonych na jej podstawie usług.
4. Wykonawca zobowiązuje się, w granicach dopuszczonych przepisami prawa na każde żądanie Zamawiającego udzielić w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie informacji na temat świadczenia przez Wykonawcę, członków personelu Wykonawcy, innych pracowników lub współpracowników Wykonawcy, choćby niezaangażowanych w świadczenie usług dla Zamawiającego oraz podwykonawców, usług doradczych lub prawnych na rzecz wskazanych przez Zamawiającego podmiotów, w tym zwłaszcza podmiotów zarejestrowanych lub mających siedzibę i miejsce sprawowania zarządu w państwie niebędącym stroną Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (lub o podmiotach, które są kontrolowane przez osobę prawną lub inny podmiot mający siedzibę i miejsce sprawowania zarządu w państwie niebędącym stroną Konwencji o OECD lub o podmiotach kontrolowanych przez władze państwa nie będącego strona tej Konwencji).
5. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający dokona oceny, czy świadczone usługi powodują lub mogą powodować konflikt z interesem Zamawiającego i w przypadku uznania, że usługi mogą powodować taki konflikt, tj. budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Wykonawcy w związku w wykonywaniem Umowy, Strony uzgodnią sposób postępowania, który zabezpiecza interes Zamawiającego albo Zamawiający nabędzie uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. Przez Konflikt Interesów, o którym mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się konflikt interesów nie tylko z bezpośrednim interesem Zamawiającego, ale także z interesami PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.   
   oraz podmiotów, w stosunku do których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada bezpośrednio pozycję dominującą.

**§19. Zmiany treści Umowy**

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy.
2. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że ilekroć w Umowie wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym dla wywołania określnych skutków, za jej dochowanie uznaje się złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej, zgodnie z art. 781 §1 Kodeksu cywilnego.

**§20. Prawo umowy**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego.

**§21. Język umowy**

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.
2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku rozbieżności wersji językowych tego samego dokumentu, decydujące, wiążące Strony znaczenie, ma wersja polskojęzyczna. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 22. Przetwarzanie Danych Osobowych**

Strony niniejszej Umowy, a także ich pracownicy i współpracownicy lub inne osoby fizyczne o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne,   
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają i stosują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.

1. Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca informuje, że zasady przetwarzania danych osobowych, osób wyznaczonych przez Zamawiającego do wykonania Umowy stanowią Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.
3. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych lub ich udostępnienie w zakresie szerszym niż dane kontaktowe przedstawicieli i osób wskazanych do realizacji Umowy, Strony zobowiązane są uregulować kwestię przepływu danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy, odpowiednio umowy powierzenia danych osobowych, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzanych danych osobowych lub poprzez zawarcie umowy o udostępnieniu danych.
4. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że jeżeli będzie dokonywać przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych w innym celu niż wskazany w Umowie lub będzie zbierać inne dane osobowe od osób, o których mowa w Umowie, stanie się w tym zakresie administratorem tych danych i zobowiązana będzie wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. W takim przypadku, żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania innej Strony w zakresie ww. obowiązków.

**§23. Rozstrzyganie sporów**

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygać w trybie polubownym, prowadząc w dobrej wierze negocjacje w celu rozwiązania sporu.
2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia takich negocjacji lub zawiadomienia o istnieniu sporu i wezwaniu do rozpoczęcia negocjacji, Strony nie osiągną porozumienia co do ugodowego rozstrzygnięcia sporu (lub przed upływem takiego terminu, jeśli którakolwiek ze Stron oświadczy, że nie widzi możliwości ugodowego, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu), każda ze Stron może skierować spór do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§24. Podwykonawstwo**

1. Wykonawca nie może wykonywać prac za pomocą podwykonawcy innych niż wskazani w Załączniku   
   nr 9 do Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego udzielana będzie przez osobę wskazaną zgodnie z reprezentacją.
2. Na potrzeby Umowy za podwykonawcę nie są uważane osoby fizyczne świadczące usługi/prace/dostawy dla Wykonawcy na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym również w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), o ile osobiście wykonują całość prac na rzecz Wykonawcy. Wykonawca jest uprawniony do udostępnienia powyższym osobom informacji poufnych Zamawiającego na zasadach analogicznych jakie dotyczą udostępnienia tych informacji Wykonawcy.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów i oświadczeń od podwykonawców, w szczególności potwierdzających ich kwalifikacje oraz zobowiązanie do zachowania poufności zgodnie   
   z regulacjami Zamawiającego.
4. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego

**§25. Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie informacji o warunkach Umowy/Oferty spółkom Grupy Kapitałowej PGE.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek   
   oraz warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy w przypadku późniejszego podpisania przez spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE, umów z Wykonawcą dotyczących realizacji przedmiotu umowy tożsamego z przedmiotem niniejszej Umowy.
3. Umowa została zawarta w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 5 września   
   2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
4. Umowę poczytuje się za zawartą w dacie złożenia przez ostatnią ze Stron kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. W sytuacji, gdy Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony, datą zawarcia Umowy jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony.
5. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy w całości.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**