Załącznik nr 4 – Harmonogram Ramowy

| LP | Zadanie / Czas trwania | Od (w tygodniach) | Do (w tygodniach) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawarcie Umowy | T0 | T2 |
| 2 | Opracowanie projektu technicznego | T2 | T6 |
| 3 | Dostawa i instalacja infrastruktury | T6 | T12 |
| 4 | Konfiguracja i wdrożenie platformy/systemu | T12 | T13 |
| 5 | Testy | T13 | T14 |
| 6 | Szkolenie i warsztaty | T14 | T15 |
| 7 | Start produkcyjny platformy | T16 | T17 |
| 8 | Dokumentacja powykonawcza | T17 | T18 |
| 9 | Protokół odbioru projektu (końcowy) | T18 | T19 |