Załącznik nr 1.12 do OPZ Wytyczne w zakresie dokumentacji inwentaryzacji stanu zagospodarowania każdej działki.

- Przed wykonaniem opisu stanu i zagospodarowania nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja Wykonawca zobowiązany jest do odbycia szkolenia, które prowadzone będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w zakresie sposobu wykonania tej części zamówienia. W szkoleniu uczestniczyć powinien obligatoryjnie: rzeczoznawca, geodeta, przedstawiciel Wykonawcy i inni pracownicy Wykonawcy, którzy będą brali udział w sporządzeniu protokołów opisu nieruchomości lub będą uczestniczyć w tym procesie. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do odbycia szkolenia, a Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali datę wskazanego szkolenia. W przypadku realizacji szkolenia w formie stacjonarnej obędzie się ono w siedzibie Zamawiającego (Oddział w Tarnowie).

- Przed rozpoczęciem wszelkich prac w pasie budowlano - montażowym oraz po zakończeniu wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych i opracowania protokołów opisujących stan zagospodarowania poszczególnych nieruchomości. Wykonawca przedłoży do Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram realizacji prac w tym zakresie, a w trakcie realizacji prac zobowiązany jest do przekazywania cotygodniowej informacji z postępu realizacji prac.

- Przed dokonaniem opisu nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem odbioru) właścicieli / zarządców / użytkowników wieczystych nieruchomości bądź ich pełnomocników o rozpoczęciu i zakończeniu prac na terenie ich nieruchomości. Zawiadomienia dokonywane będą na adres wskazany w katastrze nieruchomości lub w przypadku stwierdzenia braków w katastrze, na inny znany Wykonawcy adres. Zamawiający wymaga wysłania zawiadomień na aktualnie uwidocznione w Katastrze adresy Właścicieli / Użytkowników Wieczystych, przez co Zamawiający rozumie wysłanie przez Wykonawcę zawiadomienia w terminie nie później niż do 30 dni licząc od dnia pozyskania przez Wykonawcę danych z Katastru (wypisów z rejestru gruntów). Zamawiający dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym właściciel/ zarządca/ użytkownik wieczysty lub ich pełnomocnik musi potwierdzić odebranie zawiadomienia. Należy dokonać powiadomienia na minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej. Każdego Właściciela / Współwłaściciela należy zawiadomić odrębną korespondencją. Ostateczną treść zawiadomienia oraz wymagane do zawiadomienia załączniki należy uzgodnić z Zamawiającym, ponadto należy w nim zawrzeć/załączyć:

  - informację o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie której sporządzony zostanie protokół stanu zagospodarowania działki, opisujący stan nieruchomości przed i po zakończeniu prac;

  - informację o konieczności osobistej obecności właścicieli/zarządców/ użytkowników wieczystych bądź ich pełnomocników na działce dla której sporządzany będzie przez Wykonawcę protokół stanu zagospodarowania działki w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zawiadomieniu, celem potwierdzenia stanu zagospodarowania działki lub odbioru nieruchomości w chwili zakończenia robót; w przypadku braku obecności któregokolwiek ze współwłaścicieli / użytkowników wieczystych/zarządców osoby obecne winny posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych;

  - informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy (zgodnie z załącznikami do Umowy);

  - wzór pełnomocnictwa;

  - wzór oświadczenia o sposobie wypłaty odszkodowania;

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów zawierających:

  - szczegółową inwentaryzację (po wytyczeniu geodezyjnym pasa montażowego, a przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowalnych) składników majątkowych tych części nieruchomości, na których będą prowadzone prace w zakresie budowy gazociągu oraz sporządzenia z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej – część I protokołu;

  - szczegółową inwentaryzację (po wytyczeniu geodezyjnym pasa montażowego) – po zakończeniu wszelkich prac, składników majątkowych tych części nieruchomości, na których były prowadzone prace  
w zakresie budowy gazociągu oraz sporządzenia z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej – część II protokołu,

- Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdej działki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.13 do OPZ. Przed rozpoczęciem prac treść protokołu należy uzgodnić z Zamawiającym, uzgodnienia treści protokołu należy dokonać nawet w przypadku braku wprowadzania jakichkolwiek zmian. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści wzoru protokołu na etapie jego uzgodnienia. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w protokole bez ich uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Protokół powinien zawierać m.in:

  - wskazanie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń w tym zakresie (np. Księga Wieczysta);

  - oznaczenie i położenie działki (nr. ewidencyjnych działki, obręb ewidencyjny, gmina, powiat, województwo);

  - numer porządkowy działki wg Decyzji Lokalizacyjnej (jeśli występuje);

  - szczegółowy opis stanu i sposobu zagospodarowania działki, w tym istniejące uprawy, drzewostan, informacje terenowe o działce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynków i budowli oraz wszelkie inne informacje i dane niezbędne do oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych realizacją inwestycji;

  - opisaną i ponumerowaną dokumentację fotograficzną przedstawiającą zagospodarowanie nieruchomości w pasie budowlano montażowym w formie wydruku w kolorze wraz z datą sporządzenia zdjęć (ilość zdjęć winna być adekwatna do wielkości i sposobu zagospodarowania nieruchomości - min. 6 zdjęć, ilość wykonanych zdjęć może ulec zmniejszeniu w indywidualnych przypadkach wyłącznie za zgodą Zamawiającego).

  - mapę z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczególnych zdjęć. Przedmiotowa mapa powinna zawierać m.in. podpis geodety, który ją sporządził, granice nieruchomości objętej opisem, lokalizację na nieruchomości pasa montażowego oraz strefy kontrolowanej, lokalizację i rodzaj zabudowanych elementów naziemnych, skalę oraz legendę oraz inne niezbędne elementy. Wykonawca przygotuje, a następnie uzgodni z Zamawiającym wzór mapy, przed rozpoczęciem prac w terenie.  Wszystkie prace geodezyjne, w tym związane z sporządzeniem mapy zrealizuje geodeta;

  - jednoznaczne określenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do którego będą występowały ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych), jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objętego pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego), niezbędnego do wykonania prac budowlanych, a także wskazanie długości gazociągu zlokalizowanego na danej nieruchomości;

  - jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementów podziemnych i naziemnych zabudowanych na nieruchomości w związku z realizacją inwestycji (np. gazociąg, słupki znacznikowe, studnie drenażu francuskiego itd.),

  - precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w których nastąpiło faktyczne zajęcie nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości;

  - precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporządzenia protokołu, daty wysłania zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez Właściciela / Użytkownika Wieczystego;

  - szczegółowy opis stanu nieruchomości przed i po zakończeniu robót, potwierdzający przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

  - inne istotne informacje pozyskane od Właścicieli nieruchomości / Użytkowników wieczystych w zakresie stanu nieruchomości lub stanu własnościowego, w tym również przekazane/okazane przez nich dokumenty. 
W przypadku okazania przez Właściciela / Użytkownika Wieczystego ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ich kopii lub zdjęcia i załączenia ich do protokołu lub wskazania w protokole ich treści;

  - kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zawiadomienia 
o rozpoczęciu i zakończeniu robót wraz z potwierdzeniem odbioru, również w przypadku zwrotu korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy również sytuacji osobistego przekazania zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, należy uzyskać potwierdzenie jego odbioru;

  - podpisaną przez Właściciela / Użytkownika Wieczystego lub ich pełnomocnika informację dotyczącą ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia się Właściciela / Użytkownika Wieczystego na opis nieruchomości, pomimo prawidłowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca przekaże informację dotyczącą ochrony danych osobowych Właścicielowi / Użytkownikowi Wieczystemu za pomocą korespondencji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru będzie stanowić załącznik do protokołu. Treść pisma Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

  - oświadczenie Właściciela/Użytkownika Wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające informacje o żądanym sposobie wypłaty odszkodowania. W przypadku, gdy wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy oświadczenie winno zawierać wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma zostać skierowana wypłata odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości. Wzór oświadczenia należy uzgodnić z Zamawiającym;

  - wypis rejestru gruntów dla nieruchomości objętej opisem lub w przypadku pozyskania informacji z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w innej formie, zwłaszcza zbiorczej, fragment takiego zestawienia (z pominięciem nieruchomości, które nie są przedmiotem protokołu) z wyraźnym, jednoznacznym i niebudzącym wątpliwości oznaczeniem właściwej działki, jej właściciela/-li oraz źródła tych danych i daty ich wydania.

- Protokół powinien zawierać ponadto wszelkie informacje niezbędne do oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części drzew i/lub krzewów wraz z podaniem ich ilości, gatunków i wieku/obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni; jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Do protokołu opisu nieruchomości winien być załączony protokół przekazania drewna właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi wieczystemu wraz z załącznikiem „dendrologicznym” (zestawienie tabelaryczne oraz załącznik graficzny). Jeżeli właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty terenu nie będzie wymagał przekazania należącego do niego materiału odpadowego (np. karpiny, gałęzie nie przedstawiające wartości użytkowej, korzenie i krzewy) Wykonawca odnotuje ten fakt w protokole przekazania drewna i zagospodaruje (zutylizuje) ten materiał we własnym zakresie.

- W przypadku, żądania przez Właściciela nieruchomości sąsiadującej z pasem budowlano montażowym lub nieruchomości, na której znajduje się pas budowlano montażowy dokonania inwentaryzacji budynków znajdujących się poza pasem budowlano – montażowym, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, który podejmie decyzję co do dalszego sposobu postępowania.

- Protokoły opisu nieruchomości powinny zostać podpisane przez:

  - właścicieli, zarządców i/lub użytkowników wieczystych działki, bądź inne osoby pisemnie przez nie upoważnione wraz z podaniem numeru telefonu. W przypadku, gdy właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty działki  pisemnie upoważni inną osobę do podpisania niniejszego protokołu  należy do protokołu załączyć oryginał, kserokopię lub wydruk stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokumentów nie będących oryginałem Wykonawca poświadczy ich zgodność z oryginałem we własnym zakresie. Zakres akceptowalnego pełnomocnictwa należy uzgodnić z Zamawiającym;

  - kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną i upoważnioną;

  - rzeczoznawcę majątkowego powołanego i opłaconego przez Wykonawcę;

  - geodetę powołanego i opłaconego przez Wykonawcę.

- W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, lub ich pełnomocnika Wykonawca umieści na protokole stosowną adnotację o tej okoliczności z podaniem powodu odmowy lub braku możliwości złożenia podpisu przez właściciela/zarządcę/ użytkownika nieruchomości, lub ich pełnomocnika. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o wszystkich przypadkach odmowy podpisania protokołu wraz z wskazaniem przyczyn tej odmowy.

- W przypadku niestawienia się Właściciela / Użytkownika Wieczystego / Zarządcy na opis nieruchomości, pomimo prawidłowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca przekaże mu jeden egzemplarz protokołu opisu nieruchomości wraz z załącznikami za pomocą korespondencji listownej (po zakończeniu prac). W przypadku zwrotnego otrzymania podpisanego protokołu wraz z załącznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletność i zgodność z wersją pierwotną, a następnie przekaże protokół wraz z załącznikami do Zamawiającego, natomiast do Właściciela prześle ponowie drugi egzemplarz protokołu (nie podpisany przez Właściciela/ Użytkownika Wieczystego / Zarządcę, a podpisany przez pozostałych członków komisji). Wykonawca na każdym z protokołów potwierdzi poprzez stosowną adnotację, iż protokół został do Właściciela przesłany, sposób potwierdzenia i treść pisma Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności wprowadzenia ewentualnych korekt lub uzupełnień w protokołach.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania protokołu wraz z załącznikami 
z opisu stanu nieruchomości sprzed rozpoczęcia prac i po zakończeniu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia powyższych protokołów w jednym egzemplarzu na prawach oryginału, który Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową lub na wezwanie Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca wykona uwierzytelnione kopie (“za zgodność z oryginałem”), jedną z kopii Wykonawca przekaże właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi wieczystemu (w przypadku większej liczby właścicieli danej nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kopii protokołu „za zgodność z oryginałem” w ilości odpowiadającej ilości współwłaścicieli), drugą kopię protokołu “za zgodność z oryginałem” przeznaczoną dla Wojewody Wykonawca przekaże Zamawiającemu (odrębnie w stosunku do dokumentacji odbiorowej). Kopie protokołów dla Zamawiającego zostaną przekazane wraz z tabelarycznym ich zestawieniem w formacie xls.

- W przypadku stwierdzenia braków/uwag do przekazanych protokołów opisu nieruchomości lub ich załączników zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany do ich poprawy w terminie 14 dni od zgłoszenia.

- Wykonawca po zakończeniu robót przekaże do Zamawiającego (po wcześniejszej weryfikacji prawidłowości ich wypełnienia oraz kompletności) skompletowane protokoły (Część I. Komisyjne opisanie stanu nieruchomości przed rozpoczęciem prac budowlanych i Część II. Komisyjne opisanie stanu nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych – komplet) wraz z załącznikami w formie elektronicznej w formacie PDF i papierowej (kopia za zgodność z oryginałem przeznaczona dla Wojewody), w pakietach obejmujących obszar poszczególnych miejscowości, niezwłocznie po ich skompletowaniu wraz z wykazem sporządzonych protokołów w formie elektronicznej:

  - Protokoły w wersji papierowej zostaną poukładane zgodnie z numeracją wynikającą z zestawienia protokołów lub decyzji lokalizacyjnej, sposób poukładania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

  - Plik zawierający protokół w formacie PDF opisany zostanie następująco „miejscowość numer działki” w przypadku numerów łamanych w miejsce „/” Wykonawca zastosuje „_”;

  - Protokoły w wersji elektronicznej zostaną umieszczone w folderach, które będą opisane: nazwa miejscowości (lokalizacja działki) / numer działki. W przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy lub powiatu - ścieżka będzie wyglądać następująco: powiat / gmina / nazwa miejscowości (lokalizacja działki) / numer działki

- Powyższe dokumenty powinny zostać przedstawione dodatkowo w formie zestawienia protokołów które zostanie sporządzone przez Wykonawcę w formacie xls , z odnośnikami w postaci hiperłączy.

- Wykonawca dodatkowo (oprócz zdjęć w formie określonej jako załącznik do protokołu) przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną wykonanych podczas opisu nieruchomości zdjęć (zdjęcia kolorowe, czytelne; opatrzone georeferencją, numerem i datą sporządzenia, format pliku JPG), które zostaną zamieszczone w folderach o których mowa w pkt. 15.3. w założonych dodatkowych folderach (podfoldery: „zdjęcia przed” i „zdjęcia po”).

- Oświadczenie Właściciela/Użytkownika Wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające informacje o żądanym sposobie wypłaty odszkodowania będzie dodatkowo (oprócz skanu dołączonego do protokołu) stanowiło odrębny plik elektroniczny opisany „oświadczenie (imię i nazwisko właściciela)” i zostanie zamieszczone w folderze o którym mowa w pkt. 15.3.

- W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego,  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tej informacji Zamawiającemu wraz z dokumentacją wskazującą powód i datę tej odmowy. Wykonawca Robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, jest zobowiązany do skutecznego przekazania właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania nieruchomości, a w razie dalszej odmowy udostępnienia nieruchomości, zobowiązany jest do złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego wojewody wniosku o wszczęcie procedury administracyjnej w celu uzyskania dostępu do nieruchomości. Powyższe okoliczności powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w Harmonogramie.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, uzupełnienia oraz bieżącej modyfikacji/rozbudowy dokumentu (w formie elektronicznej xls.) pn. „Baza Nieruchomości” na potrzeby realizacji inwestycji –  wzór zestawienia stanowi Załącznik nr 1.14 do OPZ. Przed rozpoczęciem uzupełniania „bazy nieruchomości” jej zakres należy uzgodnić z Zamawiającym, uzgodnienia należy dokonać nawet w przypadku braku wprowadzania jakichkolwiek zmian do wzoru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie danych niezbędnych do uzupełninia na etapie jego uzgodnienia. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w „Bazie Nieruchomości” bez ich uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Pozyskanie wszelkich danych potrzebnych do wykonania zestawienia wskazanego powyżej leży po stronie Wykonawcy. Dodatkowo na potrzeby Zamawiającego Wykonawca w oparciu o “Bazę Nieruchomości” będzie wykonywać inne zestawienia tabelaryczne, m.in. zestawienie wspólnych stref kontrolowanych na skrzyżowaniach z gazociągami istniejącymi, zestawienie zmian w powierzchniach stref kontrolowanych i pasa budowlano- montażowego oraz inne.

- Wykonawca wykona elektroniczną bazę danych z wykonanej wycinki drzew i krzewów. Treść  bazy danych należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego udostępnić w formie skanu lub oryginału (w zależności od potrzeb Zamawiającego) sporządzony protokół opisu nieruchomości. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do Zamawiającego (bez wezwania) skanów protokołów opisu nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną (Część I. Komisyjne opisanie stanu nieruchomości przed rozpoczęciem prac budowlanych) niezwłocznie po ich sporządzeniu (a przed rozpoczęciem prac budowlanych) celem weryfikacji ich treści. Przekazanie przez Wykonawcę protokołów opisu nieruchomości w ramach niniejszego punktu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zawartego m.in. w pkt. 12, 13, 15, 16, 17 i 18 (i innych) który winien zostać zrealizowany po zakończeniu robót.

- Tyczenie pasa montażowego należy wykonać w taki sposób, aby możliwe było jednoznacznie wskazanie obszaru tegoż pasa na konkretnej nieruchomości, tj. w ramach tyczenia należy uwzględnić lokalizację granic nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem montażowym właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu gruntów, na terenie których prowadzone będą prace, z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji Robót oraz organizacji zaplecza budowy. Zobowiązania z tego tytułu powinny być uregulowane przed zakończeniem budowy gazociągu i udokumentowane, a raport zawierający informacje o wypłaconych odszkodowaniach (z uwzględnieniem informacji stanowiących podstawę do obliczenia wysokości odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiającemu przed zgłoszeniem Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego.

  - pokrycia kosztów odszkodowań za szkody powstałe poza pasem montażowym; w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań, również w przypadkach związanych z roszczeniami właścicielowi /zarządcy/ użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z tytułu uniemożliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wypłaconych odszkodowań wraz z podaniem powierzchni objętej odszkodowaniem i zakresu szkód.

  - prowadzenia bazy danych w formie tabelarycznej nieruchomości na których doszło do zajęcia poza pasem montażowym, treść i zakres bazy danych wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca będzie systematycznie aktualizował bazę danych i raz w miesiącu lub na żądanie przekazywał do Zamawiającego.

- Wykonawca, do dnia uzyskania przez najpóźniejszą (ostatnią) decyzję odszkodowawczą waloru ostateczności, zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i wybranymi przez właściwych wojewodów rzeczoznawcami majątkowymi, w tym w szczególności do udzielania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień, m.in. w zakresie sporządzonych protokołów opisu nieruchomości, dotyczących oceny i opisu zagospodarowania każdej działki, przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót.