WYMAGANIA  TAKTYCZNO TECHNICZNE

# Przedmiot zamówienia

## Wymiana włazów do pomieszczenia Kancelarii Kryptograficznej, Kabiny RADIO oraz Kabiny DO i ZDO  na ORP „KASZUB”.

## Zakres prac zawarto w załącznikach:

- Załącznik nr 1 „Wykaz Prac Naprawczych”;

## Komórki wewnętrzne Ministerstwa Obronny Narodowej biorące udział 
w realizacji umowy.

| ZAMAWIAJACY | Komendant Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| --- | --- |
| DOWÓDCA JW. | Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 5004 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| SZEF S-4 JW. | Szef Sekcji S-4 Jednostki Wojskowej Nr 5004 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 |

# Termin wykonania prac

## Termin realizacji usługi –  zgodnie z zapisami umowy.

## Miejsce realizacji usługi – KPW Gdynia- ORP  „KASZUB”.

# Przekazanie do wymiany  włazów Kancelarii Kryptograficznej, Kabiny Radio oraz  Kabiny DO i ZDO.

## Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) pomieszczeń i przedmiotowych włazów do wymiany wykonuje w jego imieniu Dowódca JW.

## Nadzór nad przebiegiem prac związanych z wymianą ze strony użytkownika sprawował będzie oficer nadzorujący  – wyznaczony rozkazem Dowódcy JW.

## „Wykonawca” zobowiązany jest do uzgodnienia z Dowódcą JW. terminu prac i wymiany, z tygodniowym wyprzedzeniem. Uzgodnienia te należy realizować w formie pisemnej.

## Przyjęcie włazów do wymiany dokonuje się na podstawie „Protokołu przyjęcia do wymiany włazu” stanowiącym załącznik nr 2, który należy sporządzić w 2 egz. i podpisać w dniu udostępnienia jednostki „Wykonawcy” prac.

# Odbiór prac po wymianie

## Włazy do Kancelarii Kryptograficznej(pom.308A) Kabiny Radio(pom.302), oraz Kabiny DO(pom.207) i Kabiny ZDO(pom.208) po wymianie odebrane zostaną pod względem spełnienie warunków zarządzenie 46/MON i 59/MON - NORMA PN-EN 1627, KL RC4 w zakresie wykonanych prac oraz wydania certyfikatów  zgodnie z „Wykazem prac naprawczych” – WPN (załącznik nr 1). Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” (załącznik nr 3) przez komisję wyznaczoną rozkazem Dowódcy JW.

## „Wykonawca” ponosi odpowiedzialność (ryzyko pożaru, uszkodzenia itp.) za:

- uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z wymianą włazów ( prac demontażowych, montażowych, transportowych, itp.);

- uszkodzenia, spowodowane przez podwykonawców.

## W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w ppkt. 4.2, „Wykonawca” zobowiązany jest w terminie 48 godzin od spowodowania uszkodzeń powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego. W zawiadomieniu należy opisać nazwę uszkodzonych elementów, rodzaj uszkodzeń, opisać zakres prac naprawczych oraz określić termin przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów.

## Termin naprawy urządzeń, które uległy uszkodzeniu w trakcie przeglądu w okolicznościach wyszczególnionych w pkt. 4.3, nie może przekraczać terminu zakończenia prac związanych z wymianą włazów określonych w umowie.
Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego.

## „Wykonawca” musi znać przepisy obowiązujące na terenach wojskowych oraz na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. 
Musi się on podporządkować zaleceniom dowódcy jednostki pływającej, 
na której wykonywane są prace.

## Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów stanowić będzie załącznik do „Protokołu zdawczo-odbiorczego” i zostanie objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt. 7.

# Warunki techniczne

## Usługę należy wykonać zgodnie z umową;

## Wymiana włazów musi być realizowana zgodnie z wymaganiami zarządzenia 59/MON, 57/MON oraz 46/MON – NORMA PN-EN 1627, KL RC4

## Wszystkie przedmioty majątkowe zdemontowane w trakcie wymiany włazów, stanowią własność Ministerstwa Obrony Narodowej i po zakończeniu wykonywanych prac podlegają przekazaniu protokołem oficerowi nadzorującemu nie później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”.

## W trakcie prac „Wykonawca” jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących 
na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP, jak również zapewnienia warunków do przestrzegania ich przez załogę jednostki podlegającej przeglądowi zgodnie z:

- „Instrukcją o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” 
sygn.  ppoż 3/2014;

- „Przepisami bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) na okrętach MW”  
sygn. Mar. Woj. 762/78;

- „Instrukcją o planowaniu i realizacji napraw jednostek pływających MW 
DU-4.22.7.02(A)”

# Klauzula jakościowa

## Dopuszcza się zlecenie prac podwykonawcom.

## W przypadku gdy podwykonawca będzie z kraju nie należącego do NATO koszty realizacji odbioru wojskowego pokrywa „Wykonawca”.

## W razie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający po zasięgnięciu opinii „Zastępcy Szefa Sztabu  JW 5004 ds. Wsparcia”.

# 6.4  Wykonawca nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych, nie będzie przetwarzał, wytwarzał ani nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych. Prace będą prowadzone pod nadzorem etatowej obsady ORP „Kaszub”.

# Gwarancja

## „Wykonawca” udziela 24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną i niezawodną pracę mechanizmów objętych zamówieniem oraz na nowo wmontowane podzespoły, części i urządzenia a będące dostawą Wykonawcy.

## Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania  „Protokołu zdawczo-odbiorczego” urządzenia po przeglądzie. Okres gwarancyjny na wykonane prace należy każdorazowo określić w „Protokole zdawczo-odbiorczym” 
i „Karcie gwarancyjnej” (zał. nr 4).

## Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi  nabyte  w ramach niniejszej umowy u kooperantów „Wykonawcy”.

## Jeżeli okres gwarancyjny na poszczególne autonomiczne części zamontowane 
w urządzeniu jest dłuższy niż okres gwarancyjny na urządzenie określony 
w umowie, „Wykonawca” uzna je w udzielonej gwarancji. Muszą one być wymienione w „Protokole zdawczo-odbiorczym” oraz w „Karcie gwarancyjnej”.

## Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą przedkładane przez Dowódcę JW. do „Wykonawcy” z powiadomieniem Zamawiającego pisemnie, w formie Zgłoszenia Reklamacyjnego - zał. nr 5).

## Rozpatrzenie Wniosku Reklamacyjnego przez „Wykonawcę” oraz podpisanie „Protokołu porozumień gwarancyjnych” (PPG), musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW. u Wykonawcy. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie - PPG) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego (zał. nr 6). Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności na okręcie wynikające z „Protokołu reklamacyjnego” powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od „Wykonawcy”, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcę JW.  lub osoby przez niego wyznaczonej.

## Koszty związane z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”, a dotyczące określenia stanu technicznego niesprawnego urządzenia (ekspertyzy techniczne, weryfikacje) ponosi Gwarant.

## Jeżeli czas, od podpisania „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych” oraz  udostępnienia urządzenia dla usunięcia niesprawności, do rozpoczęcia prac związanych z ich usuwaniem przekracza 14 dni roboczych, to okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas od daty udostępnienia urządzenia do czasu usunięcia tej niesprawności. Wydłużenie okresu gwarancji dotyczy tylko urządzeń  naprawianych w ramach gwarancji.

## PPG sporządza „Wykonawca” przy udziale  komisji z JW., a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za jakość u Wykonawcy przeglądu.

## W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji,  i „Wykonawca” nie uwzględnienia reklamacji, PPG może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swoje stanowisko. „Wykonawca” kopię PPG przekazuje  Dowódcy JW.

## W przypadkach opisanych w pkt. 7.12  „Wykonawca”  ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania PPG, przesłać pisemne uzasadnienie swojego stanowiska do Dowódcy JW.

## W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez „Wykonawcę”  PPG, Dowódca JW. zastrzega sobie prawo do odwołania się od decyzji Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania uzasadnienia.

## W przypadku odwołania się Dowódcy JW. od uzasadnienia Wykonawcy, „Wykonawca”  powołuje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odwołania komisję złożoną z przedstawicieli: Jednostki Wojskowej i  Wykonawcy. Przedstawicieli do ww. komisji pisemnie zgłaszają zainteresowane strony poprzez Zamawiającego. Protokół ze spotkania wykonuje „Wykonawca” i podpisują go uczestnicy spotkania. Kopie otrzymują Dowódca JW. i Zamawiający.

## W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie uznania niesprawności zgłoszonej „Zgłoszeniem reklamacyjnym” D-ca JW. występuje z własną opinią do Zamawiającego – Komendanta Portu Wojennego Gdynia, który podejmie dalsze kroki prawne.

## Z usunięcia niesprawności „Wykonawca” sporządza „Protokół zdawczo – odbiorczy naprawy gwarancyjnej” potwierdzający przywrócenie wymaganych parametrów taktyczno-technicznych i jakościowych naprawianego sprzętu oraz odnotowują nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego w formularzach technicznych urządzeń i mechanizmów. Protokół ten musi być podpisany przez komisję powołaną rozkazem Dowódcy JW. Powyższe wpisy muszą się znaleźć również 
w „Karcie gwarancyjnej”.

## Jeżeli w przypadku uznanej reklamacji „Wykonawca” stwierdza brak możliwości naprawy sprzętu u Użytkownika, sprzęt kieruje się do zakładu 	Wykonawcy. Sposób dostarczenia sprzętu do zakładu i z powrotem oraz jego przekazanie Użytkownikowi ustala „Wykonawca” w porozumieniu 
z Użytkownikiem. Koszty poniesione z tytułu transportu sprzętu w obie strony pokrywa „Wykonawca”.

## Okres gwarancyjny na sprzęt i prace zakwalifikowane w ramach gwarancji przedłuża się o okres, od daty podpisania PPG, do daty podpisania „Protokołu zdawczo – odbiorczego” na wykonanie prac gwarancyjnych. Bezwarunkowo przedłuża się gwarancję na wszystkie prace zawarte w WPG w przypadku postoju jednostki pływającej w zakładzie Wykonawcy w ramach gwarancji oraz 
w przypadku niesprawności urządzenia 	uniemożliwiającego wykonywanie podstawowych zadań okrętu.

## „Wykonawca” zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku naprawy urządzeń, mechanizmami wadliwie działającymi.

## „Wykonawca” po uzgodnieniu z Dowódcą JW.  po zakończonej naprawie 
i odbiorze przez komisję może oplombować naprawiony sprzęt w ważniejszych węzłach 
w sposób umożliwiający wykonywanie przez użytkownika wszystkich czynności eksploatacyjnych wynikających z obowiązujących instrukcji.

## W przypadku montażu urządzeń dostarczonych przez Użytkownika i będących na gwarancji 	producenta, „Wykonawca” naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zamontowania urządzeń, podania nieprawidłowego zasilania lub innych parametrów niezgodnych z wymaganiami.

## Odpowiedzialność „Wykonawcy” z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.

## W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

# Inne postanowienia

## „Wykonawca” zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” do przesłania do :

### Zamawiającego nw. dokumentów:

- fakturę,

- „Protokół zdawczo – odbiorczy”,

- „Kartę gwarancyjną”,

- „Certyfikat”;

- „Wykazy urządzeń i mechanizmów dostarczonych i zamontowanych 
na okręcie w trakcie wymiany włazów”.

### Dowódcy JW. nw. dokumentów:

- „Protokół zdawczo - odbiorczy”,

- „Kartę gwarancyjną”.

## „Wykonawca” pisemnie powiadomi Zamawiającego  na 4 dni kalendarzowe przed terminem zakończenia przeglądu, o stanie zaawansowania realizacji umowy oraz niezwłocznie o ewentualnych zagrożeniach jej terminowego wykonania.

# Wymagania dozoru technicznego – nie dotyczy.

# Wymagania metrologiczne – nie dotyczy.

# Wymagania kodyfikacji: nie dotyczy.

# Ocena OiBP: nie dotyczy.

# Wymagania ochrony środowiska:  nie dotyczy.

# Dokumentacja do produkcji seryjnej: nie dotyczy.

# Ochrona informacji niejawne: nie dotyczy.

.

Sprawdzono pod względem merytorycznym w zakresie OIN. Przedmiot zamówienia nie jest związany z dostępem do informacji niejawnych.

Zał. 6  na 10 str.

| Zał. nr 1 | Wykaz prac naprawczych | 1 str. |
| --- | --- | --- |
| Zał. nr 2 | Protokół Przyjęcia do wymiany | 1 str. |
| Zał. nr 3 | Protokół Zdawczo-Odbiorczy | 1 str. |
| Zał. nr 4 | Karta Gwarancyjna | 3 str. |
| Zał. nr 5 | Zgłoszenie Reklamacyjne | 2 str. |
| Zał. nr 6 | Protokół Porozumień Gwarancyjnych | 2 str. |

Stopień, imię i nazwisko oficera wyznaczonego rozkazem dowódcy jednostki wojskowej zostanie podane bezpośrednio przed sporządzeniem umowy