Załącznik  nr 4

UMOWA NR ………………

Umowa zawarta w dniu ................2024 r. pomiędzy:

31 Bazą Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny, 61-325 Poznań,  ul. Silniki 1,

REGON: 632431771;  NIP 777-00-04-575, reprezentowaną przez:

..................................................................................................................................

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,

a

............................................................. z siedzibą w m. ......................................

NIP ................................,   REGON ....................................,

reprezentowaną przez :

p. ........................................ 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

- ● Czyszczenie rynien i rur spustowych kompleksie 2981 i 2982 w m. Śrem (przed sezonem zimowym 2024/2025).

- ● Czyszczenie, prostowanie oraz drobna naprawa  rynien w kompleksie 2972 w m. Leszno i 2973 w m. Wyciążkowo (przed sezonem zimowym 2024/2025).

2. Szczegółowy zakres usługi określają :

- kosztorysy ofertowe (załączniki nr 1 do niniejszej umowy),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2 TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30.11.2024 r.

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną, aktualną wiedzą, Polskimi Normami, przepisami i wymogami technicznymi oraz z zachowaniem przepisów ochrony środowiska.

- Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za:

- jakość wykonywanej usługi;

- zapewnienie warunków BHP i ppoż., podczas wykonywanej usługi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego sprawdzania stanu i jakości wykonywania przedmiotu umowy i przedstawienia swoich uwag Wykonawcy.

- Zakazuje się używania aparatów latających nad terenami wojskowymi.

§ 4 PRZEDSTAWICIELE STRON

W imieniu Zamawiającego usługę nadzorował będzie:

p. Zbigniew CZERYBA           tel.  261 524 393 (SOI Śrem)

p. Mariusz BERLIK                 tel. 261 677 593 (SOI Leszno)

..........................................................................

W imieniu Wykonawcy usługą kierować będzie:

p. ................................................  tel. ..............................

§ 5 ZASADY REALIZACJI UMOWY

W celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu realizacji Umowy Strony ustalają :

Zamawiający w terminie do dnia ..................2024 r. przekaże Wykonawcy

- front prac.

- Zamawiający zobowiązuje się w miarę możliwości udostępnić  Wykonawcy teren niezbędny do zorganizowania zaplecza produkcyjnego  i socjalnego.

§ 6 MEDIA KOMUNALNE

Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystał z mediów komunalnych Zamawiającego.

§ 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu materiałów własnych. Materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm).

§ 8 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość usługi siłami własnymi.

§ 9 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie:

netto               ........................... zł

VAT 8 i 23%        ......................... zł

brutto             ..........................  zł.

(słownie) ............................................................................... zł 00./100 .

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po wykonaniu usługi przez osoby z ramienia Zamawiającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy na podstawie obmiarów potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

- Zawarta z wybranym w postępowaniu Wykonawcą umowa na realizację przedmiotu zamówienia może podlegać zmianom w stosunku do oferty tego Wykonawcy na zasadach 
i warunkach określonych w § 18 niniejszej umowy oraz jedynie gdy konieczność takiej zmiany wyniknie w toku realizacji umowy w następstwie zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dotyczących:

- zwiększenia rozmiaru prac z tytułu konieczności podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych;

- terminu wykonania przedmiotu umowy z tytułu konieczności podjęcia prac dodatkowych i zamiennych oraz przerw w wykonaniu niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych, Strony zgodnie 
z   postanowieniami ust. 3 ustalą ich  zakres i wartość w protokole konieczności. Protokół ten,   po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do udzielenia zamówienia i podpisania aneksu na ustalony zakres i wartość prac. Prace te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, według KNR i KNP, przy zastosowaniu cen materiałów i sprzętu z oferty oraz nw. czynników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego:

R –   ........  zł/r-g

Kp – ........  %

Z   –  .......... %

§ 10 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, iż rozliczenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie bezusterkowego protokółu odbioru wykonanych prac oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie obmiarów wykonanych prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni po zakończeniu i odbiorze końcowym prac.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w § 9 niniejszej umowy w terminie do 14 dni, od dnia doręczenia faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót określonymi w powyższym ust.1 Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

- Faktura doręczona bez wymaganych dokumentów określonych w powyższym ust. 1 podlega zwrotowi bez księgowania, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji cen czynników produkcji niezbędnych do wykonania  przedmiotu umowy.

- Przy realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 Ustawy z dnia 11.03.2024 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 361) o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawionych do przedmiotowej Umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a Ustawy z dn. 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca, który w dniu podpisania Umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, 
a podczas obowiązywania Umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

- Jeżeli przedmiot umowy nie został zawarty w zał. nr 15 ustawy z dnia 11.03.2024 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 361) o podatku od towarów i usług zapisy ust. 6-8 nie znajdują zastosowania.

§ 11 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalają następującą procedurę odbioru przedmiotu umowy:

- Strony postanawiają, iż przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- O fakcie zakończenia usługi Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie (tel. 261 524 393 - Śrem i 261 677 593 - Leszno).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 4 dni roboczych od daty telefonicznego powiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 12 KARY UMOWNE

Strony ustalają następujące kary umowne za niewykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za część niewykonaną lub niewłaściwie wykonaną.

- za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu rozpoczęcia lub wykonania umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia  brutto określonego  w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu  określonego do usunięcia wad/usterek.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający może zastosować jednocześnie karę za opóźnienie w wykonaniu umowy i jej nienależyte wykonanie.

- Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli została dokonana na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej  
i umownego potrącenia naliczonych kar umownych  w myśl powyższego ust. 1 z dowolnej należności Wykonawcy. Należności objęte potrąceniem umownym opisanym w poprzednim zdaniu nie muszą być wymagalne, zaskarżalne i jednorodzajowe. Zamawiający dokonuje potrącenia poprzez wystawienie noty obciążającej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku,  gdy wyżej wskazane potrącenie nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar umownych 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej z tego tytułu.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  do dnia ..........2024 r. 
w szczególności w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni kalendarzowych;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z postanowieniami umowy.

- Odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru wykonanych prac oraz zapłaty za nie wynagrodzenia;

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego 
i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych prac oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 30 dni usunie z terenu urządzenia zaplecza i sprzęt przez niego dostarczony lub wzniesiony. 
W przypadku nie usunięcia ww. sprzętu w określonym terminie Zamawiający uprawniony będzie do jego usunięcia na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy. 
W przypadku przechowania ww. sprzętu lub jego zabezpieczenia przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy stosownego z tego tytułu wynagrodzenia,  na co niniejszym Wykonawca desygnując umowę wyraża zgodę.

§ 14 GWARANCJA PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach przedmiotu umowy w terminie 10 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,      Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi.

§ 15 TAJEMNICA INFORMACJI

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim:

- wszelkich informacji  uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- wszelkich informacji  jakie uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 16 ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod  rygorem nieważności. Zamawiający ma możliwość wprowadzenia aneksem zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- Terminu wykonania zamówienia - w przypadku gdy w szczególności zmiana terminu wynika z uzasadnionego wniosku Użytkownika obiektu, który z racjonalnych przyczyn zawnioskuje o przesunięcie terminu realizacji umowy.

- Zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności 
w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, 
że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory, które mogą wynikać na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W zakresie spraw nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

3. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 na ...... ark. – kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA