Załącznik nr 1  do zaproszenia

Część II

WYMAGANIA  TAKTYCZNO-TECHNICZNE

# Przedmiot zamówienia

## Przegląd odolejacza wody SKITS-DEB na ORP HYDROGRAF

## Zakres prac zawarto w załączniku:

# Załącznik nr 1 „Wykaz prac naprawczych”

## Komórki wewnętrzne Ministerstwa Obronny Narodowej biorące udział w realizacji umowy:

| ZAMAWIAJACY | Komendant Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| --- | --- |
| DOWÓDCA JW | Dowódca Jednostki Wojskowej nr 4118 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 |

- Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

## Termin realizacji usługi:  zgodnie z umową

## Miejsce realizacji usługi – Port Wojenny Gdynia, ORP HYDROGRAF i warsztat Wykonawcy.

- Przekazanie – przyjęcie urządzenia/systemów do wykonania przedmiotu zamówienia

## Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) urządzeń, systemów do przeglądu wykonuje w jego imieniu Dowódca JW.

## Nadzór na przebiegiem prac ze strony Użytkownika sprawował będzie oficer nadzorujący –wyznaczony rozkazem Dowódcy JW.

## Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem terminu przekazania (odbioru) urządzeń, systemów do wykonania usługi, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Uzgodnienia te można dokonać w formie pisemnej faksem do Dowódcy JW. nr fax. ................................lub telefonicznie z oficerem nadzorującym nr tel. .......................

## Przyjęcie urządzeń do przeglądu dokonuje się na podstawie „Protokołu przyjęcia 
do przeglądu” stanowiącym załącznik nr 2 który należy sporządzić w 3 egz. i podpisać 
w dniu przyjęcia przez Wykonawcę urządzeń. Protokół musi być podpisany przez:

- przedstawiciela Wykonawcy;

- oficera nadzorującego;

- dowódcę okrętu.

# Odbiór wykonania przedmiotu zamówienia

## Urządzenia, system po wykonaniu przedmiotu zamówienia odebrane zostaną pod względem stanu technicznego,  ukompletowania oraz w zakresie wykonanych prac naprawczych wyszczególnionych w wykazach prac (załącznik nr 1). Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Zdawczo – Odbiorczego (załącznik nr3) przez komisję wyznaczoną rozkazem Dowódcy JW.

## Tryb i zasady odbioru prac będących przedmiotem zamówienia ustala się następująco:

- gotowość do przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłosi Oficerowi nadzorującemu z 3-dniowym wyprzedzeniem;

- dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia do odbioru sprzętu niespełniającego wymagań niniejszej umowy ponosi Wykonawca;

- wszelkie potrzeby związane z zabezpieczeniem prób, uruchomień urządzeń podlegających przeglądowi, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Użytkownikowi z wyprzedzeniem 5-dniowym.

## Podstawą przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia jest DTR urządzenia podlegającego przedmiotowi zamówienia oraz wykaz prac naprawczych (załącznik nr 1).

## Wykonawca przed podpisaniem „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” (załącznik nr 3) urządzeń, systemów po wykonaniu przedmiotu zamówienia, dokona adnotacji 
lub aktualizacji w dokumentacji eksploatacyjnej (formularzach technicznych) 
i dokumentacji technicznej urządzenia/systemów, w szczególności opisując:

- jakie części zostały wymienione podczas prac;

- szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia.

## W przypadku dokonania zmian w istniejących systemach poprzez zastosowanie nowych elementów (urządzeń) Wykonawca przekaże Użytkownikowi całość dokumentacji (eksploatacyjnej, technicznej, gwarancyjnej) producenta tych elementów (urządzeń)  
i związanej z tymi elementami (urządzeniami).

# Warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia

## Usługę należy wykonać zgodnie z umową, w szczególności zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych (załącznik nr 1).

## Realizacja prac musi zapewnić odtworzenie wszystkich parametrów taktyczno-technicznych sprzętu, systemów okrętowych objętych zamówieniem  określonych w opisie technicznym okrętu lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń oraz ich technicznych zasobów pracy (resursów).

## Wszystkie materiały i urządzenia będące dostawą Wykonawcy przeglądu muszą posiadać świadectwa jakości lub certyfikat wyrobu.

## Przegląd SpW i systemów okrętowych musi być realizowany zgodnie z typowymi technologiami przeglądu obowiązującymi u Wykonawcy i zgodnymi z zaleceniami Producenta Urządzenia, chyba że Zamawiający w wykazie prac naprawczych wskaże inną technologię lub zastrzeże sobie prawo do zatwierdzania technologii przeglądów poszczególnych mechanizmów, urządzeń oraz systemów.

## Oficer nadzorujący/ dowódca pionu-działu udostępni nieodpłatnie Wykonawcy posiadaną dokumentację  techniczno-ruchową  SpW, systemów będących w przeglądzie. Przekazanie dokumentacji musi być udokumentowane protokołem przekazania podpisanym przez strony.

## Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia (nie później niż do dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego” zwróci kompletną, oryginalną udostępnioną przez oficera nadzorującego/ dowódca pionu-działu dokumentację. Wpis o zwrocie użyczonej dokumentacji należy umieścić w protokole zdawczo-odbiorczym.

## Niesprawności i usterki SpW technicznego stwierdzone podczas przeglądu mogące spowodować trwałe uszkodzenia lub awarie systemów i urządzeń w trakcie eksploatacji, powinny być zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie w trybie natychmiastowym 
do Zamawiającego i Użytkownika w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

## Prace dodatkowe, będą przedmiotem odrębnego postępowania aneksowego, po określeniu przez Użytkownika zasadności co do ich realizacji i akceptacji Zamawiającego.

## Wszystkie przedmioty majątkowe zdemontowane z okrętu w trakcie przeglądu SpW, stanowią własność Ministerstwa Obrony Narodowej i po zakończeniu wykonywanych prac podlegają przekazaniu protokołem oficerowi nadzorującemu nie później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- szkody powstałe w SpW będące wynikiem prowadzonych prac w trakcie trwania przeglądu od dnia podpisania „Protokołu Przyjęcia SpW do przeglądu” do czasu formalnego przyjęcia SpW przez Użytkownika tj. dnia podpisania przez strony „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego”;

- uszkodzenia na okręcie dotyczące SpW niepodlegającego umowie, a powstałe 
w wyniku całości prowadzonych prac (w tym demontażowych, montażowych, transportowych, itp.)oraz w wyniku zaburzenia zasilania i doprowadzenia mediów 
o parametrach niezgodnych z parametrami eksploatacyjnymi urządzeń na skutek prowadzonych prac;

- uszkodzenia, spowodowane przez podwykonawców.

## W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w ppkt. 5.10., Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od spowodowania uszkodzeń powiadomić o tym fakcie, w formie pisemnej, Zamawiającego. W zawiadomieniu należy opisać nazwę uszkodzonych elementów, rodzaj uszkodzeń, opisać zakres prac z zakresu przeglądu oraz określić termin przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów.

## Termin naprawy urządzeń, które uległy uszkodzeniu w trakcie przeglądu 
w okolicznościach wyszczególnionych w ppkt. 5.10., nie może przekraczać terminu zakończenia prac określonego w umowie. Prace te podlegają procedurze odbioru jak 
dla prac z wykazu zasadniczego.

## Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonego SpW
lub jego elementów stanowić będzie załącznik do Protokołu zdawczo-odbiorczego 
i zostanie objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt. 7.

## Wykonawca musi znać i zastosować się do aktualnych przepisów obowiązujących 
na terenach wojskowych oraz na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. Musi się on podporządkować poleceniom dowódcy jednostki pływającej lub oficera nadzorującego.

## Wszelką korespondencję wynikającą z realizacji umowy należy kierować do Zamawiającego jako instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy oraz 
do wiadomości Użytkownika.

## W przypadku przekazywania (do zatwierdzenia) dokumentacji, rysunków, programów 
i harmonogramów prób Wykonawca zwraca się bezpośrednio do Użytkownika.

## Prace naprawcze muszą przebiegać zgodnie z:

## - „Instrukcją o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” sygn. ppoż 3/2014;

## - „Przepisami Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających. (Dz. U. z 2001 r. poz. 770 z późn. zm.);

## - Instrukcją o planowaniu i realizacji napraw jednostek pływających MWDU-4.22.7.02(A) wprowadzoną do użytku Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rozkazem nr 295 z dnia 22czerwca 2017 r.

# Klauzula jakościowa

## Dopuszcza się zlecenie prac podwykonawcom pod warunkiem spełniania przez nich wymagań określonych w ppkt. 6.1 (informację o spełnieniu powyższego warunku wraz dokumentami potwierdzającymi należy przesłać do Zamawiającego i Użytkownika przed przystąpieniem do prac przez podwykonawcę).

## Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu w formie odbioru wojskowego, realizowanego przez komisję powołaną przez Dowódcę JW 4118, z którym należy uzgadniać zapisy wymagań jakościowych w umowach z podwykonawcami.

## Wykonawca zapewni, że odpowiedni zapisy uzgodnione z komisją powołaną przez Dowódcę JW 4118 zostaną umieszczone w umowie z podwykonawcami.

## Wykonawcy znane są zasady nadzorowania z  realizacji umowy i zobowiązuje się wypełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wynikających z realizowanych przez niego zadań tj.:

- kiedy jest to niezbędne, Wykonawca zapewnia komisji JW, wyznaczonej rozkazem Dowódcy JW, środki wymagane do prawidłowego wykonania odbioru wojskowego oraz wszelką pomoc potrzebną komisji JW do oceny, weryfikacji, udokumentowania lub zwolnienia przedmiotu zamówienia;

- komisja JW ma prawo dostępu do dowolnych pomieszczeń komórek organizacyjnych Wykonawcy, w których wykonuje się jakakolwiek pracę wchodzącą w zakres realizowanej umowy;

- komisja JW ma wszelkie możliwości oceny zgodności systemu zarządzania jakością Wykonawcy z obowiązującymi procedurami Wykonawcy i zweryfikowania zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami umowy;

- komisja JW  ma prawo do weryfikowania każdego procesu, procedury kontroli 
i badań po to, by określić czy Wykonawca spełnia (lub nie spełnia) warunki umowy;

- w razie potrzeby udostępnione są przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń i przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych;

- Wykonawca zapewni, że w badaniach (próbach) zdawczo-odbiorczych przedmiotu zamówienia, do wyznaczenia wartości mierzalnych użyte zostaną materiały i środki techniczne posiadające udokumentowaną zgodność z odpowiednimi wzorcami odniesienia.

## W razie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający po zasięgnięciu opinii Użytkownika.

## Wymagania jakościowe SpW oraz części zamiennych:

## SpW i tśm zamontowane na okręcie w ramach umowy, a będące dostawą Wykonawcy muszą:

## być nowe (tj. nieużywane, nienaprawiane i pochodzące z bieżącej produkcji – nie starsze niż 2 lata), z zastrzeżeniem ppkt. 6.7.3.;

## posiadać świadectwo jakości producenta urządzenia oraz świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez towarzystwo klasyfikacyjne uznane przez International Maritime Organization (IMO), jeżeli dla tego typu urządzeń wymagane jest przez krajowe towarzystwo klasyfikacyjne;

## spełniać wymagania NO-06-A103 w zakresie odporności na działanie czynników środowiskowych dla grupy urządzeń M1 przeznaczonych 
dla okrętów w zależności od warunków eksploatacji urządzenia;

## posiadać DT producenta w języku polskim a w przypadku pozyskanie 
od wykonawcy zagranicznego dodatkowo w języku angielskim;

## farby użyte do konserwacji i malowania powierzchni okrętu lub wyposażenia musza spełniać wymagania określone w NO-19-A800:2014, a farby użyte 
do malowania powierzchni wewnątrz okrętu muszą spełniać wymogi 
dla materiałów trudnopalnych nie wytwarzających w wysokich temperaturach nadmiernej ilości dymu oraz substancji toksycznych, zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie Wyposażenia Morskiego (96/98/WE wraz 
z poprawkami) dotyczącymi materiałów powierzchniowych trudnopalnych.

## Materiały zastosowane do prac wynikających z umowy, muszą cechować się podwyższoną wytrzymałością, spełniać wymagania w zakresie BHP 
i przeciwpożarowym.

## Części zamienne dla urządzeń których produkcja została zaprzestana 
lub wykonawca nie istnieje, muszą być nowe, nienaprawiane /nieregenerowane 
i posiadać świadectwo jakości/zgodności producenta potwierdzające, że części odpowiadają warunkom technicznym i jakościowym określonych w dokumentacji technicznej urządzenia.

## Dopuszcza się wymianę SpW podlegającego naprawie na nowy tego samego typu lub zamiennik o parametrach nie gorszych od dotychczasowych, po uzgodnieniu w oparciu  o procedury związane z odstępstwem od jakości, jeżeli nie wiąże się 
to z dodatkowymi kosztami.

# Gwarancja

## Wykonawca udziela co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na bezawaryjną i niezawodną pracę mechanizmów, systemów i urządzeń okrętowych objętych zamówieniem oraz na nowo wmontowane podzespoły, części i urządzenia a będące dostawą Wykonawcy.

## Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” SpW po przeglądzie. Gwarancja obowiązuje również poza granicami kraju. Okres gwarancyjny na wykonane prace należy każdorazowo określić w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym”
i „Karcie Gwarancyjnej” (załącznik nr 4).

## Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia niesprawności w rejonie przebywania jednostki. W wyjątkowych przypadkach (jeżeli okręt przebywa poza granicami Państwa) 
za zgodą Dowódcy JW usuniecie usterki może być wykonane po powrocie jednostki pływającej do miejsca stałej dyslokacji pod warunkiem, że usterka nie wpływa 
na bezpieczeństwo pływania oraz wykonywanie podstawowych zadań okrętu.

## Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi nabyte w ramach niniejszej umowy 
u kooperantów / podwykonawców Wykonawcy.

## Jeżeli okres gwarancyjny na poszczególne autonomiczne urządzenia zamontowane 
na okręcie jest dłuższy niż okres gwarancyjny określony w umowie, Wykonawca uzna 
je w udzielonej gwarancji. Muszą one być wymienione w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym” SpW po przeglądzie oraz w „Karcie Gwarancyjnej’.

## Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji również z uwzględnieniem zakresu prac i usług wykonanych przez podwykonawców/ kooperantów zgodnie z przedmiotem umowy będą przedkładane przez Dowódcę JW do Wykonawcy z powiadomieniem Zamawiającego pisemnie, w formie Zgłoszenia Reklamacyjnego (załącznik nr5).

## Rozpatrzenie Zgłoszenia Reklamacyjnego przez Wykonawcę oraz podpisanie Protokołu Porozumień Gwarancyjnych – PPG (załącznik nr 6), musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW 4118 u Wykonawcy. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych 
od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie - PPG). Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności na okręcie wynikające 
z protokołu reklamacyjnego powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcę JW lub osoby przez niego wyznaczonej.

## PPG sporządza Wykonawca przy udziale komisji z JW, a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za jakość u Wykonawcy przeglądu/ obsługi i naprawy.

## Koszty związane z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”, a dotyczące określenia stanu technicznego niesprawnego urządzenia (ekspertyzy techniczne, weryfikacje) ponosi Gwarantodawca.

## Załoga okrętu ma prawo do dokonania napraw urządzeń objętych gwarancją bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy w następujących przypadkach:

- gdy zachodzi niebezpieczeństwo zatonięcia jednostki;

- gdy wada jest tego rodzaju, że jej nieusunięcie może spowodować zwiększenie strat;

- gdy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa załogi.

## O naprawach wyszczególnionych w pkt. 7.10. Dowódca JW niezwłocznie powiadamia pisemnie Wykonawcę przeglądu.

## W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji,
gdy Wykonawca nie uwzględnienia reklamacji, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swojego stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje Dowódcy JW.

## W przypadkach opisanych w pkt. 7.12.Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania PPG, przesłać pisemne uzasadnienie swojego stanowiska 
do Dowódcy JW.

## W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Wykonawcę PPG, Dowódca JW zastrzega sobie prawo do odwołania się od decyzji Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych 
od daty otrzymania uzasadnienia.

## W przypadku odwołania się Dowódcy JW od uzasadnienia Wykonawcy, Wykonawca powołuje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odwołania komisję złożoną 
z przedstawicieli: Jednostki Wojskowej i Wykonawcy. Przedstawicieli do ww. komisji pisemnie zgłaszają zainteresowane strony poprzez Zamawiającego. Protokół ze spotkania wykonuje Wykonawca i podpisują go uczestnicy spotkania. Kopie otrzymują Dowódca JW i Zamawiający.

## W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie uznania niesprawności zgłoszonej „Zgłoszeniem reklamacyjnym” Dowódca JW występuje z własną opinią do Zamawiającego –Komendanta Portu Wojennego Gdynia, który podejmie dalsze kroki prawne.

## Z usunięcia niesprawności Wykonawca sporządza „Protokół Zdawczo–Odbiorczy Naprawy Gwarancyjnej” potwierdzający przywrócenie wymaganych parametrów taktyczno-technicznych i jakościowych naprawianego sprzętu oraz odnotowują w nim nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego. Protokół ten musi być podpisany przez komisje powołana rozkazem Dowódcy JW. Powyższe wpisy muszą się znaleźć również w Karcie Gwarancyjnej.

## Jeżeli w przypadku uznanej reklamacji Wykonawca stwierdza brak możliwości naprawy sprzętu u Użytkownika, SpW kieruje się do zakładu Wykonawcy. Sposób dostarczenia sprzętu do zakładu i z powrotem oraz jego przekazanie Użytkownikowi ustala Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem. Koszty poniesione z tytułu transportu sprzętu w obie strony pokrywa Wykonawca.

## Okres gwarancyjny na SpW i prace zakwalifikowane w ramach gwarancji przedłuża się
o okres, od daty wpłynięcia Zgłoszenia Reklamacyjnego do Gwarantodawcy, do daty podpisania „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” na wykonanie prac gwarancyjnych. Bezwarunkowo przedłuża się gwarancję na wszystkie prace zawarte w WPN w przypadku postoju jednostki pływającej w zakładzie Wykonawcy w ramach gwarancji oraz 
w przypadku niesprawności urządzenia uniemożliwiającego wykonywanie podstawowych zadań okrętu.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku przekazania SpW / urządzeń i systemów 
z wadliwie działającymi urządzeniami lub mechanizmami.

## Wykonawca po uzgodnieniu z Dowódcą JW po zakończonym przeglądzie 
i odbiorze przez komisję może oplombować przeglądany sprzęt w ważniejszych węzłach 
w sposób umożliwiający wykonywanie przez użytkownika wszystkich czynności eksploatacyjnych wynikających z obowiązujących instrukcji.

## W przypadku montażu SpW / urządzeń dostarczonych przez Użytkownika 
i będących na gwarancji producenta, Wykonawca przeglądu zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zamontowania SpW/ urządzeń, podania nieprawidłowego zasilania 
lub innych parametrów niezgodnych z wymaganiami.

## Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.

## W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

# Inne postanowienia

## Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” do przesłania/przekazania niżej wymienionych dokumentów:

### Do Zamawiającego:

- Fakturę na usługę będącą przedmiotem umowy,

- Protokół Zdawczo-Odbiorczy,

- Kartę gwarancyjną,

- Wykaz oprzyrządowania oraz przedmiotów majątkowych wytworzonych w trakcie realizacji prac przeglądu, zakupionych lub wytworzonych ze środków Zamawiającego,

- Wykazy urządzeń i mechanizmów dostarczonych i zamontowanych na okręcie 
w trakcie przeglądu, oraz oprzyrządowania będących dostawą Wykonawcy;

### Do Dowódcy JW:

- Protokół Zdawczo-Odbiorczy,

- Kartę gwarancyjną.

## Wykonawca powiadomi niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego
i Użytkownika o ewentualnych zagrożeniach terminowego wykonania zamówienia, wraz 
z podaniem przyczyn.

# Wymagania metrologiczne:

Nowo zamontowane bądź wymienione przez Wykonawcę przeglądu przyrządy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać „Świadectwa kalibracji (sprawdzenia) krajowego lub zagranicznego laboratorium pomiarowego, które wykonuje i dokumentuje wzorcowanie zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 i może wykazać spójność pomiarów z właściwymi wzorcami krajowych instytutów metrologii lub wzorcami państwowymi.

# Wymagania kodyfikacji: nie dotyczy.

# Ocena OiBP:  nie dotyczy.

# Wymagania ochrony środowiska:  nie dotyczy.

# Dokumentacja do produkcji seryjnej : nie dotyczy.

# Ochrona informacji niejawnej: nie dotyczy.

Zał. nr 1		Wykaz prac naprawczych

Zał. nr 2		Protokół Przyjęcia do Naprawy

Zał. nr 3		Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Zał. nr 4		Karta Gwarancyjna

Zał. nr 5		Zgłoszenie Reklamacyjne

Zał. nr 6		Protokół Porozumień Gwarancyjnych

Zał. nr 7		Protokół Zdawczo- Odbiorczy naprawy gwarancyjnej