Załącznik Nr 3 do ZO

Projekt UMOWY nr …......../2025

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wielobranżowymi robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Wymiana   wentylacji  mechanicznej  w  budynku  kuchni  szpitalnej”           w    Wojewódzkim   Podkarpackim    Szpitalu   Psychiatrycznym    im.   prof.  Eugeniusza Brzezickiego     w Żurawicy – 2 etap

zawarta w dniu  ….. 2025r.  roku w Żurawicy, pomiędzy:

Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego                    w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, NIP 7952069209, Regon 000667655 wprowadzonym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000002583, reprezentowanym przez:

Dyrektor Szpitala –  mgr inż. Maciej Kamiński,

zwanym dalej: „Zleceniodawca”

a

..............................................................     prowadzący działalność gospodarczą pod

nazwą: ......................................................................................................................, NIP : ................. , REGON: ......................, reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwany w dalszej części umowy dalej „Zleceniobiorca”

W oparciu o:

1) Wynik rozstrzygniętego  w dniu ...............2025r. zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją  zadania inwestycyjnego pn.:  „Wymiana wentylacji mechanicznej w budynku kuchni szpitalnej” w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy – 2 etap, znak: ................... prowadzonego w oparciu o wprowadzone Zarządzenie nr 18/DGTZPZ/2025 Dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z dnia 5 lutego 2025 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania z w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy zamówień klasycznych o wartości niższej niż 130 tys. i innych zamówień wyłączonych  z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych .

2) Ofertę cenową Zleceniobiorcy z dnia .....................r

§ 1

Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wielobranżowymi robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana wentylacji mechanicznej w budynku kuchni szpitalnej” – 2 etap.

§ 2

- Zleceniobiorca oświadcza, że czynności nadzoru  inwestorskiego  wykonywać będzie:

-  dla robót branży budowlanej    -   …………………..

-  dla robót branży sanitarnej      -   …………………..

-  dla robót branży elektrycznej   -   …………………..

2. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby które będą wykonywać czynności nadzoru inwestorskiego:

- są wpisane  na listę członków  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- posiadają  ubezpieczenie  od odpowiedzialności  cywilnej  członków  Izby  za  szkody  wyrządzone w  związku  z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych                                 w budownictwie.

3.  Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  w  budownictwie  tzn. uprawnienia budowlane w zakresie  nadzorowania   budowy  i   robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   wraz z ubezpieczeniem tych osób stanowią załącznik  do umowy.

§ 3

- Zleceniobiorca będzie pełnił nadzór inwestorski zgodnie z wymaganiami prawnymi, 
a w szczególności zgodnie z treścią art. 25 Prawa budowlanego, współczesną wiedzą w tym zakresie oraz niniejszą Umową.

- Inspektor Nadzoru działa w imieniu własnym i na rachunek Zleceniodawcy.

- Ogólny zakres obowiązków i uprawnień Zleceniobiorcy określa Prawo budowlane oraz § 4 niniejszej Umowy.

- Zleceniodawca upoważnia Inspektora Nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

§ 4

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

- potwierdzonej każdorazowo w dzienniku budowy obecności na placu budowy w czasie                        i terminach zapewniających pełne  i ścisłe wykonywanie przyjętych obowiązków (nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu),  a w przypadku wezwania na budowę,  w terminie do 12 godzin od telefonicznego wezwania lub w innym uzgodnionym terminie,

- bieżącej kontroli jakości i ilości wykonywanych robót,

- sprawdzania, w oparciu o dokumenty przekazane przez Wykonawcę i obmiary z natury   przedmiarów  robót  i kosztorysów powykonawczych  w celu wystawienia faktur częściowych,

- bieżącego sporządzania wraz z Wykonawcą – Kierownikiem Budowy ewentualnych   protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych,

- przygotowania kompletu materiałów umożliwiających ewentualne zlecenie zamówienia dodatkowego oraz przedłożenia ich Zleceniodawcy do zatwierdzenia,

- sprawdzania kosztorysów ofertowych na wykonanie ewentualnego zamówienia dodatkowego

- kompletowania dokumentów niezbędnych do wystawienia przez Wykonawcę faktur,

- znajomości i ścisłego przestrzegania:

    - Umowy z Wykonawcą robót nr ……………… z dnia ……....2025r.

    - Projektu Budowlanego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania          i Odbioru Robót.

- bieżącego monitoringu zaawansowania robót,

- bieżącego prowadzenia Dziennika Budowy oraz każdorazowego potwierdzania                   w Dzienniku Budowy swej obecności na budowie,

- potwierdzanie w Dzienniku Budowy zakończenia robót i gotowości przedmiotu umowy do odbioru,

- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia czynności odbioru,

- egzekwowania przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP,

- obecności w naradach organizowanych przez Zleceniodawcę,

- do udziału na prośbę Zleceniodawcy w negocjacjach cen dla przewidzianych do wbudowania materiałów w ramach ewentualnego zamówienia dodatkowego,

- udziału w inwentaryzacji robót i w spisywaniu protokołu przekazania budowy 
w przypadku odstąpienia od Umowy,

- udziału w odbiorze końcowym robót i odbiorze pogwarancyjnym, w przeglądach gwarancyjnych i w ramach rękojmi za wady, a także innych przeglądach organizowanych przez Zleceniodawcę dotyczących wykonanych robót.

§ 5

- Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot Umowy Zleceniobiorca będzie wykonywał 
w okresie od dnia rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji Umowy 
z Wykonawcą tj. do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi na roboty objęte nadzorem inwestorskim.

- Zleceniobiorca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców tylko za zgodą Zleceniodawcy, zawierając z nimi umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i pod warunkiem posiadania przez podwykonawców stosownych kwalifikacji.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy projekt umowy                                      o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie 7 dni od sporządzenia tego projektu. Przedstawiony projekt umowy lub projekt jej zmiany, wymaga akceptacji Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty przedstawienia go Zleceniodawcy. W terminie 14 dni Zleceniodawca zgłosi pisemnie ewentualne uwagi do umowy. Brak akceptacji umowy wyłącza odpowiedzialność Zleceniodawcy.

- Umowa na roboty z podwykonawcą musi zawierać w szczególności :

- zakres nadzoru powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą   wykonania robot objętych umową;

- kwotę wynagrodzenia nie wyższą, niż wartość tego zakresu nadzoru wynikającą z oferty Zleceniobiorcy;

- termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Zleceniobiorcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi

- oświadczenie podwykonawcy, że z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji na równi                      z Zleceniobiorcą może korzystać Zleceniodawca.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany na żądanie Zleceniodawcy udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy.

- Zleceniobiorca lub podwykonawca, a także dalszy podwykonawca obowiązani są do przedstawienia Zleceniodawcy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia kopii umowy                             o podwykonawstwo, poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 5 000 zł netto.

- W przypadku gdyby przedłożona kopia umowy, o której mowa w ust. 6 okazała się niezgodna     z przedłożonym projektem umowy lub zmiany do umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w terminie do 14 dni od daty otrzymania kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. W takim przypadku odpowiedzialność Zleceniodawcy wobec podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy jest wyłączona.

- Zleceniobiorca zgłasza Zleceniodawcy wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

- Bez zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może umożliwić  podwykonawcy  wejścia na teren budowy i rozpoczęcia wykonywania nadzoru.

- Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Zleceniobiorcy, będzie poczytywane za nienależyte wykonanie umowy.

§ 6

  - Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę, niezależnie czy wykonuje je samodzielnie, czy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponoszą wobec Zleceniodawcy wraz    z Zleceniobiorcą solidarną odpowiedzialność za usługę, którą wykonują na podstawie umowy podwykonawstwa.

  - Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

  - W przypadku, gdy podwykonawca robót, w związku z nieuregulowaniem w terminie zapłaty  przez Zleceniobiorcę, wystąpi do Zleceniodawcy z roszczeniem o zapłatę za usługę  podwykonaną, Zleceniodawca zażąda od Zleceniobiorcy ustosunkowania się na piśmie do  roszczenia podwykonawcy. Zleceniobiorca jest obowiązany  w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do złożenia stosownego oświadczenia. W razie braku oświadczenia, a także                w przypadku, gdy roszczenie podwykonawcy jest zasadne, Zleceniodawca, po uprzedniej akceptacji usługi stanowiącej przedmiot umowy o podwykonawstwo, dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, co ograniczy wynagrodzenie Zleceniobiorcy               o tą kwotę.

  - Zleceniodawca nie jest odpowiedzialny wobec podwykonawcy, któremu Zleceniobiorca zlecił wykonanie części robót z naruszeniem zapisów niniejszej umowy.

§ 7

- Rozliczenie wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie comiesięcznych faktur częściowych za sprawdzony kosztorys częściowy obejmujący wykonanie  elementu robót budowlanych oraz na podstawie faktury końcowej, z zachowaniem następujących warunków:

- faktury częściowe będą wystawiane na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego;

- łączna wartość faktur częściowych, nie może być wyższa niż 80 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 1;

- Zapłata ostatecznego wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po zakończeniu robót w oparciu o protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez powołaną w tym celu komisję odbioru, z udziałem inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

- Jeżeli roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców,                w celu przyjęcia faktury końcowej, Zleceniobiorca obowiązany jest przedłożyć Zleceniodawcy pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie należności na ich rzecz z tytułu realizacji robót w systemie podwykonawstwa zostały uregulowane przez Zleceniobiorcę lub inne dowody- na żądanie Zleceniodawcy.

- Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcy prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek Zleceniobiorcy podany na fakturze.

- Przekazanie należnego wynagrodzenia, wynikającego z wystawionych faktur, ustanowionemu dla potrzeb niniejszej umowy liderowi konsorcjum lub wskazanemu przez umowę  wspólnikowi spółki cywilnej wyczerpuje wszystkie roszczenia poszczególnych podmiotów gospodarczych wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej.

§ 8

- Nadzór inwestorski nad robotami objętymi Umową zawartą z Wykonawcą robót, będzie świadczony w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynoszącego …….,00 PLN netto powiększonego o podatek VAT w kwocie …….,00 zł  tj. łącznie …….,00 zł brutto (słownie złotych:  …………………………….     .. /100 ).

- W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót określonych w Umowie 
z Wykonawcą, pełnienie nadzoru inwestorskiego po tym terminie wykonywane będzie w ramach wynagrodzenia określonego w ust.1.

- W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych nie objętych Umową z Wykonawcą robót, wynagrodzenie brutto za czynności nadzoru będzie płacone jako 2,0 % wartości robót brutto objętych fakturą za wykonane i odebrane roboty zamówienia dodatkowego.

- Wynagrodzenie płacone będzie w częściach przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury obejmującej nadzór nad odebranymi przez Zleceniodawcę robotami na konto Zleceniobiorcy podane na fakturze z tym, że płatności częściowe nie mogą przekroczyć 80% całości wynagrodzenia zleceniobiorcy netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru robót budowlanych od wykonawcy robót.

§ 9

  - Umowa zostaje zawarta na czas wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 1 Umowy        z Wykonawcą robót i okres gwarancji z zastrzeżeniem, że w okresie gwarancji Inspektor ma obowiązek stawić się na przegląd do 3 razy w ramach wynagrodzenia określonego  w § 8 ust. 1

  - Za ewentualne dodatkowe przyjazdy poza okolicznościami ujętymi w ust. 1  Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto

§ 10

1. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, które okazało się bezskuteczne., jeżeli Zleceniobiorca:

  - przez okres 7 dni i bez usprawiedliwienia nie reprezentuje Zleceniodawcę na placu budowy,

  - nie wywiązuje się z warunków Umowy lub też niewłaściwie wykonuje zobowiązania umowne.

- Oprócz przypadków wymienionych w ust.1 oraz wynikających z postanowień Kodeksu cywilnego Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust.2 Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 11

- Z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za każde naruszenie Umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po stronie zleceniobiorcy w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100) po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, które okazało się bezskuteczne.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zleceniobiorcy – jak w § 10 ust. 1 zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowna w wysokości 2.000 PLN.

§ 12

    - Na potrzeby zapewnienia szybkiej komunikacji:

      - Zleceniobiorca  podaje  Zleceniodawcy  i  Wykonawcy  swój numer telefonu kontaktowego

……………………, e-mail ………………………

      - Zleceniodawca podaje  numer telefonu kontaktowego Kierownika Budowy Wykonawcy - …………………………… oraz osoby koordynującej realizację umowy ze strony  Inwestora - ……………………………….

    - Korespondencja pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będzie przekazywana drogą elektroniczną lub pisemnie.

    - Wszelka korespondencja w formie elektronicznej kierowana do:

      - Zleceniodawcy  –  będzie doręczana na adres : …………………………..

      - Zleceniobiorcy – będzie doręczana na adres: ………………………….

    - Wszelka korespondencja w formie pisemnej  kierowana do:

1) Zleceniodawcy  – będzie doręczana na adres: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica

- Zleceniobiorcy – będzie doręczana na adres: ……………………………………………………

§ 13

- Wszystkie zmiany postanowień umownych wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie w przypadkach określonych                   w ustawie PZP oraz w przypadku:

1) nie przekazania lub znacznego opóźnienia w przekazaniu Zleceniodawcy środków finansowych wynikających z zawartej Umowy dotacyjnej nr ......................................................

2) wstrzymania robót przez Zleceniodawcę,

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy strony oddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

1. 	Zleceniobiorca oświadcza, że:

  - nie/ jest płatnikiem podatku VAT,

  - posiada nr ………………..

2.	Zleceniodawca oświadcza, że:

1) 	posiada nr NIP 795-20-69-209.

§ 16

Załączniki do Umowy stanowiące integralną jej część stanowią:

- kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - Załącznik nr 1.

- kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Załącznik nr 2.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- ustawy Pzp.

- Kodeksu cywilnego

- ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi

§ 18

Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.

Zleceniobiorca 							             Zleceniodawca

..............................							................................