UMOWA nr: WSz-DAT.081.3.2024

zawarta w dniu:  ……………...2024 r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000057847, REGON: 000314684, NIP: 7952066984,

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:

Barbarę Stawarz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,

a

a:

…………………………………..

NIP: …………………….,

REGON: …………………………

reprezentowanym przez: …………………………………….

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”.

Tel. Kontaktowy oraz osoba do kontaktów …………………………………………………………………

§ 1

Umowa zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2024 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zamówień klasycznych 
o wartości niższej niż 130 000 złotych.

§ 2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji  kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Reorganizacja Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym”.

### 2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego zadania wymienionego w § 2 ust. 1,  tj.  wszystkich robót wynikających z opracowanych przez Wykonawcę robót Projektów technicznych, Opisu przedmiotu zamówienia, Programu Funkcjonalno - Użytkowego  oraz wszystkich czynności wynikających z niniejszej umowy, z prawa budowlanego i aktów wykonawczych,

§ 3

1. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy  Wykonawca  będzie  sprawował od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu zakończenia robót przez wykonawcę robót budowlanych (podpisanie odbioru końcowego robót). Planowany termin zakończenia robót wynikający z umowy 
z wykonawcą robót budowlanych to 6.12.2024 r. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania okres realizacji usługi nadzoru ulegnie wydłużeniu i wykonawcy nadzoru inwestorskiego nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

2. Zakres rzeczowy nadzorowanych robót szczegółowo określa zawarta umowa wraz z załącznikami, Opis przedmiotu zamówienia, Koncepcji architektoniczno- budowlanej oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

3. Zamawiający podpisał umowę nr 437/DZP/46/TP2/2024 w dniu 27 września 2024 r. na realizację robót budowlanych tytułowego zadania z Firmą Ogólnobudowlaną „ESBUD” Edward Strzemiński  z siedzibą przy ul. Prałkowce 4A, 37-700Przemyśl – jako wykonawcy robót budowlanych i projektowych.

4. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych i  projektowych Firmą Ogólnobudowlaną „ESBUD” Edward Strzemiński  wynosi 3.661.860,00 zł brutto.

§ 4

Do obowiązków  Wykonawcy  należy:

- reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót;

- potwierdzonej każdorazowo w dzienniku budowy obecności na placu budowy w czasie 
i terminach zapewniających pełne i ścisłe wykonywanie przyjętych obowiązków (nie rzadziej jednak niż ….. razy w tygodniu - dotyczy wszystkich branż w przypadku ich rozpoczęcia),  
a w przypadku wezwania na budowę,  w terminie do 12 godzin od telefonicznego wezwania lub 
w innym uzgodnionym terminie;

- sprawdzania, w oparciu o dokumenty przekazane przez Wykonawcę i obmiary z natury   przedmiarów  robót  i kosztorysów powykonawczych  w celu wystawienia faktur częściowych;

- bieżącego sporządzania wraz z Wykonawcą – Kierownikiem Budowy ewentualnych   protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych;

- przygotowania kompletu materiałów umożliwiających ewentualne zlecenie zamówienia dodatkowego oraz przedłożenia ich Zamawiającemu do zatwierdzenia;

- sprawdzania kosztorysów ofertowych na wykonanie ewentualnego zamówienia dodatkowego;

- kompletowania dokumentów niezbędnych do wystawienia przez Wykonawcę faktur,

znajomości i ścisłego przestrzegania:

  - Umowy z Wykonawcą robót nr 437/DZP/46/TP2/2024 w dniu 27 września 2024r..

  - Projektu Budowlanego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót;

- weryfikacja wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót, dotyczących jakości  wbudowanych wyrobów budowlanych;

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając opinii projektanta;

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych robót w celu sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu 
i stosowania  w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane), oraz akceptacja sprzętu używanego przez Wykonawcę robót w ramach ich realizacji;

- dokonywanie kontroli jakości i potwierdzanie zgodności z dokumentacją, specyfikacjami 
i przepisami wszystkich partii materiałów w ramach każdej dostawy;

- kontrola procesów przygotowawczych, w szczególności w ciągach komunikacyjnych pod kątem ich zabezpieczenia;

- dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o zaistnieniu takiej sytuacji przez Wykonawcę robót;

- monitorowanie postępu rzeczowego wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowego robót;

- kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w ramach wykonywania 
i przy odbiorach robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad;

- informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych 
z realizacją robót, w szczególności mogących stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych należnych od Wykonawcy robót;

- pisemne potwierdzanie gotowości odbiorowej po jej uzyskaniu przez Wykonawcę robót;

- bezzwłoczny przyjazd do siedziby Zamawiającego, na każde jego wezwanie, 
w sytuacjach wymagających niezbędnych działań Wykonawcy nadzoru 
w ramach realizacji Inwestycji;

- uczestniczenie w komisji odbioru końcowego robót oraz podpisywanie protokołów sporządzanych podczas realizacji robót;

- sprawowanie nadzoru nad procesem składowania, wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych;

- zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP i p.poż oraz utrzymania porządku na terenie robót;

- kompleksowa weryfikacja merytoryczna i sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej;

- udziału w odbiorze końcowym robót i odbiorze pogwarancyjnym, w przeglądach gwarancyjnych 
i w ramach rękojmi za wady, a także innych przeglądach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących wykonanych robót;

- przestrzeganie zapisów zawartych w PFU.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy:

-  posiadanej dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 2

-  kserokopii umowy zawartej z wykonawcą  robót budowlanych.

2.Powiadomienie wykonawcy robót budowlanych o powierzeniu Wykonawcy pełnienia nadzoru inwestorskiego

3.Ocena zasadności wykonania robót budowlanych i ewentualne zatwierdzanie protokołów konieczności  na roboty dodatkowe, uzupełniające (jeśli wystąpią w toku realizacji)  i opiniowanie odpowiednich umów z wykonawcą robót budowlanych.

§ 6

Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż pełnić będą osoby posiadające wymagane dla danej branży uprawnienia budowlane i przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego:

a/  branża budowlana:  ………………….

b/  branża sanitarna:     …………………

c/ branża elektryczna:   …………………

§ 7

- Jeżeli w okresie realizacji zadania zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych (nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych), to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego wraz z pisemną opinią celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych oraz sporządzić protokół konieczności takich robót wraz z uzasadnieniem.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót  budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 8

- Za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości:

brutto: …………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………..

Zapłata ustalonego wynagrodzenia za czynności Wykonawcy będzie zrealizowana po wykonaniu zakresu robót objętych umową z Wykonawcą robót budowlanych potwierdzonego przez podpisanie pozytywnego protokołu końcowego odbioru robót  Zadania inwestycyjnego o którym mowa 
w §2 ust. 1.

2. Wykonawca nadzoru inwestorskiego może wystawić fakturę po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania   robót budowlanych o których mowa w §2 ust. 1, która będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia konta Zamawiającego,

4. Niezależnie od dokonania zapłaty wykonawcy po odbiorze robót – Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do udziału w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót – gdy zamawiający skieruje takie wezwanie – bez ograniczeń.

§9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za nie stawienie się na przeglądzie gwarancyjnym po zawiadomieniu przez zamawiającego – w kwocie 1000,00 PLN za każdy przypadek.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń- Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie wykonanie jakiegokolwiek obowiązku      wskazanego w § 4 w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Integralną część umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy;

- Zapytanie ofertowe

- kserokopia umowy zawartej z Wykonawcą  robót budowlanych

§ 12

- Wykonawca  nie może zbyć wierzytelności przysługujących wobec Zamawiającego bez uzyskania pisemnej zgody właściwego organu samorządu województwa podkarpackiego – pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony art. 509 do 518 k.c., a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody właściwego organu samorządu województwa podkarpackiego pod rygorem nieważności.

- Bez zgody właściwego organu wymienionego w ust. 3, wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego art. 876 do 887 k.c. ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W przypadku zmiany adresu podanego w umowie strony zobowiązują się powiadomić 
o zaistniałej sytuacji drugą stronę umowy – pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne po dwukrotnym awizowaniu pisma.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny oraz wszystkie inne przepisy pozostające w związku z przedmiotem umowy.

3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddawać będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:		 				          ZAMAWIAJĄCY: