Postępowanie nr:WSZ.DAT-1.081.3.2025

UMOWA nr WSZ.DAT.081.3.2025

zawarta w dniu: ………..  r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000057847, REGON: 000314684, NIP: 7952066984,

reprezentowanym przez:

Barbarę Stawarz - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………..

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Tel. Kontaktowy oraz osoba do kontaktów: ………………………….

§ 1

Wykonawca został wybrany na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Regulaminu określającego zasady udzielania w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zamówień o wartości niższej niż 130 000 złotych – bez stosowania ustawy PZP.

§ 2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji  kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Reorganizacja wraz z modernizacją Stacji dializ, Serologii oraz Oddziału: Nefrologii, Otolaryngologii i Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu” – Część 2 – Stacja Dializ i Położnictwo”.

### 2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego zadania wymienionego w § 2 ust. 1, tj. wszystkich robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz wszystkich czynności wynikających z niniejszej umowy, z prawa budowlanego i aktów wykonawczych.

§ 3

1. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy Wykonawca  będzie sprawował od dnia zawarcia niniejszej umowy do końca okresu gwarancji wykonawcy robót, przy czym zapłata nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót od wykonawcy robót budowlanych (podpisanie odbioru końcowego robót). Planowany termin zakończenia robót wynikający z umowy z wykonawcą robót budowlanych to 140 dni od daty podpisania umowy na roboty budowlane. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania okres realizacji usługi nadzoru ulegnie wydłużeniu i wykonawcy nadzoru inwestorskiego nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

2. Zakres rzeczowy nadzorowanych robót szczegółowo określa zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z  załącznikami, opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa. Ww. dokumenty zostały przekazane wykonawcy.

3. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych ………………………………………………….. wynosi brutto: ……………………………. zł

§ 4

Do obowiązków  Wykonawcy  należy:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru robót   i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych oraz zapewnienie udziału w nich swoich podwykonawców – zgodnie z umową, wedle potrzeb 
i na żądanie Zamawiającego;

- potwierdzenie w dzienniku budowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót na placu budowy w czasie i terminach zapewniających pełne i ścisłe wykonywanie przyjętych obowiązków (nie rzadziej jednak niż ….. razy w tygodniu - dotyczy wszystkich branż w przypadku ich rozpoczęcia), a w przypadku wezwania na budowę, w terminie do 12 godzin od telefonicznego wezwania lub w innym uzgodnionym terminie w czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót potwierdzenie swojej obecności na liście znajdującej się na terenie budowy (zgodnie                        z umową );

- zawiadamianie Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem dodatkowych opracowań projektowych;

- sprawdzania, dokumentów przekazanych przez Wykonawcę w celu wystawienia faktur częściowych i akceptacja faktur wystawianych przez wykonawcę robór pod względem merytorycznym;

- bieżącego sporządzania wraz z Wykonawcą – Kierownikiem Budowy ewentualnych   protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych i przedkładania ich Zamawiającemu celem akceptacji;

- przygotowania kompletu materiałów umożliwiających ewentualne zlecenie zamówienia dodatkowego oraz przedłożenia ich Zamawiającemu do zatwierdzenia;

- sprawdzania kosztorysów ofertowych na wykonanie ewentualnego zamówienia dodatkowego, robót zamiennych lub zaniechanych;

- kompletowania dokumentów niezbędnych do wystawienia przez Wykonawcę faktur,

- znajomość i ścisłe przestrzegania:

  - Umowy z Wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami;

  - Projektu Architektoniczno-budowlanego, Projektów Technicznych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

- weryfikacja wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót, dotyczących jakości wbudowanych wyrobów budowlanych;

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając opinii projektanta;

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych robót w celu sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane), oraz akceptacja sprzętu używanego przez Wykonawcę robót w ramach ich realizacji;

- dokonywanie kontroli jakości i potwierdzanie zgodności z dokumentacją, specyfikacjami                        i przepisami wszystkich partii materiałów w ramach każdej dostawy;

- kontrola procesów przygotowawczych, pod kątem ich zabezpieczenia;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu oraz robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                           i przekazywanie ich do użytkowania, w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu               w Dzienniku Budowy przez Wykonawcę robót;

- monitorowanie postępu rzeczowego wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowego robót;

- kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w ramach wykonywania i przy odbiorach robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad;

- informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją robót, w szczególności mogących stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych należnych od Wykonawcy robót;

- pisemne potwierdzanie gotowości odbiorowej po jej uzyskaniu przez Wykonawcę robót;

- bezzwłoczny przyjazd do siedziby Zamawiającego, na każde jego wezwanie, w sytuacjach wymagających niezbędnych działań Wykonawcy nadzoru w ramach realizacji Inwestycji;

- uczestniczenie w komisji odbioru końcowego robót oraz podpisywanie protokołów sporządzanych podczas realizacji robót;

- sprawowanie nadzoru nad procesem składowania, wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych;

- zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP i p.poż oraz utrzymania porządku na terenie robót;

- kompleksowa weryfikacja merytoryczna i sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej;

- udziału w odbiorze końcowym robót, odbiorze pogwarancyjnym, w przeglądach gwarancyjnych i w ramach rękojmi za wady, a także innych przeglądach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących wykonanych robót.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy:

-  projektu budowlanego zgodnie z § 3 ust. 2

-  kserokopii umowy zawartej z wykonawcą  robót budowlanych.

2. Powiadomienie wykonawcy robót budowlanych o powierzeniu Wykonawcy pełnienia nadzoru 
    inwestorskiego.

3. Ocena zasadności wykonania robót budowlanych i ewentualne zatwierdzanie protokołów       konieczności na roboty dodatkowe, uzupełniające (jeśli wystąpią w toku realizacji)                              i opiniowanie odpowiednich umów z wykonawcą robót budowlanych.

§ 6

Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż pełnić będą osoby posiadające wymagane dla danej branży uprawnienia budowlane i przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego:

a/  branża budowlana:  …………………………..

b)  branża sanitarna:    …………………………..

c/  branża elektryczna: …………………………..

§ 7

- Jeżeli w okresie realizacji zadania zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót , to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego wraz z pisemną opinią celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych oraz sporządzić protokół konieczności takich robót wraz z uzasadnieniem.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót  budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 8

- Za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: ……………………… zł

słownie: ………………………………….. …../100

Zapłata ustalonego wynagrodzenia za czynności Wykonawcy będzie zrealizowana po wykonaniu zakresu robót objętych umową z Wykonawcą robót budowlanych potwierdzonego przez podpisanie pozytywnego protokołu końcowego odbioru robót  Zadania inwestycyjnego o którym mowa w §2 ust. 1.

2. Wykonawca nadzoru inwestorskiego może wystawić fakturę po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania robót budowlanych o których mowa w §2 ust. 1, która będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia konta Zamawiającego.

4. Niezależnie od dokonania zapłaty Wykonawcy po odbiorze robót – Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do udziału w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót – gdy Zamawiający skieruje takie wezwanie – bez ograniczeń.

§9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie stawienie się na naradzie koordynacyjnej, spotkaniu, przeglądzie gwarancyjnym i in. po zawiadomieniu przez Zamawiającego – jeżeli obecność wykonawcy zamawiający uzna za konieczną - w kwocie 1000,00 PLN za każdy przypadek.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń - Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie wykonanie jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w § 4 w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Integralną część umowy stanowią:

- kosztorys ofertowy zał. nr 1 do projektu umowy;

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 2 do projektu umowy

- kserokopia umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami- zał. nr 3 do projektu umowy

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł – zał. nr 4 do projektu umowy.

§ 12

- Wykonawca nie może zbyć wierzytelności przysługujących wobec Zamawiającego bez uzyskania pisemnej zgody właściwego organu samorządu województwa podkarpackiego – pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony art. 509 do 518 k.c., a wynikających                    z niniejszej umowy wymaga zgody właściwego organu samorządu województwa podkarpackiego pod rygorem nieważności.

- Bez zgody właściwego organu wymienionego w ust. 3, wierzytelności wynikające                         z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego art. 876 do 887 k.c. ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W przypadku zmiany adresu podanego w umowie strony zobowiązują się powiadomić                    o zaistniałej sytuacji drugą stronę umowy – pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne po dwukrotnym awizowaniu pisma.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy, Kodeks cywilny oraz wszystkie inne przepisy pozostające w związku z przedmiotem umowy.

3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddawać będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:		 				          ZAMAWIAJĄCY: