UMOWA NR ZZ/………/…………./2024

Zawarta w dniu …………………………………….. w Warszawie pomiędzy:

PIT- RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-051 Warszawa,  ul. Poligonowa 30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297470, posiadającą NIP 525-000-92-98, REGON 141301063, o kapitale zakładowym w kwocie 459.651.130,00 PLN (w całości wpłacony), reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………… - ………………………………………………………………… ,

- ……………………………………………………………………… - ………………………………………………………………… ,

zwaną dalej: „Zamawiającym” lub „Inwestorem”,

a

………………………………………, PESEL ……………………………..nr dow. os. ………………………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………, 
pod adresem: ……………………………………………………………………………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP : ………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

oraz zwanymi łącznie dalej „Stronami”, o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do, wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej przy bramie nr 1 od strony budynku 9a, metodą bez wykopową na terenie Spółki PIT-RADWAR S.A. przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, oraz wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej (zwanej dalej Przedmiotem Umowy).

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawia opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy Prawo budowlane oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, wyroby budowlane i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania                       w budownictwie oraz odpowiadać wymogom Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  Zamawiającemu przed wbudowaniem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe.

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że wprowadzenie na teren robót nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji Umowy. Zgłoszenie gotowości nastąpi w terminie do 24 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu uzgadniającego technologię wykonywania robót. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji Umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może odstąpić od umowy, co będzie stanowiło podstawę do naliczenia kary umownej.

- Wykonawca, w ciągu 5 dni kalendarzowych  od podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu do akceptacji uściślony zakres technologii wykonania robót w formie dokumentacji technicznej wykonanej przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej i drogowej, w zakresie umożliwiającym wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót, w 2-ch egzemplarzach papierowych i 1-nym na nośniku typu PENDRIVE .

- Zamawiający w terminie do 5 dni kalendarzowych zweryfikuje dokumentację i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy lub zaakceptuje ją bez uwag. Wykonawca w terminie do 4 dni kalendarzowych odniesie się do uwag Zamawiającego oraz uzgodni z Zamawiającym technologię wykonywania robót.

- Wykonawca, w ciągu 40 dni kalendarzowych od wprowadzenia na teren robót zakończy realizację Przedmiotu Umowy oraz dostarczy dokumentację powykonawczą.

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać wydłużony o okres, w którym temperatura w najzimniejszym momencie doby spadnie poniżej  00C, przy czym wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi tylko wtedy, gdy spadki te zostaną zarejestrowane przez dwa kolejne dni. O wartości temperatury decyduje pomiar bezpośrednio wykonywany w Warszawie codziennie o godz. 600 i odnotowywany pisemnie przez Kierownika Projektu w dzienniku od dnia wprowadzenia na teren robót do dnia odbioru Przedmiotu Umowy, lub z lokalnej stacji meteo np. Internetowa Stacja Meteo Warszawa, adres http: www.meteo.waw.pl.

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się do przejęcia terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego                        z uwzględnieniem ust.1.

  - zakończy realizację Przedmiotu Umowy  w terminie  40 dni kalendarzowych  od daty wprowadzenia na teren robót i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

w tym:

    - w terminie 40 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia na teren robót wykona całość prac budowlanych

    - w terminie 40 dni kalendarzowych (zgodnie z §2 pkt.5.2 ) od daty wprowadzenia na teren robót przekaże protokolarnie do oceny Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, dokumenty niezbędne do odbioru przedmiotu Umowy a w szczególności dokumenty wymagane przez Zamawiającego wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia

- W przypadku wstrzymania  wykonywania Przedmiotu Umowy na skutek żądania Zamawiającego do wstrzymania prac przez Wykonawcę, okres czasowy powyższego wstrzymania prac przedłuża termin zrealizowania Przedmiotu Umowy, bez konieczności zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

- Wykonawca z dniem zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac, objętych Przedmiotem Umowy. Harmonogram oraz każda jego zmiana wymaga akceptacji przez jedną z osób wskazanych przez Zamawiającego w § 5 ust. 19. Zaakceptowany harmonogram stanowił będzie załącznik nr 3 do Umowy.

- W dniu zakończenia prac budowlanych, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości przekazania robót do odbioru.

§3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania całego Przedmiotu Umowy określonego

w niniejszej Umowie wraz z załącznikami, Strony ustalają na kwotę netto: ……………….. zł. (słownie: …………………………………), plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ………………………………………………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………...) brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w powyższym ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w §1 , którego podwyższenie Strony wyłączają i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu wizji lokalnej terenu prac oraz wnikliwej analizie opisu przedmiotu zamówienia. Pominięcie w opisie przedmiotu zamówienia lub przedmiarach robót jakichkolwiek prac, których wykonanie jest niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, nie obciąża Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych Umową i wynikających z dokumentów powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia 
o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT Strony Umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość.

§ 4

Płatność

- Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy będzie rozliczone jedną  fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę, w oparciu            o bezusterkowy protokół odbioru.

- Płatność wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że podstawą jej wystawienia będzie:

- obustronnie podpisany protokół końcowego odbioru całości Przedmiotu Umowy bez uwag                  i zastrzeżeń,

- ewentualne oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń podwykonawców o zapłatę należnego im wynagrodzenia oraz o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku skorzystania przez Wykonawcę do wykonania robót z podwykonawców, z zastrzeżeniem, że jeśli termin płatności na rzecz Podwykonawcy z tytułu danej Umowy jeszcze nie nadszedł, Wykonawca ma obowiązek przedstawić kolejne oświadczenie Podwykonawcy w dniu następnym po upływie tego terminu płatności. Wraz z oświadczeniami, o których mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania każdorazowo potwierdzenia dokonania przelewu wynagrodzenia na rachunek tego Podwykonawcy, którego dotyczy oświadczenie, karty  katalogowe, certyfikaty i inne

dokumenty na wbudowane materiały i zainstalowane/wbudowane/wmontowane/instalacje/wyroby, dopuszczające je do stosowania

- dostarczenie przez Wykonawcę ważnych dokumentów gwarancyjnych dotyczących instalacji oraz wbudowanych materiałów.

- Zamawiający ureguluje należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy dokonał wizji lokalnej w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy i wykona zakres rzeczowy niniejszej Umowy z dochowaniem warunków technicznych wykonania robót, przy uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy.

- W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Umowy konieczności prowadzenia prac lub innych czynności, które Wykonawca powinien był, będąc profesjonalistą, przewidzieć na podstawie wizji lokalnej lub okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy  z najwyższą starannością, zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami przy użyciu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w sposób zgodny z załącznikami do Umowy, z zachowaniem zasad określonych w wewnętrznych procedurach Inwestora obowiązujących przy wykonywaniu robót przez podmioty trzecie na terenie siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca wykonana roboty objęte zakresem przedmiotowym przy użyciu własnych narzędzi, maszyn i urządzeń.

- Jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy nie będzie wykonywał przedmiotu niniejszej Umowy na warunkach w niej określonych, a w szczególności będzie pozostawał w opóźnieniu z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotowych robót w terminach określonych w § 2 niniejszej Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy we własnym zakresie lub zlecenia jego wykonania stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, tj. niewykorzystywania do celów niezwiązanych 
z niniejszą Umową i nieujawniania w całości lub części osobom trzecim – zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, know-how, finansowych, handlowych lub organizacyjnych.

- Strony zobowiązują się do zaniechania wobec siebie czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153 poz. 1503).

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, przepisów dotyczących i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących zasad:

      - Posiadania aktualnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP dla każdej zatrudnionej osoby;

      - zatrudniania osób na postawie legalnej formy zatrudnienia;

      - imiennego wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji niniejszej Umowy, który zobowiązany jest do ustalenia z Koordynatorem ds. BHP zasad współdziałania przy wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą Umową,

      - przekazania Koordynatorowi ds. BHP, przed rozpoczęciem prac, pisemnego oświadczenia  według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Umowy,

      - wykonywania prac na rzecz Wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie badania, szkolenia, uprawnienia i kwalifikacje, o których okazanie ma prawo wystąpić koordynator ds. bhp,

      - wyposażenia osób pracujących na rzecz Wykonawcy w urządzenia i narzędzia, posiadające stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności oraz w odpowiednie, do rodzaju wykonywanej pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

      - bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania Umowy, w szczególności;

- zabezpieczenia stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości,

- wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z Regulaminem Ochrony Przeciwpożarowej obowiązującym u Zamawiającego, zwłaszcza do posiadania zgłoszenia i zezwolenia na wykonywanie tych prac,

- przestrzegania zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz palenia papierosów elektronicznych w budynkach Zamawiającego,

- użytkowania wyłącznie instalacji, urządzeń i narzędzi sprawnych technicznie i w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

- stawiania przedmiotów na drogach ewakuacyjnych w sposób niepowodujący zmniejszania ich szerokości poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz nie blokowania drzwi ewakuacyjnych,

- nieograniczania dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- składowania materiałów palnych w odległości większej niż 5 m od budynku;

- zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed przypadkowym wejściem osób trzecich

      - utrzymywania terenu prac w należytym porządku (w tym do składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów), w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

      - poruszania się po terenie prac po wyznaczonych drogach komunikacyjnych, zgodnie z umieszczonymi znakami ruchu drogowego;

      - niewylewania do gruntu i kratek ściekowych wszelkich cieczy szczególnie niebezpiecznych i ropopochodnych (chłodziw, olejów, paliw, rozpuszczalników, itp.);

      - stosowania sorbentu oraz zabezpieczenia najbliżej położonej studzienki i kratki ściekowej, w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej wskutek awarii; zużyty sorbent winien usunąć i zagospodarować we własnym zakresie oraz na własny koszt Wykonawca.

      - usuwania na bieżąco wytworzonych w wyniku realizacji umowy odpadów, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.), w myśl której Wykonawca i jego Podwykonawcy są Wytwarzającym o odpady;

      - niezwłocznego informowania Koordynatora ds. BHP o wszystkich zauważonych zagrożeniach.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca usunie z terenu Zamawiającego osobę, która dopuściła się naruszenia obowiązków określonych w ust. 9.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania zobowiązań, o których mowa w ust. 9 oraz 10 również przez swoich podwykonawców. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca może powierzyć całość lub część Umowy do wykonania podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, która może być udzielona wyłącznie na podstawie dostarczonego Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą i dokumentacji robót, jakie planuje się powierzyć podwykonawcy. Projekt umowy powinien zawierać w szczególności wskazany imiennie podmiot, przedmiot robót, wartość wynagrodzenia dla podwykonawcy, sposób płatności (w tym zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie i termin zapłaty), współodpowiedzialność za usunięcie powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wad i poniesienie skutków za ich nie usunięcie. Dotyczy to wszelkich zmian w powyższych zakresach. Wykonawca ponadto zawrze w umowach z Podwykonawcami następujące klauzule: umożliwiające Inwestorowi wstąpienie w prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy Wykonawcy z Podwykonawcą na każde żądanie Inwestora (warunkiem skorzystania z tego uprawnienia, jest zaprzestanie przez Wykonawcę wykonywania robót lub zejście z terenu prac, odstąpienie od Umowy przez Inwestora lub inne zdarzenia o podobnym skutku); zobowiązujące Podwykonawcę do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy przez Podwykonawcę oraz dostarczenia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy na każde żądanie Inwestora lub instytucji finansującej projekt; zobowiązujące Podwykonawcę do informowania Inwestora o wszelkich zaległościach w płatnościach Wykonawcy wobec Podwykonawcy. Inwestor może wezwać Wykonawcę do przedstawienia w terminie 3 dni, dokumentów potwierdzających kwalifikacje przedstawionych Podwykonawców. Dodatkowo, niezwłocznie po podpisaniu umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną skanu podpisanej umowy z Podwykonawcą. Na żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oświadczenia o stanie płatności Podwykonawcom, w tym przedstawienia kwot należnych Podwykonawcom, kwot spornych oraz kwot płatności w przyszłości wynikających z zawartych umów, pod rygorem wstrzymania płatności Wykonawcy.

- Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ustępie  12 Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Określone powyżej wymogi stosuje się odpowiednio w przypadku dalszych podwykonawców zaangażowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca może dokonać cesji praw i zobowiązań wynikających z Umowy jedynie za uprzednią, oddzielną pisemną zgodą i akceptacją dla wskazanych imiennie podmiotów, udzieloną przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o jakichkolwiek okolicznościach, które mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłową realizację Umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Strony uzgodnią zakres, termin i wynagrodzenie za ich wykonanie. Uzgodnienia muszą być dokonane na piśmie przed rozpoczęciem robót dodatkowych. Podstawę do wykonania robót dodatkowych stanowi obustronnie podpisany aneks do niniejszej Umowy.

- W przypadku wystąpienia przez podwykonawcę z udokumentowanym roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia bezpośrednio wobec Zamawiającego, Zamawiający ma prawo uiścić należne   wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy i potrącić uiszczoną kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku prawomocnego zasądzenia od Zamawiającego roszczeń na rzecz jakichkolwiek podwykonawców, Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu kwotę zasądzonych roszczeń, a także poniesione przez Zamawiającego udokumentowane koszty procesowe lub arbitrażowe, w tym koszty pomocy prawnej, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do potrącenia ww. kwot z nieuiszczonego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót stanowiących przedmiot Umowy jest:

- Kierownik Projektu – ………………., tel………………………..mail………………………

- Sprawy techniczne – budowlane/drogowe:  ……………………., tel…………………….., mail

- Sprawy techniczne – sanitarne: …………………., tel…………………………,mail.

- Koordynator BHP – ,………………….. tel……………,

Powyższe osoby nie są upoważnione do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań ani rozporządzania prawem.

- Odpowiedzialny za wykonanie Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………………………………………….  – tel. ………………………….…………

- Obowiązki Kierownika robót będzie pełnić:……………………………………………………………………………..

- Zamawiający nie ma obowiązku przekazania Wykonawcy na czas trwania prac pomieszczenia na zaplecze techniczne oraz nie zapewnia sanitariatów.

- Zamawiający nie zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnie niezbędnych źródeł poboru energii elektrycznej i wody dla celów realizacji Umowy.

- Z chwilą przekazania terenu robót, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność majątkową za teren robót oraz materiały i urządzenia składowane na nim. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub innych wykonawców realizujących roboty budowlane na podstawie zawartych z Zamawiającym umów.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wynikłe                                   z nieprzestrzegania prawa, nienależytego wykonywania prac, złej jakości materiałów lub niestosowania się do poleceń Zamawiającego oraz innych przyczyn, zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony niniejszym oświadczają, że każda ze Stron jest administratorem danych osobowych zarówno swoich przedstawicieli, pracowników, a także wszelkich danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania, w tym danych osobowych wskazanych w ust. 19 oraz 20. Każda ze Stron przetwarza te dane jako administrator, ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

- Każda ze Stron  przetwarza dane osobowe przedstawicieli drugiej Umowy  w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich przedstawicieli i pracowników, których dane osobowe są przekazywane w ramach realizacji Umowy Zamawiającemu z klauzulą informacyjną, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

§6

Gwarancja i rękojmia

      - Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały na okres 5 lat , przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji producenta. W przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż 5 lat okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

      - W przypadku gdy gwarancja producenta wymaga cyklicznych przeglądów, wykonawca w celu utrzymania gwarancji zapewnia wszelkie czynności przeglądowe wymagane przez producenta.

      - Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń, za powstanie których odpowiedzialność ponosi Zamawiający, użytkownik, spowodowanych działaniem osób trzecich lub siłą wyższą, a także uszkodzeń wynikających z eksploatacji i konserwacji niezgodnej z warunkami określonymi w Kartach Technicznych wyrobów (wbudowanych materiałów). Karty Techniczne załączone zostaną przez Wykonawcę do dokumentacji odbiorowej.

      - Termin gwarancji oraz rękojmi biegnie od daty odbioru przedmiotu niniejszej Umowy potwierdzonego przez Strony w protokole odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

      - Wszelkie wady i usterki będą zgłaszane telefonicznie i na adres mailowy Wykonawcy:

tel. ………………………; ……………………………………..

      - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej reakcji w przypadku zgłoszenia wad fizycznych, usterek lub awarii w okresie rękojmi lub gwarancji oraz do usunięcia na swój koszt wad fizycznych, usterek lub awarii bez zbędnej zwłoki, w terminie protokolarnie ustalonym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 14dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, usuwanie wad fizycznych, usterek lub awarii odbywa się w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

      - W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi, Zamawiający uprawniony jest do zastępczego zlecenia realizacji ww. robót na koszt Wykonawcy. W tym celu Zamawiający uprawniony jest także do dokonania stosownych potrąceń 
z kaucji, o której mowa w § 10 ust. 3. W przypadku zastępczego zlecenia wykonania prac Zamawiający nie traci jakichkolwiek uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

      - Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres w jakim Zamawiający nie mógł w pełnym zakresie korzystać z przedmiotu niniejszej Umowy.

      - Przed końcem okresu gwarancji na materiały oraz rękojmi na wykonane prace, Wykonawca, w terminie ustalonym z Zamawiającym, dokona na swój koszt ostatecznego przeglądu i naprawienia wszelkich wad, usterek i awarii. Z dokonanych czynności Strony sporządzą obustronnie podpisany protokół.

§7

Odbiór prac

  - Zamawiający w ciągu 5 pięciu  dni kalendarzowych  od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakończenia prac budowlanych  i przekazania do weryfikacji Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokona weryfikacji otrzymanej dokumentacji powykonawczej do której może wnieść  uwagi. Brak wniesionych uwag przez Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych  od daty otrzymania kompletnej dokumentacji powykonawczej do weryfikacji jest równoznaczny z jej akceptacją przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, usterek lub braków w dokumentacji powykonawczej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pocztą elektroniczną o zaistniałej sytuacji w formie protokołu z weryfikacji dokumentacji powykonawczej. Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w zdaniu powyżej, dokona uzupełnienia dokumentacji powykonawczej o zalecenia lub uwagi opisane w ww. protokole lub odniesie się do uwag, które w ocenie Wykonawcy są niezasadne.

- Zamawiający po protokolarnym odbiorze dokumentacji powykonawczej w ciągu 5 dni kalendarzowych  powoła komisję odbiorową i przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Z odbioru prac sporządza się obustronnie podpisany protokół.

  - W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca naprawi je na własny koszt w terminie ustalonym przez obie Strony w protokole, wspomnianym w ust. 2.

  - W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających lub zaistnienia przerw w wykonaniu robót, dłuższych niż 3 (trzy) dni kalendarzowe, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu.

  - Do dnia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in. zatwierdzone przez Zamawiającego karty materiałowe wbudowanych materiałów i osprzętu oraz  zaakceptowanego przez Zamawiającego sprawozdania z wykonanej renowacji.

§8

Kary umowne

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

        - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto;

        - za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego netto;

        - za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto,

        - za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

        - za naruszenie przez Wykonawcę postanowienia § 5 ust. 12 lub 14 Umowy – w wysokości 5 (pięciu)% wynagrodzenia netto za każde naruszenie,

        - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawców zobowiązań określonych 
w § 5 ust. 9 i lub 10 w wysokości 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc  złotych)  za każde naruszenie,

        - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia § 5 ust. 7 Umowy – w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) z każde naruszenie.

  - Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.

  - Strony są uprawnione do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§9

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

      - nie podjęcia przez Wykonawcę, bez uzasadnionej przyczyny, realizacji niniejszej Umowy w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania mu terenu robót,

      - przerwania przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy z zawinionych przyczyn leżących po jego stronie, jeśli przerwa ta trwa jednorazowo dłużej niż 3 (trzy) dni kalendarzowe,

      - wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z Umową i nie dokonania naprawy w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego;

      - naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 5 ust. 12 lub 14;

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie dwóch miesięcy od uzyskania informacji o podstawie odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron od Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Umową do czasu odstąpienia, na podstawie Protokołu Stanu Zaawansowania Robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez obie Strony.

Odstąpienie Zamawiającego od Umowy, także w sytuacji określonej w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej i odszkodowania.

§10

Ubezpieczenie i zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych

- Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy musi posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej………… złotych (słownie: ………) i przedstawiać ją Zamawiającemu na każde wezwanie.

- Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na realizację umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto. W szczególności ubezpieczenie musi obejmować następstwa zdarzeń wywołujących jakiekolwiek szkody na terenie Zamawiającego i wywołujących szkody Zamawiającemu.

- Z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, Zamawiający potrąci Wykonawcy, na poczet kaucji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, kwotę w wysokości 5% wartości Umowy netto, tj. …………………… zł (słownie: …………………….).. Kaucja ta stanowi gwarancję wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji. Zwrot kaucji w wartości nominalnej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6, nastąpi po upływie 30 dni od ani zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.

§ 11

Materiały,  wyposażenie

- Wszystkie roboty zostaną wykonane z materiałów, dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Inwestorowi co najmniej na tydzień przed dostawą na piśmie szczegółowe informacje o materiałach i wyrobach. Inwestor jest zobowiązany do zaakceptowania lub odrzucenia proponowanych materiałów i wyrobów, a powiadomienie Wykonawcy o powziętej decyzji nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od uzyskania takiej informacji.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót (odpowiadające najwyższej klasie, gatunkowi, wykonaniu), a także stosowane technologie wykonania robót będą zgodne z normami,   i zostały one dopuszczone do obrotu i stosowania. Wbudowanie materiału lub wyrobu może nastąpić wyłącznie po jego zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego karty zatwierdzenia materiałowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi co najmniej na tydzień przed dostawą na piśmie szczegółowych informacji o materiałach i wyrobach zamiennych innych niż przewidziane w dokumentacji wykonawczej, w celu ich akceptacji przed zamówieniem lub skierowaniem do wbudowania lub instalacji. Inwestor jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o powziętej decyzji nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od uzyskania takiej informacji.

- Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu Umowy materiały muszą być nowe, nieużywane i o gwarantowanej jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane prace, materiały, wyroby. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowiązku Inwestor może wstrzymać się z przystąpieniem do odbioru końcowego.

- Wszelkie aprobaty, atesty, dopuszczenia i certyfikaty będą ważne na dzień wbudowania materiałów, których dotyczą.

- W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji robót materiałów nieodpowiadających przepisom prawa i odpowiednim normom lub materiałów, urządzeń i wyposażenia o jakości (klasie/ gatunku/ wykonaniu) nieodpowiedniej dla zastosowania lub nie zatwierdzonych zgodnie z ust. 2 lub 3, Kierownik Projektu może nakazać w formie pisemnej wstrzymanie robót oraz wymianę materiałów/urządzeń kwestionowanych na materiały/urządzenia zgodne z przepisami prawa, odpowiednimi normami oraz należytej jakości.

- Wstrzymanie robót budowlanych w trybie opisanym w ust. 7 nie może mieć wpływu na dotrzymanie terminów umownych. Jeżeli jednak wstrzymanie robót w trybie określonym w ust. 7 spowoduje opóźnienie terminów umownych, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych.

§12

Prawa autorskie

# Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

### przysługiwać mu będzie pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkiej dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu w wykonaniu Umowy, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do opracowań dostarczonych utworów;

### prawa autorskie do dokumentacji dostarczanej Zamawiającemu w wykonaniu Umowy nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich i prawa własności przemysłowej osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich;

### korzystanie przez Zamawiającego oraz wskazane przez niego osoby lub podmioty z wytworów dostarczonych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

### twórcy dokumentacji nie będą w stosunku do niej wykonywać autorskich praw osobistych.

# Z momentem przekazania w wykonaniu Umowy dokumentacji-powykonawczej Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do niego oraz prawa do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu do niego, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z póź. zm.) oraz określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także prawo własności egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono.

# Cele i pola eksploatacji:

### wykorzystanie opracowań do realizacji Umowy,

### zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

### zwielokrotnianie opracowań w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny lub optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych, kartach pamięci oraz z wykorzystaniem sieci WWW,

### wprowadzanie do pamięci komputera lub podobnie działającego urządzenia, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

### umieszczenie opracowań w sieci internetowej,

### utrwalanie opracowań dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,

### publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

### wykorzystanie opracowania do publikacji w celach promocji,

### digitalizacja opracowań,

### wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

# Wykonawca z momentem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przenosi na Zamawiającego upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych względem dokumentacji dostarczonej na podstawie Umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 oraz 3, w szczególności upoważnia Zamawiającego do wprowadzania w dokumentacji zmian i uzupełnień wszelkiego rodzaju oraz do udzielania upoważnień do zlecania wprowadzania zmian i uzupełnień przez podmioty trzecie  oraz do rozpowszechniania anonimowo utworu i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

# Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania oraz rozporządzania opracowaną dokumentacją powstałą w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, w tym do udzielania dalszych upoważnień na rozporządzanie lub korzystanie z ww. dokumentacji.

# Przeniesienie praw, o których mowa w ustępach powyżej oraz udzielenie upoważnień, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§13

Postanowienia końcowe

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory związane z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy Strony będą usiłowały rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, zostanie on oddany pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie przedstawiciela innego pracodawcy

Załącznik Nr 3 -  Harmonogram prac

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 – Umowa o zachowaniu poufności

WYKONAWCA:		  	                      ZAMAWIAJĄCY: