PROJEKT

UMOWA nr ……………..

na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu oprogramowania dla zadania pod nazwą „Innowacyjny T@arnobrzeg- zintegrowany system zarządzania miastem              i oświatą”

zwany dalej „Umową”

zawarta w dniu ……………… 2026r., pomiędzy:

Miastem Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Tadeusz Kościuszki 32,

NIP 867 20 79 199

Regon 830409092

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta–Łukasza Nowaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Aleksandry Pagacz

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,

a

Firmą……………………………………….z siedzibą w………………………………….zarejestrowaną                                                  w ……………………………………………….. pod nr KRS …………. NIP ………………… Regon ……………….  reprezentowaną przez: Pełnomocnika- …………………………………….

zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”.

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”

Niniejszą umowę Strony zawierają w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Usługa na dostarczenie, wdrożenie oraz utrzymanie oprogramowania dla zadania pod nazwą „Innowacyjny T@arnobrzeg- zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”. Postępowanie przeprowadzone zostało, zgodnie z ustawą                z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 620 ze zm.),            w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający oświadcza, że zawiera Umowę w celu dostarczenia i utrzymania oprogramowania dla zadania pod nazwą „Innowacyjny T@arnobrzeg- zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych                w Umowie:

- dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie w modelu SaaS oraz udzielić licencji na dostarczone oprogramowanie;

- dostarczone oprogramowanie będzie udostępnione w formie usługi za pośrednictwem aplikacji webowych działających na serwerach Wykonawcy, gotowych do pracy przez przeglądarkę internetową.

- przez serwery Wykonawcy Zamawiający rozumie również dedykowane centrum przetwarzania danych, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- system będzie dostępny przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny w ciągu doby                           z wyłączeniem przerw serwisowych koniecznych do przeprowadzenia czynności administracyjnych na infrastrukturze oraz aktualizacji dostarczanego oprogramowania. Przerwy serwisowe mogą mieć miejsce tylko w godz. 22:00 – 6:00. Zamawiający będzie              o nich informowany z odpowiednim wyprzedzeniem;

- dokonać migracji danych zgromadzonych w aktualnie używanych przez Zamawiającego systemach dziedzinowych, których wykaz stanowi Załącznik nr 7 do umowy Lista aktualnie używanych aplikacji w „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”. Zakres danych przeznaczonych do migracji z systemów wskazanych  w załączniku nr 7 zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie               z postanowieniami Załącznika nr 1 do Umowy.

- świadczyć usługi gwarancyjne do dnia 31 sierpnia 2029r. począwszy od dnia należytego wykonania zadań, o których mowa w pkt. 1 potwierdzonych protokołem dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń przez obydwie ze stron;

- utrzymać i na bieżąco aktualizować oprogramowanie do dnia 31 sierpnia 2029r., począwszy od dnia należytego wykonania zadań, o których mowa w pkt. 1 potwierdzonych protokołem dostarczenia,  wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń,                w zakresie wynikającym ze zmienionych przepisów i uwarunkowań prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

- przeprowadzić szkolenia w ramach prawa opcji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Umowy – Harmonogram szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, co oznacza,                    że powierzenie realizacji tej części zamówienia jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić realizację wybranych pojedynczych szkoleń realizowanych w ramach danego modułu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy w zakresie zadań do wykonania opisanych w ust. 1 pkt 1 i 5 został opisany w Załączniku nr 1 do Umowy, a w ust. 1 pkt 7 został opisany w Załączniku nr 6 do Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę zgodnie z treścią złożonej oferty (dalej „Oferta”), w tym z uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz załącznika nr 6 do Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz technicznym pozwalającym na należyte wykonanie Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób  zaangażowanych przez niego w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadać umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

6. Wykonawca oświadcza, że dane wprowadzone lub przetwarzane w systemie, w tym dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

§2

Termin i harmonogram realizacji Umowy

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z §1 ust.1 pkt 1 i 5 umowy, tak by kompleksowa realizacja umowy była możliwa najpóźniej od dnia 1 września 2026r. do 31 sierpnia 2029r.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 5 z uwzględnieniem wszelkich czynności związanych z odbiorem w terminie nie przekraczającym dni wynikających z przyjętej oferty, jednak Zamawiający zastrzega, że nie może to być termin dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram wdrożenia tj. konfigurację, migrację danych oraz niezbędne szkolenia użytkowników gwarantujące  przygotowanie do pracy na wdrożonych systemach. Zamawiający oczekuje realizacji szkoleń użytkowników zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do Umowy.

Przedmiotowy termin wykonania Umowy może ulec przedłużeniu wyłącznie w związku                        z powstaniem okoliczności związanych z zaistnieniem siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia którym strony nie mogą zapobiec ani których nie mogą uniknąć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne strajki i rozruchy lub inne podobne zdarzenia które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako siła wyższa na które strony nie mają wpływu. Wstrzymanie realizacji Umowy z powodu okoliczności siły wyższej wymaga sporządzenia aneksu do Umowy przedłużającego okres realizacji Umowy o czas wstrzymania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi gwarancyjne, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 6 do dnia 31 sierpnia 2029r. począwszy od dnia należytego wykonania zadań potwierdzonych protokołem dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń przez obydwie ze stron.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje  się do niezwłocznego wykonywania bieżących aktualizacji oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę w zakresie wynikającym ze zmienionych przepisów                       i uwarunkowań prawnych  do dnia  31 sierpnia 2029r. począwszy od dnia należytego wykonania zadań potwierdzonych protokołem dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń.  W zakresie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zmian funkcjonalności dostarczonego oprogramowania, zleconych przez Zamawiającego w okresie świadczenia usług gwarancyjnych.

- Wykonawcę obowiązywać będzie szczegółowy Harmonogram realizacji Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach oraz w miarę postępu prac Wykonawca może dokonać aktualizacji harmonogramu. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, z tym, że aktualizacja harmonogramu dokonana w tym trybie nie może mieć żadnego wpływu na zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego.

- Podpisany przez przedstawicieli stron Protokół dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji, sporządzony po zatwierdzonych pozytywnym wynikiem testach akceptacyjnych, będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony stosownymi protokołami odbioru bez zastrzeżeń, sporządzonymi przez przedstawicieli Wykonawcy i zatwierdzonymi przez przedstawicieli Zamawiającego.

§3

Przedstawiciele Stron

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest:

-Pan Marek Łysiak	(015) 8181 202;  503 611 251;  m.lysiak@um.tarnobrzeg.pl

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Wykonawcy jest:

……………………….. tel. ……………………. e-mail ……………………………..

3. W trakcie realizacji Umowy osoby wskazane w ust. 1 i 2 mogą zostać zastąpione przez inne osoby wyznaczone przez Strony po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony                o zamiarze zastąpienia. Pisemne powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu.

§4

Obowiązki Wykonawcy

1. W celu należytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie w modelu SaaS oraz udzielić Zamawiającemu licencji na dostarczone oprogramowanie;

- utrzymać dostarczone oprogramowanie na serwerach Wykonawcy przy zachowaniu dostępności dla użytkowników na poziomie co najmniej 99% w każdym miesiącu w okresie obowiązywania umowy. Przez serwery Wykonawcy zamawiający rozumie również dedykowane centrum przetwarzania danych, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę;

- wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy               i umiejętności oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego oraz obowiązek wykonania Umowy w terminach wynikających z § 2 Umowy;

4) zapewnić nadzór i koordynację wszelkich działań związanych z realizacją Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości realizacji zadań;

5) zapewnić Zamawiającemu korzystanie z dostarczonego oprogramowania tak, aby korzystanie to nie naruszało praw (autorskich) osób trzecich;

6) ściśle współdziałać z Zamawiającym, w tym telefonicznie i/lub w formie elektronicznej (email) bezzwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach przy realizacji Umowy, w szczególności dotyczących terminów i zakresu rzeczowego;

7) posługiwać się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt;

8) wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie czynności wchodzące w zakres zadań, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-8 przewidziane do wykonania zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i innych lokalizacji (placówek), których wykaz zawiera Załącznik nr 4 do Umowy.

9)  organizować wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zadań o których mowa w §1 ust. 1                          pkt 1 i 5, w taki sposób, aby przy zachowaniu czasu niezbędnego na wykonanie czynności odbiorowych, możliwe było podpisanie protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji (bez uwag i zastrzeżeń) w terminie wynikającym z oferty jednak nie później niż do 31 sierpnia 2026r. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie testów akceptacyjnych oraz uczestniczyć w nich w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia gotowości do ich wykonania;

10) przekazać opis systemu informatycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemów księgowych wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994r.                         o rachunkowości art. 10 ust. 1 pkt 3) b i c (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1218),w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym podpisaniem protokołu dostarczenia, wdrożenia               i uzyskania licencji;

11) przekazać dokumentację opisującą strukturę i zawartości pól informacyjnych w bazach danych systemów dziedzinowych zgodną ze stanem faktycznym na dzień przekazania dokumentacji, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym podpisaniem protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji (bez uwag i zastrzeżeń). Poziom szczegółowości opisu bazy danych powinien zapewnić poprawne wykorzystanie informacji zawartych w bazie przez Zamawiającego;

12) przekazać na 3 miesiące przed końcem obowiązywania umowy oraz w ostatnim dniu obowiązywania umowy, dane wprowadzone do systemów dziedzinowych, w uzgodnionym                    z Zamawiającym formacie, uwzględniającym wielkość zgromadzonych danych oraz możliwość ich importu. Celem przekazania danych jest ewentualna możliwość importu wszystkich niezbędnych zgromadzonych danych do systemu wyłonionego w kolejnym postępowaniu przetargowym. Szczegółowy zakres danych podlegających przekazaniu zostanie ustalony przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. Dane winny być przekazane w formie umożliwiającej odtworzenie całego środowiska bazodanowego wraz ze wszystkimi właściwościami bazy tj. tworzenie baz, tabel, kolumn, powiązań, indeksów itp na przykład w postaci pliku zawierającego komendy tworzenia tabel i inserty danych umożliwiający odtworzenie bazy danych;

13) do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu danych wprowadzonych do systemów dziedzinowych w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego               lub rozwiązania przez Zamawiającego Umowy, w tym rozwiązania umowy w zakresie usług gwarancyjnych. Dane należy przekazać z Zamawiającym formacie, uwzględniającym wielkość zgromadzonych danych oraz możliwość ich importu. Szczegółowy zakres danych podlegających przekazaniu zostanie ustalony przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. Dane winny być przekazane w formie umożliwiającej odtworzenie całego środowiska bazodanowego wraz  ze wszystkimi właściwościami bazy tj. tworzenie baz, tabel, kolumn, powiązań, indeksów itp. na przykład w postaci pliku zawierającego komendy tworzenia tabel i inserty danych umożliwiający odtworzenie bazy danych. Przekazanie danych Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy.

14) Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie systemu uczniowskiego w okresie wakacji                   od ….. lipca do……sierpnia w każdym roku obowiązywania umowy spod obowiązku zachowania jego dostępności w związku z przeprowadzeniem przez Wykonawcę niezbędnych prac serwisowych i konserwacyjnych, których celem jest przygotowanie systemu do nowego roku szkolnego;

15) zaplanowane prace serwisowe dotyczące systemu uczniowskiego, o których użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem oraz okres na naprawę/usunięcie wad tego systemu nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wymaganego przez Zamawiającego poziomu dostępności;

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się,  w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 3, przeszkolić pracowników obsługujących dane aplikacje w terminie ustalonym i zaakceptowanym wspólnie przez Strony.

§5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. współpracy z Wykonawcą w celu sprawnej realizacji Umowy;

2. zapewnienia osobom wyznaczonym przez Wykonawcę dostępu do pomieszczeń Zamawiającego, z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących w tychże pomieszczeniach i budynkach;

3. zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 1,5-7;

4. zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 8 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

§6

Dostawa i Odbiory

1. Wszelkie wykonane przez Wykonawcę czynności wchodzące w zakres zadań, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 5 będą podlegać testom akceptacyjnym.

2. Zamawiający dokona odbioru dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji po pozytywnym wyniku testów akceptacyjnych zainstalowanego i uruchomionego przez Wykonawcę oprogramowania. Jako testy akceptacyjne Zamawiający rozumie sprawdzenie w obecności przedstawiciela Wykonawcy, zgodności wdrożonych rozwiązań z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 do Umowy).

3. Testy akceptacyjne zostaną przeprowadzone w terminie 7 dni liczonych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do ich przeprowadzenia.

4. Potwierdzeniem odbioru prac o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 5 będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji, sporządzony po uzyskaniu pozytywnego wyniku w przeprowadzonych testach akceptacyjnych (Załącznik nr 8 do Umowy).

5. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych testów akceptacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ewentualnych zmian i/lub poprawek w ciągu 7 dni od daty zakończenia przeprowadzonych testów akceptacyjnych.

6. Po dokonaniu zmian i/lub poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

7.  Ponowne testy akceptacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi                  w ust. 2- 6.

8.  Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 5 uznaje się datę podpisania przez Strony Protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji potwierdzającego wykonanie bez zastrzeżeń wszelkich czynności wchodzących w zakres zadań, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 5 Umowy. Protokół dostarczenia, wdrożenia               i uzyskania licencji należy sporządzić i podpisać w terminie 7 dni, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

§ 7

Wynagrodzenie

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 5 niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma łącznie kwotę

Netto …………………..zł słownie ………………….. złotych

Brutto …………………..zł słownie …………………..złotych

która będzie płatna proporcjonalnie w transzach na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z § 7 ust. 5 wg poniższego harmonogramu:

- I transza w wysokości 8% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie do 31 grudnia 2026r,

- II transza w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie do 31 sierpnia 2027r,

- III transza w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie do 31 grudnia 2027r,

- IV transza w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie do 31 sierpnia 2028r,

- V transza w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie do 31 grudnia 2028r,

- VI transza w wysokości 12% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie do 31 sierpnia 2029r,

2. Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji, bez uwag i zastrzeżeń na zakończenie I etapu prac zgodnie                     z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz protokołów częściowych na zakończenie kolejnych etapów stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy bez uwag i zastrzeżeń.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca otrzyma kwotę              za faktycznie zrealizowane szkolenie, wynikającą ze złożonej oferty (Załącznik nr 5 do Umowy -Specyfikacja cenowa). Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za zrealizowane szkolenia na podstawie wystawionych faktur po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru szkoleń (Załącznik nr 10 do Umowy) bez zastrzeżeń.

4. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy w tym z udzieleniem Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania o której mowa w § 12 na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji.

5. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust.1, obejmuje wynagrodzenie za poszczególne elementy składające się na przedmiot Umowy, a jej kalkulacja zawarta została w specyfikacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania pełnego zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 skalkulował                           z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz, że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy.

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze ………………………….. w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych pod względem formalnym i materialnym faktur VAT. Faktury należy wystawić na: Miasto Tarnobrzeg, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,               NIP 867 20 79 199

8. Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

9. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

§8

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie                         z warunkami Umowy i wymogami wiedzy technicznej, bez wad, które pomniejszą wartość dostaw czy usług lub uczynią oprogramowanie nieprzydatnym do użytkowania zgodnie                          z przeznaczeniem.

2. Wykonawca podpisując Protokół dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy do dnia 31 sierpnia 2029r. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili podpisania tego protokołu.

3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości zobowiązany jest świadczyć usługi gwarancyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 na warunkach określonych w Załączniku               nr 6 do Umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w tym praw autorskich do przedmiotu Umowy w postaci oprogramowania czy patentów związanych z przedmiotem Umowy.

5. Dodatkowo Strony zastrzegają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, gdy roszczenia osób trzecich wynikają z naruszeń, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§9

Kary umowne

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w §1                  w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Za zwłokę w wykonaniu poszczególnych usług gwarancyjnych dotyczących dostarczonego oprogramowania lub jego aktualizacji (dokonanej w ramach usług gwarancyjnych) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 0,05% wartości brutto wadliwego (niedziałającego) modułu oprogramowania lub modułu oprogramowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wartość modułu oprogramowania przyjęta zostanie na podstawie danych              ze specyfikacji cenowej (Załącznik nr 5 do Umowy).

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca (np. §10 ust. 1-4) lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. W przypadku, gdy z orzeczenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub z orzeczenia sądu wynikać będzie, że Wykonawca przetwarzał powierzone mu na mocy Umowy przez Zamawiającego dane osobowe niezgodnie z zakresem i warunkami powierzenia lub niezgodnie  z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2021 r. 74/35 z 04.03.2021 r.), Wykonawca będzie ponosił w takiej sytuacji odpowiedzialność wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych, określonych tymi przepisami.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 8, za zwłokę, nienależyte wykonanie lub niewykonanie poszczególnego szkolenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za poszczególne szkolenie zgodnie ze złożoną ofertą Załącznik nr 5 do Umowy.

6. Uchylanie się Wykonawcy od przekazania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10-12 stanowi dla Zamawiającego podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. Karę tę Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wezwania.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto określonej § 7 ust. 1 umowy.

8. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może               on dochodzić odszkodowania uzupełniającego (na zasadach ogólnych) do pełnej wysokości poniesionej szkody.

9. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

10. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich możliwych tytułów ograniczona jest                  do wysokości połowy wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy.

§10

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie krótszego niż 14 dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy                 w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym              (bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w razie zwłoki Wykonawcy w należytym wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającym 10 dni w stosunku do terminów wynikających  z Umowy.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym                         w przypadku gdy:

a) otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

b) wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru,

c) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego                            o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 3.

5. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wówczas odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część przedmiotu Umowy.

6. W przypadkach o którym mowa w ust. 1-4 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.

§11

Informacje poufne i dane osobowe

- Zgodnie z Umową za informacje poufne (zwane w dalszej części Umowy „Informacjami Poufnymi”) uznaje się informacje przekazane w trakcie negocjacji lub pozyskane w trakcie wykonywania Umowy, które Strona wyraźnie oznaczyła jako mające charakter poufny,                   a także wszelkie informacje o charakterze technicznym i technologicznym (w tym w szczególności związane z badaniami, specyfikacjami technicznymi, oprogramowaniem), które dotyczą Wykonawcy i jego podwykonawców.

- Następujących informacji nie uważa się za Informacje Poufne: informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości, pod warunkiem, że nie stało się tak za sprawą naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przez Stronę, która informacje takie otrzymała.

- Każda ze Stron otrzymując Informacje Poufne, zobowiązuje się:

- traktować te informacje jako poufne, nie publikować ich i nie ujawniać takich informacji osobom trzecim,

- nie używać informacji do innych celów niż te określone w Umowie,

- podjąć wszelkie czynności niezbędne do ochrony Informacji Poufnych,

- ograniczyć obieg Informacji Poufnych i dostęp do nich do upoważnionych przez Stronę  kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, pracowników oraz upoważnionych przez Stronę pracowników, przedstawicieli, którym te informacje są potrzebne w związku z wykonaniem Umowy               i w każdym przypadku, informować takie osoby o poufnym charakterze tych informacji,

- nie kopiować Informacji Poufnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem zapisów Umowy.

- Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy. Jeżeli jest to potrzebne do należytego wykonania niniejszej Umowy, każda ze Stron może w niezbędnym zakresie ujawnić informacje poufne swoim pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom, pod warunkiem, że uzyska od każdego z nich pisemne zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy służbowej i handlowej               o ile osoby te nie są zobowiązane do zachowania w poufności Informacji Poufnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Informacje Poufne mogą być przekazywane organom upoważnionym na podstawie prawa do zwracania się o podanie takich informacji W takim przypadku Strona, do której zwrócono się o wydanie Informacji Poufnych, winna poinformować o tym fakcie drugą Stronę i przekazać jej kopię żądania o przekazanie informacji, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji Poufnych.

- Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie wiążą Strony przez cały okres obowiązywania Umowy jak i przez 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt) po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (z dowolnej przyczyny).

- Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, każda ze Stron, która otrzymała Informacje Poufne od drugiej Strony, zobowiązuje się zwrócić takie informacje, po uprzednim zniszczeniu ich kopii, a w przypadku Informacji Poufnych mających postać elektroniczną – wyłącznie je usunąć.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych, których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z Umowy rodzić będzie potrzebę powierzenia przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający              i inni administratorzy danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO – Zamawiający oraz inni administratorzy danych osobowych zawrą z Wykonawcą odrębną umowę, w której powierzą Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków. Strony postanawiają, iż umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie zawarta przez Strony przed przystąpieniem Wykonawcy do przetwarzania danych w sposób zgodny z art. 28 RODO i określać będzie w szczególności zakres przetwarzania i wykaz zbiorów danych osobowych jakie Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania.

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony Umowy oraz inni administratorzy danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: „RODO”,             a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.

- Gdy należyte wykonanie Umowy będzie wymagać powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony i inni administratorzy danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO             w 14 dni od zidentyfikowania takiej konieczności zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28  RODO.

- Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku  informacyjnego wynikającego z RODO względem swoich pracowników (bądź innych osób, których dane będą sobie przekazywać), w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem niniejszej umowy oraz             jej wykonaniem dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Informacje                o danych osobowych/Klauzule informacyjne/Klauzula informacyjna dla kontrahentów, osób reprezentujących lub wskazanych do kontaktu, pod adresem:

https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/519/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-osob-reprezentujacych-lub-wskazanych-do-kontaktu

Wykonawca jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostepnienia  informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§12

Prawa autorskie i licencja

- Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy licencję niewyłączną dla Miasta Tarnobrzega jako organu prowadzącego i jego placówek wymienionych w Załączniku nr 4 do umowy, na korzystanie z wdrożonego oprogramowania.

2. Wykonawca oświadcza, że licencja jest udzielona na czas oznaczony równy okresowi obowiązywania Umowy, jest nieograniczona terytorialnie i zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie wdrożonego oprogramowania uprawnia Zamawiającego do:

a) korzystania wraz z jego jednostkami organizacyjnymi ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania, uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych;

2) w zakresie dokumentacji uprawnia Zamawiającego do:

a) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii;

b) rozpowszechniania w całości lub części w sieciach zamkniętych Zamawiającego oraz wśród jednostek organizacyjnych Zamawiającego;

3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 i 2 następuje z dniem podpisania protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń.

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z oprogramowania w ramach licencji nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do oprogramowania lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych               i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę z tytułu            ww. roszczeń osoby trzeciej Wykonawca obowiązany jest do jej pokrycia. Dodatkowo Strony zastrzegają, że obowiązek przejęcia odpowiedzialności wobec osoby trzeciej za zgłoszone przez nią roszczenia z tytułu praw autorskich lub naruszenia dóbr osobistych oraz obowiązek pokrycia szkody poniesionej przez Zamawiającego z tytułu takich roszczeń osoby trzeciej nie obejmuje sytuacji, w których odpowiedzialność za naruszenie ponosi Zamawiający.

§13

Podwykonawcy

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, część czynności objętych umową Podwykonawcy:

a) Firmie …………………………… w zakresie : ……………………………….. (% realizacji)

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek rozliczeń finansowych ze swoimi podwykonawcami. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców               z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę.

§14

Klauzula waloryzacyjna

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1) Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku konieczności zmiany w tym                               w zakresie wysokości wynagrodzenia związanego ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773)

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających                          z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

-W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. c)   niniejszego paragrafu.

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych                  (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1216)

-W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. d)  niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje  się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy.

2) "Klauzula waloryzacyjna – wzrost cen materiałów i kosztów

Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach:

a) strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie wtedy, gdy wynagrodzenie ogłoszone w komunikatach, o których mowa w lit. f spadnie lub wzrośnie o co najmniej 6 % - porównując wynagrodzenie zawarte w ostatnim komunikacie jaki był ogłoszony              w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą z wynagrodzeniem wynikającym z ostatniego komunikatu jaki będzie ogłoszony w momencie złożenia wniosku o waloryzację,

b) wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji jednorazowo po upływie                co najmniej 6-ciu miesięcy od zawarcia umowy, a następnie raz za każde kolejne                 12 miesięcy realizacji prac z zakresu przedmiotu zamówienia;

c) waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o waloryzację;

d) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności za prace dodatkowe;

e) waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za prace z zakresu przedmiotu zamówienia określone w § 1

f) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o komunikaty w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o których mowa art. 20 pkt 1 lit. a ustawy               z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby komunikaty, o których mowa w zdaniu poprzednim przestały być dostępne (publikowane), zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone komunikaty publikowane przez Prezesa GUS;

g) wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn = 0,5*Ww/100

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wynagrodzenia;

Ww - poziom wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia - wyliczony na podstawie porównania wynagrodzenia zawartego w ostatnim komunikacie jaki był ogłoszony w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą z wynagrodzeniem wynikającym                   z ostatniego komunikatu jaki będzie ogłoszony w momencie złożenia wniosku o waloryzację;

h) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego.

i) zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;

j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio;

k)  zwiększenie i obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na piśmie                w formie aneksu do umowy za zgodą obydwu stron.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień  zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.

§15

Postanowienia końcowe

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową w zakresie modułów dostarczanych przez  ……………………………… stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Umowy                                          pt. „…………………………………………………..” stanowiących załącznik do umowy. Zastrzega się jednocześnie, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. Ogólnych Warunków Umowy              a postanowieniami umowy stosuje się postanowienia umowy”.

- W sprawach, które nie są unormowane niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez stronę w przypadku odesłania zwrotnego przez operatora wyznaczonego przesyłki wysłanej na podany adres, uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. Zawiadomienie o zmianie adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Integralną część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 - Wymagania, cele i zadania wdrożenia;

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji Umowy;

Załącznik nr 4 - Lista lokalizacji placówek Zamawiającego;

Załącznik nr 5 - Specyfikacja cenowa;

Załącznik nr 6 - Zasady świadczenia usług gwarancyjnych;

Załącznik nr 7 -Lista aktualnie używanych aplikacji w Innowacyjny T@arnobrzeg;

Załącznik nr 8 -Wzór protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji;

Załącznik nr 9 -Harmonogram szkoleń;

Załącznik nr 10 -Wzór protokołu odbioru szkoleń.

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, 
z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg; adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl;  tel. 15 822 11 49,

- W zakresie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
przez Urząd Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

- Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z: ustawą z dnia            11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.                     o finansach publicznych; ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur; przepisami dot. archiwizacji tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.              o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Celem przetwarzania danych osobowych będzie: prowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, udokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, archiwizacja dokumentacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania              w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A, jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której prowadzimy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Ponadto w zakresie wymaganym 
w Krajowym Systemie e-Faktur, odbiorcami danych będą organy podatkowe.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a następnie będą przechowywane na podstawie art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisów o archiwizacji dokumentów. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie                 od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu (po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego).

- Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością prowadzenia dalszych czynności w zakresie postępowania o zamówienia publiczne.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania, a także jego załączników); prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane kontaktowe do skorzystania z powyższych praw znajdują się w pkt. 1 klauzuli.

- Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

............................................

Wykonawca

Załącznik nr 2 do Umowy

Wymagania, cele i zadania wdrożenia

W Urzędzie Miasta Tarnobrzeg w 2018 roku wdrożono projekt pt. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”, w ramach którego zbudowano nowoczesny system zarządzania tarnobrzeską oświatą, oparty o zaawansowane technologie ICT, który umożliwia efektywne i skuteczne zarządzanie i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizacja usprawniła pracę, zwiększyła jakość i efektywność pracowników jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego, zapewniła łatwiejszy dostęp do zasobów oświatowych, w tym umożliwiła uruchomienie nowych usług na kilku poziomach (m.in. elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół oraz dziennika lekcyjnego, arkusza organizacyjnego).

Celem nadrzędnym obecnego wdrożenia jest dostarczenie, utrzymanie oraz udzielenie licencji na oprogramowanie dla zadania „Innowacyjny T@arnobrzeg- zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”, dostosowanie go do aktualnych potrzeb użytkowników końcowych oraz dokonanie migracji danych zgromadzonych w aktualnie używanych przez Zamawiającego systemach dziedzinowych, których wykaz stanowi Załącznik nr 7 do umowy. W ramach realizacji tego zadania w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram wdrożenia tj. konfigurację, migrację danych oraz niezbędne szkolenia użytkowników gwarantujące  przygotowanie do pracy na wdrożonych systemach. Zamawiający oczekuje realizacji szkoleń użytkowników zgodnie z postanowieniami Załącznika            nr 1 do Umowy.

Liczba 30 jednostek oświatowych:

-14 publicznych przedszkoli

-9 publicznych szkół podstawowych (w tym specjalna szkoła podstawowa)

-6 publicznych szkół ponadpodstawowych  w tym specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

-1 publiczna placówka oświatowa Centrum Kształcenia Zawodowego;

oraz 9 jednostek

-Urząd Miasta Tarnobrzega

-Samorządowe Centrum Usług Wspólnych i jednostki obsługiwane przez SCUW:

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzega;

2) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

3) Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły;

4) Tarnobrzeskie Centrum Seniora;

5) Żłobek Miejski nr 1;

6) Żłobek Miejski nr 2;

7) Zakład Aktywizacji Zawodowej.

Załącznik nr 3 do Umowy

Harmonogram realizacji Umowy

1. Realizacja etapu dostarczenia i wdrożenia oprogramowania w modelu SaaS oraz udzielenia licencji na dostarczone oprogramowanie w tym również migracja danych zgromadzonych                w aktualnie używanych przez Zamawiającego systemach dziedzinowych musi nastąpić nie później niż do dnia 31 sierpnia 2026r. od daty podpisania umowy.

Całościowa realizacja zamówienia podzielona została na następujące etapy:

-I 	etap dostarczenie i wdrożenie oprogramowania w modelu SaaS oraz udzielenie licencji na dostarczone oprogramowanie w tym również migracja danych zgromadzonych w aktualnie używanych przez Zamawiającego systemach dziedzinowych w terminie nie przekraczającym dni wynikających  z przyjętej oferty od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2026r.

-II   	etap utrzymanie i bieżąca aktualizacja systemu w terminie od 1 września 2026r. do 31 grudnia 2026r.

-III  etap utrzymanie i bieżąca aktualizacja systemu w terminie od 1 stycznia 2027r. do 31 grudnia 2028r.

-IV  etap utrzymanie i bieżąca aktualizacja systemu w terminie od 1 stycznia 2029r. do 31 sierpnia 2029r.

2. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wszystkich bądź wybranych (wynikających z załącznika nr 9 do Umowy) szkoleń dla pracowników obsługujących dane aplikacje w terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca rozpocznie realizację szkoleń nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na wybrane szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania             z prawa opcji w terminie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu dostarczenia, wdrożenia                i uzyskania licencji.

Powierzenie realizacji tej części zamówienia jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.               W ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić realizację wszystkich lub wybranych szkoleń.

Załącznik nr 4 do umowy - Lista lokalizacji placówek Zamawiającego

Lista lokalizacji placówek Zamawiającego

Wszystkie placówki znajdują się na terenie Miasta Tarnobrzega:

| L.p. | Nazwa placówki | Adres |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedszkole nr 1 | ul. Kosmonautów | 4 |
| 2 | Przedszkole nr 2 | ul. Kochanowskiego | 7 |
| 3 | Przedszkole nr 3 | ul. Dekutowskiego | 2 |
| 4 | Przedszkole nr 4 | ul. por. Jana Tracza | 2 |
| 5 | Przedszkole nr 5 | ul. Dekutowskiego | 19 |
| 6 | Przedszkole nr 6 | ul. 1 Maja | 14 |
| 7 | Przedszkole nr 7 | ul. Zwierzyniecka | 4 |
| 8 | Przedszkole nr 8 | ul. Sobowska | 1 |
| 9 | Przedszkole integracyjne nr 9 | ul. Wiejska | 4 |
| 10 | Przedszkole nr 12 | ul. Dąbrowskiej | 10 |
| 11 | Przedszkole nr 13 | ul. Sokola | 8 |
| 12 | Przedszkole nr 15 | ul. św. Barbary | 9 |
| 13 | Przedszkole nr 17 | ul. Orzeszkowej | 7 |
| 14 | Przedszkole nr 18 | ul. Kościelna | 3 |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera | ul. Kochanowskiego | 1 |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika | ul. Wyspiańskiego | 10 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Tarnobrzegu | ul. Mickiewicza | 86 |
| 18 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego | ul. Sienkiewicza | 215 |
| 19 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Piętaka | ul. Piętaka | 53 |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II | ul. Wiejska | 4 |
| 21 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka | ul. Dąbrowskiej | 10 |
| 22 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wincentego Buczka | ul. Olszowa | 1 |
| 23 | Szkoła Podstawowa -Zespół Szkół Specjalnych | ul. Kopernika | 18 |
| 24 | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Jachowicza | 13 |
| 25 | Zespół Szkół im. ks. St.Staszica | ul. Kopernika | 1 |
| 26 | Zespół Szkół nr 1 | ul. Kopernika | 49 |
| 27 | Zespół Szkół nr 2 | ul. Jachowicza | 4 |
| 28 | Zespół Szkół nr 3 | ul. Św.Barbary | 1B |
| 29 | Szkoła Przysposabiająca do Pracy- Zespół Szkół Specjalnych | ul. Kopernika | 18 |
| 30 | Centrum Kształcenia Zawodowego | ul. Kopernika | 5 |
| 31 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu | ul. Kościuszki | 30 |
| 32 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzega | ul. Kościuszki | 30 |
| 33 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | ul. Kopernika | 3 |
| 34 | Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły | ul. Sandomierska | 27 |
| 35 | Tarnobrzeskie Centrum Seniora | Pl. B. Głowackiego | 34 |
| 36 | Żłobek Miejski nr 1 | ul. Dekutowskiego | 4 |
| 37 | Żłobek Miejski nr 2 | ul. Orzeszkowej | 7A |
| 38 | Zakład Aktywizacji Zawodowej | ul. Przemysłowa | 1 |
| 39 | Urząd Miasta Tarnobrzega | ul. Kościuszki | 32 |

Załącznik nr 5 do umowy - Specyfikacja cenowa

Specyfikacja cenowa

| l.p. | Nazwa modułu | Cena Netto za realizację umowy (licencja, wdrożenie, utrzymanie) | Cena Brutto za realizację umowy (licencja, wdrożenie, utrzymanie) | Cena netto szkolenia (kwota za pojedyncze szkolenie realizowane w ramach danego modułu) |  | Cena Brutto szkolenia (kwota za pojedyncze szkolenie realizowane w ramach danego modułu) | Łączna kwota za zrealizowanie wszystkich szkoleń w ramach danego modułu netto/brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # System planowania i organizacji oświaty |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # System finansowo-księgowy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System obiegu dokumentów księgowych – dokumenty zakupu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System obsługi środków trwałych |  |  |  |  |  |  |
| 5 | # System obsługi gospodarki składnikami inwentarza |  |  |  |  |  |  |
| 6 | # System do obsługi stołówkowo-magazynowej |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System do wymiany danych pomiędzy programem magazynowym a programem finansowym |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System rejestracji obecności w trakcie żywienia dziecka w jednostce |  |  |  |  |  |  |
| 9 | # System do układania planów lekcji oraz grafików dyżurów nauczycieli |  |  |  |  |  |  |
| 10 | # System biblioteczny |  |  |  |  |  |  |
| 11 | # System do obsługi kadrowo-płacowej |  |  |  |  |  |  |
| 12 | System do wyliczania jednorazowych dodatków uzupełniających |  |  |  |  |  |  |
| 13 | # System kasy zapomogowo-pożyczkowej |  |  |  |  |  |  |
| 14 | # System obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych |  |  |  |  |  |  |
| 15 | # System do zarządzania informacją o uczniu |  |  |  |  |  |  |
| 16 | # System do zarządzania informacją o dziecku w przedszkolu |  |  |  |  |  |  |
| 17 | # System wspierający naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie |  |  |  |  |  |  |
| 18 | # System do rejestracji czasu pobytu dziecka w jednostce |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pulpit menadżerski |  |  |  |  |  |  |
| 20 | System pomocy i wsparcia |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Platforma integracyjna (integracja tożsamości; szyna danych; przepływ informacji pomiędzy modułami) |  |  |  |  |  |  |
| Moduły oprogramowania (łącznie) |  |  |  |  |  |  |  |
| Szkolenia (łącznie) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena łączna (moduły oprogramowanie + szkolenia): |  | ……………………… zł netto |  |  | ………………………… zł brutto |  |  |  |

Załącznik nr 6 do umowy - Zasady świadczenia usług gwarancyjnych

Zasady świadczenia usług gwarancyjnych

(w związku z §1 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz §8 Umowy)

Na potrzeby niniejszych zasad świadczenia usług gwarancyjnych strony przyjmują następujące definicje:

„Wada - nieprawidłowe działanie oprogramowanie, tj. w sposób niezgodny z przekazaną dokumentacją.

Awaria – wada, która całkowicie uniemożliwia korzystanie z oprogramowania, w szczególności niemożność uruchomienia oprogramowania, brak możliwości zalogowania użytkownika czy niedostępność krytycznych funkcji oprogramowania.

Usterka/Błąd – wada która skutkuje nieprawidłowym działaniem oprogramowania (niezgodne              z dokumentacją oprogramowania) powodujące ograniczenie korzystania z niego przy zachowaniu spełniania jego podstawowych funkcji.”.

1. Wykonawca świadczyć będzie usługi gwarancyjne do dnia 31 sierpnia 2029r. począwszy od dnia należytego wykonania zadań, o których mowa §1 ust. 1 pkt 6 potwierdzonych protokołem dostarczenia,  wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń.

2. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania Protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji, o którym mowa w §6 ust. 8 Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że w okresie gwarancji Zamawiający w celu jej utrzymania nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych opłat, czynności konserwacyjnych i aktualizacyjnych.

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady, powstałe w czasie poprawnego użytkowania oraz zmiany przepisów prawa wpływające na aktualność wdrożonego oprogramowania.

5. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania awarii wdrożonego rozwiązania objętego gwarancją w siedzibie Zamawiającego oraz jego placówkach wymienionych w Załączniku nr 4 do Umowy.

6. Usuwanie awarii winno polegać na usunięciu wad w celu przywrócenia sprawności systemu informatycznego do stanu sprzed awarii.

7. Serwis gwarancyjny sprawowany będzie według następujących zasad:

7.1 świadczony w miejscu instalacji oprogramowania lub zdalnie;

7.2 czas reakcji na zgłoszony problem stanowiący Awarię nie może przekroczyć 8 godzin. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń w godzinach roboczych Zamawiającego, przez które rozumie się godziny od 07.00 do 15.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji liczony jest w godzinach roboczych,  o których mowa w zdaniu poprzednim. Czas usunięcia Wady liczony jest od chwili dokonania zgłoszenia w sposób ciągły. Czas reakcji i usunięcia Wady w przypadku zgłoszenia Wady poza godzinami roboczymi rozpoczyna bieg w kolejnym dniu roboczym. Czas zgłoszenia jest niezależny od sposobu dokonania zgłoszenia (telefon, email, system help desk)

7.3 dokonanie aktualizacji systemu (całości lub modułu) do aktualnego stanu prawnego/uwarunkowań prawnych nastąpi w czasie nie dłuższym niż 40 dni od momentu wejścia w życie danego aktu prawnego.

7.4 Zamawiający wymaga informowania z wyprzedzeniem wyłącznie o aktualizacjach, które będą wiązały się z niedostępnością systemu, bez konieczności informowania o ich zakresie.

7.5 usunięcie awarii pojedynczego modułu/programu ma zostać wykonane niezwłocznie,              nie dłużej jednak niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii;

7.6 usunięcie usterki/błędu pojedynczego modułu/programu ma zostać wykonane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia usterki/błędu.

8. Gwarancja na oprogramowanie aplikacyjne obejmuje okres oprogramowania do dnia 31 sierpnia 2029r. począwszy od dnia należytego wykonania zadań, o których mowa §1 ust. 1 pkt 1 i 5 potwierdzonych protokołem dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń, w którym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wsparcie techniczne oraz aktualizację oprogramowania aplikacyjnego do obowiązujących zmian prawa.

9. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek i błędów wynikających z wad tkwiących w dostarczonym oprogramowaniu aplikacyjnym, uniemożliwiających jego działanie zgodne z zaoferowanym zakresem funkcjonalnym.

10. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia usługi wsparcia technicznego w administrowaniu procesem rekrutacji do szkół i przedszkoli                w zakresie minimum:

10.1 przygotowania i wprowadzenia danych do bazy na nowy sezon dla wszystkich      wykorzystywanych systemów naborów

10.2 asysty (telefoniczna) przy administrowaniu procesem rekrutacji

10.3 asysty (telefoniczna) podczas przydziału do placówek

11. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje w przypadku dokonania przez Zamawiającego we własnym zakresie bądź osoby przez niego upoważnione lub przez osoby trzecie zmian lub modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego.

12. Gwarantem oprogramowania aplikacyjnego dostarczonego w ramach realizacji umowy jest Wykonawca, który przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne oraz zapewni wsparcie i aktualizację oprogramowania do dnia 31 sierpnia 2029r. począwszy od dnia należytego wykonania zadań, o których mowa §1 ust. 1 pkt 1 i 5 potwierdzonych protokołem dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji podpisanym bez zastrzeżeń.

13. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych na dedykowany numer telefonu (w godzinach pracy Zamawiającego) lub e-mail. Ponadto Wykonawca zapewni użytkownikom narzędzie/platformę do zgłaszania usterek, problemów z oprogramowaniem               i sprzętem (np. HelpDesk), która umożliwi kontakt z serwisem Wykonawcy świadczącym usługi gwarancyjne, możliwy będzie dostęp do historii napraw i umożliwi szybką reakcję serwisantów.

14. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje usługi gwarancyjne, Zamawiający może rozwiązać Umowę w zakresie usług gwarancyjnych po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania usług gwarancyjnych i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie krótszego niż 14 dni, z zastrzeżeniem rozwiązania Umowy  w zakresie usług gwarancyjnych w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik nr 7 do umowy - Lista aktualnie używanych aplikacji w Innowacyjny T@arnobrzeg

Lista aktualnie używanych aplikacji w

„Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”

1. Finanse (Vulcan) *

2. Dotacje (Vulcan)

3. Jednorazowy Dodatek Uzupełniający art. 30 KN (Vulcan)*

4. Sigma (Vulcan)*

5. Hurtownia Danych Oświatowych (Vulcan)

6. Płace (Vulcan)*

7. Nadzór płacowy (Vulcan)*

8. Kadry (Vulcan)*

9. Droga Edukacyjna Ucznia (Librus)

10. Sekretariat (Librus)

11. Świadectwa (Librus)

12. Dziennik Elektroniczny (Librus)

13. Wiadomości -Portal Librus

14. iPrzedszkole (WoltersKluwer)*

15. System Zarządzania Informacją (WoltersKluwer)

16. System do inwentaryzacji majątku placówek oświatowych (WoltersKluwer)*

17. Analizator wyników egzaminów zewnętrznych (WoltersKluwer)

18.  Zbiorczy Analizator wyników egzaminów zewnętrznych (WoltersKluwer)

19. Nabory (Vulcan)

20. Dotacje podręcznikowe (Vulcan)

21. Kasa Zapomogowo Pożyczkowa (Wolters Kluwer)*

22. System stołówkowo -magazynowy (WoltersKluwer)

23. System do obsługi Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej (WoltersKluwer)

*obsługa SCUW

Załącznik 8 do umowy – Wzór protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji

Tarnobrzeg, dnia .............................

Protokół dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji

do umowy nr …………………………. z dnia ………………. roku

| Miejsce przeprowadzenia odbioru: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32 39 - 400 Tarnobrzeg | Pieczęć |
| --- | --- |

| l.p. | NAZWA MODUŁU | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | # System planowania i organizacji oświaty |  |
| 2 | # System finansowo-księgowy |  |
| 3 | System obiegu dokumentów księgowych – dokumenty zakupu |  |
| 4 | System obsługi środków trwałych |  |
| 5 | # System obsługi gospodarki składnikami inwentarza |  |
| 6 | # System do obsługi stołówkowo-magazynowej |  |
| 7 | System do wymiany danych pomiędzy programem magazynowym a programem finansowym |  |
| 8 | System rejestracji obecności w trakcie żywienia dziecka w jednostce |  |
| 9 | # System do układania planów lekcji oraz grafików dyżurów nauczycieli |  |
| 10 | # System biblioteczny |  |
| 11 | # System do obsługi kadrowo-płacowej |  |
| 12 | System do wyliczania jednorazowych dodatków uzupełniających |  |
| 13 | # System kasy zapomogowo-pożyczkowej |  |
| 14 | # System obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych |  |
| 15 | # System do zarządzania informacją o uczniu |  |
| 16 | # System do zarządzania informacją o dziecku w przedszkolu |  |
| 17 | # System wspierający naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie |  |
| 18 | # System do rejestracji czasu pobytu dziecka w jednostce |  |
| 19 | Pulpit menadżerski |  |
| 20 | System pomocy i wsparcia |  |
| 21 | Platforma integracyjna (integracja tożsamości; szyna danych; przepływ informacji pomiędzy modułami) |  |

ZAMAWIAJĄCY reprezentowany przez: ........................................................................................................

Przeprowadzone w dniu …………….. sprawdzenie (testy akceptacyjne) potwierdziło/nie potwierdziło*,                                   że dostarczone oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją zakupu oraz że wykonane zostały przez WYKONAWCĘ wszystkie czynności przewidziane w §1 ust. 1 pkt 1 i 5 Umowy.

Przy odbiorze uczestniczył ODBIERAJĄCY reprezentowany przez …………………………..

oraz WYKONAWCA reprezentowany przez ………………………………..

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

(Osoba uprawniona) 							(Osoba uprawniona)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 9 do umowy – Harmonogram szkoleń

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wszystkich bądź wybranych szkoleń dla pracowników obsługujących dane aplikacje w terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca rozpocznie realizację szkoleń nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania na wybrane szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie 12 miesięcy od daty

podpisania protokołu dostarczenia, wdrożenia i uzyskania licencji. Powierzenie realizacji tej części zamówienia jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić realizację wszystkich lub wybranych szkoleń.

Zakres szkoleń

1. Zakres merytoryczny

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z dostarczonego w ramach niniejszego postępowania oprogramowania aplikacyjnego, w co najmniej następującym zakresie obsługi:

- System planowania i organizacji oświaty

- System finansowo-księgowy

- System obiegu dokumentów księgowych – dokumenty zakupu

- System obsługi  środków trwałych

- System obsługi gospodarki składnikami inwentarza

- System do obsługi stołówkowo-magazynowej

- System do wymiany danych pomiędzy programem magazynowym a programem finansowym

- System rejestracji obecności w trakcie żywienia dziecka w jednostce

- System do układania planów lekcji oraz grafików dyżurów nauczycieli

- System biblioteczny

- System do obsługi kadrowo-płacowej

- System do wyliczania jednorazowych dodatków uzupełniających

- System kasy zapomogowo-pożyczkowej

- System obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

- System do zarządzania informacją o uczniu

- System do zarządzania informacją o dziecku w przedszkolu

- System wspierający naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie

- System do rejestracji czasu pobytu dziecka w jednostce

- Pulpit menadżerski

- System pomocy i wsparcia

- Platforma integracyjna

2. Założenia ogólne

- szkolenia odbywać się będą w godzinach od godz. 8 do 15 w formie stacjonarnej i on-line;

- szkolenia nie mogą trwać dłużej niż 6 godzin dziennie;

- szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń należy ustalić z Zamawiającym;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia sal szkoleniowych do przeprowadzenia

przedmiotowych szkoleń na terenie Miasta Tarnobrzega;

- wymagane jest by szkolenia prowadzone był metodą aktywizującą wszystkich uczestników, przy

czym każda osoba powinna mieć do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe;

- grupy powinny liczyć od 10 do 18 osób;

- w przypadku systemu uczniowskiego sposób organizacji szkoleń, miejsce oraz metody ich przeprowadzenia będą podlegały ustaleniom indywidualnie dla każdej z uruchamianych grup na etapie pisemnego zapotrzebowania na szkolenie

- maksymalna ilość szkoleń nie może przekroczyć 20 dni w ramach prawa opcji.

Załącznik 10 do umowy – Wzór protokołu odbioru szkoleń.

Tarnobrzeg, dnia .............................

PROTOKÓŁ ODBIORU SZKOLEŃ

do umowy nr …………………………. z dnia ………………. roku

| Miejsce przeprowadzenia odbioru: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32 39 - 400 Tarnobrzeg | Pieczęć |
| --- | --- |

| l.p. | NAZWA MODUŁU | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | # System planowania i organizacji oświaty |  |
| 2 | # System finansowo-księgowy |  |
| 3 | System obiegu dokumentów księgowych – dokumenty zakupu |  |
| 4 | System obsługi środków trwałych |  |
| 5 | # System obsługi gospodarki składnikami inwentarza |  |
| 6 | # System do obsługi stołówkowo-magazynowej |  |
| 7 | System do wymiany danych pomiędzy programem magazynowym a programem finansowym |  |
| 8 | System rejestracji obecności w trakcie żywienia dziecka w jednostce |  |
| 9 | # System do układania planów lekcji oraz grafików dyżurów nauczycieli |  |
| 10 | # System biblioteczny |  |
| 11 | # System do obsługi kadrowo-płacowej |  |
| 12 | System do wyliczania jednorazowych dodatków uzupełniających |  |
| 13 | # System kasy zapomogowo-pożyczkowej |  |
| 14 | # System obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych |  |
| 15 | # System do zarządzania informacją o uczniu |  |
| 16 | # System do zarządzania informacją o dziecku w przedszkolu |  |
| 17 | # System wspierający naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie |  |
| 18 | # System do rejestracji czasu pobytu dziecka w jednostce |  |
| 19 | Pulpit menadżerski |  |
| 20 | System pomocy i wsparcia |  |
| 21 | Platforma integracyjna (integracja tożsamości; szyna danych; przepływ informacji pomiędzy modułami) |  |

ZAMAWIAJĄCY reprezentowany przez: ..................................................................................................

Przeprowadzone w dniu …………….. sprawdzenie potwierdziło/nie potwierdziło*, że wymienione szkolenia zostały przeprowadzone przez Wykonawcę w sposób prawidłowy bez zastrzeżeń. Protokół stanowi potwierdzenie prawidłowo/nieprawidłowo* wykonanych czynności przewidzianych w §1 ust. 1 pkt 7 i 8 Umowy.

Przy odbiorze uczestniczył ODBIERAJĄCY reprezentowany przez …………………………..

oraz WYKONAWCA reprezentowany przez ………………………………..

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

(Osoba uprawniona) 							(Osoba uprawniona)

*niepotrzebne skreślić