Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY (Z ZNACZNIKAMI)

UMOWA nr ….

zawarta w dniu ………….. w Żarnowie

pomiędzy:

| Zamawiający | Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów NIP:………., REGON: reprezentowany przez: ……………………. Przy kontrasygnacie ………………….. (dalej: „Zamawiający”) |
| --- | --- |
| Wykonawca | ………………….., NIP:………., reprezentowany przez: ……………………. (dalej: „Wykonawca”) |

łącznie zwane dalej „Stronami”.

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia pn.:

,,Zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Żarnów celem oszczędności naturalnych zasobów wody pitnej"

Przedmiot zamówienia został dofinansowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. ,,Zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Żarnów celem oszczędności naturalnych zasobów wody pitnej", określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FELD.02.12-IZ.00-0018/24.

§1. Definicje

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- System – system zarządzania majątkiem sieciowym obejmujący elementy wskazane w OPZ (w tym GIS i model matematyczny, strefowe opomiarowanie/monitoring, wodomierze z nakładkami radiowymi oraz radiowy odczyt).

- KSeF – Krajowy System e-Faktur.

- MPP – mechanizm podzielonej płatności (split payment) w rozumieniu przepisów o podatku VAT.

- Wynagrodzenie – wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w §7 Umowy.

- Część niezrealizowana – zakres/etapy, które na dzień waloryzacji nie zostały odebrane protokołem odbioru i nie stały się wymagalne do rozliczenia.

§2. Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zamówienia zgodnie z OPZ stanowiący załącznik nr 6 do SWZ (dalej OPZ) za cenę określoną w ofercie cenowej Wykonawcy i kalkulacji zaoferowanej ceny złożonej przed zawarciem umowy  stanowiącej  Załącznik do Umowy, obejmującą w szczególności:

- dostawę i wdrożenie Systemu GIS oraz budowę modelu matematycznego sieci, wraz z instalacją/konfiguracją, migracją danych, szkoleniami, licencją i dokumentacją;

- budowę systemu strefowego opomiarowania i monitoringu oraz integracje i uruchomienie przepływów danych zgodnie z OPZ;

- dostawę oraz wymianę wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz wdrożenie radiowego odczytu danych;

- hosting Systemu na infrastrukturze Wykonawcy (jeżeli wymagany OPZ), wraz z utrzymaniem, bezpieczeństwem i wsparciem.

- Szczegółowy zakres, wymagania, standardy odbioru oraz parametry funkcjonalne określa OPZ – stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot zamówienia  jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pełni sprawny, fabrycznie nowy, nie powystawowy oraz nie jest  obarczony wadami prawnymi.

- Wykonawca przedłoży w terminie trzech dni od daty zawarcia umowy w formie pisemnej Zamawiającemu specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń wraz z kartami katalogowymi producenta, które określają wymagane parametry oraz inne informacje niezbędne do potwierdzenia zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji w terminie, przedstawienie dokumentacji niekompletnej, nieuzupełnienie jej na wezwanie w terminie kolejnych trzech dni lub przedstawienie dokumentacji niezgodnej z OPZ upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- Oferta Wykonawcy wraz z kalkulacją cenową oraz specyfikacją techniczną  zaoferowanych urządzeń z kartami katalogowymi, o których mowa w ust. 3, stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§3. Termin realizacji i harmonogram

- Wykonawca wykona całość Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz udostępnienia kompletnych danych źródłowych przez Zamawiającego.

- Harmonogram etapów i kamieni milowych oraz podział płatności określa Załącznik nr 2 (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

- Zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.

§4. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wykona Umowę z należytą starannością, zgodnie z OPZ oraz najlepszą praktyką wdrożeniową.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot zamówienia i zainstalować go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni w szczególności:

- dokumentację użytkownika w języku polskim oraz przekazanie materiałów odbiorowych;

- szkolenia użytkowników w zakresie określonym w OPZ;

- wsparcie techniczne i serwis zgodnie z OPZ oraz Załącznikiem nr 5 (SLA i procedura zgłoszeń);

- kompatybilność i spójność integracyjną wszystkich elementów zamówienia – ryzyko integracji obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport postępu co najmniej raz w miesiącu oraz na każde uzasadnione żądanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy przy udziale zespołu specjalistów posiadających kwalifikacje i doświadczenie wymagane w postępowaniu oraz określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy („Wykaz Zespołu”), zawierający:

- imię i nazwisko każdej osoby,

- pełnioną funkcję / zakres powierzonych czynności,

- opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w dokumentacji postępowania,

- podstawę dysponowania daną osobą.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział wskazanych w Wykazie Zespołu osób w realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania.

- Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie Zespołu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Nowo wskazana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wymagane dla osoby zastępowanej. Zmiana nie stanowi zmiany Umowy, o ile spełnione są powyższe warunki.

§5. Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, informacje i dostępy niezbędne do realizacji w zakresie i terminach uzgodnionych w harmonogramie.

- Zamawiający zapewni dostęp do infrastruktury/obiektów niezbędnych do wykonania prac montażowych i odbiorów w uzgodnionych terminach.

- Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu i odbiorów – Załącznik nr 7.

§6. Odbiory

- Odbiory częściowe i odbiór końcowy następują na podstawie protokołów odbioru (Załącznik nr 3).

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru w formie dokumentowej (e-mail dopuszczalny), dołączając komplet materiałów odbiorowych.

- W przypadku stwierdzenia wad/niezgodności Zamawiający wskazuje je w protokole. Wykonawca usuwa wady w terminach określonych w §9.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego stanowi podstawę rozliczenia końcowego.

- Przyjęcie wykonania przedmiotu umowy oraz wykonanie nadzoru nad realizacją Umowy, nastąpi przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego Pana/Panią ………., e-mail: …….., tel. ………. .

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy sprawuje Pan/Pani ………., e-mail: …….., tel. ………. .

- Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany do Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. Dla jej ważności wymagane jest niezwłoczne poinformowanie za pośrednictwem e-mail bądź pisemnie drugiej Strony, o zaistniałych zmianach.

§7. Wynagrodzenie, płatności, MPP

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi: ……………………… zł  (brutto: w tym podatek VAT). Słownie ………………………………………

W tym:

Dla zadania 1: ………...Netto

………….. Brutto

Dla zadania 2: ………… Netto

………… Brutto

Dla zadania 3:

a)	          …………. Netto

…………. Brutto

b)                     ………….. Netto

…………… Brutto

- Wykonawca oświadcza, że w cenie Oferty, uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie Protokół odbioru końcowego/częściowego, podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, oraz Wykonawcę. Protokół odbioru końcowego/częściowego należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

- Płatność jest podzielna i realizowana w transzach po odbiorach etapów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

- Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w KSeF oraz przekazania Zamawiającemu numeru identyfikującego fakturę w KSeF (KSeF ID).

- Jeżeli zgodnie z przepisami płatność powinna nastąpić w mechanizmie podzielonej płatności, Zamawiający dokona płatności w MPP, a Wykonawca zobowiązuje się przyjmować płatności w MPP. Wykonawca umieści na fakturze oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli jest wymagane.

- Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§7a. Waloryzacja wynagrodzenia

- Jeżeli realizacja Umowy trwa dłużej niż 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, każda ze Stron może złożyć wniosek o waloryzację Wynagrodzenia w zakresie Części niezrealizowanej.

- Waloryzacja może zostać dokonana po upływie 6 miesięcy, jednorazowo.

- Podstawą waloryzacji jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), obliczony jako procentowa zmiana CPI za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca bazowego (miesiąc zawarcia Umowy).

- Waloryzacja obejmuje wyłącznie wartość Części niezrealizowanej wynikającą z Załącznika nr 2. Wartość Części niezrealizowanej ustala się jako sumę wynagrodzeń etapowych, które na dzień waloryzacji nie zostały odebrane protokołem odbioru i nie były wskazane w Harmonogramie do wykonania w okresie wymaganych 6 miesięcy. (waloryzacja nie obejmuje materiałów i sprzęty wykonawca ma obowiązek nabyć je w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy)

- Wzór waloryzacji: W' = Wn * (1 + Δ), gdzie: W' – zwaloryzowana wartość Części niezrealizowanej, Wn – wartość Części niezrealizowanej, Δ – zmiana CPI (lub wskaźnika alternatywnego) wyrażona w ułamku dziesiętnym. Waloryzacja ma charakter symetryczny (może skutkować podwyższeniem albo obniżeniem).

- Waloryzacji dokonuje się w drodze aneksu podpisanego przez Strony, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia wyliczenia i dokumentów potwierdzających (wydruk/komunikat GUS).

- Minimalny próg uruchomienia waloryzacji wynosi wzrost o 3% Maksymalna łączna waloryzacja w całym okresie Umowy nie przekroczy 7% Wynagrodzenia brutto Umowy.

- Waloryzacja nie dotyczy części już odebranych i rozliczonych nie wymaganych w terminie określonym harmonogramem oraz nie obejmuje kar umownych, odsetek ani kosztów powstałych z winy Wykonawcy.

§8. Fakturowanie przez KSeF

- Wykonawca wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane w KSeF i udostępnia je Zamawiającemu w KSeF, przekazując dodatkowo (e-mail) co najmniej: numer faktury, KSeF ID, kwotę brutto, etap/okres, którego dotyczy.

- W razie niedostępności KSeF Strony stosują tryb awaryjny zgodny z przepisami, a po przywróceniu dostępności Wykonawca niezwłocznie wprowadzi fakturę do KSeF.

- Faktury muszą odnosić się do etapów/odbiorów z Załącznika nr 2 i zawierać numer Umowy oraz opis etapu.

§9. Gwarancja, serwis, SLA

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………….. miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego ( zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym).

- Szczegółowe zasady wsparcia technicznego, czasy reakcji oraz raportowanie dostępności określa opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 5  do umowy.

- Dostępność hostingu/Systemu na infrastrukturze Wykonawcy wynosi co najmniej ……….% czasu w miesiącu, z wyłączeniem uzgodnionych okien serwisowych.

§10. Zielone zamówienia – obowiązki i raport

- Wykonawca zobowiązuje się spełniać wymagania środowiskowe określone w OPZ oraz w Załączniku nr 4 (Raport z zielonych zamówień), w tym w szczególności:

- korzystanie z OZE w części działalności związanej z realizacją zamówienia (np. instalacje PV i/lub pompy ciepła) lub rozwiązania równoważne;

- ograniczanie odpadów opakowaniowych, w tym ponowne wykorzystywanie opakowań;

- stosowanie papieru z recyklingu w przypadku wydruków na potrzeby realizacji;

- realizacja dostaw pojazdami spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 5.

- Wykonawca składa raport (Załącznik nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, najpóźniej przy odbiorze końcowym oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych.

§11. Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- zwłokę w realizacji etapu – 0,3 % wartości etapu brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wartości etapu;

- zwłoka w wykonaniu całości – 0,02% Wynagrodzenia brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% Wynagrodzenia brutto Umowy;

- zwłoka w usunięciu wad/usterek – 0,05% Wynagrodzenia brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20%;

- brak/niekompletność dokumentacji lub szkoleń 20 000,00zł

- naruszenie obowiązków środowiskowych lub brak raportu „zielonych zamówień” – 50 000,00 zł.

- nieprzedłożenia Wykazu Zespołu w terminie określonym w § 4 ust. 6 – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- realizacji Umowy bez udziału którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie Zespołu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek oraz za każdy dzień braku udziału tej osoby,

- skierowania do realizacji Umowy osoby niespełniającej wymagań określonych w dokumentacji postępowania – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek.

- Łączna suma kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia brutto Umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w zakresie przewyższającym wysokość naliczonych kar, o ile Strony nie postanowią inaczej.

- Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12. Odstąpienie

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni w przypadku:

- zwłoki w realizacji całości przekraczającego 15 dni;

- dwukrotnego niedotrzymania terminów usunięcia wad;

- rażącego naruszenia wymagań bezpieczeństwa lub wymagań środowiskowych.

- Skutek odstąpienia: rozliczenie wyłącznie etapów odebranych protokołem odbioru, z uwzględnieniem kar i potrąceń.

§13. Licencje i prawa autorskie

- Model licencyjny i zakres uprawnień Zamawiającego określa opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 6 do umowy.

- Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Systemu przez Zamawiającego w zakresie Umowy nie narusza praw osób trzecich.

§14. Poufność i ochrona danych

- Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

- Jeżeli dojdzie do powierzenia danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia (opcjonalny załącznik).

§15. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych oraz właściwe przepisy prawa podatkowego (w tym w zakresie MPP i KSeF).

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy dopuszczają inną formę.

- Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedzimy Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w ……………. egzemplarzach, po ………. egz. dla każdej ze Stron.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| ............................................. ……………………………….. | ........................................ |

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia przekazany przez Zamawiającego (wpięty jako odrębny dokument).

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór)

Tabela do uzupełnienia:

| Etap | Zakres (skrót) | Termin zakończenia | Wartość brutto / % | Warunek płatności (odbiór) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru

PROTOKÓŁ ODBIORU częściowy/końcowy  nr ……………….

1) Umowa nr: …………..

2) Etap: …………….

3) Data: ………………………

4) Zakres przekazany do odbioru: …………………..

5) Wady/niezgodności: ………………………..

6) Decyzja: ☐ odbiór bez zastrzeżeń ☐ odbiór warunkowy ☐ odmowa odbioru

Podpisy:

| Zamawiający ........................................ | Wykonawca ........................................ |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 – Raport z realizacji wymagań środowiskowych (zielone zamówienia)

RAPORT nr ……………….. za okres/etap: …………………………….

1) OZE (PV/pompy ciepła lub równoważne): ☐ spełniono ☐ nie dotyczy; opis/dowód: ……………………

2) Opakowania wielokrotnego użytku / ograniczenie odpadów: ☐ spełniono ☐ nie dotyczy; opis/dowód: ………………

3) Papier z recyklingu dla wydruków: ☐ spełniono ☐ nie dotyczy; opis/dowód: ………………….

4) Transport min. EURO 5: ☐ spełniono ☐ nie dotyczy; wykaz/dowód: …………………

5) Podsumowanie i działania korygujące (jeżeli dotyczy): ……………………..

Oświadczenie Wykonawcy: Potwierdzam prawdziwość danych w raporcie.

Podpis Wykonawcy: ........................................

Załącznik nr 5 – Procedura zgłoszeń serwisowych i SLA (wzór)

1. Kanały zgłoszeń: ………………….

2. Godziny wsparcia: ……………………….

3. Kategorie incydentów i czasy reakcji/usunięcia:

| Kategoria | Opis | Czas reakcji | Czas usunięcia |
| --- | --- | --- | --- |
| Krytyczna |  |  |  |
| Istotna |  |  |  |
| Drobna |  |  |  |

4. Raport miesięczny SLA dostępności: …………………………..

Załącznik nr 6 – Model licencyjny / prawa autorskie (wzór)

1. Licencja: ☐ niewyłączna ☐ wyłączna; terytorium: …………………; czas: ……………………

2. Zakres korzystania: <<POLE_EKSPL>>.

3. Utwory wytworzone w ramach wdrożenia (integracje/konfiguracje/dokumentacja): (MODEL_PRZENIESIENIA_LUB_LICENCJI).

Załącznik nr 7 – Osoby kontaktowe

| Strona | Rola | Imię i nazwisko | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający | Kierownik projektu |  |  |
| Zamawiający | Kontakt techniczny/serwis |  |  |
| Wykonawca | Kierownik projektu |  |  |
| Wykonawca | Kontakt techniczny/serwis |  |  |