PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy

§ 1

- Na podstawie wybranej oferty w postępowaniu z dnia ……………………, 
w trybie art. …… ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie: zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2025 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM………………, w granicach terytorialnych określonych w załączniku nr 4 (w tym wpisanym do rejestru zabytków).

- Zapotrzebowanie i zakres wykonywanych usług zostaną określone w formie pisemnego zlecenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy) wystawionego przez Kierownika jednostki w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i będzie obejmowało zakres prac oraz terminy: komisyjnego wprowadzenia na teren, rozpoczęcia oraz zakończenia robót (w przypadku koszenia trawy czas na wykonanie 1 cyklu koszenia wynosi 21 dni). Miejsce nasadzenia drzew, krzewów, założenia, renowacji trawnika oraz innych prac ujętych w umowie wskazywane jest na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik do zlecenia.

- Zakres prac określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ilości oraz krotności poszczególnych prac wyszczególnionych w formularzu cenowym (załącznik nr 1) w tym zamiennie miedzy sobą 
z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to zmiany wynagrodzenia określonego 
w § 5 ust. 1. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego. Zakres prac zaniechanych nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia podstawowego.

Termin obowiązywania umowy

§ 2

- Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2026 r., ale nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku niewyczerpania kwoty ustalonej w § 5 ust.1, jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Zobowiązania Zamawiającego

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - nadzoru nad wykonywaniem przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową;

  - oględzin materiału roślinnego przed posadzeniem;

  - oględzin materiału technicznego – obrzeży typu eko-bord, ogrodzeń 
itp. Przed zamontowaniem;

  - zlecania szczegółowego zakresu prac do wykonania, w zależności 
od stwierdzonych potrzeb;

  - przekazywania Wykonawcy niezbędnych danych i posiadanych informacji pomocnych przy realizacji prac;

  - wskazywania miejsca i zakresu prac do wykonania przez pracownika jednostki w terenie;

  - zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace;

  - protokolarnego odbioru przez upoważnionych pracowników Zamawiającego prac w ciągu 5 dni od daty każdorazowego pisemnego zgłoszenia prac, określonych w zleceniu.

Zobowiązania Wykonawcy

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

- dostosowanie właściwego sprzętu do istniejących warunków terenowych 
i pogodowych podczas prowadzonych prac;

- usunięcie szkód, stwierdzonych protokolarnie przez jednostkę, w terminie wskazanym w protokole w przypadku zniszczenia murawy trawnika, innych roślin lub elementów infrastruktury;

- odtworzenie trawnika wraz z jego utrzymaniem do czasu kolejnego koszenia trawy, w terminie wskazanym w protokole w przypadku zniszczenia murawy trawnika spowodowanego zaleganiem pokosu;

- uczestnictwo w tworzeniu harmonogramu prac zieleniarskich dla jednostki;

- wykonywanie robót w kolejności ustalonej przez jednostkę zgodnie 
z harmonogramem oraz rozpoczynanie pracy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego nie wcześniej niż o godz. 7:00;

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej i chirurgii drzew oraz sposobem wykonania poszczególnych rodzajów prac i szczegółowymi uzgodnieniami 
z Zamawiającym;

- prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi (w tym zgodnie z wymogami art. 6  ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, 
gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi 
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność;

- posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości ……….. zł, w okresie trwania umowy – załącznik nr 8 do niniejszej umowy;

- zapewnienie wystarczającego potencjału ludzkiego niezależnie od ilości, czasu i zakresu wystawianych zleceń z jednostki, w tym pracowników wykwalifikowanych do prac ogrodniczych, dotyczy również obszarów wpisanych do rejestru zabytków;

- w przypadku zamiaru zmiany pracowników uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe, wymaganych w swz;

- zapewnienie swoim pracownikom odzieży roboczej z logo firmy                      pozwalającej na identyfikację wykonawcy oraz sprzęt, narzędzia, materiały niezbędne do należytego wykonania świadczenia dopuszczone do obrotu 
i stosowania, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów bhp;

- zapewnienie, aby osoby (pracownicy) wykonujący czynności związane 
z realizacją umowy nie były pod wpływem alkoholu bądź innych środków działających podobnie;

- odbiór zleceń w siedzibie jednostki w ciągu 2 dni po powzięciu informacji telefonicznej, w przypadku braku odbioru zlecenia, jednostka przesyła skan zlecenia w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany 
w § 11 ust. 2;

- prowadzenie robót zgodnie z warunkami wykonania prac i standardami jakościowymi, określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy;

- ponoszenie względem Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań zawartych 
w umowie;

- ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za utrzymanie ładu i porządku                   na terenie prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów bhp, ppoż.                 i drogowych;

- ponoszenie odpowiedzialności finansowej w stosunku do Służb Porządkowych i innych Służb Miejskich w przypadku niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania prac;

- sprzątnięcie i wywóz odpadów (urobku) w dniu zakończenia prac, wykonanych w danym dniu;

- zgłaszanie wykonanych prac zanikowych lub ulegających zakryciu w dniu 
ich wykonania, umożliwiając przedstawicielowi jednostki odbiór częściowy;

- podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych (np.: usunięcie wiatrołomu, pęknięte konary), zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego – czas na podjęcie działań usuwających zagrożenie 
nie może być dłuższy niż 2 godziny od zgłoszenia (poza zakresem 
prac wynikających ze zleceń), czas na usunięcie zagrożenia do 2 godzin;

- zapewnienie oznakowania pojazdów widocznym logo firmy;

- okazanie materiału roślinnego przed posadzeniem oraz okazanie materiału technicznego przed zamontowaniem, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego (ww. akceptacja nie wyłącza, nie ogranicza ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji/rękojmi);

- zabezpieczanie wykonanych prac przed zniszczeniem;

- posiadanie rachunków/faktur za zakupiony materiał techniczny 
i okazywanie ich na żądanie Zamawiającego;

- ponoszenie odpowiedzialności za jakość posadzonego materiału roślinnego i dokonanie nieodpłatnych uzupełnień w ramach udzielonej gwarancji 
na rośliny – poza przypadkami spowodowanymi nieprzewidywalnymi okolicznościami (kradzież, zniszczenie, klęska żywiołowa, itp.);

- wykonywanie i rozliczanie przedmiotu umowy w okresach miesięcznych;

- zgłaszanie jednostce na bieżąco trudności lub niemożności realizacji zleconych prac;

- przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i usuwanie ewentualnych usterek;

- wykonywanie usług (np: wycięcie/cięcia pielęgnacyjne drzew) w godzinach nocnych wskazanych w zleceniu, w przypadku konieczności wyłączenia zasilenia np.: trakcji tramwajowej, sieci energetycznej, które kolidują 
z drzewostanem. Ponadto współdziałanie z podmiotami (np.: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) odpowiedzialnymi za utrzymanie stanu 
technicznego ww. instalacji. Zlecanie prac w godzinach nocnych odbywa 
się w sporadycznych przypadkach;

- udział w przeglądach stanu nasadzonych roślin, w okresie 30 dni przed upływem udzielonej gwarancji określonej w § 7 ust. 2;

- zapłata kwot stanowiących równowartość administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, zabezpieczenie i przechowanie materiału sadzeniowego 
do czasu ustania tych warunków (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia);

- niezwłoczne rozpatrywanie wszelkich skarg osób trzecich na działania 
lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego 
lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania,  o sposobie załatwienia danej skargi.

- Na podstawie art. 95 ust.1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni; na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest 
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń (zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/ podwykonawcy) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

- w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub pracownika 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy;

  - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika powinny być  możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 
0,1% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1 (za każdy przypadek naruszenia). Za jeden przypadek uznaje się jedna nie zawartą umowę o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 
w ust. 2;

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 2, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 2, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 2 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy;

- Zamawiający ma prawo, w czasie obowiązywania umowy, żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wskazanych w ofercie na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów w terminie 14 dni od zgłoszenia 
ww. żądania.

Wynagrodzenie i odbiór prac

§ 5

- Maksymalna kwota należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nie może

przekroczyć kwoty brutto ……………………………..………………………………. zł
(słownie: ……………………………………..…………………………………….).

- Ostateczne wynagrodzenie będzie wynikiem faktycznie wykonanych usług potwierdzonych przez Zamawiającego w protokołach odbioru, o których mowa 
w ust.6 oraz ceny jednostkowej wskazanej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 
to nie przekroczy kwoty maksymalnej określonej w ust.1.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty wskazanej w ust. 1, a Wykonawcy nie służy roszczenie o jego wypłatę.

- Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1, będą przez cały okres realizacji umowy stałe i nie podlegać będą waloryzacji, 
z zastrzeżeniem ust. 10-21.

- Wykonawca oświadcza, że podana cena ofertowa/wynagrodzenie umowne  obejmuje obowiązującą w i 2026 r., wysokość  minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i w przypadku ich zmiany nie będzie występował o zmianę wynagrodzenia umownego

- Odbiór zleconych prac odbywa się, każdorazowo dwustronnie (przedstawiciel jednostki – wykonawca) w terenie, na podstawie wewnętrznego protokołu odbioru usług związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni określonego w załączniku 
nr 6 do niniejszej umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia prac w jednostce. Podczas odbioru prac związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, założeniem lub renowacją trawnika przedstawiciel jednostki oznaczy zakres i zasięg (ilość i powierzchnię) wykonanych prac na załączniku graficznym (mapa geodezyjna), dołączając go do dokumentacji pozostającej 
w siedzibie jednostki. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za kary i opłaty, które zostaną wymierzone Zamawiającemu w związku ze stwierdzoną przez organ administracyjny nienależytą realizacją obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. Dotyczy 
to w szczególności postępowań prowadzonych przez Marszałka Województwa 
oraz Konserwatora Zabytków.

- Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo sporządzony protokół częściowego/ostatecznego odbioru usług dot. zakładania 
i pielęgnacji zieleni, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do niniejszej umowy, na podstawie wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, 
o którym mowa w § 1 ust. 2. Data sporządzenia protokołu odbioru jest jednocześnie datą sprzedaży / zakończenia usługi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu Wykonawcy faktury bez realizacji 
w przypadku jej niezasadnego lub nieprawidłowego wystawienia oraz w przypadku niedołączenia do faktury częściowego/ostatecznego protokołu odbioru usług, 
o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest, po zakończeniu wszystkich prac określonych w danym zleceniu, do pisemnego powiadomienia o tym fakcie jednostkę.

10. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w  ust. 1 i 2 ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.

11. Zmiany wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w ust. 10 dokonuje 
się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy, przy czym wniosek może obejmować okres następujący po upływie sześciu miesięcy licząc od rozpoczęcia realizacji umowy.

12. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian ceny usług stanowi wartość większą niż 4% lub mniejszą niż /-/ 4%.

13. Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za roboty nie odebrane do dnia złożenia wniosku.

14. Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:

W – wynagrodzenie netto za roboty, o których mowa w ust. 13,

F – średnia arytmetyczna dwóch następujących po sobie wartości zmiany 
cen usług wynikających z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w ust. 12.

15. Obliczoną w sposób określony w ust. 14 wartość należy dodać proporcjonalnie
 do wartości robót, o których mowa w ust. 13.

16. Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT.

17. Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie strony wprowadza się aneksem do umowy.

18. Możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w ust. 10 z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzone nie częściej 
niż raz na kwartał z zastrzeżeniem ust. 12.

19. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 5 % wartości kontraktu określonego pierwotnie w umowie.

20. Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się zasady analogiczne do zasad określonych w ust. 11-19, z zastrzeżeniem, że:

  - wniosek o zmianę może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,

  - zmiana wynagrodzenia  przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS ogłaszanych po terminie składania ofert i dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, ze suma ogłaszanych wartości zmian ceny usług wynosi więcej niż 4%.

21. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w  ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie 
art. 439 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy,
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT dla czynności

objętych umową.

23. Wykonawca oświadcza, że (wybrać właściwe):

1) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) lub,

2) będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia ………...

lub,

3) nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

24.  W przypadku o którym mowa w ust. 23 pkt 3 rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą, w której:

  - Nabywcą będzie Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, a

  - Odbiorcą/Płatnikiem Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

Fakturę wraz z protokołem częściowego/końcowego odbioru należy złożyć bezpośrednio w kancelarii znajdującej się w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. J. Bema 70 w Warszawie. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktur, na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy do którego będzie utworzony rachunek VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

25. W przypadku o którym mowa w ust. 23 pkt 1 lub  2  fakturę należy wystawić na rzecz:

nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

- W przypadku o którym mowa w ust. 25 faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Co do terminu płatności stosuje się odpowiednio ust.  24. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 27.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie …….. (wybrać właściwe):

1) elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: ……………………,

2) papierowej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

28. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się ….…. (wybrać właściwe z dwóch możliwości w zależności od wyboru dokonanego powyżej):

1)   dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: ………………………

2)  datę wpływu papierowej faktury na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności.

29.   W przypadku niedostępności KSeF po stronie wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

30. W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu (wybrać właściwe):

1)    potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: ………………………,

2)    wpływu papierowej faktury na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

- na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

31. Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan faktury na adres e-mail: ……………………, w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF.

32. Zamawiający zastrzega że, płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej

faktury. Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę:

1) wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano IDWew  Zamawiającego oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

2) zawierającą w swojej treści nr umowy, której dotyczy,

3) wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 30.

33. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie ……….. (wybrać właściwe i uzupełnić):

1) elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………,

2) papierowej na adres: : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, o którym mowa w ust. 26 lub ust. 28 lub ust.29.

34. Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl/, poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności w tytułu świadczenia nią dokumentowanego.” Pozostałe postanowienia umowne dot. faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF.

35. W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego na fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające, w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku innych błędów na fakturze uniemożliwiających lub utrudniających dokonanie terminowej zapłaty.

36. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił skutecznie swojemu bankowi przelać określoną w fakturze kwotę na wskazany w niej rachunek bankowy.

37. Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

38. Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy.

Podwykonawcy

§ 6

- Wykonawca zrealizuje zamówienie siłami własnymi. Dopuszczone jest 
aby Wykonawca realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania jego zobowiązań objętych treścią niniejszej umowy innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie podwykonawców mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnej skali i charakterystyce rzeczowej.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą 
wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

  - w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi  sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy;

  - zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez  Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

  - w przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

    - Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy
na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 3 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały Wykonawcę.

    - Tryb udzielenia zgody, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - 4, będzie mieć również zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów 
z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców 
z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższego trybu 
przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

    - Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia 
z miejsca wykonywania prac, każdego z pracowników Wykonawcy 
lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

    - Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania;

- terminów realizacji;

- wynagrodzenia;

- wygaśnięcia umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

    - Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (tj. w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

    - Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem podwykonawców i osób, o których mowa w ust. 9, przewidziany w przepisach 
art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), 
tj. że poinformował podwykonawców i osoby, o których mowa w ust. 9, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 9 zostaną udostępnione Zamawiającemu 
w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

Gwarancja

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na wykonane prace zieleniarskie 
i techniczne oraz na materiał roślinny i zamontowane obrzeża i ogrodzenia, 
która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace zieleniarskie i użyty przy tym materiał roślinny (trawniki, łąki, róże, pnącza, byliny, rośliny okrywowe i cebulowe) gwarancja na wykonanie wiązań i odciągów, gwarancja na przesadzenie drzew, krzewów i bylin, gwarancja na posadzenie roślin z materiału szkółkarskiego nie zakupionego przez wykonawcę wynosi ……………….. m-ce z wyjątkiem czynności sadzenia (i materiału roślinnego) krzewów oraz drzew, na które okres gwarancji wynosi 39 miesięcy, i 3 miesiące na nasadzone kwiaty sezonowe i liczy się od daty sporządzenia wewnętrznego protokołu odbioru usług związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Okres udzielonej gwarancji na materiały techniczne (obrzeża typu eko-bord, ogrodzenia, itp.) oraz ich montaż wynosi 48 miesięcy i liczy się od daty sporządzenia wewnętrznego protokołu odbioru usług związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- O wykryciu wady Zamawiający (jednostka) zawiadomi na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady.

- Usunięcie wady będzie każdorazowo stwierdzone protokółem podpisanym przez Zamawiającego to jest przez przedstawiciela jednostki.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej wymiany roślin po stwierdzeniu braku żywotności 60% korony drzewa lub krzewu przed upływem gwarancji 
przy sprzyjających warunkach pogodowych.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania prac wynikających z postanowień gwarancyjnych. Po usunięciu wad stwierdzonych protokolarnie, Wykonawca udziela ponownie gwarancji zgodnie z ust. 2 i ust. 3. Zasadę, o której mowa w zdaniach poprzednich, stosuje się w przypadku drzew przesadzanych, z zastrzeżeniem, że zachowają żywotność co najmniej przez okres 18 miesięcy od dnia przesadzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w ramach gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową 
oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 8

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem stanowiące 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w wysokości …… zł (słownie: ………………).

- Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych:

  - odpowiednio 70 % kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i przejęcia tego przedmiotu przez jednostkę jako należycie wykonanego tj. odebranego w formie protokołu ostatecznego odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 7;

  - odpowiednio 30 % kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi (materiał roślinny) za wady lub gwarancji jakości, liczonego od daty sporządzenia ostatecznego protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 5 ust. 7 oraz po przekazaniu przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia uzyskanego z jednostki o żywotności materiału roślinnego (drzewa/krzewy) nasadzonego w ramach niniejszej umowy, z zastrzeżeniem pkt 3;

  - w przypadku realizacji przez Wykonawcę ogrodzenia typu zom, zwrot 30 % kwoty, o której mowa w pkt 2, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, liczonej od daty sporządzenia częściowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 7.

Zwrot będzie następował po wskazaniu przez Wykonawcę każdorazowo rachunku bankowego, na który Zamawiający ma dokonać zwrotu zabezpieczenia.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100 % wniesionej kwoty zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy, z czego 30 % przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż z w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Kary umowne

§ 9

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace zostały wykonane                z nienależytą starannością, wezwie on Wykonawcę do ich wykonania, wskazując nowy termin.

- W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zlecić wykonanie prac osobie trzeciej, 
a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania usługi objętej niniejszą umową Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę odpowiadającą cenie usługi jaka miała zostać wykonana 
i wypłacona wg niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za:

- rozwiązanie/odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust.1;

- zwłokę w wykonaniu  lub należytym wykonaniu prac lub usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego (w tym w okresie rękojmi/ gwarancji);
w wysokości 0,5% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa
 w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- naruszenie innych, istotnych zobowiązań umownych (w tym określonych w § 4 ust. 1 lub ust.3, § 6 ust. 9) w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary 
umownej z jednego tytułu nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia 
kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy faktyczne. 
W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w terminie 
7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. Zapłata części należnego wynagrodzenia (bieżących należności Wykonawcy) oznacza, że Zamawiający skutecznie potrącił karę umowną z pozostałym wynagrodzeniem (bieżącymi należnościami Wykonawcy) bez potrzeby składania dodatkowego materialnego oświadczenia.  Zapłata lub potrącenie kary umownej 
za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania pozostałych zobowiązań umownych.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

- Łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

§ 10

- W przypadku nieprawidłowego, niezgodnego ze sztuką ogrodniczą wykonania prac, zniszczenia zieleni, usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia, Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 
Z tytułu powyższego mogą zostać naliczone kary przez właściwy organ administracyjny. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego 
z należnego mu wynagrodzenia, kwoty kar naliczonych decyzją administracyjną wynikającą z winy Wykonawcy.

- Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z § 9, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Wykonawca nie realizuje postanowień zawartych w umowie, zwłaszcza w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie przystąpi do realizacji prac określonych w zleceniu;

- Wykonawca nie odebrał zlecenia na zasadach określonych 
w § 4ust. 1 pkt 13;

- Wykonawca nie usunie zagrożenia w ciągu 5 godzin po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego;

- Wykonawca przerwał wykonywanie prac określonych niniejszą umową 
na okres dłuższy niż 3 dni;

- Wykonawca nie wykonał prac określonych zleceniem w terminie;

- Zamawiający 3-krotnie potwierdził nienależyte wykonanie prac objętych zleceniem;

- wystąpił brak kontaktu z osobą odpowiedzialną za nadzór prac ze strony Wykonawcy przez okres kolejnych 2 dni;

- powzięto informacje o postępowaniu likwidacyjnym Wykonawcy;

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca złożył fałszywe oświadczenie lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę, bądź nie przekazał żądanych dokumentów 
lub nie podał istotnych okoliczności, mających wpływ na zawarcie umowy.

Nadzór

§ 11

- Nadzór nad realizacją umowy, będą sprawować :

- ze strony Zamawiającego  - Kierownik Działu Zieleni / Zastępca Kierownika Działu Zieleni;

- ze strony Wykonawcy osoby z przygotowaniem zawodowym:

imię i nazwisko …………………… adres e-mail…………… nr tel.: …………….,

- Ze strony Wykonawcy do odbioru dokumentów związanych z realizacją umowy upoważniony/eni jest/są:

Imię i nazwisko ………………………..….adres e-mail……………… nr tel.: …………

Postanowienia końcowe

§ 12

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał 
się ze stanem zasobów Zamawiającego, zakresem prac objętych niniejszą umową 
oraz określonymi w umowie zasadami rozliczeń prac objętych niniejszą umową.

§ 13

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

- Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego;

- zmiana adresów do korespondencji (adresów elektronicznych);

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy.                                          W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

- Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 i 2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Zmiany w § 11 ust.1 pkt 2) oraz ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej 
i nie stanowią zmiany umowy.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związane z Umową, w tym oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków Stron, naliczania kar umownych, rozwiązania Umowy/odstąpienia od Umowy, powinny być kierowane pod następujące adresy (adresy elektroniczne):

- Zamawiającego – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy ul. J. Bema 70, 01–225 Warszawa,

adres email: kancelaria@zgnwola.waw.pl,

eDoręczenia: AE:PL-44220-66242-SCEIU-15;

- Wykonawcy –        ……………………………………………………,

…………………. .

adres email: ……………………………………

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu (adresu elektronicznego) dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do doręczeń elektronicznych.

Bezpieczeństwo i ochrona danych IODO Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

§ 14

- Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w zakresie wymagającym zawarcia przez Strony umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub uzyskania zgód osób fizycznych, których dane będą przekazywane sobie nawzajem przez Strony w celu prawidłowego wykonania Umowy.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania tych danych znajdują 
się na stronie http://www.zgnwola.waw.pl/ochrona-danych-osobowych.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostaną przekazane Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania tych danych znajdują 
się na stronie ……………….

§ 15

- Zamawiający zastrzega a Wykonawca przyjmuje, że prawa lub obowiązki wynikające z Umowy, w tym wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy 
z tytułu jej realizacji, nie mogą być przedmiotem cesji, przekazu, potrącenia, poręczenia, sprzedaży oraz jakichkolwiek rozporządzeń czy innej czynności prawnej, której następstwem byłoby w szczególności:

- zmiana osób wierzyciela albo w wyniku której postałby spór, 
kto jest wierzycielem w rozumieniu art. 467 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

- nabycie owych praw i obowiązków przez osobę trzecią;

- jakakolwiek zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Zamawiającego:

- wpływająca na jego prawa i obowiązki względem Wykonawcy,

- niosąca ryzyko powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności Zamawiającego wobec osób trzecich, w tym organów egzekucyjnych,

- powodująca uszczuplenie majątku podmiotów, na wniosek których prowadzona jest egzekucja z majątku Wykonawcy, w której Zamawiający posiada status poddłużnika

- chyba, że Zamawiający wyraził na to zgodę w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
od złożenia pisemnego wniosku w tym przedmiocie, Brak odpowiedzi poczytuje się jako niewyrażenie zgody.

- Zastrzeżenie wskazane w ust. 1 dotyczy również ustanawiania ograniczonych praw na wierzytelnościach przysługujących Wykonawcy.

- Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona:

- wyłącznie, gdy Wykonawca przedstawi dowód świadczący o zaspokojeniu wszelkich roszczeń przysługujących Podwykonawcom z tytułu zapłaty wynagrodzenia ze środków pieniężnych zakresowo odpowiadających wierzytelności będącej przedmiotem tej zgody;

- w przypadku Wykonawcy realizującego Przedmiot Umowy w ramach konsorcjum lub będącego zbiorem osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) – dopiero po złożeniu pisemnego wniosku przez wszystkich konsorcjantów 
lub wszystkich wspólników spółki cywilnej, którzy uczestniczą w realizacji Umowy na dzień złożenia tego wniosku.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostawienie to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień strony Umowy by nie zawarły, 
a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy s sposób określony w Umowie 
albo zmiana lub uzupełnienia Umowy nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- W przypadku niemożności lub bezskuteczności jakiegokolwiek postanowienia Umowy Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy realizując w sposób możliwie najpełniejszy zamiar Stron wyrażony 
w postanowieniu, które zostało uznane za nieważne lub bezskuteczne.

- Strony postanawiają, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne 
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz rzeczywistą intencją Stron.

- Zamawiający realizując obowiązek z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów informuje, że wszelkie informacje dotyczące zgłaszania nadużyć i dokonywania zgłoszeń zostały opublikowane na stronach internetowych   https://wola.um.warszawa.pl/waw/zgn-wola/-/skargi-wnioski.

- Zgłoszeń można dokonywać za pomocą następujących środków komunikacji:

      - przez aplikację Esignaller https://app.esignaller.pl/

      - na adres email: antykorupcja@zgnwola.waw.pl .

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, PZP oraz zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.

§ 17

Załączniki, będące integralną częścią niniejszej umowy, stanowią:

- załącznik nr 1 – formularz cenowy,

- załącznik nr 2 – zakres prac,

- załącznik nr 3 – warunki wykonania prac i standardy jakościowe,

- załącznik nr 4 – granice terytorialne jednostki,

- załącznik nr 5 – wzór zlecenia,

- załącznik nr 6 – wewnętrzny protokół odbioru usług związanych z zakładaniem 
i pielęgnacją zieleni,

- załącznik nr 7 – protokół częściowego/ostatecznego odbioru usług dot. zakładania 
i pielęgnacji zieleni,

- załącznik nr 8 – kopia polisy ubezpieczeniowej.

Zamawiający						Wykonawca

....................................			       ................................................

Kalendarzowych.