# Załącznik nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY KAT-271-2/2026

Umowa finansowana  ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla

Małopolski 2021-2027, Priorytet 1 : Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.4:  lnfrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A. : lnfrastruktura badawcza sektora nauki,

Tytuł projektu: „Rozbudowa zaplecza aparaturowego Prototypu Biorafinerii IKiFP PAN umożliwiająca waloryzacje strumieni biomasy do cennych bioproduktów – biopolimerów, zielonych surfaktantów 
i nietoksycznych barwników”

Numer projektu: FEMP.01.04-IZ.00-0267/24

Numer umowy o dofinansowanie: FEMP.01.04-IZ.00-0267/24-00-XXI/130/FE/25

Zwany dalej Projektem

zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu przez osoby uprawnione do zawarcia umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-47/98, NIP 6750001805, REGON 000326351, zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu którego działają:

- Prof. dr hab. Piotr Warszyński – Dyrektor Instytutu

- kontrasygnata finansowa: mgr Anna Miko-Pawlak – Główny Księgowy Instytutu

a firmą

……………………………………

reprezentowaną przez:

- ……………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dwóch zaawansowanych systemów spektroskopii IR i Ramana wykorzystujących sondy do monitorowania procesów chemicznych w czasie rzeczywistym dla IKiFP PAN.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu umowy określona jest w ofercie Wykonawcy z dnia ………. 2026 r., która stanowi integralną część niniejszej umowy (Załącznik nr 1).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego (ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków).

- Realizacja przedmiotu umowy winna nastąpić w miejscu wskazanym w ust. 1 w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem realizacji przedmiotu umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie kompletnym, zainstaluje go, uruchomi i przeszkoli pracowników Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają łączną cenę brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na kwotę ……………………PLN (słownie: ……………………………………………).

- Cena netto wynosi ...................................PLN, stawka podatku VAT ...... %, wartość podatku VAT ............................. PLN.

W przypadku podmiotów zagranicznych treść § 3 ust. 1 i 2 brzmi:

Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na  kwotę ……………. PLN (słownie: …………………………). Do powyższej kwoty Zamawiający doliczy należny podatek VAT i odprowadzi go we własnym zakresie.

- Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy, w tym dostarczenie towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy; opłaty za transport (w tym ubezpieczenia), załadunek, wyładunek, licencje, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy, instalację, uruchomienie oraz szkolenie.

- Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą objęcia przez niego przedmiotu umowy w posiadanie.

§ 4

- Należność, o której mowa w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w § 4 ust. 2 został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku gdyby jednak wskazany przez Wykonawcę rachunek nie był wskazany w ww. wykazie to strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na wybrany przez siebie rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w ww. wykazie.

- W przypadku, gdy na podstawie art. 108a  ustawy o podatku od towarów i usług  istnieje obowiązek zapłaty mechanizmem podzielonej płatności Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pozostałych przypadkach Zamawiający może dokonać zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności.

- Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest jedynie po wyrażeniu na piśmie zgody przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. (*niepotrzebne skreślić)

§ 5

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% ceny określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,01 % ceny określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % ceny określonej w § 3 ust.1;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 0,01 % ceny określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

- za nieprawidłowe wykonanie umowy, za wyjątkiem nieterminowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w wysokości 5 % ceny określonej w § 3 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% ceny określonej w §3 ust. 1, za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art. 456 ustawy Pzp.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, także przed terminem wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia właściwego dokumentu księgowego przez Zamawiającego.

- Maksymalna łączna wartość naliczonych Wykonawcy lub Zamawiającemu kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy nie znosi odpowiedzialności z tytułu zastrzeżonych kar umownych za odstąpienie od umowy.

§ 6

- W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres 1 miesiąca od daty określonej w § 2 ust. 1 – Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 60 dni od dnia upływu tego okresu oraz naliczyć kary określone w § 5 ust. 2 lit. c).

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przestrzegania zapisów lub/i właściwego jej wykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po bezskutecznym upływie tego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy w części, Wykonawcy należy się wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanej części umowy.

- Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy  z tytułu odstąpienia od umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym.

§ 7

- Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia „siły wyższej”.

- Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych jak np.: pożar, katastrofy naturalne, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, że jest to spowodowane „siłą wyższą”. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

§ 8

- Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca oświadcza, że towar objęty przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i wad prawnych.

- Wykonawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego bądź przewóz do serwisu na własny koszt.

- Koszty eksploatacji ponosi Zamawiający.

- Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż …. godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia do momentu stawienia się u Zamawiającego, czas naprawy nie dłuższy niż 
…. dni (chyba, że konieczne będzie sprowadzenie części – w takim przypadku czas będzie ustalany przez Strony) od momentu zgłoszenia e-mailem na adres: ……….…………., za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia e-mailem na adres: maciej.guzik@ikifp.edu.pl.

- W przypadku zmiany numeru telefonu lub e-maila, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za dokonane prawidłowo.

- Okres gwarancji na przedmiot naprawy gwarancyjnej zostanie automatycznie wydłużony o czas, który minie od momentu zgłoszenia wady do jego wymiany/naprawy. W przypadku wymiany na nowy całego przedmiotu umowy/elementu, okres gwarancji dla tego przedmiotu umowy/elementu biegnie na nowo.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady w terminie określonym w pkt 5 lub w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zawiadomienie Zamawiającego o wadzie przedmiotu umowy, Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do jej usunięcia, może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt o ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania takich prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

- Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki Gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki Gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę.

§ 9

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom Wykonawcy do sprzętu i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie, pod warunkiem, że zmiany wskazane niżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej netto:

- Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ono spowodowane:

- następstwem istotnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub istotnymi przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, w szczególności związanych z harmonogramem realizacji i finansowania Projektu

- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.,

- jakości lub innych parametrów towarów zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

- niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą, między innymi z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń,

- pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji  przedmiotu umowy,

- pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie.

- Realizacja przedmiotu umowy przed terminem określonym w §2 ust. 1 jest możliwa na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego uzależniona jest od uzyskania, w terminie realizacji przedmiotu umowy wskazanym przez Wykonawcę, finansowania w ramach Projektu.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie.

- Zgodnie z art. 439 Ustawy Pzp strony przewidują możliwość zmiany poziomu wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania umowy (dalej jako waloryzacja wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że:

- przez zmianę wysokości wynagrodzenia rozumie się jego podwyższenie, jak i obniżenie;

- miernikiem zmiany kosztów będzie średni miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, określony w tabeli miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, dotyczący okresu 6 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 5;

- pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik podany w lit. b) może zostać dokonana po upływie 6 pełnych miesięcy obowiązywania umowy,

- podstawą do wystąpienia o zmianę wysokości wynagrodzenia jest zmiana wskaźnika, o którym mowa w lit. b), o więcej niż 5 %,

- wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2  i nie częściej niż co 6 miesięcy od ostatniej waloryzacji.

- Zmiana cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej, może zostać wprowadzona na wniosek Stron, zgodnie z poniższymi zasadami:

- waloryzacja wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko niezrealizowanej części zamówienia i zostanie uwzględniona od dnia złożenia wniosku,

- Wykonawca wskazuje wielkość procentową zwiększenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika, wraz z kalkulacjami obrazującymi, w jakim stopniu zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na zwiększenie kosztów realizacji umowy.

- w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest niższa niż wskaźnik waloryzacji o którym mowa w ust. 4 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokości określonej we wniosku,

- w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest wyższa niż wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 4 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane maksymalnie do wysokości wskaźnika waloryzacji,

- w przypadku wniosku  złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny  i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko lub może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.  Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy,

- w przypadku wniosku  złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający wskazuje wielkość procentową obniżenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika,

- Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko.

- Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynikającym z ograniczeń związanych z agresją Rosji na Ukrainę (w szczególności wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów względem ustawy Pzp.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 , zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§11

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 dostarczy niezbędne, nieograniczone w czasie i terytorialnie jednostanowiskowe licencje do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z celem wynikającym z umowy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 zapewnia udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z dokumentacji dot. przedmiotu umowy na czas nieoznaczony i, że licencja ta nie zostanie wypowiedziana w okresie zdatności przedmiotu umowy do użytku, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- kopiowanie i zwielokrotnianie dokumentacji;

- drukowanie dokumentacji w całości lub części na użytek wewnętrzny;

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§12

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Prawem materialnym i procesowym właściwym dla umowy jest prawo polskie.

§13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych.

§14

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

Wykonawca 										Zamawiający