OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GRUPA nr 2 - koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich,

1.Przedmiot zamówienia obejmuje koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego na terenie RDW Rymanów.

Zakres robót objętych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- robotami przygotowawczymi,

- koszeniem traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi,

- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

- grabieniem i wywozem traw z pasa drogowego na terenie miast w miejscach zabudowanych.

Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu:

- pobocza, pasy rozdziału, wysepki, trawniki, zieleńce

- powierzchnia dna i skarp rowów,

- przeciwskarpy poza rowem,

- stożki i skarpy oraz przestrzenie podmostowe,

- gabiony

Koszenie traw należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną .

2. Zamówienie należy zrealizować:

- pierwsze koszenie traw na zieleńcach powinno być wykonane zgodnie  z harmonogramem, nie później niż do 30.05.2026 r.

- pierwsze koszenie na pozostałych odcinkach dróg powinno być wykonane zgodnie

z harmonogramem, nie później niż do  30.06.2026 r.

- drugie i kolejne koszenia zgodnie z podpisanym harmonogramem,

- całość koszenia powinna być zakończona do dnia 30.10.2026 r.

Zamawiający deklaruje, że koszenie odbywać się będzie minimum dwa razy w okresie obowiązywania umowy.

Jednokrotne (kompleksowe) koszenie należy wykonać maksymalnie w ciągu 30 dni (czas będzie liczony od powiadomienia do zakończenia całego zakresu przewidzianego do koszenia)

Warunkiem podpisania umowy będzie harmonogram koszenia sporządzony przez Wykonawcę oraz uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Harmonogram ten w trakcie trwania umowy może być zmieniony (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) w zależności od wegetacji traw, jednak każdorazowo przed rozpoczęciem prac powinien być  zatwierdzany przez Zamawiającego.

Każde zadanie należy wykonywać niezależnie.

W przypadku realizacji więcej niż jednego zadania przez danego wykonawcę należy kosić równocześnie na każdym zadaniu. Niedopuszczalne są przerwy w koszeniu spowodowane brakiem sprzętu.

Kosić należy kompleksowo tzn. wraz z koszeniem mechanicznym należy wykonać koszenie ręczne wokół elementów bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej (płotki herpetologiczne, ścieki skarpowe, znaki drogowe, oznaczenie pasa drogowego itp.), drzew i krzewów. Koszenie ręczne wykonywać należy równolegle z koszeniem mechanicznym. Zabrania się poruszania ciężkim sprzętem koszącym po chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych, zieleńcach, pasach rozdziału.

Podstawą odbioru zakresu jednego koszenia jest wykonanie całego zakresu.

Przed i po wykonanym  koszeniu, przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy dokonają przeglądu pasa drogowego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzenia infrastruktury drogowej  (płotki herpetologiczne, ścieki skarpowe, znaki drogowe, oznaczenie pasa drogowego itp.), drzew i krzewów będących wynikiem nieprawidłowego koszenia.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury drogowej  (płotki herpetologiczne, ścieki skarpowe, znaki drogowe, oznaczenie pasa drogowego itp.), drzew i krzewów powstałe w trakcie koszenia Wykonawca naprawi niezwłocznie siłami i środkami własnymi.

Koszenie w ciągu rowów nie może powodować pogorszenia sprawności odprowadzania wód – trawa

musi być po skoszeniu w stanie  rozdrobnionym.

Po wykonaniu koszenia w obrębie chodników, ścieżek rowerowych, mostów oraz osadników i wlotów  do kanalizacji należy niezwłocznie usunąć, posprzątać (zamiatanie, zdmuchanie) skoszoną trawę.

W zadaniach w których występuje koszenie zieleńców w cenie należy uwzględnić zgrabienie i wywóz urobku do utylizacji.

3. Przedstawiciel Zamawiającego przekazuje drogi na których należy wykonać koszenie traw.

4. Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu  z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzenia w  Organie ruchu na czas trwania umowy.

5. Przedstawiciel Zamawiającego dopuszcza do wykonawstwa po przedstawieniu przez wykonawcę:

a)	zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla wykonywanego zadania,

b)	prawidłowego oznakowania robót, zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

c)	kompletu niezbędnego sprzętu potrzebnego do wykonania danego zadania.

6. Dopuszcza się podwykonawstwo.

7. Wstrzymanie usług może nastąpić w następującym przypadku:

- nie respektowania poleceń przedstawiciela Zamawiającego w zakresie usunięcia wadliwie wykonanych usług,

- powstania zagrożenia bezpieczeństwa realizowanych usług,

- prowadzenia usług niezgodnie z ST.

Kontynuacja usług możliwa będzie po usunięciu przyczyn wstrzymania usług po pisemnym potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

Koszenie należy wykonać po sprzątaniu pasa drogowego.