UMOWA

Nr ZZP.272.	.2026

zawarta dnia 	 r. w Żywcu pomiędzy:

Powiatem Żywieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Żywcu, 
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, NIP: 553-25-26-018 w imieniu którego działają:

- Starosta Żywiecki –

- Członka Zarządu –

zwanym dalej „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żywieckiego -

a

z siedzibą,

NIP: 	, Regon: 	,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Dla potrzeb niniejszej umowy, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

  - Umowa – niniejsza umowa;

  - Wykonawca – podmiot realizujące prace objęte umową;

  - Inspektor Nadzoru - podmiot wyłoniony w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu sprawowania nadzoru, kontroli i monitoringu nad pracami objętymi umową;

  - Strony – Zamawiający i Wykonawca.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace pn.; „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Międzybrodzie Kobiernickie [241702_2.0002] i Międzybrodzie Lipnickie [241702_2.0003] w jednostce ewidencyjnej Czernichów”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

- pozyskanie i analiza danych i materiałów z PODGiK;

- pozyskanie i analiza danych i materiałów spoza PODGiK;

- weryfikacja i pomiar sytuacyjny konturów budynków;

- kalibracja rastrów map analogowych i ich ponowny pomiar kartometryczny;

- przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

- aktualizacja użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych;

- skompletowanie operatu technicznego z całości prac;

- wprowadzenie wyników prac do BDPZGiK;

- wykonanie działań harmonizujących;

- przygotowanie zawiadomień o dokonanych zmianach w EGiB;

- przesłanie zawiadomień za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowy zakres prac został określony w Warunkach Technicznych stanowiących załącznik nr 1 do umowy.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71300000-1 – Usługi inżynieryjne

71354000-4 – Usługi sporządzania map

71354300-7 – Usługi badań katastralnych

71354100-5 – Usługi odwzorowania cyfrowego

§ 2

Termin realizacji umowy

- Przedmiot umowy należy wykonać w czterech Etapach:

  - Etap 1 realizacja do 30 września 2026 r. w zakresie obrębu ewidencyjnego Międzybrodzie Lipnickie:

  - Pozyskanie i analiza danych i materiałów z PODGiK.

  - Pozyskanie i analiza danych i materiałów spoza PODGiK.

  - Weryfikacja i pomiar sytuacyjny konturów budynków ewidencyjnych.

  - Przekazanie Produktu Etapu 1 do kontroli.

  - Kontrola i odbiór prac Etapu 1.

  - Etap 2 realizacja do 18 grudnia 2026 r. w zakresie obrębu ewidencyjnego Międzybrodzie Lipnickie:

  - Kalibracja rastrów map analogowych i ich ponowny pomiar kartometryczny.

  - Przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

  - Aktualizacja użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych.

  - Skompletowanie operatu technicznego z całości prac.

  - Wprowadzenie wyników prac do BDPZGiK.

  - Wykonanie działań harmonizujących.

  - Przygotowanie zawiadomień o dokonanych zmianach w EGiB.

  - Przekazanie Produktu Etapu 2 do kontroli.

  - Kontrola i odbiór prac Etapu 2.

  - Etap 3 realizacja do 28 maja 2027 r. w zakresie obrębu ewidencyjnego Międzybrodzie Kobiernickie:

- Pozyskanie i analiza danych i materiałów z PODGiK.

- Pozyskanie i analiza danych i materiałów spoza PODGiK.

- Weryfikacja i pomiar sytuacyjny konturów budynków ewidencyjnych.

- Przekazanie Produktu Etapu 3 do kontroli.

- Kontrola i odbiór prac Etapu 3.

  - Etap 4 realizacja do 30 września 2027 r. w zakresie obrębu ewidencyjnego Międzybrodzie Kobiernickie:

- Kalibracja rastrów map analogowych i ich ponowny pomiar kartometryczny.

- Przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

- Aktualizacja użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych.

- Skompletowanie operatu technicznego z całości prac.

- Wprowadzenie wyników prac do BDPZGiK.

- Wykonanie działań harmonizujących.

- Przygotowanie zawiadomień o dokonanych zmianach w EGiB.

- Przekazanie Produktu Etapu 4 do kontroli.

- Kontrola i odbiór prac Etapu 4.

- Odbioru częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia, w trakcie prowadzenia czynności odbioru jakichkolwiek wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, iż wady lub usterki są istotne dla Zamawiającego, może on powstrzymać się od podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia ich usunięcia.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego wykonania przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji oraz po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, zgłoszonych przez Zamawiającego w tym okresie, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego. Do odbioru pogwarancyjnego stosuje się zapisy ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego.

- Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

§ 3

Obowiązki umowne stron

- Strony zobowiązują się do właściwej merytorycznie współpracy w toku wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace wchodzące w zakres niniejszej umowy będą wykonywane przez osobę(y), która(e) posiada(ją) stosowne uprawnienia geodezyjne, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) oraz że nie występują po jego stronie jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby uniemożliwić wykonanie umowy.

- Zamawiający ma prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy na każdym etapie jego wykonywania a także do powołania niezależnego podmiotu (Inspektora Nadzoru), który w imieniu Zamawiającego będzie realizował nadzór nad realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń i wskazówek Zamawiającego i powołanego Inspektora Nadzoru, mających związek z przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz powołanym Inspektorem Nadzoru, w szczególności do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość wykonania przedmiotu umowy, w tym udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz informacji dotyczących postępu prac i wyników tych prac.

- W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może żądać wykonania Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy oraz naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości prac wynosi:	 zł brutto (słownie:	).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie wg Etapów określonych w §2 ust. 1 umowy:

  - Etap I: 	 zł netto (słownie: ……………………………………………) + 23% podatek VAT w kwocie zł (słownie:	); wynagrodzenie brutto w kwocie: 	 zł (słownie:	).

  - Etap II: 	 zł netto (słownie: ……………………………………………) + 23% podatek VAT w kwocie zł (słownie:	); wynagrodzenie brutto w kwocie: 	 zł (słownie:	).

  - Etap III: 	 zł netto (słownie: ……………………………………………) + 23% podatek VAT w kwocie zł (słownie:	); wynagrodzenie brutto w kwocie: 	 zł (słownie:	).

  - Etap IV: 	 zł netto (słownie: ……………………………………………) + 23% podatek VAT w kwocie zł (słownie:	); wynagrodzenie brutto w kwocie: 	 zł (słownie:	).

- Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie to jest ostateczne i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem regulacji § 7 umowy.

- W kwotę wynagrodzenia zostały wliczone wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także koszty dostawy przedmiotu zamówienia, świadczeń gwarancyjnych, podatek VAT oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w oparciu o ofertę złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w ofercie.

- Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia jej do Zamawiającego, wraz z przedmiotem umowy, o którym mowa w  §1, oraz na podstawie protokołu przekazania przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, wyznaczając na ten cel odpowiedni termin.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót.

- Z dniem wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek wystawienia i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF (t. od 1 lutego 2026 r. lub kwietnia 2026 r. zgodnie z ustawą), strony zobowiązują się do:

  - wystawiania faktur w KSeF (faktury ustrukturyzowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - odbierania faktur wystawionych przez drugą stronę wyłącznie za pośrednictwem KSeF.

- Fakturę należy wystawić na:

Podmiot 2-Nabywca: Powiat Żywiecki , ul. Krasińskiego 13 34 - 300 Żywiec, NIP: 5532526018

Podmiot 3-Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Żywcu, NIP 5532092672

Podczas wprowadzania danych należy pamiętać o wypełnieniu pól:

- status nabywcy- Jednostka Samorządu Terytorialnego

- faktura nie dotyczy członka grupy VAT

- rola Podmiotu 3 „8” JST-odbiorca

- W przypadku gdy faktura ustrukturyzowana będzie połączona z załącznikiem będącym integralna częścią faktury, zawierającym wyłącznie dane, o których mowa w art.106e ust.1. ustawy VAT, lub dane ściśle powiązane z tymi danymi, Wykonawca może wystawiać i przesyłać je do Krajowego Systemu e-Faktur, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązany jest przesłać je Zamawiającemu w pierwszej kolejności na adres e-mail starostwo@zywiec.powiat.pl lub jeśli występuje w tym zakresie przeszkoda w wersji papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Żywcu. W przypadku przesłania jakichkolwiek dokumentów związanych z zamówieniem drogą mailową należy wskazać w treści maila nadany w systemie KSeF numer identyfikacyjny faktury, której dokumenty dotyczą. Analogiczną informację należy dołączyć do dokumentów przesyłanych w wersji papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Żywcu.

- W przypadku awarii KSeF lub niemożności wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF zgodnie z art. 106 nf, art. 106 nda, art. 106 ng lub 106 nh Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (publikator właściwy dla brzmienia ustawy obowiązującej na dzień zawarcia umowy) Strona wystawiająca fakturę zobowiązana jest przesłać ją drugie stronie w pierwszej kolejności na adres e-mail starostwo@zywiec.powiat.pl lub jeśli występuje w tym zakresie przeszkoda w wersji papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Żywcu w celu umożliwienia jej ujęcia w ewidencji, a następnie przesłać do KSeF po ustaniu awarii/niedostępności, w terminach określonych w Ustawie VAT.

- Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur

- Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

- Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe rządowe i własne płatne z: Dział 710, rozdział 71013, paragraf 4300.

- Wykonawca oświadcza, że został zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług VAT z nr  NIP: ………………….

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego pracy bez wad.

- Należność zostanie przekazana na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nr:	., który jest związany z prowadzoną przez Wykonawcę działalność gospodarczą i znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), tzw. Biała lista podatników, i jest do niego otwarty, udostępniony rachunek VAT.

- W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed wystawieniem faktury, winien przedstawić dowody zapłaty podwykonawcom, wraz z ich oświadczeniami o pełnej zapłacie wierzytelności, pod rygorem odmowy zapłaty, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom.

- W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), obowiązany jest do odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)), jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Jednocześnie wskazuje się, że Wykonawca nie ma obowiązku wysyłać ustrukturyzowanych faktur elektronicznych tą drogą.

- Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – nr PEPPOL Zamawiającego: 5532526018.

- Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF.

- Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych w protokołach z odbioru prac.

§ 5

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminów zakończenia prac w ramach poszczególnych Etapów – w wysokości 0,5% wynagrodzeń brutto za dane Etapy określone w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki po terminach określonych w § 2 umowy;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie umowy;

- braku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, w sytuacji opisanej w § 8 ust. 8 w zw. z § 7 ust. 12 – 16 umowy – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie umowy;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Strony ustalają pełną odpowiedzialność Wykonawcy za błędy w wykonaniu przedmiotu umowy. Ujawnione po odbiorze przedmiotu umowy w terminie 4 lat (48 miesięcy) błędy będą poprawione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni od dnia wskazania błędu.

- W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia poprawienia błędów, o których mowa w ust. 1 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na poprawienie błędów.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ustępach poprzedzających, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, stanowi maksymalnie 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.

- Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie jej obowiązywania z winy Wykonawcy w szczególności, jeżeli:

      - Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego wezwania do wykonywania zobowiązań umownych prawidłowo, ze wskazaniem w wezwaniu stwierdzonych nieprawidłowości i sposobu prawidłowego wykonywania zobowiązań umownych, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odebrania pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje swoich zobowiązań umownych prawidłowo zgodnie z treścią wezwania;

      - zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy lub poszczególnego etapu albo etapów objętych umową przekracza 30 dni;

      - Wykonawca narusza przepisy prawa;

      - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca;

      - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację zadań na okres dłuższy od jednego miesiąca, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,

      - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

      - zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

      - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

      - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp,

      - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie i niniejsza umowa nie jest uważana za niezawartą, a strony nie zwracają sobie nawzajem otrzymanych świadczeń/usług, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.

- Za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia (część przedmiotu zamówienia) do dnia odstąpienia, w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające stosunkowo ilości wykonanego przedmiotu zamówienia.

- W terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony sporządzą protokół wykonanych prac i ich odbioru/wykonanej części umowy i ustalą wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:

- zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia, przy czym minimalny zakres świadczenie Wykonawcy nie może być niższy od 50% całości umowy,

- rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy, co w konsekwencji będzie skutkować zimną wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,

- zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania umowy,

- zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy,

- zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków płatności,

- zmiany wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

      - gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy;

      - w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikających ze zmian w budżecie Zamawiającego;

      - w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

      - w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług;

      - w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy;

      - w przypadku gdy wymagana jest zmiana związana z koniecznością dostosowania terminu i sposobu wykonania umowy w związku z okresem w jakim wymagane jest podjęcie poszczególnych działań, a przy niezmienionych zapisach umowy wykonanie tych działań byłoby niemożliwe lub wykonane czynności byłyby nieprawidłowo wykonane;

      - w przypadku przedłużenia się postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa,

      - tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych prac.

- Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy pzp.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji zamówienia i termin wykonania umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. h) tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 5 lit. h) tiret trzecie i czwarte, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 lit. h) tiret pierwsze, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę dowodami z dokumentów wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 lit. h) tiret drugie i trzecie.

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 7 lub ust. 10, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę.

- Zgodnie z art. 439 i 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza się waloryzację pozostałej części wynagrodzenia netto Wykonawcy według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie wartości usług wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy, a pozostałych do wykonania. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

- złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść;

- upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy;

- zmiany wskaźnika przekraczającej 5 punktów procentowych.

- Waloryzację przeprowadza się w oparciu o powołany w ust. 12 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, w odniesieniu do tych cen z dnia złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Waloryzacji dokonuje się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego złożony w formie pisemnej, wykazując wpływ zmiany wskaźnika GUS na wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenie wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, który powinien zostać podpisany w terminie do 7 dni od daty złożenia przez stronę umowy drugiej stronie uzasadnionego wniosku.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12 - 15, wynosi 30% wartości wynagrodzenia wynikającego z oferty.

§ 8

Podwykonawstwo

- Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, Wykonawca powierza wykonanie części umowy podwykonawcy:

część prac kameralnych, część prac terenowych, część prac digitalizacji dokumentów – podwykonawcy nie są jeszcze znani na dzień zawarcia niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz powierzenia części robót podwykonawcom, którzy nie są wskazani w ust. 1, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej w poniższych regulacjach.

- Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług osobie trzeciej uważana jest za umowę zawartą z podwykonawcą.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa tego podwykonawcy nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub podwykonawcami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemna zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia wskazanego w ofercie konkretnemu podwykonawcy. Podstawa do uzyskania zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, na zasadach wskazanych w § 7 ust. 12 – 16 umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub  kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) 	przedmiotem umowy są usługi;

2) 	okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalania Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela	miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi dla wykonanych w ramach przedmiotu umowy prac geodezyjnych.

- Wykonawca gwarantuje, że opracowana w ramach umowy dokumentacja geodezyjna jest pozbawiona wad przez co należy w szczególności rozumieć;

- zgodność opracowanej dokumentacji z umówionym celem;

- zgodność i kompletność opracowanej dokumentacji z przepisami prawa;

- zgodność opracowanej dokumentacji obowiązującymi w geodezji standardami technicznymi;

- wewnętrzną spójność dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego wszelkie wady jakie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne prac geodezyjnych wykonanych w ramach niniejszej umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z wykonaniem przedmiotowej umowy.

§ 10

Zabezpieczenie

1.  	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 4 ust. 1 umowy, które wynosi odpowiednio 	 zł, które winno być wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2.   	Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 450 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a) 	pieniądzu;

b)  	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) 	gwarancjach bankowych;

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.     Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

-  	70%- w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy

-  	30%- w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4.  	Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”. Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia tj.:	zł oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia tj.:	 zł.

5. 	Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej winno zostać wniesione na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia jest w takim wypadku data wpływu środków na konto Zamawiającego.

6. 	Na wypadek zamiaru wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treści gwarancji winna wcześniej zostać uzgodniona z Zamawiającym.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały osobiście dostarczone lub przesłane przez drugą Stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujące adresy:

- pisma do Zamawiającego: Starostwo Powiatowe Żywcu Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Al. Wolności 2, 34-300 Żywiec,

- pisma do wykonawcy

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

- ze strony Wykonawcy:

- Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Dokumenty powstałe w wyniku wykonania umowy stają się własnością państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Żywcu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu praw autorskich. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, zawiera w sobie również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego

- Załącznikami do umowy są: Warunki techniczne, oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Klauzula informacyjna dla klientów

Starostwa powiatowego w żywcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Żywiecki – Starostwo Powiatowe w Żywcu, z siedzibą w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi, którym jest Helena Miodońska, dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, adres e-mail: iod@zywiec.powiat.pl, nr tel. 33 860 50 18.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu wykonywania zadań publicznych realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6, 9 oraz 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora. Dane będą przetwarzane w szczególności przez czas określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, tj. do czasu odwołania zgody.

- Wykonawca posiada w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

- Dane Wykonawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Zamawiający	Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika

Wydatek objęty planem finansowym

Dział 710, rozdział 71013, paragraf 4300,

środki własne 	zł brutto

środki rządowe 	zł brutto