OPIS I WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania.

„Budowa strefy płatnego parkowania w Ostrowcu Świętokrzyskim”

w ramach zadania budżetowego –Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027.

Ekologiczny transport miejski pn. „Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska 
w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów – Organizacja systemu parkingowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

- Lokalizacja obiektu na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Strefa płatnego parkowania z elementami stanowiącymi wyposażenie strefy  (parkomaty, oznakowanie pionowe i poziome) obejmie pasy dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oraz Powiat Ostrowiecki. Strefą płatnego parkowania zostaną objęte następujące ulice:

- Młyńska,

- Górzysta,

- Kościelna,

- Okólna,

- Rynek,

- Siennieńska,

- Jana Głogowskiego,

- Szeroka,

- Stodolna,

- Czerwonego Krzyża,

- Piwna,

- dr. Adama Wardyńskiego

- Iłżecka – odcinek od ul. Polnej do ul. Nowej – (droga powiatowa odcinek nie ujęty 
w PFU )

Lokalizacja wyżej wymienionych odcinków ulic została określona w załączniku graficznym Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Uszczegółowienie bezpośredniej lokalizacji miejsc postojowych nastąpi na etapie sporządzania wykonawczej dokumentacji projektowej strefy płatnego parkowania.

- Przedmiot i zakres zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ulicach wskazanych 
w pkt 2 Strefy Płatnego Parkowania wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym, dostawą
 i montażem parkomatów (min. 19 szt.  –   17 parkomatów zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz  dwa dodatkowe parkomaty w ul. Iłżeckiej nie ujętej 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym); wdrożenie systemu informatycznego do obsługi 
i rozliczeń finansowych strefy, wyposażenie i uruchomienie Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w siedzibie Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22 
w urządzenia teleinformatyczne (serwer, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, meble biurowe ) oraz serwerowni Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. J. Głogowskiego 3/5 -  dla potrzeb nadzoru i  rozliczeń strefy płatnego parkowania; dostawę urządzeń kontrolerskich dla obsługi strefy (min 3 szt.); dostawa, instalacja i konfiguracja  programów informatycznych oraz kart SIM  niezbędnych do prawidłowego działania, nadzoru i rozliczeń finansowych,  przeprowadzenie szkoleń osób wskazanych do obsługi strefy w zakresie działania  i  obsługi systemu, dokonywania rozliczeń, statystyk i analiz działania strefy.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie projektowej dokumentacji technicznej/wykonawczej obejmującej między innymi:

- inwentaryzację miejsc postojowych w obrębie ulic objętych strefą,

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej lokalizacji i sposobu montażu parkomatów,

- opracowanie opisu wraz z wykazem mebli urządzeń oraz schematem ich konfiguracji 
w Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne elementy wchodzące 
w skład zamówienia ( opracowania projektowe, roboty budowlane,  dostawy sprzętu 
i wyposażenia )   zgodnego zez złożona ofertą,

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji i zezwoleń na realizację zadania,

- opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,

- realizację robót budowlanych w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym techniczną/ wykonawczą dokumentacją projektową,

- dostawę, wdrożenie i konfigurację Systemu Obsługi i Zarządzania Strefą Płatnego Parkowania,

- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,  oraz serwerowni w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

- dostawę i instalację w urządzeniach kart SIM w ilościach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i nadzoru parkomatów,

- dostawę i konfigurację urządzeń kontrolerskich,

- ponoszenie przez okres 12 miesięcy od daty spisania końcowego protokołu odbioru robót opłat licencyjnych wdrożonego oprogramowania oraz użytkowania zainstalowanych kart SIM,

- przeprowadzenie szkoleń osób wskazanych do obsługi strefy płatnego parkowania

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA !

Szczegółowy zakres działań związanych z utworzeniem, wyposażeniem i wdrożeniem strefy płatnego parkowania został określony w opracowanym przez firmę „Traffic Consulting” Andrzej Choma Programie Funkcjonalno – Użytkowym dla zadania pn.: „Strefa Płatnego Parkowania” w ramach zadania budżetowego „Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – V etap”, oraz uzupełniniu  do zapisów Programu Funkcjonalo – Użytkowego w zakresie sprzętu AT.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Usługi

51214000-5 - Usługi instalowania parkometrów

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

internetowe i wsparcia

72211000-7 -  Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

71300000-1 – Usługi inżynieryjne

71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli

Roboty budowlane

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Dostawy

38730000-1 – Parkometry

32400000-7 – Sieci

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Dokumentacja projektowa techniczna /wykonawcza

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie przez osoby charakteryzujące się doświadczeniem 
w wykonywaniu tego rodzaju dokumentacji w nawiązaniu i odniesieniu do aktów prawnych obowiązującymi przy projektowaniu, w tym w szczególności:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 4180 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454),

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1518 z późn. zm. ),

  - ustawą z dnia 19. Lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
i zasadami „projektowania uniwersalnego” (Dz. U. 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.  ),

  - ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2024r. poz1251 z późn. zm.)

  - innymi aktami prawnymi niezbędnymi do opracowania dokumentacji projektowej 
w szczególności wskazanymi przez Zamawiającego,

  - zasadami projektowania uniwersalnego.

    - Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej zobowiązuje się do:

- dokonania inwentaryzacji w obrębie strefy w celu optymalizacji rozmieszczenia miejsc postojowych,

- wykonania dokumentacji projektowej technicznej/wykonawczej i przedstawienia jej Zamawiającemu celem zatwierdzenia,

- ujęcia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem opracowania projektowego, uzyskaniem 
opinii, uzgodnień i decyzji oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy, opis i  warunki techniczne realizacji zamówienia mają  charakter założeń wstępnych, określających podstawowe wymagania Zamawiającego. Powinny one być uwzględnione przy opracowywaniu projektu, przedmiarów robót i kosztorysu. 
Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji projektowej od sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi i normami,

- opis i warunki techniczne realizacji zamówienia podają zasadnicze zakresy robót oraz wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji projektowej  i planowaniu robót budowlanych  oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektu,

- podczas opracowania dokumentacji projektowej na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne w szczególności mające wpływ na funkcję 
i ukształtowanie strefy,

- na bieżąco informować Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją,

- po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przedłożyć Zmawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót uwzgledniający termin oraz koszt realizacji zadania w rozbiciu na każdą ulicę oraz Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,

- dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po uzgodnieniu przez Zamawiającego dokumentacji, w ramach wynagrodzenia umownego,

- przed przystąpieniem do realizacji zadania uzyska pisemne uzgodnienie opracowanej  dokumentacji projektowej wykonawczej przez Zamawiającego,

- uwzględnienia w dokumentacji wyznaczenia miejsc do parkowania dla osób
z niepełnosprawnościami, te miejsca postojowe muszą być pozbawione barier architektonicznych,

- umiejscowienie parkomatów w sposób umożliwiających podjazd osobom na wózku,

- uwzględnienie w dokumentacji wykonawczej wykonania ewentualnych obniżeń krawężnika, przebrukowań kostki lub innych rozwiązań umożliwiających podjazd do parkomatu osobom na wózkach,

- uwzględnienia w dokumentacji wykonawczej zastosowania elementów zabezpieczających parkomaty przez uderzeniem przez parkujące pojazdy (w przypadku zaistnienia takiego ryzyka),

- umieszczenie informacji o opłatach w sposób  czytelny i zrozumiały dla osób 
o różnych zdolnościach kognitywnych,

- pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania na podstawie opracowania  projektowego będącego przedmiotem umowy, a koszty nadzoru zawierają się w cenie ryczałtowej zamówienia.

Ilość egzemplarzy dokumentacji:

− 	dokumentacja projektowa wykonawcza     – 3 egz.,

− 	dokumentacja kosztorysowa                       – 3 egz.,

− 	dokumentacja powykonawcza                    – 3 egz.,

− 	wersja elektroniczna na nośniku pendrive  – 2 egz.

Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF, dodatkowo  plan sytuacyjny 
w formacie .DWG lub .DXF natomiast kosztorys i przedmiar robót w formacie .ATH lub .XLSX
i .PDF.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji projektowej, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie (dalej zwane jako „Prawa Autorskie”).

Prawa Autorskie nabywa Zamawiający z chwilą przekazania opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisane oświadczenie o przekazaniu praw autorskich.

Z chwilą przejścia na Zamawiającego Praw Autorskich do dokumentacji projektowej, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na:

- korzystanie z opracowanej dokumentacji projektowej oraz na jej rozpowszechnianie,

- dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień opracowanej dokumentacji projektowej,

- wykonywanie pozostałych praw zależnych do opracowanej dokumentacji projektowej.

  - Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych.

- Całość robót wykonać zgodnie z opracowaną wykonawczą dokumentacją projektową, zapisami zawartymi w  niniejszym opisie i warunkach technicznych realizacji zamówienia oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

- Wykonawca wykona prace zabezpieczające teren prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie posiadał stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami powstałymi  
w trakcie realizacji zamówienia. Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm), jest zobowiązany 
do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, zgodnie z ich rodzajem - na własny koszt. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z cytowanej ustawy. Koszty wywozu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów należy uwzględnić 
w ofercie. Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób przyjazny środowisku poprzez odpowiedzialne zarządzanie odpadami generowanymi w projekcie (w trakcie robót budowlanych i w okresie operacyjnym), zabezpieczenie zieleni w trakcie robót budowlanych, ograniczenie emisji z transportu materiałów (m.in. wyeliminowanie pracy samochodów transportowych na biegu jałowym w trakcie prac budowlanych); przygotowanie placu budowy 
w sposób umożliwiający gromadzenie i wywóz/odprowadzenie nieczystości płynnych 
na oczyszczalnię; realizacja projektu prowadzona będzie w sposób nie powodujący degradacji naturalnych siedlisk.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robotników budowlanych wykonujących czynności ogólnobudowlane w zakresie branży budowlanej, drogowej oraz branży teleinformatycznej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z opracowaną dokumentacją projektową, opisem i warunkami technicznymi realizacji zamówienia, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, zaleceniami Przedstawicieli Zamawiającego,  Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

- Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi i montażowymi.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw wynikłych w trakcie wykonywania robót, w szczególności uszkodzeń obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie prowadzenia prac. Uszkodzone obiekty budowlane należy odtworzyć do stanu pierwotnego oraz zgłosić do odbioru Zamawiającemu. Zapis dotyczy zagospodarowania terenu oraz obiektów i urządzeń, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp.

- Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego jak również uwidocznionych w trakcie wykonywania robót, a nie przekazanych przez Zamawiającego przy przekazaniu terenu prowadzenia robót.

- W okresie od przekazania terenu prowadzenia prac do daty zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robót i pełni na nim funkcję gospodarza.

- Teren po zakończeniu prac oraz tereny przyległe jeżeli były wykorzystywane przy prowadzeniu robót, Wykonawca winien uporządkować.

- Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiórkowe, demontażowe, niwelacji terenu, karczowania drzew, odwodnienia terenu i inne na potrzeby realizacji inwestycji, na swój koszt i winien zapoznać się ze wszelkimi dokumentami koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty i przekazać je Zamawiającemu zgodnie z umową 
i złożoną ofertą, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi na dzień przekazania obiektu przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Roboty budowlane i oznakowanie poziome dróg należy wykonać w wymaganych technologicznie warunkach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową. Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia przed dniem zawarcia umowy z  Zamawiającym. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z prowadzeniem robót,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do ujęcia w kosztach zadania:

- obsługi geodezyjnej,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- odpowiednich ubezpieczeń robót, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego  
z przeprowadzeniem robót,

- przygotowania zaplecza budowy oraz oznakowania robót i placu budowy,

- wywozu, zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, resztek materiałów, gruzu,  odpadów itp. oraz ich utylizacji zgodnie z ich rodzajem,

- przygotowania, dostarczenia i wbudowania materiałów,

- dostawy, montażu, uruchomienia oraz konfiguracji urządzeń

- zakupu kart SIM i ponoszenia opłat abonamentowych przez okres 12 miesięcy od daty spisania końcowego protokołu odbioru,

- ponoszenia opłat abonamentowych przez okres 12 miesięcy od daty spisania końcowego protokołu odbioru, w zakresie licencji  programu do obsługi parkomatów oraz programu do rozliczeń finansowych,

- nadzoru nad prawidłowością działania systemu w okresie udzielonej gwarancji,

- usuwania w ramach gwarancji ewentualnych awarii  sprzętu i nieprawidłowości związanych 
z działaniem systemu  w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia, lub w pierwszym dniu roboczym w przypadku powstania awarii w  dniu ustawowo wolnym od pracy,

- innych elementów uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

    - Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z zastosowaniem materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych, chemoutwardzalnych mechaniczną metodą natryskową lub  ręczną w odniesieniu do danych elementów  oznakowania poziomego.

Oznakowanie powinno nawiązywać i odpowiadać graficznie wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
 i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 z późn. zm.).

    - Oznakowanie pionowe.

Znaki pionowe należy wykonać z zastosowaniem nowych słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej podwójnie zagiętej na całym obwodzie, lico z folii odblaskowej typu 2, tył znaku malowany na szaro. Na tyle wszystkich znaków winna być umieszczona nazwa firmy, typ foli odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku, wielkości tarcz średnie, odpowiadające symboliką i wizualnie znakom drogowym ujętym w rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.) Znaki drogowe winny być zamontowane w sposób stały odpowiadającym zaprojektowanym rozwiązaniom projektowym uzgodnionym z Zamawiającym.

4.2.3 Słupki do znaków:

Wykonane z rury ocynkowanej, cienkościennej o średnicy 60 mm, długości 2,00m, 2,50m, 3,50m 3,80m (w zależności od miejsca lokalizacji i ilości zamocowanych znaków) z ustojem, grubość ścianki od 2,6 mm do 3,2 mm. Słupek do znaku musi być zabetonowany.

    - Parkomat

- Parkomat

Wszystkie zainstalowane parkomaty muszą być jednego typu, produkowane seryjnie, fabrycznie nowe 
i pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji min 2025), wyposażone w wyświetlacz kolorowy dotykowy oraz zasilanie akumulatorowe wspomagane panelem solarnym. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych lub przedseryjnych. Parkomaty muszą umożliwiać dokonywanie opłat w sposób bezgotówkowy – za pośrednictwem kart płatniczych lub mobilnych aplikacji płatniczych.   Szczegółowe wymagania dla parkomatów zostały określone w  pkt 3.3. PFU.

2)  Fundament pod parkomat:

Fundament pod parkomat wykonany jako punktowy wylewany na miejscu lub 
w formie prefabrykatu/prefabrykatów ewentualnie odpowiednich kotew w zależności od rodzaju podłoża. Sposób mocowania winien uniemożliwiać przewrócenie lub przestawienie przez osoby postronne. Sposób montażu winien jednocześnie zapewniać możliwość jego szybkiego demontażu, przestawienia lub wymiany przez obsługę strefy.

4.3 Pozostałe zobowiązania Wykonawcy

- Pozyskanie  mapy niezbędnej do opracowania wykonawczej dokumentacji projektowej,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, decyzji  i informacji,

- unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego,

- stosowanie w rozwiązaniach projektowych standardów technicznych dla infrastruktury, nadzór 
i kierownictwo prac budowlanych we właściwych specjalnościach,

- przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p.poż., a także przeszkolenia pracowników w tym zakresie,

- ubezpieczenie budowy w trakcie realizacji umowy,

- utylizacja odpadów i ponoszenie opłat z tego tytułu, systematyczne wywożenie, po każdym dniu, bez gromadzenia na terenie prowadzenia robót wszelkich materiałów pochodzących 
z rozbiórki a w przypadku ich pozostawienia na terenie robót  jego zabezpieczenia przed wodą opadową i roztopową w sposób uniemożliwiający jej wnikanie w grunt,

- wykonanie robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a także posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności.

  - Wymagania w zakresie zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych.

W związku z realizacją umowy nr FEPW.03.01-IP.01-0003/24-00 o dofinansowanie Projektu 
nr FEPW.03.01-IP.01-0003/24 „Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec świętokrzyski i Kunów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska oraz umowy nr FEPW.03.01-IP.01-0003/24-00 z dnia 
16 października 2025 r. z późniejszymi aneksami, na realizację zadania pn. „Strefa Płatnego Parkowania w Ostrowcu Świętokrzyskim” Gmina Ostrowiec Świętokrzyski informuje, iż jest zobowiązana poinformować pracowników, podmioty lub osoby zaangażowane w realizację Projektu, w tym uczestników Projektu oraz wykonawców i podwykonawców o tym, co następuje:

- Dokumentem pomocniczym w zakresie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów mogących wystąpić w toku realizacji projektu oraz danych kontaktowych, na które można zgłaszać zidentyfikowane zdarzenia jest poradnik opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w tym konfliktu interesów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”, który dostępny jest pod linkiem:

https://um.ostrowiec.pl/files/image/KunattA/Mechanizmy_przeciwdzialania_20230424.pdf.

- W Gminie Ostrowiec Świętokrzyski obowiązująca procedura zgłoszenia naruszeń 
przyjęta została Zarządzeniem Nr VI/289/2024 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
z dnia 16 października 2024 r., którym wprowadzony został Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, dostępny pod linkiem: https://bip.um.ostrowiec.pl/zarzadzenie/29186/zarzadzenie-nr-vi-289-2024 .

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z:

- ww. poradnikiem Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji
 i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027

- obowiązującą procedurą zgłaszania naruszeń w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski,

- klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją przedmiotowego projektu.

| Lp. | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

- Dokumenty wymagane do odbioru końcowego ( dokumentacja powykonawcza) :

- protokoły pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidłowego użytkowania terenu po zakończeniu robót,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza uwzgledniająca lokalizację parkomatów 
– 3 egz.,

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu

- projekt wykonawczy oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania prac, jeżeli takie wystąpiły,

- opis wraz z wykazem mebli, urządzeń i schematem ich konfiguracji w Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,

- dokumenty poświadczające wykonanie obiektu z materiałów zgodnych z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności z Polską Normą, Normą Europejską lub aprobatą techniczną,

- oświadczenie kierownika robót o zakończeniu prac zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowiązującymi normami i przepisami,

- instrukcje użytkowania i karty gwarancyjne dostarczonych dla wszystkich dostarczonych 
w ramach zamówienia urządzeń w języku polskim,

- inne dokumenty przewidziane w ramach ustawy Prawo budowlane.

- Załączniki do opisu i warunków technicznych realizacji zamówienia.

- Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: „Strefa Płatnego Parkowania” 
w ramach zadania budżetowego „Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim 
– V etap”,

-    Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXXIV/161/2025 z dnia 27 listopada 2025r.

W sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu pobierania opłat w raz załącznikami.