Załącznik nr 1 do umowy nr       /2026

z dnia           2026 r.

Opis modyfikacji SI EMERYT

# w zakresie optymalizacji czasu naliczania wypłaty terminowej (WTE)

# Modyfikacja będzie polegać na skróceniu czasu naliczania świadczeń w wypłacie terminowej

- Stan aktualny

Proces naliczania wypłaty terminowej jest uruchamiany w SI Emeryt raz w miesiącu, zwykle około 
23-28 dnia miesiąca.

Aktualnie czas naliczania wynosi około 18 godzin, czas ten z miesiąca na miesiąc z każdą kolejną wypłatą stopniowo się wydłuża.

- Warunki realizacji zadania

- Czas dla procesu naliczania wypłaty terminowej w tym zadaniu musi zostać skrócony 
do wartości nie większej niż 8 godzin zegarowych. Jeżeli w postępowaniu przetargowym została zadeklarowana przez Wykonawcę inna wartość, to do tej wartości.

Wartość zadeklarowana …………godzin zegarowych.

- Wykonawca musi zagwarantować, że czas skrócenia zrealizowany w tym zadaniu nie zwiększy się                 w czasie trwania umowy. W przypadku przekroczenia czasu określonego w pkt 2 lit. a, Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zmian zapewniających zakładane parametry w terminie 21 dni.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy, że w trakcie trwania umowy środowisko sprzętowe Zamawiającego nie ulegnie pogorszeniu.

- Termin realizacji zadania

- Realizacja zadania musi zakończyć się  do 10 miesięcy od momentu podpisania umowy. 
W tym terminie musi zostać zapewniony czas 45 dni na testy po stronie Zamawiającego.

- Testy zamawiającego będą polegać na równoległym naliczaniu wypłat na dwóch dedykowanych środowiskach testowych. Pierwsze środowisko będzie kopią środowiska produkcyjnego. Drugie środowisko również będzie kopią środowiska produkcyjnego z tego samego punktu w czasie co pierwsze środowisko, ale z wgranymi zmianami optymalizującymi proces wypłaty.

Równolegle będą naliczane kolejne wypłaty, które będą uwzględniać akcje masowe mające realny wpływ na proces naliczania wypłaty.

- Zanim Wykonawca odda zadanie do testów Zamawiającemu, sam zrealizuje testy wewnętrzne potwierdzające prawidłową realizację zadania.

- Warunki odbioru zadania

- Jeżeli testy zadania zrealizowane przez Zamawiającego i opisane w pkt 3 lit. b potwierdzą prawidłowe wykonanie zadania przez Wykonawcę, to zadanie będzie odebrane.

- Jeżeli testy Zamawiającego nie potwierdzą prawidłowego wykonania zadania, Wykonawca wykona stosowne poprawki umożliwiające spełnienie warunków dla zadania wskazanego w pkt 2.

- Czas na realizację tych prac musi się zawierać w czasie całkowitym realizacji zadania wskazanym w           pkt 3 lit. a.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje ostatecznych prac w tym czasie i zadanie nie zostanie odebrane w tym terminie, Zamawiający naliczy kary umowne za zwłokę wskazane w umowie w § 8 ust. 1 pkt 6.

- Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku wskazanego w pkt 2 lit. a i b Zamawiający naliczy kary umowne za zwłokę wskazane w umowie w § 8 ust. 1 pkt 6.