Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43 – 502 Czechowice - Dziedzice

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp na usługi pod nazwą:

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Nr postępowania: WP/15/2026/JRP

Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., dla uczestników postępowań 
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie złożonej do postępowania przetargowego znak WP/15/2026/JRP na „Usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice;

- Może Pan / Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodo@pim.czechowice-dziedzice.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, znak WP/15/2026/JRP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp.;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

-	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SPECYFIKACJA

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

SPIS ZAWARTOŚCI SWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ V - WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

- I.	Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2, 43 – 502 Czechowice - Dziedzice

NIP: 652 160 73 92, REGON: 072686984

Telefon: 32 215 43 40, 32 215 29 56

e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl

Strona internetowa: http://pim-czdz.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa: 7:00 - 15:00

czwartek: 7:00 - 17:00

piątek: 7:00 - 13:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych - tel. 32 215 43 40 wew. 129

Pracownicy Działu Inwestycji - tel. 32 215 43 40 wew. 294

Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z pkt. 12 SWZ.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 w ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

  - Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla projektu „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, obejmujące:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- przeprowadzenie, innych powiązanych postepowań związanych z w/w projektem np. na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, wykonanie badań geologicznych, przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, wykonanie robót dodatkowych,

- zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji,

- nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą oraz doprowadzenie inwestycji do zakończenia, uzyskanie wymaganych odbiorów,

- rozliczenie inwestycji, w tym rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach programu FESL.

W ramach usługi Wykonawca (Inwestor Zastępczy) zapewni organizację i funkcjonowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego poprzez wyznaczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w wymaganych specjalnościach, a także koordynację ich pracy. Inspektorzy wykonują czynności zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy na roboty.

Decyzje skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych, zmianą zakresu rzeczowego inwestycji lub zmianą kluczowych terminów realizacji podejmuje wyłącznie Zamawiający. Inwestor Zastępczy przygotowuje w tym zakresie materiały analityczne, rekomendacje i projekty decyzji oraz dokumentuje uzgodnienia i rozstrzygnięcia.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SWZ, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, oraz we wzorze umowy.

  - Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionej przez wykonawcę – stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

  - Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Z uwagi na ryzyko nadmiernych trudności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przez różnych Wykonawców, a które mogłoby się przełożyć na brak koordynacji, skutkujących poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający nie dokonał podziału na części.

  - Rozwiązania równoważne.

Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie, typie lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz załącznikach do SWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

3.5.	Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

3.6.	Termin wykonania zamówienia

3.6.1 Termin realizacji zamówienia: do 2034-06-30 z uwzględnieniem następujących terminów pośrednich:

3.6.1.1 ETAP I - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybór Generalnego Wykonawcy z zachowaniem następujących terminów:

- do 2026-08-27 ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

- do 2026–12-31 wybór wykonawcy ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

3.6.1.2 ETAP II - zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji, nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą (etap projektowania do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę).

Do 2027-12-31

3.6.1.3 ETAP III - zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji, nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą (etap realizacji robót budowlanych) oraz doprowadzenie inwestycji do zakończenia, uzyskanie wymaganych odbiorów.

Do 2029-05-31

3.6.1.4 ETAP IV - rozliczanie inwestycji , w tym rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach programu FESL

Do 2029-06-30, lub do wypłaty ostatniej raty przez FESL.

3.6.1.5 ETAP V – obsługa zgłoszeń wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi wynikających z umowy z Generalnym Wykonawcą – 5 lat od odbioru końcowego robót. Przewidywany okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat.

Podane wyżej terminy to terminy szacunkowe i wstępne a ostateczne terminy będą wynikać z ostatecznego harmonogramu z umowy z Generalnym Wykonawcą.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp wyklucza się wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

    - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp),

    - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 – 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),

    - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp),

    - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp),

    - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp),

    - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp)

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

    - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:

4.2.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r;

4.2.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r;

4.2.3. 	wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r.

4.3	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

4.3.1	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

4.3.2	oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

4.3.3 	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.6	Wykluczenie wykonawcy następuje na okres określony w art. 111 Pzp, a w przypadku wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres trwania okoliczności o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

4.7	Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

4.8	Zgodnie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)	zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b)	zreorganizował personel,

c)	wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)	utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)	wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4.8 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4.8 SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy następuje:

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadkach, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu:

    - w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100);

- Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

    - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał:

a)	w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

co najmniej 3 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem roboty budowlane, w tym jedna o wartości min. 20 000 000 PLN brutto oraz jedna obejmująca organizację postepowania przetargowego na wybór wykonawcy, nadzór inwestorski nad etapem projektowania i budowy, rozliczenie inwestycji i dotacji, a wszystkie inwestycje zostały zakończone prawomocnymi decyzjami na użytkowanie.

b)	dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

| Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje (uprawnienia) | Doświadczenie zawodowe (podać datę uzyskania uprawnień) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik Zespołu | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej | Co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora/ Kierownika Zespołu/ Kierownika Kontraktu/ Inżyniera Rezydenta w ostatnich 10 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu/ Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru konserwatora zabytków o wartości min. 10 mln PLN brutto. |
| 2 | Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń | Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego /Inżyniera Kontraktu /Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości min. 10 mln PLN brutto. |
| 3 | Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń | Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu / Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości min. 10 mln PLN brutto. |
| 4 | Inspektor nadzoru branży sanitarnej | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń | Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu / Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości min. 10 mln PLN brutto. |
| 5 | Projektant Architekt | Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej | Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w przygotowaniu przynajmniej jednej dokumentacji projektowej w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy polegającej na budowie lub przebudowie budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru konserwatora zabytków o wartości min. 10 mln PLN brutto. |
| 6 | Specjalista ds. rozliczeń | mgr ekonomii lub finansów | doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania co najmniej 2 przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z robotami budowalnymi min. 10 mln PLN brutto finansowanych ze źródeł zewnętrznych. |
| 7 | Specjalista ds. zamówień publicznych | Radca prawny/adwokat | Co najmniej 10 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień w doradztwie prawnym w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. |

Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w przedmiotowej specjalności.

*) Celem weryfikacji należy podać datę uzyskania uprawnień.

Można łączyć funkcje.

Inspektorzy muszą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łącznie spełnianie warunku przez Wykonawców.

Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt. 5.2 SWZ.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

    - w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki polisy,

- zaświadczenia z banku potwierdzającego posiadania przez Wykonawcę środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);

    - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej –

a)	wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SWZ,

b)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SWZ.

6. 	WYKONAWCA ZAGRANICZNY

6.1.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:

6.1.1	pkt 16.3.1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokumenty wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

6.1.2 	pkt 4.3.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4.3.1

6.2.	Dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1 oraz 6.1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

6.3.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy o których mowa w pkt 6.2. stosuje się odpowiednio.

7. 	OFERTA WSPÓLNA – WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

7.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

7.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 SWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami SWZ.

7.3.	W/w Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

7.4.	Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

7.5.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.6.	W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.5. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp.)

7.7. 	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.8.	Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt. 4.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

7.9.	Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.10.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

7.11.	Oświadczenia składane przez wykonawców przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

8. 	PODWYKONAWCY

8.1.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

8.2.	Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie stanowiącej załącznik numer 1 do SWZ część zamówienia, jaką zamierzy powierzyć podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana.

8.3.	W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

8.4.	Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

8.5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.6.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.7.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 Pzp.

9.2.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.3.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9.4.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności:

a)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b)	sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.5.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

9.6.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

9.7.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.8.	Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający odstępuje od żądania przedmiotowych środków dowodowych.

- FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY.

  - Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:

11.9.1	podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

11.9.2	przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

11.9.3	innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału
(§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

11.14.1	podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

11.14.2	przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

11.14.3	pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).

  - Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące wymagania:

11.20.1 	muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

11.20.2 	muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

11.20.3 	muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

11.20.4	muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp. (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

12.	INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

12.1.	W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- 	przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

-	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/ poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- 	przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- 	przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- 	przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl .

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy pomocy Formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

  - Oferta złożona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.

  - Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

  - W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej do komunikacji elektronicznej z Zamawiającym.

  - Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy).

  - Informację o wyborze oferty/ofert ramowych bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

  - W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.

  - Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

  - Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale I SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

  - Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

  - Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar

UWAGA:

Przesłanie pliku w formacie .rar poprzez Platformę przetargowa jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 13 (np. .zip).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 13 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18 lit. a) niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje się w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18 lit. a) niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 19 lit. a) niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje się w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 19 lit. a) niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

  - Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie:

„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.”

13.	INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 26.07.2026 r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

15.1	Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

15.2	Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

15.3	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

15.4	Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SWZ wzorami.

15.5	Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

15.6	Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:

15.6.1	osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

15.6.2	osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza – należy załączyć w ofercie.

15.7	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

16.1	Sposób składania ofert.

16.1.1	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://ezamowienia.gov.pl.

16.1.2	Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.

    - Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić niezbędnymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, tj. pod rygorem nieważności – kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

UWAGA:

Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e-Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie".

    - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę.

Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.

    - Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

    - Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

    - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie).

    - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się na formularzu JEDZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r.). Wykonawca może w ramach Części IV formularza JEDZ zaznaczyć Sekcję α.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Termin składania ofert.

16.2.1.	Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 28.04.2026 r. do godz. 17:00

16.2.2.	Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Ofertę złożoną po terminie, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

16.2.3.	Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

16.3.	Oferta

16.3.1.	Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1)	oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ

2)	dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumentu na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwała właściwego organu Wykonawcy. Wykonawca może wskazać dostępność w formie elektronicznej dokumentów pod określonymi, bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych w formularzu oferty,

3)	dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów (jeżeli dotyczy), który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

-		zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

-		sposób i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

-	czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4)	pełnomocnictwo.

16.3.2.	Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

1)	podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 4.3 SWZ.

2)	podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5.2 SWZ

16.3.3.	Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

1)	w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do SWZ,

2)	w trybie art. 1 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
z postępowania – załącznik nr 5.

- TERMIN OTWARCIA OFERT

17.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2026 r. o godz. 17:30.

Otwarcie nie jest jawne.

17.2.	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie postępowania na https://ezamowienia.gov.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.3.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie postępowania na https://ezamowienia.gov.pl informacje o:

1) 		nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) 		cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://ezamowienia.gov.pl

17.4.	W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

18.1. 	Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 |
| 2. | Doświadczenie Kierownika Zespołu | 40 |

Punkty przyznane za podane w pkt. 18.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

| Nazwa kryterium | Wzór: |
| --- | --- |
| Cena | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| Doświadczenie Kierownika Zespołu | W kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu”, Zamawiający przyzna punkty, jeśli Kierownik Zespołu wskazany do wykonywania zamówienia posiada doświadczenie ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu – wymagane: co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora/ Kierownika Zespołu/ Kierownika Kontraktu/ Inżyniera Rezydenta w ostatnich 10 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu/ Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru konserwatora zabytków o wartości min. 10 mln PLN brutto. dodatkowo oceniane, jeżeli wykaże, że: w ostatnich 10 latach przed złożeniem oferty pełnił funkcję Koordynatora/ Kierownika Zespołu /Kierownika Kontraktu/ Inżyniera Kontraktu/ Inżyniera rezydenta, dla przynajmniej jednej lub dwóch dodatkowych Umów na Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu/ Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości robót min. 10 mln zł brutto, przyznane zostaną punkty: - za jedno dodatkowe doświadczenie ponad wymagane - Zamawiający przyzna 20 pkt. - za dwa dodatkowe doświadczenia ponad wymagane – Zamawiający przyzna 40 pkt. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryterium.

Maksymalna ilość punktów – 100.

18.2.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  - Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.

  - Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zgodnie z art. 225 Pzp., jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

18.7.1.	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

18.7.2.	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

18.7.3.	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

18.7.4.	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Informację w powyższym zakresie, o którym mowa w pkt. 18.7., wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

19.1	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

33 450,00 zł. PLN [słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100];

19.2	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

19.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

19.4	Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

19.4.1	pieniądzu;

19.4.2	gwarancjach bankowych;

19.4.3	gwarancjach ubezpieczeniowych;

19.4.4	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

19.5	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

PKO BP S.A. Oddział I Czechowice – Dziedzice, nr 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

19.6	Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć najpóźniej w terminie wyznaczonym do składania ofert w wydzielonym, odrębnym pliku. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

19.7	Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

19.8	Z treści przelewu bankowego w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji 
i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – „……..(podać nazwę postępowania)” Oznaczenie sprawy: (podać znak postępowania)…………………….

19.9	Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art.  97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

19.10	Zwrot wadium:

19.10.1	Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

a)	upływu terminu związania ofertą;

b)	zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

c)	unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

19.10.2	Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia  złożenia wniosku, zwraca wadium wykonawcy:

a)	który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b)	którego oferta została odrzucona;

c)	po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

d)	po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

19.11	Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 19.10.2 SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.

19.12	Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

19.13	Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

19.14 	Zatrzymanie wadium

19.14.1	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 19.4.2-19.4.4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

a)	wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub w art.128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.57 lub art.  106 ust. 1 Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

b)	wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

19.15	Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

19.16	Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie.  W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.1	Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

  - Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

20.3	Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, 
w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 Pzp:

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:

PKO BP S.A. Oddział I Czechowice – Dziedzice, nr 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi i gwarancji.

  - Gwarancja, o której mowa powyżej w pkt 20.7  winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż gwarant, pokryje roszczenia z tytułu: niewykonania umowy przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

  - W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji 
w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu.

  - Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie wykonawca.

  - Postanowienia o których mowa w pkt 20.8-20.10  powyżej odnoszą się również do poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, w szczególności gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, 
w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

  - Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).

  - Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie właściwy musi być sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten sposób, iż Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu projekt zabezpieczenia, a Zamawiający 
w terminie maksymalnie 5 dni roboczych wniesienie uwagi do tegoż projektu lub dokona jego akceptacji. W razie potrzeby wprowadzenia zmian do projektu zabezpieczenia, powyższą procedurę powtarza się.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt 20.17 SWZ.

  - Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w pkt. 20.17 SWZ, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

21.1.	Zamawiający wymaga, aby czynności specjalisty ds. rozliczeń wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, świadczone były przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

21.2.	W związku z powyższym, w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

21.2.1.	oświadczenia zatrudnionego pracownika,

21.2.2.	oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

21.2.3.	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

21.2.4.	innych dokumentów - zawierających informacje: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisy osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

21.3.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane powyżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w pkt. 21.1 SWZ.

21.4.	Nieprzedłożenie oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt 21.2 przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 22.1 SWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną oraz nałożeniem kary umownej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

- INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 226 Pzp.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 255 Pzp.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

26.1.	Wykonawca winien złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

26.2.	Umowa może zostać podpisana w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku podpisywania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej informacje celem uzupełnienia danych Wykonawcy w przygotowywanej umowie.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

27.1.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

27.2.	Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

27.3.	Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomi Wykonawcę za pomocą https://ezamowienia.gov.pl

27.4.	Wzór umowy stanowi część IV SWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Ustalone zostaną dwa możliwe terminy jej przeprowadzenia. Zamawiający ustala dwa terminy wizji w terenie przypadające na dzień 01.04.2026 r. oraz 08.04.2026 r. na godzinę 10:00. Na miejsce spotkania ustala się siedzibę Zamawiającego tj. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Osoby uczestniczące w wizji winny być wyposażone w środki ochrony indywidulanej.

- Na mocy art. 5k rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014 udzielenie lub dalsze wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe na rzecz lub z udziałem:

a)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a); lub

c)	osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

CZĘŚĆ III	 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. 	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla projektu „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, obejmujące:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

- Przeprowadzenie, innych powiązanych postepowań związanych z w/w projektem np. na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, wykonanie badań geologicznych,  przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, wykonanie robót dodatkowych

- zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji,

- nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą oraz doprowadzenie inwestycji do zakończenia, uzyskanie wymaganych odbiorów

- rozliczenie inwestycji, w tym rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach programu FESL.

W ramach usługi Wykonawca (Inwestor Zastępczy) zapewni organizację i funkcjonowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego poprzez wyznaczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w wymaganych specjalnościach, a także koordynację ich pracy. Inspektorzy wykonują czynności zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy na roboty.

Decyzje skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych, zmianą zakresu rzeczowego inwestycji lub zmianą kluczowych terminów realizacji podejmuje wyłącznie Zamawiający. Inwestor Zastępczy przygotowuje w tym zakresie materiały analityczne, rekomendacje i projekty decyzji oraz dokumentuje uzgodnienia i rozstrzygnięcia.

# 2. 	Podstawa opracowania i dokumenty odniesienia

2.1.		wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dotyczącymi zakresu rzeczowego, wskaźników i harmonogramu,

2.2.		Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz materiały przygotowawcze Zamawiającego,

2.3.		pismo potwierdzające wybór projektu do dofinansowania w ramach naboru FESL.10.09-IZ.01-148/24,

2.4.		ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

2.5.		ustawa Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze dotyczące procesu budowlanego i dokumentacji budowy,

2.6.		warunki programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków, sprawozdawczości, kontroli, informacji i promocji oraz archiwizacji dokumentacji w zakresie przekazanym Zamawiającemu.

# 3. 	Definicje i skróty

3.1.		Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach;

3.2		Inwestor Zastępczy: Wykonawca świadczący usługę zarządzania inwestycją i reprezentujący Zamawiającego w zakresie określonym umową;

3.3.		Generalny Wykonawca: wykonawca robót realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj;

3.4.		Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba wyznaczona do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w danej specjalności, posiadająca odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z zapisami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3.5.		Zespół nadzoru: zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach wynikających z zakresu inwestycji;

3.6.		PZP: ustawa Prawo zamówień publicznych;

3.7.		PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy.

# 4. 	Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia

Usługa będąca przedmiotem zamówienia polega na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a w przypadku unieważnienia lub braku rozstrzygnięcia także na przygotowaniu i przeprowadzeniu kolejnych powtórzeń tego postępowania, aż do skutecznego wyboru Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Następnie usługa obejmuje kompleksową obsługę zadania inwestycyjnego wraz z jego rozliczeniem w ramach programu FESL, z jednoczesnym zapewnieniem nadzoru inwestorskiego poprzez wyznaczenie i udział branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego oraz warunków kontraktu.

Usługa obejmuje również wsparcie Zamawiającego w przypadku kontroli instytucji zewnętrznych, w tym kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kontroli realizacji i rozliczenia projektu, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji i udział w opracowaniu wyjaśnień.

Usługa obejmuje również czynności w okresie gwarancji i rękojmi, w szczególności udział w przeglądach gwarancyjnych oraz egzekwowanie usuwania wad i usterek.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  - rewitalizację i adaptację Budynku A, zabytkowej Hali Walcowni Blach, na obiekt multifunkcyjny dla wydarzeń publicznych i komercyjnych, z możliwością okresowej ekspozycji multimedialnej, wraz z robotami budowlanymi, wykończeniowymi i instalacyjnymi,

  - roboty w obiekcie obejmujące w szczególności wymianę konstrukcji i pokrycia dachu przy zachowaniu spadku i kształtu połaci oraz utrzymaniu historycznego charakteru budynku, a także zachowanie pierwotnych otworów okiennych i drzwiowych na elewacjach zabytkowych i ich wyposażenie w nową stolarkę,

  - wykonanie lub modernizację instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w niezbędnym zakresie, w tym instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz teletechnicznych,

  - zagospodarowanie terenu bezpośrednio wokół budynku, Teren I, w tym deptaki piesze i place, zieleń urządzoną opartą o istniejące drzewa i krzewy oraz elementy małej architektury,

  - budowę drogi wewnętrznej na osi północ – południe łączącej ul. Gabriela Narutowicza z ul. Hutniczą oraz wykonanie parkingów wielostanowiskowych, w tym parkingu Park and Ride, łącznie 148 miejsc parkingowych, w tym 2 stanowiska dla autobusów,

  - wykonanie ścieżek rowerowych i rolkowych oraz 2 parkingów dla rowerów,

  - wykonanie niewielkiego zbiornika wodnego, stawu ozdobnego, zasilanego przez wody deszczowe zbierane m.in. z połaci dachowych budynków,

  - realizację elementów zwiększających dostępność obiektu i terenu dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności właściwymi dla programów FESL.

# 5. 	Szczegółowy zakres obowiązków i czynności Inwestora Zastępczego:

# W trakcie realizacji Umowy, na każdym z etapów, minimum raz na dwa tygodnie będą odbywać narady koordynacyjne Zamawiający - Inwestor Zastępczy.

5.1. 	Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz monitorowanie realizacji

- Opracowanie harmonogramu głównego obejmującego: etapy projektowania, uzgodnienia/ pozwolenia, postępowania PZP, roboty budowlane, odbiory, rozliczenie FESL, okres trwałości (w części opisowej).

- Wyznaczenie kamieni milowych i ścieżki krytycznej; określenie zależności między zadaniami oraz rezerw czasowych.

- Bieżące monitorowanie harmonogramu oraz raportowanie: co najmniej raport miesięczny + raporty ad hoc na wezwanie Zamawiającego lub instytucji kontrolujących.

- Wskazywanie działań korygujących i rekomendowanie decyzji Zamawiającego (np. przyspieszenia, zmiany kolejności robót, podział na etapy/odbioru).

- Monitowanie Wykonawcy w zakresie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (wydawanie poleceń związanych z przyspieszeniem realizacji danych prac lub zmiany kolejności ich wykonywania w celu przyspieszenia realizacji zadania)

5.2. Wizja lokalna oraz analiza ryzyka i uwarunkowań realizacji

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i terenu; sporządzenie raportu otwarcia (ryzyka, kolizje, ograniczenia, dostępność, logistyka).

- Analiza uwarunkowań formalnych i konserwatorskich oraz wpływu na harmonogram i koszty (np. konieczność uzgodnień, nadzoru konserwatorskiego, procedur).

- Wskazanie rekomendowanych badań/ekspertyz (np. konstrukcyjnych, instalacyjnych, inwentaryzacyjnych) – jeżeli wymagane będą do bezpiecznej, efektywnej i zgodnej z przepisami prawa realizacji inwestycji.

- Zaproponowanie standardu dokumentacji fotograficznej i opisowej postępu robót (wymaganej również dla rozliczeń i kontroli).

5.3. Nadzorowanie przygotowania dokumentacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”

- Konsultowanie z Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz wymagań funkcjonalnych; pilnowanie zgodności z PFU i zakresem z wniosku.

- Egzekwowanie od Wykonawcy robót (projektanta) harmonogramu opracowań i uzgodnień; bieżące monitorowanie i raportowanie.

- Weryfikacja zgodności projektów z wymaganiami dostępności, ppoż., BHP, efektywności energetycznej i ochrony zabytków; zgłaszanie uwag i żądanie korekt.

- Koordynacja procesu zatwierdzania rozwiązań zamiennych i materiałowych (z zachowaniem zasad konkurencyjności i neutralności technologicznej).

5.4. Weryfikacja dokumentacji projektowej, uzgodnień i decyzji administracyjnych

- Odbiór i weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej (branże) oraz dokumentów formalnych (uzgodnienia, opinie, decyzje).

- Koordynacja uzyskania uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji robót (w tym w szczególności decyzji/uzgodnień konserwatorskich).

- Weryfikacja przygotowania wniosków do organów administracji (pozwolenie na budowę/zgłoszenie /inne), 
w tym kompletności załączników i podpisów.

- Kontrola zgodności dokumentacji z przepisami techniczno-budowlanymi oraz warunkami gestorów sieci 
i zarządców terenów/dróg.

- Zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego Wykonawcę.

- Pełnienie nadzoru nad zmianami projektowymi wprowadzanymi do zatwierdzonej dokumentacji. projektowej oraz zatwierdzanie wprowadzanych zmian.

5.5. Weryfikacja przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów rzeczowo-finansowych

- Weryfikacja spójności zakresu między PFU, projektem oraz zakresem kwalifikowalnym wynikającym z wniosku o dofinansowanie.

- Sprawdzenie kosztorysów pod względem kompletności, logiki technologicznej, opisów pozycji, założeń 
i jednostek miar.

- Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (podział na etapy, płatności, odbiory, powiązanie 
z kamieniami milowymi).

- Przygotowanie rekomendacji dla Zamawiającego dotyczących podziału zamówień i etapowania (jeżeli korzystne dla terminu/budżetu).

- Rekomendowanie Wykonawcy działań dotyczących podziału i etapowania inwestycji jeżeli przedmiotowe działania byłyby korzystne dla budżetu lub harmonogramu inwestycji

- Przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych na potrzeby raportowania oraz występowania o zaliczki do Instytucji Zarządzającej FESL.

5.6. Przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PZP)

- Opracowanie SWZ/OPZ, kryteriów oceny, warunków udziału, wykazu oświadczeń i dokumentów oraz projektu umowy.

- Przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami opisu przedmiotu zamówienia oraz umożliwiających prawidłowe skalkulowanie cen ofertowych na realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawców

- Przygotowanie opisu sposobu obliczenia ceny oraz zasad rozliczeń (w tym rozliczeń etapowych, odbiorów częściowych, zabezpieczeń, dokumentów niezbędnych do przedłożenia na potrzeby odbiorów częściowych/ końcowych).

- Ujęcie w dokumentacji wymagań programu FESL: dostępność, zasady horyzontalne, informacja i promocja, archiwizacja i ścieżka audytu.

- Weryfikacja zgodności dokumentów z aktualnymi wytycznymi Zamawiającego i instytucji finansującej 
(w zakresie dostępnych materiałów).

5.7. Przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy robót (Generalnego Wykonawcy) i innych związanych z nim postępowań

- Publikacja ogłoszeń i dokumentów; prowadzenie komunikacji w postępowaniu; przygotowanie i publikacja wyjaśnień/zmian SWZ.

- Przygotowanie informacji z otwarcia ofert, weryfikacja ofert (warunki udziału, kryteria, omyłki, rażąco niska cena).

- Przygotowanie projektów wezwań do uzupełnień/wyjaśnień oraz projektów informacji o wykluczeniu /odrzuceniu/wyborze.

- Sporządzenie i kompletacja protokołu postępowania wraz z załącznikami; przygotowanie kompletnej teczki postępowania do kontroli.

- W przypadku unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia, Inwestor Zastępczy przygotuje 
i przeprowadzi postępowanie ponownie, a w razie potrzeby kolejne powtórzenia, aż do skutecznego wyboru Generalnego Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- przeprowadzenie postępowań na zakres robót lub usług, których konieczność wykonania wyniknęła w toku realizacji inwestycji (np. sporządzenie niezbędnych ekspertyz, opracowanie niezbędnych dokumentów)

W ramach prowadzenia postępowania Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zachowania następujących terminów organizacyjnych (o ile PZP i harmonogram postępowania nie stanowią inaczej):

- w terminie do 5 dni roboczych od wpływu pytania – przygotowanie projektu odpowiedzi i propozycji ewentualnych zmian SWZ;

- w terminie do 5 dni roboczych od otwarcia ofert – przedstawienie Zamawiającemu analizy ofert (formalnej i merytorycznej) wraz z rekomendacjami wezwań;

- w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania wyjaśnień/uzupełnień – aktualizacja analizy i przedstawienie rekomendacji decyzji;

- w terminie do 3 dni roboczych od wyboru oferty – przygotowanie kompletu dokumentów do publikacji informacji o wyniku i do podpisania umowy.

5.8. Zawarcie i obsługa umowy z Wykonawcą robót oraz organizacja rozpoczęcia inwestycji

- Koordynacja podpisania umowy: weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania, polis OC, wykazu podwykonawców, harmonogramów i planu płatności.

- Organizacja przekazania placu budowy, w tym protokołu przekazania, zasad dostępu i logistyki oraz zasad współpracy z użytkownikami terenu (jeżeli dotyczy).

- Weryfikacja dokumentów startowych Wykonawcy: plan BIOZ, PZJ (plan zapewnienia jakości), plan organizacji robót, harmonogram szczegółowy.

- Ustalenie i wdrożenie zasad obiegu dokumentów (rejestr korespondencji, rejestr zmian, rejestr usterek, rejestr roszczeń, rejestr wniosków materiałowych (zatwierdzeń materiałów) oraz o rejestr dokumentacji projektowej i KNA (Kart Nadzoru Autorskiego).

- Prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z realizacją inwestycji.

- Stosowanie oznaczeń (logotypów) w dokumentacji oraz archiwizacji dokumentów zgodnie z wymaganiami FESL

- Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji (oryginały) powstałej w wyniku realizacji inwestycji po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych.

5.9. Sprawowanie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru inwestorskiego – zapewnienie zespołu nadzoru

- Wykonawca zapewni Koordynatora/Inwestora Zastępczego oraz branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (dalej: INI).

- Koordynator nadzoru zapewni spójność pracy INI, przygotuje harmonogram obecności na budowie oraz plan narad i odbiorów.

- Inspektorzy wykonują obowiązki określone w przepisach Prawa budowlanego, w szczególności w zakresie kontroli jakości i zgodności robót, odbiorów robót zanikających oraz udziału w odbiorach częściowych i końcowych.

- Wykonawca zapewni zastępstwa na wypadek nieobecności INI, tak aby nie doszło do wstrzymania robót z przyczyn organizacyjnych. Wskazane na zastępstwo winny posiadać co najmniej takie doświadczenie i uprawnienia, jak osoby wskazane w postępowaniu przetargowym na Inwestora Zastępczego

- W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zapewni biuro na terenie Czechowic-Dziedzic funkcjonujące w godzinach pracy Zamawiającego, ze stałą obecnością członka personelu Wykonawcy. Biuro będzie umożliwiało organizacje narad koordynacyjnych (rad budowy) oraz archiwizację dokumentacji (do czasu dokonania odbioru końcowego robót) zgodną z wymaganiami FESL.

- W okresie realizacji prac projektowych i robót budowlanych:

- Prowadzenie narady inauguracyjnej i cyklicznych naradach koordynacyjnych; sporządzanie/ uzgadnianie protokołów.

- Kontrola kompletności dokumentów budowy (dziennik budowy, zgłoszenia, decyzje, oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne).

- Weryfikacja i zatwierdzenie (po uzgodnieniu z Zamawiającym) harmonogramu szczegółowego Wykonawcy oraz planu organizacji robót.

- Weryfikacja planu BIOZ oraz planu zapewnienia jakości (PZJ) – w części dotyczącej wymogów jakości, prób i badań.

- Kontrola tyczenia geodezyjnego i prac przygotowawczych; weryfikacja inwentaryzacji stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.

- Bieżąca kontrola zgodności robót z projektem/PFU, pozwoleniami, uzgodnieniami i przepisami; wydawanie zaleceń i wpisów do dziennika budowy.

- Kontrola realizacji zaleceń konserwatorskich; udział w uzgodnieniach i odbiorach konserwatorskich (jeżeli dotyczy).

- Zatwierdzanie materiałów, urządzeń i technologii do wbudowania (atesty, deklaracje, dopuszczenia, certyfikaty).

- Opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań zamiennych oraz robót dodatkowych; analiza skutków terminowych i finansowych.

- Weryfikacja zgodności robót instalacyjnych z projektem i wymaganiami (m.in. sanitarne, elektryczne, HVAC, teletechniczne).

- Udział i potwierdzanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (protokoły, dokumentacja).

- Kontrola jakości robót wykończeniowych (posadzki, tynki, stolarka, elewacje, dach) oraz zgodności z wymaganiami technicznymi oraz zaleceniami konserwatorskimi.

- Kontrola wykonywania prób i badań: szczelności, ciśnieniowych, funkcjonalnych, pomiarów elektrycznych, regulacji HVAC, itp.

- Weryfikacja dokumentacji z prób i badań oraz dopuszczeń do eksploatacji urządzeń (jeżeli dotyczy).

- Kontrola terminowości robót i identyfikacja ryzyka; rekomendowanie działań korygujących.

- Udział w koordynacji dostaw i logistyki (w tym w zakresie ograniczeń ruchu/transportu).

- Kontrola organizacji ruchu na czas budowy i utrzymania dojazdów; weryfikacja oznakowania i zabezpieczeń terenu.

- Nadzór nad gospodarką odpadami budowlanymi oraz ochroną środowiska na placu budowy.

- Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem istniejącego na terenie inwestycji drzewostanu oraz nadzór nad prowadzeniem inwestycji przy założeniu, że wycinki należy traktować jako rozwiązania ostateczne, niemające innego racjonalnego rozwiązania dla realizacji prac.

- Kontrola utrzymania czystości dróg dojazdowych i terenu przyległego do budowy.

- Prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej postępu realizowanych robót oraz terenu budowy wraz z jej opisem.

- Udział w uzgodnieniach z gestorami sieci i odbiorach przyłączy/przebudów (jeżeli dotyczy).

- Bieżący kontakt i prowadzenie uzgodnień z Konserwatorem zabytków, w którego pieczy jest adaptowany obiekt.

- Bieżąca weryfikacja obmiarów robót; potwierdzanie protokołów zaawansowania i obmiarów branżowych.

- Weryfikacja wniosków Wykonawcy o płatność wraz z kontrolą zgodności z protokołami odbioru.

- Weryfikacja i opiniowanie roszczeń Wykonawcy (terminowych i finansowych) oraz przygotowanie rekomendacji dla Zamawiającego.

- Monitorowanie zabezpieczeń, ubezpieczeń, gwarancji, terminów umownych i kar umownych.

- Koordynacja zgłaszania i zatwierdzania podwykonawców; kontrola dokumentów podwykonawczych (jeżeli dotyczy).

- Udział w czynnościach odbiorów częściowych – sporządzanie wykazu usterek i terminów ich usunięcia.

- Organizacja i przeprowadzenie odbioru końcowego robót; przygotowanie protokołu odbioru końcowego.

- Kontrola kompletności dokumentacji odbiorowej i powykonawczej (m.in. branże, geodezja, instrukcje, DTR, atesty).

- Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodności z rzeczywistym wykonaniem (w tym weryfikacja zmian).

- Koordynacja przygotowania obiektu do użytkowania: szkolenia, instruktaże, przekazanie kluczy, harmonogram serwisów.

- Weryfikacja oznakowania informacyjnego i promocyjnego (w tym tablice FE) zgodnie z wymaganiami programu.

- Potwierdzenie wykonania elementów dostępności (trasy, pochylnie, oznaczenia, sanitariaty) i zgodności 
z wymaganiami.

- Prowadzenie rejestru usterek i niezgodności; monitorowanie terminów ich usunięcia. wzywanie Wykonawcy do podejmowania ewentualnych działań naprawczych/ korygujących.

- Prowadzenie rejestru zmian/robót dodatkowych oraz rejestru roszczeń.

- Bieżące raportowanie do Zamawiającego: raport tygodniowy (postęp, ryzyka, decyzje) i raport miesięczny (finanse, wskaźniki).

- Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego oraz instytucji kontrolujących podczas wizyt na budowie (jeżeli wystąpi).

- W przypadku wstrzymania robót – udział w inwentaryzacji wykonanych robót i zabezpieczeniu terenu.

- W przypadku odstąpienia/rozwiązania umowy – udział w przejęciu placu budowy, zabezpieczeniu robót i przygotowaniu dokumentacji stanu zaawansowania.

- Koordynacja usuwania wad stwierdzonych w trakcie robót oraz w trakcie odbiorów częściowych i końcowego.

- W zakresie dokumentacji, kontroli i kompletności (FESL / kontrole / archiwizacja):

- Utworzenie i prowadzenie „checklisty kompletności” dokumentów projektu (PZP, umowy, roboty, odbiory, rozliczenia, gwarancje).

- Prowadzenie repozytorium dokumentów z wersjonowaniem (np. struktura folderów: 01_PZP, 02_Umowy, 03_Projekt, 04_Roboty, 05_Odbiory, 06_Rozliczenia, 07_Kontrole, 08_Gwarancja).

- Zapewnienie kompletności dokumentacji do wniosków o płatność (protokoły, zestawienia, faktury, dowody wykonania, dokumentacja fotograficzna).

- Przygotowanie paczek dokumentów na potrzeby kontroli (postępowania, realizacja, zamówienia, wskaźniki, promocja) oraz udział w wyjaśnieniach.

- Utrzymanie rejestru wizyt kontrolnych, zaleceń pokontrolnych i statusu ich realizacji.

- Zapewnienie zgodności z zasadami horyzontalnymi (w tym dostępność) oraz zasadami informacji i promocji na każdym etapie projektu.

5.10. Obsługa finansowa inwestycji

- Bieżąca kontrola budżetu i harmonogramu rzeczowo-finansowego; przygotowywanie prognoz i alertów przekroczeń.

- Weryfikacja faktur i wniosków o płatność: zgodność z protokołami odbioru, umową i budżetem kwalifikowalnym.

- Weryfikacja kosztów robót dodatkowych i zamiennych; rekomendacje decyzji oraz przygotowanie materiałów do aneksów.

- Przygotowanie zestawień finansowych do rozliczeń FESL oraz do sprawozdawczości Zamawiającego.

- Przygotowanie zestawienia środków trwałych celem przyjęcia na majątek przez Zamawiającego

5.11. Obsługa prawna i kontraktowa

- Nadzór nad realizacją postanowień umów; przygotowanie projektów pism, wezwań, notatek i stanowisk Zamawiającego.

- Monitorowanie terminów umownych, kar umownych, zabezpieczeń, ubezpieczeń oraz gwarancji.

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie ewentualnych odwołań KIO oraz sporów kontraktowych (opracowanie materiałów, zestawień, chronologii).

5.12. Wymagany zespół nadzoru inwestorskiego (minimum)

| Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje (uprawnienia) | Doświadczenie zawodowe (podać datę uzyskania uprawnień) | Wymagana obecność na budowie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik Zespołu | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej | Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora/ Kierownika Zespołu/ Kierownika Kontraktu/ Inżyniera Rezydenta, w ostatnich 10 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego /Inżyniera Kontraktu /Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru konserwatora zabytków o wartości min. 10 mln PLN brutto. | Minimum 3 razy w tygodniu |
| 2 | Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń | Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu / Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości min. 10 mln PLN brutto. | 5 razy w tygodniu |
| 3 | Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń | Co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, w ostatnich 10 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego /Inżyniera Kontraktu /Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości min. 5 mln PLN brutto. | Minimum 2 razy w tygodniu oraz wg potrzeb |
| 4 | Inspektor nadzoru branży sanitarnej | Uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń | Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu / Nadzór Inwestorski polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości min. 10 mln PLN brutto. | Minimum 2 razy w tygodniu oraz wg potrzeb |
| 5 | Projektant Architekt | Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej | Co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. Doświadczenie w przygotowaniu przynajmniej jednej dokumentacji projektowej w ostatnich 5 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy polegającej na budowie lub przebudowie budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru konserwatora zabytków o wartości min. 10 mln PLN brutto. | Według potrzeb |
| 6 | Specjalista ds. rozliczeń | mgr ekonomii lub finansów | doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania co najmniej 2 przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z robotami budowalnymi min. 10 mln PLN brutto, finansowanych ze źródeł zewnętrznych | Według potrzeb |
| 7 | Specjalista ds. zamówień publicznych | Radca prawny/adwokat | Co najmniej 10 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień w doradztwie prawnym w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego | Według potrzeb |

5.13. Obowiązki Inwestora Zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynika z umowy na roboty zawartej z Generalnym Wykonawcą. W tym czasie Inwestor Zastępczy prowadzi obsługę zgłoszeń wad i usterek oraz egzekwuje ich usunięcie.

- prowadzenie rejestru zgłoszeń wad i usterek oraz bieżące raportowanie statusu zgłoszeń Zamawiającemu,

- organizowanie weryfikacji i komisji, co do zasady do 7 dni od zgłoszenia oraz sporządzanie protokołów ustaleń,

- egzekwowanie usunięcia wad w terminach umownych; rekomendowanie naliczenia kar lub uruchomienia zabezpieczeń,

- potwierdzanie usunięcia wad i zamykanie zgłoszeń; przygotowanie protokołów końcowych przeglądów,

- opracowanie harmonogramu przeglądów i zapewnienie udziału zespołu nadzoru w przeglądach, minimum po 12 miesiącach od odbioru oraz przed upływem okresu gwarancji i rękojmi,

- porządkowanie i archiwizacja dokumentacji związanej ze zgłoszeniami, przeglądami i usuwaniem wad.

5.14. Warunki odbioru usługi

- Po dokonaniu odbioru końcowego robót oraz rozliczeniu rzeczowo-finansowym inwestycji (w tym rozliczeniu projektu w ramach FESL), strony sporządzą protokół wykonania usługi. Warunkiem podpisania protokołu będzie przekazanie Zamawiającemu co najmniej:

- kompletnej dokumentacji postępowania PZP na wybór Generalnego Wykonawcy, w tym dokumentacji ewentualnych powtórzeń postępowania, wraz z protokołami, publikacjami, korespondencją, wyjaśnieniami oraz uzasadnieniami decyzji;

- protokołów odbiorów częściowych i końcowego wraz z wykazem usterek i potwierdzeniami ich usunięcia (jeżeli dotyczy);

- kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów prób i badań, atestów, DTR, instrukcji eksploatacji);

- końcowego rozliczenia robót budowlanych (zestawienie wartości, obmiary, zatwierdzone kosztorysy/ rozliczenia);

- pakietu dokumentów rozliczeniowych i sprawozdawczych projektu dofinansowanego (w tym dowodów osiągnięcia wskaźników i archiwizacji).

- raportów miesięcznych z realizacji inwestycji (postęp rzeczowy, finansowy, ryzyka, decyzje) oraz raportów 
z kontroli/ wizyt na budowie;

- rejestrów kontraktowych (korespondencja, zmiany, usterki, roszczenia) w wersji papierowej i elektronicznej.

CZĘŚĆ IV

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ………………………………………………..

z dnia …………………..

pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,

siedziba i adres:

43 – 502 Czechowice - Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2

Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000110057

[NIP: 652-16-07-392; REGON: 072686984]

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………….....,

a:

nazwa firmy………………………………………………………………………………………………………..

siedziba i adres:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:

Sąd……………………...., KRS ….……………

[NIP: ……………………., REGON: …………]

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest „Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, (dalej: Inwestycja) 
w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego, asysty prawnej w zakresie zamówień publicznych oraz asysty finansowej, obejmujące: przygotowanie i przeprowadzenie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w tym sporządzenie kompletnej dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania), przeprowadzenie innych powiązanych postepowań związanych z w/w projektem, zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji, nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą oraz doprowadzenie inwestycji do zakończenia, uzyskanie wymaganych odbiorów oraz jej końcowego rozliczenia, w tym rozliczenie projektu dofinansowanego 
w ramach programu FESL (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027).

- W ramach usługi Wykonawca (Inwestor Zastępczy) zapewni organizację i funkcjonowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego poprzez wyznaczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w wymaganych specjalnościach, a także koordynację ich pracy. Inspektorzy wykonują czynności zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy na roboty.

- Decyzje skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych, zmianą zakresu rzeczowego inwestycji lub zmianą kluczowych terminów realizacji podejmuje wyłącznie Zamawiający. Wykonawca przygotowuje w tym zakresie materiały analityczne, rekomendacje i projekty decyzji oraz dokumentuje uzgodnienia i rozstrzygnięcia.

- Usługa będąca przedmiotem zamówienia polega na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a w przypadku unieważnienia lub braku rozstrzygnięcia także na przygotowaniu i przeprowadzeniu kolejnych powtórzeń tego postępowania, aż do skutecznego wyboru Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Następnie usługa obejmuje kompleksową obsługę zadania inwestycyjnego wraz z jego rozliczeniem w ramach programu FESL, z jednoczesnym zapewnieniem nadzoru inwestorskiego poprzez wyznaczenie i udział branżowych Inspektorów Nadzoru w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego oraz warunków kontraktu.

- Usługa obejmuje również wsparcie Zamawiającego w przypadku kontroli instytucji zewnętrznych, w tym kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kontroli realizacji i rozliczenia projektu, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji i udział w opracowaniu wyjaśnień.

- Usługa obejmuje również czynności w okresie gwarancji i rękojmi, w szczególności udział w przeglądach gwarancyjnych oraz egzekwowanie usuwania wad i usterek.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia w tym szczególności część III Opis Przedmiotu Zamówienia, oferta Wykonawcy, Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz treść niniejszej umowy.

- Oferta Wykonawcy z dnia _________ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia swojej funkcji mając za zadanie wspierać decyzje ekonomiczno-organizacyjne oraz techniczne Zamawiającego, związane z realizacją Inwestycji. Wykonawca pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego upoważnionego do podejmowania określonych działań związanych z realizacją inwestycji w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ani ktokolwiek z jego personelu nie podejmie się ani nie zaangażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie jego obowiązków objętych niniejszą Umową. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego ani udzielania zwolnień z zobowiązań bez wyraźnego szczególnego upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego. Niezależnie od czynności podejmowanych przez Wykonawcę w toku realizacji zamówienia, żadne z jego samodzielnych (to jest bez wyraźnej akceptacji Zamawiającego) działań lub zaniechań (jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, określenie, itp.) nie będą pociągać za sobą:

  - zmiany jakiejkolwiek umowy dotyczącej Inwestycji w jakiejkolwiek części,

  - zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązania lub odpowiedzialności i/lub

  - uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie którejkolwiek umowy,

- Jeśli jakakolwiek czynność Wykonawcy, która ma być wykonana w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego przed wykonaniem takiej/takich czynności. Zaniechanie powiadomienia, jak wyżej, oznaczać będzie rażące naruszenie postanowień Umowy uzasadniające odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz konieczność złożenia oświadczenia o zwolnieniu Zamawiającego z tego zobowiązania i przejęciu go przez Wykonawcę, a także konieczność zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, opłat i należności, jakie uiści w związku z dokonaną/dokonanymi przez Wykonawcę czynnością/czynnościami.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- podejmowania czynności, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy,

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, realizacji zadań, zgodnie z zakresem i w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,

- zapewnienia udziału na każdym etapie realizacji umowy odpowiednio wykwalifikowanego zespołu specjalistów,

- udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego oraz pozostawania w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do realizacji umowy, osobiście, telefonicznie lub mailowo,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. osoby wykonującej czynności specjalisty ds. rozliczeń wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza nadto, iż:

  - posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny zapewniający należytą i terminową realizację Przedmiotu Umowy,

  - zapoznał się z Przedmiotem Umowy, miejscami realizacji Inwestycji i jego zakresem i nie wnosi uwag co do tych elementów pod kątem możliwości należytej i terminowej realizacji usługi w cenie ofertowej według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą Umową,

  - Przedmiot Umowy został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając Ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie.

  - będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami Umowy, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcami i podmiotami trzecimi.

§ 3

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu niezbędnego do wykonania usługi we wszystkich branżach występujących w ramach nadzorowanej Inwestycji oraz w zakresie asysty prawnej i finansowej. W skład Zespołu Wykonawcy wejdzie w szczególności:

- Kierownik Zespołu,

- Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej,

- Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA,

- Inspektor nadzoru branży sanitarnej,

- Projektant, Architekt,

- Specjalista ds. rozliczeń,

- Specjalista ds. zamówień publicznych.

- Skład Zespołu Wykonawcy został określony w Załączniku nr 2 do Umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie należało:

  - udostępnienie wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego i wszelkich niezbędnych posiadanych dokumentów potrzebnych do wykonania Umowy,

  - przekazanie kopii stosowanych decyzji administracyjnych (jeśli są konieczne i wymagane) uzyskanych w związku z realizacją inwestycji;

  - zapewnienie swobodnego dostępu do terenu budowy;

  - udzielenie członkom Zespołu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw lub upoważnień niezbędnych do podejmowania czynności w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (jeśli są konieczne i wymagane);

  - stała i bieżąca współpraca służb i personelu Zamawiającego;

  - dokonywanie terminowej zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.

- Zamawiający będzie realizował opisane powyżej obowiązki z zachowaniem należytej staranności.

§ 5

Termin realizacji

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 30.06.2034 r. z podziałem:

1)	ETAP I przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybór Generalnego Wykonawcy 
z zachowaniem następujących terminów:

•	do 2026-08-27 ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

•	do 2026–12-31 wybór wykonawcy ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2)	ETAP II - Nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi (do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę), nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą.

Do 2027-12-31

3)	ETAP III - zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji, nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą oraz doprowadzenie inwestycji do zakończenia, uzyskanie wymaganych odbiorów.

Do 2029-05-31

4)	ETAP IV - rozliczenie, w tym rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach programu FESL.

Do 2029-06-30 lub do wypłaty ostatniej raty przez FESL

5)	ETAP V - obsługa zgłoszeń wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi wynikające z umowy na roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą – 5 lat od odbioru końcowego robót. Przewidywany okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat.

2.	Zamawiający dodatkowo zastrzega, że termin, o którym mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu w przypadku opóźnień w realizacji Inwestycji lub w przypadku opóźnień związanych z wyborem Generalnego Wykonawcy o okres potrzebny do zakończenia Inwestycji. W takim przypadku Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia opisanego w § 6 ust.1 umowy) z zastrzeżeniem ust 4.

3.	Wykonawca zobowiązany będzie do egzekwowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót budowlanych po ich zakończeniu przez cały okres gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

4.	W razie przedłużenia realizacji inwestycji ponad 3 miesiące od przewidywanego w ust. 1 terminu i konieczności dalszego wykonywania usługi przez Wykonawcy strony mogą postanowić o zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy stosunkowo o okres przedłużenia świadczenia usługi przy zastosowaniu stawek dotychczasowych tj. proporcjonalnie za każdy miesiąc, o który została przedłużona Umowa.

§ 6

Wynagrodzenie i Warunki płatności

      - Za wykonanie Przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ____________ zł netto plus tym podatek VAT w wysokości ______%, to jest w kwocie: _______________ zł czyli ____________ zł brutto (słownie: ___________).

      - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy i osiągnięcia jego celu. Obejmują koszty towarzyszące, takie jak: koszty związane z płacą, ubezpieczeniami, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu na budowę, delegacje, zakup sprzętu, prowadzenie biura Wykonawcy wraz z zespołem Inspektorów nadzoru oraz osób obsługujących inwestycję (w tym koszty związane z zaangażowaniem personelu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy) i inne czynniki stanowiące koszty pracy, w cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty oraz podatki. Wykonawca usługi ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

      - W przypadku, kiedy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia planowana wysokość kosztów realizacji Projektu (inwestycji) ulegnie zmianie wskutek robót dodatkowych, bądź nastąpi konieczność wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy usługi za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostanie bez zmian z zastrzeżeniem § 5 ust.4.

      - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ____________

      - Wynagrodzenie rozliczane będzie w następujący sposób:

1)	ETAP I - 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy płatne w następujący sposób

- 50 % wynagrodzenia za ETAP I: po przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia właściwego postępowania

- 50 % wynagrodzenia za EATP I: po podpisaniu Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- ETAP II - 15 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy płatne w następujący sposób: 12 równych rat miesięcznych każda w wysokości 1/12 wynagrodzenia za ETAP II. Za zakończenie prac projektowych uznaje się uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- ETAP III – 60 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy płatne w następujący sposób: 19 równych rat miesięcznych w wysokości po 1/19 wartości stanowiącej 90 % kwoty za ETAP III, 10 % wynagrodzenia za ETAP III płatne po dokonaniu odbioru końcowego ETAPU III.

- ETAP IV – 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy płatne w ratach:

- od zawarcia umowy z Wykonawcą (inwestorem zastępczym) do dnia złożenia rozliczenia końcowego do FESL - 60% płatne w okresach miesięcznych, w równych ratach;

- 40% po dniu wypłaty przez FESL ostatniej raty - płatne jednorazowo po rozliczeniu całkowitym umowy o dofinansowanie

- ETAP V – 5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy płatne w następujący sposób

a)	50 % wynagrodzenia za ETAP V - po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego, tj. po 12 miesiącach od odbioru końcowego robót,

b)	50 % wynagrodzenia za ETAP V- po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

7.	Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu na wskazany w fakturze rachunek wraz z wszystkimi jej załącznikami. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru.

8.	Wykonawca wystawi fakturę na adres: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43 – 502 Czechowice - Dziedzice posiadającą: NIP: 652-16-07-392 oraz REGON: 072686984.

9.	Faktura musi zawierać numer umowy wraz z numerem zadania oraz w przypadku ustrukturyzowanej faktury nr dowodu dostawy (WZ).

10.	W związku z wprowadzeniem obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF, odpowiednio dla poszczególnych przedsiębiorców od 1 lutego 2026 roku lub 1 kwietnia 2026, począwszy od wejścia w życie obowiązku dla Wykonawcy:

a)	Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania wszystkich faktur oraz faktur korygujących wraz załącznikami na rzecz Zamawiającego wyłącznie w postaci dokumentów ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT),

b)	Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca przesyła nie później niż w następnym dniu roboczym po doręczeniu faktury na adres pim@pim.czechowice-dziedzice.pl podając w tytule wiadomości numer KSeF faktury. Przesłanie załączników bez wskazania numeru KSeF nie rodzi skutków po stronie Zamawiającego.

Załączniki do faktury sporządzone w formie papierowej, zawierające własnoręczne podpisy, Wykonawca zobowiązany jest ponadto opatrzyć numerem KSeF i dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

c)	za dzień wystawienia faktury uznaje się wyłącznie dzień jej skutecznego przesłania do KSeF (art. 106na ust.1 ustawy o VAT)

d)	za dzień doręczenia faktury uznaje się wyłącznie dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF (art. 106 na ust.3 ustawy o VAT)

e)	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność faktur z przepisami prawa, w tym za prawidłowość danych wymaganych przepisami, skutki podatkowe i finansowe błędnego fakturowania, wszelkie szkody Zamawiającego wynikłe z naruszenia obowiązków w zakresie KSeF. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności oraz pokryć wszelkie kary, odsetki, koszty i sankcje nałożone na Zamawiającego w związku z nieprawidłowym wystawieniem faktury przez Wykonawcę.

f)	Strony zobowiązują się do zapewnienia technicznej możliwości wystawiania, odbierania i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, w tym do posiadania odpowiednich uprawnień dostępowych,

g)	wystawienie faktury z pominięciem KSeF, w okresie obowiązywania powszechnego obowiązku korzystania z tego systemu, będzie traktowane jako wystawienie faktury niezgodnie z przepisami prawa i nie stanowi skutecznego wystawienia i doręczenia faktury Zamawiającemu, a tym samym, nie ulega rozpoczęciu bieg terminu płatności wynagrodzenia,

h)	w przypadku czasowej niedostępności KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą awaryjną, przewidzianą w przepisach ustawy o VAT i przepisach wykonawczych oraz dostarczenia faktury w formie papierowej na adres Zamawiającego,

i)	Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSeF,

j)	w przypadku zmiany przepisów regulujących zasady wystawiania faktur w KSeF, Wykonawca zobowiązuje się dostosować sposób fakturowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa bez konieczności zmiany niniejszej umowy,

k)	W przypadku Wykonawcy wyłączonego z obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF oraz w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wejścia w życie przepisów zobowiązujących danego Wykonawcę do stosowania KSeF, Wykonawca ten zobowiązany jest dostarczyć fakturę do Zamawiającego wraz z dostawą/ usługą albo przesłać za pomocą platformy PEF dostępnej na stronie https://efaktura.gov.pl/  (numer adresu Zamawiającego: faktury@pim.czechowice-dziedzice.pl).

11.	Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12.	Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

        - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

        - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

13.	W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej w ust. 12, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 7

Ubezpieczenie

- Strony ustalają, iż Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał aktualne, zawarte na własny koszt umowy ubezpieczenia:

  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnym z Przedmiotem Umowy, w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie na sumę gwarancyjną minimum: __________złotych (słownie:__________ złotych ______/100);

  - od odpowiedzialności cywilnej osób w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginał polis ubezpieczeniowych bądź inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej natychmiast po zawarciu Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia roboczego po upływie terminu (-ów) zapłaty pod rygorem możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy tj. składkę ubezpieczeniową Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania i każdorazowych wznowień polisy ubezpieczeniowej (na minimum 14 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem obowiązującej umowy polisy ubezpieczeniowej) na niezmienionych warunkach przez okres trwania Umowy.

- W przypadku pokrywania zdarzeń z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca dokona doubezpieczenia do kwoty nie mniejszej niż określona w ust. 1.

- Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia lub odpowiedzialności przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 14 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan). Wykonawca dostarczy dowód opłacenia składki w terminie wymagalności opisanym w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1 – 5 powyżej, po wezwaniu przez Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawca z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ponadto zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał charakter występujących ryzyk związanych z wykonywaniem Umowy, a także obejmował co najmniej odpowiedzialność cywilną:

  - jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, z tytułu szkód wyrządzonych przez Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców), którym Wykonawca powierzył wykonanie czynności faktycznych bądź prawnych, bez względu na formę prawną zawartej umowy, z możliwością zastosowania prawa regresu do Podwykonawców;

  - za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,

  - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego.

- Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze zdarzenia (tj. działania lub zaniechania Wykonawcy) zaistniałego w okresie co najmniej od dnia rozpoczęcia prac związanych z niniejszą Umową do dnia zakończenia trwania Umowy, chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Kwoty udziałów własnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczające wypłacane ewentualnie odszkodowania, a także szkody nieobjęte ochroną ubezpieczeniową, ustalone w umowach ubezpieczenia, o których mowa powyżej, objęte są ryzykiem Wykonawcy.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wszelkie dokumenty, udzieli wszelkich informacji oraz każdego innego wsparcia niezbędnego dla dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń wobec ubezpieczycieli.

- Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganego ubezpieczenia nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej Umowy.

- Kopię polisy, o której mowa w ust. 1 wraz z dowodem uiszczenia pierwszej składki obejmującej okres trwania niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy

§ 8

Raporty

- W toku wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca będzie składał Zamawiającemu wszelkie niezbędne raporty, których Zamawiający może wymagać od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- W toku wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca będzie składał Zamawiającemu Raporty Miesięczne, dotyczące realizacji Inwestycji oraz prac i czynności Wykonawcy podejmowanych w danym okresie raportowania.

- Raporty Miesięczne będą składane w terminie do 14 dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Pierwszy raport winien obejmować pełen miesiąc kalendarzowy. Ostatni Raport Miesięczny będzie obejmował odpowiednią część miesiąca kalendarzowego, w którym przypada data określona jako data zakończenia usług Wykonawcy.

- Raport Miesięczny będzie zawierał w szczególności następującej informacje:

  - opis czynności i decyzji Wykonawcy w raportowanym okresie,

  - dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Inwestycji z punktu widzenia terminu realizacji, jak również będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami,

  - stan finansowania i realizacji Inwestycji (w raportowanym okresie i narastająco) w zestawieniu z Harmonogramem robót,

  - opis zagrożeń i nieprawidłowości dla Umowy,

  - listę przepracowanych godzin Wykonawcy, zawierającą w szczególności: opis czynności z podaniem daty, osoby, ilości przepracowanych godzin, załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie),

  - dokładny opis robót wykonanych przez Wykonawcę w raportowanym okresie,

  - informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia wykonawców robót, konieczność zmiany umów),

  - inne wymagane przez Zamawiającego informacje i oświadczenia.

- W terminie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Inwestycji tj. po przekazaniu Inwestycji do eksploatacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy.

- Raport Końcowy będzie zawierał w szczególności następującej informacje:

  - pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Umowy,

  - pełny opis prac oraz zebranie wyników z wszystkich raportów,

  - spis najważniejszych wydarzeń w toku realizacji Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych roszczeń stron umów o roboty budowlane,

  - wykaz oraz stan płatności to znaczy m. in.: oświadczeń Wykonawcy robót, rozliczeń z podwykonawcami,

  - wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

  - szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania, z punktu widzenia zgodności z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaźnikami określonymi w Umowie o Dofinansowanie i we Wniosku o Płatność. Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności,

  - krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów,

  - w postaci załącznika wykaz zrealizowanych wskaźników zgodnie z Dofinansowaniem,

  - inne wymagane przez Zamawiającego informacje i oświadczenia.

- W terminie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu odbioru pogwarancyjnego Inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport Ostateczny, zawierający pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, w tym w szczególności polegających na ocenie jakości wykonania po usunięciu wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad.

- Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku Raportów Miesięcznych i 30 dni kalendarzowych w przypadku Raportów Końcowych i Raportu Ostatecznego od otrzymania danego raportu, powiadomi Wykonawcę o zatwierdzeniu lub odrzuceniu raportu, z podaniem przyczyny odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do danego raportu w terminie odpowiednio 14 i 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 9

Zespół Wykonawcy

- Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy.

- Dni i godziny pracy personelu Wykonawcy będą zgodne z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.

- W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi wskazanemu w Załączniku nr 2 do Umowy na następujących warunkach:

  - Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminach urlopów personelu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;

  - Wykonawca zobowiązany jest wraz z jednoczesnym zgłoszeniem Zamawiającemu urlopu, do zaproponowania osoby zastępującej, z zastrzeżeniem, że osoby zastępujące w okresie urlopu członków personelu wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom wymaganym dla zastępowanego członka Zespołu (tj. nie gorsze od jego kwalifikacji); w razie braku takich kwalifikacji Zamawiający będzie uprawniony do sprzeciwienia się takiemu zastępstwu.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany w składzie personelu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego z tym, że Wykonawca gwarantuje, że osoby te muszą spełniać tożsame wymagania i kwalifikacje (osoba zastępująca nie może posiadać wymagań i kwalifikacji gorszych niż osoba zastępowana). W razie spełnienia tych warunków, Zamawiający nie może sprzeciwić się takiej zmianie bez podania przyczyny.

- Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo na osoby o co najmniej tożsamych kwalifikacjach i doświadczeniu w stosunku do personelu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub wypadku,

  - utraty uprawnień do wykonywania zawodu,

  - jeżeli jest konieczne zastępstwo z innych przyczyn, niż wymienione w pkt 1) lub 2) powyżej.

- Zamawiający może udzielić pisemnego upomnienia osobie z personelu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy, jeżeli w jego opinii osoba z personelu Wykonawcy jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wskazanych w Umowie, zawierającego uzasadnienie opinii poprzez przekazanie upomnienia Wykonawcy. Jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia udzielenia pisemnego upomnienia, osoba z personelu nadal, w opinii Zamawiającego jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający ma prawo wystąpić z wnioskiem na piśmie o zastąpienie tej osoby osobą o równoważnych kwalifikacjach. Wykonawca jest wówczas zobowiązany dokonać zmiany personelu wskazanego przez Zamawiającego.

- W razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do kwalifikacji i doświadczenia członków Zespołu Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie członków Zespołu Wykonawcy zgodnie ze wskazaniami Załącznika nr 2 do Umowy. Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi ww. dokumenty Zamawiającemu. W przypadku gdy Wykonawca uchybi powyższemu terminowi, bądź gdy nie będzie w stanie wykazać odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla danego członka Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do zażądania odpowiedniego zastępstwa w postaci osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w Załączniku nr 2 do Umowy.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek osoby z personelu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach lub doświadczeniu Zamawiający może:

  - odstąpić od Umowy, jeżeli właściwa realizacja Umowy jest zagrożona, ze względu na okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli w opinii Zamawiającego nie zachodzi ryzyko braku właściwej realizacji Umowy, może zaakceptować proponowaną przez Wykonawcę osobę, jednocześnie negocjując stosowne obniżenie Wynagrodzenia.

- Wykonawca nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego. Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy ze względu na okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Zmiana członka Zespołu Wykonawcy oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach Stron ani żadnych opóźnień i innych trudności w realizowaniu Umowy.

- Zmiany w Załączniku nr 2 do Umowy dokonywane na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie stanowią zmiany Umowy.

- Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy do osoby wskazanej przez Wykonawcę Panią/ Pana ______________ tel. ___________ e-mail: ___________.

- Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela na potrzeby niniejszej Umowy Panią/ Pana ______________ tel. ___________e-mail: ___________który (która) jest upoważniony(a) do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową, odbioru dokumentów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Reprezentanta. Przedmiotowa zmiana nie będzie stanowiła zmiany umowy w rozumieniu § 19 Umowy. O dokonaniu zmiany Reprezentanta Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Przedstawicielem Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego jest Pan/ Pani ________________tel. ___________e-mail: ___________

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami trzecimi, za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Niedozwolone jest powierzenie Podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcę w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

- Skierowanie do wykonania Przedmiotu Umowy Podwykonawców innych niż wskazanych w Ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie.

- Podwykonawca, a także zgłoszony przez niego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy objęte zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraża zgodę na jej zawarcie lub zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający w szczególności może zgłosić sprzeciw przeciwko zatrudnieniu Podwykonawcy, jeśli kwalifikacje Podwykonawcy nie odpowiadają kwalifikacjom Wykonawcy wymaganym zgodnie Umową lub w ocenie Zamawiającego zakres Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo wyłącznie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową i zwalnia Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej wynikać z tego tytułu. W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że to Wykonawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z którym zawarł stosowną umowę.

§ 11

Prawa Autorskie

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w ramach Umowy.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego, każdorazowo z chwilą wydania Zamawiającemu Utworów, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji, stanowiącej utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałej w celu realizacji niniejszej Umowy, obejmujących prawo jej eksploatacji na wszelkich znanych w dacie zawarcia Umowy odrębnych polach eksploatacji w szczególności takich jak:

  - wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem,

  - utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

  - zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach przestrzennych,

  - wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

  - wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów,

  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  - wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów.

- Wykonawca, z chwilą wydania Utworów w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono Utwory.

- Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi prawo do wykonania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego określonego w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania modyfikacji, w tym istotnych, każdego z elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zarówno we własnym zakresie jak i zlecenia dokonywania takich modyfikacji podmiotom trzecim bez zgody Wykonawca. Wykonawca zapewni, że autorzy dzieła nie będą wykonywali swoich osobistych praw autorskich w sposób, który naruszyłby wyżej wymienione uprawnienia Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni przejście na warunkach określonych w niniejszym paragrafie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich Utworów stworzonych przez jego pracowników oraz wszelkich innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy – jeżeli takie autorskie prawa majątkowe zostaną w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone.

- Wykonawca niniejszym gwarantuje, że osoby, którymi będzie się posługiwać przy stworzeniu Utworów, nie będą wykonywać swoich osobistych praw autorskich do Utworów (w całości lub części), w szczególności prawa do nienaruszalności formy i treści poszczególnych Utworów i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostępnieniu publiczności, w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych bądź podmiotów przez niego upoważnionych do eksploatacji Utworów.

- Postanowienia Umowy dotyczące jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej, nie umniejszają ani nie mają wpływu na skuteczność praw nabytych przez Zamawiającego przewidzianych w niniejszej Umowie. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy Zamawiający zachowuje prawo do wszystkich praw własności intelektualnej i innych uprawnień zawartych w niniejszym paragrafie lub we właściwych przepisach prawa bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń.

- Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory są objęte postanowieniami Umowy w zakresie rękojmi i gwarancji.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10% wartości ceny ofertowej brutto, tj. ................................................. zł., i zostało wniesione w formie ..................................................... najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy – załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2.	Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

a)	70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

b)	30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.

3.		Zabezpieczenie w wysokości 70%, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolnione 
w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i protokolarnego uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane, a w przypadku stwierdzonych wad czy usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakość i zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, o którym mowa w § 20.

4.	Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w szczególności naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastępcze.

5.	W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy z przedłużonym okresem jego obowiązywania. W przypadku jego niewniesienia, termin realizacji nie zostanie przedłużony, a Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi z tytułu zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

§ 13

Kary umowne

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje lub realizuje nieprawidłowo którykolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania Umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

- W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, to jest nieprzywrócenia stanu należytego wykonywania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki w przywróceniu stanu zgodnego z Umową, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku we wskazanym terminie. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku niezrealizowania któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub realizowania go niezgodnie z niniejszą Umową.

- Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawca następującymi karami umownymi:

  - w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - niezatrudnienie osoby wykonującej czynności specjalisty ds. rozliczeń wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnionej na podstawie umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., o której mowa w § 2 ust. 5 lit. e) Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - 1 000,00 zł - w razie zwłoki a w przedłożeniu lub nieprzedłożenia Raportów określonych w § 8 Umowy przez Wykonawcę, za każdy dzień zwłoki;

  - 1 000,00 zł - za niewykonanie obowiązku posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Kara będzie liczona, za każdy dzień braku ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiającemu aktualnego dowodu jego zawarcia;

  - 1 000,00 zł - za nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę w trybie przewidzianym Umową lub obecność była wymagana Umową bez konieczności uprzedniego informowania;

  - 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

  - za brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, z usług którego Wykonawca korzysta przy realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy, z faktur Wykonawcy lub dochodzenia w/w należności na zasadach ogólnych.

- Kary umowne wynikające z niniejszej Umowy nalicza się niezależnie od siebie. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu, nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych należnych z wszelkich tytułów wskazanych w Umowie, w tym z tytułu odstąpienia.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron.

§ 14

Zmiana postanowień zawartych w umowie

- Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności:

- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie, wskazanych w ofercie w następujących przypadkach:

- niewywiązywania się z obowiązków lub nienależytego ich wykonywania,

- choroby lub innych zdarzeń losowych trwających co najmniej 7dni,

- jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. rezygnacja).

Nowe osoby mają spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w stopniu nie mniejszym wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto w przypadku zmiany osoby rozliczającej inwestycję nowa osoba musi mieć doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie ocenianej osoby w ramach kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować odpowiednio posiadane uprawnienia i doświadczenie.

- w zakresie zmiany danych np. adresu siedziby zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy zajdą takie zmiany,

- w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania/przesunięcia robót budowlanych związanych z przedmiotem umowy, w wyniku siły wyższej lub w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych o ile czas wstrzymania robót lub ich zakres będzie skutkował wydłużeniem terminu wykonania zamówienia.

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie wynoszącym co najmniej 15 % w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania oferty i utrzymujący się przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym za początkowy termin ustalania zmiany ceny ustala się datę odległą o równe 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Każda kolejna waloryzacja jest dopuszczalna po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniej waloryzacji. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi o wskaźnik równy połowie wartości o jaką został przekroczony poziom 15-sto procentowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia wynosi 5 % kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) zmiana terminu realizacji zamówienia będzie dokonana na podstawie wniosku Wykonawcy uzasadniającego konieczność dokonania zmiany. Termin realizacji zostanie zmieniony o czas niezbędny do prawidłowego wykonania robót każdorazowo w oparciu o analizę okoliczności danego wniosku.

- W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany osoby rozliczającej inwestycję a także osoby sprawującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzór inwestorski w odpowiedniej specjalności i przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe nowej osoby w odpowiedniej specjalności.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, że cena netto pozostaje bez zmian, a zmienia się stawka podatku od towarów i usług oraz cena brutto przy uwzględnieniu (potrąceniu) zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku zmiany kosztów, o której mowa w ust. 1 pkt 5), w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli Wykonawca to udowodni, możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy. W celu udowodnienia zmiany ceny Wykonawca przedstawia w terminie 30 dni od dnia publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego porównanie kalkulacji kosztów wyliczonych z oferty i kalkulacji kosztów, których zmiana wynika ze wskaźnika zmiany kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawienie porównania kalkulacji kosztów, musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany wskaźnika zmiany kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wysokości kosztów w stosunku do kosztów z oferty. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów w stosunku do kosztów, jakie brane były pod uwagę podczas przygotowywania oferty oraz wpływ zmiany wskaźnika na zmianę w/w kosztów. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności, zmiany kosztów. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5) zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy

- Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzane w postaci pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 15

Zawieszenie wykonania umowy

- Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania Umowy w przypadku, gdy realizacja Umowy będzie czasowo niemożliwa z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, w szczególności z powodu siły wyższej, zmiany przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub w związku z zawieszeniem lub opóźnieniem Inwestycji. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy wzajemne zobowiązania Stron nie będą realizowane, w tym zapłata Wynagrodzenia za okres obejmujący czas trwania zawieszenia, co Wykonawca powinien odpowiednio udokumentować w sporządzanych Raportach.

- Jeżeli okres zawieszenia wykonywania Umowy lub dowolnej jej części przekracza 60 dni kalendarzowych, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonywania Umowy w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych albo po upływie tego terminu, o ile nie dojdzie do wznowienia wykonywania Umowy, w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy ze skutkiem na 14 dni kalendarzowych po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Jeżeli zawieszenie wykonywania Umowy dotyczy tylko jej części, to Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy tylko w tej części. Odstąpienie takie nie będzie stanowić odstąpienia Umowy ze względu na okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność

§ 16

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa, jak również w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w szczególności w przypadku:

  - nieprzedłożenia przez Wykonawcę Raportu Miesięcznego za okres trzech kolejnych miesięcy,

  - gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje lub realizuje nieprawidłowo którykolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy po upływie 14 dni od złożonego na piśmie przez Zamawiającego wezwania do prawidłowego wykonania Umowy,

  - nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jej wygaśnięcia w czasie trwania Umowy,

  - wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, nastąpienia otwarcia likwidacji jego przedsiębiorstwa lub wystąpienia przesłanek do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku o upadłość wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,

  - gdy kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy,

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie części Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać podanie okoliczności uzasadniającej to odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca sporządzi Raport Końcowy według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy do momentu stawienia się nowego wykonawcy kontraktu wybranego przez Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie wykonywania Umowy w zakresie, w jakim nie została ona wykonana przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub albo dochodzić ich od Wykonawcy.

- W trybie opisanym w ust. 7 i z przyczyn tam wymienionych Zamawiający może również ograniczyć zakres Umowy Wykonawcy w dowolnym zakresie i na dowolnym etapie realizacji Umowy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17

Siła wyższa

- Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.

- Siła wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy, gdy jego skala i zasięg są znaczne, a jego wpływ na realizację Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym zasięgu i niewielkim wpływie na realizację Umowy nie stanowią przypadku siły wyższej co nie wyklucza zastosowania innych postanowień niniejszej Umowy.

- Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując opóźnienie i szkodę każdej ze Stron i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

- Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia lub ustąpienia działania siły wyższej, podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej.

- Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

- Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 30 dni, to niezależnie od tego, że ulegnie przedłużeniu termin realizacji Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy, tak by przystosować ją do zaistniałych okoliczności.

- Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 30 dni, tj. jeżeli, okoliczności siły wyższej lub jej skutki trwają przez okres dłuższy niż 30 dni i jeżeli nie osiągnięto stosownego w tej kwestii porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Prawo do odstąpienia wygasa po ustaniu skutków siły wyższej.

§ 18

Poufność

- Umowa jest jawna z zastrzeżeniem norm Prawa regulujących tajemnicę przedsiębiorstwa, to jest odpowiednich przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innych.

- Niezależnie od powyższego Strony zachowują prawo przekazywania informacji poufnych, stanowiących treść Umowy lub z nią związanych, podmiotom kapitałowo powiązanym z każdą ze Stron, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji przez te podmioty.

§ 19

Ochrona Danych Osobowych

- Strony są zobowiązane i upoważnione do przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO i jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy; zobowiązują się również do poinformowania swoich pracowników lub współpracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą Stronę Umowy.

- Okres, w którym Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe jest tożsamy z okresem obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wykonania, wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa obowiązek przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego przez okres niezbędny do ich zwrotu Zamawiającemu oraz usunięcia kopii tych danych z nośników i zasobów należących do Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 13 ODO

  - Administratorem Wykonawcy (w niniejszej Umowie) danych osobowych są ___________

  - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ___________

  - Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  - Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  - Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.

  - Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia Umowy.

§ 20

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przez okres 24 miesięcy od zakończenia terminowej i należytej realizacji Umowy i w tym okresie zobowiązuje się na pierwsze żądanie Zamawiającego usunąć wszelkie zgłoszone wady czy usterki w terminie uzgodnionym przez Strony, a jeżeli Strony wspólnie nie uzgodnią terminie w terminie narzuconym przez Zamawiającego.

§ 21

Postanowienia końcowe

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy oraz wszelkich kwestii pozaumownych z nią związanych, dla których dopuszczalny jest skuteczny wybór prawa, jest prawo polskie.

- Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Dokument obejmujący zmiany do Umowy nazwany będzie aneksem i będzie posiadał kolejny numer począwszy od numeru jeden.

- Wykonawca nie ma prawa przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego (wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) określającej warunki tego przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu całości lub części wierzytelności Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji.

- Wszelkie spory które wynikną w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a o ile w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powstania takiego sporu (tj. złożenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie stosownego pisemnego powiadomienia) nie zostanie on załatwiony w trybie polubownym, każda ze Stron będzie uprawiona do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralnymi załącznikami do Umowy są:

  - Oferta złożona przez Wykonawcę w Przetargu wraz z załącznikami;

  - Zespół Wykonawcy;

  - SWZ,

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy jest mowa o „Umowie” należy przez to rozumieć także dokumenty wymienione w ust.5).

- Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w sposób zbliżony do celów i założeń Umowy i niezwłocznie zawrą stosowny aneks do Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

______________________                                                           _________________________________

Zamawiający 							Wykonawca

# Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice tel: 32 215 43 40, 32 215 29 56, e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl (dalej: Administrator)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy na wyżej podany adres Administratora, lub za pomocą e-mail:  iodo@pim.czechowice-dziedzice.plZ inspektorem można kontaktować się wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących zawartej umowy.

- Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

    - realizacją umowy

    - dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

    - niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    - ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f  oraz art. 9 ust. 2 lit. f  RODO.

3.	Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych 
w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmiot realizujący zadania z zakresu obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym

4.	Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu

5.	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

6.	Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

7.	Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

    - czas obowiązywania umowy,

    - przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas, po zakończeniu obowiązywania umowy tj. 5 lat,

    - okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy

- Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie 
i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1- formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 skład zespołu Wykonawcy

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

| SPRAWDZONO: |  |
| --- | --- |

CZĘŚĆ V	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik nr 1 | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | JEDZ |
| Załącznik nr 3 | – | Oświadczenie wykonawcy – potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp |
| Załącznik nr 4 | - | Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa |
| Załącznik nr 5 | - | Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |
| Załącznik nr 6 | - | Oświadczenie w związku z ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych |
| Załącznik nr 7 | - | Oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby |
| Załącznik nr 8 | - | Wykaz usług |
| Załącznik nr 9 | - | Wykaz osób |

Załącznik nr 1 do SWZ

| OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice - Dziedzice |
| Nazwa zamówienia | Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia” znak WP/15/2026/JRP |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Województwo, kod NUTS |  |
| Osoba do kontaktu (imię i nazwisko) |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP/ KRS |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy |  |
| Wielkość Przedsiębiorstwa | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |

Oferta

- W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia” Oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ:

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto w wysokości …………………zł (słownie…………………..….) brutto w wysokości …………………zł (słownie…………………….) w tym podatek VAT ………..% w wysokości……………………….zł

2. Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej dla (zaznaczyć, jeśli wykazywane jest dodatkowe zadanie ponad wymagane): Zamawiający przyzna punkty jeśli Kierownik Zespołu wskazany do wykonywania zamówienia posiada doświadczenie ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegające na pełnieniu funkcji Koordynatora/ Kierownika Zespołu /Kierownika Kontraktu/Inżyniera Kontraktu/ Inżyniera rezydenta, w ostatnich 10 latach przed złożeniem oferty, dla przynajmniej jednej Umowy na Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu / Nadzór Inwestorski o wartości robót min. 10 mln zł brutto, polegających na budowie lub przebudowie budynku. Za jedno dodatkowe doświadczenie ponad wymagane - Zamawiający przyzna 20 pkt. Za dwa dodatkowe doświadczenia ponad wymagane – Zamawiający przyzna 40 pkt.

- Informuję(my), że wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………………

- wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….………

- Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym ** przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marzec 2018 r. o prawie przedsiębiorcy.

- Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty:

| DOKUMENT/OŚWIADCZENIE | ADRES STRONY INTERNETOWEJ |
| --- | --- |

- Składamy(y) niniejszą ofertę: we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

- Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| L.P. | NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA | NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY (POODAĆ, JEŻELI SĄ ZNANI NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) LUB PROCENTOWY UDZIAŁ PODWYKONAWSTWA |
| --- | --- | --- | --- |

- WADIUM:

- Wnieśliśmy wadium w wysokości …………………………………… zł, w formie ……………………………………………

- Wadium w formie pieniężnej należy zwrócić przelewem na konto nr: ………………………….………………….

- Adres e-mail gwaranta wadium w formie innej niż pieniężna: …………………………………….……………………

- Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zastrzegamy, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa***, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- ……………………………………

- ……………………………………

(wypisać/określić/nazwać zakres zastrzeżonych informacji)

Oświadczamy jednocześnie, że treść zastrzeżonych informacji przekazujemy wraz z ofertą w wydzielonym oraz odpowiednio zaszyfrowanym i oznaczonym pliku jako: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Zapoznałem/liśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Gwarantuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz z zachowaniem należytej staranności i najlepszej praktyki zawodowej.

- Jestem(śmy) związany/i ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- W cenie zostały ujęte wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie i na zasadach określonych w SWZ.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Akceptujemy zawarty w SWZ wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie)).

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 KK).

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

- ………………………………

- ………………………………

……………………………………………                                                                      ………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                           (miejsce na podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

Załącznik nr 3 do SWZ

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice - Dziedzice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………………………………

(NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, znak sprawy: WP/15/2026/JRP

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego i dotyczący art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 Pzp, pozostają nadal aktualne.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

Załącznik nr 4 do SWZ

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice - Dziedzice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………………………………

(NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, znak sprawy: WP/15/2026/JRP

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

* Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.,

* Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Przedkładam dokumenty/ informacje* potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 5 do SWZ

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice - Dziedzice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………………………………

(NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, znak sprawy: WP/15/2026/JRP, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43 – 502 Czechowice - Dziedzice,

oświadczam, że:

jako Wykonawca, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(*)

lub

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie jako Wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(*)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

…………………(podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice - Dziedzice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………………………………

(NIP/REGON)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane przed podpisaniem umowy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, znak sprawy: WP/15/2026/JRP, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43 – 502 Czechowice - Dziedzice,

1.	Oświadczamy, że nie stanowimy:

a)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a); lub

c)	osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

2.	Oświadczamy, że nie przewidujemy wykonywania zamówienia z udziałem:

a)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a); lub

c)	osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

Załącznik nr 7 do SWZ

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice - Dziedzice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………………………………

(NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, znak sprawy: WP/15/2026/JRP, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., 
ul. Szarych Szeregów 2, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice.

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

| Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby |  |
| --- | --- |
| Adres podmiotu |  |

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia:

- Uprawnienia

………………………………………………………………………………………………………………………

- Zdolność ekonomiczną i finansową

………………………………………………………………………………………………………………………

- Zdolność techniczną lub zawodową

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.

…………………………………………

(podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

* Podmiot udostępniający zasoby zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice - Dziedzice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………………………………

(NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKAZU USŁUG WYKONANYCH

Wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, składany w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu u nieograniczonego , którego przedmiotem jest:

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia” znak WP/15/2026/JRP

| LP. | PRZEDMIOT WYKONANYCH USŁUG | PODMIOT, NA RZECZ KTÓRYCH USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE | WARTOŚĆ USŁUG | DATA WYKONANIA (DD/MM/RRRR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższego oświadczenia:

………………………………………                                                                              ……………………………………

(miejscowość i data)                                                                                           (miejsce na podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

Załącznik nr 9 do SWZ

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice - Dziedzice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………………………………

(NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB,

KTÓRYMI WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(SKŁAD ZESPOŁU WYKONAWCY)

składany w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku Walcowni Metali wraz z zagospodarowaniem otoczenia” znak WP/15/2026/JRP

| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | WYKSZTAŁCENIE | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (NUMER, RODZAJ I ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIEŃ) | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA (SPOSÓB POWIĄZANIA: NP. RODZAJ UMOWY, ZOBOWIĄZANIE, PODWYKONAWSTWO) | POTWIERDZENIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO TJ. WSKAZANIE PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓRYCH USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE, NAZWA PODMIOTU, MIEJSCE USŁUGI, TERMIN USŁUGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższego oświadczenia:

………………………………………………                                                 …………………………………………

(miejscowość i data)                                                                    (miejsce na podpis)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.