Numer referencyjny postępowania: WOF-I.261.6.2026

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zwalczanie niecierpka gruczołowatego i rdestowca ostrokończystego 
w obszarze Natura 2000 Las koło Tworkowa PLH240040

- Przedmiotem usługi jest:

Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 polegających na zwalczaniu inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) oraz rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica), obejmujących:
– ręczne usuwanie (wyrywanie) osobników niecierpka gruczołowatego,
– koszenie mechaniczne stanowisk rdestowca ostrokończystego,

realizowane na łącznej powierzchni około 2 ha, w rozproszeniu na całej powierzchni płatu siedliska (ok. 40 ha), na terenie o charakterze leśnym, w celu ograniczenia ekspansji gatunków inwazyjnych oraz ochrony siedlisk przyrodniczych obszaru Natura 2000 Las koło Tworkowa PLH240040.

II. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 września 2026 r.

Realizacja usługi obejmuje trzy etapy działań wykonywanych w sezonie wegetacyjnym, polegających na mechanicznym koszeniu rdestowca ostrokończystego oraz ręcznym usuwaniu (wyrywaniu) osobników niecierpka gruczołowatego, w tym osobników ponownie pojawiających się w kolejnych etapach, w następujących terminach:

- pierwszy etap – od 1 czerwca 2026 r., zgłoszenie gotowości do odbioru do 14 czerwca 2026 roku. Czas na wykonanie ewentualnych poprawek 5 dni od dnia odbioru, nie później niż do 30 czerwca 2026 roku,

- drugi etap – od 6 lipca 2026 r., zgłoszenie gotowości do odbioru do 20 lipca 2026 r. Czas na wykonanie ewentualnych poprawek 5 dni od dnia odbioru, nie później niż do 10 sierpnia 2026 r.,

- trzeci etap – od 25 sierpnia 2026 r., zgłoszenie gotowości do odbioru do 6 września 2026 roku. Czas na wykonanie ewentualnych poprawek 5 dni od dnia odbioru, nie później niż do 30 września 2026 r.

III. Realizacja zamówienia musi obejmować następujące prace wykonane przez wykonawcę.

Zakres prac Wykonawcy na każdym etapie realizacji jest tożsamy i obejmuje taki sam, następujący zakres czynności:

- Wykonanie trzykrotnego koszenia metodami mechanicznymi stanowisk rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) oraz ręczne usuwanie (wyrywanie) w trzech nawrotach osobników niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na powierzchni około 2 ha w rozproszeniu na całej powierzchni płatu siedliska (40 ha),

- koszenia należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego dostosowanego do warunków terenowych obszaru leśnego, z wykluczeniem ciężkiego sprzętu kołowego,

- koszenie należy prowadzić nisko przy gruncie (ok. 5-10 cm),

- biomasę powstałą w wyniku prac, należy usunąć z terenu obszaru Natura 2000 i zagospodarować w sposób zgodny obowiązującymi przepisami, zapobiegającymi wtórnemu rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych, tj. przekazać biomasę do spalarni biomasy bądź do innego uprawnionego podmiotu, który ma pozwolenie na przyjmowanie takich odpadów. Należy także przedłożyć dokument potwierdzający odbiór odpadów przez odpowiedni podmiot.

IV. Odbiór prac

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych po pierwszym etapie (do 14 czerwca 2026 r.) oraz po drugim etapie (do 20 lipca 2026 r.). Do każdego ze zgłoszeń Wykonawca dołączy opisaną dokumentację fotograficzną z zabiegów w ilości 6 szt. przed i po wykonaniu zabiegów ochronnych.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego (po trzecim etapie) prac w terminie nie później niż 6 września 2026 r. Do zgłoszenia Wykonawca załączy opisaną dokumentację fotograficzną z zabiegów w ilości 6 szt. po wykonaniu zabiegów ochronnych.

- Zamawiający dokona odbiorów zarówno częściowych jak i końcowego w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ.

- Jeżeli podczas odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.

- W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad, który będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

V. Inne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą być obecni w trakcie wykonywania prac, a także wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie przystąpienia do prac najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem.

- Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie objętym ochroną prawną.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych prowadzonych prac, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie wykonywania prac oraz przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie tych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik 1 Mapa realizacji zadania