„Wdrożenie rozwiązań IT w zakresie digitalizacji EDM oraz uwierzytelniania domenowego” Znak postępowania: ZP/22/2026/PN

| Lp | Wymagane parametry | Potwierdzić „tak” | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA (kolumnę uzupełnienia oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Digitalizacja (EDM) – wdrożenie podpisu i wysyłki dokumentów do P1 (CeZ) wraz z integracją i wsparciem |  |  |  |
| 1.1 | Wykonawca wykona digitalizację dokumentacji medycznej w rozumieniu uruchomienia EDM: wdrożenie mechanizmów umożliwiających generowanie, podpisywanie i wysyłkę EDM do platformy P1/CeZ dla dokumentów wytworzonych w okresie 01.01.2023–31.12.2025. | potwierdzić |  |
| 1.2 | Rozwiązanie zapewnia obsługę procesu: utworzenie dokumentu → podpis elektroniczny przez personel medyczny → wysyłka do P1 → obsługa komunikatów zwrotnych/błędów → archiwizacja potwierdzeń. | potwierdzić |  |
| 1.3 | Wykonawca dostarczy oraz uruchomi integracje z usługami udostępnionymi przez CeZ, zapewniający wymianę danych pomiędzy systemem medycznym Zamawiającego * a platformą P1. Dokumentacja objęta zakresem niniejszej usługi znajduje się w systemie medycznym Zamawiającego w postaci cyfrowej i wymaga wyłącznie technicznego przygotowania oraz przeprocesowania w celu umożliwienia jej podpisania i wysyłki do platformy P1/CeZ. | potwierdzić |  |
| 1.4 | W ramach integracji Wykonawca wykona niezbędne modyfikacje i konfiguracje po stronie systemu medycznego Zamawiającego* w zakresie: struktur dokumentów, metadanych, podpisu, logiki synchronizacji oraz wysyłki do repozytorium centralnego (P1) – zgodnie z aktualnymi wymaganiami CeZ. | potwierdzić |  |
| 1.5 | Wykonawca zapewni, że zakres wdrożenia EDM obejmuje dokumenty wymagane przepisami i wytycznymi CeZ dla okresu 01.01.2023–31.12.2025 (w zakresie obowiązujących typów EDM). | potwierdzić |  |
| 1.6 | Rozwiązanie musi zapewniać wydajność procesu obsługi EDM dla wielkości Zamawiającego przy rocznej liczbie hospitalizacji do 12 000, z zachowaniem możliwości skalowania w przypadku wzrostu wolumenu. | potwierdzić |  |
| 1.7 | Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla obsługi EDM w P1 (asysta) w okresie obowiązywania umowy, obejmujące co najmniej: diagnozę problemów, usuwanie błędów, wsparcie przy incydentach wysyłki oraz konsultacje administracyjne. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje zapewnienie technicznej funkcjonalności podpisu i wysyłki EDM. Samo podpisywanie dokumentów oraz odpowiedzialność za ich treść należą do uprawnionego personelu medycznego Zamawiającego | potwierdzić |  |
| 1.8 | Wykonawca dostarczy dokumentację przedwdrożeniową (analiza stanu, zakres integracji, plan wdrożenia i testów). | potwierdzić |  |
| 1.9 | Wykonawca dostarczy dokumentację powdrożeniową obejmującą co najmniej: opis konfiguracji, role i uprawnienia, opis integracji, procedury operacyjne, procedury obsługi błędów i awarii, procedurę aktualizacji oraz instrukcję administratora. | potwierdzić |  |
| 1.10 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie (min. administratorzy + użytkownicy wskazani przez Zamawiającego) z obsługi procesów EDM i podstaw diagnostyki problemów wysyłki do P1. | potwierdzić |  |
| 1.11 | W terminie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia pełnej technicznej możliwości przygotowania, podpisywania i wysyłki dokumentów EDM do P1/CeZ w systemie medycznym Zamawiającego*. Czynności związane z faktycznym podpisywaniem dokumentacji przez personel medyczny po uruchomieniu funkcjonalności pozostają po stronie Zamawiającego. | potwierdzić |  |
| 1.12 | Odbiór usługi nastąpi po wykonaniu testów akceptacyjnych potwierdzonych protokołem, obejmujących co najmniej: generowanie dokumentu, podpis, wysyłkę, obsługę komunikatów zwrotnych oraz sporządzenie raportu z przebiegu testów. | potwierdzić |  |
| 1.13 | Wykonawca dostarczy dokumentację przedwdrożeniową obejmującą co najmniej: analizę stanu, zakres integracji, plan wdrożenia oraz plan testów | potwierdzić |  |

* Przez „system medyczny zamawiającego” należy rozumieć eksploatowany przez Zamawiającego system informatyczny KS-MEDIS

| 2. Uruchomienie nowej domeny katalogowej oraz migracja użytkowników (200 kont) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Przedmiotem usługi jest uruchomienie nowej domeny katalogowej** (usługi uwierzytelniania) oraz migracja/przepięcie użytkowników do nowej domeny w liczbie 200 kont. Zakres usługi nie obejmuje dostawy licencji systemu operacyjnego ani licencji dostępowych, które zostaną zapewnione przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania dotyczącego infrastruktury serwerowej. | potwierdzić |  |
| 2.2 | Wdrożenie realizowane będzie w oparciu o infrastrukturę Zamawiającego oraz elementy środowiska wskazane w analizie przedwdrożeniowej. Rozpoczęcie biegu terminu realizacji usługi nastąpi od momentu dostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych licencji systemowych. | potwierdzić |  |
| 2.3 | Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową obejmującą co najmniej: zakres migracji, zależności z usługami systemowymi, plan przełączenia, plan testów oraz plan awaryjny uzgodniony z Zamawiającym. | potwierdzić |  |
| 2.4 | Wykonawca skonfiguruje usługę domenową w zakresie uwierzytelniania, w tym: strukturę katalogu, podstawowe polityki bezpieczeństwa i hasłowe oraz role/uprawnienia administracyjne zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień. | potwierdzić |  |
| 2.5 | Wykonawca zapewni przygotowanie środowiska do migracji użytkowników, w tym mapowanie kont i podstawowych atrybutów oraz przygotowanie mechanizmu przeniesienia profili/ustawień użytkowników (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). | potwierdzić |  |
| 2.6 | Wykonawca przeprowadzi migrację/przepięcie użytkowników do nowej domeny w sposób zapewniający ciągłość pracy oraz bez utraty danych użytkowników (w szczególności profili i dostępu do zasobów), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. | potwierdzić |  |
| 2.7 | Wykonawca zapewni testy akceptacyjne po migracji obejmujące co najmniej: logowanie użytkowników, dostęp do zasobów sieciowych, działanie polityk oraz poprawność działania usług uwierzytelniania. | potwierdzić |  |
| 2.8 | Wykonawca przekaże dokumentację powdrożeniową obejmującą co najmniej: opis konfiguracji domeny, schemat/struktura OU (jeśli dotyczy), opis polityk bezpieczeństwa, opis kont i ról administracyjnych, procedury administracyjne oraz procedurę postępowania w przypadku problemów po migracji. | potwierdzić |  |
| 2.9 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie zarządzania domeną, użytkownikami, politykami oraz podstaw diagnostyki problemów logowania i dostępu. | potwierdzić |  |
| 2.10 | Odbiór usługi nastąpi po pozytywnym zakończeniu migracji/przepięcia użytkowników, przekazaniu dokumentacji powdrożeniowej oraz po przeprowadzeniu szkolenia – potwierdzone protokołem odbioru. | potwierdzić |  |

** Przez domenę katalogową należy rozumieć domenę usług katalogowych i uwierzytelniania wykorzystywaną do zarządzania kontami użytkowników, komputerów i uprawnień w środowisku Windows Server 2025.