PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(WZÓR AKTU UMOWY)

Umowa nr .....

zawarta w .......... / z chwilą złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron* pomiędzy:

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55 (80-180 Gdańsk), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315357, NIP 5833044136, REGON 22068377300000, kapitał zakładowy 31.425.000,00 złotych w całości wpłacony, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez:

........................................................

zwaną dalej Zamawiającym

oraz

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... reprezentowaną przez:

- ............................................

- ...........................................

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą

łącznie zwani dalej Stronami

Niniejsza Umowa (dalej "Umowa") pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”) pod nazwą:

„Dostawa wraz z montażem zabudów pojazdów służących do odbioru odpadów”

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa wraz z montażem zabudów pojazdów służących do odbioru odpadów” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu z należytą starannością i zobowiązuje się wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn po stronie Wykonawcy w Umowie będzie występować więcej niż jeden podmiot, podmioty występujące po stronie Wykonawcy ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Podmioty te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. Partner wiodący będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych podmiotów.

- W przypadku powierzenia realizacji Umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działania i zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także personel podwykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje lub którym wykonanie prac powierza.

- Na treść Umowy składają się postanowienia zawarte w następujących dokumentach, według kolejności ich pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:

- niniejszy Akt Umowy,

- SWZ wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

W razie rozbieżności lub sprzeczności między postanowieniami poszczególnych dokumentów składających się na treść Umowy będą one interpretowane zgodnie z kolejnością podaną powyżej.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie* jest dużym przedsiębiorą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

*niepotrzebne skreślić

§ 2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy partiami, w następujących terminach:

- Partia I (1 pojazd) – w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

- Partia II (1 pojazd) – w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

- Partia III (1 pojazd) – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Za datę wykonania danej partii uważa się podpisanie przez Strony protokołu odbioru danej partii bez zastrzeżeń.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- W zamian za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………. zł netto, powiększone o stawkę od podatku od towarów i usług  (…. %) w wysokości………….. zł, co stanowi wynagrodzenie brutto ….. zł.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy. Cena obejmuje w szczególności wszelkie podatki, koszty realizacji obowiązków Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi, w tym koszty pracy personelu oraz wykorzystanych części i materiałów eksploatacyjnych, koszty odbioru i dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego.

- Każdorazowo zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne w trzech częściach, każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru pojazdu bez zastrzeżeń.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, że w razie opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego kwot wynikających z Umowy Wykonawca obciąży Zamawiającego zarówno kwotą stanowiącą wartość Umowy, jak i należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami działań windykacyjnych. Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia powyższych kwot na drodze postępowania sądowego wraz z należnymi kosztami procesu.

- Strony oświadczają, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będą wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane zgodnie z przepisami o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Brak skutecznego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF lub wystawienie faktury wadliwej [merytorycznie lub formalnie], powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF lub faktury korygującej ustrukturyzowanej [tj. nadania jej numeru identyfikującego KSeF].

- W przypadku awarii systemu KSeF [po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy], Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w trybie offline [wizualizacja faktury z kodem QR] i dostarczenia jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@guk.gda.pl. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia takiej faktury do systemu KSeF niezwłocznie po ustąpieniu awarii.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i przewiduje utrzymać ten status w okresie realizacji i rozliczenia Umowy, a w przypadku utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie.

- W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się nieprawdziwe lub gdy Wykonawca utraci status czynnego podatnika podatku od towarów i usług, nie informując o tym Zamawiającego najpóźniej z chwilą dostarczenia Zamawiającemu faktury, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z brakiem posiadania przez Wykonawcę statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług, w szczególności:

  - zapłaci Zamawiającemu równowartość podatku naliczonego, o który Zamawiający nie może obniżyć podatku należnego,

  - pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego, których obowiązek poniesienia wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygnięcia właściwych władz (np. decyzja administracyjna, wyrok sądu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiającego odsetek, opłat prolongacyjnych, grzywien.

- Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia, w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie widniał na „białej liście”, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu, w szczególności Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu odsetki lub odszkodowanie.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest do:

- zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy,

- dokonania odbioru w trybie określonym w § 6 Umowy.

§ 5

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

- znany jest mu cel Umowy, zakres rzeczowy, a ponadto zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją Umowy;

- przy realizacji Umowy zachowa najwyższą staranność oraz zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania Umowy;

- przed zawarciem Umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy.

§ 6

ODBIÓR

- W terminie realizacji Przedmiotu Umowy (§ 2) Wykonawca wykona wszelkie czynności składające się na Przedmiot Umowy oraz zgłosi Zamawiającemu gotowość Przedmiotu Umowy do odbioru.

- W trakcie odbioru strony dokonają testy funkcjonalne zabudów, potwierdzające ich pełną sprawność techniczną. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przy odbiorze dokumentację wykonanych usług. Potwierdzeniem realizacji Przedmiotu Umowy będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu naprawy, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za daną wykonaną wadliwie usługę,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu naprawy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub żądać wykonania naprawy po raz drugi.

W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia naprawienia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 3 dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie.

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy usługi.

- Okres gwarancji jakości wynosi: …….. miesięcy, liczonych od podpisania protokołu odbioru (minimum 24 miesiące).

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 2, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek wynikających z niewłaściwego wykonania usług lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Zgłoszenia z tytułu gwarancji lub rękojmi będą dokonywane na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 12.

- Termin na usunięcie wad lub usterek wynosi 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia w terminie 7 dni od ich zgłoszenia (np. z powodu niedostępności części lub materiałów), Strony ustalą inny termin na usuniecie takich wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 21 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może bez dodatkowego wezwania, zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji jakości oraz rękojmi ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 8

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia wynoszącą ………... Polisa obowiązuje przez cały okres trwania Umowy. W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy nie jest tożsamy z okresem obowiązywania Umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu odnowioną polisę najpóźniej w ciągu 7 dni od wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach (którejkolwiek z poniższych):

- jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została otwarta likwidacja Wykonawcy;

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego wezwania co najmniej w formie dokumentowej Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

- niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z SWZ oraz załączników do SWZ;

- dwukrotnego nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek dotyczących przedmiotu Umowy w okresie gwarancji jakości.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) PZP w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (którejkolwiek z nich).

  - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej Umowie. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu Umowy (lub jego części) innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu  wad usług wykonanych do dnia odstąpienia, ani gwarancji lub rękojmi w zakresie zrealizowanych usług

  - Zamawiający może odstąpić od części Umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących okolicznościach:

- zmian nieistotnych lub niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy z Ofertą,

- zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- dopuszczalnej prawem zmiany stron Umowy lub oznaczenia stron Umowy;

- zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT);

- w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy, niż 12 miesięcy – zmiany ceny wykonania usługi w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zaistnienia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- zmiany w zakresie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa;

- niezależna od Wykonawcy konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy według innych założeń niż wskazane w SWZ wraz załącznikami;

- wystąpienia siły wyższej to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

- zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zwiększenie w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego (o dodatkowe, nieujęte w Opisie przedmiotu zamówienia usługi, (np. konserwacyjne), których nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy), wraz ze stosownym zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ofertą lub uzasadnionym kosztorysem Wykonawcy, przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 15% pierwotnego zakresu Przedmiotu Umowy. Łączna wartość zmian dokonanych na podstawie niniejszego postanowienia nie może łącznie przekroczyć 15% pierwotnej wartości Umowy.

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, a w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana terminu zakończenia przedmiotu Umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów.

- Przesłanki dokonania zmian Umowy, określone w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy.

§ 11

WALORYZACJA

- W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie, o którym mowa w art. 439 Pzp, na następujących zasadach:

  - Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna wskaźnika, o którym mowa w pkt c), wyniesie co najmniej +/- 5 % w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

  - Zmiana Wynagrodzenia będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia wymagania, 
o którym mowa w pkt a), pierwsze żądanie waloryzacji Wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

  - Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o następujące wskaźniki waloryzacji (Ww) ustalone wg następujących zasad:

    - Wskaźnik waloryzacji (Ww) stanowił będzie wartość procentową różnicy pomiędzy bieżącą (na dzień złożenia żądania) wartością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw opublikowaną w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie internetowej GUS i ostatnią znaną wartością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia opublikowaną w przywołanym Biuletynie najpóźniej w dniu składania ofert. Ustalenia wskaźnika waloryzacji nastąpi na podstawie wzoru:

Ww =[Pb1-Pw)/Pw]*100% gdzie:

Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony w %

Pw – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw opublikowane w Biuletynie statystycznym GUS najpóźniej w dniu składania ofert

Pb1 – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw opublikowane w Biuletynie Statystycznym GUS. W przypadku, gdyby dane niezbędne do ustalenia wskaźnika przestały być dostępne, zastosowane będą miały inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

  - Obliczenie wysokości kwoty do zapłaty nastąpi wg wzoru:

KW = Kp* (100+Ww)/100, gdzie:

Kw – kwota po waloryzacji

Kp – kwota przed waloryzacją

Ww – wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z pkt c, wyrażony liczbowo, tj. 1%=1

  - Maksymalna nominalna wartość zmiany Wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu w całym okresie obowiązywania Umowy wynosi 5 % ceny netto.

- Zmiana Wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Stron związane ze zmianą, o której mowa w art. 439 PZP.

- Zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy – na wniosek Wykonawcy.

- Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wykonawca, w przypadku, gdy jego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym §11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi, dostawy,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku niedokonania zmiany wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z ust. 5 powyżej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każde naruszenie.

§ 11

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

  - z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za pojazd, którego dotyczy zwłoka, określonego w Ofercie wykonawcy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §2 Umowy,

  - z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za pojazd którego dotyczy zwłoka, określonego w Ofercie wykonawcy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §7 ust. 7 Umowy lub ustalony przez Strony zgodnie z §7 ust. 8 Umowy;

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony na podstawie przedmiotowej Umowy, wynosi 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 1 Umowy.

- Poza karami wymienionymi powyżej Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w razie, gdy wartość naliczonych kar umownych nie pokryje całości szkody.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

§ 12

REPREZENTANCJI STRON

- Strony ustalają następujących reprezentantów przy realizacji niniejszej Umowy:

- Zamawiający: 	……….. e-mail:

- Wykonawca:	…………, e-mail:

- W trakcie wykonywania niniejszej Umowy strony mogą porozumiewać się ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i jest dokonywana w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez Zamawiającego lub Wykonawcę co najmniej w formie dokumentowej (e-mail).

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na stronę trzecią wymaga uprzedniej zgody drugiej Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Językiem Umowy jest język polski. Cała oficjalna korespondencja i dokumenty przygotowane będą 
w języku polskim.

- Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, (RODO) i są odpowiedzialne za skutki powstałe z przetwarzania danych niezgodnie z przepisami ww. ustawy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do osób, których dane przekaże Zamawiającemu w toku realizacji Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy odnośnie posiadania statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług (wzór);

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rachunków bankowych (wzór);

- Załącznik 5 – Oświadczenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych (wzór) lub wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy:

- Oświadczenie odnośnie posiadania statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy,

- Oświadczenie dotyczące rachunków bankowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

- Oświadczenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych (wzór) lub wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron./Umowa została zawarta w formie elektroniczne z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.*

*skreślić nieodpowiednie

Wykonawca

Zamawiający

Zał. Nr 3 do Umowy

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam/y, że:

- Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i przewiduje utrzymać ten status w okresie realizacji i rozliczenia Umowy, a w przypadku utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie*

- Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług*

(*) niepotrzebne skreślić – do wyboru jedna opcja z wymienionych w punktach 1.-2. powyżej

W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się nieprawdziwe, lub gdy Wykonawca utraci status czynnego podatnika podatku od towarów i usług, nie informując o tym Zamawiającego najpóźniej z chwilą dostarczenia Zamawiającemu faktury, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z brakiem posiadania przez Wykonawcę statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług, w szczególności:

- zapłaci Zamawiającemu równowartość podatku naliczonego, o który Zamawiający nie może obniżyć podatku należnego,

- pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego, obowiązek poniesienia których wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygnięcia właściwych władz (np. decyzja administracyjna, wyrok sądu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiającego odsetek, opłat prolongacyjnych, grzywien.

Wykonawca

__________

(podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Zał. Nr 4 do Umowy

OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie rachunki Wykonawcy, wskazane w umowie lub w dokumentach wystawionych przez Wykonawcę (np. faktura, rachunek), są oraz będą rachunkami zgłoszonymi do właściwych organów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności są oraz będą zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy oświadczenie zawarte w zdaniu poprzednim okaże się nieprawdziwe, lub gdy Wykonawca wskaże Zamawiającemu rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do właściwego organu lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z dokonaniem płatności na rachunek, który nie został zgłoszony do właściwego organu podatkowego, lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności:

- zwróci Zamawiającemu różnicę między kwotą podatku dochodowego, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z brakiem możliwości zaliczenia poniesionego kosztu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w związku z koniecznością zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów stosownie do art. 15d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2020r.), a kwotą podatku dochodowego, jaką Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić, gdyby odpowiednio poniesiony koszt mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub nie był zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów

- zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności solidarnej, o której jest mowa w art. 117ba Ordynacji podatkowej (art. 117ba ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2020 r.)

- pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego, obowiązek poniesienia których wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygnięcia właściwych władz (np. decyzja administracyjna, wyrok sądu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiającego odsetek, opłat prolongacyjnych, grzywien.

Wykonawca

___________

(podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Zał. 5 do umowy

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………. oświadczam/my, iż zapoznałem/łam/liśmy się z definicją beneficjenta rzeczywistego oraz wskazuję/my, iż beneficjentami rzeczywistymi wyżej wymienionego podmiotu są:

| - DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Obywatelstwo |  |
| Adres zamieszkania |  |
| PESEL |  |
| Rodzaj dokumentu tożsamości |  |
| Numer i seria dokumentu |  |
| - DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Obywatelstwo |  |
| Adres zamieszkania |  |
| PESEL |  |
| Rodzaj dokumentu tożsamości |  |
| Numer i seria dokumentu |  |
| - DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Obywatelstwo |  |
| Adres zamieszkania |  |
| PESEL |  |
| Rodzaj dokumentu tożsamości |  |
| Numer i seria dokumentu |  |
| - DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Obywatelstwo |  |
| Adres zamieszkania |  |
| PESEL |  |
| Rodzaj dokumentu tożsamości |  |
| Numer i seria dokumentu |  |

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 723 –dalej jako „Ustawa” poprzez beneficjenta rzeczywistego rozumie się: osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub

- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

- w przypadku klienta będącego trustem:

- założyciela,

- powiernika,

- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

- beneficjenta,

- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

- w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Oświadczam/my, że powyższe dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych zostały podane zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej danych beneficjentów rzeczywistych zobowiązuję/my się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie.

Składając niniejsze Oświadczenie dotyczące beneficjenta rzeczywistego, zobowiązuję/my się do poinformowania wskazanych beneficjentów o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zgodnie z art. 14 RODO.

Wykonawca

*skreślić nieodpowiednie