Załącznik nr 14 do SWZ

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

# UMOWA nr ZZ/UM/…/2026

W dniu ………………2026, r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa – Zespołem Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, 02-511 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Panią ………………………………. – ……………… Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………….. udzielonego przez………………………………………

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Panią/Panem (imię i nazwisko) ............................, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ............................. z siedzibą w ................... (...-...), przy ul. .........................................., posiadającym REGON ............................. oraz NIP ............................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) według stanu na dzień ................. r., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

........................................, z siedzibą w ........................... (...-...) przy ul. ............................., posiadającą/ym REGON ............................ oraz NIP ............................................wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ...........................pod nr KRS ............................., zwaną/ym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną/ym dalej Wykonawcą,

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Panią/Panem (imię i nazwisko) ....................................., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ............................. z siedzibą w ................... (…-…), przy ul. ............................, posiadającym REGON: ………. oraz NIP: ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

oraz

Panią/Panem (imię i nazwisko) ....................................., prowadzącą/ym działalność gospodarzą pod nazwą .............................. z siedzibą w ............................(…-…). przy ul. ............................, posiadającym REGON: ………. oraz NIP: .…………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działających w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………………… z siedzibą w ............................(…-...) przy ul. ............................, posiadającej REGON: ……………. oraz NIP: ………., wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zwanej w treści umowy „Wykonawcą”,

(w treści umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również „Stronami”)

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą” lub Pzp), Strony zawierają umowę o następującej treści:

## § 1. Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy w ramach projektu inwestycyjnego oraz w ramach programu „Aktywne place zabaw” 2026 w części nr:

| Nr części zamówienia | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot Umowy jest realizowany:

- w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy” oraz w ramach programu „Aktywne place zabaw” 2026 w przypadku następujących placówek:

- Żłobek nr 3

- Żłobek nr 4

- Żłobek nr 9

- Żłobek nr 21

- Żłobek nr 29

- Żłobek nr 40

- Żłobek nr 44

- Żłobek nr 55

- Żłobek nr 66

- Żłobek nr 70

- Żłobek nr 71

- Żłobek nr 73

(części nr 1-12),

- w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy” w przypadku Żłobka nr 47 (część nr 13).

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy i sposób jego wykonania określony został w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami (w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – dalej „PFU”) i ze zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania, które stanowią integralną część niniejszej Umowy (Załącznik nr 1 do Umowy).

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z ofertą z dnia … r. stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się także do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy – w tym w szczególności: czynności związanych z zapoznaniem się z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie.

- Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu inwestycyjnego, którego głównym celem jest podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczonej przez żłobki. Celem szczegółowym jest poprawa warunków rozwoju i bezpieczeństwa dzieci w wieku żłobkowym poprzez modernizację oraz wzbogacenie infrastruktury placów zabaw. Projekt zakłada dostosowanie przestrzeni do potrzeb najmłodszych, uwzględniając współczesne standardy bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki. Celem szczegółowym jest również wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci poprzez tworzenie nowoczesnych, bezpiecznych i wielofunkcyjnych stref aktywności, które w sposób kreatywny zachęcają dzieci do zabawy oraz interakcji z rówieśnikami.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej tj. dokumentacji technicznej (dalej: Dokumentacja) dla każdej części odrębnie,

- przygotowanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla każdej z lokalizacji odrębnie zgodnie wymogami wynikającymi z Prawa budowlanego (celem złożenia przez Zamawiającego w Wydziale Architektury właściwym dla danej placówki),

- wykonanie robót budowlano-montażowych (dalej: Roboty) na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcji eksploatacji i konserwacji wyposażenia placu zabaw oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – o ile będzie konieczna do zgłoszenia zakończenia wykonanych prac w Wydziale Architektury właściwym dla danej placówki),

- uczestnictwo w kontroli pomontażowej placu zabaw po wykonaniu prac, potwierdzającej zgodność placu zabaw i nawierzchni z normami PN-EN 1176 i 1177,

- ewentualne wykonanie prac naprawczych wg wytycznych zawartych w protokole z kontroli pomontażowej placu zabaw,

- uczestnictwo w re-kontroli pomontażowej placu zabaw w przypadku gdy konieczne będzie wykonanie prac naprawczych, o których mowa w pkt 7,

- świadczenie usług gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

## § 2. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie: wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów i unormowań - w szczególności:

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy: wyposażenie powinno spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełniać normy PN EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa (PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177) (atesty i certyfikaty bezpieczeństwa dla wyposażenia są dokumentami potwierdzającymi zgodność produktu z określonymi standardami bezpieczeństwa),

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r., w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni,  w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem  osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w szczególności: załącznikiem nr 1 do w/w zarządzenia: Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, załącznikiem nr 2 do w/w zarządzenia: Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie, załącznikiem nr 3 do w/w zarządzenia: Wytyczne projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od obowiązujących standardów określonych w Standardach dostępności oraz Standardach infrastruktury dla pieszych – po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku ze wskazaniem szczegółowego uzasadnienia zawierającego: opis problemu wymagającego odstępstwa, uzasadnienie ubiegania się o odstępstwo, opis równorzędnego rozwiązania. Zamawiający wskazuje, że zgoda na odstępstwo uzależniona jest od decyzji udzielonej przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności lub Dyrektora Biura  Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy,

- innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotowej inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany:

- współdziałać przy wykonaniu Umowy z Zamawiającym,

- realizować przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji przedmiotu Umowy - w razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia,

- do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

- zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego pełnego dostępu do Robót,

- przedkładania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (certyfikatów, atestów, świadectw) potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem oraz wszelkich materiałów, wyposażenia, urządzeń i osprzętu wykorzystywanego do wykonania umowy,

- do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę).

## § 3. Obowiązki Zamawiajcego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- współdziałania przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia;

- przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji obiektów, które są w posiadaniu Zamawiającego,

- przekazywania terenu budowy sukcesywnie, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wykonania robót budowlano – montażowych, o którym mowa w § 4 ust. 2;

- informowania Wykonawcy o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

- przekazywania Wykonawcy informacji o zagrożeniach mogących wystąpić na terenie, na którym przedmiot Umowy będzie wykonywany;

- uczestniczenia w odbiorach prac zrealizowanych i zgłaszanych przez Wykonawcę;

- dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy;

- dokonywania zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie.

## § 4. Termin realizacji

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy;

- zakończenie: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 
30.11.2026 r. – w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowy realizacji każdej z części zamówienia (dalej: Harmonogram). Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do Harmonogramu, które Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram zawierający w szczególności:

  - w terminy rozpoczęcia i zakończenia robót w obrębie poszczególnych obszarów (stref);

  - dni i godziny prowadzenia robót;

  - wskazanie okresów całodniowego wyłączenia z użytkowania placu zabaw;

  - termin zakończenia robót budowlano-montażowych;

  - zapas czasowy na przeprowadzenie kontroli pomontażowej i ewentualnej re-kontroli po wykonani zaleceń z kontroli pomontażowej.

- Po wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku opracowania dokumentacji technicznej oraz przygotowania wszelkich dokumentów celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych, Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekaże teren budowy Wykonawcy, zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w ust. 2.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy dotyczącego danej części zamówienia (odrębnie każda lokalizacja), co może nastąpić dopiero uzyskaniu pozytywnego świadectwa z przeprowadzonej kontroli pomontażowej. Jeżeli końcowy protokół odbioru dla danej części zamówienia zostanie podpisany po upływie terminu określonego w ust. 1 pkt 2 to przedmiot Umowy będzie uważany za wykonany ze zwłoką, rodzącą obowiązek zapłaty kary umownej.

## § 5. Dokumentacja

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać kompletną Dokumentację dla każdej z części odrębnie (szczegółowe wytyczne dla zakresu rzeczowego dokumentacji znajdują się w PFU).

- Podstawą do opracowania Dokumentacji jest wstępna Koncepcja przebudowy placu zabaw dla danej części zamówienia, stanowiąca załącznik do oferty Wykonawcy albo przekazana po zawarciu Umowy zgodnie ust. 3. z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie drugie, Zamawiający w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy uwagi do Koncepcji, które Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy posiłkowanie się Koncepcją przedstawioną przez Wykonawcę wraz z ofertą jest niemożliwe albo gdy Wykonawca nie złożył wraz z ofertą Koncepcji dla danej części zamówienia, postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania, a Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu wstępną Koncepcję przebudowy placu zabaw dla danej części zamówienia z uwzględnieniem wytycznych do opracowania Koncepcji zawartych w rozdz. XVIII SWZ pkt 5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania przekaże Wykonawcy uwagi do Koncepcji, które Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca przystąpi do opracowania Dokumentacji po uzyskaniu akceptacji Koncepcji przez Zamawiającego – co nastąpi w formie pisemnej. W toku opracowania Dokumentacji wszelkie uzgodnienia z użytkownikiem placu zabaw (kierownikiem danej placówki) następują za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie do kontaktu.

- Opracowanie Dokumentacji nastąpi w sposób spójny z zatwierdzoną przez Zamawiającego Koncepcją. Wykonawca:

- zapewni obsługę geodezyjną realizowanej inwestycji w każdej części zamówienia,

- wykona inwentaryzację zieleni,

- wykona inwentaryzację istniejącego faktycznego stanu technicznego wyposażenia placu zabaw,

- pozyska wszelkie niezbędne dane techniczne we własnym zakresie celem opracowania Dokumentacji,

- odpowiada za zgodność Dokumentacji z obowiązującymi przepisami wyszczególnionymi w § 2 ust. 1.

- Wykonawca przy opracowaniu Dokumentacji jest zobowiązany do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego założeń wyszczególnionych w PFU we własnym zakresie oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (w szczególności uprawnienia zawodowe do wykonywania geodezyjnych pomiarów podstawowych lub obsługi inwestycji oraz uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń).

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania Dokumentacji, Zamawiający dokona jej sprawdzenia. We wskazanym terminie Zamawiający dokona akceptacji Dokumentacji lub wniesie uwagi w formie pisemnej. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca wprowadzi modyfikacje lub uzupełni braki, przede wszystkim w zakresie wniesionych uwag.

- Po akceptacji Dokumentacji Wykonawca niezwłocznie przystąpi do przygotowania dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych (w tym wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów celem złożenia przez Zamawiającego w organowi administracji architektoniczno-budowlanej właściwym dla danej Dzielnicy).

- Dokumentację wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku usb (1 egzemplarz) oraz w co najmniej 3 egz. w formie utrwalonej na piśmie. Odbiór Dokumentacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 9, zostanie potwierdzony przez Strony protokołem odbioru.

- W przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany ich interpretacji przez organ architektoniczno-budowlany właściwy dla danej lokalizacji w trakcie realizacji Umowy skutkujących koniecznością uzyskania innych uzgodnień czy decyzji, niż wskazanych w Umowie lub PFU czy też skutkujących koniecznością złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – uzyskanie nowych uzgodnień czy decyzji będzie leżało po stronie Wykonawcy.

- Nieprzekazanie Dokumentacji do akceptacji Zamawiającemu, w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady opracowanej Dokumentacji, w szczególności w przypadku, gdy na etapie wykonania Robót lub eksploatacji błędy zawarte w Dokumentacji skutkować będą zmianą technologii wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu Robót niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji lub ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi a będą następstwem wadliwie opracowanej Dokumentacji – w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.

## § 6. Nadzór autorski

- W okresie realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

- Nadzór autorski obejmuje:

- stwierdzanie w toku realizacji Robót zgodności ich realizacji w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych zastosowanych przez Wykonawcę z Dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi,

- uzupełnianie szczegółów Dokumentacji oraz wyjaśnianie (w formie ustnej, e-mail pisemnej) wątpliwości powstałych w toku realizacji Robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty poinformowania o brakach, czy wątpliwościach, lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym i uzupełnianie (w formie ustnej, e-mail, pisemnej) szczegółów Dokumentacji, w sytuacji gdy ich brak wynika z zaniedbań i przeoczeń Wykonawcy,

- uzgadnianie na wniosek Zamawiającego możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, ewentualnie równoważnych w stosunku do materiałów przewidzianych w Dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności lub jego zmiany,

- doradztwo w zakresie rozwiązań materiałowych, kolorystycznych, wykończeniowych łącznie z zatwierdzeniem w uzgodnieniu z Zamawiającym próbek materiałów przedstawionych przez Wykonawcę,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i przy odbiorze końcowym Robót zgodnie z uzgodnioną między Stronami częstotliwością,

- pobyty na budowie na wezwanie Zamawiającego, poza uczestnictwem w naradach koordynacyjnych.

- Nadzór autorski będzie pełniony przez pobyty na budowie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego (wezwanie drogą elektroniczną na adres e-mail ……………………… z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, w dni robocze (przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Każdorazowy pobyt projektanta na budowie musi być poświadczony stosownym wpisem do dziennika budowy / książki obmiarów lub protokołem z narady koordynacyjnej oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.

- Zmiany wprowadzone do Dokumentacji w czasie wykonywania Robót, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element Dokumentacji zastępują,

- wpisy do dziennika budowy lub książki obmiarów,

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do dziennika budowy/książki obmiarów,

- akceptację udzieloną pisemnie lub e-mail.

## § 7. Roboty

- Wykonawca może przystąpić do wykonania Robót po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji umożliwiającej realizację Robót;

- uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej Dokumentacji lub upływu terminu do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania Robót,

- protokolarnym przejęciu części placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- przejmowania i przekazywania części terenu budowy zgodnie z Harmonogramem oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt;

- zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i niezbędnymi mediami oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie jego oddziaływania;

- ponoszenia wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków (w prpierwszym otokole przekazania części terenu budowy Strony uzgodnią sposób rozliczeń w związku z poborem mediów);

- poinformowania Zamawiającego o wadach w Dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji Robót (wszelkie wady dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia);

- w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania Robót i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich Robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów;

- udokumentowania i zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru Robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia;

- zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres Umowy, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego; (zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą Umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; roboty zamienne zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz średnie stawki cenotwórcze określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla danego kwartału; cena robót zamiennych nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy dla danej części);

- zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego; roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową, mogą być zlecane w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; Wykonawca ma również obowiązek zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania dodatkowych robót objętych zamówieniem podstawowym, tj. umową podstawową (zastrzega się, iż z tytułu robót dodatkowych objętych zamówieniem podstawowym Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie);

- dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę (o ile zostanie wydana) i Dokumentacji z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane (jeżeli zakres Robót będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę);

- poinformowania Zamawiającego, jeśli w ramach Robót wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki - Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi;

- gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy;

- wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowód zapłaty; a w przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów;

- poinformowanie Zamawiającego o złomie powstałym w trakcie realizacji Robót; złom uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie Wykonawca wywiezie do punktu odbioru złomu na własny koszt;

- przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymaganych przepisami i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich protokołów;

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej dokumentującej etapy realizacji Robót objętych przedmiotem umowy w tym w szczególności zdjęcia dokumentujące wykonanie robót zanikowych;

- chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz dokonania niezbędnych działań w celu przywrócenia znaków geodezyjnych na swój koszt;

- ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wystąpienia kolizji z obcym uzbrojeniem – koszty przygotowania dokumentów odbiorowych zgodnie z wymogami użytkowników i właścicieli;

- wykonania obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne.

- Wykonawca, po zakończeniu Robót, winien uporządkować teren budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia Robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej niepogorszonego.

## § 8. Umowy o podwykonawstwo

- Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy. LUB Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres zamówienia następującym podwykonawcom:

| l.p. | zakres zamówienia | Nazwa albo imiona i nazwiska oraz dane adresowe podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia niniejszej umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

## § 9. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy (Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia oraz terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych na sumę gwarancyjną wskazaną w warunku udziału w postępowaniu. Wymagania dotyczące polisy OC – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu.

- W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową polisę, na warunkach nie niższych niż określonych warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem zachowania ciągłości okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię aneksu lub polisy poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem” i oryginał do wglądu przed upływem ważności pierwotnej polisy lub innego dokumentu.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki w terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej.

## § 10. Wynagrodzenie Wykonawcy

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w danej części, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, zwane dalej „wynagrodzeniem”, wynosi:

| Nr części zamówienia | Wynagrodzenie z należnym podatkiem VAT |
| --- | --- |

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć jako ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Zaoferowane Wynagrodzenie dla danej części zamówienia zawiera wszelkie koszty związane z realizacją fazy projektowej oraz fazy wykonawczej zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, w szczególności: pozyskanie wszelkich danych do przygotowania Dokumentacji, opracowanie Dokumentacji, wypełnienie wszelkich dokumentów celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót przez Zamawiającego, wykonanie robót budowlano-montażowych: wykonanie robót ziemnych, remont nawierzchni, modyfikacje i zagospodarowanie terenu  dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, koszty udzielenia gwarancji jakości i rękojmi oraz obsługi serwisowej w okresie jej trwania wraz z kosztami innych obowiązków Wykonawcy, określonymi szczegółowo w PFU oraz Umowie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, określone dla każdej z części odrębnie nie będzie podlegać waloryzacji w okresie trwania umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i zakres prac oraz materiałów niezbędnych do wykonania Umowy oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły mieć wpływ na zaoferowaną wysokość Wynagrodzenia.

## § 11. Odbiory

- Ustala się, iż dniem wykonania przedmiotu umowy w zakresie Dokumentacji, o której mowa w § 5 jest dzień, w którym nastąpi protokolarne przyjęcie bez zastrzeżeń kompletnej Dokumentacji. Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania prac budowlano-montażowych bez protokolarnego odbioru Dokumentacji następuje na ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych Robót budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej Roboty zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu i zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 48 godzin od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.

- W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania Robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór Robót w danej części zamówienia nastąpi etapami, zgodnie z Harmonogramem. Potwierdzeniem odbioru części Robót będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez Strony.

- Odbiór końcowy Robót może nastąpić po zgłoszeniu gotowości do odbioru całości wykonanych Robót na podstawie oświadczenia Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W celu dokonania odbioru Robót (częściowego i końcowego) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru komplet dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą w szczególności:

  - dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa) wraz z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji Robót;

  - dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń technicznych oraz wyposażenia placu zabaw (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności i atesty);

  - instrukcje użytkowania wyposażenia w j. polskim;

  - wewnętrzny dziennik budowy (tylko w przypadku odbioru końcowego Robót),

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań itp.).

- Odbiór Robót (częściowy i końcowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Przystąpienie do odbioru końcowego Robót następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia Robót do odbioru wpisem do wewnętrznego dziennika budowy.

- W terminie wskazanym w ust. 12, Zamawiający zleci usługę kontroli pomontażowej placu zabaw celem potwierdzenia zgodności wykonanych Robót z normami PN-EN 1176 i 1177. Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie kontroli i jest zobowiązany do uczestnictwa w tej kontroli.

- Jeżeli w toku czynności odbioru, o których mowa powyżej, zostanie stwierdzone, że Roboty nie są gotowe do odbioru z powodu:

- wykonania Robót niezgodnie z normami PN-EN 1176 i 1177 co zostanie stwierdzone w świadectwie z przeprowadzonej kontroli pomontażowej (jeśli w świadectwie zostaną wykazane jakiekolwiek nieprawidłowości w wykonanych Robotach),

- ich niezakończenia,

- wad powstałych w wyniku wykonania Robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacją oraz zaleceniami Zamawiającego, przy czym są to:

- wady nadające się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub całości wykonanych Robót do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,

- wady nienadające się do usunięcia, umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub całości wykonanych Robót i zażądać ponownego wykonania fragmentu lub całości Robót za jednoczesnym obniżeniem odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy,

- wady nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub całości wykonanych Robót za jednoczesnym odstąpieniem od umowy lub żądać ponownego wykonania fragmentu lub całości Robót.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 14, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania zakwestionowanych Robót, usunięcia wad w tym wyznaczy termin przeprowadzenia re-kontroli pomontażowej, uwzględniając ich techniczną złożoność. Powstałe z ww. tytułów koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych (w tym koszty przeprowadzenia re-kontroli pomontażowej przez ten sam podmiot, który przeprowadził pierwszą kontrolę pomontażową). Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić niezależnemu podmiotowi dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości Robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

- Jeżeli w przypadku określonym w ust. 15 Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub jego pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnych protokołów odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbiorów czy kontroli i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

## § 12. Rozliczenie wynagrodzenia

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1, zostanie wypłacone w częściach za wykonanie poszczególnych etapów.

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności:

- rozliczenie Dokumentacji: rozliczenie częściowe przedmiotu Umowy do wysokości 10% wynagrodzenia brutto w danej części, nastąpi po opracowaniu Dokumentacji, na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji,

- rozliczenie Robót:

- nie częściej niż raz w miesiącu rozliczenie częściowe przedmiotu Umowy do wysokości 70% wynagrodzenia brutto w danej części, nastąpi po wykonaniu części stanowiącej podstawę odbioru częściowego przedmiotu Umowy określonego w Harmonogramie, na podstawie protokołu odbioru częściowego Robót;

- rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy danej części nastąpi po zgłoszeniu gotowości ich odbioru, uzyskaniu pozytywnego świadectwa kontroli pomontażowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie placu zabaw (jeżeli będzie konieczność uzyskania pozwolenia) lub potwierdzenia zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia Robót budowlanych, na podstawie protokołu odbioru częściowego końcowego Robót.

- płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ………… nr rachunku: …………… w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 3.

- Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.

- prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur;

- w przypadku:

- Dokumentacji - podpisanego przez Strony protokołu odbioru Dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę lub po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- Robót:

- podpisanych przez Strony protokołów odbioru częściowych,

- podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego wraz ze świadectwem z kontroli pomontażowej.

- Faktury będą uwzględniać następujące dane:

- jako „podatnik” lub „nabywca”  wskazane zostaną następujące dane:

- w KSeF: Nabywca (podmiot2)

- (ze znacznikiem w polu „JST” przyjmującym wartość 1 - TAK)

- Miasto Stołeczne Warszawa

- Plac Bankowy 3/5

- 00-950 Warszawa

- NIP: 525 22 48 481

- jako „płatnik” lub „adresat” lub „odbiorca” wskazane zostaną następujące dane:

- w KSeF: Odbiorca (podmiot inny/podmiot3)

- (z rolą 8 – JST odbiorca)

- Zespół Żłobków m.st. Warszawy

- ul. Belgijska 4

- 02-511 Warszawa

- NIP: 521 359 84 03

- W przypadku wystawienia faktur z numerem rachunku niezgodnym z tym wskazanym w ust. 2 pkt 3 – Zamawiający wstrzyma płatność do momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zmianie numeru rachunku. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia w KSeF. Strony postanawiają, że w ramach niniejszej umowy PEF może być wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, natomiast przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych jest wyłączone. Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w innej formie niż w KSeF uznaje się odpowiednio:

- dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej fakturę w formacie pliku PDF – jeżeli potwierdzenie to nastąpiło nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania tej wiadomości na adres e-mail: zzl.m@um.warszawa.pl;

- w razie braku potwierdzenia w terminie, o którym mowa w pkt 1 – dzień wysłania faktury na prawidłowy adres e-mail, pod warunkiem że wiadomość nie została zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu;

- datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby Zamawiającego:

- Zespół Żłobków m.st. Warszawy

- ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

- dzień udostępnienia faktury zamawiającemu w PEF, potwierdzony komunikatem/poświadczeniem systemowym PEF.

- W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem PEF, w celu zapewnienia sprawnej obsługi organizacyjnej po stronie Zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dnia udostępnienia faktury w PEF przesłać na adres e-mail: zzl.m@um.warszawa.pl informację o udostępnieniu faktury w PEF, obejmującą co najmniej: numer umowy/zamówienia, datę udostępnienia faktury w PEF, kwotę brutto oraz – jeżeli jest nadany – numer/identyfikator dokumentu w PEF.

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia przydzielenia numeru KSeF, przesłać na adres e-mail: zzl.m@um.warszawa.pl informację identyfikującą fakturę w KSeF, obejmującą co najmniej numer KSeF, numer umowy/zamówienia, kwotę brutto oraz datę wystawienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter wyłącznie organizacyjny i służy zapewnieniu sprawnego obiegu dokumentów po stronie zamawiającego. Jeżeli faktura podlega wystawieniu w KSeF, to także w przypadku przekazania jej (lub jej wizualizacji/komunikatu) za pośrednictwem PEF, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. W przypadku awarii KSeF wykonawca doręcza fakturę zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9 (a w przypadku przekazania faktury za pośrednictwem PEF, również w ust. 10), z tym zastrzeżeniem, że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury przed dniem doręczenia ustalonym zgodnie z ust. 10, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. Przez awarię KSeF strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzącego system. W przypadku niedostępności KSeF po stronie wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostępność strony rozumieją sytuację, o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany przedmiot umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że wskazany 
w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy tylko Wykonawców będącymi osobami fizycznymi).

- Zamawiający zachowuje prawo dokonania weryfikacji w dniu zlecenia płatności czy numer rachunku bankowego Wykonawcy widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie księgowym (fakturze) a wskazanym w Umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w niniejszej Umowie.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca nie ma możliwości dokonania cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

## § 13. Zabezpieczenie należytego wykonia umowy

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „Zabezpieczeniem“ stanowiące 5% wynagrodzenia brutto dla danej części zamówienia wynikającego z oferty Wykonawcy, w wysokości:

| Nr części zamówienia | Wysokość wniesionego Zabezpieczenia |
| --- | --- |

W przypadku określonym w § 5 ust. 12 lub niezakończenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2, a co za tym idzie braku zapewnienia Zabezpieczenia w pełnym okresie realizacji oraz rękojmi (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z faktury (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).

- Kwota Zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy:

      - odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w formie protokołu i uznania tego przedmiotu przez Zamawiającego za należycie wykonany,

      - odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie protokołu odbioru po okresie rękojmi i gwarancji

- W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, a 30% przeznaczone będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji.

## § 14. Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres: …… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy dla danej części zamówienia. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, czy zamontowanych urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego raz w roku (w odstępach 11-12 miesięcznych) wykonać przegląd gwarancyjny i usunąć usterki wynikłe w okresie obowiązującej gwarancji.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do wykonania przeglądu gwarancyjnego z 14 dniowym wyprzedzeniem i uzgadnia jego termin z Zamawiającym.

- Po zakończeniu każdego z przeglądów gwarancyjnych Wykonawca sporządzi protokół zawierający spis wykonanych czynności, wykaz wykrytych wad i usterek.

- W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca:

- jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu Umowy i zobowiązany jest do usunięcia wad polegających na:

- nieprawidłowości lub niezgodności z zawartą Umową jakiegokolwiek świadczenia Wykonawcy zrealizowanego w ramach Umowy,

- nieprawidłowym funkcjonowaniu jakiegokolwiek elementu, części, materiału, urządzenia, wyposażenia, który uniemożliwia lub utrudnia jego eksploatację,

- stwierdzeniu uschniętych, uszkodzonych lub zniszczonych roślin użytych do wykonania nasadzeń,

- zapewni bezpłatny serwis na dostarczone i/lub zamontowane/wbudowane urządzenia i elementy wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną (zaleceniami producenta) takich urządzeń lub elementów wyposażenia wymagają serwisu lub konserwacji (dodatkowo w przypadku zaoferowania wyposażenia z drewna wykonanego z drzewa innego niż robinia Wykonawca wykona co najmniej 1 raz w każdym roku kalendarzowym udzielonej gwarancji jakości i rękojmi konserwację elementów drewnianych odpowiednimi środkami zgodnie z zaleceniami producenta,

- w przypadku wykonanych nasadzeń gwarancja obejmuje wymianę wadliwego przedmiotu gwarancji na wolny od wad (w przypadku stwierdzenia wad wskazanych w pkt 1) lit. c), oraz na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy z uwzględnieniem załącznika nr 2, 3, 4, 5 do “Standardów ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych miasta stołecznego Warszawy” dostępnych pod adresem: https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2023/01/Pobierz-Standard-ochrony-zieleni-w-procesach-inwestycyjnych-na-terenie-m.st_.-Warszawy.pdf.

- Czynności pielęgnacyjne:

- wykonanych nasadzeń, o których mowa w ust. 8 pkt 1) lit. c) oraz pkt 2)

- konserwacyjne elementów drewnianych odpowiednimi środkami zgodnie z zaleceniami producenta, o których mowa w ust. 8 pkt 3)

będą realizowane przez Wykonawcę w terminach wyznaczonych przez kierowników poszczególnych placówek lub w terminach z nimi uzgodnionych.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji, a postanowieniami Umowy, bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 96 godz. od powiadomienia serwisu od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i rękojmi.

- Czas wykonania naprawy / usunięcia awarii będzie nie dłuższy niż 72 godz. od przyjazdu serwisu na miejsce eksploatacji (czas naprawy / usunięcia awarii może ulec wydłużeniu po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego termin dostarczenia części / elementów zamiennych). Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu eksploatacji.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego samego elementu (podzespołu) w więcej niż 50% ilości dostarczonego wyposażenia we wszystkich częściach zamówienia, na które została zwarta Umowa - Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany wszystkich egzemplarzy dostarczonego wyposażenia na swój koszt, we wszystkich lokalizacjach (częściach) w których tego rodzaju wyposażenie zostało zamontowane.

- Jeżeli Wykonawca przekroczył termin usunięcia usterek, o którym mowa w ust. 12, o więcej niż 24 godziny, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki usunięcia usterek w terminie do 7 dni, licząc od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z odpowiednim żądaniem.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny.

## § 15. Kary umowne, odszkodowanie

    - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:

      - z tytułu zwłoki w odbiorze Dokumentacji dla danej części zamówienia, przez co rozumie się podpisanie przez Strony porotokołu odbioru Dokumentacji po upływie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy - w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – kara naliczana odrębnie dla każdej części,

      - z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, przez co rozumie się podpisanie przez Strony odbioru końcowego Robót dla danej części zamówienia, w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – kara naliczana odrębnie dla każdej części,

      - z tytułu zwłoki w usunięciu wad w danej części zamówienia - w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad – kara naliczana odrębnie dla każdego stwierdzonego przypadku (w odniesieniu do każdego wyposażenia odrębnie),

      - z tytułu zwłoki w wykonaniu czynności pielęgnacyjnych nasadzeń określonych w załączniku nr 3 do Umowy - w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego terminu na wykonanie czynności pielęgnacyjnych – kara naliczana odrębnie dla każdej placówki niezależnie od ilości nasadzeń podlegających pielęgnacji w danej placówce,

      - z tytułu zwłoki w wykonaniu czynności koserwacyjnych wyposażenia z drewna wykonanego z innego rodzaju niż robinia (konserwacja elementów drewnianych odpowiednimi środkami zgodnie z zaleceniami producenta) - w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego terminu na wykonanie czynności konserwacyjnych – kara naliczana odrębnie dla każdego stwierdzonego przypadku (w odniesieniu do każdego elementu wyposażenia odrębnie),

      - z tytułu odstąpienia od Umowy w danej części zamówienia przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10 (dziesięć) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w danej części,

      - z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy w danej części zamówienia przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 50 (pięćdziesiąt) % wynagrodzenia brutto w danej części za niewykonaną część przedmiotu Umowy (wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na podstawie inwentaryzacji Robót sporządzonej przez inspektorów nadzoru zamawiającego z uwzględnieniem jej wyceny na podstawie kosztorysów będących częścią Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę),

      - za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 6 w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

      - za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Harmonogramu w ramach prowadzenia Robót, w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek (w stosunku do wytycznych prowadzenia Robót wskazanych w PFU i uzgodnionych z Zamawiającym w Harmonogramie).

    - Maksymalna łączna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może dochodzić z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowu nie może przekroczyć 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy w danej części zamówienia.

    - W przypadku niedokonania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego Zabezpieczenia. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia Robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

    - Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

## § 16. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeśli Wykonawca:

  - nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia niniejszej umowy,

  - nie przekazał do odbioru Dokumetacji w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

  - przerwał wykonanie Robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

  - realizuje Roboty niezgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie, bądź niezgodnie z opracowaną Dokumentacją, niezgodne z uzgodnionym Harmonogramem,

  - pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie,

  - nie przedstawi aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki w terminach.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty upływu wyznaczonego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego:

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego;

      - Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane Roboty w terminie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych Robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć Roboty we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotu trzeciego, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego;

      - Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego sporządzi inwentaryzację wykonanych Robót oraz określi wartość niewykonanych Robót. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od ww. obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości niewykonanych Robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporządzą ww. inwentaryzację i określą wartość niewykonanych Robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach inspektorów nadzoru amawiającego, które będą wiążące dla Wykonawcy.

      - Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

## § 17. Zmiany umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w przypadku:

  - zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji zamówienia, przy czym będą to przyczyny niezależne od Wykonawcy, wynikające z:

    - działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Robót,

    - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności: temperatury powietrza poniżej -20ºC lub powyżej 30 ºC, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu - oberwanie chmury, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi) uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie Robót w szczególności z powodu technologii realizacji określonej Dokumentacją, normami, innymi przepisami lub zasadami wiedzy technicznej, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania Robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

    - wystąpienia wykopalisk archeologicznych,

    - wystąpienia niewypałów i niewybuchów,

    - wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od przyjętych w Dokumentacji, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.),

    - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. opóźnień w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia powinny zostać wydane),

    - wystąpienia braku możliwości wykonywania Robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

    - skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania Robót, o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie Robót,

    - wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w Dokumentacji, przy czym przedłużenie terminu realizacji nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w Dokumentacji,

    - wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie Robót, przy czym przedłużenie terminu realizacji nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

    - pojawienia się konieczności wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w Dokumentacji, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona, przy czym przedłużenie terminu realizacji nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na wykonanie robót lub prac nieprzewidzianych w Dokumentacji,

    - opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,

    - wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,

Wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy nadzorującego wykonanie Dokumentacji lub Robót i inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony w aneksie do umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub będzie wynikać z technologii wykonania Robót,

  - zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może:

    - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom;

    - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

    - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

    - zrezygnować z podwykonawstwa,

  - zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego uzasadnienie zostanie udokumentowane) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania Robót, wyposażenia, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - konieczności realizacji Robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub wyposażeniowych w przypadku:

- zmiany obowiązującego prawa,

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji (niedostępność spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń albo w przypadku obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji: w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie Robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec),

- pojawienie się na runku technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji np.:

- pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

- podwyższających jakość wykonanych Robót,

- zmniejszających koszty realizacji Umowy,

- zmniejszających koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,

- pozwalających na skrócenie terminu wykonania Umowy,

- pozwalających na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu Robót,

- zmniejszających negatywne skutki dla środowiska naturalnego,

- konieczności usunięcia wewnętrznych sprzeczności w Dokumentacji lub innych wad tej Dokumentacji,

- konieczność uwzględnienia postulatów osób trzecich, które ujawniły się w toku wykonywania Umowy, a które ze względów prawnych, organizacyjnych, technologicznych są uzasadnione albo celowe dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

- konieczność wprowadzenia zmian skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa, podwyższeniem standardu, podniesieniem funkcjonalności przedmiotu Umowy a rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej Dokumentacji,

- gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - zmiany umowy poprzez zmianę zakresu Robót w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia Robót w sposób określony w Dokumentacji, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

- protesty mieszkańców,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody,

- działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są Roboty objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu Robót przewidzianego w Dokumentacji lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia,

  - zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku:

    - konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w Dokumentacji a których wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie,

    - zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia - w takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie,

  - zmiany Umowy w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.

  - zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy, poprzez odstąpienie od wykonania zakresu Robót wskazanych w Dokumentacji, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy, poprzez odstąpienie od wykonania zakresu Robót wskazanych w Dokumentacji, z uwagi na brak możliwości technicznych lub w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych Robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego,

  - zmiany sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania Robót,

  - zmiany obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie Robót poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian prawa,

  - zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,

  - zmiana adresów do korespondencji,

  - zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  - utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy - w każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

- Zmiany wskazane w ust. 3 pkt 1) - 3) dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

## § 18. Prawa autorskie majątkowe i zależne

- Przedmiot umowy w zakresie w jakim obejmuje dokumentację techniczną, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację powykonawczą, zwaną dalej „Utworem”, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu wytworzonego w oparciu o niniejszą umowę w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, a Zamawiający nabywa te prawa:

- z dniem przekazania Utworu co zostanie potwierdzone w formie pisemnej, wówczas Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego niezależnie od wszelkich innych okoliczności, autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 3.

- w przypadku przekazania Utworu, który nie został odebrany w formie pisemnej przez Zamawiającego, Zamawiający nabywa te prawa z dniem rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania tej umowy (rozwiązanie z upływem okresu na jaki została zawarta czy też rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron) lub odstąpienia czy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do Utworu stanowiącego przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania Utworu, jego kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, jakimikolwiek środkami, a także w dowolnym zakresie w którym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, a także może go przenosić na osoby trzecie lub wykorzystywać go w całości lub fragmentach. Zamawiający ma w szczególności prawo do przystosowywania Utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może korzystać z Utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  - korzystanie na własny użytek,

  - wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie projektów budowlanych, projektów technicznych (wykonawczych) lub projektów budowlanych z elementami wykonawczymi oraz w celu wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

- Zamawiający może wykonywać prawa autorskie majątkowe i zależne do Utworu bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie uchylał się od obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego lub będzie wykonywał je nienależycie, Zamawiający zleci je do wykonania podmiotowi trzeciemu, wobec czego Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie Utworu osobom trzecim celem wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem Robót realizowanych na podstawie tego Utworu, wyraża jednocześnie zgodę na wykonywanie nadzoru autorskiego nie osobiście lecz przez osoby trzecie, zachowując jednocześnie osobiste prawa autorskie do utworu.

## § 19. Nadzór nad realizacją umowy

      - ...................... tel....................... e-mail .......................................... – przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił funkcję koordynatora Umowy w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego.

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego …................... tel. ........................… e-mail ...........................… – przedstawiciel Zamawiającego, będzie pełnił bezpośredni nadzór nad wykonywaniem Robót objętych Umową.

      - …………………….tel.…………………… e-mail ……………………………………..… – przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił funkcję koordynatora Umowy w zakresie realizacji obowiązków Wykonawcy.

      - ............................ tel. ....................… e-mail ..........… – przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił bezpośredni nadzór nad wykonywaniem Robót objętych Umową.

      - Wykonawca oświadcza, że osoby przy pomocy których będzie realizował zamówienie posiadają odpowiednie uprawnienia do profesjonalnego wykonania umowy.

## § 20. Postanowienia końcowe

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

- Zamawiającego:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

- Wykonawcy:

………………

………………

………………

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

- Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego legitymujący się uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

- Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu RODO, dla których Administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 9.

- Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy.

- Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

- Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa została zawarta w formie:

- elektronicznej – poprzez opatrzenie jej przez obie Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;

- albo pisemnej – poprzez własnoręczne podpisanie egzemplarzy umowy przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron.

- W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Każda ze Stron otrzyma egzemplarz umowy w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanymi podpisami obu Stron. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki.

Załączniki :

  - Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) - Załącznik nr 1;

  - Oferta Wykonawcy z dnia ........... r. – Załącznik nr 2;

  - Warunki gwarancji jakości i rękojmi na nasadzenia – Załącznik nr 3.

WYKONAWCA 	                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

Warunki gwarancji jakości i rękojmi na nasadzenia

Zasady pielęgnacji nasadzeń drzew, krzewów, roślin bylinowych, cebulowych, bulwiastych i kłączowych

- Pielęgnacja nasadzeń drzew

  - Bezpośrednio po posadzeniu wszelkie działania pielęgnacyjne należy ograniczyć do podlewania i odchwaszczania mis. W trakcie pielenia należy sprawdzać ilość ściółki i uzupełniać jej ewentualne braki. Nie należy dopuszczać do zarastania misy, chwasty należy usuwać na bieżąco, w miarę potrzeb. (czynności po stronie użytkownika!)

  - Zakres cięć po posadzeniu powinien obejmować wyłącznie usuwanie chorych, martwych lub złamanych pędów. Poza wyżej wymienionymi, akceptujemy także usuwanie pędów wyrastających z pnia lub podkładki. Wszelkie cięcia formujące i korekcyjne powinny być zaplanowane na najwcześniej trzeci rok od posadzenia, gdy drzewo częściowo zregeneruje się po posadzeniu.

  - Bieżące podlewanie (po stronie użytkownika!).

- Pielęgnacja nasadzeń krzewów

  - Gwarancja pielęgnacyjna trwa przez okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu potwierdzającego poprawne posadzenie krzewów. Rodzaj prac pielęgnacyjnych jest zróżnicowany w sezonie wegetacyjnym i w okresie spoczynku.

  - Pielęgnacja krzewów obejmuje:

    - jednokrotne, wiosenne cięcie pielęgnacyjne wszystkich krzewów wymagających cięcia  po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem danej placówki;

    - jednokrotne, wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń;

    - jednokrotne wiosenne zasilenie nawozem wieloskładnikowym;

    - minimum 6-krotne pielenie w sezonie i wyrównanie brzegów skupiny (nie należy dopuszczać do zachwaszczenia roślin) (po stronie użytkownika!);

    - bieżące podlewanie (po stronie użytkownika!);

    - jednokrotne usuwanie przekwitniętych i dzikich pędów po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem danej placówki;

    - jednokrotne wycinanie suchych pędów po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem danej placówki;

    - uprzątnięcie terenu prac i wywiezienie odciętych pędów nie później niż następnego dnia po zakończeniu prac.

- Pielęgnacja bylin, roślin cebulowych, bulwiastych, kłączowych

  - Gwarancja pielęgnacyjna trwa przez okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu potwierdzającego poprawne posadzenie bylin i roślin cebulowych. Rodzaj prac pielęgnacyjnych jest zróżnicowany w sezonie wegetacyjnym i w okresie spoczynku.

  - Pielęgnacja bylin i roślin cebulowych polega na:

    - bieżącym podlewaniu wg potrzeb (po stronie użytkownika!)

    - wykonaniu oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wg potrzeb po uzgodnieniu z terminu z Kierownikiem danej placówki;

    - cięciu w lutym/marcu, w zależności od warunków atmosferycznych, kiedy młode pędy mają 10 cm, po przycięciu rośliny powinny być o 30% niższe (aby się rozkrzewiły, dobrze zadarniły);

    - nawożeniu w lutym/marcu nawozem wieloskładnikowym (w zależności od warunków atmosferycznych);

    - ręcznym usuwaniu chwastów (wraz z systemem korzeniowym) od kwietnia do października min. 2 razy w miesiącu (po stronie użytkownika!);

    - jednokrotne usuwanie przekwitłych kwiatostanów roślin cebulowych, usunięciu w całości części naziemnej po przeschnięciu łodygi i liści po uzgodnieniu z terminu z Kierownikiem danej placówki;

    - jednokrotne usuwanie zasychających i zżółkniętych części bylin z pozostawianiem przekwitniętych kwiatostanów (w celu zawiązywania nasion od kwietnia do października) po uzgodnieniu z terminu z Kierownikiem danej placówki;

    - uprzątnięciu terenu prac i wywozie urobku nie później niż do godz. 8.00 rano następnego dnia po zakończeniu prac.

Postanowienie umowne zostanie uzupełnione na podstawie danych z oferty. Jeśli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa powyżej w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Zapis zostanie uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy z uwagi na fakt, iż termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.