Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy)

Umowa Nr

zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik którego reprezentują: ..................................................................................,

a Wykonawcą którym jest: ........................, (nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez :.....................................................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Orzepowice, ul. Łączna 62.

- Zakres usługi według oferty oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy (Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego) należy:

- sprawowanie obowiązków przypisanych mu w umowie i SWZ (działanie
w imieniu Zamawiającego),

- weryfikacja i zatwierdzanie kart materiałowych przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- przeprowadzanie odbiorów robót zanikowych, częściowych oraz końcowego,

- kontrola i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych, weryfikowanie, opiniowanie Zamawiającemu oraz potwierdzanie konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych mających wpływ na cenę umowy,

- weryfikowanie ceny / stawki za dodatkowe roboty oraz opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy (wszelkie decyzje finansowe mające wpływ na wysokość zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy robót wymagają jednak wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 
w postaci aneksu do umowy z Wykonawcą robót),

- sprawdzenie wykonanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej w tym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile konieczne),

- stanie na straży prawidłowego realizowania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z jej zapisami oraz obowiązującymi przepisami 
i zasadami sztuki budowlanej; podejmowane decyzje np. w sprawie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych mają być bezstronne, wydawane polecenia Wykonawcy robót budowlanych - zgodne z przepisami i zasadami wiedzy  
technicznej,

- polubowne prowadzenie uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych, a stronami trzecimi,

- przygotowywanie odpowiednich protokołów konieczności, protokołów 
z negocjacji, miesięcznych raportów z realizacji umowy na roboty budowlane oraz umowy o nadzór (stanowiących podstawę wystawiania faktur częściowych), protokołów z rad budowy i rad technicznych, protokołów odbioru robót częściowych, zanikowych i końcowego,

- rzetelne raportowanie w sprawozadaniach miesięcznych postępu robót budowlanych, dające wczesną analizę ewentualnych zagrożeń wraz
z formułowaniem odpowiednich wniosków,

- zapewnienie biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.

Obowiązki Zamawiającego

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- odbiór dokumentów przygotowanych w ramach etapu I, służących do przeprowadzenia przetargów na roboty budowlane,

- współpraca na etapie realizacji robót budowlanych,

- udział w naradach koordynacyjnych, radach budów,

- udział w odbiorach końcowych robót budowlanych.

Termin wykonania przedmiotu umowy

§ 4

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
w tym:

- nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z ich odbiorem w terminie do 8 miesięcy od zawarcia umowy,

- rozliczenie końcowe robót, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz sprawdzenie jej naniesienia na zasoby geodezyjne miasta (o ile konieczne), skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót wymaganych odpowiednimi przepisami) w terminie do miesiąca od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

- Terminy, o których mowa w ust. 1 ulegają odpowiedniemu wydłużeniu bez zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- przedłużenia czasu realizacji wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę tychże robót ponad okres wskazany w ust. 1,

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowalnych będących konsekwencją zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą robót, o czas wynikający z tych przerw, konieczny do wyboru wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o czas wykonania tych robót przez nowo wybranego wykonawcę wynikający z zawartej z tym wykonawcą umowy.

- Podstawą do wydłużenia terminów o których mowa w ust. 1, jest pisemna informacja skierowana przez Zamawiającego do Wykonawcy.

Wynagrodzenie i płatność

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, które wynosi brutto ........zł (słownie...), w tym należny podatek VAT, w tym:

- Miesięczny ryczałt za pełnienie usługi wynosi brutto ........... zł (słownie.....).

- Wynagrodzenie końcowe za pełnienie usługi wynosi brutto ........... zł (słownie.....).

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji
w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, realizacji robót dodatkowych bądź zamiennych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz umów na zamówienia, które muszą być wykonane przez innego Wykonawcę aby zrealizować umowę podstawową 
na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia objętego nadzorem i tym samym wydłużenia czasu pracy Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Koordynator Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek kontynuowania realizacji umowy 
w okresie dodatkowym.

- W przypadku skrócenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie - w części obejmującej miesięczny ryczałt - wynikające z faktycznej ilości miesięcy pełnienia usługi.

- W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego zaprzestania przez Wykonawcę realizacji robót (zerwania umowy) lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, Koordynator nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 21 dni od daty zerwania umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane:

- inwentaryzacji stanu istniejącego budowy,

- dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy na dokończenie robót budowlanych.

§ 6

- Ustala się następujący tryb i formę płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę.

- za pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych Wykonawca wystawiać będzie co miesiąc faktury częściowe (nie więcej niż 8 faktur),

- podstawą wystawienia pierwszej faktury częściowej będzie protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzający, 
że Wykonawca zapewnił dla potrzeb swojego personelu i personelu Zamawiającego zaplecze - Biuro Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego 
w terminie nie później niż 1 miesiąca od daty zawarcia umowy,

- podstawą wystawienia kolejnych faktur częściowych przez Wykonawcę będzie przyjęcie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego zatwierdzonego podpisami Zamawiającego i Wykonawcy,

- podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru usługi po zakończeniu czynności odbioru końcowego robót budowlanych i rozliczeniu zadania oraz uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie konieczne),

- płatność za nadzór rozpocznie się nie wcześniej niż po zawarciu umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem.

- W przypadku, gdy część wynagrodzenia Wykonawcy należna jest za usługi, które były wykonane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), lub przy ich udziale, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu jest przedłożenie wraz z fakturą obejmującą tą część wynagrodzenia, oświadczenia tych podwykonawców (dalszych podwykonawców) o zaspokojeniu przez Wykonawcę ich wierzytelności z tego tytułu wraz z dowodem (dowodami) zapłaty na rzecz Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu przedstawienia ww. dowodów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na 14 dni roboczych poprzedzających ostateczną zapłatę – oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzających całkowite rozliczenie, z tytułu zawartych umów podwykonawczych, związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin płatności należności ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury 
z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielonej płatności w przypadku, gdy Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie 
z ust. 6.

- Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotu umowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Banku). W związku z tym, zgodnie 
z wymogami Banku, Wykonawca zobowiązany jest do:

- niezwłocznego informowania Banku o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją umowy,

- prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją umowy,

- umożliwienia Bankowi, na jego żądanie, zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w związku 
z realizacją umowy oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.

Podwykonawcy

§ 8

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze, przekazać Zamawiającemu takie informacje jak: nazwa firmy, NIP, dane kontaktowe osób reprezentujących Podwykonawcę, zakres podwykonawstwa i wartość procentową podwykonawstwa w stosunku 
do wartości zamówienia. W przypadku podwykonawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia Zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczenia dotyczącego braku przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również 
o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace 
w ramach realizacji Umowy.

- Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o zmianie danych.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, 
o udziale którego nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

Wierzytelność

§ 9

Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

Gwarancja

§ 10

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, licząc od dnia wystawienia przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru końcowego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ma obowiązek wykonywania czynności opisanych w SWZ (załącznik nr 10 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt 2.4.5), w tym pełnienia nadzoru inwestorskiego 
w przypadku ujawnienia się wad, oraz obowiązek brania udziału w odbiorze pogwarancyjnym i organizowanie przeglądów gwarancyjnych. Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji.

Kary umowne

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w uruchomieniu biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w SWZ, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- za każdy przypadek stwierdzenia braku zgodności biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego z wymaganiami opisanymi w SWZ w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- każdorazowo za nieterminowe: zatwierdzenie materiałów budowlanych, złożenie raportów lub poprawionych raportów, opracowanie protokołów konieczności, opiniowanie projektów umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, przekazanie potwierdzonych faktur za roboty budowlane, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminów określonych w SWZ, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub zgody Zamawiającego (w formie pisemnej), nie posiadające wymaganych kwalifikacji, uprawnień bądź doświadczenia i opłaconej składki w Izbie Inżynierów Budownictwa, w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w zmianie osób przedstawionych w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 13 ust. 4 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących czynności opisane w § 15 ust. 2 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności,

- w razie nieuzgodnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności osoby kluczowego personelu także podpisanej danego dnia na liście obecności 
w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,

- za nieprzystąpienie do wykonania usługi w okresie gwarancji zgodnie z § 10 w wysokości 2 000 zł za każdorazowe nieprzystąpienie przez Wykonawcę usługi do wykonania usługi na wezwanie Zamawiającego,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust. 12 w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za nieterminową zapłatę

- Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Personel Wykonawcy i Zamawiającego

§ 12

- Osobą która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego jest: .............................

- Osobą koordynującą realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: ...................................

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, przy czym zmiana osoby o której mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie na osobę o nie gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 13

- Wykonawca może zaproponować zmianę osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”, jeżeli uzna, iż osoby te wykonują swoje obowiązki w sposób sprzeczny z umową.

- W przypadku zmiany osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”, na nowe osoby muszą one spełniać co najmniej wymagania określone w ofercie.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby przedstawione w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” na żądanie Zamawiającego, w terminie przezeń wskazanym.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze zmianą osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”.

Raportowanie

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i przekazywać Zamawiającemu raporty miesięczne, raporty techniczne (wtedy, kiedy będzie to konieczne lub na żądanie Zamawiającego), raporty dotyczące sporu (ww. przypadku sporu) i raport końcowy, zwane dalej Raportami.

- Zamawiający w terminie do 30 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawcę 
o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów z podaniem przyczyny ich odrzucenia.

- Wykonawca w terminie do 15 dni zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu poprawiony raport.

- W przypadku ponownego odrzucenia poprawionego raportu ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów 
w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, uważa się, że zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
Wykonawcy lub Podwykonawcy

§ 15

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane 
w ust. 2 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykonawca lub Podwykonawca może zatrudnić na umowę o pracę, nowych pracowników lub wyznaczyć do realizacji zamówienia pracowników wcześniej już zatrudnionych.

- Czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę, tj. czynność prowadzenia sekretariatu biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

§ 16

- Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymywane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem dokumentów i informacji, których obowiązek publikacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne

§ 17

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami,

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

- bezwarunkowo z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja, wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust. 1 pkt 2.

- Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawca w ramach realizacji umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje niniejszym, iż wykonanie przez niego przedmiotu umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im na przykład z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego, oraz jakichkolwiek innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Zamawiającego.

- Dokumenty i nośniki stają się własnością Zamawiającego z momentem wydania.

Odstąpienie od umowy

§ 18

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułu XV i XXI Księgi III Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami umowy na roboty budowlane lub za pomocą osób, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania wyznaczając mu w tym celu 14 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

- Nadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca przystąpi do likwidacji swojego przedsiębiorstwa - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub do Zamawiającego wpłynie zajęcie komornicze, potwierdzające istnienie zobowiązania Wykonawcy wobec osoby trzeciej lub gdy Wykonawca zbył majątek na rzecz osób trzecich, lub w przypadku śmierci przedsiębiorcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Zamawiający czterokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od zaistnienia powyższych okoliczności,

- w przypadku, o którym mowa w § 19.

- Dla zachowania terminów, o których mowa w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy w tych terminach.

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji (opis rzeczowy) wykonanych usług wg stanu na dzień odstąpienia. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający zleci jego wykonanie lub sam wykona go na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dokonana inwentaryzacja stanowić będzie podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Wykonanie zastępcze

§ 19

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni 
od dnia powstania podstawy odstąpienia lub powierzyć wykonanie zastępcze robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.

Zmiana umowy

§ 20

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach opisanych w ust. 2 oraz w § 21.

- Terminy, o których mowa w § 4 ust. 1 ulegają odpowiedniemu wydłużeniu bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku:

- przedłużenia czasu realizacji wykonania robót budowlanych przez wykonawcę tychże robót ponad okres wskazany w § 4 ust. 1, o ten okres,

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych będących konsekwencją zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą robót, o czas wynikający z tych przerw, konieczny do wyboru wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o czas wykonania tych robót przez nowo wybranego wykonawcę wynikający z zawartej z tym Wykonawcą umowy.

- podpisania umowy na roboty budowlane objęte nadzorem w terminie dłuższym niż cztery miesiące od zakończenia etapu I o czas jaki upłynął od daty zakończenia tego etapu do czasu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Podstawą do wydłużenia terminów o których mowa w ust. 2, jest pisemna informacja skierowana przez Zamawiającego do Wykonawcy.

- Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi w oparciu o aneks do umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia aneksu, o którym mowa w ust. 4 także w przypadku dalszej realizacji umowy przez Wykonawcę, po terminie określonym w § 4 ust. 1.

Klauzule waloryzacyjne

§ 21

- Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie zmianom w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany wynagrodzenia będą realizowane zarówno w zakresie zwiększenia jak 
i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Wynagrodzenie może być waloryzowane w związku ze zmianą cen materiałów 
i usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia lecz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

- Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej – publikowany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy każda ze stron dokona oceny zmiany cen materiałów i usług lub kosztów mając na uwadze wskaźnik określony w ust. 4 i w przypadku, gdy ich wzrost lub spadek obejmować będzie w tym okresie łącznie 15 punktów procentowych lub więcej – dokonają waloryzacji wynagrodzenia umownego.

- W przypadku, gdy zmiana cen materiałów i usług lub kosztów w okresie o którym mowa powyżej nie osiągnie bądź przekroczy progu 15 punktów procentowych, waloryzacja będzie dopuszczalna od miesiąca, w którym przedmiotowa okoliczność nastąpi. Wskaźnik waloryzacji należy obliczyć z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

- Po dokonaniu pierwszej waloryzacji, kolejna waloryzacja może następować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kolejna zmiana cen materiałów
i usług lub kosztów za miesiąc lub miesiące od poprzedniej waloryzacji osiągnie lub przekroczy 15 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej waloryzacji.

- Każda waloryzacja, o której mowa w niniejszej umowie dotyczyć może wyłącznie ogólnej kwoty pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego (waloryzacja na przyszłość), za prace wykonane po dniu złożenia wniosku, o którym mowa 
w ust. 9.

- Waloryzacja polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia wymaga pisemnego lub mailowego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem i jego akceptacji przez Zamawiającego z uwagi na konieczność weryfikacji zabezpieczonych środków finansowych na realizację umowy. Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Waloryzacja polegająca na zmniejszeniu wynagrodzenia następuje na skutek pisemnej lub mailowej informacji Zamawiającego zawierającej uzasadnienie. Aneks do umowy nie jest wymagany.

- Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają strony 
w ramach jego waloryzacji nie może łącznie przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przy zawarciu umowy.

- Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie do umów z podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 
6 miesięcy.

Pozostałe postanowienia

§ 22

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 24

Wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 25

Sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 26

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.