Załącznik nr 8 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ……………………….. r. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Centrum Informatycznym Edukacji, z siedzibą w Warszawie, 00-918, przy ul. al. J. Ch. Szucha 25, REGON: 001233901, NIP: 5262202291, reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………….……………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ""Świadczenia usługi rozwoju Portalu Infozawodowe dostępnego pod adresem infozawodowe.men.gov.pl”  w ramach projektu pn. "Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, numer referencyjny: ZAiBI.233.6.2025 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§1 Struktura Umowy

Wykonawca będzie wykonywał usługi na zasadach i warunkach ustalonych w umowie, której integralną część stanowią nw. Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty,

Załącznik nr 2: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 3: Wzór protokołu odbioru prac rozwojowych

Załącznik nr 4: Wzór protokołu odbioru opcjonalnych prac rozwojowych

§2 Przedmiot Umowy

- Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do Umowy, przedmiotem umowy jest świadczenie usługi rozwoju Portalu Infozawodowe dostępnego pod adresem infozawodowe.men.gov.pl w poniższym wymiarze:

- prace rozwojowe w ramach zamówienia podstawowego w wymiarze maksymalnie 10 000 osobogodzin w trakcie trwania Umowy.

- prace rozwojowe w ramach opcji w wymiarze maksymalnym 25 000 osobogodzin w trakcie trwania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu usługi.

- Umowa zostaje zawarta na  okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§3 Wynagrodzenie

            - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania umowy wynosi maksymalnie …………… zł netto (słownie: ………………………………………..), co stanowi kwotę …………………………zł brutto (słownie: ……………….), w tym:

    - Za wykonanie usługi, o której mowa w  § 2 ust. 1 pkt 1) będzie obliczane i naliczane na podstawie rzeczywistego wykonania tych usług, zgodnie z ceną za godzinę usług, która wynosi …………………. zł netto (słownie:…………………), co stanowi kwotę …………………..zł brutto (słownie:…………….);

    - Za wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) będzie obliczane i naliczane na podstawie rzeczywistego wykorzystania tych usług i tylko w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, zgodnie z ceną za godzinę usług, która wynosi …………… zł netto (słownie: ………………………………………..), co stanowi  kwotę   …………………………zł brutto (słownie: ……………….);

- Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z opcji jest w szczególności posiadanie środków finansowych na realizację usług w ramach opcji.

3. Kwota brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze.

4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§4 Płatności

            - Płatność będzie dokonywana z dołu w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zapłata rozliczana będzie w okresach miesięcznych, tj. z dołu zgodnie z liczbą godzin odebranych w danym miesiącu. Wykonawca do faktury VAT dołączy protokoły potwierdzające liczbę godzin wykorzystanych w ramach prac rozwojowych w zamówieniu podstawowym lub w ramach prawa opcji. Wzór protokołów stanowi załącznik nr 3 i 4 do umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur VAT będą protokoły odbioru usług za dany miesiąc, zgodnie z wzorami określonymi w załączniku nr 3 i 4 do umowy.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5 Wykonanie Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Usługi.

- Szczegółowe warunki prawidłowego wykonania Usługi określone zostały w Załączniku nr 2, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom 
bez uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiającego z wyłączeniem przypadku powołania się na zasoby podwykonawcy jako zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 i 3 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.118 ust. 1 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zmienia albo rezygnuje z podwykonawcy, na zasobach którego polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowany nowy podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia te warunki lub w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający uprawniony jest do odmowy współdziałania z Wykonawcą, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie lub za pośrednictwem nowego podwykonawcy wykazać spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a opóźnienie w wykonaniu umowy z tego powodu, stanowi zwłokę Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

- Usługi rozwoju realizuje Zespół Projektowy wskazany w ofercie. Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w składzie Zespołu Projektowego (na zasadach opisanych w Rozdziale 6 OPZ), z zastrzeżeniem, że nowe osoby muszą posiadać nie niższe kompetencje niż osoby wymieniane. O zamiarze zmian Wykonawca zobligowany jest każdorazowo informować Zamawiającego, przedkładając informacje o nowej osobie, w tym jej kompetencjach. Osoba ta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania opisane w OPZ dla danego specjalisty. Zamawiający odmawia zgody na zmianę jeżeli kompetencje nowej osoby są niższe niż osoby zmienianej. Zmiana osób w opisanym trybie nie wymaga aneksu do Umowy. Wykonawca może również rozszerzyć skład Zespołu Projektowego o nowe osoby, z tym zastrzeżeniem, że nie może z tego tytułu domagać się nowego wynagrodzenia.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia Kierownika Projektu, Architekta Systemów IT i Analityka Biznesowo-Systemowego - członków Zespołu Projektowego na podstawie umowy o pracę. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy może weryfikować, czy osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Projektu, Architekta Systemów IT i Analityka Biznesowo-Systemowego jest zatrudniona na umowę o pracę żądając przedłożenia w terminie 7 dni  odpowiednich dokumentów np.

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, pod rygorem uznania, że Kierownik Projektu, Architekt Systemów IT lub Analityk Biznesowo-Systemowy nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których wykonuje Usługi, jak za własne działania i zaniechania.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie informacje, dane, niezbędne do  wykonania przedmiotu Umowy.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w innej formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby i podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu Usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Usługi na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

- w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

- muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;

- muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

- Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Usługi, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu jego upadłości – następnego dnia od jej ogłoszenia.

§6 Kary umowne

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

- za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy;

- za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy;

- za naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 5 w wysokości 1% wartości określonej w § 3 ust. 1 Umowy brutto;

- za przekroczenie terminu jaki ma Wykonawca na oddelegowanie Zespołu projektowego do pracy w siedzibie Zamawiającego, którą zastrzega Zmawiający w OPZ w rozdziale 3, w wysokości 4 000 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku gdy zwłoka w dochowaniu terminu oddelegowania Zespołu Projektowego wyniesie 14 dni, Zamawiający wypowie Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zachowaniem kary umownej wymienionej w pkt 2).

- za niezapewnienie członków Zespołu Projektowego w odpowiedniej liczbie lub o odpowiednich kompetencjach (opisanych w OPZ) w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień niedostępności odpowiedniego specjalisty;

- za niezatrudnienie Kierownika Projektu, Architekta Systemów IT i Analityka Biznesowo-Systemowego na podstawie umowy o pracę w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdego z ww. członków Zespołu Projektowego;

- za każdą godzinę zwłoki w dochowaniu terminów określonych w Rozdziale 7 podrozdziale 7,1,1. ust. 2 znajdujących się w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy – w wysokości:

a) 1 500 zł brutto w przypadku błędu niskiego i średniego,

b) 3 000 zł brutto w przypadku błędu krytycznego.

8) za każdy dzień roboczy zwłoki w dochowaniu terminów dotyczących prac rozwojowych lub prac w opcji ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie – w wysokości 7 000 zł ;

      - Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej.

      - Kary umowne niezapłacone w terminie, o którym mowa w ust. 2 zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

      - Kary umowne podlegają sumowaniu.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

      - Łączna wysokość kar umownych naliczonych z wszelkich tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy.

      - W przypadku powstania szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

      - Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.

      - Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.

      - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Usług. Nie dotyczy przypadku odstąpienia od umowy.

      - W przypadku powstania szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7 Autorskie prawa majątkowe

            - Wykonawca oświadcza, że:‎

1)‎	będą mu przysługiwały niczym nieograniczone prawa do przeniesienia majątkowych praw ‎autorskich do wytworzonego w związku z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania i dokumentacji dotyczącej tego oprogramowania w zakresie i na polach ‎eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie;‎

2) wytworzone utwory nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób ‎trzecich oraz nie będą obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich.‎

            - Wykonany i dostarczony w ramach umowy przedmiot umowy, określony w § 2 niniejszej umowy, 
i wszystkie utwory, w tym dokumentacja określona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy wytworzona przez Wykonawcę w trakcie i w celu realizacji przedmiotu umowy, stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniona osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego w całości lub części.

            - Przeniesienie majątkowych praw autorskich na dostarczone oprogramowanie lub inne utwory ‎wytworzone w trakcie i w celu realizacji przedmiotu umowy następuje w chwili przekazania Zamawiającemu utworu i obejmuje znane w chwili zawierania ‎umowy pola eksploatacji, w tym w szczególności:

1) w zakresie oprogramowania:  ‎

    - utrwalenie techniką cyfrową; ‎

    - w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnienie kodu wynikowego; ‎

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub 
w części ‎jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (kopie bezpieczeństwa);‎

    - wprowadzenie do pamięci serwerów, komputerów i innych urządzeń zapewniających techniczną ‎możliwość korzystania z oprogramowania oraz sieci komputerowych; ‎

2) w zakresie dokumentacji: ‎

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy Utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, ‎reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, ‎fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;‎

b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i ‎czasowych, bez względu na przeznaczenie;‎

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;‎

d) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały ‎dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;‎

    - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, 
w tym za ‎pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;‎

    - wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej ‎‎(albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub 
w wydaniach z ‎utworami innych podmiotów;‎

    - rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 
na wprowadzaniu ‎śródtytułów, podtytułów, opisów;‎

    - wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; ‎

    - nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;‎

    - opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, ‎przemontowaniu Utworu.‎

            - Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie dzieła dotyczy całości lub jego fragmentów, samodzielnie lub z dziełami innych podmiotów lub w dziełach innych podmiotów, a także po dokonaniu opracowania redakcyjnego.

            - W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich przez Wykonawcę w wyniku realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w zakresie dopuszczonym prawem do ich zaspokojenia 
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

            - W każdym wypadku Wykonawca  jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu utworu wolnego od wad przez cały okres obowiązywania Umowy.

            - Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego lub praw z utworów wymienionych 
w ust. 2 i 3 w zakresie tożsamym z polami eksploatacji, o których mowa w ust. 6.  W szczególności Zamawiający ma prawo, bez zgody ‎Wykonawcy, przystosowywać i zmieniać oprogramowanie 
i dokumentację w takim zakresie, w jakim jest ‎to niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, m.in.‎

  - stosowanie oprogramowania i dokumentacji zgodnie z ich przeznaczeniem,‎

  - wykrywanie i usuwanie szkodliwego oprogramowania,‎

  - zmienianie parametrów programu, dokumentacji wywołanego zmianą standardów lub ‎wymogów (np. uwzględnienie w programie wymogów wynikających z nowelizacji lub zmiany przepisów ‎prawa),‎

  - dostosowanie programu, dokumentów do wymogów nowych wersji sprzętu komputerowego,‎

  - integrowanie systemu z innymi aplikacjami np. do raportowania.

            - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła 
i decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności.

§8 Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

      - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianej okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

      - Zamawiający może od Umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację Usługi;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Usługi lub nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Nastąpi zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali;

- Wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczyła 30 % wartości Umowy brutto.

      - Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w  ust.3

      - Wykonawca odstępując od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, nie jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych stosownie do postanowień § 6.

      - Zamawiający może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania umowy jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych naruszeń w terminie maksymalnie 7 dni wyznaczonym przez Zamawiającego.

- §9 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem” w wysokości ………………. PLN (słownie………………. ) w formie …………….

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§10 Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy

1.	Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy  strony Zamawiającego jest p. …………………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest p. ………………………….

§11 Porozumiewanie się Stron

  - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Usługi, wymagają formy pisemnej.

  - Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane pocztą lub doręczone osobiście.

  - Dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie, jeżeli jego treść na żądanie drugiej Strony zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

  - Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Adres:    	al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Telefon:    	(22) 34 74 366

e-mail:    	sekretariat@cie.gov.pl

Dla Wykonawcy:

Adres:  		…………………………

Telefon:	               …………………………

e-mail:		 ……………………….

§12 Zmiany umowy

      - Każda zmiana umowy, z wyjątkiem zmiany osób, o których mowa w §10, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego gdy nastąpi:

1) w trakcie realizacji umowy wydarzenie/a noszące znamiona „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizacje umowy, protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy 
i Zmawiającego wynikające z treści umowy;

2) zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji przedmiotu umowy, który nie został przewidziany w załączniku nr 1 do umowy lub obowiązki stron związane z odprowadzeniem danin publicznych, postanowienia umowy zostaną dostosowane do ww. wymagań określonych w ww. przepisach prawa w zakresie w jakim ww. wymagania są niezgodne z treścią umowy. Zmiany zostaną dokonane niezwłocznie po zmianie stanu prawnego w drodze aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy;

3) konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w  pierwotnie określonym czasie, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub terminów poszczególnych etapów zamówienia nie przekroczy każdorazowo 30 dni. Strony umowy dokonają zmiany umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana umowy z ww. powodów możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany;

2. Ww. Zmiany wymagają podpisania aneksu przez strony w terminie 3 dni lub innym uzgodnionym przez strony od zgłoszenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę potrzeby dokonania zmian.

3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy nastąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt. 2) – 4) ustawy oraz w § 13 Umowy.

§13 Klauzule waloryzacyjne

      - Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach :

    - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto przedmiotu umowy pozostaje bez zmian, a stosownej zmianie ulega cena brutto określona w § 3 umowy;

    - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Każda ze Stron nie częściej niż raz na 12 miesięcy i nie wcześniej niż w lipcu  2025 r. jest uprawniona  do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia tj. zmianę cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz wynagrodzenia określonego w § 3. Podstawą do dokonania ww. zmian będzie zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (odnotowanie inflacji lub deflacji).

- Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia, zgodnie z treścią ust. 5, kiedy odnotowany poziom inflacji będzie wyższy niż 10%. W przypadku zmiany, cena jednostkowa wskazana w załączniku nr 1 do umowy oraz wynagrodzenie określone w § 3 ulegną zwiększeniu o odnotowany wskaźnik przewyższający 10% inflacji (tj. odnotowany średnioroczny wskaźnik inflacji minus 10%).

- Zamawiający może żądać zmiany wynagrodzenia, zgodnie z treścią zapisów ust. 5, kiedy odnotowany poziom deflacji będzie wyższy niż 10%. W przypadku zmiany, cena jednostkowa wskazana w załączniku nr 1 do umowy oraz wynagrodzenie określone w § 3 ulegną zmniejszeniu o odnotowany wskaźnik przewyższający 10% deflacji (tj. odnotowany średnioroczny wskaźnik deflacji minus 10%).

- Zmiany, o których mowa w ust. 5-7 wymagają sporządzenia aneksu do umowy. Aneks zostanie sporządzony i podpisany nie później niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Stronę.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia określonego w § 3, w związku ze zmianą,

o której mowa w ust. 5-7 nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia wskazanego w treści umowy w dniu jej zawarcia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z procedurą przewidzianą  w ust. 5-9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli okres obowiązywania umowy jaką zawarł z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy. O istnieniu ww. umów Wykonawca informuje Zamawiającego wraz ze złożeniem żądania, o którym mowa w ust. 5.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur, które będą  wystawione po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad.

      - Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4, 5 wyznacza datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia lub w przypadku bezzasadności wniosku odmawia zmiany wysokości wynagrodzenia.

      - Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

      - Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 i 4, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

9.. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić Zamawiający.

§14 Postanowienia końcowe

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego.

            - Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron.

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do Umowy

Wzór protokołu odbioru prac rozwojowych w zamówieniu podstawowym

Numer i data umowy: CIE-………/2025 z dn………………………………….

Protokół odbioru usługi

W ramach odebranej usługi wykonano: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Usługa została wykonana*: 1. Należycie 2. Nienależycie – uwagi/zastrzeżenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba godzin prac rozwojowych, świadczonych w ramach wykonania usługi: …………………………….godzin.

________________________________			                   ________________________________

(Zamawiajacy) 					                                             (Wykonawca)

___________________________			                           ___________________________

[Data]								          [Data]

*   - Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy

Wzór protokołu odbioru opcjonalnych prac rozwojowych

Numer i data umowy: CIE-………/2025 z dn………………………………….

Protokół odbioru usługi opcjonalnych prac rozwojowych

W ramach odebranej usługi wykonano: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Usługa została wykonana*: 1. Należycie 2. Nienależycie – uwagi/zastrzeżenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba godzin opcjonalnych prac rozwojowych, świadczonych w ramach wykonania usługi: …………………………….godzin.

________________________________		                   ________________________________

(Zamawiający) 					                                             (Wykonawca)

___________________________ 				____________________________

[Data]								          [Data]

*   - Niepotrzebne skreślić