# UMOWA Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO DO PANOPTIKUM – ODDZIAŁU NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEÓW

zawartą dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy:

**Narodowym Instytutem Muzeów** z siedzibą w Warszawie   
(00-342) przy ul. Topiel 12, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 32/92, posiadającym NIP: 5262262956, REGON: 012091660,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub „**NIM**” reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpisaną do[[1]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prowadzonego przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod numerem KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kapitał zakładowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NIP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[2]](#footnote-3)/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod nazwą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisanym/-ną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-4)

zwaną dalej **„Wykonawcą”**, reprezentowanym przez:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dalej zwana „**Umową**”

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie **„Stronami”**, a każdy z osobna, Stroną.

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794 ze zm.) pn. „ *Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego do Panoptikum – Oddziału Narodowego Instytutu Muzeów*”, o numerze DA.260.1.2025.

## § 1 Definicje i interpretacja

1. Ilekroć w Umowie użyto pojęcie wielką literą, Strony przyjmują, iż ma ono znaczenie nadane im poniżej, chyba że Umowa lub Załączniki do niej stanowią wyraźnie inaczej:
2. **Dokumentacja powykonawcza** – dokumentacja, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, obejmująca instrukcje obsługi, dokumenty licencji, dokumenty gwarancyjne.
3. **Dzień roboczy** – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni ustanowionych przez Zamawiającego jako dni wolne od pracy.
4. **Dzień zawarcia Umowy** – dzień, w którym doszło do podpisania Umowy przez obie Strony, w przypadku, gdy Umowa została podpisana w formie elektronicznej, dzień, w którym naniesiono ostatni kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji danej Strony.
5. **Gwarancja** – gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę na Przedmiot Umowy na warunkach opisanych w Umowie oraz złożonej przez niego Ofercie.
6. **Kodeks cywilny** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.).
7. **Obiekt** – Panoptikum – oddział Narodowego Instytutu Muzeów zlokalizowany pod adresem: ul. Końcowa 4, 05-506 Lesznowola.
8. **Oferta** – oferta złożona przez Wykonawcę w Postępowaniu, która została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, i w oparciu o którą została zawarta Umowa, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
9. **Opis Przedmiotu Zamówienia** lub **OPZ** – opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
10. **Personel** – specjalista ds. sieci teleinformatycznych, specjalista ds. serwerów i pamięci masowej oraz specjalista ds. bezpieczeństwa IT, skierowani do realizacji Umowy przez Wykonawcę, spełniający co najmniej określone w SWZ warunki udziału w Postępowaniu oraz posiadający dodatkowe doświadczenie na poziomie deklarowanym przez Wykonawcę w Ofercie, pod pojęciem Personel rozumie się każdą z wyżej wymienionych osób z osobna, jak i wszystkie łącznie,
11. **Postępowanie** – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w oparciu o przepisy Ustawy Pzp, w wyniku którego została zawarta Umowa.
12. **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13. **Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014** – rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).
14. **Wady** – wszelkie niezgodności Przedmiotu Umowy z Opisem przedmiotu zamówienia, deklaracją Wykonawcy zawartą w Ofercie, postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, obejmujące usterki, nieprawidłowości, niekompletność Przedmiotu Umowy, wady materiałowe, wady tkwiące w rzeczy, o charakterze fizycznym lub prawnym. Na potrzeby realizacji Umowy Strony przyjmują podział na Wady Istotne i Wady Nieistotne.
15. **Wady Istotne** – Wady uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub Umową, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub wykazujące niezgodność z obowiązującymi przepisami lub normami.
16. **Wady Nieistotne** – Wady inne niż Wady Istotne.
17. **Ustawa Pzp** – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794 ze zm.).
18. **Ustawa sankcyjna** – ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.).
19. Wiążącym językiem Umowy jest język polski. W szczególności w języku polskim będzie prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, a jeżeli oryginał dokumentu został sporządzony w innym języku, Strony zobowiązują się do przekazania dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski. W języku polskim będą prowadzone ewentualne rozmowy lub spotkania Stron związane z realizacją Umowy.
20. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
21. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy:
22. Umowa,
23. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy,
24. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy,
25. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy,
26. inne Załączniki do Umowy.
27. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach Umowy, obowiązujące będzie to postanowienie, które zapewni wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy lub zamierzeniami Zamawiającego.

## § 2 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego do Obiektu (dalej: „*Przedmiot Umowy*”).
2. Szczegółowe wymagania odnośnie zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

## § 3 Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, w sposób wskazany w Umowie oraz za wynagrodzeniem określonym w §7 ust. 1 Umowy.
2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
3. wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej, zawodowej staranności, zgodnie z najlepszymi praktykami, postanowieniami Umowy, uzgodnieniami Stron oraz obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa odnoszącymi się do Przedmiotu Umowy i normami,
4. dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy fabrycznie nowego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, gotowego do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,
5. zagwarantowania jakości dostarczanego Przedmiotu Umowy na poziomie nie mniejszym niż określony przez Zamawiającego i deklarowany w Ofercie,
6. rozładunku, wniesienia, ustawienia, instalacji oraz montażu Przedmiotu Umowy w lokalizacjach określonych przez Zamawiającego,
7. realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Personelu posiadającego odpowiednie doświadczenie, na poziomie zadeklarowanym w Ofercie,
8. uruchomienia i skonfigurowania dostarczonego Przedmiotu Umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, w sposób umożliwiający rozpoczęcie jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem,
9. przeprowadzenia testów wdrożonego środowiska w uzgodnieniu z Zamawiającym,
10. dostarczenia i zapewnienia licencji dla dostarczonych systemów informatycznych na poziomie nie gorszym niż określony przez Zamawiającego,
11. zorganizowania zaplecza technicznego niezbędnego do wykonania Przedmiotu Umowy,
12. skoordynowania wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający pełną kontrolę ruchu osobowo-materiałowego na terenie serwerowni oraz z zachowaniem bezprzerwowej pracy pozostałych obwodów elektrycznych w Obiekcie,
13. zapewnienia wywozu, zagospodarowania i utylizacji odpadów, powstałych w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności kartonów i opakowań pochodzących od dostarczonego sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914 ze zm.),
14. świadczenia Gwarancji Przedmiotu Umowy, w tym wsparcia technicznego i serwisowego na poziomie nie gorszym niż określony przez Zamawiającego oraz zadeklarowany w Ofercie,
15. dostarczenia wymaganej Dokumentacji powykonawczej,
16. ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, w tym dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy lub jego podwykonawców.
17. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Przedmiotu Umowy posiada odpowiednie zasoby techniczne, doświadczenie, wiedzę, Personel oraz środki finansowe w zakresie i okresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprawdziwości powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Personelu wskazanego w Ofercie. Zmiana Personelu jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach takich jak: śmierć, choroba, rozwiązanie stosunku pracy lub umowy o współpracy oraz na żądanie Zamawiającego, pod warunkiem, że inna osoba/inne osoby posiadają doświadczenie na co najmniej takim samym poziomie, jak zadeklarowane w Ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca zgłaszając zmianę Personelu zobowiązany jest wykazać, na zasadach analogicznych jak określone w SWZ Postępowania, doświadczenie osoby/osób zastępujących dotychczasowy Personel. Zamawiający po otrzymaniu dokumentów dotyczących doświadczenia osoby/osób zastępujących Personel Wykonawcy, wyraża zgodę lub odmawia zgody na zmianę osoby. Zamawiający nie może odmówić akceptacji zmiany osoby bez ważnego powodu.
19. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia wobec Wykonawcy jednej z wymienionych okoliczności: otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości, zawarcia układu z wierzycielami, zawieszenia działalności albo innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
20. W związku z postanowieniami art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, Wykonawca zobowiązuje się:
21. w trakcie realizacji Umowy przestrzegać zakazu wynikającego z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w tym odnoszącego się do podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach polegał na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp;
22. poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, ze wskazaniem uzasadnienia i okoliczności faktycznych potwierdzających wystąpienie tych okoliczności;
23. poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia wobec podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach Wykonawca polegał na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, ze wskazaniem danych podmiotów, których okoliczności te dotyczą (firmy, adresu), funkcji w realizacji zamówienia i zakresu realizowanego przez nie zamówienia oraz uzasadnienia i okoliczności faktycznych potwierdzających wystąpienie tych okoliczności;
24. niezwłocznego odsunięcia od realizacji zamówienia podmiotów, o których mowa w pkt 3) powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 5k ust. 4 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014.
25. W związku z postanowieniami art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, ze wskazaniem uzasadnienia i okoliczności faktycznych potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
26. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy może posługiwać się podwykonawcami. Wykonawca oświadcza, że zachowa najwyższą staranność przy wyborze podwykonawców i zapewni, że będą oni dysponowali odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami dla prawidłowej realizacji Umowy.
27. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie dostawy lub usługi, których wykonanie powierzył podwykonawcom.
28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.
29. Realizacja Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

## § 4 Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie 5 miesięcy od Dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem innych postanowień umownych.
2. W terminie 7 dni od Dnia zawarcia Umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Realizacji określający terminy dostarczenia sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy, jego instalację oraz montaż, konfigurację i uruchomienie, jak również termin przeprowadzenia testów wdrożonego środowiska.
3. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do Obiektu własnym transportem, na swój koszt i ryzyko w dniach roboczych, w godzinach 9:00 – 15:00, wraz z warunkami gwarancji i kartami gwarancyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i instalacji z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Miejscem dostawy i montażu (realizacji) Przedmiotu Umowy jest Obiekt. Dokładna lokalizacja (miejsce, pomieszczenie) zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji Umowy.

## § 5 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
2. zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w którym będzie dostarczany, instalowany, montowany, uruchamiany i konfigurowany sprzęt składający się na Przedmiot Umowy,
3. zapewnienia odpowiednich warunków w pomieszczeniach, w których będzie dostarczany, instalowany, montowany, uruchamiany i konfigurowany sprzęt składający się na Przedmiot Umowy, tj. ich uprzątnięcia ze wszelkich przedmiotów mogących stanowić przeszkodę w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz przekazania pomieszczeń Wykonawcy,
4. zapewnienia Wykonawcy możliwości korzystania z mediów w zakresie niezbędnym do wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym wskazania punktów poboru energii elektrycznej i przyłączy wody,
5. zapewnienia Wykonawcy niezbędnego zaplecza,
6. terminowego uzgadniania z Wykonawcą sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie przeprowadzenia konfiguracji sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy oraz testów wdrożonego środowiska, a nadto udzielania niezbędnych akceptacji, odpowiedzi na pytania i innych wniosków Wykonawcy związanych z realizacją Umowy,
7. przystąpienia, w terminach uregulowanych Umową, do odbioru Przedmiotu Umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia testów wdrożonego środowiska oraz gotowości do odbioru końcowego,
8. zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości wynikającej z Umowy.

## § 6 Odbiory

1. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy na podstawie Protokołu odbioru końcowego – w odniesieniu do całości prac zrealizowanych w ramach Umowy, z chwilą jego podpisania przez Zamawiającego. Protokół odbioru końcowego sporządzany jest w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem nieważności, w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
2. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na następujących zasadach:
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do przeprowadzenia testów wdrożonego środowiska, m.in. funkcjonalnych, wydajnościowych i redundancji,
4. Strony uzgodnią sposób przeprowadzenia testów wdrożonego środowiska,
5. Wszystkie testy wdrożonego środowiska muszą zostać udokumentowane protokołami pomiarowymi podpisanymi przez Zamawiającego,
6. Testy wdrożonego środowiska zakończone wynikiem pozytywnym są warunkiem koniecznym odbioru końcowego,
7. Negatywny wynik testu wdrożonego środowiska stanowi Wadę Istotną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia testów wdrożonego środowiska w pełnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawa do zmiany terminu wykonania Umowy,
8. Wyniki testów wdrożonego środowiska zostaną przekazane w formacie PDF oraz edytowalnym (np. DOCX/CSV). Przekazanie Zamawiającemu pozytywnych wyników testów wdrożonego środowiska jest równoznaczne ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego,
9. upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do czynności odbiorowych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,
10. Zamawiający dokona oceny Przedmiotu Umowy pod kątem jego zgodności z Opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami Umowy, wynikami testów wdrożonego środowiska, Ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami i normami,
11. Zamawiający odmówi dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia ich Wad Istotnych,
12. stwierdzenie Wad Istotnych uprawnia Zamawiającego, według własnego wyboru, do zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy na nowo, obniżenia wynagrodzenia o wartość sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy obciążonego Wadą Istotną lub zlecenia dostarczenia, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu oraz bez utraty prawa do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o swoim wyborze. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych,
13. w przypadku stwierdzenia Wad Nieistotnych Przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona ich odbioru warunkowego poprzez podpisanie Protokołu odbioru końcowego wskazującego Wady Nieistotne oraz wyznaczającego odpowiedni termin na ich usunięcie,
14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu Wad Nieistotnych przedmiotu odbioru stwierdzonych w Protokole odbioru częściowego. Zamawiający ponawia czynności odbiorowe w zakresie poprawionego przedmiotu odbioru zgodnie z zasadami i terminami określonymi powyżej,
15. stwierdzenie przez Zamawiającego, iż Wykonawca usunął zgłoszone Wady Nieistotne w terminie wskazanym w pkt 11) powyżej, jest równoznaczne z odbiorem Przedmiotu Umowy z chwilą ich pierwotnego odbioru,
16. stwierdzenie braku usunięcia Wad Nieistotnych Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w pkt 11) powyżej uprawnia Zamawiającego do zlecenia do jej usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu oraz bez utraty prawa do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych.

## § 7 Wynagrodzenie

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, wynosi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto, (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), w tym:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto, (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) oraz podatek VAT.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, w szczególności koszty zakupu sprzętu, jego transportu, załadunku, wyładunku, wniesienia, ubezpieczenia, wykonania instalacji, montażu, uruchomienia i konfiguracji, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia Wykonawcy, koszty obowiązków wynikających z Gwarancji i rękojmi za wady oraz wszelkie inne koszty niewymienione w Umowie, a które będą niezbędne do poniesienia w związku z należytym jej wykonaniem. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia czy pokrycia kosztów poza wynagrodzeniem wskazanym w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy.

## § 8 Warunki płatności

1. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół odbioru końcowego.
2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podmiotów VAT wskazany przez niego na fakturze. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami oraz zawierająca numer Umowy. Wykonawca wystawi faktury na dane:

Narodowy Instytut Muzeów

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

NIP: 5262262956, REGON: 012091660

oraz dostarczy na adres: Narodowy Instytut Muzeówul. Topiel 12, 00-342 Warszawa lub adres e-mail: [biuro@nim.gov.pl](mailto:biuro@nim.gov.pl).

1. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury, która została wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub, odpowiednio, do momentu ziszczenia wszystkich warunków określonych w treści Umowy, których spełnienie jest wymagane przed wystawieniem danej faktury.
2. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do momentu pisemnego poinformowania przez Wykonawcę o ujawnieniu właściwego rachunku bankowego Wykonawcy w tym rejestrze i pozytywnej weryfikacji tegoż faktu dokonanej w dniu płatności, jednakże bez obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie tym spowodowane.
3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utracie charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego lub rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną dostawę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
8. Wykonawca oświadcza, że nie posiada siedziby ani stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z tym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług spoczywa na Zamawiającym. W związku z powyższym Wykonawca wystawi faktury bez kwoty podatku od towarów i usług, a podatek ten rozliczy Zamawiający na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie po potrąceniu świadczeń publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza kwoty stanowiącej zryczałtowany podatek dochodowy, który Zamawiający jest zobowiązany zapłacić jako płatnik w dniu dokonania zapłaty na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby płatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), aktualnym na dzień jego złożenia, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, złożonym Zamawiającemu wraz z fakturą. Certyfikat powinien zostać dostarczony w oryginale, ewentualnie może to być potwierdzona notarialnie jego kopia. W przypadku niedostarczenia w/w certyfikatu rezydencji w odpowiednim terminie kwota należnego podatku zostanie potrącona z Wynagrodzenia[[4]](#footnote-5).
9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, innych niż faktury, o których mowa w ustępie 12 poniżej.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Wykonawca ma prawo do przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego będącego płatnikiem w ramach Umowy.
11. Faktury elektroniczne, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej należy dostarczyć na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, przy czym dostarczenie takiej faktury następuje z chwilą jej wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej Zamawiającego będącego płatnikiem w ramach Umowy.

## § 9 Gwarancja oraz rękojmia za wady

* 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na sprzęt składający się na Przedmiot Umowy na okres nie krótszy niż określony w OPZ dla każdego rodzaju sprzętu, zgodnie z deklaracją złożoną w Ofercie Wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji

1. na serwery – wirtualizacja na okres 36 / 48 / 60 miesięcy[[5]](#footnote-6), licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z deklaracją złożoną w Ofercie Wykonawcy,
2. na komputer i monitor z zestawu określonego w pkt 9.19.1. OPZ na okres 3 / 4 / 5 lat[[6]](#footnote-7), licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z deklaracją złożoną w Ofercie Wykonawcy,
3. na komputer i monitor z zestawu określonego w pkt 9.19.2. OPZ na okres 3 / 4 / 5 lat[[7]](#footnote-8), licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z deklaracją złożoną w Ofercie Wykonawcy.
   1. Wykonawca zobowiązany jest realizować świadczenia gwarancyjne oraz wsparcie techniczne i serwisowe na warunkach i w terminach określonych w OPZ dla każdego rodzaju sprzętu oraz zgodnie z ogólnymi warunkami Gwarancji określonymi w OPZ.
   2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dla sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy wystawione przez ich producentów.
   3. W przypadku gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta jest dłuższy od okresu Gwarancji udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje okres Gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta.
   4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu Gwarancji za wszystkie Wady Przedmiotu Umowy, w szczególności Wady tkwiące w rzeczach składających się na Przedmiot Umowy, zmniejszające jego wartość użytkową i techniczną, w tym uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa niezgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia, nieprzestrzegania postanowień Umowy lub wady materiałowej.
   5. Gwarancja jakości nie: obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i Wad wynikłych na skutek
      1. niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu przez Zamawiającego,
      2. uszkodzeń mechanicznych Przedmiotu Umowy powstałych z winy Zamawiającego,
      3. uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar).
   6. Realizacja świadczeń gwarancyjnych, wsparcia technicznego i serwisowego określonego w OPZ będzie potwierdzana protokolarnie.
   7. W przypadku niezrealizowania świadczeń gwarancyjnych, wsparcia technicznego lub serwisowego określonego w OPZ w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 Umowy.
   8. W przypadku odmowy realizacji świadczeń gwarancyjnych, wsparcia technicznego lub serwisowego określonego w OPZ lub braku ich realizacji, pomimo uprzedniego, bezskutecznego wezwania do ich wykonania w wyznaczonym dodatkowym terminie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu oraz bez utraty prawa do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   9. W okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany i zapewnienia części gwarancyjnych, tj. zamiennych podlegających gwarancji, niezbędnych do dokonania napraw gwarancyjnych. Części gwarancyjne powinny być fabrycznie nowe, zapewniające utrzymanie jakości i estetyki rozwiązań pierwotnych.
   10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od Wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją, termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od Wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł z Przedmiotu Umowy korzystać w związku z wystąpieniem Wady.
   11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków w zakresie Gwarancji, w tym koszty dojazdu, transportu, zakupu materiałów oraz części zamiennych, sprzętu oraz wszelkie inne koszty związane z usuwaniem Wad, wsparciem technicznym lub serwisowym. Wyżej opisane koszty zostały uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy.
   12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z Gwarancji także po upływie okresu Gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił Wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy.
   13. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Gwarancji jakości oraz niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji jakości.
   14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za Wady Przedmiotu Umowy w rozumieniu i na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego.
   15. W zakresie nieuregulowanym w Umowie dotyczącym Gwarancji jakości, rękojmi za wady fizyczne i prawne zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

## § 10 Oprogramowanie

* 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, dostarczy oprogramowania z ważnymi licencjami, odpowiadającymi wymaganiom określonym w OPZ. Użytkowanie oprogramowań przez Zamawiającego odbywać się będzie na zasadach określonych przez licencjodawcę oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.
  2. Zamawiający nabywa licencje niewyłączne, o których mowa w ust. 1 na czas nieoznaczony (chyba, że inaczej wynika z OPZ), nieograniczone terytorialnie, z wyłączeniem prawa do udzielania dalszej licencji do oprogramowania. Zamawiający w zakresie prawa do korzystania z oprogramowania, uzyskuje prawo w szczególności do:

1. uruchamiania, odtwarzania i wyświetlania oprogramowania na serwerze, komputerach, oraz innych urządzeniach Zamawiającego,
2. wprowadzania do pamięci komputera, w tym do Internetu, zdalnego instalowania oprogramowania za pomocą aplikacji internetowej i zmieniania ustawień urządzenia końcowego za pomocą oprogramowania.
   1. Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest:
3. możliwość dokonania, samodzielnej lub przy pomocy osoby trzeciej, rozbudowy, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia danych na osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików,
4. brak ograniczania ilości użytkowników, komputerów, serwerów, na których można zainstalować i używać oprogramowanie,
5. brak ograniczania sposobu pracy użytkowników końcowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet),
6. brak ograniczania prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości, którą uzna za stosowną,
7. brak ograniczania prawa licencjobiorcy do instalacji, użytkowania oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych,
8. brak ograniczania prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia).
   1. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy licencje nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z nich w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
   2. Wykonawca zobowiązuje się do niekorzystania z prawa do wypowiedzenia licencji. W przypadku niewykonania przedmiotowego zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 50% wartości zamówienia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. Z chwilą udzielenia licencji do Oprogramowania, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których zostało utrwalone.
   3. Wykonawca oświadcza, że:
9. dostarczone oprogramowanie i systemy nie zawierają tzw. backdoorów ani funkcji umożliwiających zdalne sterowanie przez osoby trzecie bez wiedzy i kontroli Zamawiającego,
10. wszystkie licencje są legalne i aktualne.

## § 11 Bezpieczeństwo informacji

* 1. Na potrzeby Umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację poufną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z realizacją Umowy, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie lub wizualnie. Za Informacje poufne, Strony uznają, w szczególności informacje zawierające dane osobowe w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dotyczące procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych sprzętu.
  2. Strony zobowiązują się:

1. zachować w tajemnicy Informacje poufne do własnej wiadomości,
2. zachować w tajemnicy treść uzgodnień dokonywanych pomiędzy Stronami,
3. wykorzystać Informacje poufne jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
4. ograniczyć dostęp do Informacji poufnych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt c) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,
5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
6. nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu;
7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje poufne natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych Wykonawcy);
8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
   1. Postanowienia ust. 2 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
9. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,
10. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.
    1. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że Informacje poufne otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.
    2. Strony zobowiązują się do zamieszczania swoich danych w listach referencyjnych, materiałach informacyjnych i wszelkich materiałach marketingowych wyłącznie za pisemną - pod rygorem nieważności - zgodą drugiej Strony.
    3. Za naruszenie przez Stronę postanowień niniejszego paragrafu, Strona, która dopuściła się naruszenia, zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
    4. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.
    5. Wykonanie Przedmiotu Umowy nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych, które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony.

## § 12 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu Gwarancji oraz rękojmi za wady.
4. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy, potrącać z zabezpieczenia wszelkie należności wynikające z Umowy i przepisów prawa, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kary umowne, określone w Umowie.
5. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych, stanowi 70% udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 30 dni po dokonaniu przez Strony odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego w formie pisemnego Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – bez zastrzeżeń, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
6. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu Gwarancji lub rękojmi za wady stanowi 30% udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu Gwarancji lub rękojmi za wady, w zależności od tego który z tych terminów upłynie później.

## § 13 Ubezpieczenie

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia we własnym imieniu, na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
2. Przedmiotem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 jest: odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w związku z realizacją przedmiotu Umowy z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w postaci:
3. szkód rzeczowych (rozumianych, jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy),
4. szkód osobowych (rozumianych, jako utrata życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia),
5. czystych strat finansowych (ang. pure financial loss) rozumianych jako inne straty finansowe nie będące szkodą rzeczową ani szkodą osobową, które obejmują zarówno szkody rzeczywiste (damnum emergens), jak i utracone korzyści (lucrum cessans) będące ich następstwem.
6. Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją przedmiotu Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia franszyz dla szkód osobowych. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową. Ubezpieczyciel zrzeknie się prawa do regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego z tytułu odszkodowań wypłaconych w związku z realizacją Umowy.
7. Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
8. odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa,
9. ryzyko szkód wyrządzonych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w podanej wyżej wysokości przez cały okres trwania Umowy.
11. Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi fakt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, poprzez złożenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy ubezpieczenia (polisy), zawierającej warunki ubezpieczenia wraz z dowodami opłaconych już rat składek (jeżeli były należne w chwili zawarcia Umowy) oraz wykaz terminów płatności dalszych rat składek.
12. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy ubezpieczeniowej (polisy), warunki ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składek stanowią Załącznik nr 5 do Umowy.
13. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, musi obejmować swoim zakresem wszystkie czynności Wykonawcy.
14. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, przewiduje konsumpcję gwarancyjnej sumy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w sytuacji wypłaty odszkodowania lub kosztów przewidzianych w warunkach ubezpieczenia bezzwłocznie uzupełnić w okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości, poprzez zapłatę dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji Umowy.
15. W okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dowodu opłacenia każdej kolejnej raty składki ubezpieczeniowej, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie później niż w terminie 3 dni od dnia opłacenia raty.
16. Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia lub wydłużenia umowy ubezpieczenia, o której mowa ust. 1 powyżej, aby zapewnić obowiązywanie ubezpieczenia w wymaganym zakresie i wysokości przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nowej umowy ubezpieczenia (polisy) lub aneksu wydłużającego okres obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Do kopii umowy lub aneksu, Wykonawca dołącza warunki ubezpieczenia, dowody opłacenia rat składek (jeżeli były należne w chwili przekazania dokumentów) oraz wykaz terminów płatności dalszych rat składek.
17. W przypadku, utraty ochrony ubezpieczeniowej przez Wykonawcę (w szczególności na skutek niepłacenia składki w terminie lub wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej) Zamawiający może Umowę wypowiedzieć zgodnie z §16 ust. 2 pkt 9 Umowy lub według swojego uznania, na koszt Wykonawcy, zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach i w wysokości określonych w ust. 1 powyżej. Kwota uiszczonej składki potrącona będzie z kwoty przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia do zapłaty lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## § 14 Kary umowne

1. Za nienależyte wykonanie postanowień Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w następującej wysokości:
2. w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z Gwarancji, w szczególności polegających na usunięciu Wady, realizacji wsparcia technicznego lub serwisowego w stosunku do terminu przewidzianego w warunkach Gwarancji – w wysokości 1% ceny jednostkowej brutto wskazanej w Ofercie dla sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy, którego zwłoka w realizacji ww. obowiązków dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4. w przypadku zwłoki w usunięciu Wad Istotnych lub Nieistotnych stwierdzonych w toku procedury odbiorowej w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do Wad Istotnych, a 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do Wad Nieistotnych,
5. w przypadku skierowania do realizacji Umowy osoby niezaakceptowanej przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w §3 ust. 4 Umowy – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
6. w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności na skutek skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami §16 Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto za tę część Umowy, od której Zamawiający odstępuje.
7. Kary umowne wynikające z Umowy nalicza się niezależnie od siebie, podlegają one kumulacji do wysokości limitu określonego w ustępie poniżej. W szczególności kumulacji podlega kara umowna z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy i kara z tytułu rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne mogą być naliczone również po odstąpieniu od Umowy, a naliczone przed odstąpieniem od Umowy pozostają ważne i skuteczne również po odstąpieniu od Umowy.
8. Zamawiający wstrzyma się z egzekwowaniem kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie ust. 1 pkt 3 powyżej do czasu wykonania Przedmiotu Umowy. Jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie wskazanym w §4 ust. 1 Umowy, Zamawiający odstąpi od egzekwowania kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 3 powyżej.
9. Całkowity limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych wynosi 50% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy.
10. Zamawiający, według własnego wyboru, uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia, o którym mowa w §12 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy potrącenie w całości lub części kar umownych nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania mającego formę noty księgowej.
11. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 15 Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w obszarach określonych poniżej:
3. terminów realizacji Umowy, w tym terminów realizacji poszczególnych Etapów Umowy – o czas wynikający z trwania przeszkody uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację Umowy lub o czas niezbędny na dostosowanie Umowy do zmienionych okoliczności,
4. sposobu wykonania Przedmiotu Umowy – w zakresie wymagającym dostosowania sposobu wykonania Umowy do zmienionych warunków lub okoliczności wykonania Umowy.
5. Zmiana Umowy w rodzajach, o których mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
6. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub norm odnoszących się do Umowy,
7. zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Stron Umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji Przedmiotu Umowy, gdy dalsza realizacja Umowy na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań,
8. wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego pracami w Obiekcie mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego,
9. wystąpienia problemów o charakterze technicznym lub technologicznym powodujących konieczność zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż pierwotnie przewidywane,
10. pojawienia się nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, dzięki którym Przedmiot Umowy może osiągnąć lepsze parametry niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia,
11. wystąpienia zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed Datą zawarcia Umowy, mających wpływ na Przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacji,
12. zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, która będzie miała wpływ na terminy realizacji i/lub Przedmiot Umowy, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez Stronę Umowy wnioskującą o zmianę.
13. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy na podstawie przepisów Ustawy Pzp lub ust. 1 i 2 powyżej. We wniosku Strona zobowiązana jest wskazać podstawę prawną żądania, podania uzasadnienia faktycznego i prawnego, w razie konieczności przedstawienia dowodów potwierdzających twierdzenia podniesione w uzasadnieniu oraz podania treści proponowanej zmiany.
14. Zmiana Umowy następuje w drodze zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej

## § 16 Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy, w następujących przypadkach:
3. zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynoszącej co najmniej 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wykonania, określonego w §4 ust. 1 Umowy,
4. wystąpienia co najmniej dwóch negatywnych wyników testów wdrożonego środowiska,
5. w przypadkach innych niż określone w pkt 1 – 2, jeżeli Wykonawca narusza istotne obowiązki i warunki wynikające z Umowy oraz jeżeli pomimo otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego określającego ujawnione naruszenia, Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania nie zaniecha naruszeń Umowy i nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami Umowy,
6. w przypadku dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
7. wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy lub w przypadku zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy,
8. zaistnienia wobec Wykonawcy okoliczności prowadzących do złamania zakazu wynikającego z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, z zastrzeżeniem postanowień art. 5k ust. 4 tegoż rozporządzenia,
9. zaistnienia wobec Wykonawcy okoliczności prowadzących do spełnienia się co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej,
10. gdy Wykonawca nie zapewni na zasadach opisanych w Umowie ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
11. gdy Wykonawca nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej na warunkach i w okresie określonych w §13 Umowy;
12. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, w całości lub w części poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie tego prawa. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za prace rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostałej części Umowy.
13. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty określonych w Umowie kar umownych, zastrzeżonych na okoliczności niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy.

## § 17 Komunikacja i osoby do kontaktu

1. Wszelka korespondencja, która ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień Umowy – o ile nie wskazano inaczej w Umowie lub w obowiązujących przepisach prawa – będzie przekazywana w formie dokumentowej (pisemnie lub w postaci e-mail). Strony doręczać będą oświadczenia oraz informacje osobiście, przesyłką poleconą lub kurierską lub w przypadku oświadczeń lub informacji przekazywanych w postaci elektronicznej – drogą elektroniczną, przy czym w ostatnim przypadku e-mail winien być potwierdzony komunikatem lub mailem zwrotnym otrzymania korespondencji. Personel Wykonawcy powinien biegle władać językiem polskim w mowie i w piśmie; w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i odpowiedzialność wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy.
2. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważniony jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
3. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy upoważniony jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
4. Zmiana osób wyznaczonych przez Strony do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy.
5. Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie osób lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 z wyprzedzeniem co najmniej 2 Dni roboczych.

## § 18 Dane osobowe

1. W celu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający i Wykonawca działają jako oddzielni administratorzy w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
2. W celu realizacji zlecenia Strony wzajemnie udostępnią niezbędne dane osób upoważnionych do reprezentacji Stron umowy oraz dane osobowe osób wskazanych do kontaktów służbowych, zapewniając zgodność z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązuje się wykonać obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu. Zasady przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych, w tym informacje o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, dostępne są pod adresem <https://bip.nimoz.pl/container/Obowiazek-informacyjny-art.-13-i-14-RODO-(zleceniobiorcy-przedstawiciele-zleceniobiorcow-)-1757321887.pdf>
4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę na zlecenie i w imieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 RODO. Wzór umowy powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

## § 19 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z interpretacją oraz wykonywaniem Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze porozumienia pomiędzy Stronami. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody od Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby wszystkie cele określone w Umowie mogły zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
7. Integralną część Umowy stanowią wszystkie załączniki do Umowy:
8. Opis przedmiotu zamówienia
9. Oferta Wykonawcy
10. Harmonogram realizacji
11. SWZ z załącznikami
12. Umowa ubezpieczenia
13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
14. Wzór umowy powierzenia danych osobowych

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. wpisać właściwy rejestr w zależności od formy prawnej, np. Rejestr Przedsiębiorców, organ rejestrowy – np. właściwy Sąd Gospodarczy oraz numer ewidencyjny – np. KRS [↑](#footnote-ref-2)
2. Dla podmiotów wpisanych do KRS [↑](#footnote-ref-3)
3. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych [↑](#footnote-ref-4)
4. Jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-5)
5. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-6)
6. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-7)
7. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-8)