Część II SWZ - Wzór Umowy

UMOWA nr 32/DZ/2025

zawarta pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie ul. Fredry 12 kod: 38-400, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000038218, NIP 684-00-01-341, kapitał zakładowy 113 979 500 zł, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowanym przez:

- Pana Janusza Fica – Prezesa Zarządu,

- Pana Zdzisława Syzdka – Członka Zarządu,

zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą PZP (art. 27 ust.1) niniejsze zamówienie zostało zakwalifikowane rodzajowo jako dostawa i do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostawy, jednak zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane przedmiot zamówienia polega na realizacji robót budowlanych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Koordynator Klastra ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie: B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Nabór: KPOD.03.12-IP.05-002/23.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa wraz z montażem magazynu energii elektrycznej na podstawie przekazanego Programu Funkcjonalno –Użytkowego (dalej: PFU) i obejmuje realizację zamówienia pn. „Zadanie nr 4 - ,,Budowa magazynu energii elektrycznej na terenie RCO o pojemności  800 kWh i mocy 400 kW”.

- Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określa dokumentacja przetargowa, w tym PFU. Zakres robót obejmuje także inne konieczne do wykonania zamówienia uzgodnienia oraz roboty nie ujęte w PFU, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. Jeżeli sztuka budowlana, wzgląd na bezpieczeństwo, przepisy prawa lub przeznaczenie obiektu budowlanego wymagają wykonania robót nie wskazanych bezpośrednio w dokumentacji przetargowej, do obowiązków Wykonawcy należy ich wykonanie w ramach ceny umownej.

- Wszystkie roboty objęte niniejszą umową Wykonawca wykona zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy i dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy zgodnie z § 22.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 25 sierpnia 2026 r.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 1a

Wspólna realizacja umowy (jeśli dotyczy)

- Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera (pełnomocnika) upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider (pełnomocnik) upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest .........................................................

- Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas wszelkich działań na tym terenie.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw wymaganych w procedurze przygotowania dokumentacji i realizacji robót.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i rozpoczęcie prac projektowych niezwłocznie po przejęciu terenu budowy.

- Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa skuteczne zgłoszenie do właściwych organów nadzoru budowlanego rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

- Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Ustanowienie kierownika robót przy realizacji przedmiotu umowy posiadającego stosowne uprawnienia.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Wykonywanie wszelkich innych czynności należących do obowiązków kierownika budowy określonych w ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru / przedstawiciela Zamawiającego.

- Sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów prawa i przedłożenie go Inspektorowi Nadzoru / przedstawicielowi Zamawiającego celem zatwierdzenia, w terminie 14 dni przed planowanym zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych.

- Sporządzenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z IBWR muszą być zapoznani wszyscy pracownicy Wykonawcy przed dopuszczeniem ich do pracy, co należy udokumentować poprzez uzyskanie pisemnego, opatrzonego datą, potwierdzenia zapoznania się pracowników z IBWR.

- Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Projektu organizacji robót, o ile realizacja prac budowlanych wymagać będzie sporządzenia tego dokumentu, oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego i dostarczenie ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją przetargową, w tym szczegółowymi zapisami PFU, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów odpowiadających jakościowo i technicznie wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Zapewnienie, by maszyny i urządzenia techniczne wprowadzane i eksploatowane na terenie budowy spełniały wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa oraz były sprawne technicznie przez cały czas realizacji robót.

- Zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i utrzymywanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w taki sposób, by nie utrudniać dojazdu do budynków położonych w sąsiedztwie wykonywanych robót. Realizacja niniejszego zamówienia będzie wykonywana na czynnych obiektach i wykonywane prace nie mogą utrudniać bieżącej eksploatacji zakładów.

- Zapewnienie, aby prace wymagające dodatkowych kwalifikacji były wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające te kwalifikacje. Osoby, których praca może być wykonywana tylko pod warunkiem posiadania dodatkowych kwalifikacji, zobowiązane są posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie tych kwalifikacji w miejscu wykonywania pracy, i okazania ich na każde żądanie osób upoważnionych – przedstawiciela Zamawiającego. Zamiast oryginalnych dokumentów pracownik/osoba wykonująca pracę, może okazać osobie upoważnionej - przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzoną za zgodność kopię.

- Wykonawca powinien zapewnić, aby osoby wykonujące pracę, w związku z realizacją powierzonych im zadań, posiadały aktualne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób wykonujących pracę, w związku z realizacją robót, przez cały okres ich prowadzenia, bez względu na formę zatrudnienia. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne szkolenia BHP i ppoż. wszystkich pracowników/osób wykonujących pracę na terenie budowy oraz okazać je osobom upoważnionym - przedstawicielowi Zamawiającego przed lub w czasie szkolenia informacyjnego. Zamiast oryginalnych dokumentów Wykonawca może przedłożyć osobie upoważnionej - przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzone za zgodność kopie.

- Informowanie Inspektora Nadzoru / przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na przebieg robót.

- Przedstawienie Inspektorowi Nadzoru / przedstawicielowi Zamawiającego atestów (aprobat technicznych, deklaracji zgodności) przewidzianych do zabudowy materiałów i urządzeń zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru / przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji protokołów odbiorów częściowych wraz z zestawieniem ilości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.

- Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Dostarczanie Inspektorowi Nadzoru / przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących budowy związanych ze sprawozdawczością Zamawiającego.

- Zapewnienie w terenie budowy i w jego otoczeniu ładu, porządku i bezpieczeństwa przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

- Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego, a jeżeli nie będzie to możliwe - naprawić szkodę w inny sposób na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - urządzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych robót, ochrony mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - transportu,

  - zagospodarowania odpadów powstałych podczas prowadzenia budowy,

  - likwidacji budowy i uporządkowania terenu budowy.

- Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową obejmującej m.in.:

  - sporządzenie mapy do celów projektowych,

  - projekt budowlany (PZT+PAB),

  - projekt techniczny (PT) z podziałem na branże,

  - projekt wykonawczy (PW) z podziałem na branże,

5)	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

6)	instrukcję obsługi i konserwacji magazynu,

7)	przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

- W gestii Wykonawcy jest:

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz niezbędnych uzgodnień i decyzji potrzebnych dla złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (w tym ewentualnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy). W tym zakresie wykonawca może się oprzeć na dokumentach uzyskanych przez Zamawiającego,

- przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. W tym zakresie wykonawca może się oprzeć na dokumentach uzyskanych przez Zamawiającego lub dokonać niezbędnych modyfikacji,

- przed złożeniem do OSD uzgodnienie przygotowanego wniosku o uzyskanie warunków przyłączeniowych z Zamawiającym

- ewentualne negocjacje z lokalnym OSD (PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów),

- uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej,

- dostosowanie i rozbudowa istniejących urządzeń Zamawiającego zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia i zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

- złożenie do zatwierdzenia do lokalnego Operatora Sieci (PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów) projektu wykonawczego w wymaganym zakresie i uzyskanie jego zatwierdzenia w zakresie spełnienia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (zgodności z NC RfG),

- uzyskanie decyzji umożliwiających eksploatację instalacji (w tym m.in. opinii, ekspertyz, uzgodnień dokumentacji, instrukcji współpracy ruchowej itp., prób, pomiarów zgodnie z obowiązującymi procedurami dla modułów wytwarzania zależnie od ich mocy z uwzględnieniem już działających w poszczególnych lokalizacjach instalacji OZE zgodnie z kodeksem sieci dotyczącym wymogów w zakresie przyłączenia jednostek do sieci (NC RfG) w tym dokonania testów i zatwierdzenia ich wyników przez operatora sieci), zgłoszenie zakończenia budowy Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwemu organowi nadzoru budowlanego,

- uzyskanie niezbędnych dokumentów pozwalających Zamawiającemu na zawarcie z lokalnym OSD umowy przyłączeniowej i umowy dystrybucyjnej, zgodnie z aktualną procedurą przyłączania nowych źródeł stosowaną przez lokalnego OSD ,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonego przez Wykonawcę projektu,

- wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem inwestycji ponosząc przy tym wszelkie koszty związane z takimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji (z wyłączeniem jednak opłat związanych z warunkami przyłączenia do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej – opłaty związane z uzyskaniem tych warunków przyłączenia, poniesie Zamawiający; przy czym uwarunkowanie, że Wykonawca zwolniony będzie z kosztów związanych z poniesieniem tych opłat nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy w zakresie obowiązku sporządzenia kompletnego wniosku i pozyskania tych warunków przyłączenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego).

- Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana z uwzględnieniem warunków przyłączenia wydanych przez OSD oraz zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa energetycznego, kodeksu sieciowego NC RfG i IRiESD.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich okoliczności i współczesnych sprawdzonych rozwiązań technicznych, umożliwiających osiągnięcie optymalnych wyników w zakresie rzeczowym projektu.

- Wykonawca musi potwierdzić spełnienie założonego i określonego w PFU dla inwestycji efektu rzeczowego.

- Wykonanie robót budowlano-montażowych:

- dostawa i montaż kompletnego magazynu energii wraz z infrastrukturą, automatyką towarzyszącą i systemem sterowania współpracującym z zaprojektowanymi przez Wykonawcę urządzeniami biorącymi udział w realizacji funkcji magazynu energii,

- w razie potrzeby dostosowanie istniejących urządzeń i instalacji elektrycznej,

- montaż komputerowego systemu nadzoru ,

- wizualizacja parametrów pracy.

- Wykonawca wykona zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, dokona wszelkich zgłoszeń i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia oraz zakończenia robót,  oraz uzyska dokument potwierdzający możliwość użytkowania obiektu przez Zamawiającego. Gdyby w trakcie wykonywania prac niezbędne okazało się uzyskanie dodatkowych uzgodnień i decyzji Wykonawca uzyska je własnym staraniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru / przedstawicielowi Zamawiającego terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych, celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót podlegających zakryciu lub robót zanikowych spowoduje konieczność ich odkrycia i wówczas koszty odkrywek obciążają w całości Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przy czym strony ustalają, iż dokonanie na wniosek Zamawiającego zmiany w tym harmonogramie lub aktualizacja przedmiotowego harmonogramu, nie powodująca zmiany oferty Wykonawcy, nie będzie uważana za zamianę niniejszej umowy i nie będzie wymagała formy pisemnego Aneksu. Zaktualizowany harmonogram również podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy szczegółowego planu organizacji robót, o ile realizacja prac budowlanych będzie wymagała sporządzenia tego dokumentu. Przy czym strony ustalają, iż dokonanie na wniosek Zamawiającego zmiany tego planu lub aktualizacja przedmiotowego planu, nie będzie uważana za zamianę niniejszej umowy i nie będzie wymagała formy pisemnego Aneksu. Zaktualizowany plan również podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Uporządkowanie terenu w pasie robót i na placu zaplecza Wykonawcy po zakończeniu robót budowlanych a przed terminem odbioru końcowego robót.

- Wykonawca musi potwierdzić spełnienie założonego i określonego w PFU dla inwestycji efektu rzeczowego.

§ 4

- Zastosowane materiały do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać na każdą partię dostarczonego materiału deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normę europejską, względnie aprobatę techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Wykonawca będzie sukcesywnie dołączał dokumenty, o których mowa w ust. 2, do dokumentacji i przekaże je Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia należycie i kompleksowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.

§ 6

- Strony potwierdzają, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto w kwocie ………. zł, (słownie: ……………….).

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: .......................................

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości nie przekroczy 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie Wykonawcy zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub opóźnienia w wykonywaniu umowy wskazującego, że dochowanie terminu realizacji umowy jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowe lub przedłużyć istniejące zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na co najmniej 10 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia dotychczasowego, pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia, tj. wypłaty z gwarancji pełnej kwoty zabezpieczenia, która zostanie Wykonawcy zwrócona w terminie zgodnym z ust. 4, o ile nie zaistnieją podstawy do skorzystania z zabezpieczenia. Ryzyko powstania ewentualnego kosztu przedłużenia zabezpieczenia uważa się za wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie wykazu cen.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z przyjętą ofertą na kwotę:

netto ………………  PLN (słownie: ……………………………), tj.

brutto ……………… PLN (słownie: ………………..) zawiera……..% podatku VAT

- Wysokość wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana ceny związana z ustawową zmianą stawki VAT może obejmować wyłącznie zakres robót określony w specyfikacji oraz ofercie, a jeszcze niewykonany.

§ 8

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie realizowane sukcesywnie do postępu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i przedstawianym kompletem dokumentów wykonanego zakresu zadania.

- Rozliczenie wykonanych robót fakturami częściowymi nie może przekraczać 80 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie w oparciu o etapy wskazane w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Rozliczenie fakturami częściowymi do progu 80 % wynagrodzenia umownego strony rozumieją w ten sposób, że wystawiane kolejno faktury Wykonawcy płatne będą w całości, aż do czasu, gdy wynagrodzenie to osiągnie wskazany próg.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty będzie protokół częściowego odbioru robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika robót, a podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Realizacja płatności - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, a w sytuacji, o której mowa w ust. 5 - w terminie 30 dni od daty przesłania faktury. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie przesyłał faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zamieszczonej na stronie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl  Zamawiający dokona zapłaty całkowitej kwoty określonej w fakturze w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przesyłać niezwłocznie wystawiane faktury VAT.

- Regulowanie należności następować może z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności  tzw. „split payment”, o ile wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w wymiarze:

1)	5 letniego okresu gwarancji jakości na magazyn energii,

2)	10 letniego okresu gwarancji jakości na pozostałe urządzenia i elementy, w tym elementy konstrukcyjne,

3)	10 letniego okresu gwarancji jakości na usługi montażowe.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze - od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użyte materiały i urządzenia zostaje udzielona na okres 5 lat.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów, urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wady będą usuwane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten winien być wyznaczony odpowiednio do zakresu prac wymaganych do wykonania. Po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie zgłoszonej wady Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia do wykonania tego zakresu robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie przekracza 21 dni lub przerwał roboty przez okres co najmniej 21 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub dokumentacją przetargową albo wadliwie wykonuje swoje zobowiązania umowne i pomimo wezwania Zamawiającego do należytego wypełniania zobowiązań umownych po upływie 7 dni od dnia wezwania nadal tych zobowiązań należycie nie wypełnia - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Wykonawcy przez okres co najmniej 30 dni; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od zgłoszenia przerwania robót, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 lit c, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 lit. c) Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia wykonania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 11

- Strony postanawiają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- niewykonania przedmiotu zamówienia w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niniejszego zamówienia,

- za każdy dzień braku posiadania / braku ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za niewykonanie zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 8 - w wysokości 3 % szacowanego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, a także za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wskazanego w § 13 ust. 8 – w wysokości 2 % szacowanego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Strony postanawiają, że Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, za niewykonanie umowy przez Wykonawcę w całości lub części z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit.a i § 10 ust. 2.

- W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1.

- Suma kar umownych naliczonych według postanowień niniejszej Umowy w stosunku do każdej strony z osobna nie może przekroczyć 20 % kwoty określonej w § 7 ust. 1 brutto (z VAT).

§ 12

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:

- ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………

tel.: 	,

e-mail:

- ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………

tel.: 	,

e-mail:

§ 13

- Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegać będzie zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem w oparciu o Informację sygnalną GUS, publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”).

- Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie należne za zakres zamówienia wykonany po upływie 6 miesięcy oraz po dniu, w którym wskaźnik GUS osiągnął wartość powyżej 5 % (podwyższenie wynagrodzenia) bądź wskaźnik GUS osiągnął wartość poniżej minus 5 % (obniżenie wynagrodzenia).

- Dla uniknięcia wątpliwości strony precyzują, że 5 % wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 (tj. wskaźnik wzrostu / spadku cen „rok do roku”) nie jest podstawą dla obliczenia wzrostu / spadku wynagrodzenia, a jest ustalany tylko na potrzeby określenia momentu, od którego powstaje uprawnienie do waloryzacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji o sumę comiesięcznych wzrostów / spadków wskaźnika GUS (tj. sumę wskaźników „miesiąc do miesiąca”) liczonych od miesiąca, w którym powstało uprawnienie do waloryzacji do miesiąca, w którym zostały zakończone roboty objęte danym fakturowaniem.

- Przed wystawieniem faktury waloryzacyjnej Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pisemny wniosek o waloryzację zawierający co najmniej następujące dane: wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji za zakres robót objętych waloryzacją, wysokość zsumowanych comiesięcznych wskaźników GUS, wartość wynagrodzenia po waloryzacji. Zamawiający zaakceptuje wniosek, jeżeli będzie on spełniał postanowienia niniejszej klauzuli, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury waloryzacyjnej.

- W sytuacji, gdy wskaźnik GUS „rok do roku” osiągnął wartość poniżej minus 5 % i zostały spełnione pozostałe warunki ust. 2, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek, a treść ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 7 ust. 1, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć (+/-) 10 % wartości wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu powyżej, przy czym za wartość limitu należy rozumieć zarówno wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy podwykonawcy przekracza 6 m-cy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszej klauzuli następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków i nie wymaga sporządzenia aneksu do kontraktu.

§ 14

Zasady określone w § 13, obejmują także Podwykonawców w stosunku do dalszych Podwykonawców.

§ 15

- Wraz z zapłatą za przedmiot umowy, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami płatności określonymi w umowie, majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

    - jednorazowej realizacji technicznej,

    - zwielokrotniania dowolną techniką dla celów realizacji dzieła,

    - publikacji i reklamy zrealizowanego dzieła dla celów Zamawiającego z zastrzeżeniem oznaczenia autorstwa,

    - wykorzystania do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym zmierzającym do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy (ewentualnie).

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na własność Zamawiającego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu jego integralności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu ewentualnych naruszeń, o których mowa w zdaniu 1.

§ 16

Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zmówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 454 i 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- w przypadku braków lub wad PFU lub innych dokumentów budowy - o czas niezbędny do uzupełnienia braków / usunięcia wad,

- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych - o czas występowania tych warunków,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonywanie / kontynuowanie robót, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty - proporcjonalnie do liczby dni uniemożliwiających wykonywanie / kontynuowanie robót związanych z wykonaniem umowy,

- w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli termin ich wydania przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego - dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe jej wykonanie,

- w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w PFU warunki terenu budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania / kontynuowania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe jej wykonanie.

- Warunki zmian:

- inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

- forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje zmiany:

- w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

- w zakresie podwykonawstwa.

§ 18

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000.000 PLN.

§ 19

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej „RODO”), poprzez niezwłoczne – nie później jednak niż w terminie 3 dni od podpisania umowy - przedstawienie osobie, której dane kontaktowe Wykonawca udostępnił, klauzuli informacyjnej której treść znajduje się w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.	Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych przez niego do kontaktu w ramach realizacji umowy, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Osoby te mogą skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@khk.krosno.pl.

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób wskazanych powyżej na potrzeby związane z:

•	nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•	zawarciem i obsługą umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

•	wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit c RODO).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy i utrzymywania kontaktów biznesowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu trwania relacji biznesowych lub do 5 lat od rozliczenia sprzedaży w danym roku podatkowym.

Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a nam swoich danych bezpośrednio, zostały one nam udostępnione w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji przez podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działa.

Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z RODO, osobom wskazanym powyżej przysługuje prawo do:

1)	dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)	sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)	usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)	przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez KHK Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy;

6)	wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 20

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego wg prawa i procedury polskiej.

§ 21

1.	Umowa sporządzona zostaje w formie elektronicznej.

2.	Umowa jest zawarta z datą złożenia ostatniego, wymaganego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

§ 22

Integralną część umowy stanowią:

  - PFU,

  - SWZ,

  - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA