### Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a

Rozdział IV – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.:

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”

AKT UMOWY

NR ……..

Niniejsza umowa zawarta w dniu ……. roku, pomiędzy:

- WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów, 
NIP: 813-33-15-014, PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35 – 105 Rzeszów zwanym dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”,

Reprezentowanym przez

mgr inż. Piotra Miąso -  Dyrektora

przy kontrasygnacie pod względem finansowym

mgr Ewy Dobrowolskiej – Głównej Księgowej

a

- ………………………., NIP: …………………, REGON: ………………….., działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ……………, zwanym(ą) dalej Inżynierem Kontraktu, reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

§1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na świadczeniu usług zewnętrznego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji budowlanej określonej jako: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka” (dalej zwaną: Inwestycją) zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

§2 OŚWIACZENIA INŻYNIERA KONTRAKTU

- Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia usług opisanych w § 1 niniejszej Umowy.

- Inżynier Kontraktu oświadcza, iż w ramach niniejszej umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi Kontraktu zgodnie z: WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (wg Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 – tłumaczenie pierwszego wydania 1999, zawierające również wskazówki dla sporządzenia Szczególnych Warunków).

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC).

World Trade Center II

Geneva Airport

P.O.Box 311, CH-1215Geneva 15

29 Rue de Pre-Bois, Cointrin

Tel. + 41 22 799 49 00

fax: + 41 22 799 49 01

tel. kom: (+41 79) 298 96 66

e-mail: fidic@fidic.org  oraz wszystkie inne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Inżynier Kontraktu zna aktualną treść FIDIC oraz zna treść przepisów prawa dotyczących, zakresu którym świadczone będą usługi opisane w niniejszej Umowie.

- Nadto Inżynier Kontraktu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia  dotyczącej Inwestycji i uznaje je za wiążące.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA INŻYNIERA KONTRAKTU

- Inżynier Kontraktu w związku z Inwestycją zobowiązuje się do wykonywania czynności przewidzianych dla Inżyniera Kontraktu w FIDIC, na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie oraz dołączonych do niej Załącznikach.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zorganizowania na własny koszt Biura Inżyniera Kontraktu niezbędnego do realizacji usługi, wyposażonego w sprzęt i środki transportu w sposób zapewniający prawidłową realizację całego zadania zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonywania kontrolnych i sprawdzających badań laboratoryjnych w niezależnych laboratoriach niezwiązanych z Zamawiającym ani Wykonawcą, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia w razie konieczności nadzoru geologicznego, geotechnicznego.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznych nadzorów przyrodniczych.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru archeologicznego.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru nad opracowaniem i wprowadzeniem projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu. Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do bieżącego monitorowania poprawności i stanu utrzymania tymczasowej organizacji ruchu.

§ 4 UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Ubezpieczenie zostanie przedstawione w formie polisy obejmującej odpowiedzialność cywilną Inżyniera Kontraktu w zakresie szkód spowodowanych uchybieniem popełnionym przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności związanych z Umową, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności.

- Ubezpieczenie może być zawarte w formie polisy obejmującej ochroną tylko realizację niniejszej Umowy lub też w formie polisy ogólnej obejmującej ochroną działalność Inżyniera Kontraktu, przy czym obowiązki Inżyniera Kontraktu określone w SWZ i Umowie przez Zamawiającego powinny stanowić integralną część umowy ubezpieczenia (np. w treści certyfikatu ubezpieczeniowego).

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Inżyniera Kontraktu z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i szkody rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe, tj. szkody niebędące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych.

- Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność za:

  - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

  - podwykonawców - z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców (i dalszych podwykonawców), którym Inżynier Kontraktu powierzył wykonanie czynności faktycznych bądź prawnych, bez względu na formę prawną zawartej umowy, z możliwością zastosowania prawa regresu do podwykonawców;

  - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;

  - szkody spowodowane utratą, uszkodzeniem dokumentów z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż  100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Franszyzy redukcyjne lub udziały własne powinny dotyczyć wyłącznie:

  - szkód rzeczowych i wynosić nie więcej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), oraz

  - czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot niepokrytych przez Ubezpieczyciela, w wyniku wyczerpania limitów odpowiedzialności oraz wprowadzenia do umowy ubezpieczenia udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub kosztów likwidacji zaistniałej szkody.

- Czasowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia (lub kolejnych stanowiących jej przedłużenie) powinien być tożsamy z okresem obowiązywania niniejszej Umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze zdarzenia (tj. działania lub zaniechania Inżyniera Kontraktu) zaistniałego w okresie co najmniej od dnia rozpoczęcia prac związanych z niniejszą Umową do dnia zakończenia trwania Umowy, chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym, przy czym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące skutkiem przekroczenia planowanego terminu budowy oraz innych terminów lub będące skutkiem przekroczenia ustalonych kosztów, o ile stanowią one bezpośrednie następstwo wcześniejszej szkody objętej zakresem ubezpieczenia, wynikającej z działania lub zaniechania Inżyniera Kontraktu.

- Wykonawca jest zobowiązany w momencie podpisania Umowy, przedstawiać Zamawiającemu kopię aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej (poza polisą dopuszczalny jest certyfikat ubezpieczeniowy, o ile będzie z niego wynikało spełnienie wszystkich wymogów określonych w niniejszym paragrafie) wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Inżynier Kontraktu zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w terminie 7 dni po dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia.

- Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krótszym terminem ważności niż cały okres realizacji przedmiotu umowy, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy, przy czym nie później niż na 14 dni przed upływem ważności polisy Wykonawca przedstawi kopię przedłużenia ważności polisy na kolejny okres lub kopię nowej polisy zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

- Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej możliwe będą po ich uzgodnieniu z Zamawiającym i wyłącznie w przypadku wykazania, iż uzyskanie ubezpieczenia spełniającego określone powyżej wymagania nie było dostępne na rynku bądź w przypadku, gdy ewentualne odstępstwa nie wpłyną znacząco na zakres ochrony ubezpieczeniowej.

- W przypadku nienależytego wykonania obowiązku ubezpieczenia przez Inżyniera Kontraktu, tj. niezapewnienia właściwego ubezpieczenia lub gdy Inżynier Kontraktu w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia Zamawiający wezwie Inżyniera Kontraktu do dopełnienia obowiązku właściwego ubezpieczenia, jednocześnie określając mu termin oraz zakres tego ubezpieczenia. Po upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo zawarcia i utrzymania w mocy odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Inżyniera Kontraktu odliczając cenę ubezpieczenia od kwoty wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku Wykonawców działających wspólnie (Konsorcjum) wszyscy członkowie Konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem, bądź każdy z konsorcjantów zobowiązany będzie do przedstawienia odrębnego ubezpieczenia, które będzie spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszej Umowie. Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych obciążają lidera konsorcjum.

§ 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas wykonywania przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, dokumenty dotyczące inwestycji, w szczególności umowę/y z Wykonawcą na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”.

§ 6 KIEROWNIK PROJEKTU

- Zamawiający wyznacza niniejszym Kierownika Projektu w osobie: ………………………., który jest osobą do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu.

- Kierownik Projektu jest upoważniony do bieżącej kontroli realizacji postanowień niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym do nadzorowania w imieniu Zamawiającego wykonywania zobowiązań przez drugą Stronę.

- Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z wyprzedzeniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Kierownika projektu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera Kontraktu.

§ 7 TERMINY

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania zamówienia w następujących terminach:

  - Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: nastąpi z dniem podpisania umowy.

  - Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: nastąpi w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania.

  - Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2024 – 2027.

§ 8 GWARANCJA

- Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy Robót w/w Inwestycji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

- Gwarancja i rękojmia Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy Robót.

§ 9 WYNAGRODZENIE

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi Kontraktu cenę umowną w wysokości ………………… PLN (słownie: ………………………………………………), (wraz z podatkiem VAT 23%) w sposób wskazany poniżej.

Cena umowna obejmuje:

  - Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”

  - Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi, zamiennymi w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji Kontraktu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne:

2023r. – 0,0 % kwoty kontraktowej tj. ………… PLN

2024r. – do ok. 8,00% kwoty kontraktowej tj. ………… PLN

2025r. – do ok. 32,00% kwoty kontraktowej tj. ………… PLN

2026r. – do ok. 40,00% kwoty kontraktowej tj. ………… PLN

2027r.  – pozostała kwota kontraktowa tj. ………… PLN

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 10 ROZLICZENIE

- Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej.

- Płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu następować będzie każdorazowo po wystawieniu faktury VAT Zamawiającemu.

- Płatność będzie następowała na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera Kontraktu przelewem na konto Inżyniera Kontraktu wskazane w Akcie Umowy, w ciągu 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Faktura będzie wystawiona na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35–310 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35–105 Rzeszów i dostarczona do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy.

- Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. Zamawiający posiada skrzynkę PEPPOL o numerze 8132937794 (rozwiązanie brokera PEF Firmy Infinite IT Solutions).

- Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

- Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

- Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

  - informacje dotyczące odbiorcy płatności;

  - wskazanie umowy zamówienia publicznego.

- Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy.

- Za datę zapłaty uważać się będzie dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktur przejściowych przez Inżyniera Kontraktu będzie:

  - zatwierdzone przez Zamawiającego Przejściowe Świadectwo Płatności dla Wykonawców robót za dany okres, i

  - rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera Kontraktu będzie:

  - zatwierdzone przez Zamawiającego Końcowe Świadectwo Płatności dla Wykonawców robót, oraz

  - przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz

  - rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia.

- Należność dla Inżyniera Kontraktu będzie wyliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego zaawansowania finansowego kontraktu na roboty budowlane i wartości umownej usługi na Inżyniera Kontraktu.

- Wskaźnik procentowy zaawansowania finansowego kontraktu na roboty budowlane będzie każdorazowo wyliczony za dany okres, ze stosunku wartości robót zrealizowanych przez Wykonawcę i odebranych przez Inżyniera Kontraktu do wartości całego kontraktu na roboty budowlane.

- Końcowa należność dla IK wyliczona będzie jako pozostała kwota należna Wykonawcy przy uwzględnieniu wszystkich wcześniejszych należności.

- Faktury będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

§ 11 PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy obowiązki:

  - Inżyniera Kontraktu pełnić będzie: ……………………….

  - Inżyniera Rezydenta pełnić będzie: ……………………….

  - Inspektora nadzoru branży drogowej pełnić będzie: ……………………….

  - Inspektora nadzoru branży mostowej pełnić będzie: ………………………

  - Specjalisty do spraw rozliczeń pełnić będzie: …………………….

  - Geodety pełnić będzie: ……………………….

  - Specjalisty od spraw środowiskowych pełnić będzie: …………………………..

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ, na co Wykonawca przedstawi dowody. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 12 CESJA

Wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przenoszone poprzez przelew na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. Wymagana zgoda Zamawiającego musi być wyrażona dla swej ważności w formie pisemnej.

§ 13 NARUSZENIE ZOBOWIĄZAŃ

- Każda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.

- W przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

| Kary umowne dotyczące realizacji funkcji Inżyniera Kontraktu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okoliczności za które Zamawiający nalicza kary umowne |  | Wysokości kar umownych |
| 1 | Zwłoka w związku z niewykonywaniem umowy zgodnie z terminami umownymi, w tym: - nieterminowe rozpoczęcie realizacji umowy - zwłoka w rozpoczęciu usług - niekontynuowanie usług pomimo dwukrotnych pisemnych wezwań Zamawiającego, - nieterminowe wykonanie usług | 1% wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie w górę do pełnego tysiąca) za każdy dzień zwłoki (niezależnie od wartości dostaw lub usług niewykonanych). Zwłoka nie przekraczająca 3 dni nie będzie karana przez Zamawiającego. |
| 2. | Z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów, do przedłożenia których zobowiązują Inżyniera Kontraktu postanowienia umowy (również w okresie rękojmi i gwarancji) lub wydanego polecenia | 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, (zaokrąglenie w górę do pełnych stu złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu umownego lub wyznaczonego przez Zamawiającego |
| 3. | Niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami | Za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków lub nieprzestrzegania wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto. (zaokrąglenie w górę do pełnego tysiąca) |
| 4. | Za każdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności Inżyniera Kontraktu lub członka podstawowego personelu Inżyniera Kontraktu w miejscu realizacji zadania, na Radzie Budowy lub innym spotkaniu, na którym ich obecność jest wymagana na podstawie zapisów umowy (1 przypadek = nieobecność jednej osoby na danym spotkaniu) | 3 000,00 zł brutto |
| 5. | Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy | 10% wynagrodzenia umownego brutto |
| 7 | Za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego dokonania odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy | 5 000,00 zł brutto |
| 8 | Za stwierdzony przypadek nieterminowego dokonania odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy | 10 000,00 zł brutto |
| 9 | Za każdy stwierdzony przypadek nieprzygotowania w wyznaczonym terminie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją lub rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiającego lub instytucje zewnętrzne | 5 000,00 zł brutto |
| 10 | Za każdy stwierdzony przypadek nieprzeprowadzenia w wyznaczonym terminie przeglądu gwarancyjnego | 5 000,00 zł brutto |
| 11 | Za niedostarczenie w terminie wymaganych dokumentów, np. raportu miesięcznego, protokołu konieczności, protokołu z Rady Budowy, protokołu przeglądu gwarancyjnego, | 2 000,00 zł brutto |
| 12 | Za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp | 5 000,00 zł brutto |
| 13 | Za każdy stwierdzony przypadek pełnienia funkcji przez personel Wykonawcy w osobie Specjalisty ds. rozliczeń na więcej niż 2 kontraktach (łącznie z niniejszym) | Każdy kolejny kontrakt powyżej 3 - 1% wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie w górę do pełnego tysiąca). |

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

- Inżynierowi Kontraktu przysługuje ze strony Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi Inżynierowi Kontraktu notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Inżynierowi Kontraktu wg zasad określonych w niniejszej umowie może zostać pomniejszone poprzez potrącenie o wartość not obciążających, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę.

- Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna.

- W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy przez jedną ze stron o charakterze istotnym, druga strona będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku, gdy Zamawiający składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy to należną mu karę umowną, z tego tytułu może potrącić z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu.

- Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 000,00 zł brutto.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

  - Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Inżynier Kontraktu nie zastosuje się do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu wymagającego, aby Inżynier Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.

  - Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu.

  - Inżynier Kontraktu podleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Nastąpi zmiana lub odstąpienie od Umowy z wybranym Wykonawcą Robót Budowlanych.

  - Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy.

  - Inżynier Kontraktu nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

Przez interes publiczny należy rozumieć dokonywanie wydatków  w sposób celowy, oszczędny i terminowy z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów w stosunku do założonych nakładów i optymalnego doboru metod oraz środków służących osiągnięciu założonych celów.

W myśl przepisu 554 ust. 5 ustawy Pzp ważnego interesu publicznego nie stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z:

- opóźnienia w wykonaniu zamówienia,

- wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- udzielenia zamówienia innemu Wykonawcy,

- zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy.

Odstąpienie od umowy w w/w przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - Zamawiający dwukrotnie udowodni Inżynierowi Kontraktu niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu lub nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach.

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego Inżyniera Kontaktu. Odstępując od Umowy Zamawiający może potrącić należne mu odszkodowanie z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu.

- Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Inżynier Kontraktu otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

- Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.

- Inżynier Kontraktu nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.

§ 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ INŻYNIERA KONTRAKTU

- Inżynier Kontraktu, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30 dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:

  - nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach, lub

  - bezpodstawnie zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni.

§ 16 POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

- Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty, interpretowane w kolejności wyliczenia:

  - Ogólne Warunki Umowy,

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia,

  - Oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami.

§ 17 ZAPISY RODO

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej dot. Zamawiającego lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej personelu, spraw finansowych i innych spraw nie udostępnionych publicznie.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż zna przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, jak również przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jednocześnie oświadcza iż w kwestiach, szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, stosuje wskazane normy.

- Wykonawca jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji Zamawiającego jedynie do tych swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, zapewniając, iż wskazane wyżej osoby będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach określonych w Umowie. Za działanie tych osób Wykonawca odpowiada jak za własne działanie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed przystąpieniem do wykonania umowy szkolenia wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych i uczestniczących w realizacji zamówienia z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest pouczyć osoby za pomocą których będzie realizował zamówienie o obowiązku przeprowadzenia ww. szkolenia przez podwykonawcę.

§ 18 ELEKTROMOBILNOŚĆ

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

§ 19  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

- Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

- Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii, sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni.

- W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

| Zamawiający: ……………………………………… | Inżynier Kontraktu: ……………………………………… |
| --- | --- |