|  |
| --- |
| **Treść tego dokumentu należy czytać łącznie z SWZ -  jest to integralna część Instrukcji dla Wykonawców (IDW)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt instrukcji dla wykonawców (IDW) którego dotyczą informacje** | **Treść informacji** |
| **Pkt IV.1 IDW** **Pkt XXXIV IDW** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
|  | **Pełna nazwa zamówienia:**    ***Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”.***  **Ww. nazwy należy używać na każdym etapie prowadzonego postępowania.**  **Z uwagi na możliwość wpisania ograniczonej liczby znaków na Platformie e-Zamówienia i DUUE może się ona różnić od nazwy użytej w innych dokumentach postępowania.** |
| **Opis przedmiotu zamówienia**  Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji:: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”.  Zadanie jest planowane do współfinansowania z programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.  Komplet dokumentacji dotyczącej inwestycji, nad którą sprawowana będzie funkcja „Inżyniera Kontraktu” znajduje się pod poniższym linkiem:  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d72725ae-9b2b-11ee-953e-c2ea26915e21>  Wykonawcy są zobowiązani do bieżącego śledzenia modyfikacji ww. postępowania.  Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości. W zakresie niniejszego zamówienia, Wykonawca ma zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu  w zakresie przygotowania, projektowania i realizacji robót budowlanych, sprawny i terminowy odbiór dokumentów i robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego.  Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (wg Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 – tłumaczenie pierwszego wydania 1999, zawierające również wskazówki dla sporządzenia Szczególnych Warunków).  FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC).  World Trade Center II  Geneva Airport  P.O.Box 311, CH-1215Geneva 15  29 Rue de Pre-Bois, Cointrin  Tel. + 41 22 799 49 00  fax: + 41 22 799 49 01  tel. kom: (+41 79) 298 96 66  e-mail: [fidic@fidic.org](mailto:fidic@fidic.org)  Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.  Wykonawca zobowiązany jest dysponować inspektorami nadzoru branżowego (m.in. drogowego, mostowego, sanitarnego, elektrycznego, teletechnicznego, przyrodniczego) zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty.  Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik do SWZ. |
| **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  71540000-5 Usługi zarządzania budową  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego  71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy  73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze  71330000-0 Różne usługi inżynieryjne  71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| **Sposób realizacji zamówienia**  Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności:   * Opisem przedmiotu zamówienia * Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego * Formularzem cenowym (FC) |
| **Okres gwarancji i rękojmi za wady**  **Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji:**  **•** przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy Robót z tego tytułu;  • bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  **Gwarancja Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy Robót.** |
| **Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**  Na podstawie art.  222 ust.  4. Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |
| **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp.**  **Szczegółowe wymagania o których mowa w art. 95 Pzp dotyczące realizacji zamówienia oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:**  Zamawiający **wymaga** zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.  **1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;**  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  **- Specjalisty ds. rozliczeń** (Zamawiający nie dopuszcza, aby personel Wykonawcy w osobie Specjalisty ds. rozliczeń pełnił swoją funkcję na więcej niż 2 kontraktach w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia powyższego warunku pod rygorem naliczenia stosownej kary umownej. W związku z tym, Zamawiający wymaga aby Specjalista ds. rozliczeń był zaangażowany czasowo i kosztowo w kontrakt min. 50% swojego czasu pracy w ramach posiadanej umowy o pracę). (Zgodnie z pkt. 4.9. OPZ)  Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia.  **2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;**  W celu weryfikacji zatrudnienia ww. osób Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy.  **3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych  z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.**  Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Ustawy Pzp wzywając go na piśmie do przekazania informacji w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa ww. terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 2 000 zł za każdy dzień zwłoki. |
| **Wymagania dotyczące równoważności**  Tam, gdzie w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  **Każdemu odwołaniu do norm krajowych przywołanych w niniejszej SWZ wraz z załącznikami towarzyszy zwrot: „lub równoważne”.**  Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis/specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego. |
| **Realizacja obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.**  Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 875 obowiązujący od 10 marca 2023 r.) **Zamawiający od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania będzie wynosił co najmniej 10%**  W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ww. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w sposób zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  Zastosowanie mają zwłaszcza:  art. 35 ust. 2 pkt 1 ,art. 36 a, art. 68 ust. 3, art. 76 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  Udział pojazdów, o którym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę. |
| **PKT VI.2 IDW** | **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |
|  | **Termin wykonania zamówienia:**  Wykonanie całości zamówienia nastąpi w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy Robót, po upływie okresu gwarancji i rękojmi biegnącego od dnia wystawienia Świadectw Przejęcia.  Planowany termin zakończenia robót (zakończenie rzeczowe): 36 miesięcy od podpisania umowy.  Rozliczenie finansowe: do 3 miesięcy od terminu zakończenia rzeczowego.  Okres gwarancji: min. 5 lat (termin jak u Wykonawcy na Roboty Budowlane)  Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru. |
| **PKT XXIII.1 IDW**  **XIV.13 IDW** | **SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH** |
|  | Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.  Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.  Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania dokonał analizy zasadności podziału przedmiotu zamówienia na części. Poniżej wskazano główne przyczyny decyzji instytucji Zamawiającej o braku podziału zamówienia na części.  Zamawiający wskazuje, że nie jest zobowiązany do dokonywania podziału zamówienia na części za wszelką cenę – tj. po to, żeby podziału dokonać, niezależnie od tego w jaki sposób i jaką metodologią.  Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu Zamawiającego do podziału zamówienia i nie zawiera wprost obowiązku wyjaśniania przez Zamawiającego przyczyn, dla których nie zastosował takiego podziału. Zamawiający musi być w stanie uzasadnić  i wytłumaczyć obiektywnie podjętą przez siebie decyzję o sposobie udzielenia zamówienia.  Stanowiący podstawę dla tego obowiązku przepis art. 91 ust.2 ustawy Pzp nie określa w jakich przypadkach Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części, decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego. Instytucja Zamawiająca winna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówienia na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu; zatem Zamawiający rozważa to, czy podział zamówienia na części jest celowy i jeśli decyzja o zaniechaniu podziału zostanie podjęta i uzasadniona należy uznać, że czynność została dokonana przez Zamawiającego prawidłowo.  Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i ustalił swoje potrzeby w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego.  Zamawiający zwrócił uwagę, że brak jest podstaw do podziału zamówienia na zasadzie jakościowej,  z uwzględnieniem różnych zaangażowanych branż i specjalizacji, tak by w większym stopniu dostosować treść poszczególnych zamówień do wyspecjalizowanych sektorów MŚP – całość zamówienia dotyczy specyficznej i wyspecjalizowanej branży.  W opinii Zamawiającego maksymalne, możliwe rozdrobnienie zamówienia mógłby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne;  Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne, groziłoby nie tylko nadmiernymi trudnościami technicznymi czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia ale również potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.  Podziału przedmiotu zamówienia nie można dokonać na zasadzie ilościowej tak aby wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP. W opinii Zamawiającego byłby to podział pozorny, dokonany dla samego faktu dokonania jakiegokolwiek podziału zamówienia na części;  W opinii Zamawiającego przy podziale zamówienia na części prawdopodobna i wręcz granicząca z pewnością jest sytuacja w której kilku Wykonawców, których łączny efekt prac decyduje o prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy unika odpowiedzialności z uwagi na trudności z jednoznacznym ustaleniem przyczyn wystąpienia wad czy usterek.  Zamawiający uznał, że niedokonanie podziału przedmiotu zamówienia na części nie ma wpływu na konkurencyjność, nie utrudnia dostępu do zamówienia MŚP i jest determinowane specyfiką zamówienia (okolicznościami danego przypadku), w szczególności rodzajem przedmiotu zamówienia, jego specyfiką, planowanym sposobem realizacji zamówienia i jego zakresem. Zamówienie ma zwiększyć konkurencyjność, ale nie kosztem interesów Zamawiającego.  Zamawiający dokonując agregacji - planując udzielenie zamówienia jako całości jednemu Wykonawcy miał na uwadze swoje obiektywne, uzasadnione i racjonalne potrzeby oraz dbałość o zapewnienie konkurencyjności – brak podziału nie uniemożliwia złożenia oferty małym przedsiębiorcom działającym na rynku.  W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu Wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MŚP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych.  W opinii Zamawiającego brak podziału zamówienia na części nie narusza zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, mający przejawiać się w opisie przedmiotu zamówienia oraz ograniczeniu dostępu do zamówienia małym i średnim przedsiębiorstwom.  Najistotniejszym argumentem za brakiem konieczności podziału zamówienia na części są nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.  Natomiast Zamawiający nie powołuje wyłącznie na korzyści organizacyjne, wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie mają też znaczenia obawy Zamawiającego związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań Wykonawców a tym bardziej wygoda Zamawiającego. W opinii Zamawiającego przyczyny niedokonania podziału nie są błahe oraz łatwe do usunięcia.  Istotne jest również to, że Zamawiający nie wyłączył z udziału w postępowaniu podmiotów działających wspólnie ani podwykonawstwa – w żaden sposób nie ogranicza to możliwości złożenia oferty  W świetle powyższego, decyzja o tym, aby całość zamówienia została zrealizowana przez jednego Wykonawcę była w pełni uzasadniona. |
| **Pkt XXVIII.1 IDW** | **INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 PZP** |
|  | Zamawiający **przewiduje możliwość** udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości **30%** wartości zamówienia podstawowego.  Zamawiający wskazuje zakres tych usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.  Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad:  1. Opracowaniem dokumentacji projektowej – zgodnie z pkt 1.1 OPZ (Rozdział III SWZ);  2. Robotami budowlanymi/ usługami dotyczącymi w szczególności:   * robót przygotowawczych, * robót rozbiórkowych, * robót ziemnych, * wycinek drzew i krzewów, zieleni drogowej * budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego, * przebudowy/zabezpieczenia kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, * budowy kanału technologicznego, * budowy ekranów akustycznych, * odwodnienia korpusu drogowego, * budowy obiektów inżynierskich (przepustów, mostu), * budowy korpusu drogowego, * nawierzchni dróg wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi, * budowy/przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych, * budowy/przebudowy chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, * budowy/przebudowy zatok autobusowych, * nowych poboczy drogi, * wykonania rowów otwartych, rowu odwadniającego oraz rowów infiltracyjnych, * wykonania umocnienia koryt cieków naturalnych, * robót wykończeniowych, * oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, * nasadzeń, * uporządkowania terenu, * wykonania oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego, * rozbiórki ogrodzeń, * innych robót niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji   3. Wykonywaniem badań i nadzorów specjalistycznych;  4. Wykonywaniem badań archeologicznych.  Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.  Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. |
| **PKT III.3 IDW** | **PRAWO OPCJI ZGODNIE Z ART. 441 UST.1 PZP** |
|  | Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp |
| **PKT XV.1 IDW**  **PKT XVI.1 IDW** | **TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** |
|  | Termin składania ofert **09.02.2024 r. do godziny 09:00**  Termin otwarcia ofert **09.02.2024 r. godzina 09:20**  Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w Pzp i SWZ. |
| **PKT XIII.1 IDW** | **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** |
|  | Termin związania ofertą do **08.05.2024 r.** |
| **PKT VIII.1 IDW** | **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |
|  | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:   1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**   Zamawiający **nie stawia** warunku ww. zakresie.   1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**   Zamawiający **nie stawia** warunku ww. zakresie.   1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**   Zamawiający **stawia** warunek ww. zakresie:  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 7 500 000,00 PLN.   1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**   Zamawiający **stawia** warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:   1. **Doświadczenie Wykonawcy**   Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:  W zakresie robót budowlanych:   * min.1 usługę polegającą na nadzorze nad wykonaniem budowy/rozbudowy/przebudowy drogi min. kl. G o dł. min. 5km (zrealizowanej w jednej umowie/kontrakcie) zgodnie z [1] lub [2] o wartości min. 100 mln PLN * min.1 usługę polegającą na nadzorze nad wykonaniem budowy/rozbudowy/przebudowy obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu/wiaduktu/estakady (nie kładki) o kl. nośności A zgodnie z [3] lub kl. I zgodnie z [4].   W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami RP: nadzór nad realizacją robót budowlanych dla zadań dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogi i drogowego stałego obiektu mostowego tj. mostu/wiaduktu/estakady (nie kładki) o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z w/w. Waluta obca, powinna zostać przeliczona na PLN według kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zakończenia kontraktu, nad którym Wykonawca pełnił nadzór.  Zamawiający nie wymaga aby wykazane doświadczenie o którym mowa w powyższych punktach dla drogi i mostu (budowy/rozbudowy/przebudowy) były realizowane w ramach jednej usługi. Ponadto, Zamawiający dopuszcza, aby wykazane doświadczenie zostało uzyskane w nadzorze nad zadaniami realizowanymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  Wykonane usługi winny być poparte dowodami, że zostały wykonane należycie (np. referencje).   1. **Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia** 2. **Inżynier Kontraktu (1 os.):**  * Doświadczenie: min. 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowisku kierowniczym tj.: Dyrektor Kontraktu lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji dot. dróg publicznych kl. min. G zgodnie z [1] lub [2], w tym min. jednego zadania o wartości min. 100 mln PLN * Uprawnienia: niewymagane  1. **Inspektor Nadzoru branży drogowej (1 os.):**  * Doświadczenie: min. 36 m-cy w realizacji jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowych lub  w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru branży drogowej min.1 zadania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogi klasy min. G o dł. min. 5km (zrealizowanej w jednej umowie/kontrakcie) zgodnie z [1] lub [2] * Uprawnienia: do kierowania robotami w specjalności drogowej  1. **Inspektor Nadzoru branży mostowej (1 os.):**  * Doświadczenie: min. 36 m-cy w realizacji jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Mostowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor Nadzoru branży mostowej min.1 zadania obejmującego budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu/wiaduktu/estakady (nie kładki) o kl. nośności A zgodnie z [3] lub kl. I zgodnie z [4] na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Mostowych lub Inspektor Nadzoru branży mostowej * Uprawnienia: do kierowania robotami w specjalności mostowej  1. **Specjalista ds. rozliczeń (1 os.):**  * Doświadczenie przy realizacji zakończonego zadania w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji min.2 inwestycji dot. dróg publicznych kl. min. G * Uprawnienia: niewymagane  1. **Geodeta (1 os.):**  * Doświadczenie: niewymagane * Uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  1. **Osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowej oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska (1 os.):**  * Doświadczenie w prowadzeniu nadzoru przyrodniczego/środowiskowego na min.1 inwestycji drogowej * Wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska/przyrodnicze   Inżynier Kontraktu zapewni pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji zadania odpowiadający specyfice nadzorowanego Kontraktu, w tym w razie konieczności obsługę prawną.  Zamawiający nie wymaga aby Inspektorzy nadzoru ww. branż zdobyli wymagane doświadczenia pełniąc funkcję w sposób ciągły od rozpoczęcia do zakończenia zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.  Zamawiający nie wymaga aby doświadczenia Inspektorów nadzoru ww. branż było zdobyte w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.  W przypadku kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia zdobytego poza granicami RP: nadzór nad robotami budowlanymi dla zadań dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogi oraz drogowego stałego obiektu mostowego stałego tj. mostu/wiaduktu/estakady (nie kładki) o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww. Waluta obca, powinna zostać przeliczona na PLN według kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zakończenia kontraktu, nad którym Wykonawca pełnił nadzór.  Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza:   * uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego, mostowego wydane zgodnie z [6] oraz Rozp. MIiR z dn. 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie wskazanych funkcji w zakresie objętym umową * uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy [6] oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową   Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji:   * Inżyniera Kontraktu z Inspektorem Nadzoru branży drogowej/Inspektorem Nadzoru branży mostowej   Poprzez sformułowania: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „droga publiczna”, „obiekt mostowy” – Zamawiający rozumie def.zgodne z [5] i [6].  Poprzez sformułowanie: „droga kl.G” – Zamawiający rozumie def.zgodną z [1].  Poprzez sformułowanie: „obiekt kl.A” – Zamawiający rozumie def.zgodną z [3].  Poprzez sformułowanie: „obiekt kl.I” – Zamawiający rozumie def.zgodną z [4].  Odnośniki:  [1] Rozp. MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  [2] Rozp. MI z dn. 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg publicznych  [3] PN-85/S-10030 obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważna  [4] PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: Obciążenia ruchome mostów lub równoważna  [5] Ustawa z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych  [6] Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane  W załączniku (wykaz kadry) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.  Okresy pełnienia ww. funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych w tym samym czasie nie sumują się.  Zamawiający nie dopuszcza, aby personel Wykonawcy w osobie Specjalisty ds. rozliczeń pełnił swoją funkcję na więcej niż 2 kontraktach w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia powyższego warunku pod rygorem naliczenia stosownej kary umownej. W związku z tym, Zamawiający wymaga aby Specjalista ds. rozliczeń był zaangażowany czasowo i kosztowo w kontrakt min. 50% swojego czasu pracy w ramach posiadanej umowy o pracę. (Zgodnie z pkt. 4.9. OPZ) |
| **PKT XVIII.2 IDW** | **OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |
|  | 1. **Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:** 2. Cena brutto (C) – waga kryterium 60%; 3. Kryterium jakościowe – Doświadczenie personelu Wykonawcy – waga kryterium 40 %. 4. **Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:** 5. **Cena (C) – waga kryterium 60 %**   cena najniższa brutto  spośród wszystkich złożonych ofert  niepodlegających odrzuceniu  C = ~~------------------------------------------------~~  x 100 pkt x 60%  cena oferty ocenianej brutto  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.   1. **Kryterium jakościowe – Doświadczenie personelu Wykonawcy – waga kryterium 40%**   W ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe” - Załącznik Nr 4 do oferty.  Formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę wymagane jest złożenie podpisu na końcu dokumentu.  Brak podpisu lub niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”.  Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów:   1. **Podkryterium 1.1 Doświadczenie Inżyniera Kontraktu – max. ilość punktów – 10.**   Doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu lub realizacji zadania obejmującego budowę/rozbudowę/przebudowę dróg publicznych klasy min. G na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy lub Dyrektor Kontraktu lub Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent o wartości min. 100 mln PLN.  - Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.  - Za 2 zadania potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.  - Za 3 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów.  - Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełnienia powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.   1. **Podkryterium 1.2 Doświadczenie Inspektora Nadzoru Branży Drogowej max. ilość punktów – 10**   Doświadczenie w bezpośrednim nadzorowaniu lub realizacji zadania obejmującego budowę/przebudowę/rozbudowę drogi klasy G lub wyższej na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowych lub Inspektor Nadzoru Branży Drogowej.  - Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.  - Za 2 zadania potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.  - Za 3 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów.  - Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełnienia powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.   1. **Podkryterium 1.3 Doświadczenie Inspektora Nadzoru Branży Mostowej max. ilość punktów – 10**   Doświadczenie w bezpośrednim nadzorowaniu lub realizacji zadania obejmującego budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu/wiaduktu/estakady (nie kładki) zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia o klasie A zgodnie z PN-85/S-10030 *Obiekty mostowe. Obciążenia* lub równoważnej, lub klasie I zgodnie z PN-EN 1991-2007 *Eurokod1: oddziaływanie na konstrukcję; Część 2: Obciążenia ruchome mostów* lub równoważnej:  na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Mostowych lub Inspektor Nadzoru Branży Mostowej.  W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: budowę/rozbudowę/przebudowę min. jednego obiektu mostowego (nie tymczasowego) lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww.  - Za wykazanie 1 zadania potwierdzającego powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.  - Za wykazanie 2 zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.  - Za wykazanie 3 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów.  - Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełnienia powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.   1. **Podkryterium 1.4 Doświadczenie Specjalisty ds. rozliczeń max. Ilość punktów – 10**   Doświadczenie przy realizacji zakończonego zadania w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych klasy min. G.  - Za wykazanie do 2 zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.  - Za wykazanie 3 zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.  - Za wykazanie 4 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów.  - Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełnienia powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.  Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” może wskazać tylko jedną osobę na dane stanowiska wskazane w podkryterium od 1.1 do 1.4. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.  Wykonawca zobowiązany jest w formularzu „Kryteria pozacenowe” wskazać imiona i nazwiska osób, na których doświadczenie powołuje się w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”. Wykonawca w podkryterium od 1.1 do 1.4 nie może wskazać innej osoby niż ta która zostanie wykazana przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postepowaniu o którym mowa w pkt VIII.1 IDW-PIDP.  Łączna uzyskana liczba punktów w podkryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” stanowić będzie sumę przyznanych punktów w ramach poszczególnych podkryteriów wymienionych powyżej.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  P = C + D  gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”  D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” |
| **PKT IX.1 I**  **PKT.IX.3 IDW** | **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)** |
|  | IX.1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca **nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.** Zamawiający wymagać będzie tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.  **Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona** zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia **stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument zgodnie z  załącznikiem nr 1 do oferty– Rozdział II SWZ.**  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów: pdf, .doc, .docx. Przy wypełnianiu formularza JEDZ zaleca się uwzględnienie informacji zamieszczonych w instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.  Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w  zakresie opisanym w niniejszej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części JEDZ:  Części II sekcja A  z wyłączeniem Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej;  Części II Sekcja B;  Części II Sekcja C;  Części II Sekcja D;  Części III Sekcja A;  Części III Sekcja B;  Części III Sekcja C;  Części III Sekcja D;  Części IV Sekcja **α** (ALFA)  **Do JEDZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie - Załącznik Nr 5 i 5A do oferty.**  Oświadczenie składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby.  Oświadczenie to przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Zgodnie z art. 126. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych **oraz oświadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wraz z oświadczeniami dotyczącymi przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie.**  **IX.3. Na podstawie art. 124 pkt 1 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.**  1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",  b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;   1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zwanego dalej Rozporządzeniem, tj. zamiast: 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia; 3. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.   Na podstawie art. 124 pkt. 1) Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia **żąda** złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu   1. **wykazu usług wykonanych**, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, **w okresie ostatnich 5 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 2. **wykazu osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami 3. **dokumentów potwierdzających**, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.   Wzory wykazów i oświadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/inne-informacje>. |
| **PKT V.1 IDW** | **INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |
|  | Zamawiający **nie przewiduje** wprowadzenia przedmiotowych środków dowodowych. |
| **PKT XIV IDW** | **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** |
|  | **Wykonawca wraz z ofertą złożoną na formularzu ofertowym jest zobowiązany złożyć:**   1. Formularz cenowy 2. Formularz Kryteria pozacenowe 3. dowód wniesienia wadium 4. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ 5. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 6. oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne) |
| **PKT XXIX IDW** | **WIZJA LOKALNA** |
|  | **Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej**.  **Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.** |
| **PKT XXIV.1 IDW** | **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |
|  | Zamawiający **przewiduje** obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości **38 000,00 zł** |
| **PKT XXV.1 IDW** | **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |
|  | Zamawiający **nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia** należytego wykonania umowy. |
| **PKT XX.4 IDW** | **INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY** |
|  | Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział SWZ. SWZ stanowi załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy  z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zgodnie z art. 455. ust. 1. Pzp Zamawiający przewiduje w niniejszej SWZ (dokumentach zamówienia) możliwość dokonania zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany. Zamawiający w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – ROZDZIAŁ IV SWZ umieszcza jasne, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowne, które obejmują postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian. |
| **PKT XII.1 IDW** | **WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI** |
|  | Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:   |  |  | | --- | --- | | **Organizacja postępowania:** | **Sprawy merytoryczne:** | | Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych | Bogusław Cienki - Naczelnik Wydziału Inwestycji Wieloletnich | | Piotr Malec - Sekretarz Komisji Przetargowej | Jadwiga Tworzydło-Raczak - Pracownik Wydziału Inwestycji Wieloletnich | |