**Załącznik nr 8.4 do SWZ ZRP.271.1.51.2025**

**Projektowane postanowienia umowy:**

**Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Wójta Gminy Zabierzów.**

zawarta w dniu ……………….. w ………………………. pomiędzy:

**Gminą Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów,** reprezentowaną przez Wójta Gminy ………………………..……………………………**,** zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez ……………………………**,** zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części „Stronami”.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 285 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,**Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zabierzów**”, polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na liniach komunikacyjnych:

**CZĘŚĆ IV: Linia GZ5: Aleksandrowice Topór – Zabierzów Młyn”**

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.1 do Umowy.

1. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest **Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów**.
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur/not bez podpisu Zamawiającego.
3. Jednostką realizującą umowę jest **Urząd Gminy Zabierzów**, na adres, którego Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty, w tym noty obciążeniowe, w następujący sposób:
   1. Nabywca: **Gmina Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów,**

**NIP: 676-17-06-490**

* 1. Odbiorca: **Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.**

1. Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy, obliczona jako iloczyn stawki za jeden wozokilometr brutto wskazanej w §7 ust. 1 pkt 2 umowy oraz szacunkowej pracy przewozowej w okresie trwania umowy wskazanej w załączniku nr 4.1 – OPZ, wyniesie nie więcej niż:

1) netto złotych: …………………………………………………..

słownie złotych: ……………………………………………….

2) brutto złotych: ………………………………………………….

słownie złotych: ………………………………………………..

w tym obowiązujący podatek VAT.

**§ 2**

1. Termin realizacji umowy: od dnia 1.05.2026 r.
2. Termin zakończenia realizacji umowy: 518 dni od dnia 1.05.2026 r.

**§ 3**

* + - 1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do   
         art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 2 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę z zachowaniem prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jakie zostało obliczone na dzień zawarcia niniejszej umowy. W przypadku zatrudniania pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymóg wysokości minimalnego wynagrodzenia podlega proporcjonalnemu przeliczeniu.
      2. Warunek określony w ust. 1 dotyczy wszystkich osób po stronie Wykonawcy, wykonujących faktycznie następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowcy pojazdu (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), do świadczenia których konieczne są stosowne uprawnienia.
      3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wskazanych w ust. 2, a mianowicie wykaz w/w osób (oraz kopię umów o pracę do wglądu na życzenie Zamawiającego), a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
      4. Wykaz o jakim mowa w ust. 3 winien zawierać następujące pozycje: imię i nazwisko pracownika, informacje na temat wymiaru czasu pracy, w którym jest zatrudniony, informacje na temat czasu trwania umowy o pracę. Przywołany wykaz winien zostać podpisany przez Wykonawcę.
      5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenia zatrudnionych osób o regularnym otrzymaniu pensji. Na żądanie Zamawiającego w tym samym czasie co powyżej Wykonawca przedłoży oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS wobec pracowników wymienionych w wykazie zgodnie z ust. 3. Nadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę pracowników, którzy wymienieni są w wykazie.
      6. W przypadku stwierdzenia wykonywania prac zastrzeżonych dla pracowników wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez osoby niezatrudnione   
         w oparciu o umowę pracę lub też w sytuacji naruszenia postanowień ust. 3, 4 i 5 rzeczonego przepisu, za każdy stwierdzony przypadek Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 zł.
      7. W przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązków wynikających   
         z postanowień niniejszego paragrafu, bez względu na ich rodzaj, a także tożsamość naruszenia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w § 10 umowy.
      8. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie wspomnianych wyżej osób innymi osobami z tym jednak warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.
      9. W sytuacji wykonywania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przez podwykonawców, ów przepis stosuje się do nich wprost jak i do dalszych podwykonawców, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaniechanie realizacji warunków zatrudnienia przez podwykonawców w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

**§ 4**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność i odpowiednie kompetencje, do wykonywania usług w zakresie i w czasie przewidzianym w umowie, w oparciu o swoje zasoby techniczne, osobowe i sytuację finansową oraz z wykorzystaniem infrastruktury transportu zbiorowego.
2. Do realizacji umowy wykorzystywane będą autobusy zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.1 do Umowy.
3. Wszelkie zmiany dotyczące taboru wykorzystywanego do realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzgodnić z Zamawiającym.
4. Wykonawca gwarantuje, że autobusy wykorzystywane do wykonania niniejszej umowy są w dobrym stanie technicznym i spełniają wszystkie wymagania przepisów prawa, niezbędne do wykonywania usług przewozowych.
5. Wykonawca może powierzyć prowadzenie usług przewozowych podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania osób trzecich realizujących na rzecz Wykonawcy usługi przewozowe w zakresie określonym w Umowie, tak jak za własne działania.
7. Wykonawca zapewni upoważnionym pracownikom Zamawiającego, na podstawie okazanej legitymacji służbowej, możliwość natychmiastowego i w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji świadczonych usług.
8. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli, o której mowa w ust. 7, naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do wytycznych wydawanych przez osoby przeprowadzające kontrolę w zakresie realizacji niniejszej umowy.
9. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie pojazdy jakimi będzie realizował usługę (w tym również pojazdy zastępcze) są przystosowane do przewożenia co najmniej

…………………………..osób.

1. Wykonawca oświadcza, iż podstawi pojazd zastępczy w ciągu 60 minut, od momentu zdarzenia, wymagającego podstawienia takiego pojazdu.
2. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie pojazdy jakimi będzie realizował usługę (w tym również pojazdy zastępcze) są wyposażone co najmniej w ……………… drzwi po prawej stronie, przeznaczonych dla pasażerów.
3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie pojazdy jakimi będzie realizował usługę (w tym również pojazdy zastępcze) spełniają normę emisji spalin ………………….. lub są pojazdami zeroemisyjnymi.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przewozu zgodnie z rozkładem jazdy, uzgodnionym z Zamawiającym oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Usługa przewozowa będzie realizowana przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia przez cały okres trwania Umowy.
3. Dla potrzeb niniejszej Umowy przyjmuje się, że: dni powszednie – są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

**§ 6**

1. Do obowiązków Zamawiającego, związanych z usługami przewozowymi określonymi w § 1 ust. 1, realizowanymi na podstawie niniejszej umowy, należy:
2. zatwierdzenie rozkładu jazdy;
3. nadzór nad realizacją usługi przewozowej;
4. terminowa zapłata za świadczone usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowie oraz wynikających z obowiązujących przepisów.
5. Do obowiązków Wykonawcy, związanych z realizacją usług przewozowych w zakresie określonym w § 1 ust. 1, należy:
6. wykonywanie regularnych przewozów osób zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Umowy;
7. opracowanie Regulaminu Przewozu Osób i Rzeczy w transporcie osobowym, który przed publikacją będzie podlegał zatwierdzeniu Zamawiającego;
8. zapewnienie sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów według wymogów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym   
   (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
9. utrzymanie stanu taboru na poziomie umożliwiającym w razie potrzeby wprowadzenie do ruchu autobusu rezerwowego;
10. wywieszanie zatwierdzonych rozkładów jazdy, na wszystkich przystankach obsługiwanych przez zamawianą linię, w miejscu i w formie wymaganej przez Zarządzających przystankami, co najmniej na 5 dni przed planowaną zmianą;
11. wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym w autobusie przepisów porządkowych oraz danych kontaktowych do Organizatora przewozów oraz Operatora przewozów;
12. zapewnienie właściwej jakości obsługi pasażerów pod względem punktualności, regularności, komfortu podróży, zewnętrznej i wewnętrznej czystości pojazdów, schludnego i jednolitego ubioru kierowców, właściwego i czytelnego oznakowania taboru;
13. niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego, pisemnie albo drogą elektroniczną na adres zabierzow@zabierzow.org.pl o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot umowy;
14. niezwłoczne, nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu zaistnienia, zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich wypadkach i kolizjach, w wyniku których nastąpiły przypadki zranienia lub śmierci pasażerów, jak również wystąpienia innych zagrożeń dla realizacji przewozów;
15. zapewnienie wykonywania umowy przez kierowców posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.   
    z 2025 r., poz. 1490 ze zm.);
16. uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
17. instalacja we wszystkich pojazdach wykorzystywanych do realizacji umowy dostarczone przez Zamawiającego lokalizatory. Urządzenia mają być zainstalowane w przestrzeni technicznej pojazdu w sposób gwarantujący automatyczne zasilanie lokalizatora podczas pracy pojazdu. Lokalizatory zostaną dostarczone przez Zamawiającego po wyborze systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Przewoźnik będzie zobligowany do eksploatowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zgodnie z przeprowadzonym szkoleniem, a w szczególności będzie zobligowany do przypisywania zaplanowanych zadań przewozowych do odpowiednich pojazdów w systemie informatycznym.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec pasażerów i wobec Zamawiającego z tytułu wykonywania przewozu, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
19. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r.,   
    poz. 285 ze zm.).
20. Powierzenie wykonywania niniejszej umowy podwykonawcom, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę informacji o:
21. firmie podwykonawcy;
22. zakresie umowy, który będzie przez podwykonawcę wykonywany oraz okresie, w którym podwykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki;
23. spełnianiu przez podwykonawcę wszelkich wymogów ustawowych wymaganych dla wykonywania autobusowych usług przewozowych   
    w zakresie transportu publicznego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków;
24. posiadaniu przez podwykonawcę polisę ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia min. 500 000 zł oraz wszelkich wymogów bezpieczeństwa   
    i jakości wymaganych niniejszą umową od Wykonawcy, w szczególności   
    w zakresie środków transportu, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków.
25. Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz z fakturą oświadczenia swoich Podwykonawców, zgłoszonych   
    i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących Podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy.
26. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
27. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego.
28. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
29. Zawierający umowę z Podwykonawcą i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez Podwykonawcę.
30. Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy   
    ust. 5-10 stosuje się odpowiednio.
31. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania   
    i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

**§ 7**

1. Wykonawcy przysługiwać będzie od Zamawiającego w danym miesiącu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej iloczynowi rzeczywistej liczby wozokilometrów zrealizowanych na liniach w danym miesiącu i ryczałtowej stawki za jeden wozokilometr, w oparciu o obowiązujący rozkłady jazdy.

Stawka za jeden wozokilometr wynosi:

1. netto: ………………... (słownie: ……………/100 złotych)
2. brutto: ………………...(słownie: ……………./100 złotych)

w tym obowiązujący podatek VAT.

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej i doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia 15-go następnego miesiąca po każdym miesiącu wykonania umowy. Do faktury będzie dołączony raport z realizacji usługi przewozowej za dany miesiąc, zawierający zestawienie zrealizowanych kursów na poszczególnych liniach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.2 do Umowy.
2. Płatność wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączony będzie wymagany zgodnie z ust. 2 załącznik, na rachunek bankowy Wykonawcy.

**§ 8**

1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki została zawarta Umowa utrzymywać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy okaże Zamawiającemu oryginał i przedłoży kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, pod rygorem uznania, iż umowa ubezpieczenia nie została zawarta. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2 lub innego, o którym mowa w umowie, Zamawiający wedle swojego wyboru może:
   1. odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wykonania obowiązku;
   2. zawrzeć umowę ubezpieczenia na rachunek i koszt Wykonawcy, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci   
      z wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 9**

1. Wykonawca ponosi wobec pasażerów i osób trzecich odpowiedzialność za szkody, wiążące się ze świadczeniem usług przewozowych. W szczególności za szkody:
   * 1. komunikacyjne, w tym: wynikające z uczestnictwa pojazdów Wykonawcy w  ruchu drogowym;
     2. rzeczowe, w odniesieniu do rzeczy przewożonych przez pasażerów w pojeździe Wykonawcy, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy;
     3. wyrządzone pasażerom wskutek przedwczesnego odjazdu lub opóźnionego odjazdu pojazdu lub niezrealizowania kursu z winy Wykonawcy;
     4. inne szkody na podstawie Kodeksu cywilnego i innych aktów normatywnych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrywania skarg i reklamacji wnoszonych przez pasażerów, dotyczących realizacji świadczonych usług przewozowych, w tym również skarg i reklamacji skierowanych do Zamawiającego i przekazanych do Wykonawcy do załatwienia wg właściwości.
3. Skargi i reklamacje powinny być rozpatrywane przez Wykonawcę z należytą starannością, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu pisma do siedziby Wykonawcy. W odpowiedzi na skargę i reklamację, Wykonawca winien wskazać uzasadnienie faktyczne oraz prawne, z przytoczeniem przepisów prawa, na jakich się oparł. Odpowiedź na skargę i reklamację doręcza się wnoszącemu pisemnie lub elektronicznie na adres, z którego została wysłana bądź na adres podany w piśmie. Kopię skargi i reklamacji wraz z kopią odpowiedzi na nie, Wykonawca przekazuje niezwłocznie Zamawiającemu.
4. Wykonawca zaspokaja we własnym zakresie wszelkie roszczenia pasażerów i innych podmiotów, wynikające z przepisów prawa, w związku ze świadczeniem przez Wykonawcę usług przewozowych będących przedmiotem Umowy, na które to okoliczności musi być ubezpieczony.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji skarg i reklamacji, w tym o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji.

**§ 10**

1. W przypadku, gdy jedna ze stron narusza w sposób istotny i uporczywy zasady niniejszej umowy, druga strona może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Poza przypadkami, w których przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy, i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewidują nałożenie przez właściwy organ kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków wynikających z tych przepisów, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku:
3. nieprzystąpienia do świadczenia usług przewozowych objętych umową lub świadczenia usług w niepełnej relacji, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1, w wysokości 5 000 zł za każdy dzień naruszenia;
4. braku realizacji kursów objętych umową zgodnie z obwiązującym w danym dniu rozkładem jazdy, w wysokości 50% iloczynu niewykonanej pracy przewozowej i stawki za jeden wozokilometr brutto wskazany w §7 ust. 1 pkt 2 umowy;
5. za niezatrzymanie się na przystanku zgodnie z rozkładem jazdy w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
6. za każdy przyspieszony o ponad 1 minutę względem obowiązującego rozkładu jazdy odjazd z przystanku w wysokości 50,00 zł;
7. za każde stwierdzone opóźnienie o ponad 5 minut względem obowiązującego rozkładu jazdy odjazd z pierwszego przystanku danego kursu w wysokości 50,00 zł;
8. skierowania do realizacji przedmiotu umowy pojazdu niespełniającego warunków określonych w § 4 ust. 9, 11, 12 umowy, w wysokości 500 zł za każdy kurs w trakcie którego doszło do naruszenie w tym zakresie;
9. niezapewnienia czasie określonym w §4 ust. 10 umowy pojazdu zastępczego, w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia w tym zakresie;
10. za niezrealizowanie obowiązku określonego w §6 ust. 2 pkt 12 umowy w wysokości 10% iloczynu wykonanej w danym dniu pracy przewozowej   
    i stawki za jeden wozokilometr brutto wskazanej w §7 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień naruszenia;
11. niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w §3 ust. 2 czynności, w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
12. za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;
13. za nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od kwoty wynagrodzenia określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za cały okres opóźnienia w zapłacie;
14. za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron   
    z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto.
15. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wpływa na naliczone kary umowne Wykonawcy do dnia odstąpienia.
16. Kary umowne naliczone na podstawie postanowień niniejszej umowy mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy za pracę przewozową, na podstawie not księgowych wystawianych przez Zamawiającego, z 7 dniowym terminem płatności liczonym od dnia ich doręczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 30% wartości brutto całego przedmiotu umowy.

**§ 11**

* 1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie przesunięcie w sytuacji gdy doszło do zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji aneksu, zawartego na podstawie wskazanych przepisów;
2. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, w tym zwłaszcza, jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa   
   w art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania   
   o udzielenie zamówienia publicznego;
3. zmiany trasy, wynikłej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. zmiany organizacji ruchu spowodowanej przebudową lub remontem dróg po zamawianej trasie.
   1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej):
4. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie jedynie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku;
5. w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 25% zamówienia). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części zmniejszając wynagrodzenie zgodnie   
   z kryteriami opisanymi w zdaniu poprzedzającym;
6. W przypadku wprowadzenie czasowej organizacji ruchu wynikłej objazdem spowodowanym przebudową lub remontem drogi po zamawianej trasie.
   1. W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1–2 niniejszej jednostki redakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek   
      w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwzględniania powyższych warunków.
   2. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz   
      z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
   3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
   4. Niezależnie od podanych powyżej warunków zmiany umowy Zamawiający stosownie do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje następujące zasady zmiany umowy, której okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zgodnie ust. 7-11.
   5. W razie zmiany:
7. stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
8. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
9. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
10. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie może ulec zmianie na zasadach określonych poniżej.

* 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w formie sporządzenia aneksu.
  2. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 7 pkt 2), 3) i 4). Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wraz   
     z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego   
     a w szczególności:

1. kalkulację stawki roboczogodziny do celów kosztorysowania uwzględniającą zmiany, powstałe wskutek zmiany przepisów o jakich mowa w ust. 8 pkt 2), 3) i 4),
2. wskazanie liczby pracowników zatrudnionych (także w oparciu o umowy cywilnoprawne) przy realizacji umowy (w tym liczby osób z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę) wraz z harmonogramem (wykazem czasu) zatrudnienia tych osób od momentu zmiany w/w przepisów do końca realizacji przedmiotu umowy,
3. szczegółową kalkulację sugerowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę z podaniem rzeczywistego uzasadnienia dla wpływu zmiany tych przepisów na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
   1. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jaki mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającego wraz   
      z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
   2. W razie zmiany stawki podatku VAT stosuje się wprost postanowienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
   3. W okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić także w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartych w ofercie. Poziom zmiany kosztów,   
      o których mowa powyżej, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia będzie ustalany kwartalnie, począwszy od 7 miesiąca kalendarzowego od zawarcia umowy w oparciu o wskaźnik zmiany cen towarów   
      i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost lub obniżenie składników cenotwórczych nie większy niż 5% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost lub obniżenie wartości umowy.
   4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie kosztów, uzasadniających złożenie wniosku. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,   
      w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad,   
      o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa   
      w ust. 12 niniejszego paragrafu.

* 1. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 13 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającego wraz   
     z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
  2. Postanowienia opisane w ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio   
     w przypadku obniżenia kosztów związanych z realizacją zamówienia, które uprawniają Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
  3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 12 w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 3% wynagrodzenia umownego brutto.

**§12**

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:
   1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
   2. likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
   3. zajęcia majątku Wykonawcy;
   4. gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających   
      z niniejszej umowy w terminie 4 dni lub przerwał ich wykonanie bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż 4 dni;
   5. w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;
3. W razie niewykonania umowy w określonym terminie lub naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiot umowy realizowany będzie nienależycie albo w sposób sprzeczny z umową lub niestarannie i mimo pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania wskazanych wyżej postanowień umowy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.

W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno wskazywać jego przyczynę.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
3. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

**§ 13**

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy   
   o publicznym transporcie zbiorowym, prawo o ruchu drogowym z przepisami wykonawczymi.
4. Korespondencja między stronami, związana z realizacją niniejszej umowy, będzie prowadzona za pomocą: wiadomości mail, pocztowych przesyłek poleconych, faksem lub osobiście za potwierdzeniem doręczenia na adres wskazany   
   w niniejszej umowie.
5. W przypadku zmiany adresu strony zobowiązane są do wzajemnego pisemnego powiadamiania o zmianie, pod rygorem uznania, iż korespondencja przesłana na adres wskazany w umowie, doręczona jest skutecznie.
6. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,   
   z czego cztery egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załączniki do umowy:

* 1. *Opis przedmiotu zamówienia.*
  2. *Wzór Formularza zestawienia kursów*

**Wykonawca** **Zamawiający**

…………………………. …………………………

**Załącznik nr 4.1 do umowy**

**……………………………………**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

***CZĘŚĆ IV: Linia GZ5: Aleksandrowice Topór – Zabierzów Młyn***

1. **Kod CPV**

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Wójta Gminy Zabierzów.

1. **Praca przewozowa**

Usługi przewozowe będące przedmiotem zamówienia będą świadczone na liniach autobusowych, których parametry eksploatacyjne zostały wyszczególnione w dalszej części OPZ (Przebieg linii komunikacyjnych objętych zamówieniem, Praca przewozowa zamawianych linii komunikacyjnych), natomiast poglądowe rozkłady jazdy dla linii autobusowej uwzględniające czas przejazdu pomiędzy przystankami, częstotliwość kursowania i obsługiwane przystanki zostały również przedstawione w dalszej części OPZ (Rozkłady jazdy). Zamawiający zaznacza, że rozkłady jazdy mogą ulec zmianie do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez Wykonawcę, w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w trakcie trwania umowy rozkładów jazdy (do 10 korekt rozkładów w każdym roku świadczenia usługi przewozowej), parametrów eksploatacyjnych linii i ich tras, a także zmianę linii zleconych do obsługi w ramach pracy przewozowej określonej w umowie. Wprowadzenie zmian/korekt rozkładów jazdy będzie następowało w terminie nie krótszym niż 14 dni od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy.

1. **Pojazdy**
2. Wszystkie pojazdy (w tym również pojazdy zastępcze) realizujące usługę muszą być dostosowane do przewożenia co najmniej 28 osób (w tym co najmniej 10 osób na miejscach siedzących).
3. Wszystkie pojazdy (w tym również pojazdy zastępcze) realizujące usługę muszą być dostosowane do przewożenia co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim.
4. Pojazdy muszą być wyposażone w minimum jedne drzwi, otwierane automatycznie przez prowadzącego pojazd.
5. Minimalna liczba wymaganych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia: 2 sztuki, w tym 1 do codziennej obsługi linii komunikacyjnych oraz 1 zastępczy.
6. Wszystkie pojazdy mają mieć jednolitą kolorystykę, przez co rozumie się identyczny sposób malowania wszystkich pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi przewozowej. Preferowany przez Zamawiającego jest kolor biały.
7. Zamawiający może opracować wizualizację każdego pojazdu w zakresie stałej informacji dotyczącej Organizatora przewozów. Elementy wizualizacji mogą być umieszczone w części przedniej pojazdu oraz na ścianach bocznych. Wizualizacja zostanie uzgodniona z Wykonawcą. Na czas realizacji wizualizacji, Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojazdy do oklejenia. Udostępnienie pojazdów nie może mieć wpływu na realizację usługi przewozowej.
8. Informacja pasażerska może być dostępna w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
9. Forma tradycyjna: tablica z numerem linii oraz przystankiem końcowym, umieszczona za przednią szybą, widoczna z zewnątrz, tablica boczna (z prawej strony pojazdu) z numerem linii i przystankiem końcowym widoczna z zewnątrz, tablica wewnętrzna z numerem linii oraz wykazem wszystkich przystanków. Tablice przednia oraz boczna maja być podświetlane. Forma tablic, miejsce i sposób ich umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem usługi przewozowej;
10. Forma elektroniczna: trzy tablice elektroniczne, z możliwością wyświetlenia z przodu i z boku (z prawej strony pojazdu) numeru linii wraz z przystankiem końcowym oraz w środku informacji o przebiegu trasy – wykaz wszystkich przystanków, lub wskazywanie kolejnych przystanków na trasie wraz z postępem trasy.
11. Pojazdy mają być sprzątane po każdym dniu realizacji usługi przewozowej. Minimum codziennie ma być zamiatana i myta podłoga. Minimum raz w miesiącu mają być myte wszystkie okna i poręcze w pojeździe, lub częściej w przypadkach ich zabrudzenia. Pojazd z zewnątrz ma być myty po każdym dniu, w przypadku wystąpienia widocznych zabrudzeń. Nie ma wymogu mycia pojazdów z zewnątrz w przypadku występowania w danym dniu temperatur poniżej 0 st. C. W takim przypadku należy jednak zapewnić czystość miejsc, w których prezentowane są tablice informacyjne – przednia i boczna.
12. Pojazdy mają posiadać równomierne oświetlenie wnętrza, gwarantujące oświetlenie całej przestrzeni pasażerskiej.
13. Pojazdy muszą być wyposażone w urządzenie klimatyzacyjne przestrzeni pasażerskiej.
14. Wymaga się minimum corocznego przeglądu i odgrzybiania urządzenia klimatyzacji w każdym pojeździe, nie później niż do 23 czerwca każdego roku, w którym realizowana jest usługa przewozowa. Po przeprowadzeniu przeglądu i odgrzybiania klimatyzacji, należy dostarczyć dokument potwierdzający fakt wykonania do Zamawiającego w terminie do 7 dni od momentu wykonania.
15. Okna w pojazdach mają być przyciemnione. Zabrania się zaklejania przestrzeni okien zewnętrznej i wewnętrznej jakimikolwiek naklejkami, za wyjątkiem oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
16. Temperatura w pojeździe, podczas przejazdu na linii komunikacyjnej nie może być mniejsza niż 16 st. C oraz większa niż 26 st. C.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do umieszczania reklam na pojazdach na ścianie tylnej (typu fullback). W takim przypadku, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze umieszczenia reklamy oraz ustali z Wykonawcą możliwy termin montażu reklamy (nie później niż do 10 dni roboczych). Wszelkie koszty związane z wyprodukowaniem reklamy, jej umieszczeniem na pojeździe i z demontażem, polegającym na przywróceniu pojazdu do stanu pierwotnego będą po stronie Zamawiającego.
18. *Na życzenie zamawiającego, przewoźnik zainstaluje we wszystkich pojazdach wykorzystywanych do realizacji umowy dostarczone przez zamawiającego lokalizatory. Urządzenia mają być zainstalowane w przestrzeni technicznej pojazdu w sposób gwarantujący automatyczne zasilanie lokalizatora podczas pracy pojazdu. Lokalizatory zostaną dostarczone przez zamawiającego po wyborze systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Przewoźnik będzie zobligowany do eksploatowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zgodnie z przeprowadzonym szkoleniem, a w szczególności będzie zobligowany do przypisywania zaplanowanych zadań przewozowych do odpowiednich pojazdów w systemie informatycznym. Uporczywy brak realizacji powyższych postanowień może skutkować nałożeniem kar lub wypowiedzeniem umowy.* Sposób, miejsce montażu będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Koszt montażu urządzeń pokryje Zamawiający w maksymalnie 3 pojazdach udostępnionych przez Wykonawcę. W przypadku większej liczby pojazdów skierowanych do realizacji usługi przewozowej przez Wykonawcę, koszt montażu/przeniesienia urządzeń będzie po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego, ciągłego działania oprogramowania.
19. **Rozkłady jazdy**
20. Na żądanie Zamawiającego rozkłady jazdy Wykonawca będzie przygotowywał w Portalu Przewoźnika systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna. Dostęp do Portalu zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.
21. Wykonawca będzie odpowiedzialny za umieszczanie aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.
22. Format rozkładu jazdy będzie podlegał uzgodnieniu z Zamawiającym.
23. Każdorazowo projekt rozkłady jazdy przygotowany przez Wykonawcę będzie podlegał uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
24. **Prowadzący pojazdy**
25. Zabrania się palenia tytoniu lub e-papierosa przez kierującego w kabinie kierowcy.

**Przebieg linii komunikacyjnej objętej zamówieniem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LINIA GZ5** | | | |
| **Aleksandrowice Topór -**  **Zabierzów Młyn** | | **Zabierzów Młyn –**  **Aleksandrowice Topór** | |
| **Nr** | **Nazwa przystanku** | **Nr** | **Nazwa przystanku** |
| **1.** | **Aleksandrowice Topór** | **1.** | **Zabierzów Pętla** |
| **2.** | **Aleksandrowice Centrum** | **2.** | **Zabierzów PKP** |
| **3.** | **Aleksandrowice Osiedle** | **3.** | **Zabierzów Rynek** |
| **4.** | **Balice Winna Góra** | **4.** | **Zabierzów Centrum** |
| **5.** | **Balice Krakowska** | **5.** | **Zabierzów Kmity** |
| **6.** | **Balice Szkolna (projektowany)** | **6.** | **Zabierzów Kmity** |
| **7.** | **Balice Kościół (projektowany)** | **7.** | **Szczyglice Skała Kmity** |
| **8.** | **Szczyglice Skrzyżowanie** | **8.** | **Szczyglice Skrzyżowanie** |
| **9.** | **Szczyglice Dom Kultury** | **9.** | **Szczyglice Dom Kultury** |
| **10.** | **Szczyglice Autostrada** | **10.** | **Szczyglice Autostrada** |
| **11.** | **Rząska Podkamycze** | **11.** | **Rząska Podkamycze** |
| **12.** | **Mydlniki Granica Miasta (nasz)** | **12.** | **Mydlniki Granica Miasta (nasz)** |
| **13.** | **Mydlniki Wapiennik P+R (Kr)** | **13.** | **Mydlniki Wapiennik P+R (Kr)** |
| **14.** | **Mydlniki Granica Miasta (Kr)** | **14.** | **Mydlniki Granica Miasta(Kr)** |
| **15.** | **Rząska Podkamycze** | **15.** | **Rząska Podkamycze** |
| **16.** | **Szczyglice Autostrada** | **16.** | **Szczyglice Autostrada** |
| **17.** | **Szczyglice Dom Kultury** | **17.** | **Szczyglice Dom Kultury** |
| **18.** | **Szczyglice Skrzyżowanie** | **18.** | **Balice Kościół (projektowany)** |
| **19.** | **Szczyglice Skała Kmity** | **19.** | **Balice Szkolna (projektowany)** |
| **20.** | **Zabierzów Kmity** | **20.** | **Balice Instytut Zootechniki** |
| **21.** | **Zabierzów Willowa** | **21.** | **Balice Krakowska** |
| **22.** | **Zabierzów Centrum** | **22.** | **Balice Winna Góra** |
| **23.** | **Zabierzów Rynek** | **23.** | **Aleksandrowice Osiedle** |
| **24.** | **Zabierzów PKP** | **24.** | **Aleksandrowice Centrum** |
| **25.** | **Zabierzów Młyn** | **25.** | **Aleksandrowice Topór** |

**Praca przewozowa zamawianej linii komunikacyjnej GZ5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Liczba kursów** |
| **przystanek początkowy** | **przystanek końcowy** | **długość trasy [km]** | **dzień powszedni** |
| Zabierzów Młyn | Aleksandrowice Topór | 17,7 | 6 |
| Aleksandrowice Topór | Zabierzów Młyn | 17,7 | 6 |

Szacunkowa ilość kursów w okresie trwania umowy: 4 320 szt.

Szacunkowa praca przewozowa w okresie trwania umowy: 76 464,00 wozokm

Rozkłady jazdy sporządzi Wykonawca uwzględniając następujące wytyczne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość kursów  pon.-pt. | Trzy kursy | Jeden kurs | Dwa kursy |
| 6 |
| Zabierzów Młyn | 6:00 – 9:00 | 10:00-12:00 | 15:00-18:00 |
| Aleksandrowice Topór | 6:00-9:00 | 10:00-12:00 | 15:00-18:00 |

Wzór rozkładów jazdy wymagane przez Zamawiającego umieszczane przez Wykonawcę na przystankach autobusowych:

**ORGANIZATOR: OPERATOR:**

Gmina Zabierzów …………………………

Rynek 1 …………………………

32-080 Zabierzów …………………………

|  |
| --- |
| **PRZYSTANEK: ALEKSANDROWICE TOPÓR** |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK: ZABIERZÓW MŁYN** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LINIA: GZ…….** | | | | | | |
| **TRASA:** | | | | | | |
| **DNI ROBOCZE** | | | | | | |
| np. 8:30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ROZKŁAD WAŻNY OD: 1.05.2026 r.**